УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_____________ А.И.Власов

____ _________2009 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

по содержанию объектов благоустройства

Мотовилихинского района г.Перми в 2010 году

в 2007 - -20ороги "Пермь-Ляды",000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

- г.Пермь, 2009 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Инструкция участникам размещения муниципального заказа………………3-14

- Проекты муниципальных контрактов по лотам № 1,2, 3, 4 с приложениями.14-93

- Приложения:

  - Техническое задание ….…………………………………………………94-116

  - Форма сведений об участнике размещения заказа …………………....  117

  - Форма сведений предлагаемых к выполнению работ ….……………..  118

  - Форма описи документов ………………………………………………   119

3.5.     Порядок проведения открытого аукциона…………………………...     120-124

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Общие сведения.

Открытый аукцион проводится в соответствии с  нормами Федерального закона от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94 ФЗ (с изменениями).

Понятия и термины, используемые в документации:

Заказчик –  муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми».

Подрядчик – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона будет подписан муниципальный контракт по каждому лоту отдельно.

2. Предмет открытого  аукциона.

Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства Мотовилихинского района г.Перми в 2010 году.

Предмет открытого аукциона состоит из четырех лотов:

Лот  № 1 – Летнее и зимнее содержание дорог в микрорайонах частной жилой застройки Мотовилихинского района г.Перми.

Лот № 2 – Летнее и зимнее содержание внутриквартальных проездов и тротуаров Мотовилихинского района г.Перми

Лот № 3 – Летнее и зимнее содержание лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов Мотовилихинского района г.Перми

Лот № 4 – Летнее и зимнее содержание родников (ключей, ключей-моек, колодцев) и подъездных дорог к пожарным водоемам Мотовилихинского района г.Перми.

3. Место  и сроки  выполнения работ.

Место выполнения работ:    г.Пермь,  Мотовилихинский  район.

Срок выполнения работ:   с 01 января 2010 года по 20 декабря 2010 года (летнее содержание с 11.04.2010г. по 26.10.2010г. – 199 суток; зимнее содержание с 01.01.2010г. по 10.04.2010г. и 27.10.2010г. по 20.12.2010г. – 155 суток).

- Начальная (максимальная) цена контракта.

Лот  № 1 – Летнее и зимнее содержание дорог в микрорайонах частной жилой застройки Мотовилихинского района г.Перми -  3 689 174 рубля 96 коп. (Три миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч сто семьдесят четыре рубля 96 коп.).

Лот № 2 – Летнее и зимнее содержание внутриквартальных проездов и тротуаров Мотовилихинского района г.Перми – 9 965 124 рубля 80 коп. (Девять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч сто двадцать четыре рубля 80 коп.).

Лот № 3 – Летнее и зимнее содержание лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов Мотовилихинского района г.Перми – 2 914 383 рубля 93 коп. (Два миллиона девятьсот четырнадцать тысяч триста восемьдесят три рубля 93 коп.).

Лот № 4 – Летнее и зимнее содержание родников (ключей, ключей-моек, колодцев) и подъездных дорог к пожарным водоемам Мотовилихинского района г.Перми –  4 035 944 рубля 10 коп. (Четыре миллиона тридцать пять тысяч девятьсот сорок четыре рубля 10 коп.).

Цена, предлагаемая участником аукциона по каждому лоту, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта,  установленную Заказчиком в документации об аукционе.

5. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»).

По лоту № 1 - 5% от начальной максимальной цены контракта – 184 458 рублей 75 коп.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (18 445 руб.87 коп.) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (18 445 руб.87 коп.) начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 2 - 5% от начальной максимальной цены контракта – 498 256 рублей 24 коп.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (49 825 руб.62 коп.) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (49 825 руб.62 коп.)  начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 3 - 5% от начальной максимальной цены контракта – 145 719 рублей 20 коп.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (14 571 руб.92 коп.) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (14 571 руб.92 коп.)  начальной (максимальной) цены контракта.

По лоту № 4 - 5% от начальной максимальной цены контракта – 201 797 рублей 21 коп.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (20 179 руб.72 коп.) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (20 179 руб.72 коп.)  начальной (максимальной) цены контракта.

6. Источник финансирования – бюджет города Перми.

7. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона по каждому лоту отдельно и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения работ.

Цена контракта по каждому лоту  должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Перечень, площадь содержания, расчёт стоимости определены техническим заданием заказчика – приложение № 3.1 к аукционной документации.

Данные расчёты стоимости работ будут являться составной частью муниципальных контрактов, подписанных сторонами по итогам аукциона по каждому лоту.

8. Требования  к описанию работ

Описание предлагаемых к выполнению работ, являющихся предметом аукциона по каждому лоту, осуществляется участниками размещения муниципального заказа согласно приложению № 3.1 к аукционной документации  без внесения каких - либо изменений в состав (виды) и объёмы работ.

9. Форма, срок и порядок расчётов за выполненные объёмы работ.

Форма оплаты – безналичный расчёт.

Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ  осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы  после подписания сторонами акта выполненных работ  и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления счета-фактуры в течение 10 банковских дней.

Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с   расчётами стоимости работ заказчика (приложение № 3.1 к аукционной документации)  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту на начальную (максимальную) стоимость  муниципального контракта определённую заказчиком и предусмотренную расчётами стоимости работ заказчика - приложение № 3.1 (учитывается четыре знака после запятой, следующие знаки отбрасываются).

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объёмы работ, определяется путём умножения расчётной стоимости работ, согласно расчёта стоимости работ  заказчика по каждому лоту, на полученный понижающий коэффициент.

Например:

При начальной (максимальной) цене контракта 1000000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 800000 рублей, частное от деления составляет 0,8000,  следовательно,  понижающий коэффициент принимается – 0,8000.

Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В расчётах стоимости выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учётом понижающего  коэффициента.

Например:

В течение месяца подрядчиком выполнены работы на сумму в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика на сумму 100000 рублей, что отражается в  расчётах стоимости выполненных работ.

В данном расчёте указывается понижающий коэффициент – 0,8000 и итоговая сумма, подлежащая оплате 80000 рублей.

10. Валюта заявки на участие в аукционе.

Валюта заявки на участие в аукционе - российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

# 12. Требования к участникам размещения заказа.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо не зависимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.  Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе.

3.  Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

5. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

# 13. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается  в письменной форме отдельно на каждый лот.

Заявка на участие в аукционе  должна содержать:

1. Опись документов (копий документов), представленных в составе заявки на участие в аукционе в соответствии с приложением № 3.4 к документации об аукционе.

2. Сведения об участнике размещения заказа в соответствии с приложением № 3.2 к документации об аукционе.

3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

5. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

7. Сведения о качестве выполняемых работ по форме приложения № 3.3 к документации об аукционе.

8. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения).

В  заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным пп.2-4 раздела 12 настоящей аукционной документации.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

# 14. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе.

Документация об аукционе размещается одновременно с извещением о проведении  аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru.

Документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе выдается в  письменной форме по адресу:  г. Пермь, ул. Красная площадь, 4а сметно-договорной отдел  в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 час. до 18.00 час. (пятница с 09.00 час. до 17.00 час.), обед с 12.00 час. до 12 час. 48 мин. (время местное).

Контактное лицо: Святовец Ирина Павловна.

Тел.: (342) 2676017, 2677808.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе.

Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

# 15. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в ч.13 документации об аукционе.

По своему усмотрению участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывается наименование  аукциона и номер извещения.

Заявки подаются в письменной форме.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Заявки на участие в аукционе должны быть представлены Заказчику не позднее 10 час. 00 мин. 4 декабря 2009 года по адресу: 614014, г. Пермь, ул. Красная площадь, 4а сметно-договорной отдел в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9:00 ч. до 18:00 (в пятницу до 17:00),  перерыв на обед с 12:00 ч. до 12:48 ч. (время местное)

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок, заявки на участие в аукционе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

# 16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок  на участие в аукционе до 10 час. 00 мин. 4 декабря 2009 года.

Отзыв заявки осуществляется в письменной форме, на фирменном бланке организации (при его наличии).

# 17. Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

18. Внесение изменений в документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения, такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

Внесённые изменения в дальнейшем являются составной частью документации об аукционе.

19. Отказ от проведения открытого аукциона.

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком  соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней  со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик обязан направить соответствующее уведомление всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

# 20.  Место, время и порядок начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Место начала рассмотрения заявок:    г. Пермь, ул. Красная площадь, 4а.

Дата и время начала рассмотрения заявок: 4 декабря 2009 г.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным согласно ст.11 ФЗ-№94 от 21.07.05г.

2) предоставления определенных ч.13 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или  работах, на выполнение  которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и  признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в  участии в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным Законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

21. Место, порядок проведения  аукциона.

Аукцион состоится по адресу: г.Пермь, ул.Кирова, 82, управление муниципального заказа администрации г.Перми, зал заседаний в 11час 00 мин 17 декабря 2009 г.

Порядок проведения открытого аукциона устанавливается в соответствии с «Правилами участия в открытом аукционе», утверждёнными приказом управления муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми от 22 мая 2009г. № 9 согласно приложения № 3.7 к аукционной документации.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Данный протокол в день проведения аукциона подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

22. Подписание муниципального контракта по результатам проведения  аукциона.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона  один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Неотъемлемой частью контракта является расчёт стоимости работ, предлагаемый заказчиком в документации об аукционе по каждому лоту.

Участник аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 11 (одиннадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона предоставить Заказчику подписанный со своей стороны муниципальный контракт.

23. Уклонение от подписания муниципального контракта.

Если в срок, предусмотренный  документацией об аукционе (п. 22), победитель не предоставил подписанный с его стороны проект муниципального контракта, он признаётся уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В этом случае Заказчик имеет право:

- либо обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, и возмещении убытков, причиненных уклонением от подписания контракта;

- либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, является обязательным.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт и  возместить убытки, причиненные уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

Сведения об участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

24. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение с отметкой банка о списании, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения).

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным поведением участника размещения заказа и возвращается в следующем порядке:

1. В случае отказа от проведения аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения.

2. В случае получения заявки на участие в аукционе после установленного документацией об аукционе времени в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

3. Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали  победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее, после победителя, предложение о цене контракта – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Участнику аукциона, который сделал предпоследние, после победителя, предложение о цене контракта, денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

В случае если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

5. Победителю аукциона - в течение 5 (пяти)  рабочих дней после заключения с ним муниципального контракта.

6. Единственному участнику аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель – Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми»   л/с №  04933018336), расчётный счёт  № 40302810900000000007 в РКЦ г.Перми, БИК 045744000

ИНН 5906085556, КПП 590601001.

Предоставляется  документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в  аукционе .

При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе (наименование аукциона,  лот № ___, извещение № _____ от _________2009г)».

В случае не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в  аукционе или предоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки менее 5 % от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе

25. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта не устанавливается.

26. Право на обжалование.

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом от 21.07.2005 г. «О  размещении  заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ.

Проект муниципального контракта по лоту № 1

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по летнему и зимнему содержанию дорог в микрорайонах частной жилой застройки Мотовилихинского района г.Перми

г. Пермь                                                                        		                     «____»___________  2009г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора учреждения Александра Ивановича Власова, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________

___________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.На основании результатов проведенного открытого аукциона № ____ от ______ (протокол № ___ от ________________) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

а) выполнение работ по летнему и зимнему содержанию дорог в микрорайонах частной жилой застройки;

б) обеспечение безопасности дорожного движения, постоянного и бесперебойного движения автотранспорта и пешеходов;

в) обеспечение ликвидации последствий аварий (снежные валы, наледь, грязь и т.д.), связанных с функционированием подземных коммуникаций в течение суток;

г) осуществление систематического надзора за сохранностью дорог микрорайонов частной жилой застройки и сооружений на них, уведомление Заказчика о всех случаях нанесения ущерба, разрушений от стихийных бедствий, принятия участия в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба дорогам микрорайонов частной жилой застройки и других нарушениях с оформлением донесения по форме приложения № 8.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –  Перечень объектов (улиц) и объемы по летнему и зимнему содержанию дорог в микрорайонах частной жилой застройки Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 2 – Состав работ по летнему и зимнему содержанию дорог в микрорайонах частной жилой застройки Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 3 – Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 4 – Оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 5 – Расчет стоимости работ по летнему и зимнему содержанию дорог микрорайонов частной жилой застройки Мотовилихинского района г.Перми

Приложение 5.1 – Расчет стоимости по летнему и зимнему содержанию дорог в микрорайонах частной жилой застройки Мотовилихинского района г.Перми по месяцам ;

Приложение № 6 – Акт контрольной проверки выполнения работ;

Приложение № 7.1, 7.2 –  Формы отчетности (акт приемки выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3);

Приложение № 8 – Форма донесения.

Приложение № 9 – Форма предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  01.01.2010.

2.2. Окончание производства работ: 20.12.2010.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1.  Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с 01.01.2010 по 20.12.2010 формируется на основании заявки на участие в открытом аукционе Подрядчика и составляет:  _____________________ (______________________________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие  выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случае, предусмотренном в п.6.3. настоящего контракта, а также   в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением, некачественным выполнением работ, применения санкций.

3.3. Подрядчик сдает работы Заказчику ежемесячно до 25 числа отчетного месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4.Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются  акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Подрядчиком Заказчику, в срок до 25 числа текущего месяца.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Заказчику актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счетов-фактур за фактически выполненные работы при условии подписания сторонами акта приема выполненных работ без замечаний либо с наличием отметки об устранении Подрядчиком замечаний Заказчика, выявленных в процессе производства работ, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется  Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе производства работ недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. Подрядчик обязан разработать Технологическую карту выполнения работ и до начала производства работ представить ее Заказчику на согласование.

5.11. Подрядчик до начала работы осуществляет проверку качества материалов и изделий.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее четырех проверок за отчетный месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

6.8. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.9. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для расторжения контракта.

6.10. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

6.11. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему контракту Заказчик вправе в разумный срок поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем контракте.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку начала и окончания производства работ, а также промежуточных сроков, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта, за каждый день просрочки.

7.6.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 МРОТ.

7.6.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6.5.За невыполнение в установленные сроки работ, периодичность которых определяется по заданию Заказчика в соответствии с контрактом, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.7. За непредставление Технологической карты выполнения работ в соответствии с п. 5.10. настоящего контракта Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от  общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

7.8. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                      			Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» ИНН/КПП 5906085556/590601001 ОГРН 1085906006504 614014, г. Пермь, ул.Красная Площадь,4А УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/с 02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» л/с 02933018336) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Перми БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________ А.И.Власов м.п. | __________ м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Перечень объектов (улиц) и объемы по летнему и зимнему содержанию дорог частной жилой застройки Мотовилихинского района г.Перми

| № п/п | Наименование улицы (объекта) | От | До | Площадь покрытия проезжей части, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-я Висимская |  |  | 3000 |
| 2 | Клыкова |  |  | 1400 |
| 3 | Зенкова |  |  | 3000 |
| 4 | Постоногова |  |  | 2600 |
| 5 | Красногвардейская |  |  | 4000 |
| 6 | Лузенина |  |  | 4300 |
| 7 | Борчанинова |  |  | 4400 |
| 8 | Володарского |  |  | 4300 |
| 9 | Урицкого |  |  | 4800 |
| 10 | Губахинская |  |  | 1600 |
| 11 | Лигасовская |  |  | 2800 |
| 12 | Сельскохозяйственная |  |  | 2000 |
| 13 | Минская (пихт. Стрелка) |  |  | 1200 |
| 14 | Героя Пирожкова |  |  | 800 |
| 15 | Киевская (пихт. Стрелка) |  |  | 1800 |
| 16 | Саперная (пихт. Стрелка) |  |  | 600 |
| 17 | 2-я Саперная (пихт. Стрелка) |  |  | 600 |
| 18 | Вятская (Пихт. Стрелка) |  |  | 400 |
| 19 | Нагорная |  |  | 5200 |
| 20 | Свободы |  |  | 2940 |
| 21 | Алексеевская |  |  | 2940 |
| 22 | Пролетарская |  |  | 6000 |
| 23 | Республиканская |  |  | 11400 |
| 24 | Лбова |  |  | 6200 |
| 25 | Партизанская |  |  | 3400 |
| 26 | Братьев Каменских |  |  | 2400 |
| 27 | Бараносская |  |  | 900 |
| 28 | проезд | ул. 1905г. | д.6 по ул. Уральской | 400 |
| 29 | Смирнова | Ул.Славянова | Ул.Красногвардейской | 3160 |
| 30 | набережная пруда |  |  | 2200 |
| 31 | Егошихинская |  |  | 720 |
| 32 | Сухоложская |  |  | 810 |
| 33 | Артинская |  |  | 800 |
| 34 | Нагорная |  |  | 800 |
| 35 | 1-й Сухоложский |  |  | 340 |
| 36 | 2-й Сухоложский |  |  | 340 |
| 37 | Еланская |  |  | 800 |
| 38 | Марата |  |  | 4000 |
| 39 | Пугачевская |  |  | 3600 |
| 40 | Стольникова |  |  | 4200 |
| 41 | Завьялова |  |  | 3400 |
| 42 | Кувинская |  |  | 4000 |
| 43 | Колыбалова |  |  | 1300 |
| 44 | Фокинская |  |  | 1200 |
| 45 | ст. Большевиков |  |  | 3600 |
| 46 | Копылова |  |  | 3800 |
| 47 | Лядовская |  |  | 3700 |
| 48 | Февральская |  |  | 4600 |
| 49 | Валайская |  |  | 600 |
| 50 | Народная |  |  | 3000 |
| 51 | Гарцовская |  |  | 2600 |
| 52 | 1-я Запрудская |  |  | 2800 |
| 53 | 2-я Запрудская |  |  | 2800 |
| 54 | 3-я Запрудская |  |  | 2800 |
| 55 | 4-я Запрудская |  |  | 2700 |
| 56 | 5-я Запрудская |  |  | 2000 |
| 57 | Крайпрудская |  |  | 4200 |
| 58 | Чермозская |  |  | 6800 |
| 59 | 2-я Чермозская |  |  | 4400 |
| 60 | К.Либкнехта |  |  | 1940 |
| 61 | Р.Люксембург |  |  | 1700 |
| 62 | Комаровская |  |  | 2600 |
| 63 | Исхакова |  |  | 4600 |
| 64 | Конева |  |  | 4600 |
| 65 | Кондаурова |  |  | 4600 |
| 66 | Кравченко |  |  | 4600 |
| 67 | Варфаломеева |  |  | 4600 |
| 68 | Гребнева |  |  | 1800 |
| 69 | Ерофеевских |  |  | 1400 |
| 70 | Вавилина |  |  | 4800 |
| 71 | Братчикова |  |  | 3600 |
| 72 | Брызгалова |  |  | 4400 |
| 73 | Журналиста Дементьева |  |  | 8100 |
| 74 | Бузинская |  |  | 2600 |
| 75 | Андреевская |  |  | 1300 |
| 76 | Белостокская |  |  | 1600 |
| 77 | Фурманова |  |  | 1640 |
| 78 | Каширская |  |  | 1620 |
| 79 | Вишневая |  |  | 940 |
| 80 | Балтийская |  |  | 700 |
| 81 | Мотовилихинская |  |  | 1500 |
| 82 | Донская |  |  | 1100 |
| 83 | Сылвенская |  |  | 700 |
| 84 | Волынская |  |  | 560 |
| 85 | 1-й Короткий переулок |  |  | 400 |
| 86 | Пятигорский |  |  | 1360 |
| 87 | Бойкова |  |  | 2800 |
| 88 | Красных зорь |  |  | 4700 |
| 89 | Контонской коммуны |  |  | 2340 |
| 90 | 1-я Кольцевая |  |  | 1900 |
| 91 | 2-я Кольцевая |  |  | 1500 |
| 92 | 3-я Кольцевая |  |  | 2400 |
| 93 | 3-й Короткий переулок |  |  | 300 |
| 94 | Севастопольская |  |  | 2000 |
| 95 | Короткий переулок |  |  | 400 |
| 96 | 2-й Короткий переулок |  |  | 600 |
| 97 | Чусовская |  |  | 1400 |
| 98 | Костаревская |  |  | 1800 |
| 99 | Каспийская |  |  | 2400 |
| 100 | А.Серова |  |  | 2000 |
| 101 | Кунгурская |  |  | 1400 |
| 102 | Карякина |  |  | 3100 |
| 103 | Брянская |  |  | 3200 |
| 104 | Изотова |  |  | 2400 |
| 105 | Добрянская |  |  | 1800 |
| 106 | Массовок |  |  | 1400 |
| 107 | Радищева |  |  | 1600 |
| 108 | Пр. Октябрят |  |  | 2400 |
| 109 | Левитана |  |  | 1600 |
| 110 | Жуковского |  |  | 3200 |
| 111 | Курская |  |  | 340 |
| 112 | Грибоедова |  |  | 2800 |
| 113 | Артема |  |  | 1600 |
| 114 | Сако и Вацетти |  |  | 3400 |
| 115 | Рабочего Иванченко |  |  | 2400 |
| 116 | Северная |  |  | 1200 |
| 117 | Национальная |  |  | 1400 |
| 118 | Лифанова |  |  | 2400 |
| 119 | Краснознаменная |  |  | 2800 |
| 120 | Обросова |  |  | 2000 |
| 121 | Сарапульская |  |  | 900 |
| 122 | Салтыкова-Щедрина |  |  | 2200 |
| 123 | Казанская |  |  | 1000 |
| 124 | Изюмская |  |  | 1300 |
| 125 | Балканская |  |  | 1400 |
| 126 | Тульская |  |  | 600 |
| 127 | Лесная |  |  | 1000 |
| 128 | 1-я Новгородская |  |  | 5200 |
| 129 | 2-я Новгородская |  |  | 5200 |
| 130 | 3-я Новгородская |  |  | 11495 |
| 131 | 4-я Новгородская |  |  | 3600 |
| 132 | 5-я Новгородская |  |  | 3300 |
| 133 | 6-я Новгородская |  |  | 200 |
| 134 | Сигаева |  |  | 3600 |
| 135 | Омская |  |  | 1500 |
| 136 | Бекетова |  |  | 1800 |
| 137 | Е.Пермяка |  |  | 1800 |
| 138 | Красноуральская |  |  | 1300 |
| 139 | Пороховая |  |  | 600 |
| 140 | Искорская |  |  | 1900 |
| 141 | Степная |  |  | 2800 |
| 142 | Сивелева |  |  | 1100 |
| 143 | Мечникова |  |  | 1000 |
| 144 | Ивдельская |  |  | 2300 |
| 145 | 1-й Бойный переулок |  |  | 1400 |
| 146 | 2-й Бойный переулок |  |  | 1000 |
| 147 | 3-й Бойный переулок |  |  | 1300 |
| 148 | 4-й Бойный переулок |  |  | 640 |
| 149 | Ревдинская |  |  | 1100 |
| 150 | Тавдинская |  |  | 1300 |
| 151 | Енисейская |  |  | 1100 |
| 152 | Амурская |  |  | 1100 |
| 153 | Волжская |  |  | 1100 |
| 154 | Смоленская |  |  | 400 |
| 155 | Ростовская |  |  | 400 |
| 156 | Волгоградская |  |  | 400 |
| 157 | Одесская |  |  | 400 |
| 158 | Новозвягинская |  |  | 3100 |
| 159 | Березинская |  |  | 4900 |
| 160 | Зеленая |  |  | 7000 |
| 161 | Некрасова |  |  | 4400 |
| 162 | Норинская |  |  | 5300 |
| 163 | Труда |  |  | 6400 |
| 164 | Калановская |  |  | 4400 |
| 165 | Козловская |  |  | 2300 |
| 166 | Московская |  |  | 1100 |
| 167 | Ленинградская |  |  | 1600 |
| 168 | Харьковская |  |  | 2400 |
| 169 | Златоустовская |  |  | 860 |
| 170 | Кирпичная |  |  | 2400 |
| 171 | Магнитогорская |  |  | 2900 |
| 172 | Тагильская |  |  | 2200 |
| 173 | Челябинская |  |  | 1300 |
| 174 | Рылеева |  |  | 1100 |
| 175 | Калужская |  |  | 400 |
| 176 | Огородникова |  |  | 2900 |
| 177 | Кузнецкая |  |  | 1200 |
| 178 | дорога | п. Архирейка | п. Крольчатник | 8800 |
| 179 | дорога | конечная ост. Авт.№ 34 | СПК "Мотовилихинский" | 3300 |
| 180 | Актера Емельянова |  |  | 4000 |
| 181 | Краеведа Волегова |  |  | 3600 |
| 182 | ХудожникаЗеленина |  |  | 2400 |
| 183 | подполковника Галанова |  |  | 2000 |
| 184 | Уинская | подполк. Галанова | Сако и Ванцетти | 2400 |
| 185 | остальные дороги |  |  | 3712 |
| 186 | 1-я Линия |  |  | 3600 |
| 187 | 2-я Линия |  |  | 7600 |
| 188 | 3-я Линия |  |  | 7100 |
| 189 | 4-я Линия |  |  | 3800 |
| 190 | 5-я Линия |  |  | 7000 |
| 191 | 6-я Линия |  |  | 6000 |
| 192 | 7-я Линия |  |  | 5700 |
| 193 | 8-я Линия |  |  | 5200 |
| 194 | 9-я Линия |  |  | 4000 |
| 195 | 10-я Линия |  |  | 1300 |
| 196 | 11-я Линия |  |  | 1200 |
| 197 | 12-я Линия |  |  | 600 |
| 198 | 13-я Линия |  |  | 2800 |
| 199 | Невская |  |  | 1900 |
| 200 | Ладожская |  |  | 1900 |
| 201 | Днепропетровская |  |  | 2700 |
| 202 | Ангарская |  |  | 1200 |
| 203 | Рионская |  |  | 1400 |
| 204 | Лозьвинская |  |  | 1300 |
| 205 | Солнечная |  |  | 1300 |
| 206 | Сосьвинская |  |  | 1300 |
| 207 | Внутриквартальные презды |  |  | 13000 |
| 208 | Красновишерская |  |  | 1500 |
| 209 | Фрезеровщиков |  |  | 750 |
| 210 | Краснокамская |  |  | 900 |
| 211 | Садовая |  |  | 2400 |
| 212 | Героя Пирожкова |  |  | 800 |
| 213 | Потерянная |  |  | 750 |
| 214 | Никулинская |  |  | 288 |
| 215 | Производственная |  |  | 456 |
| 216 | Димитрова |  |  | 1000 |
| 217 | Балканская |  |  | 664 |
| 218 | Лядовская |  |  | 2800 |
| 219 | Черемховская |  |  | 6000 |
| 220 | Городецкая |  |  | 3600 |
| 221 | Спортивная |  |  | 1200 |
| 222 | Словцовой |  |  | 2700 |
| 223 | Кирпищиковой |  |  | 3400 |
| 224 | Житомирская |  |  | 1800 |
| 225 | Бобруйская |  |  | 3000 |
| 226 | Проспект Октябрят | ул.Северной | ул.Сухоложской | 6000 |
| 227 | Красная площадь | Ул.1905 года | Ул.Братьев Каменских | 1600 |
| Итого |  |  |  | 586405 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Состав работ по летнему и зимнему содержанию дорог в микрорайонах частной жилой застройки Мотовилихинского района г.Перми

|  | Наименование работ | Периодичность | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание | Механизированная очистка проезжей части - расширение проезжей части от снега на всю ширину. | 1 раз в 5 суток | 586405 м2 |
|  | Удаление наката | 3 раза в сезон (по заданию заказчика) | 586405 м2 |
|  | Вывозка снега | (по заданию заказчика) | 1000 тонн |
| Летнее содержание | Планировка дорог в весенний период автогрейдером | 1 раз за период (по заданию заказчика) | 117 281 м2 |
|  | Уборка проезжей части от всякого вида загрязнений по всей площади дороги. Погрузка, вывозка мусора | 1 раз в 7 суток | 586405 м2 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Технология производства работ и условия выполнения работ

Проезжая часть дорог в микрорайонах частной жилой застройки – дороги частного сектора в зимний период должны быть очищены от рыхлого снега, освобождена от снежных валов, расширена на всю ширину проезжей части, допускается ровный снежный накат без наличия колеи. Сформированы разрывы в валах снега на перекрестках, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п. Удаление наката, вывозка снега и планировка дорог в весенний период производится по заданию Заказчика. Работы по вывозке снега оплачиваются после предоставления фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона снежной свалки и данных ГУ "Пермский ЦГМС".

В летний период проезжая часть должна быть очищена от различного вида загрязнений – мусора. Собранный мусор должен быть вывезен в течение одних суток на полигон ТБО для захоронения. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО, выписанной на организацию, обслуживающую дороги частного сектора. В весенний и осенний периоды проводится комплексная уборка дорог частного сектора.

Периоды содержания:

- зимнее содержание (зимний сезон) с 01.01.2010 по 10.04.2010 и с 27.10.2010 по 20.12.2010  - 155 суток;

- летнее содержание (летний сезон) с 11.04.2009 по 26.10.2010 – 199 суток;

- при различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни и т.д.) заказчик имеет право корректировать периодичность уборки.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ____    от  ________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ содержания в летний и зимний период дорог в микрорайонах частной жилой застройки и условия снижения стоимости работ

Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание дорог микрорайонов частной застройки по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

Зимнее содержание дорог микрорайонов частной застройки

| № п/п | Критерии оценки качества работ | % снижения от стоимости работ объекта за отчетный месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Механизированная очистка проезжей части - толщина уплотненного слоя снега не превышает 5 см, поверхность ровная, отсутствует заужение, колейность. Сформированы разрывы в валах. | 0 % |
| 2 | Механизированная очистка проезжей части - толщина уплотненного слоя снега не превышает 5 см, поверхность ровная, имеется заужение в пределах 10% от площади дороги. Не сформированы разрывы валах. | -20% |
| 3 | Механизированная очистка проезжей части - поверхность неровная, имеется колейность, заужение более 20%. . Не сформированы разрывы валах. | -60% |
| 4 | Механизированная очистка - поверхность неровная, имеется колейность, заужение более 40%. . Не сформированы разрывы валах. | -100% |

Летнее содержание дорог микрорайонов частной застройки

|  | Критерии оценки качества работ | % снижения от стоимости работ объекта за отчетный месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проезжая часть полностью очищена от всякого вида загрязнений по всей площади. | 0% |
| 2 | Проезжая часть полностью очищена от всякого вида загрязнений по всей площади. Собранный мусор не вывезен. | - 20 % |
| 3 | Проезжая часть очищена не по всей площади дороги от различного вида загрязнений. Мусор не вывезен. | - 60 % |
| 4 | Уборка не производилась. | - 100 % |

Методика оценки качества содержания

Оценка качества содержания объекта определяется Заказчиком на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте. По результатам отчетного месяца составляется  не менее 4-х актов, на основании которых заказчиком производится оценка качества и снижение в соответствие с Требованием.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от ______________№__________

Расчет стоимости работ по летнему и зимнему содержанию

дорог микрорайонов частной жилой застройки

Мотовилихинского района г.Перми

|  | Наименование работ | Объём работ | Стоимость за единицу (руб.) | Итого с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание | Механизированная очистка проезжей части - расширение проезжей части от снега на всю ширину. | 586405 м2 |  |  |
|  | Удаление наката | 586405 м2 |  |  |
|  | Вывозка снега | 1000 тонн |  |  |
| Летнее содержание | Планировка дорог в весенний период автогрейдером | 117 281 м2 |  |  |
|  | Уборка проезжей части от всякого вида загрязнений по всей площади дороги. Погрузка, вывозка мусора | 586405 м2 |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № _______________от _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчет стоимости по летнему и зимнему содержанию дорог микрорайонов частной жилой застройки Мотовилихинского района г.Перми по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм., руб с НДС |  | Объем работ |  | Всего стоимость работ с НДС, руб | в том числе по сезонам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого лето | в том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |  | Итого зима | в том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лето 199 суток с 11.04.10 по 26.10.10 | зима 155 суток с 01.01.2010 по 10.04.10 и с 27.10.10 по 20.12.10 | Лето | Зима |  |  | Апрель 10 сут (с 11.04.10 по 20.04.10) | Май 30 сут (с 21.04.10 по 20.05.10) | Июнь 31 сут (с 21.05.10 по 20.06.10) | Июль 30 сут (с 21.06.10 по 20.07.10) | Август 31 сут (с 21.07.10 по 20.08.10) | Сентябрь 31 сут (с 21.08.10 по 20.09.10) | Октябрь 30 сут (с 21.09.10 по 20.10.10) | Ноябрь 6 сут (с 21.10.10 по 26.10.10) |  | Январь 20 сут (с 01.01.2010 по 20.01.10) | Февраль 31 сут (с 21.01.10 по 20.02.10) | Март 28 сут (с 21.02.10 по 20.03.10) | Апрель 21 сут (с 21.03.10 по 10.04.10) | Ноябрь 25 сут (с 27.10.10 по 20.11.10) | Декабрь 30 сут (с 21.11.10 по 20.12.10) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
| Итого по контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор МБУ "Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотовилихинскогоо района" ___________________________________ А.И.Власов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подрядчик ____________________________________/ ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №  6

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

А К Т

контрольной проверки  летнего и зимнего содержания  дорог  микрорайонов частной жилой застройки   Мотовилихинского района г.Перми

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2010 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | % снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Формы отчетности

Приложение 7.1.

к муниципальному контракту

№ __________ от «____» декабря  2009г.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Мотвоилихинского района»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период _________

по летнему и зимнему содержанию дорог микрорайонов частной жилой застройки

Мотовилихинского района г.Перми

| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ. | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ руб с НДС |  | Процент снижения среднемесячный | Принято сумма к оплате, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за ед. изм | Всего |  |  |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Общий процент снижения | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Всего по акту с НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | в том числе без НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик

Директор МБУ  «Благоустройство Мотовилихинского района _________(А.И.Власов)

М.п.

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

М.п.

Приложение  7.2.

к муниципальному контракту

№ __________ от «_____» декабря 2009г

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп. заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС 18% |  |
|  |  |  |  | Всего с НДС |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор | ____________________________ |  | А.И.Власов |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Директор | _______________________________ |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба дорогам микрорайонов частной жилой застройки Мотовилихинского района г.Перми

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                      А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 9

к муниципальному контракту

от__________________№___

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________2009 г.               Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района ____________ А.И.Власов

Подрядчик

Проект муниципального контракта по лоту № 2

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по летнему и зимнему содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров Мотовилихинского района г.Перми

г. Пермь                                                                        		    «____»___________  2009г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора учреждения Александра Ивановича Власова, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________

___________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. На основании результатов проведенного открытого аукциона № ____ от ______ (протокол № ___ от ________________) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

а) выполнение работ по летнему и зимнему содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров;

б) обеспечение безопасности дорожного движения, постоянного и бесперебойного движения автотранспорта и пешеходов;

в) обеспечение ликвидации последствий аварий (снежные валы, наледь, грязь и т.д.), связанных с функционированием подземных коммуникаций в течение суток;

г) осуществление систематического надзора за сохранностью внутриквартальных проездов и тротуаров и сооружений на них, уведомление Заказчика о всех случаях нанесения ущерба, разрушений от стихийных бедствий, принятия участия в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба внутриквартальным проездам и тротуарам и других нарушениях с оформлением донесения по форме приложения № 8.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта в соответствии:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –  Перечень объектов и объемы по летнему и зимнему содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 2 – Состав работ по летнему и зимнему содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 3 – Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 4 – Оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 5 – Расчет стоимости работ по летнему и зимнему содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров Мотовилихинского района г.Перми

Приложение 5.1 – Расчет стоимости по летнему и зимнему содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров Мотовилихинского района г.Перми по месяцам;

Приложение № 6 – Акт контрольной проверки выполнения работ;

Приложение № 7.1, 7.2 –  Формы отчетности (акт приемки выполненных работ, КС-3)

Приложение № 8 – Форма донесения;

Приложение №9 – Форма предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  01.01.2010.

2.2. Окончание производства работ: 20.12.2010.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1.  Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с 01.01.2010 по 20.12.2010 формируется на основании заявки на участие в открытом аукционе Подрядчика и составляет:  _____________________ (______________________________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие  выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случае, предусмотренном в п. 6.3. настоящего контракта, а также в случае  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением, некачественным выполнением работ, применения санкций.

3.3. Подрядчик сдает работы Заказчику ежемесячно до 25 числа отчетного месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4.Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются  акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Подрядчиком Заказчику, в срок до 25 числа текущего месяца.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Заказчику актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счетов-фактур за фактически выполненные работы при условии подписания сторонами акта приема выполненных работ без замечаний либо с наличием отметки об устранении Подрядчиком замечаний Заказчика, выявленных в процессе производства работ, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется  Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе производства работ недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. Подрядчик обязан разработать Технологическую карту выполнения работ и до начала производства работ представить ее Заказчику на согласование.

5.11. Подрядчик до начала работы осуществляет проверку качества материалов и изделий.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее четырех проверок за отчетный месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

6.8. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.9. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для расторжения контракта.

6.10. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

6.11. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему контракту Заказчик вправе в разумный срок поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем контракте.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку начала и окончания производства работ, а также промежуточных сроков, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта, за каждый день просрочки.

7.6.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 МРОТ.

7.6.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6.5.За невыполнение в установленные сроки работ, периодичность которых определяется по заданию Заказчика в соответствии с контрактом, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.7. За непредставление Технологической карты выполнения работ в соответствии с п. 5.10. настоящего контракта Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от  общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

7.8. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                      			Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» ИНН/КПП 5906085556/590601001 ОГРН 1085906006504 614014, г. Пермь, ул.Красная Площадь, 4А УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/с 02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» л/с 02933018336) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Перми БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| __________ А.И.Власов м.п. | __________ м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Перечень объектов и объемы по летнему и зимнему содержанию внутриквартальных проездов Мотовилихинского района  г.Перми

| № п/п | Наименование объекта | От | До | Площадь покрытия проезжей части, м2 | тротуары,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | проезд с б. Гагарина воль МСЧ-1 | б.Гагарина, 70 | ЦТП б.Гагарина, 72 | 1920 | 0 |
| 2 | проезд | б. Гагарина, 83/1 | д.72 по ул. Крупской | 3600 | 0 |
| 3 | проезд с б. Гагарина | б. Гагарина, 73 | б. Гагарина, 71а | 350 | 0 |
| 4 | проезд с б. Гагарина | б.Гагарина, 64 | б. Гагарина, 58в | 2400 | 0 |
| 5 | проезд с б. Гагарина | б.Гагарина, 60 | б.Гагарина, 58а | 360 | 0 |
| 6 | проезд у ПНК с отворотами к д. 58б и 58г | б.Гагарина, 58 | б.Гагарина, 54а | 1920 | 0 |
| 7 | проезд с ул. Ушинского | ул. Ушинского, 8 | ул. Ушинского, 4а | 400 | 0 |
| 8 | проезд с ул. Гайдара | ул. Гайдара, 18 | ул.Крупской, 75 | 960 | 0 |
| 9 | проезд с ул. Гайдара | ул. Гайдара, 14 | ул. Крупская, 71 | 720 | 240 |
| 10 | проезд с ул П.Лумумбы вдоль ул. Крупской | ул. П.Лумумбы, 7 | ул. Крупской, 68 | 2640 | 0 |
| 11 | проезд с ул. Гайдара | ул. Гайдара, 8 | ул. Купской, 69/1 | 1200 | 0 |
| 12 | проезд с ул. Гайдара | ул. Гайдара, 4 | ул. Крупской, 63 | 960 | 30 |
| 13 | проезд с ул Гайдара | ул. Гайдара, 6/1 | ул. Крупской, 65/1 | 600 | 90 |
| 14 | проезд с бульвара Гагарина | д. 66 по б. Гагарина | д. 62/2 по б. Гагарина | 720 | 0 |
| 15 | тротуар | д. 12 по ул. Гайдара | д.69/1 по ул. Крупской | 0 | 240 |
| 16 | тротуар | ТП у дома 69/1 ул.Крупской | ул. Крупской | 0 | 48 |
| 17 | тротуар | д.65/2 по ул. Крупской | ул. Крупской | 0 | 90 |
| 18 | тротуар | между домами 63 и 65/1 ул.Крупская | Ул.Крупская | 0 | 48 |
| 19 | тротуар | д. по б. Гагарина, 71А | ул. Крупской | 0 | 180 |
| 20 | тротуар | д. 73а по б. Гагарина | доул. Крупской | 0 | 138 |
| 21 | тротуар | д75а по б. Гагарина (школа) №43 | ул. Крупской | 0 | 130 |
| 22 | тротуар | д. 75а по б.Гагарина( №43школа) | д.68 по ул.Крупской | 0 | 32 |
| 23 | тротуар | между домами 68, 70 по ул. Крупской |  | 0 | 32 |
| 24 | тротуар | между домами 70 и 72 по ул. Крупской |  | 0 | 32 |
| 25 | тротуар | д. 54 по б. Гагарина | д.56 по б.Гагарина | 0 | 504 |
| 26 | тротуар | д. 56 по б. Гагарина | б.Гагарина, 58г | 0 | 40 |
| 27 | проезд | д.115 по б. Гагарина | д.55 по ул. Старцева | 400 | 0 |
| 28 | проезд | д. 115 по б. Гагарина | д. 107/5 по б. Гагарина | 1440 | 0 |
| 29 | проезд | д.107/5 по б. Гагарина | д. 107/1 по б. Гагарина | 1872 | 0 |
| 30 | проезд | д.91 по б. Гагарина | д.82 по ул. Крупской | 2020 | 0 |
| 31 | тех. проезд | д. 107/1 по б. Гагарина | д. 93/4 по б. Гагарина | 1800 | 0 |
| 32 | тех. проезд | д. 99 по б. Гагарина | проезда к домам 93/2/3 по б.Гагарина | 720 | 0 |
| 33 | проезд | д. 91 по б. Гагарина (Виват) | МОУ Дет. Дом № 2 | 480 | 0 |
| 34 | тротуар | д. 115 по б. Гагарина | д.55 по ул. Старцева | 0 | 240 |
| 35 | тротуар | 47 по ул. Старцева | д.107/5 по б. Гагарина | 0 | 440 |
| 36 | тротуар | д. 107/ 5 по б. Гагарина | д.88 по ул.Крупской | 0 | 400 |
| 37 | тротуар | д. 90 по ул. Крупской (д/с) | д. 82а по ул. Крупской | 0 | 320 |
| 38 | тротуар | д. 93/1 по Б.Гагарина вдоль д.93/4-93/6 | д. 80а по ул. Крупской (торг. Центр) | 0 | 680 |
| 39 | тротуар | д. 95 по б. Гагарина | д. 93/4 по б. Гагарина | 0 | 330 |
| 40 | тротуар | д.9, 11 по ул. Дружбы | д.18/3/2 по ул. Тургенева | 0 | 210 |
| 41 | тротуар | д. 93/4 по б. Гагарина | д. 80а по ул. Крупской (торг. Центр) | 0 | 240 |
| 42 | проезд | д.97,99 по б. Гагарина | д. 93/6 по б.Гагарина | 1920 | 0 |
| 43 | проезд | между д. 107/3,/4 по б. Гагарина | д.111/2 по б.Гагарина | 720 | 0 |
| 44 | проезд | д.43, 45 по ул. Старцева | д/с по ул. Крупской, 90 | 600 | 0 |
| 45 | проезд | д. 80 по ул. Крупской (школа) | д. 3 по ул. Ушинского | 1560 | 0 |
| 46 | проезд | между д. 76,78 по ул. Крупской | до подъездов | 120 | 0 |
| 47 | проезд | д. 79 по ул. Крупской | д. 83б по ул.Крупской | 240 | 0 |
| 48 | проезд | между д. 83,85 по ул.Крупской | д/с по ул. Крупской, 85 | 960 | 0 |
| 49 | проезд | д. 87,89 по ул. Крупской | д. 89а, 87а, 87б, 85 по ул. Крупской | 2144 | 0 |
| 50 | проезд | д. 89,93 по ул. Крупской | д/с по ул. Старцева, 35в | 360 | 0 |
| 51 | проезд | между д. 93, 95 по ул. Крупской | во двор | 240 | 0 |
| 52 | проезд | д. 67, 79 по ул. Пушкарской | вдоль д. 77 до 75 по ул. Пушкарской | 520 | 0 |
| 53 | проезд | между д. 83,85 по ул. Пушкарской | во двор | 120 | 0 |
| 54 | проезд | к школе по ул. Крупской, 92 |  | 200 | 0 |
| 55 | проезд | между д. 115 б. Гагарина, 55 по Старцева | д. 113а по б. Гагарина | 240 | 0 |
| 56 | проезд | д. 54б по б.Гагарина (нефт. Коледж) | д. 56 по б.Гагарина | 1200 | 0 |
| 57 | проезд | д. 73, 75 по б.Гагарина | д. 73а по б.Гагарина | 480 | 0 |
| 58 | проезд | д. 75, 77 по б.Гагарина | школа по б. Гагарина, 75а | 240 | 0 |
| 59 | проезд | д. 73. по ул. Крупской вдоль д. 71, 69/1 | д/с по ул. Крупской,67 | 1440 | 0 |
| 60 | проезд | между д. 11а, 13а по ул. Гайдара | школы по ул. Гайдара, 13 | 640 | 160 |
| 61 | проезд | д. 7, 7а по ул. Гайдара | д/с "Чулпан" по ул. Гайдара, 11 | 480 | 0 |
| 62 | проезд | между д. 2, 4 по ул. Гайдара | во двор | 120 | 0 |
| 63 | проезд | д. 2 по ул. Гайдара (ст. Юн.России) | заправки "Petrol " по ул. Макаренко | 2400 | 0 |
| 64 | тех. проезды | с ул. Дружба | д.13, 9, 7 по ул. Дружба | 200 | 0 |
| 65 | проезд | д. 18/1 по ул. Тургенева | д.5/1 по ул. Технической | 1012,5 | 0 |
| 66 | проезд | д.16, 18/1 по ул.Тургенева | д. 18/3 по ул. Тургенева | 420 | 0 |
| 67 | проезд | д. 8 по ул. Технической | д. 10 по ул. Технической (шк. 116) | 405 | 0 |
| 68 | проезд | д. 18 по ул. Студенческой | д. 20 по ул. Студенчесчкой | 540 | 0 |
| 69 | проезд | д. 43, 49 по ул. Крупской | д.10 по ул. Технической (шк. 116) | 315 | 0 |
| 70 | проезд с б. Гагарина | д. 42б, 47 по б. Гагарина | контейнерная площадка за мед. Акад. | 675 | 0 |
| 71 | проезд | д. 22 (шк.) по ул. Технической | д. 57а по ул. Крупской | 2025 | 607,5 |
| 72 | проезд | д. 59, 59а по ул. Крупской | д.22 по ул. Технической | 812 | 0 |
| 73 | тротуар | д. 6, 8 по ул. Технической | д. 10 по ул. Технической (шк. 116) | 0 | 101,25 |
| 74 | тротуар | д. 19 по ул. Дружба | ГСК рядом с д. 17 по ул. Дружба | 0 | 90 |
| 75 | тротуар | д. 41, 41а по ул. Крупской | д.17 по ул. Дружбы | 0 | 189 |
| 76 | тротуар | д. 20 по Студенческой вдоль шк. 116 | д. 17 по ул. Дружбы | 0 | 360 |
| 77 | тротуар | ТП у д. 44 по ул. Макаренко | д. 59а по ул. Крупской | 0 | 90 |
| 78 | тротуар | д.13 по ул. Студенческой | д. 57а по ул. Крупской | 0 | 135 |
| 79 | проезд | д.28, 30 по ул. Крупской | д. 28А по ул. Крупской | 360 | 0 |
| 80 | проезд | д. 115, 117 по ул. Уральская | д. 28А по ул. Крупской | 600 | 0 |
| 81 | проезд | д. 35, 37 по б. Гагарина | д. 54 по ул. Лебедева | 600 | 0 |
| 82 | проезд | д. 37, 39 по б. Гагарина | д. 37А по б. Гагарина | 600 | 0 |
| 83 | проезд | д. 32 по ул. Крупской | д. 32А по ул. Крупской (вокруг дома) | 840 | 0 |
| 84 | тротуар | д. 37 по б. Гагарина | д. 38, 40 по ул. Крупской | 0 | 300 |
| 85 | тротуар | д. 37А по б. Гагарина | д. 34 по ул. Крупской | 0 | 120 |
| 86 | тротуар | д. 32А по ул. Крупской | д. 35А по б. Гагарина | 0 | 90 |
| 87 | тротуар | угол д. 32 по ул. Крупской | правый угол д. 32А по ул. Крупской | 0 | 90 |
| 88 | проезд | д. 37, 39 по ул. Крупской | д. 111 по ул. Ким | 720 | 0 |
| 89 | проезд | д. 31, 35 по ул. Крупской | д. 90 по ул. Ким (школа) | 720 | 0 |
| 90 | проезд | д. 39 по ул. Лебедева | д. 88 по ул. Ким | 600 | 0 |
| 91 | проезд | д. 107 по ул. Ким | д. 103 по ул. Ким (дет/сад) | 600 | 0 |
| 92 | проезд | д. 105 по ул. Ким (дет/сад) | ул. Дружбы 18,20 (шк.112) | 1200 | 0 |
| 93 | проезд | д. 97 по ул. Ким | д. 12 по ул. Дружбы | 450 | 0 |
| 94 | проезд | д. 12 по ул. Дружбы | д. 16 по ул. Дружбы | 360 | 0 |
| 95 | проезд | д. 2 по ул. Дружбы | д. 91А по ул. Ким | 360 | 0 |
| 96 | тех. проезды | ул. Дружбы | д. 6, д. 12, д. 14 по ул. Дружбы | 360 | 0 |
| 97 | проезд | д. 12, 14 по ул. Р. Землячки | д. 9 по ул. Бр. Вагановых | 840 | 0 |
| 98 | проезд | д. 8, 10 по ул. Р. Землячки | ул. Бр. Вагановых | 800 | 0 |
| 99 | проезд | д. 6, 8 по ул. Р. Землячки | ул. Бр. Вагановых | 800 | 0 |
| 100 | проезд | д. 111, 113 по ул. Уральская | ул. Лебедева | 1680 | 0 |
| 101 | тротуар | д. 111 по ул. Ким | д. 103 по ул. Ким (дет/сад) | 0 | 300 |
| 102 | тротуар | д. 99 по ул. Ким (вдоль школы) | ул. Дружбы | 0 | 140 |
| 103 | тротуар | д. 16 по ул. Дружбы | д. 18 по ул. Дружбы (территория школы) | 0 | 120 |
| 104 | тротуар | д. 33, 35 по ул. Лебедева | д. 12, 14 по ул. Р. Землячки | 0 | 120 |
| 105 | тротуар | д. 31, 33 по ул. Лебедева | д. 7, 9 по ул. Бр. Вагановых | 0 | 120 |
| 106 | проезд | д. 34 по ул. Ст. Разина (вдоль ГСК) | мостовой переход через р. Егошиха | 1920 | 0 |
| 107 | проезд | д. 34, 38 по ул. Ст. Разина | ТП у д. 34/4 по ул. Ст. Разина | 120 | 0 |
| 108 | тех. проезд | д. 44, 46 по ул. Красновишерская | д. 34/3 по ул. Ст. Разина | 120 | 0 |
| 109 | тех. проезд | ул. Крупской | д. 38 по ул. Ст. Разина | 360 | 60 |
| 110 | проезд | д. 114 по ул. Уральской | д. 27 А по б. Гагарина (Планетарий) | 1680 | 0 |
| 111 | тех. проезд | д. 20 по ул. Крупской | д. 23 по б. Гагарина | 360 | 0 |
| 112 | тротуар | д. 34/2 по ул. Ст. Разина | д. 34/3 по ул. Ст. Разина | 0 | 120 |
| 113 | тротуар | ул. Ст. Разина | д. 23 по б. Гагарина | 0 | 60 |
| 114 | проезд | д. 115 по ул. Уральской | д. 119 по ул. Уральской | 1758 | 0 |
| 115 | проезд с ул. Лядовской | ул. Лядовская, 93 с лева от д/с | ул.Колыбалова,26 | 1488 | 0 |
| 116 | проезд с ул. Лядовской | ул. Лядовская, 113 с права от д/с | ул. Гарцовская | 1620 | 0 |
| 117 | проезд | д. 50 по ул. Гарцовская вдоль школы | д.28 по ул. Колыбалова | 540 | 0 |
| 118 | проезд с ул. Лядовской | д. 123 по Лядовской | д.68 по ул. Гарцовской | 2028 | 0 |
| 119 | проезд по ул. Гарцовская | магазина по Гарцовской 68а | д. 46 по ул. Колыбалова | 2430 | 0 |
| 120 | проезд на дворовую территорию | д. 93 по ул. Лядовская | д. 20 по ул. Колыбалова | 2430 | 0 |
| 121 | проезд за церковью | д. 87 по ул. Лядовская | д. 14 по ул. Колыбалова | 408 | 0 |
| 122 | тротуар | въезда по Лядовской, 123 | д. 68 по ул. Гарцовской | 0 | 270 |
| 123 | тротуар | д. 54 по ул. Гарцовской через двор | проезда по ул Гарцовская | 0 | 112,5 |
| 124 | тротуар | д. 87 по ул. Лядовская | д.14 по ул. Колыбалова | 0 | 67,5 |
| 125 | проезд с ул. Восстания | ч/д по ул. Восстания вдоль д. 11, вокруг д.11а | д. 12 по ул. Республиканской | 900 | 0 |
| 126 | проезд с ул. Восстания | между д. 11и 13 по ул. Восстания | д. 12 по ул. Республ. с заездом во двор д.13 по ул. Восстания | 1057,5 | 0 |
| 127 | проезд с ул. Восстания | ч/д. 112 по ул. Восстания | д. 43а по ул. Красногвардейской | 2298 | 0 |
| 128 | проезд | д. 33 по ул. Красногвардейской | д.12 по ул. Лузенина | 1212 | 0 |
| 129 | тех. проезд | д.4 по ул. Постаногова через двор в арку Постаногова 1 | Постаногова, 7 | 1600 | 0 |
| 130 | проезд | с ул. Восстания мимо торг. Центра | д.1 по ул. Постаногова, 1 | 810 | 0 |
| 131 | проезд с ул. Красногвардейской | д.42 вдоль д.7/1 | д. 7/2 по ул. Красногвардейской | 540 | 0 |
| 132 | тех. проезд | д. 8 по ул. Восстания мимо школы | д.6 по ул. Зенкова | 800 | 0 |
| 133 | тех проезд с ул. Зенкова | минирынка | д. 4а по ул. Восстания | 600 | 160 |
| 134 | тех. проезд с ул. Зенкова | в арку д. 8 по ул. Зенкова | д.6 по ул. Зенкова | 560 | 0 |
| 135 | проезд с ул. Зенкова | д.36 по ул. Зенкова | домов 15,13 по ул. Свободы | 1200 | 0 |
| 136 | проезд | вдоль д.13 по ул. Свободы | со стороны ул. Кузнецова | 678 | 0 |
| 137 | проезд | д.8 по ул. Восстания | д. 1 по ул. Постаногова | 405 | 0 |
| 138 | проезд | д. 7 по ул. Постаногова | д. 21 по ул. Постаногова | 540 | 0 |
| 139 | проезд | с ул. Красногвардейской | д.4 по ул. Красногвардейской | 408 | 0 |
| 140 | проезд | д. 7/2 по ул.Красногвардейской | ул. Алексеевской | 678 | 0 |
| 141 | проезд | д. 7 по ул. Красногвардейская | ул. Красногвардейской, 7/1,7/2 | 1212 | 0 |
| 142 | тротуар | д. 4 по ул. Постаногова | д.7 по ул. Красногвардейской | 0 | 250 |
| 143 | тротуар | д. 1 по ул. Постаногова | д. 8 по ул. Зенкова | 0 | 440 |
| 144 | тротуар с ул. Восстания | угол школьной территории мимо д/с | д. 15 по ул. Свободы | 0 | 480 |
| 145 | тротуар | ул. Красногвардейской | д.7/1 по ул. Красногвардескской | 0 | 30 |
| 146 | проезд с ул. Восстания | д.14 в арку и вдоль дома 4 по ул. Постаногова | до д.21 по ул. Постаногова | 1440 | 0 |
| 147 | тех. проезд | д.31а по ул. Целинная и д.1 по ул. Е.Пермяка | д. 1а по ул. Е Пермяка | 1680 | 150 |
| 148 | проезд с ул. Целинная | д. 29 и 31 по ул Целинной | д. 31/1 по ул. Целинной | 480 | 0 |
| 149 | тротуар | от ЦТП у д. 29 вдоль д. 31поул. Целинной | д.1 по ул. Е. Пермяка | 0 | 200 |
| 150 | тротуар | д. 41а по ул. Гашкова | тех проезда к гимназии № 7 | 0 | 450 |
| 151 | проезд по нечетной стороне ул. Гашкова | от д. 19 по ул. Гашкова | д. 41по ул. Гашкова | 2880 | 520 |
| 152 | тех. проезд | между д. 25 и 27 по ул. Гашкова | 29б ул. Гашкова | 1200 | 0 |
| 153 | проезд вдоль д. 17 по ул. Гашкова | между д. 36 и 40 по ул. И.Франко | трансформаторной подстанции | 390 | 0 |
| 154 | тротуар за д. 40 по ул. И.Франко | д. 36 по ул. И.Франко | д. 17 по ул. Целинной | 0 | 320 |
| 155 | тротуар | ТП во дворе Гашкова 19 | д.23б по ул. Гашкова | 0 | 54 |
| 156 | тротуар | д. 35 по ул. Гашкова | д.26 по ул. Гашкова | 0 | 120 |
| 157 | тротуар | д.27 по ул. Гашкова | д. 24 по ул. Гашкова | 0 | 120 |
| 158 | проезд к ЦТП | между д. 20 и 22 по ул. Гашкова | детский сада улГашкова22а | 400 | 0 |
| 159 | тротуар за д. 20 по ул. Гашкова | д/с 393 улГашкова22а | д. 2 по ул. Сигаева | 0 | 280 |
| 160 | тротуар между детскими садами | д. 22 по ул. Гашкова | д. 4 по ул. Сигаева | 0 | 240 |
| 161 | тех. проезд | между д. 24 и 22 по ул. Гашкова | д. 6 по ул. Сигаева | 400 | 0 |
| 162 | тротуар | д. 6 по ул. Сигаева | д. 4 по ул. Сигаева | 0 | 120 |
| 163 | проезд с ул. Гашкова | воль д.26, 30 по ул. Гашкова | д. 34 по ул. Гашкова | 1400 | 360 |
| 164 | проезд с ул. Гашкова | м. "Виват" улГашкова24 | Ул.Раздольная - д. 24 по ул. Гашкова | 320 | 0 |
| 165 | тех проезд за домами | д.30/2 по ул. Гашкова | д. 30/3 по ул. Гашкова | 560 | 0 |
| 166 | тех. проезд | д. 28а по ул. Гашкова | д. 28б по ул. Гашкова | 250 | 0 |
| 167 | тротуар | д. 28 по ул. Гашкова | лестничного перехода на ост. "Язовая" | 0 | 240 |
| 168 | тех проезд по ул. 2-я Баранчинская | д.2 по ул. Гашкова | ул. Иньвенская | 600 | 0 |
| 169 | тех. проезд по ул. Баранчинская | д. 8 по ул. Гашкова | въезда на территорию ТСЖ Гашкова,12 | 250 | 0 |
| 170 | тех. проезд с ул. Гашкова | АЗС ул.Гашкова,18 | Автотранспортный колледж, И.Франко, 39 | 1100 | 0 |
| 171 | тротуар | д.11 по ул. Целинной | детского сада ул.Целинная,11а | 0 | 60 |
| 172 | тех.проезд между шк. 74 и ПТУ 50 | ул. И.Франко | автостоянки | 200 | 0 |
| 173 | проезд 1 й бойный переулок | ул. Соликамской | ж/д путей | 968 | 0 |
| 174 | проезд | между д. 23 по ул. Юрша и д. 8 по ул. Уинская | д. 21 по ул. Юрша | 720 | 120 |
| 175 | проезд | д. 90, 96 по ул. Пушкарская | д. 92 по ул. Пушкарская | 480 | 0 |
| 176 | проезд | д. 23А, 25 по ул. Юрша | д. 25/1 по ул. Юрша | 1560 | 0 |
| 177 | проезд | д. 4, 6 по ул. Лякишева | д. 132 по ул. Пушкарская | 1080 | 0 |
| 178 | проезд | д. 6, 8 по ул. Лякишева | д. 39А по ул. Звонарева | 360 | 0 |
| 179 | проезд | д. 78, 80 по ул. Юрша | ЦТП (середина двора) | 480 | 0 |
| 180 | тротуар | д. 4, 6 по ул. Звонарева | ул. Пономарева | 0 | 150 |
| 181 | проезд | д. 42А по ул. Пономарева (вокруг ГСК) | д. 9/3 по ул. Старцева | 1250 | 300 |
| 182 | проезд | д. 37, 35 по ул. Старцева | ул. Старцева, 35 в (д/с) | 960 | 0 |
| 183 | проезд | д. 15/2 по ул. Старцева | д.23 по ул. Старцева (д/с) | 720 | 0 |
| 184 | проезд | д.4, 6 по ул. Уинской | д. 4Б по ул. Уинской (д/быта) | 1320 | 330 |
| 185 | проезд | д.4Б по ул. Уинской | д. 88 по ул. Пушкарской, 4 ул. Уинская | 960 | 0 |
| 186 | тротуар | д. 4 по ул. Уинской | д. 8 по ул. Пушкарской | 0 | 390 |
| 187 | проезд | д. 1В по ул. Уинской | шк. № 151 | 1560 | 360 |
| 188 | проезд | д. 9 по ул. Юрша | д. 3 по ул. Уинской | 1680 | 0 |
| 189 | тех. проезд | д. 11, 18 по ул. Уинская | д. 13 по ул. Уинской | 900 | 0 |
| 190 | проезд | ул. Юрша (вдоль д. 64 по ул. Юрша) | д. 7 по ул. Старцева | 720 | 0 |
| 191 | тех. проезд | ул. Старцева | правый угол д. 5 по ул. Старцева | 600 | 0 |
| 192 | проезд | ул. Старцева | ТП у Гимназии № 2 | 480 | 0 |
| 193 | проезд | ул. Юрша (вдоль д. 56 по ул. Юрша) | Гимназия № 2 | 960 | 0 |
| 194 | тех. проезд | ул. Юрша | д. 60 по ул. Юрша | 360 | 0 |
| 195 | проезд | д. 5, 9 по ул. Юрша | д. 7 по ул. Юрша | 720 | 120 |
| 196 | тех проезд | ул. Юрша | д. 1, 5 по ул. Юрша | 360 | 0 |
| 197 | тротуар | д. 56 по ул. Юрша | Гимназия № 2 | 0 | 90 |
| 198 | тротуар с лестницей | д. 60 по ул. Юрша (между д/с и Гимназией № 2) | ТП у Гимназии № 2 | 0 | 90 |
| 199 | тротуар | ул. Старцева в районе д. 7 | д. 68 по ул. Грибоедова | 0 | 1140 |
| 200 | тротуар | Гимназия № 2 | ул. Юрша | 0 | 330 |
| 201 | проезд | д.90 по ул. Пушкарской | д. 4 б по ул. Уинской | 1230 | 0 |
| 202 | проезд | д. 25 по ул. Юрша | конец д. 25/1 по ул. Юрша | 1380 | 0 |
| 203 | проезд | д. 15/1 по ул. Старцева | шк. 135 по ул. Старцева | 1080 | 0 |
| 204 | проезд | д. 2 по ул. Звонарева | д. 15/2 по ул. Старцева | 1890 | 0 |
| 205 | проезд между домами | д. 6, 4 по ул. Звонарева | во двор | 270 | 0 |
| 206 | проезд | д. 4 по ул. Лякишева | д. 96 по ул. Юрша | 696 | 0 |
| 207 | проезд | д.61 по ул. Пушкарская | д. 63 по ул. Пушкарская | 300 | 0 |
| 208 | проезд | д. 9 по ул. Юрша | во двор д. 7 по ул. Юрша | 948 | 0 |
| 209 | проезд в арку | д. 7 по ул. Старцева | во двор | 200 | 0 |
| 210 | тех. проезд | ул. А. Барбюса | д. 13 по ул. Ивановская | 360 | 0 |
| 211 | тех. проезд | ул. А. Барбюса | д. 47А по ул. Уральская | 480 | 80 |
| 212 | тех. проезд | ул. А. Барбюса | д. 51 по ул. Уральская | 480 | 0 |
| 213 | тех. проезд | ул. А. Барбюса | д. 55 по ул. Уральская | 480 | 0 |
| 214 | тротуар | д. 53 по ул. Уральская | ул. А. Барбюса | 0 | 20 |
| 215 | тротуар | д. 57 по ул. Уральская | ул. А. Барбюса | 0 | 90 |
| 216 | тех. проезд | ул. А. Барбюса | д. 59А, 61 по ул. Уральская | 720 | 0 |
| 217 | тротуар | д. 61 по ул. Уральская (за домом) | д. 61А по ул. Уральская | 0 | 60 |
| 218 | тех. проезд | д. 15, 17 по ул. Ивановская | ЦТП по ул. Ивановская, 19А | 960 | 0 |
| 219 | тротуар | ул. А. Барбюса | д. 13, 15 по ул. Ивановская | 0 | 160 |
| 220 | тротуар | д. 17 по ул. Ивановская | д. 19 по ул. Ивановская | 0 | 40 |
| 221 | тех. проезд | ул. Ким | д. 7 по ул. Ким | 800 | 0 |
| 222 | пешеходный переход | д. 7 по ул. Ким | д. 4 по ул. Чехова | 0 | 60 |
| 223 | проезд | ул. Ким | д. 9, 11 по ул. Ким | 240 | 0 |
| 224 | тротуар | д. 13 по ул. Ким | д. 6 по ул. Чехова | 0 | 250 |
| 225 | тротуар | д. 9, 11 по ул. Ким | д. 13А по ул. Хрустальная (дет/сад) | 0 | 180 |
| 226 | тех. проезд | ул. Ким (за д. 15 по ул. Ким) | въезд в дет/сад по ул. Хрустальная, 13А | 1280 | 0 |
| 227 | проезд | д. 5 по ул. Ким | д. 2 по ул. Чехова | 720 | 0 |
| 228 | проезд | д.43 по ул. Ким | д.28,30,32 по ул. Хрустальная | 1600 | 180 |
| 229 | проезд | д. 32 по ул. Хрустальной | двор д. 34 по ул. Хрустальная | 720 | 300 |
| 230 | тротуар | д. 4 по ул. Инженерной (д.сад) | д. 14 по ул. Чехова | 0 | 150 |
| 231 | тротуар | д. 32, 34 по ул. Хрустальной | д.4 по ул. Инженерной (д/сад) | 0 | 120 |
| 232 | тротуар | д.77 по ул. Уральской | д. 6 по ул. Индустриализации | 0 | 150 |
| 233 | тротуар | д. 14,16 по ул. Лебедева | д. 14 по ул. Циолковского | 0 | 156 |
| 234 | тротуар | д. 12, 14 по ул. Лебедева | д. 3а по ул. Работницы | 0 | 174 |
| 235 | тех. проезд | д. 14, 16 по ул. Циолковского | контейнерная пл. (середина двора) | 240 | 0 |
| 236 | тех. проезд по ул. Металлистов | ул. Уральской | ул. Лебедева | 1600 | 0 |
| 237 | тех. проезд | д.83 по ул. Работницы | д. 79 по ул. Циолковского | 720 | 0 |
| 238 | тех. проезд | д. 14,16 по ул. Лебедева | д. 81а по ул. Уральской | 720 | 0 |
| 239 | тех. проезд | д. 14 по ул. Циолковского | д. 81 по ул. Уральской | 360 | 0 |
| 240 | тех. проезд | д. 8,10 по ул. Лебедева | во двор | 120 | 0 |
| 241 | тех. проезд | д. 9 по ул. Циолковского | во двор | 360 | 0 |
| 242 | тех. проезд | д. 28 по ул. Хрустальной | д. 10 по ул. Чехова | 1218 | 0 |
| 243 | тех. проезд | д. 51, 53 по ул. Ким | д. 6 по ул. Инженерной | 810 | 0 |
| 244 | тех. проезд | 49, 51 по ул. Ким | д. 6а по ул. Инженерной | 390 | 0 |
| 245 | тех. проезд | д. 20, 22 по ул. Индустриализации | д. 6а по ул. Инженерной | 948 | 0 |
| 246 | тех. проезд | д. 14 по ул. Чехова | д. 26 по ул. Чехова | 2400 | 0 |
| 247 | тех. проезд по ул. Металлургов | ул. Уральской | до ул. Лебедева | 1212 | 0 |
| 248 | тех. проезд по ул. В.Фигнер | ул. Металлургов | ул. Авиационной | 1350 | 0 |
| 249 | тех. проезд | д. 80, 82 по ул. Уральской | д. 5а по ул. В.Фигнер | 1080 | 0 |
| 250 | тех. проезд | д. 74, 74а по ул. Ким | во двор | 140 | 0 |
| 251 | тех. проезд по ул. В.Соломина | ул. Лебедева | дворец им. Ленина, тротуар до Уральской | 600 | 400 |
| 252 | проезд | д.17, 19 по ул. Циолковского | д. 12, 14 по ул. Индустриализации | 720 | 0 |
| 253 | проезд | д. 86а по ул. Уральской | ул. В.Фигнер | 600 | 0 |
| 254 | проезд | д.88 по ул. Уральской | ул. В.Фигнер | 676 | 0 |
| 255 | проезд | д. 88, 86б по ул. Уральской | ул. В.Фигнер | 540 | 0 |
| 256 | проезд | д 9,11 по ул. Тургенева | ул. В. Соломина | 810 | 0 |
| 257 | проезд | д.19 по ул. Металлистов | д. 6 по ул. Инженерной | 1080 | 0 |
| 258 | проезд | д.18, 22 по ул. Чехова вдоль д. 24 | ул. Металлистов | 810 | 0 |
| 259 | проезд | д. 20, 22 по ул. Индустриализации | д. 53 по ул. Ким | 1350 | 0 |
| 260 | проезд | д. 6б по ул. Инженерной | д. 6 по ул. Инженерной | 480 | 0 |
| 261 | тротуар | д. 19, 21 по ул. Металлистов | д. 24 по ул. Чехова | 0 | 100 |
| 262 | тротуар | д. 22 по ул. Ким (между шк. и д. 6 по ул. Инженерной) | д. 14 по ул. Металлистов | 0 | 560 |
| 263 | тротуар | д. 55, 53 по ул. Ким | ул. Инженерной (шк. 105) | 0 | 700 |
| 264 | тротуар | д.53 по ул. Ким, 10 по ул. Инженерной | д.55 по ул. Ким, д. 12 инженерной | 0 | 180 |
| 265 | проезд | д.35, 39 по ул. Тургенева | д. 37 по ул. Тургенева (д/ сад) | 525 | 0 |
| 266 | проезд | д. 37 по ул. Тургенева (Вдоль д/ сада) | ул. Макаренко | 1050 | 0 |
| 267 | проезд | д. 33, 35 по ул. Тургенева | д.33 а по ул. Тургенева | 948 | 0 |
| 268 | проезд | ул. Добролюбова 4а | д. 4 по ул. Добролюбова | 158 | 26,25 |
| 269 | проезд | д.4 по ул. Добролюбова (д/садом) | д.12 по ул. Добролюбова | 945 | 210 |
| 270 | тех. проезд | между домами 6, 12 по ул. Добролюбова |  | 525 | 0 |
| 271 | тротуар | д.4 по ул. Добролюбова (д/садом) | д.2 по ул. Добролюбова (магазин) | 0 | 105 |
| 272 | тротуар | лестницы с ул. Ивановской | железной дороги | 0 | 60 |
| 273 | проезд | д. 5 по ул. Юрша | д. 3 по ул. Юрша | 1908 | 0 |
| 274 | проезд по ул. Металлистов | ул. Лебедева | ул. Уральской | 1776 | 0 |
| 275 | проезд по ул. Барбюса | ул.Хрустальная | ул. Грачева | 1760 | 0 |
| 276 | тех. проезд по ул. Уральской | ул. Работницы | ул. Циолковского | 600 | 0 |
| 277 | тех. проезд по периметру Мотов. пруда |  |  | 9650 | 0 |
| 278 | Тротуар по ул.Пушкарской | Уинская | Юрша | 0 | 1000 |
| 279 | Тротуар ул.Уральской | Грачева | Лифанова | 0 | 850 |
| 280 | Тех.проезд по Б.Гагарина | Макаренко | Б.Гагарина, 24 | 5350 | 0 |
| 281 | проезд по ул.Гашкова | Ул.Гашкова,9 | Ул.Гашкова,9а | 800 | 0 |
| 282 | проезд по 1905 года | Ул.Лифанова | Ул.1905 года, д.45 | 3240 | 0 |
| 283 | Проезд по ул.Смирнова | Ул.Славянова | Проходных Мотовилихинского завода | 2600 | 0 |
| 284 | Проезд по ул.Гашкова | Ул.Гашкова,23б | Ул.Гашкова,29б | 1000 | 0 |
| 285 | Тротуар по ул.Уральской за трамвайными путями | Ул.Свердлова | Ул.Лифанова | 0 | 1500 |
| 285 | Тротуар по Бульвару Гагарина | Площадь Дружбы | Южная Дамба | 0 | 2722,5 |
| 286 | Тротуар по ул.Уинской | Ул.Юрши | До съезда на ул.Уинскую | 0 | 2728 |
| 287 | Тротуар по ул.Ушинского | Ул.Крупской | Ул.Техническая | 0 | 922 |
| 288 | Тротуар по ул.Уральской | Ул.Парковая | Ул.Якова Свердлова | 0 | 6253,5 |
| 289 | Тротуар по ул.Крупской | Ул.Уральская | Пл.Дружбы | 0 | 3136 |
| 290 | Тротуар по ул.Работницы | Ул.Уральская | Ул.Лебедева | 0 | 559 |
| 291 | Тротуар по ул.Тургенева | Ул.Лебедева | Ул.Ким | 0 | 1100 |
| 292 | Тротуар по ул.Василия Соломина | Ул.Лебедева | Ул.Ким |  | 896 |
| 293 | Ул. 2-я Макаренко | Ул.Техническая | Ул.Макаренко,44 | 0 | 1200 |
| 294 | Тротуар по ул.Кунгурской | Ул.Лифанова | Ул.Национальная | 0 | 332 |
| 295 | Тротуар по ул.Артема | Ул.Национальная | Ул. Грибоедова | 0 | 531 |
| 296 | Тротуар по ул.Национальная | Ул.Кунгурская | Ул.Артема | 0 | 299 |
| 297 | Тротуар по ул.Огородникова | Ул.Кузнецкая | Диорама | 0 | 1260 |
| 298 | Тротуар по ул. Колыбалова | Ул.Лядовская | Ул.Чермозская | 0 | 1135 |
| 299 | Тротуар С мик-на «Садовый» в Мик-н «Костарева» | В створе ул.Юрша,56 |  |  | 1134 |
|  | итого |  |  | 199832 | 48640 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                      А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Состав работ по летнему и зимнему содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров Мотовилихинского района г.Перми

|  | Наименование работ | Периодичность | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутриквартальные проезды |  |  |  |
| Зимнее содержание | Подметание, сгребание снега, формирование снежных валов | 1 раз в сутки | 199832 м2. |
|  | Обработка противогололедными материалами | 1раз в сутки | 199832 м2. |
|  | Расширение проезжей части | 1раз в 3 суток | 199832 м2. |
|  | Удаление наката | 1 раз в 6 суток | 199832 м2. |
|  | Вывозка снега | по заданию заказчика | 8400тн |
| Тротуары |  |  |  |
| Зимнее содержание | Очистка тротуаров от снежно-ледянных образований, уборка мусора | 1 раз в 3 суток | 48640 м2. |
|  | Обработка тротуаров песком | 1 раз в 3 суток | 48640 м2. |
| Внутриквартальные проезды |  |  |  |
| Летнее содержание | Подметание проезжей части | 1 раз в 3 суток | 199832 м2. |
|  | Уборка смета у борта, уборка мусора Погрузка и вывозка смета, мусора | 1 раз в 3 суток | 199832 м2. |
| Тротуары |  |  |  |
| Летнее содержание | Подметание тротуаров, уборка от мусора Погрузка и вывозка смета, мусора | 1 раз в 3суток | 48640 м2. |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                      А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Технология производства работ и условия выполнения работ

Зимние содержание:

Проезжая часть должна быть очищена от снежно-ледяных образований до покрытия, дорога должна быть обработана противогололедными материалами, расширена. В прилотковой части допустим снежный накат толщиной не более 2 см на ширину не более 1 м. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м.

Тротуары должны быть очищены на всю ширину. В период снегопадов допускается ровный снежный накат, обработанный песком. Сформированы разрывы в снежных валах на перекрестках, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п. Вывозка снега производится по заданию Заказчика. Работы по вывозке снега оплачиваются после предоставления фотодокументов и справки с полигона снежной свалки, подтверждающей вывезенный объем и данных ГУ "Пермский ЦГМС".

Примечание:  при температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей ширине дороги, толщиной до 2-х см, обработанный противогололедными средствами, без наличия колеи. Применяемые материалы согласуются с Заказчиком.

Летнее содержание:

Проезжая часть должна быть чистой, в прилотковой части необходимо собрать смет и мусор. Произвести уборку мусора. Тротуары должны быть подметены, удалена сорная растительность у бортового камня.

Вывозка смета и мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток после сбора. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО, выписанной на организацию, обслуживающую внутриквартальные проезды.

Периоды выполнения работ:

- зимнее содержание (зимний сезон) с 01.01.2010 по 10.04.2010 и с 27.10.2010 по 20.12.2010  - 155 суток;

- летнее содержание (летний сезон) с 11.04.2009 по 26.10.2010 – 199 суток;

- при различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни и т.д.) заказчик имеет право корректировать периодичность уборки.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                      А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию внутриквартальных проездов, тротуаров

и условия снижения стоимости работ

Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание  внутриквартальных проездов, тротуаров по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

Зимнее содержание внутриквартальных проездов

| № п/п | Критерии оценки качества работ | % снижения от стоимости работ объекта за отчетный месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнены работы по подметанию и сгребанию снега, поверхность ровная, в бесснежные дни – до поверхности покрытия проезжей части. Произведена подсыпка противогололедным материалом, отсутствует заужение. Снежные массы сформированы в валы. Сформированы разрывы в валах. | 0 % |
| 2 | Выполнены работы по подметанию и сгребанию снега, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные противогололедным материалом в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10%. Снежные массы сформированы в валы. Не сформированы разрывы в валах. | -20% |
| 3 | Поверхность неровная, не произведена подсыпка противогололедным материалом имеется заужение, колейность. Не сформированы разрывы в валах. Имеются обледенелые участки. | -60% |
| 4 | Нарушена периодичность выполнения работ, толщина уплотненного слоя снега превышает 4-е см, поверхность неровная, не произведена подсыпка противогололедным материалом, имеется заужение более 40%. Не сформированы разрывы в валах. | -100% |

Зимнее содержание тротуаров

| № п/п | Критерии оценки качества работ | % снижения от стоимости работ объекта за отчетный месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности тротуара, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Сформированы разрывы в валах. | 0 % |
| 2 | Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия.Боковая грань бортового камня тротуара не очищена от снега, поверхность ровная. произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Сформированы разрывы в валах. | -20% |
| 3 | Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-е см; боковая грань бортового камня не очищена от снега, поверхность не ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение тротуара. Не сформированы разрывы в валах. Имеются обледенелые участки. | -60% |
| 4 | Нарушена периодичность выполнения работ, толщина уплотненного слоя снега превышает 4-е см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 40%. Не сформированы разрывы в валах. . Имеются обледенелые участки. | -100% |

Летнее содержание внутриквартальных проездов

| № п/п | Критерии оценки качества работ | % снижения от стоимости работ объекта за отчетный месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проезжая часть полностью очищена от всякого вида загрязнений по всей площади. Прилотковые зоны не имеют грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором. Мусор и смет вывезен. | 0% |
| 2 | Проезжая часть полностью очищена от всякого вида загрязнений по всей площади. Прилотковые зоны имеют грунтово-песчаные наносы. Мусор и смет вывезен. | - 20 % |
| 3 | Проезжая часть очищена не полностью от всякого вида загрязнений по всей площади. Прилотковые зоны имеют грунтово-песчаные наносы и загрязнения различным мусором более. Собранный мусор не вывезен. | - 60 % |
| 4 | Уборка не производилась. | - 100 % |

Летнее содержание тротуаров

| № п/п | Критерии оценки качества работ | % снижения от стоимости работ объекта за отчетный месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тротуары, пешеходные дорожки полностью очищены от грунтово-песчаных наносов и различного мусора, борт очищен от сорной растительности. | 0% |
| 2 | Тротуары пешеходные дорожки очищены не полностью от грунтово-песчаных наносов, различного мусора. Имеется сорная растительность у бортового камня. | - 20% |
| 3 | Тротуары пешеходные дорожки не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, имеется сорная растительность у борта. Собранный мусор не вывезен. | - 60 % |
| 4 | Уборка не производилась. | - 100 % |

Методика оценки качества содержания

Оценка качества содержания объекта определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте. По результатам отчетного месяца составляется  не менее 4-х актов, на основании которых заказчиком производится оценка качества и снижение в соответствие с Требованием.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                      А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Расчет стоимости работ по летнему и зимнему содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров Мотовилихинского района г.Перми

|  | Наименование работ | Объём работ | Стоимость за единицу (руб.) | Итого с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутриквартальные проезды |  |  |  |  |
| Зимнее содержание | Подметание, сгребание снега, формирование снежных валов | 199832 м2. |  |  |
|  | Обработка противогололедными материалами | 199832 м2. |  |  |
|  | Расширение проезжей части | 199832 м2. |  |  |
|  | Удаление наката | 199832 м2. |  |  |
|  | Вывозка снега(по заданию) | 8400тн |  |  |
| Тротуары |  |  |  |  |
| Зимнее содержание | Очистка тротуаров от снежно-ледянных образований, уборка мусора | 48640 м2. |  |  |
|  | Обработка тротуаров песком | 48640 м2. |  |  |
| Внутриквартальные проезды |  |  |  |  |
| Летнее содержание | Подметание проезжей части | 199832 м2. |  |  |
|  | Уборка смета у борта, уборка мусора Погрузка и вывозка смета, мусора | 199832 м2. |  |  |
| Тротуары |  |  |  |  |
| Летнее содержание | Подметание тротуаров, уборка от мусора Погрузка и вывозка смета, мусора | 48640 м2. |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                      А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № _______________от _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчет стоимости по летнему и зимнему содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров Мотовилихинского района г.Перми по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм., руб с НДС |  | Объем работ |  | Всего стоимость работ с НДС, руб | в том числе по сезонам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого лето | в том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |  | Итого зима | в том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лето 199 суток с 11.04.10 по 26.10.10 | зима 155 суток с 01.01.2010 по 10.04.10 и с 27.10.10 по 20.12.10 | Лето | Зима |  |  | Апрель 10 сут (с 11.04.10 по 20.04.10) | Май 30 сут (с 21.04.10 по 20.05.10) | Июнь 31 сут (с 21.05.10 по 20.06.10) | Июль 30 сут (с 21.06.10 по 20.07.10) | Август 31 сут (с 21.07.10 по 20.08.10) | Сентябрь 31 сут (с 21.08.10 по 20.09.10) | Октябрь 30 сут (с 21.09.10 по 20.10.10) | Ноябрь 6 сут (с 21.10.10 по 26.10.10) |  | Январь 20 сут (с 01.01.2010 по 20.01.10) | Февраль 31 сут (с 21.01.10 по 20.02.10) | Март 28 сут (с 21.02.10 по 20.03.10) | Апрель 21 сут (с 21.03.10 по 10.04.10) | Ноябрь 25 сут (с 27.10.10 по 20.11.10) | Декабрь 30 сут (с 21.11.10 по 20.12.10) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
| Итого по контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор МБУ "Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотовилихинскогоо района" ___________________________________ А.И.Власов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подрядчик ____________________________________/ ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №  6

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

А К Т

контрольной проверки  летнего и зимнего содержания  внутриквартальных проездов и тротуаров  Мотовилихинского района г.Перми

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2009 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | % снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Формы отчетности

Приложение 7.1.

к муниципальному контракту

№ __________ от «____» декабря  2009г.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Мотвоилихинского района»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период _________

по летнему и зимнему содержании внутриквартальных проездов и тротуаров

Мотовилихинского района г.Перми

| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ. | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ руб с НДС |  | Процент снижения среднемесячный | Принято сумма к оплате, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за ед. изм | Всего |  |  |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Общий процент снижения | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Всего по акту с НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | в том числе без НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик

Директор МБУ  «Благоустройство Мотовилихинского района _________(А.И.Власов)

М.п.

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

М.п.

Приложение  7.2.

к муниципальному контракту

№ __________ от «_____» декабря 2009г

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп. заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС 18% |  |
|  |  |  |  | Всего с НДС |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор | ____________________________ |  | А.И.Власов |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Директор | _______________________________ |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба внутриквартальным проездам и тротуарам

Мотовилихинского района г.Перми

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 9

к муниципальному контракту

от__________________№___

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________2009 г.               Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района ____________ А.И.Власов

Подрядчик

Проект муниципального контракта по лоту № 3

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по летнему и зимнему содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов

Мотовилихинского района г.Перми

г. Пермь                                                                        		    «____»___________  2009г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора учреждения Александра Ивановича Власова, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________

___________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.На основании результатов проведенного открытого аукциона № ____ от ______ (протокол № ___ от ________________) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

а) выполнение работ по летнему и зимнему содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов Мотовилихинского района г.Перми;

б) обеспечение безопасного, постоянного и бесперебойного движения пешеходов;

в) осуществление систематического надзора за сохранностью лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и сооружений на них, уведомление Заказчика о всех случаях нанесения ущерба, разрушений от стихийных бедствий, принятия участия в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба лестницам, лестничным переходам, пешеходным мостам и других нарушениях с оформлением донесения по форме приложения № 8.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта в соответствии:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –  Перечень объектов и объемы по летнему и зимнему содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 2 – Состав работ по летнему и зимнему содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 3 – Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 4 – Оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 5 – Расчет стоимости работ по летнему и зимнему содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов Мотовилихинского района г.Перми

Приложение 5.1 – Расчет стоимости по летнему и зимнему содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов Мотовилихинского района г.Перми по месяцам;

Приложение № 6 – Акт контрольной проверки выполнения работ;

Приложение № 7.1, 7.2 –  Формы отчетности (акт приемки выполненных работ, КС-3)

Приложение № 8 – Форма донесения;

Приложение №9 – Форма предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  01.01.2010.

2.2. Окончание производства работ: 20.12.2010.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1.  Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с 01 января 2010г. по 20 декабря 2010г. формируется на основании заявки на участие в открытом аукционе Подрядчика и составляет:  _____________________ (______________________________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие  выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случае, предусмотренном в п. 6.3. настоящего контракта ,а также в случае  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением, некачественным выполнением работ, применения санкций.

3.3. Подрядчик сдает работы Заказчику ежемесячно до 25 числа отчетного месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4.Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются  акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Подрядчиком Заказчику, в срок до 25 числа текущего месяца.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Заказчику актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счетов-фактур за фактически выполненные работы при условии подписания сторонами акта приема выполненных работ без замечаний либо с наличием отметки об устранении Подрядчиком замечаний Заказчика, выявленных в процессе производства работ, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется  Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе производства работ недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. Подрядчик обязан разработать Технологическую карту выполнения работ и до начала производства работ представить ее Заказчику на согласование.

5.11. Подрядчик до начала работы осуществляет проверку качества материалов и изделий.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее четырех проверок за отчетный месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

6.8. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.9. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для расторжения контракта.

6.10. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

6.11. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему контракту Заказчик вправе в разумный срок поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем контракте.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку начала и окончания производства работ, а также промежуточных сроков, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта, за каждый день просрочки.

7.6.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 МРОТ.

7.6.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6.5.За невыполнение в установленные сроки работ, периодичность которых определяется по заданию Заказчика в соответствии с контрактом, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.7. За непредставление Технологической карты выполнения работ в соответствии с п. 5.10. настоящего контракта Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от  общей стоимости работ за каждый день просрочки.

7.8. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                      			Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» ИНН/КПП 5906085556/590601001 ОГРН 1085906006504 614014, г. Пермь, ул.Красная Площадь, 4А УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/с 02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» л/с 02933018336) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Перми БИК 045773001 _____________ А.И.Власов |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Перечень объектов и объемы по летнему и зимнему содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов

Мотовилихинского района  г.Перми

| № | Местоположение объекта | содержание, площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лестница от ул. Мостовой на Диараму | 323 |
| 2 | Лестница от ул. Соликамской до ул. Норинской | 285 |
| 3 | Лестница от ул. Смирнова до ул. Нагорно | 250 |
| 4 | Лестница от ул. Соликамской до ул. Красноуральской ( Вышка 2 ) | 353 |
| 5 | Лестница от ул. Лифанова до ул. Чехова | 127 |
| 6 | Лестница и мост по ул. Кунгурской через р.Ива | 355 |
| 7 | Лестница по ул. Восстания от ул. 1905 года до дома № 59 | 395 |
| 8 | Лестница от ул. 1905 года до ул. Пролетарской | 210 |
| 9 | Лестница от ул. Смирнова до ул. Кузнецова | 144 |
| 10 | Лестница и мост от ул. Борчаниновской в м/р Костарево | 172 |
| 11 | Лестница от Бузинской до ул.Козловской | 202 |
| 12 | Лестница и мост по ул.Марата | 102 |
| 13 | Лестница и мост с ул. Минской на Пихтовую стрелку | 180 |
| 14 | Лестница от ул. Уральской – Лифанова к р.Ива с мостом-переходом | 252 |
| 15 | Лестница по ул.Завьялова | 180 |
| 16 | Лестница от ул. Краснокамской в м/р Разгуляй | 80 |
| 17 | Лестницы на площади у Цирка | 40 |
| 18 | Лестница по ул. Уральской ( от Планетария) | 70 |
| 19 | Лестница, мост по ул. Димитрова и ул. Брянская | 306 |
| 20 | Лестница от ул. Кузнецова до ул. Постаногова | 71 |
| 21 | Лестница и мост от ул. Белостокской до ул. Марата | 106 |
| 22 | Лестница и мост по ул. Златоустовской | 230 |
| 23 | Лестница по ул. Тракторной | 85 |
| 24 | Лестница по ул.Челябинской | 90 |
| 25 | Лестница по ул. Ленинградской | 40 |
| 26 | Лестница от ул. Ст.Разина до ул. Фрезеровщиков | 160 |
| 27 | Лестница от Красной площади к монастырю | 30 |
| 28 | Лестница и мост от ул. Пугачева и Народной на ул. Андреевскую | 287 |
| 29 | Лестница и мост от ул.Бр.Каменских к р.Б.Мотовилиха | 120 |
| 30 | Лестница от ул. К.Либкнехта до ул. Ст.Большевиков ( к Ключу-мойке) | 93 |
| 31 | Лестница и мост от ул.Лифанова ( остановка Обросова) до ул. Смирнова | 70 |
| 32 | Лестница от р. Ива на ул. Смирнова | 78 |
| 33 | Лестница от ул.Смирнова до ул. Клыкова | 141 |
| 34 | Пешеходная дорожка с мостом с ост. Язовая | 184 |
| 35 | Лестница от ул. Старцева ( ост. ВРЗ ) | 70 |
| 36 | Лестница от ул. Ивановской до ст. Мотовилиха | 272 |
| 37 | Лестница по ул. Производственной от ул Чехова до лога | 188 |
| 38 | Лестница с переходом от ул.Гашкова до Целинной № 29 | 550 |
| 39 | Пешеходнай дорожка по ул. Пролетарской от ул.Зенкова до 1-й Висимской (нечетная сторона) | 332 |
| 40 | Лестница по ул. Красных Зорь,60 | 90 |
| 41 | Лестница по ул. Каширинская,25 | 220 |
| 42 | Лестница ул.Ст.Большевиков ул.Копылова | 75 |
| 43 | Ключ-мойка с переходами у пл.Восстания | 120 |
| 44 | Лестница-переход от ост. «Промкомбинат» до м\р Вышка – 2 | 1276 |
| 45 | Лестница от ул. Ким до ул. Чехова | 320 |
| 46 | Лестница в районе домов № 13,№15, № 17 по ул. Хрустальная | 310 |
| 47 | Мост-переход через р. Ива в створе ул. Уинской до м/р Костарево | 87 |
| 48 | Лестница по ул.Уинская | 40 |
| 49 | Лестница по ул.Красных Зорь 2 | 40 |
| 50 | Лестница и мост Мотовилихинская 28 | 322 |
| 51 | Ключ-мойка с переходами у Димитрова | 152 |
| 52 | Пешеходная лестница по ул. Уральская 119 | 150 |
| 53 | Лифанова, 69 | 67 |
| 54 | от ул. Грибоедова, 68 до м/р Садовый | 342 |
| 55 | от ул. Подольской до жилых домов по Старцева 9/3 с тротуаром | 324 |
| 56 | с ул. Курской на ул. Макаренко д. 6 | 150 |
| 57 | Между гимназией № 2 и д/с | 84 |
| 58 | от ул. Челябинской до ул. Норинской к ключу - мойке | 38 |
| 59 | лестница ул.Уинская,1 1а с подходами | 40 |
| 60 | Лестница у установки Подольская с подходами | 20 |
| 61 | Лестница с ул.Изюмской на ул.Юрша | 170 |
| 62 | лестница на ул.К.Либкнехта,6 | 17 |
| 63 | Лестница ул.Чехова,14 с подходами | 57 |
| 64 | Лестница на ул.Крайпрудской между домами 27 и 29 | 30 |
| 65 | Лестница от ул.Я.Свердлова, 49 до Мотовилихинского завода | 400 |
| 66 | Лестница по ул.Авиационной от Горынских проходных | 700 |
|  | ИТОГО: | 12864 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Состав работ по летнему и зимнему содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов Мотовилихинского района г.Перми

|  | Наименование работ | Периодичность | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание | Уборка свежевыпавшего снега, сгребание в кучи | 1 раз в сутки | 12864 кв.м. |
|  | Обработка песком | 1 раз в сутки | 12864 кв.м. |
|  | Очистка от уплотнённого снега, наледи | 1 раза в 2 суток | 12864 кв.м. |
|  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 128 шт. |
| Летнее содержание | Подметание и очистка от мусора с вывозкой смета | 1 раз в 3 суток | 5898,2 кв.м. |
|  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 128 шт |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Технология производства работ и условия выполнения работ

Зимние содержание:

Поверхность ступеней лестниц, лестничных переходов, переходов(мостов) должны быть очищены от снежно-ледяных образований до покрытия на всю ширину, обработана песком. В период снегопадов допускается ровный снежный накат, обработанный песком. Снежно-ледяные образования формируются в кучи на земляном полотне.

Летнее содержание:

В летний период поверхность ступеней лестниц, лестничных переходов, переходов(мостов) должны быть очищены от различного вида загрязнений – мусора. Собранный мусор должен быть вывезен в течение одних суток на полигон ТБО для захоронения. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО. Перечень лестниц, лестничных переходов, переходов(мостов) летнего содержания выдается подрядчику Заказчиком.

Периоды содержания:

- зимнее содержание (зимний период) с 01.01.2010 по 10.04.2010 и с 27.10.2010 по 20.12.2010  - 155 суток;

- летнее содержание (летний период) с 11.04.2009 по 26.10.2010 – 199 суток;

- при различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни и т.д.) заказчик имеет право корректировать периодичность уборки.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

по качеству выполнения работ по летнему и зимнему содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов условия снижения стоимости работ

Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание   лестничных переходов, пешеходных мостов по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | % снижения от стоимости работ объекта за отчетный месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнена очистка от снега до поверхности ступеней лестниц, переходов(мостов), при скользкой поверхности произведена обработка песком, урны очищены. Сдвинут свежевыпавший снег, сформирован в кучи. | 0 % |
| 2 | Выполнена очистка от снега, поверхность обработана песком, не сформированы снежные валы, урны очищены. Имеется ровный накат не более 1 см. | -10% |
| 3 | Выполнена очистка от снега, при скользкой поверхности не произведена обработка песком, имеется накат, урны не очищены. Не сформированы снежные валы. | -40% |
| 4 | Не выполнена очистка от снега, наката, не произведена обработка песком, урны не очищены. | -100% |

Летнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | % снижения от стоимости работ объекта за отчетный месяц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Имеется смет, мусор, урны очищены | -40% |
| 2. | Не выполнена очистка от мусора, смета, урны не очищены | -100% |

Методика оценки качества содержания

Оценка качества содержания объекта определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте. По результатам отчетного месяца составляется  не менее 4-х актов, на основании которых заказчиком производится оценка качества и снижение в соответствие с Требованием.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Расчет стоимости работ по летнему и зимнему содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов

Мотовилихинского района г.Перми

| № п/п | Наименование работ |  |  |  | Объем работ, м2 | Стоимость за единицу за весь период, с НДС (руб.) | Итого с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лестницы |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уборка свежевыпавшего снега, сгребание в кучи |  |  |  | 12864 |  |  |
| 2. | Обработка песком |  |  |  | 12864 |  |  |
| 3. | Очистка от уплотнённого снега, наледи |  |  |  | 12864 |  |  |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подметание и очистка от мусора с вывозкой смета |  |  |  | 5898,2 |  |  |
|  | урны |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Очистка урн от мусора с вывозкой |  |  |  | 128 |  |  |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Очистка урн от мусора с вывозкой |  |  |  | 128 |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № _______________от _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчет стоимости по летнему и зимнему содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов Мотовилихинского района г.Перми по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм., руб с НДС |  | Объем работ |  | Всего стоимость работ с НДС, руб | в том числе по сезонам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого лето | в том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |  | Итого зима | в том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лето 199 суток с 11.04.10 по 26.10.10 | зима 155 суток с 01.01.2010 по 10.04.10 и с 27.10.10 по 20.12.10 | Лето | Зима |  |  | Апрель 10 сут (с 11.04.10 по 20.04.10) | Май 30 сут (с 21.04.10 по 20.05.10) | Июнь 31 сут (с 21.05.10 по 20.06.10) | Июль 30 сут (с 21.06.10 по 20.07.10) | Август 31 сут (с 21.07.10 по 20.08.10) | Сентябрь 31 сут (с 21.08.10 по 20.09.10) | Октябрь 30 сут (с 21.09.10 по 20.10.10) | Ноябрь 6 сут (с 21.10.10 по 26.10.10) |  | Январь 20 сут (с 01.01.2010 по 20.01.10) | Февраль 31 сут (с 21.01.10 по 20.02.10) | Март 28 сут (с 21.02.10 по 20.03.10) | Апрель 21 сут (с 21.03.10 по 10.04.10) | Ноябрь 25 сут (с 27.10.10 по 20.11.10) | Декабрь 30 сут (с 21.11.10 по 20.12.10) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
| Итого по контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор МБУ "Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотовилихинскогоо района" ___________________________________ А.И.Власов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подрядчик ____________________________________/ ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №  6

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

А К Т

контрольной проверки  летнего и зимнего содержания  лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов   Мотовилихинского района г.Перми

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2010 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | % снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Формы отчетности

Приложение 7.1.

к муниципальному контракту

№ __________ от «____» декабря  2009г.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Мотвоилихинского района»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период _________

по летнему и зимнему содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов Мотовилихинского района г.Перми

| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ. | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ руб с НДС |  | Процент снижения среднемесячный | Принято сумма к оплате, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за ед. изм | Всего |  |  |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Общий процент снижения | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Всего по акту с НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | в том числе без НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик

Директор МБУ  «Благоустройство Мотовилихинского района _________(А.И.Власов)

М.п.

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

М.п.

Приложение  7.2.

к муниципальному контракту

№ __________ от «_____» декабря 2009г

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп. заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС 18% |  |
|  |  |  |  | Всего с НДС |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор | ____________________________ |  | А.И.Власов |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Директор | _______________________________ |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба лестницам, лестничным переходам, пешеходным мостам

Мотовилихинского района г.Перми

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 9

к муниципальному контракту

от__________________№___

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________2009 г.               Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района ____________ А.И.Власов

Подрядчик

Проект муниципального контракта по лоту № 4

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по летнему и зимнему содержанию родников (ключей, ключей-моек, колодцев) и подъездных дорог

к пожарным водоемам Мотовилихинского района г.Перми

г. Пермь                                                                        		    «____»___________  2009г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора учреждения Александра Ивановича Власова, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________

___________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.На основании результатов проведенного открытого аукциона № ____ от ______ (протокол № ___ от ________________) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

а) выполнение работ по летнему и зимнему содержанию родников (ключей, ключей-моек, колодцев) и подъездных дорог к пожарным водоемам Мотовилихинского района г.Перми;

б) обеспечение безопасности дорожного движения, постоянного и бесперебойного движения пешеходов и автотранспорта;

в) обеспечение ликвидации последствий аварий (снежные валы, наледь, грязь и т.д.), связанных с функционированием подземных коммуникаций в течение суток;

г) осуществление систематического надзора за сохранностью родников (ключей, ключей-моек, колодцев) и подъездных дорог к пожарным водоемам и сооружений на них, уведомление Заказчика о всех случаях нанесения ущерба, разрушений от стихийных бедствий, принятия участия в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) и подъездным дорогам к пожарным водоемам) и других нарушениях с оформлением донесения по форме приложения № 8.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта в соответствии:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –  Перечень объектов и объемы по летнему и зимнему содержанию родников (ключей, ключей-моек, колодцев) и подъездных дорог к пожарным водоемам Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 2 – Состав работ по летнему и зимнему содержанию родников (ключей, ключей-моек, колодцев) и подъездных дорог к пожарным водоемам Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 3 – Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 4 – Оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 5 – Расчет стоимости работ по летнему и зимнему содержанию родников (ключей, ключей-моек, колодцев) и подъездных дорог к пожарным водоемам Мотовилихинского района г.Перми

Приложение 5.1 – Расчет стоимости по летнему и зимнему содержанию родников (ключей, ключей-моек, колодцев) и подъездных дорог к пожарным водоемам Мотовилихинского района г.Перми по месяцам;

Приложение № 6 – Акт контрольной проверки выполнения работ;

Приложение № 7.1, 7.2 –  Формы отчетности (акт приемки выполненных работ, КС-3)

Приложение № 8 – Форма донесения;

Приложение №9 – Форма предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  01.01.2010.

2.2. Окончание производства работ: 20.12.2010.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1.  Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с 01.01.2010 по 20.12 2010 формируется на основании заявки на участие в открытом аукционе Подрядчика и составляет:  _____________________ (______________________________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие  выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случае, предусмотренном в п. 6.3. настоящего контракта ,а также в случае  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением, некачественным выполнением работ, применения санкций.

3.3. Подрядчик сдает работы Заказчику ежемесячно до 25 числа отчетного месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4.Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются  акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Подрядчиком Заказчику, в срок до 25 числа текущего месяца.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Заказчику актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счетов-фактур за фактически выполненные работы при условии подписания сторонами акта приема выполненных работ без замечаний либо с наличием отметки об устранении Подрядчиком замечаний Заказчика, выявленных в процессе производства работ, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется  Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе производства работ недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. Подрядчик обязан разработать Технологическую карту выполнения работ и до начала производства работ представить ее Заказчику на согласование.

5.11. Подрядчик до начала работы осуществляет проверку качества материалов и изделий.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее четырех проверок за отчетный месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

6.8. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.9. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для расторжения контракта.

6.10. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

6.11. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему контракту Заказчик вправе в разумный срок поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем контракте.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку начала и окончания производства работ, а также промежуточных сроков, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта, за каждый день просрочки.

7.6.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 МРОТ.

7.6.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6.5.За невыполнение в установленные сроки работ, периодичность которых определяется по заданию Заказчика в соответствии с контрактом, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.7. За непредставление Технологической карты выполнения работ в соответствии с п. 5.10. настоящего контракта Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от  общей стоимости работ за каждый день просрочки.

7.8. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                      			Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» ИНН/КПП 5906085556/590601001 ОГРН 1085906006504 614014, г. Пермь, ул.Красная Площадь, 4А УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/с 02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» л/с 02933018336) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Перми БИК 045773001 ______________ А.И.Власов |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Перечень объектов и объемы по летнему и зимнему содержанию родников (ключей, ключей-моек, колодцев) и подъездных дорог к пожарным водоемам Мотовилихинского района  г.Перми

| № п/п | Местоположение объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ключ- мойка, ул. Красных зорь,2а | 342 |
| 2 | Ключ- мойка, ул.Андреевская,1 | 159 |
| 3 | Ключ- мойка, ул. Белостокская,1 | 208 |
| 4 | Ключ- мойка, ул. Фурманова,1 | 186 |
| 5 | Ключ- мойка, ул.Каширинская, 25 | 156 |
| 6 | Ключ- мойка, ул. Красных зорь,60 | 153 |
| 7 | Ключ, ул. 1-я кольцевая, 51 | 140 |
| 8 | Колодец, ул. Вишневая,11 | 55 |
| 9 | Колодец, ул.П. Коммуны,79-81 | 55 |
| 10 | Колодец, ул. Донская, 7-9 | 55 |
| 11 | Ключ-мойка, ул. Старых Большевиков,76 | 182 |
| 12 | Ключ-мойка, ул. Старых Большевиков, 2 | 183 |
| 13 | Ключ, ул. Лядовская,1 | 120 |
| 14 | Ключ, ул.Завьялова,6-8 | 125 |
| 15 | Ключ, ул. Лядовская,87 | 290 |
| 16 | Колодец, ул. Стольникова,66 | 53 |
| 17 | Колодец, ул. Народная, 38 | 53 |
| 18 | Колодец, пересечение ул. Копылова и Кувинской | 54 |
| 19 | Колодец, ул. Краепрудская, 78 | 53 |
| 20 | Ключ-мойка, с ул. Володарского, между Висимом и Стрелкой | 280 |
| 21 | Ключ, с ул. Володарского за рекой Плоская | 180 |
| 22 | Ключ-мойка, с ул.Селькохозяйственной, между Висимом и Стрелкой | 179 |
| 23 | Ключ-мойка, ул. Партизанская,72 | 280 |
| 24 | Ключ-мойка, ул. Смирнова- Клыкова | 185 |
| 25 | Ключ-мойка, ул. Смирнова, 18 | 239 |
| 26 | Ключ-мойка с ул. Урицкогон наул. Каспийскую | 245 |
| 27 | Ключ-мойка,ул. Пигасова,53 | 247 |
| 28 | Ключ, ул. Смирнова,58 | 55 |
| 29 | Ключ-мойка, ул. Нагорная,60 | 215 |
| 30 | Ключ, ул Вятская,2 | 110 |
| 31 | Ключ, ул. Лбова,103 | 100 |
| 32 | Ключ-мойка, ул. Челябинская | 203 |
| 33 | Ключ-мойка, ул. Златоустовская,13 | 171 |
| 34 | Ключ-мойка, ул. Козловская,9 | 198 |
| 35 | Ключ-мойка, ул. Ленинградская - Калгановская | 174 |
| 36 | Ключ, ул.Бузинская ,61 | 55 |
| 37 | Колодец, ул Калгановаская,61 | 55 |
| 38 | Колодец, ул. Норинская,30 | 53 |
| 39 | Ключ-мойка, ул. Соликамская, 11 | 176 |
| 40 | Колодец, ул.Соликамская,56 | 52 |
| 41 | Колодец, ул.Соликамская,42 | 52 |
| 42 | Ключ-мойка, ул.Соликамская,74 | 189 |
| 43 | Ключ-мойка, ул.Соликамская,98 | 161 |
| 44 | Ключ-мойка, ул. Соликамская,154 | 179 |
| 45 | Ключ-мойка, ул. Соликамская,168 | 206 |
| 46 | Ключ, ул. Соликамская, 188 | 193 |
| 47 | Ключ, ул. Соликамская, 235 | 165 |
| 48 | Ключ, ул. Соликамская, 257 (ост. Промкомбинат)Дерево, 2,5х4,5м | 165 |
| 49 | Ключ, ул. Соликамская, 271 | 152 |
| 50 | Ключ, ул. Северная,19 по р. Талажанка | 280 |
| 51 | Ключ, ул. Серова,40 | 220 |
| 52 | Ключ, с ул. Левитана,50 | 150 |
| 53 | Ключ, с ул. Левитана,50 | 150 |
| 54 | Ключ, с пр. Октябрят | 192 |
| 55 | Ключ, ул. Обросова,2 | 105 |
| 56 | Ключ, ул. Обросова - Брянская | 103 |
| 57 | Ключ, ул. Обросова - Тульская | 130 |
| 58 | Колодец, ул. Изотовская,2-4 | 53 |
| 59 | Ключ, ул.Балканская,70 - Димитрова | 181 |
| 60 | Ключ, ул. Балканская, 48, спуск с ул. Хрустальной | 176 |
| 61 | Ключ, ул. Балканская с ул. Никуленской | 176 |
| 62 | Колодец, ул. Жуковского, 15-17 | 53 |
| 63 | Колодец, ул. Жуковского, 7-9 | 53 |
|  | Итого: | 9558 |

Перечень подъездных дорог к пожарным водоемам Мотовилихинского района

| № п/п | Местоположение объекта | Объем, м3 | площадь подъезда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мотовилихинский пруд | 240000 | 620 |
| 2 | Водоем ул. Кирпичная, 2, пруд | 39000 | 1980 |
| 3 | Водоем по ул. Городецкая | 28000 | 3680 |
| 4 | Пруд в районе п. Архирейка | 1000 | 500 |
| 5 | Ул. Баранчинская, 12 | 100 | 320 |
| 6 | Ул. Огородникова, 72 | 25 | 60 |
| 7 | Ул. Телефонная, 3 | 25 | 2250 |
| 8 | Ул. Фурманова, 5 | 25 | 80 |
| 9 | Ул. Бобруйская, 31 | 25 | 80 |
| 10 | Ул. Национальная, 10а | 15 | 280 |
| 11 | Ул. Грибоедова, 68 у ЦТП | 75 | 1020 |
| 12 | Ул. Подольская, 34 | 100 | 60 |
| 13 | Ул. 2-я Линия, 54 | 50 | 80 |
| 14 | Ул. 2-я Линия, 148 у кладбища | 50 | 80 |
| 15 | Ул. 3-я Линия, 16а | 50 | 80 |
| 16 | Ул. 4-я Линия, 8а | 50 | 80 |
| 17 | Ул. 8-я Линия, 21 | 10 | 80 |
| 18 | Ул. Ладожская, 24 у жилого дома | 50 | 80 |
| 19 | Ул. Ладожская, 7 | 75 | 80 |
|  | Итого |  | 11490 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                               А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Состав работ по летнему и зимнему содержанию родников (ключей, ключей-моек, колодцев) и подъездных дорог к пожарным водоемам Мотовилихинского района г.Перми

|  | Наименование работ | Периодичность | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание | Родники (ключи, ключи-мойки, колодцы) |  |  |
|  | Подметание свежевыпавшего снега, уборка мусора | 1 раз в сутки | 9558 м2 |
|  | Обработка песком | 1 раз в сутки | 9558 м2 |
|  | Очистка от уплотнённого снега | 1 раза в 2 суток | 9558 м2 |
|  | Очистка от наледи | 1 раз в 3 суток | 9558 м2 |
|  | Сдвигание, формирование снега в валы | 1 раз в 4 суток | 9558 м2 |
|  | Подъездные дороги к пожарным водоёмам |  |  |
|  | Механизированная очистка проезжей части- расширение, удаление наката, снежных масс. | 1 раз в 4 суток | 11490 м2 |
| Летнее содержание | Родники (ключи, ключи-мойки, колодцы): |  |  |
|  | Подметание, уборка от мусора Погрузка, вывозка смета, мусора | 1 раз в 2 суток | 9558 м2 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Технология производства работ и условия выполнения работ

Зимние содержание:

Поверхность родников (ключей, ключей-моек, колодцев) и подъездных дорог к пожарным водоемам должны быть очищены от снежно-ледяных образований. Обработаны песком. В период снегопадов допускается ровный снежный накат, обработанный песком.

Летнее содержание:

Собранный мусор должен быть вывезен в течение одних суток на полигон ТБО для захоронения. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО.

Периоды содержания:

- зимнее содержание (зимний период) с 01.01.2010 по 10.04.2010 и с 27.10.2010 по 20.12.2010  - 155 суток;

- летнее содержание (летний период) с 11.04.2009 по 26.10.2010 – 199 суток;

- при различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни и т.д.) заказчик имеет право корректировать периодичность уборки.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по летнему и зимнему содержанию родников (ключей,  ключей-моек, колодцев) и условия снижения стоимости работ

Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание содержанию родников (ключей,  ключей-моек, колодцев) по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | % снижения от стоимости работ объекта за отчетный месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия, произведена подсыпка песком, поверхность ровная, отсутствует заужение. Снег сдвинут и сформирован в валы. | 0 % |
| 2 | Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, произведена подсыпка песком, поверхность не ровная, до 10% заужение. Снег не сформирован в валы. | -20% |
| 3 | Толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см, подсыпка песком, имеется накат, заужение до 20%. Снег не сдвинут и не сформирован в валы. | -60% |
| 4 | Не выполнена очистка от снега, наката, не произведена подсыпка песком. | -100% |

Летнее содержание

|  | Критерии оценки качества работ | % снижения от стоимости работ объекта за отчетный месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнена очистка от всякого вида загрязнений по всей площади. Мусор собран и вывезен. | 0% |
| 2 | Выполнена очистка от всякого вида загрязнений по всей площади. Мусор собран, но не вывезен. | - 20 % |
| 3 | Очистка от всякого вида загрязнений не выполнена по всей площади. Мусор не вывезен. | - 60 % |
| 4 | Уборка не производилась. | - 100 % |

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по летнему и зимнему содержанию подъездных дорог к пожарным водоемам и условия снижения стоимости работ

Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание подъездных дорог к пожарным водоёмам по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

Зимнее содержание проезжей части пожарных водоемов

| № п/п | Критерии оценки качества работ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поверхность ровная, отсутствует заужение. Выполнено расширение проезжей части. | 0 % |
| 2 | Поверхность ровная, имеется заужение в пределах 10% от площади дороги. | -20% |
| 3 | Поверхность неровная, имеется заужение, колейность. | -60% |
| 4 | Работы не производились | -100% |

Методика оценки качества содержания

Оценка качества содержания объекта определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте. По результатам отчетного месяца составляется  не менее 4-х актов, на основании которых заказчиком производится оценка качества и снижение в соответствие с Требованием.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Расчет стоимости работ по летнему и зимнему содержанию родников (ключей, ключей-моек, колодцев) и подъездных дорог к пожарным водоемам Мотовилихинского района г.Перми

| № п/п | Наименование работ | Объем работ, м2 | Стоимость за единицу за весь период, с НДС, (руб.) | Итого с НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание 155 суток |  |  |  |  |
|  | Родники |  |  |  |
| 1. | Подметание свежевыпавшего снега, уборка мусора | 9558 |  |  |
| 2. | Обработка песком |  |  |  |
| 3. | Очистка от уплотнённого снега |  |  |  |
| 4. | Очистка от наледи |  |  |  |
| 5. | Сдвигание, формирование снега в валы |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| Летнее содержание 155 суток |  |  |  |  |
|  | Родники |  |  |  |
| 1. | Подметание, уборка от мусора Погрузка, вывозка смета, мусора | 9558 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
|  | Пожарные водоемы |  |  |  |
| 1. | Механизированная очистка проезжей части- расширение, удаление наката, снежных масс. | 11490 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № _______________от _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчет стоимости по летнему и зимнему содержанию родников (ключей, ключей-моек, колодцев) и подъездных дорог к пожарным водоемам Мотовилихинского района г.Перми по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм., руб с НДС |  | Объем работ |  | Всего стоимость работ с НДС, руб | в том числе по сезонам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого лето | в том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |  | Итого зима | в том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лето 199 суток с 11.04.10 по 26.10.10 | зима 155 суток с 01.01.2010 по 10.04.10 и с 27.10.10 по 20.12.10 | Лето | Зима |  |  | Апрель 10 сут (с 11.04.10 по 20.04.10) | Май 30 сут (с 21.04.10 по 20.05.10) | Июнь 31 сут (с 21.05.10 по 20.06.10) | Июль 30 сут (с 21.06.10 по 20.07.10) | Август 31 сут (с 21.07.10 по 20.08.10) | Сентябрь 31 сут (с 21.08.10 по 20.09.10) | Октябрь 30 сут (с 21.09.10 по 20.10.10) | Ноябрь 6 сут (с 21.10.10 по 26.10.10) |  | Январь 20 сут (с 01.01.2010 по 20.01.10) | Февраль 31 сут (с 21.01.10 по 20.02.10) | Март 28 сут (с 21.02.10 по 20.03.10) | Апрель 21 сут (с 21.03.10 по 10.04.10) | Ноябрь 25 сут (с 27.10.10 по 20.11.10) | Декабрь 30 сут (с 21.11.10 по 20.12.10) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
| Итого по контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор МБУ "Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотовилихинскогоо района" ___________________________________ А.И.Власов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подрядчик ____________________________________/ ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №  6

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

А К Т

контрольной проверки  летнего и зимнего содержания  родников (ключей, ключей-моек, колодцев)

и подъездных дорог к пожарным водоемам   Мотовилихинского района г.Перми

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2010 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | % снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Формы отчетности

Приложение 7.1.

к муниципальному контракту

№ __________ от «____» декабря  2009г.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Мотвоилихинского района»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период _________

по летнему и зимнему содержании родников (ключей, ключей-моек, колодцев) и подъездных дорог к пожарным водоемам Мотовилихинского района г.Перми

| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ. | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ руб с НДС |  | Процент снижения среднемесячный | Принято сумма к оплате, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за ед. изм | Всего |  |  |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Общий процент снижения | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Всего по акту с НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | в том числе без НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик

Директор МБУ  «Благоустройство Мотовилихинского района _________(А.И.Власов)

М.п.

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

М.п.

Приложение  7.2.

к муниципальному контракту

№ __________ от «_____» декабря 2009г

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп. заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС 18% |  |
|  |  |  |  | Всего с НДС |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор | ____________________________ |  | А.И.Власов |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Директор | _______________________________ |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) и подъездным дорогам к пожарным водоемам  Мотовилихинского района г.Перми

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                      А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 9

к муниципальному контракту

от__________________№___

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________2009 г.               Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района ____________ А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 3.1

к документации об аукционе

Лот № 1

Техническое задание

по летнему и зимнему содержанию дорог микрорайонов частной жилой застройки Мотовилихинского района города Перми

Срок выполнения работ: с 01.01.2010г. по 20.12.2010г.

Стоимость работ:     3 689 174 рубля 96 коп.

Расчет стоимости работ:

|  | Наименование работ | Объём работ | Стоимость за единицу (руб.) | Итого с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание | Механизированная очистка проезжей части - расширение проезжей части от снега на всю ширину. | 586405 м2 | 1,56 | 914 791,80 |
|  | Удаление наката | 586405 м2 | 0,47 | 275 610,35 |
|  | Вывозка снега | 1000 тонн | 151,98 | 151 980,00 |
| Летнее содержание | Планировка дорог в весенний период автогрейдером | 117 281 м2 | 1,01 | 118 453,81 |
|  | Уборка проезжей части от всякого вида загрязнений по всей площади дороги. Погрузка, вывозка мусора | 586405 м2 | 3,80 | 2 228 339,00 |
| Всего |  |  |  | 3 689 174,96 |

Примечание: при заключении контракта с победителем аукциона расчет стоимости работ корректируется с учетом понижающего коэффициента.

Состав работ по содержанию дорог в микрорайонах частной жилой застройки:

|  | Наименование работ | Периодичность | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание | Механизированная очистка проезжей части - расширение проезжей части от снега на всю ширину. | 1 раз в 5 суток | 586405 м2 |
|  | Удаление наката | 3 раза в сезон (по заданию заказчика) | 586405 м2 |
|  | Вывозка снега | (по заданию заказчика) | 1000 тонн |
| Летнее содержание | Планировка дорог в весенний период автогрейдером | 1 раз за период (по заданию заказчика) | 117 281 м2 |
|  | Уборка проезжей части от всякого вида загрязнений по всей площади дороги. Погрузка, вывозка мусора | 1 раз в 7 суток | 586405 м2 |

Перечень объектов по содержанию дорог частной жилой застройки

Мотовилихинского района г.Перми

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Площадь покрытия проезжей части, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-я Висимская |  |  | 3000 |
| 2 | Клыкова |  |  | 1400 |
| 3 | Зенкова |  |  | 3000 |
| 4 | Постоногова |  |  | 2600 |
| 5 | Красногвардейская |  |  | 4000 |
| 6 | Лузенина |  |  | 4300 |
| 7 | Борчанинова |  |  | 4400 |
| 8 | Володарского |  |  | 4300 |
| 9 | Урицкого |  |  | 4800 |
| 10 | Губахинская |  |  | 1600 |
| 11 | Лигасовская |  |  | 2800 |
| 12 | Сельскохозяйственная |  |  | 2000 |
| 13 | Минская (пихт. Стрелка) |  |  | 1200 |
| 14 | Героя Пирожкова |  |  | 800 |
| 15 | Киевская (пихт. Стрелка) |  |  | 1800 |
| 16 | Саперная (пихт. Стрелка) |  |  | 600 |
| 17 | 2-я Саперная (пихт. Стрелка) |  |  | 600 |
| 18 | Вятская (Пихт. Стрелка) |  |  | 400 |
| 19 | Нагорная |  |  | 5200 |
| 20 | Свободы |  |  | 2940 |
| 21 | Алексеевская |  |  | 2940 |
| 22 | Пролетарская |  |  | 6000 |
| 23 | Республиканская |  |  | 11400 |
| 24 | Лбова |  |  | 6200 |
| 25 | Партизанская |  |  | 3400 |
| 26 | Братьев Каменских |  |  | 2400 |
| 27 | Бараносская |  |  | 900 |
| 28 | проезд | ул. 1905г. | д.6 по ул. Уральской | 400 |
| 29 | Смирнова | Ул.Славянова | Ул.Красногвардейской | 3160 |
| 30 | набережная пруда |  |  | 2200 |
| 31 | Егошихинская |  |  | 720 |
| 32 | Сухоложская |  |  | 810 |
| 33 | Артинская |  |  | 800 |
| 34 | Нагорная |  |  | 800 |
| 35 | 1-й Сухоложский |  |  | 340 |
| 36 | 2-й Сухоложский |  |  | 340 |
| 37 | Еланская |  |  | 800 |
| 38 | Марата |  |  | 4000 |
| 39 | Пугачевская |  |  | 3600 |
| 40 | Стольникова |  |  | 4200 |
| 41 | Завьялова |  |  | 3400 |
| 42 | Кувинская |  |  | 4000 |
| 43 | Колыбалова |  |  | 1300 |
| 44 | Фокинская |  |  | 1200 |
| 45 | ст. Большевиков |  |  | 3600 |
| 46 | Копылова |  |  | 3800 |
| 47 | Лядовская |  |  | 3700 |
| 48 | Февральская |  |  | 4600 |
| 49 | Валайская |  |  | 600 |
| 50 | Народная |  |  | 3000 |
| 51 | Гарцовская |  |  | 2600 |
| 52 | 1-я Запрудская |  |  | 2800 |
| 53 | 2-я Запрудская |  |  | 2800 |
| 54 | 3-я Запрудская |  |  | 2800 |
| 55 | 4-я Запрудская |  |  | 2700 |
| 56 | 5-я Запрудская |  |  | 2000 |
| 57 | Крайпрудская |  |  | 4200 |
| 58 | Чермозская |  |  | 6800 |
| 59 | 2-я Чермозская |  |  | 4400 |
| 60 | К.Либкнехта |  |  | 1940 |
| 61 | Р.Люксембург |  |  | 1700 |
| 62 | Комаровская |  |  | 2600 |
| 63 | Исхакова |  |  | 4600 |
| 64 | Конева |  |  | 4600 |
| 65 | Кондаурова |  |  | 4600 |
| 66 | Кравченко |  |  | 4600 |
| 67 | Варфаломеева |  |  | 4600 |
| 68 | Гребнева |  |  | 1800 |
| 69 | Ерофеевских |  |  | 1400 |
| 70 | Вавилина |  |  | 4800 |
| 71 | Братчикова |  |  | 3600 |
| 72 | Брызгалова |  |  | 4400 |
| 73 | Журналиста Дементьева |  |  | 8100 |
| 74 | Бузинская |  |  | 2600 |
| 75 | Андреевская |  |  | 1300 |
| 76 | Белостокская |  |  | 1600 |
| 77 | Фурманова |  |  | 1640 |
| 78 | Каширская |  |  | 1620 |
| 79 | Вишневая |  |  | 940 |
| 80 | Балтийская |  |  | 700 |
| 81 | Мотовилихинская |  |  | 1500 |
| 82 | Донская |  |  | 1100 |
| 83 | Сылвенская |  |  | 700 |
| 84 | Волынская |  |  | 560 |
| 85 | 1-й Короткий переулок |  |  | 400 |
| 86 | Пятигорский |  |  | 1360 |
| 87 | Бойкова |  |  | 2800 |
| 88 | Красных зорь |  |  | 4700 |
| 89 | Контонской коммуны |  |  | 2340 |
| 90 | 1-я Кольцевая |  |  | 1900 |
| 91 | 2-я Кольцевая |  |  | 1500 |
| 92 | 3-я Кольцевая |  |  | 2400 |
| 93 | 3-й Короткий переулок |  |  | 300 |
| 94 | Севастопольская |  |  | 2000 |
| 95 | Короткий переулок |  |  | 400 |
| 96 | 2-й Короткий переулок |  |  | 600 |
| 97 | Чусовская |  |  | 1400 |
| 98 | Костаревская |  |  | 1800 |
| 99 | Каспийская |  |  | 2400 |
| 100 | А.Серова |  |  | 2000 |
| 101 | Кунгурская |  |  | 1400 |
| 102 | Карякина |  |  | 3100 |
| 103 | Брянская |  |  | 3200 |
| 104 | Изотова |  |  | 2400 |
| 105 | Добрянская |  |  | 1800 |
| 106 | Массовок |  |  | 1400 |
| 107 | Радищева |  |  | 1600 |
| 108 | Пр. Октябрят |  |  | 2400 |
| 109 | Левитана |  |  | 1600 |
| 110 | Жуковского |  |  | 3200 |
| 111 | Курская |  |  | 340 |
| 112 | Грибоедова |  |  | 2800 |
| 113 | Артема |  |  | 1600 |
| 114 | Сако и Вацетти |  |  | 3400 |
| 115 | Рабочего Иванченко |  |  | 2400 |
| 116 | Северная |  |  | 1200 |
| 117 | Национальная |  |  | 1400 |
| 118 | Лифанова |  |  | 2400 |
| 119 | Краснознаменная |  |  | 2800 |
| 120 | Обросова |  |  | 2000 |
| 121 | Сарапульская |  |  | 900 |
| 122 | Салтыкова-Щедрина |  |  | 2200 |
| 123 | Казанская |  |  | 1000 |
| 124 | Изюмская |  |  | 1300 |
| 125 | Балканская |  |  | 1400 |
| 126 | Тульская |  |  | 600 |
| 127 | Лесная |  |  | 1000 |
| 128 | 1-я Новгородская |  |  | 5200 |
| 129 | 2-я Новгородская |  |  | 5200 |
| 130 | 3-я Новгородская |  |  | 11495 |
| 131 | 4-я Новгородская |  |  | 3600 |
| 132 | 5-я Новгородская |  |  | 3300 |
| 133 | 6-я Новгородская |  |  | 200 |
| 134 | Сигаева |  |  | 3600 |
| 135 | Омская |  |  | 1500 |
| 136 | Бекетова |  |  | 1800 |
| 137 | Е.Пермяка |  |  | 1800 |
| 138 | Красноуральская |  |  | 1300 |
| 139 | Пороховая |  |  | 600 |
| 140 | Искорская |  |  | 1900 |
| 141 | Степная |  |  | 2800 |
| 142 | Сивелева |  |  | 1100 |
| 143 | Мечникова |  |  | 1000 |
| 144 | Ивдельская |  |  | 2300 |
| 145 | 1-й Бойный переулок |  |  | 1400 |
| 146 | 2-й Бойный переулок |  |  | 1000 |
| 147 | 3-й Бойный переулок |  |  | 1300 |
| 148 | 4-й Бойный переулок |  |  | 640 |
| 149 | Ревдинская |  |  | 1100 |
| 150 | Тавдинская |  |  | 1300 |
| 151 | Енисейская |  |  | 1100 |
| 152 | Амурская |  |  | 1100 |
| 153 | Волжская |  |  | 1100 |
| 154 | Смоленская |  |  | 400 |
| 155 | Ростовская |  |  | 400 |
| 156 | Волгоградская |  |  | 400 |
| 157 | Одесская |  |  | 400 |
| 158 | Новозвягинская |  |  | 3100 |
| 159 | Березинская |  |  | 4900 |
| 160 | Зеленая |  |  | 7000 |
| 161 | Некрасова |  |  | 4400 |
| 162 | Норинская |  |  | 5300 |
| 163 | Труда |  |  | 6400 |
| 164 | Калановская |  |  | 4400 |
| 165 | Козловская |  |  | 2300 |
| 166 | Московская |  |  | 1100 |
| 167 | Ленинградская |  |  | 1600 |
| 168 | Харьковская |  |  | 2400 |
| 169 | Златоустовская |  |  | 860 |
| 170 | Кирпичная |  |  | 2400 |
| 171 | Магнитогорская |  |  | 2900 |
| 172 | Тагильская |  |  | 2200 |
| 173 | Челябинская |  |  | 1300 |
| 174 | Рылеева |  |  | 1100 |
| 175 | Калужская |  |  | 400 |
| 176 | Огородникова |  |  | 2900 |
| 177 | Кузнецкая |  |  | 1200 |
| 178 | дорога | п. Архирейка | п. Крольчатник | 8800 |
| 179 | дорога | конечная ост. Авт.№ 34 | СПК "Мотовилихинский" | 3300 |
| 180 | Актера Емельянова |  |  | 4000 |
| 181 | Краеведа Волегова |  |  | 3600 |
| 182 | ХудожникаЗеленина |  |  | 2400 |
| 183 | подполковника Галанова |  |  | 2000 |
| 184 | Уинская | подполк. Галанова | Сако и Ванцетти | 2400 |
| 185 | остальные дороги |  |  | 3712 |
| 186 | 1-я Линия |  |  | 3600 |
| 187 | 2-я Линия |  |  | 7600 |
| 188 | 3-я Линия |  |  | 7100 |
| 189 | 4-я Линия |  |  | 3800 |
| 190 | 5-я Линия |  |  | 7000 |
| 191 | 6-я Линия |  |  | 6000 |
| 192 | 7-я Линия |  |  | 5700 |
| 193 | 8-я Линия |  |  | 5200 |
| 194 | 9-я Линия |  |  | 4000 |
| 195 | 10-я Линия |  |  | 1300 |
| 196 | 11-я Линия |  |  | 1200 |
| 197 | 12-я Линия |  |  | 600 |
| 198 | 13-я Линия |  |  | 2800 |
| 199 | Невская |  |  | 1900 |
| 200 | Ладожская |  |  | 1900 |
| 201 | Днепропетровская |  |  | 2700 |
| 202 | Ангарская |  |  | 1200 |
| 203 | Рионская |  |  | 1400 |
| 204 | Лозьвинская |  |  | 1300 |
| 205 | Солнечная |  |  | 1300 |
| 206 | Сосьвинская |  |  | 1300 |
| 207 | Внутриквартальные презды |  |  | 13000 |
| 208 | Красновишерская |  |  | 1500 |
| 209 | Фрезеровщиков |  |  | 750 |
| 210 | Краснокамская |  |  | 900 |
| 211 | Садовая |  |  | 2400 |
| 212 | Героя Пирожкова |  |  | 800 |
| 213 | Потерянная |  |  | 750 |
| 214 | Никулинская |  |  | 288 |
| 215 | Производственная |  |  | 456 |
| 216 | Димитрова |  |  | 1000 |
| 217 | Балканская |  |  | 664 |
| 218 | Лядовская |  |  | 2800 |
| 219 | Черемховская |  |  | 6000 |
| 220 | Городецкая |  |  | 3600 |
| 221 | Спортивная |  |  | 1200 |
| 222 | Словцовой |  |  | 2700 |
| 223 | Кирпищиковой |  |  | 3400 |
| 224 | Житомирская |  |  | 1800 |
| 225 | Бобруйская |  |  | 3000 |
| 226 | Проспект Октябрят | ул.Северной | ул.Сухоложской | 6000 |
| 227 | Красная площадь | Ул.1905 года | Ул.Братьев Каменских | 1600 |
| Итого |  |  |  | 586405 |

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Проезжая часть дорог в микрорайонах частной жилой застройки – дороги частного сектора в зимний период должны быть очищены от рыхлого снега, освобождена от снежных валов, расширена на всю ширину проезжей части, допускается ровный снежный накат без наличия колеи. Сформированы разрывы в валах снега на перекрестках, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п. Удаление наката, вывозка снега и планировка дорог в весенний период производится по заданию Заказчика. Работы по вывозке снега оплачиваются после предоставления фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона снежной свалки и данных ГУ "Пермский ЦГМС".

В летний период проезжая часть должна быть очищена от различного вида загрязнений – мусора. Собранный мусор должен быть вывезен в течение одних суток на полигон ТБО для захоронения. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО, выписанной на организацию, обслуживающую дороги частного сектора. В весенний и осенний период проводится комплексная уборка дорог частного сектора.

Периоды содержания:

- зимнее содержание (зимний период) с 01.01.2010 по 10.04.2010 и с 27.10.2010 по 20.12.2010  - 155 суток;

- летнее содержание (летний период) с 11.04.2009 по 26.10.2010 – 199 суток;

- при различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни и т.д.) заказчик имеет право корректировать периодичность уборки.

Лот № 2

Техническое задание

по летнему и зимнему содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров  Мотовилихинского района города Перми

Срок выполнения работ: с 01.01.2010г. по 20.12.2010г.

Стоимость работ:       9 965 124 рубля 80 коп.

Расчет стоимости работ:

|  | Наименование работ | Объём работ | Стоимость за единицу (руб.) | Итого с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутриквартальные проезды |  |  |  |  |
| Зимнее содержание | Подметание, сгребание снега, формирование снежных валов | 199832 м2. | 30,31 | 6 056 907,92 |
|  | Обработка противогололедными материалами | 199832 м2. |  |  |
|  | Расширение проезжей части | 199832 м2. |  |  |
|  | Удаление наката | 199832 м2. |  |  |
|  | Вывозка снега(по заданию) | 8400тн | 151,98 | 1 276 632,00 |
| Тротуары |  |  |  |  |
| Зимнее содержание | Очистка тротуаров от снежно-ледянных образований, уборка мусора | 48640 м2. | 32,02 | 1 557 452,80 |
|  | Обработка тротуаров песком | 48640 м2. |  |  |
| Внутриквартальные проезды |  |  |  |  |
| Летнее содержание | Подметание проезжей части | 199832 м2. | 4,09 | 817 312,88 |
|  | Уборка смета у борта, уборка мусора Погрузка и вывозка смета, мусора | 199832 м2. |  |  |
| Тротуары |  |  |  |  |
| Летнее содержание | Подметание тротуаров, уборка от мусора Погрузка и вывозка смета, мусора | 48640 м2. | 5,28 | 256 819,20 |
| Всего |  |  |  | 9 965 124,80 |

Примечание: при заключении контракта с победителем аукциона расчет стоимости работ корректируется с учетом понижающего коэффициента.

Состав работ по содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров:

|  | Наименование работ | Периодичность | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутриквартальные проезды |  |  |  |
| Зимнее содержание | Подметание, сгребание снега, формирование снежных валов | 1 раз в сутки | 199832 м2. |
|  | Обработка противогололедными материалами | 1раз в сутки | 199832 м2. |
|  | Расширение проезжей части | 1раз в 3 суток | 199832 м2. |
|  | Удаление наката | 1 раз в 6 суток | 199832 м2. |
|  | Вывозка снега |  | 8400тн |
| Тротуары |  |  |  |
| Зимнее содержание | Очистка тротуаров от снежно-ледянных образований, уборка мусора | 1 раз в 3 суток | 48640 м2. |
|  | Обработка тротуаров песком | 1 раз в 3 суток | 48640 м2. |
| Внутриквартальные проезды |  |  |  |
| Летнее содержание | Подметание проезжей части | 1 раз в 3 суток | 199832 м2. |
|  | Уборка смета у борта, уборка мусора Погрузка и вывозка смета, мусора | 1 раз в 3 суток | 199832 м2. |
| Тротуары |  |  |  |
| Летнее содержание | Подметание тротуаров, уборка от мусора Погрузка и вывозка смета, мусора | 1 раз в 3суток | 48640 м2. |

Перечень дорог, тротуаров внутриквартальных проездов Мотовилихинского района

г.Перми

| № п/п | Наименование объекта | От | До | Площадь покрытия проезжей части, м2 | тротуары,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | проезд с б. Гагарина воль МСЧ-1 | б.Гагарина, 70 | ЦТП б.Гагарина, 72 | 1920 | 0 |
| 2 | проезд | б. Гагарина, 83/1 | д.72 по ул. Крупской | 3600 | 0 |
| 3 | проезд с б. Гагарина | б. Гагарина, 73 | б. Гагарина, 71а | 350 | 0 |
| 4 | проезд с б. Гагарина | б.Гагарина, 64 | б. Гагарина, 58в | 2400 | 0 |
| 5 | проезд с б. Гагарина | б.Гагарина, 60 | б.Гагарина, 58а | 360 | 0 |
| 6 | проезд у ПНК с отворотами к д. 58б и 58г | б.Гагарина, 58 | б.Гагарина, 54а | 1920 | 0 |
| 7 | проезд с ул. Ушинского | ул. Ушинского, 8 | ул. Ушинского, 4а | 400 | 0 |
| 8 | проезд с ул. Гайдара | ул. Гайдара, 18 | ул.Крупской, 75 | 960 | 0 |
| 9 | проезд с ул. Гайдара | ул. Гайдара, 14 | ул. Крупская, 71 | 720 | 240 |
| 10 | проезд с ул П.Лумумбы вдоль ул. Крупской | ул. П.Лумумбы, 7 | ул. Крупской, 68 | 2640 | 0 |
| 11 | проезд с ул. Гайдара | ул. Гайдара, 8 | ул. Купской, 69/1 | 1200 | 0 |
| 12 | проезд с ул. Гайдара | ул. Гайдара, 4 | ул. Крупской, 63 | 960 | 30 |
| 13 | проезд с ул Гайдара | ул. Гайдара, 6/1 | ул. Крупской, 65/1 | 600 | 90 |
| 14 | проезд с бульвара Гагарина | д. 66 по б. Гагарина | д. 62/2 по б. Гагарина | 720 | 0 |
| 15 | тротуар | д. 12 по ул. Гайдара | д.69/1 по ул. Крупской | 0 | 240 |
| 16 | тротуар | ТП у дома 69/1 ул.Крупской | ул. Крупской | 0 | 48 |
| 17 | тротуар | д.65/2 по ул. Крупской | ул. Крупской | 0 | 90 |
| 18 | тротуар | между домами 63 и 65/1 ул.Крупская | Ул.Крупская | 0 | 48 |
| 19 | тротуар | д. по б. Гагарина, 71А | ул. Крупской | 0 | 180 |
| 20 | тротуар | д. 73а по б. Гагарина | доул. Крупской | 0 | 138 |
| 21 | тротуар | д75а по б. Гагарина (школа) №43 | ул. Крупской | 0 | 130 |
| 22 | тротуар | д. 75а по б.Гагарина( №43школа) | д.68 по ул.Крупской | 0 | 32 |
| 23 | тротуар | между домами 68, 70 по ул. Крупской |  | 0 | 32 |
| 24 | тротуар | между домами 70 и 72 по ул. Крупской |  | 0 | 32 |
| 25 | тротуар | д. 54 по б. Гагарина | д.56 по б.Гагарина | 0 | 504 |
| 26 | тротуар | д. 56 по б. Гагарина | б.Гагарина, 58г | 0 | 40 |
| 27 | проезд | д.115 по б. Гагарина | д.55 по ул. Старцева | 400 | 0 |
| 28 | проезд | д. 115 по б. Гагарина | д. 107/5 по б. Гагарина | 1440 | 0 |
| 29 | проезд | д.107/5 по б. Гагарина | д. 107/1 по б. Гагарина | 1872 | 0 |
| 30 | проезд | д.91 по б. Гагарина | д.82 по ул. Крупской | 2020 | 0 |
| 31 | тех. проезд | д. 107/1 по б. Гагарина | д. 93/4 по б. Гагарина | 1800 | 0 |
| 32 | тех. проезд | д. 99 по б. Гагарина | проезда к домам 93/2/3 по б.Гагарина | 720 | 0 |
| 33 | проезд | д. 91 по б. Гагарина (Виват) | МОУ Дет. Дом № 2 | 480 | 0 |
| 34 | тротуар | д. 115 по б. Гагарина | д.55 по ул. Старцева | 0 | 240 |
| 35 | тротуар | 47 по ул. Старцева | д.107/5 по б. Гагарина | 0 | 440 |
| 36 | тротуар | д. 107/ 5 по б. Гагарина | д.88 по ул.Крупской | 0 | 400 |
| 37 | тротуар | д. 90 по ул. Крупской (д/с) | д. 82а по ул. Крупской | 0 | 320 |
| 38 | тротуар | д. 93/1 по Б.Гагарина вдоль д.93/4-93/6 | д. 80а по ул. Крупской (торг. Центр) | 0 | 680 |
| 39 | тротуар | д. 95 по б. Гагарина | д. 93/4 по б. Гагарина | 0 | 330 |
| 40 | тротуар | д.9, 11 по ул. Дружбы | д.18/3/2 по ул. Тургенева | 0 | 210 |
| 41 | тротуар | д. 93/4 по б. Гагарина | д. 80а по ул. Крупской (торг. Центр) | 0 | 240 |
| 42 | проезд | д.97,99 по б. Гагарина | д. 93/6 по б.Гагарина | 1920 | 0 |
| 43 | проезд | между д. 107/3,/4 по б. Гагарина | д.111/2 по б.Гагарина | 720 | 0 |
| 44 | проезд | д.43, 45 по ул. Старцева | д/с по ул. Крупской, 90 | 600 | 0 |
| 45 | проезд | д. 80 по ул. Крупской (школа) | д. 3 по ул. Ушинского | 1560 | 0 |
| 46 | проезд | между д. 76,78 по ул. Крупской | до подъездов | 120 | 0 |
| 47 | проезд | д. 79 по ул. Крупской | д. 83б по ул.Крупской | 240 | 0 |
| 48 | проезд | между д. 83,85 по ул.Крупской | д/с по ул. Крупской, 85 | 960 | 0 |
| 49 | проезд | д. 87,89 по ул. Крупской | д. 89а, 87а, 87б, 85 по ул. Крупской | 2144 | 0 |
| 50 | проезд | д. 89,93 по ул. Крупской | д/с по ул. Старцева, 35в | 360 | 0 |
| 51 | проезд | между д. 93, 95 по ул. Крупской | во двор | 240 | 0 |
| 52 | проезд | д. 67, 79 по ул. Пушкарской | вдоль д. 77 до 75 по ул. Пушкарской | 520 | 0 |
| 53 | проезд | между д. 83,85 по ул. Пушкарской | во двор | 120 | 0 |
| 54 | проезд | к школе по ул. Крупской, 92 |  | 200 | 0 |
| 55 | проезд | между д. 115 б. Гагарина, 55 по Старцева | д. 113а по б. Гагарина | 240 | 0 |
| 56 | проезд | д. 54б по б.Гагарина (нефт. Коледж) | д. 56 по б.Гагарина | 1200 | 0 |
| 57 | проезд | д. 73, 75 по б.Гагарина | д. 73а по б.Гагарина | 480 | 0 |
| 58 | проезд | д. 75, 77 по б.Гагарина | школа по б. Гагарина, 75а | 240 | 0 |
| 59 | проезд | д. 73. по ул. Крупской вдоль д. 71, 69/1 | д/с по ул. Крупской,67 | 1440 | 0 |
| 60 | проезд | между д. 11а, 13а по ул. Гайдара | школы по ул. Гайдара, 13 | 640 | 160 |
| 61 | проезд | д. 7, 7а по ул. Гайдара | д/с "Чулпан" по ул. Гайдара, 11 | 480 | 0 |
| 62 | проезд | между д. 2, 4 по ул. Гайдара | во двор | 120 | 0 |
| 63 | проезд | д. 2 по ул. Гайдара (ст. Юн.России) | заправки "Petrol " по ул. Макаренко | 2400 | 0 |
| 64 | тех. проезды | с ул. Дружба | д.13, 9, 7 по ул. Дружба | 200 | 0 |
| 65 | проезд | д. 18/1 по ул. Тургенева | д.5/1 по ул. Технической | 1012,5 | 0 |
| 66 | проезд | д.16, 18/1 по ул.Тургенева | д. 18/3 по ул. Тургенева | 420 | 0 |
| 67 | проезд | д. 8 по ул. Технической | д. 10 по ул. Технической (шк. 116) | 405 | 0 |
| 68 | проезд | д. 18 по ул. Студенческой | д. 20 по ул. Студенчесчкой | 540 | 0 |
| 69 | проезд | д. 43, 49 по ул. Крупской | д.10 по ул. Технической (шк. 116) | 315 | 0 |
| 70 | проезд с б. Гагарина | д. 42б, 47 по б. Гагарина | контейнерная площадка за мед. Акад. | 675 | 0 |
| 71 | проезд | д. 22 (шк.) по ул. Технической | д. 57а по ул. Крупской | 2025 | 607,5 |
| 72 | проезд | д. 59, 59а по ул. Крупской | д.22 по ул. Технической | 812 | 0 |
| 73 | тротуар | д. 6, 8 по ул. Технической | д. 10 по ул. Технической (шк. 116) | 0 | 101,25 |
| 74 | тротуар | д. 19 по ул. Дружба | ГСК рядом с д. 17 по ул. Дружба | 0 | 90 |
| 75 | тротуар | д. 41, 41а по ул. Крупской | д.17 по ул. Дружбы | 0 | 189 |
| 76 | тротуар | д. 20 по Студенческой вдоль шк. 116 | д. 17 по ул. Дружбы | 0 | 360 |
| 77 | тротуар | ТП у д. 44 по ул. Макаренко | д. 59а по ул. Крупской | 0 | 90 |
| 78 | тротуар | д.13 по ул. Студенческой | д. 57а по ул. Крупской | 0 | 135 |
| 79 | проезд | д.28, 30 по ул. Крупской | д. 28А по ул. Крупской | 360 | 0 |
| 80 | проезд | д. 115, 117 по ул. Уральская | д. 28А по ул. Крупской | 600 | 0 |
| 81 | проезд | д. 35, 37 по б. Гагарина | д. 54 по ул. Лебедева | 600 | 0 |
| 82 | проезд | д. 37, 39 по б. Гагарина | д. 37А по б. Гагарина | 600 | 0 |
| 83 | проезд | д. 32 по ул. Крупской | д. 32А по ул. Крупской (вокруг дома) | 840 | 0 |
| 84 | тротуар | д. 37 по б. Гагарина | д. 38, 40 по ул. Крупской | 0 | 300 |
| 85 | тротуар | д. 37А по б. Гагарина | д. 34 по ул. Крупской | 0 | 120 |
| 86 | тротуар | д. 32А по ул. Крупской | д. 35А по б. Гагарина | 0 | 90 |
| 87 | тротуар | угол д. 32 по ул. Крупской | правый угол д. 32А по ул. Крупской | 0 | 90 |
| 88 | проезд | д. 37, 39 по ул. Крупской | д. 111 по ул. Ким | 720 | 0 |
| 89 | проезд | д. 31, 35 по ул. Крупской | д. 90 по ул. Ким (школа) | 720 | 0 |
| 90 | проезд | д. 39 по ул. Лебедева | д. 88 по ул. Ким | 600 | 0 |
| 91 | проезд | д. 107 по ул. Ким | д. 103 по ул. Ким (дет/сад) | 600 | 0 |
| 92 | проезд | д. 105 по ул. Ким (дет/сад) | ул. Дружбы 18,20 (шк.112) | 1200 | 0 |
| 93 | проезд | д. 97 по ул. Ким | д. 12 по ул. Дружбы | 450 | 0 |
| 94 | проезд | д. 12 по ул. Дружбы | д. 16 по ул. Дружбы | 360 | 0 |
| 95 | проезд | д. 2 по ул. Дружбы | д. 91А по ул. Ким | 360 | 0 |
| 96 | тех. проезды | ул. Дружбы | д. 6, д. 12, д. 14 по ул. Дружбы | 360 | 0 |
| 97 | проезд | д. 12, 14 по ул. Р. Землячки | д. 9 по ул. Бр. Вагановых | 840 | 0 |
| 98 | проезд | д. 8, 10 по ул. Р. Землячки | ул. Бр. Вагановых | 800 | 0 |
| 99 | проезд | д. 6, 8 по ул. Р. Землячки | ул. Бр. Вагановых | 800 | 0 |
| 100 | проезд | д. 111, 113 по ул. Уральская | ул. Лебедева | 1680 | 0 |
| 101 | тротуар | д. 111 по ул. Ким | д. 103 по ул. Ким (дет/сад) | 0 | 300 |
| 102 | тротуар | д. 99 по ул. Ким (вдоль школы) | ул. Дружбы | 0 | 140 |
| 103 | тротуар | д. 16 по ул. Дружбы | д. 18 по ул. Дружбы (территория школы) | 0 | 120 |
| 104 | тротуар | д. 33, 35 по ул. Лебедева | д. 12, 14 по ул. Р. Землячки | 0 | 120 |
| 105 | тротуар | д. 31, 33 по ул. Лебедева | д. 7, 9 по ул. Бр. Вагановых | 0 | 120 |
| 106 | проезд | д. 34 по ул. Ст. Разина (вдоль ГСК) | мостовой переход через р. Егошиха | 1920 | 0 |
| 107 | проезд | д. 34, 38 по ул. Ст. Разина | ТП у д. 34/4 по ул. Ст. Разина | 120 | 0 |
| 108 | тех. проезд | д. 44, 46 по ул. Красновишерская | д. 34/3 по ул. Ст. Разина | 120 | 0 |
| 109 | тех. проезд | ул. Крупской | д. 38 по ул. Ст. Разина | 360 | 60 |
| 110 | проезд | д. 114 по ул. Уральской | д. 27 А по б. Гагарина (Планетарий) | 1680 | 0 |
| 111 | тех. проезд | д. 20 по ул. Крупской | д. 23 по б. Гагарина | 360 | 0 |
| 112 | тротуар | д. 34/2 по ул. Ст. Разина | д. 34/3 по ул. Ст. Разина | 0 | 120 |
| 113 | тротуар | ул. Ст. Разина | д. 23 по б. Гагарина | 0 | 60 |
| 114 | проезд | д. 115 по ул. Уральской | д. 119 по ул. Уральской | 1758 | 0 |
| 115 | проезд с ул. Лядовской | ул. Лядовская, 93 с лева от д/с | ул.Колыбалова,26 | 1488 | 0 |
| 116 | проезд с ул. Лядовской | ул. Лядовская, 113 с права от д/с | ул. Гарцовская | 1620 | 0 |
| 117 | проезд | д. 50 по ул. Гарцовская вдоль школы | д.28 по ул. Колыбалова | 540 | 0 |
| 118 | проезд с ул. Лядовской | д. 123 по Лядовской | д.68 по ул. Гарцовской | 2028 | 0 |
| 119 | проезд по ул. Гарцовская | магазина по Гарцовской 68а | д. 46 по ул. Колыбалова | 2430 | 0 |
| 120 | проезд на дворовую территорию | д. 93 по ул. Лядовская | д. 20 по ул. Колыбалова | 2430 | 0 |
| 121 | проезд за церковью | д. 87 по ул. Лядовская | д. 14 по ул. Колыбалова | 408 | 0 |
| 122 | тротуар | въезда по Лядовской, 123 | д. 68 по ул. Гарцовской | 0 | 270 |
| 123 | тротуар | д. 54 по ул. Гарцовской через двор | проезда по ул Гарцовская | 0 | 112,5 |
| 124 | тротуар | д. 87 по ул. Лядовская | д.14 по ул. Колыбалова | 0 | 67,5 |
| 125 | проезд с ул. Восстания | ч/д по ул. Восстания вдоль д. 11, вокруг д.11а | д. 12 по ул. Республиканской | 900 | 0 |
| 126 | проезд с ул. Восстания | между д. 11и 13 по ул. Восстания | д. 12 по ул. Республ. с заездом во двор д.13 по ул. Восстания | 1057,5 | 0 |
| 127 | проезд с ул. Восстания | ч/д. 112 по ул. Восстания | д. 43а по ул. Красногвардейской | 2298 | 0 |
| 128 | проезд | д. 33 по ул. Красногвардейской | д.12 по ул. Лузенина | 1212 | 0 |
| 129 | тех. проезд | д.4 по ул. Постаногова через двор в арку Постаногова 1 | Постаногова, 7 | 1600 | 0 |
| 130 | проезд | с ул. Восстания мимо торг. Центра | д.1 по ул. Постаногова, 1 | 810 | 0 |
| 131 | проезд с ул. Красногвардейской | д.42 вдоль д.7/1 | д. 7/2 по ул. Красногвардейской | 540 | 0 |
| 132 | тех. проезд | д. 8 по ул. Восстания мимо школы | д.6 по ул. Зенкова | 800 | 0 |
| 133 | тех проезд с ул. Зенкова | минирынка | д. 4а по ул. Восстания | 600 | 160 |
| 134 | тех. проезд с ул. Зенкова | в арку д. 8 по ул. Зенкова | д.6 по ул. Зенкова | 560 | 0 |
| 135 | проезд с ул. Зенкова | д.36 по ул. Зенкова | домов 15,13 по ул. Свободы | 1200 | 0 |
| 136 | проезд | вдоль д.13 по ул. Свободы | со стороны ул. Кузнецова | 678 | 0 |
| 137 | проезд | д.8 по ул. Восстания | д. 1 по ул. Постаногова | 405 | 0 |
| 138 | проезд | д. 7 по ул. Постаногова | д. 21 по ул. Постаногова | 540 | 0 |
| 139 | проезд | с ул. Красногвардейской | д.4 по ул. Красногвардейской | 408 | 0 |
| 140 | проезд | д. 7/2 по ул.Красногвардейской | ул. Алексеевской | 678 | 0 |
| 141 | проезд | д. 7 по ул. Красногвардейская | ул. Красногвардейской, 7/1,7/2 | 1212 | 0 |
| 142 | тротуар | д. 4 по ул. Постаногова | д.7 по ул. Красногвардейской | 0 | 250 |
| 143 | тротуар | д. 1 по ул. Постаногова | д. 8 по ул. Зенкова | 0 | 440 |
| 144 | тротуар с ул. Восстания | угол школьной территории мимо д/с | д. 15 по ул. Свободы | 0 | 480 |
| 145 | тротуар | ул. Красногвардейской | д.7/1 по ул. Красногвардескской | 0 | 30 |
| 146 | проезд с ул. Восстания | д.14 в арку и вдоль дома 4 по ул. Постаногова | до д.21 по ул. Постаногова | 1440 | 0 |
| 147 | тех. проезд | д.31а по ул. Целинная и д.1 по ул. Е.Пермяка | д. 1а по ул. Е Пермяка | 1680 | 150 |
| 148 | проезд с ул. Целинная | д. 29 и 31 по ул Целинной | д. 31/1 по ул. Целинной | 480 | 0 |
| 149 | тротуар | от ЦТП у д. 29 вдоль д. 31поул. Целинной | д.1 по ул. Е. Пермяка | 0 | 200 |
| 150 | тротуар | д. 41а по ул. Гашкова | тех проезда к гимназии № 7 | 0 | 450 |
| 151 | проезд по нечетной стороне ул. Гашкова | от д. 19 по ул. Гашкова | д. 41по ул. Гашкова | 2880 | 520 |
| 152 | тех. проезд | между д. 25 и 27 по ул. Гашкова | 29б ул. Гашкова | 1200 | 0 |
| 153 | проезд вдоль д. 17 по ул. Гашкова | между д. 36 и 40 по ул. И.Франко | трансформаторной подстанции | 390 | 0 |
| 154 | тротуар за д. 40 по ул. И.Франко | д. 36 по ул. И.Франко | д. 17 по ул. Целинной | 0 | 320 |
| 155 | тротуар | ТП во дворе Гашкова 19 | д.23б по ул. Гашкова | 0 | 54 |
| 156 | тротуар | д. 35 по ул. Гашкова | д.26 по ул. Гашкова | 0 | 120 |
| 157 | тротуар | д.27 по ул. Гашкова | д. 24 по ул. Гашкова | 0 | 120 |
| 158 | проезд к ЦТП | между д. 20 и 22 по ул. Гашкова | детский сада улГашкова22а | 400 | 0 |
| 159 | тротуар за д. 20 по ул. Гашкова | д/с 393 улГашкова22а | д. 2 по ул. Сигаева | 0 | 280 |
| 160 | тротуар между детскими садами | д. 22 по ул. Гашкова | д. 4 по ул. Сигаева | 0 | 240 |
| 161 | тех. проезд | между д. 24 и 22 по ул. Гашкова | д. 6 по ул. Сигаева | 400 | 0 |
| 162 | тротуар | д. 6 по ул. Сигаева | д. 4 по ул. Сигаева | 0 | 120 |
| 163 | проезд с ул. Гашкова | воль д.26, 30 по ул. Гашкова | д. 34 по ул. Гашкова | 1400 | 360 |
| 164 | проезд с ул. Гашкова | м. "Виват" улГашкова24 | Ул.Раздольная - д. 24 по ул. Гашкова | 320 | 0 |
| 165 | тех проезд за домами | д.30/2 по ул. Гашкова | д. 30/3 по ул. Гашкова | 560 | 0 |
| 166 | тех. проезд | д. 28а по ул. Гашкова | д. 28б по ул. Гашкова | 250 | 0 |
| 167 | тротуар | д. 28 по ул. Гашкова | лестничного перехода на ост. "Язовая" | 0 | 240 |
| 168 | тех проезд по ул. 2-я Баранчинская | д.2 по ул. Гашкова | ул. Иньвенская | 600 | 0 |
| 169 | тех. проезд по ул. Баранчинская | д. 8 по ул. Гашкова | въезда на территорию ТСЖ Гашкова,12 | 250 | 0 |
| 170 | тех. проезд с ул. Гашкова | АЗС ул.Гашкова,18 | Автотранспортный колледж, И.Франко, 39 | 1100 | 0 |
| 171 | тротуар | д.11 по ул. Целинной | детского сада ул.Целинная,11а | 0 | 60 |
| 172 | тех.проезд между шк. 74 и ПТУ 50 | ул. И.Франко | автостоянки | 200 | 0 |
| 173 | проезд 1 й бойный переулок | ул. Соликамской | ж/д путей | 968 | 0 |
| 174 | проезд | между д. 23 по ул. Юрша и д. 8 по ул. Уинская | д. 21 по ул. Юрша | 720 | 120 |
| 175 | проезд | д. 90, 96 по ул. Пушкарская | д. 92 по ул. Пушкарская | 480 | 0 |
| 176 | проезд | д. 23А, 25 по ул. Юрша | д. 25/1 по ул. Юрша | 1560 | 0 |
| 177 | проезд | д. 4, 6 по ул. Лякишева | д. 132 по ул. Пушкарская | 1080 | 0 |
| 178 | проезд | д. 6, 8 по ул. Лякишева | д. 39А по ул. Звонарева | 360 | 0 |
| 179 | проезд | д. 78, 80 по ул. Юрша | ЦТП (середина двора) | 480 | 0 |
| 180 | тротуар | д. 4, 6 по ул. Звонарева | ул. Пономарева | 0 | 150 |
| 181 | проезд | д. 42А по ул. Пономарева (вокруг ГСК) | д. 9/3 по ул. Старцева | 1250 | 300 |
| 182 | проезд | д. 37, 35 по ул. Старцева | ул. Старцева, 35 в (д/с) | 960 | 0 |
| 183 | проезд | д. 15/2 по ул. Старцева | д.23 по ул. Старцева (д/с) | 720 | 0 |
| 184 | проезд | д.4, 6 по ул. Уинской | д. 4Б по ул. Уинской (д/быта) | 1320 | 330 |
| 185 | проезд | д.4Б по ул. Уинской | д. 88 по ул. Пушкарской, 4 ул. Уинская | 960 | 0 |
| 186 | тротуар | д. 4 по ул. Уинской | д. 8 по ул. Пушкарской | 0 | 390 |
| 187 | проезд | д. 1В по ул. Уинской | шк. № 151 | 1560 | 360 |
| 188 | проезд | д. 9 по ул. Юрша | д. 3 по ул. Уинской | 1680 | 0 |
| 189 | тех. проезд | д. 11, 18 по ул. Уинская | д. 13 по ул. Уинской | 900 | 0 |
| 190 | проезд | ул. Юрша (вдоль д. 64 по ул. Юрша) | д. 7 по ул. Старцева | 720 | 0 |
| 191 | тех. проезд | ул. Старцева | правый угол д. 5 по ул. Старцева | 600 | 0 |
| 192 | проезд | ул. Старцева | ТП у Гимназии № 2 | 480 | 0 |
| 193 | проезд | ул. Юрша (вдоль д. 56 по ул. Юрша) | Гимназия № 2 | 960 | 0 |
| 194 | тех. проезд | ул. Юрша | д. 60 по ул. Юрша | 360 | 0 |
| 195 | проезд | д. 5, 9 по ул. Юрша | д. 7 по ул. Юрша | 720 | 120 |
| 196 | тех проезд | ул. Юрша | д. 1, 5 по ул. Юрша | 360 | 0 |
| 197 | тротуар | д. 56 по ул. Юрша | Гимназия № 2 | 0 | 90 |
| 198 | тротуар с лестницей | д. 60 по ул. Юрша (между д/с и Гимназией № 2) | ТП у Гимназии № 2 | 0 | 90 |
| 199 | тротуар | ул. Старцева в районе д. 7 | д. 68 по ул. Грибоедова | 0 | 1140 |
| 200 | тротуар | Гимназия № 2 | ул. Юрша | 0 | 330 |
| 201 | проезд | д.90 по ул. Пушкарской | д. 4 б по ул. Уинской | 1230 | 0 |
| 202 | проезд | д. 25 по ул. Юрша | конец д. 25/1 по ул. Юрша | 1380 | 0 |
| 203 | проезд | д. 15/1 по ул. Старцева | шк. 135 по ул. Старцева | 1080 | 0 |
| 204 | проезд | д. 2 по ул. Звонарева | д. 15/2 по ул. Старцева | 1890 | 0 |
| 205 | проезд между домами | д. 6, 4 по ул. Звонарева | во двор | 270 | 0 |
| 206 | проезд | д. 4 по ул. Лякишева | д. 96 по ул. Юрша | 696 | 0 |
| 207 | проезд | д.61 по ул. Пушкарская | д. 63 по ул. Пушкарская | 300 | 0 |
| 208 | проезд | д. 9 по ул. Юрша | во двор д. 7 по ул. Юрша | 948 | 0 |
| 209 | проезд в арку | д. 7 по ул. Старцева | во двор | 200 | 0 |
| 210 | тех. проезд | ул. А. Барбюса | д. 13 по ул. Ивановская | 360 | 0 |
| 211 | тех. проезд | ул. А. Барбюса | д. 47А по ул. Уральская | 480 | 80 |
| 212 | тех. проезд | ул. А. Барбюса | д. 51 по ул. Уральская | 480 | 0 |
| 213 | тех. проезд | ул. А. Барбюса | д. 55 по ул. Уральская | 480 | 0 |
| 214 | тротуар | д. 53 по ул. Уральская | ул. А. Барбюса | 0 | 20 |
| 215 | тротуар | д. 57 по ул. Уральская | ул. А. Барбюса | 0 | 90 |
| 216 | тех. проезд | ул. А. Барбюса | д. 59А, 61 по ул. Уральская | 720 | 0 |
| 217 | тротуар | д. 61 по ул. Уральская (за домом) | д. 61А по ул. Уральская | 0 | 60 |
| 218 | тех. проезд | д. 15, 17 по ул. Ивановская | ЦТП по ул. Ивановская, 19А | 960 | 0 |
| 219 | тротуар | ул. А. Барбюса | д. 13, 15 по ул. Ивановская | 0 | 160 |
| 220 | тротуар | д. 17 по ул. Ивановская | д. 19 по ул. Ивановская | 0 | 40 |
| 221 | тех. проезд | ул. Ким | д. 7 по ул. Ким | 800 | 0 |
| 222 | пешеходный переход | д. 7 по ул. Ким | д. 4 по ул. Чехова | 0 | 60 |
| 223 | проезд | ул. Ким | д. 9, 11 по ул. Ким | 240 | 0 |
| 224 | тротуар | д. 13 по ул. Ким | д. 6 по ул. Чехова | 0 | 250 |
| 225 | тротуар | д. 9, 11 по ул. Ким | д. 13А по ул. Хрустальная (дет/сад) | 0 | 180 |
| 226 | тех. проезд | ул. Ким (за д. 15 по ул. Ким) | въезд в дет/сад по ул. Хрустальная, 13А | 1280 | 0 |
| 227 | проезд | д. 5 по ул. Ким | д. 2 по ул. Чехова | 720 | 0 |
| 228 | проезд | д.43 по ул. Ким | д.28,30,32 по ул. Хрустальная | 1600 | 180 |
| 229 | проезд | д. 32 по ул. Хрустальной | двор д. 34 по ул. Хрустальная | 720 | 300 |
| 230 | тротуар | д. 4 по ул. Инженерной (д.сад) | д. 14 по ул. Чехова | 0 | 150 |
| 231 | тротуар | д. 32, 34 по ул. Хрустальной | д.4 по ул. Инженерной (д/сад) | 0 | 120 |
| 232 | тротуар | д.77 по ул. Уральской | д. 6 по ул. Индустриализации | 0 | 150 |
| 233 | тротуар | д. 14,16 по ул. Лебедева | д. 14 по ул. Циолковского | 0 | 156 |
| 234 | тротуар | д. 12, 14 по ул. Лебедева | д. 3а по ул. Работницы | 0 | 174 |
| 235 | тех. проезд | д. 14, 16 по ул. Циолковского | контейнерная пл. (середина двора) | 240 | 0 |
| 236 | тех. проезд по ул. Металлистов | ул. Уральской | ул. Лебедева | 1600 | 0 |
| 237 | тех. проезд | д.83 по ул. Работницы | д. 79 по ул. Циолковского | 720 | 0 |
| 238 | тех. проезд | д. 14,16 по ул. Лебедева | д. 81а по ул. Уральской | 720 | 0 |
| 239 | тех. проезд | д. 14 по ул. Циолковского | д. 81 по ул. Уральской | 360 | 0 |
| 240 | тех. проезд | д. 8,10 по ул. Лебедева | во двор | 120 | 0 |
| 241 | тех. проезд | д. 9 по ул. Циолковского | во двор | 360 | 0 |
| 242 | тех. проезд | д. 28 по ул. Хрустальной | д. 10 по ул. Чехова | 1218 | 0 |
| 243 | тех. проезд | д. 51, 53 по ул. Ким | д. 6 по ул. Инженерной | 810 | 0 |
| 244 | тех. проезд | 49, 51 по ул. Ким | д. 6а по ул. Инженерной | 390 | 0 |
| 245 | тех. проезд | д. 20, 22 по ул. Индустриализации | д. 6а по ул. Инженерной | 948 | 0 |
| 246 | тех. проезд | д. 14 по ул. Чехова | д. 26 по ул. Чехова | 2400 | 0 |
| 247 | тех. проезд по ул. Металлургов | ул. Уральской | до ул. Лебедева | 1212 | 0 |
| 248 | тех. проезд по ул. В.Фигнер | ул. Металлургов | ул. Авиационной | 1350 | 0 |
| 249 | тех. проезд | д. 80, 82 по ул. Уральской | д. 5а по ул. В.Фигнер | 1080 | 0 |
| 250 | тех. проезд | д. 74, 74а по ул. Ким | во двор | 140 | 0 |
| 251 | тех. проезд по ул. В.Соломина | ул. Лебедева | дворец им. Ленина, тротуар до Уральской | 600 | 400 |
| 252 | проезд | д.17, 19 по ул. Циолковского | д. 12, 14 по ул. Индустриализации | 720 | 0 |
| 253 | проезд | д. 86а по ул. Уральской | ул. В.Фигнер | 600 | 0 |
| 254 | проезд | д.88 по ул. Уральской | ул. В.Фигнер | 676 | 0 |
| 255 | проезд | д. 88, 86б по ул. Уральской | ул. В.Фигнер | 540 | 0 |
| 256 | проезд | д 9,11 по ул. Тургенева | ул. В. Соломина | 810 | 0 |
| 257 | проезд | д.19 по ул. Металлистов | д. 6 по ул. Инженерной | 1080 | 0 |
| 258 | проезд | д.18, 22 по ул. Чехова вдоль д. 24 | ул. Металлистов | 810 | 0 |
| 259 | проезд | д. 20, 22 по ул. Индустриализации | д. 53 по ул. Ким | 1350 | 0 |
| 260 | проезд | д. 6б по ул. Инженерной | д. 6 по ул. Инженерной | 480 | 0 |
| 261 | тротуар | д. 19, 21 по ул. Металлистов | д. 24 по ул. Чехова | 0 | 100 |
| 262 | тротуар | д. 22 по ул. Ким (между шк. и д. 6 по ул. Инженерной) | д. 14 по ул. Металлистов | 0 | 560 |
| 263 | тротуар | д. 55, 53 по ул. Ким | ул. Инженерной (шк. 105) | 0 | 700 |
| 264 | тротуар | д.53 по ул. Ким, 10 по ул. Инженерной | д.55 по ул. Ким, д. 12 инженерной | 0 | 180 |
| 265 | проезд | д.35, 39 по ул. Тургенева | д. 37 по ул. Тургенева (д/ сад) | 525 | 0 |
| 266 | проезд | д. 37 по ул. Тургенева (Вдоль д/ сада) | ул. Макаренко | 1050 | 0 |
| 267 | проезд | д. 33, 35 по ул. Тургенева | д.33 а по ул. Тургенева | 948 | 0 |
| 268 | проезд | ул. Добролюбова 4а | д. 4 по ул. Добролюбова | 158 | 26,25 |
| 269 | проезд | д.4 по ул. Добролюбова (д/садом) | д.12 по ул. Добролюбова | 945 | 210 |
| 270 | тех. проезд | между домами 6, 12 по ул. Добролюбова |  | 525 | 0 |
| 271 | тротуар | д.4 по ул. Добролюбова (д/садом) | д.2 по ул. Добролюбова (магазин) | 0 | 105 |
| 272 | тротуар | лестницы с ул. Ивановской | железной дороги | 0 | 60 |
| 273 | проезд | д. 5 по ул. Юрша | д. 3 по ул. Юрша | 1908 | 0 |
| 274 | проезд по ул. Металлистов | ул. Лебедева | ул. Уральской | 1776 | 0 |
| 275 | проезд по ул. Барбюса | ул.Хрустальная | ул. Грачева | 1760 | 0 |
| 276 | тех. проезд по ул. Уральской | ул. Работницы | ул. Циолковского | 600 | 0 |
| 277 | тех. проезд по периметру Мотов. пруда |  |  | 9650 | 0 |
| 278 | Тротуар по ул.Пушкарской | Уинская | Юрша | 0 | 1000 |
| 279 | Тротуар ул.Уральской | Грачева | Лифанова | 0 | 850 |
| 280 | Тех.проезд по Б.Гагарина | Макаренко | Б.Гагарина, 24 | 5350 | 0 |
| 281 | проезд по ул.Гашкова | Ул.Гашкова,9 | Ул.Гашкова,9а | 800 | 0 |
| 282 | проезд по 1905 года | Ул.Лифанова | Ул.1905 года, д.45 | 3240 | 0 |
| 283 | Проезд по ул.Смирнова | Ул.Славянова | Проходных Мотовилихинского завода | 2600 | 0 |
| 284 | Проезд по ул.Гашкова | Ул.Гашкова,23б | Ул.Гашкова,29б | 1000 | 0 |
| 285 | Тротуар по ул.Уральской за трамвайными путями | Ул.Свердлова | Ул.Лифанова | 0 | 1500 |
| 285 | Тротуар по Бульвару Гагарина | Площадь Дружбы | Южная Дамба | 0 | 2722,5 |
| 286 | Тротуар по ул.Уинской | Ул.Юрши | До съезда на ул.Уинскую | 0 | 2728 |
| 287 | Тротуар по ул.Ушинского | Ул.Крупской | Ул.Техническая | 0 | 922 |
| 288 | Тротуар по ул.Уральской | Ул.Парковая | Ул.Якова Свердлова | 0 | 6253,5 |
| 289 | Тротуар по ул.Крупской | Ул.Уральская | Пл.Дружбы | 0 | 3136 |
| 290 | Тротуар по ул.Работницы | Ул.Уральская | Ул.Лебедева | 0 | 559 |
| 291 | Тротуар по ул.Тургенева | Ул.Лебедева | Ул.Ким | 0 | 1100 |
| 292 | Тротуар по ул.Василия Соломина | Ул.Лебедева | Ул.Ким |  | 896 |
| 293 | Ул. 2-я Макаренко | Ул.Техническая | Ул.Макаренко,44 | 0 | 1200 |
| 294 | Тротуар по ул.Кунгурской | Ул.Лифанова | Ул.Национальная | 0 | 332 |
| 295 | Тротуар по ул.Артема | Ул.Национальная | Ул. Грибоедова | 0 | 531 |
| 296 | Тротуар по ул.Национальная | Ул.Кунгурская | Ул.Артема | 0 | 299 |
| 297 | Тротуар по ул.Огородникова | Ул.Кузнецкая | Диорама | 0 | 1260 |
| 298 | Тротуар по ул. Колыбалова | Ул.Лядовская | Ул.Чермозская | 0 | 1135 |
| 299 | Тротуар С мик-на «Садовый» в Мик-н «Костарева» | В створе ул.Юрша,56 |  |  | 1134 |
|  | итого |  |  | 199832 | 48640 |

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Зимние содержание:

Проезжая часть должна быть очищена от снежно-ледяных образований до покрытия, дорога должна быть обработана противогололедными материалами, расширена. В прилотковой части допустим снежный накат толщиной не более 2 см на ширину не более 1 м. При наличии бортового камня – ширина вала 0,5 – 0,7 м.

Тротуары должны быть очищены на всю ширину. В период снегопадов допускается ровный снежный накат, обработанный песком. Сформированы разрывы в снежных валах на перекрестках, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п. Вывозка снега производится по заданию Заказчика. Работы по вывозке снега оплачиваются после предоставления фотодокументов и справки с полигона снежной свалки, подтверждающей вывезенный объем и данных ГУ "Пермский ЦГМС".

Примечание:  при температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей ширине дороги, толщиной до 2-х см, обработанный противогололедными средствами, без наличия колеи. Применяемые материалы согласуются с Заказчиком.

Летнее содержание:

Проезжая часть должна быть чистой, в прилотковой части необходимо собрать смет и мусор. Произвести уборку мусора. Тротуары должны быть подметены, удалена сорная растительность у бортового камня.

Вывозка смета и мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток после сбора. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО, выписанной на организацию, обслуживающую внутриквартальные проезды.

Периоды выполнения работ:

- зимнее содержание (зимний период) с 01.01.2010 по 10.04.2010 и с 27.10.2010 по 20.12.2010  - 155 суток;

- летнее содержание (летний период) с 11.04.2009 по 26.10.2010 – 199 суток;

- при различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни и т.д.) заказчик имеет право корректировать периодичность уборки.

Лот № 3

Техническое задание

по летнему и зимнему содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов Мотовилихинского района города Перми

Срок выполнения работ: с 01.01.2010г. по 20.12.2010г.

Стоимость работ:     2 914 383 рубля 93 коп.

Расчет стоимости работ:

| № п/п | Наименование работ |  |  |  | Объем работ, м2 | Стоимость за единицу за весь период, с НДС (руб.) | Итого с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лестницы |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уборка свежевыпавшего снега, сгребание в кучи |  |  |  | 12864 | 191,8 | 2 467 315,20 |
| 2. | Обработка песком |  |  |  | 12864 |  |  |
| 3. | Очистка от уплотнённого снега, наледи |  |  |  | 12864 |  |  |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подметание и очистка от мусора с вывозкой смета |  |  |  | 5898,2 | 19,13 | 112 832,57 |
|  | урны |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Очистка урн от мусора с вывозкой |  |  |  | 128 | 1143,33 | 146 346,24 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Очистка урн от мусора с вывозкой |  |  |  | 128 | 1467,89 | 187 889,92 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 2 914 383,93 |

Примечание: при заключении контракта с победителем аукциона расчет стоимости работ корректируется с учетом понижающего коэффициента.

Состав работ по содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов:

|  | Наименование работ | Периодичность | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание | Уборка свежевыпавшего снега, сгребание в кучи | 1 раз в сутки | 12864 кв.м. |
|  | Обработка песком | 1 раз в сутки | 12864 кв.м. |
|  | Очистка от уплотнённого снега, наледи | 1 раза в 2 суток | 12864 кв.м. |
|  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 128 шт. |
| Летнее содержание | Подметание, очистка от мусора лестниц | 1 раз в 3 суток | 5898,2 кв.м. |
|  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 128 шт |

Перечень лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов

в Мотовилихинском районе

| № | Местоположение объекта | содержание, площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лестница от ул. Мостовой на Диараму | 323 |
| 2 | Лестница от ул. Соликамской до ул. Норинской | 285 |
| 3 | Лестница от ул. Смирнова до ул. Нагорно | 250 |
| 4 | Лестница от ул. Соликамской до ул. Красноуральской ( Вышка 2 ) | 353 |
| 5 | Лестница от ул. Лифанова до ул. Чехова | 127 |
| 6 | Лестница и мост по ул. Кунгурской через р.Ива | 355 |
| 7 | Лестница по ул. Восстания от ул. 1905 года до дома № 59 | 395 |
| 8 | Лестница от ул. 1905 года до ул. Пролетарской | 210 |
| 9 | Лестница от ул. Смирнова до ул. Кузнецова | 144 |
| 10 | Лестница и мост от ул. Борчаниновской в м/р Костарево | 172 |
| 11 | Лестница от Бузинской до ул.Козловской | 202 |
| 12 | Лестница и мост по ул.Марата | 102 |
| 13 | Лестница и мост с ул. Минской на Пихтовую стрелку | 180 |
| 14 | Лестница от ул. Уральской – Лифанова к р.Ива с мостом-переходом | 252 |
| 15 | Лестница по ул.Завьялова | 180 |
| 16 | Лестница от ул. Краснокамской в м/р Разгуляй | 80 |
| 17 | Лестницы на площади у Цирка | 40 |
| 18 | Лестница по ул. Уральской ( от Планетария) | 70 |
| 19 | Лестница, мост по ул. Димитрова и ул. Брянская | 306 |
| 20 | Лестница от ул. Кузнецова до ул. Постаногова | 71 |
| 21 | Лестница и мост от ул. Белостокской до ул. Марата | 106 |
| 22 | Лестница и мост по ул. Златоустовской | 230 |
| 23 | Лестница по ул. Тракторной | 85 |
| 24 | Лестница по ул.Челябинской | 90 |
| 25 | Лестница по ул. Ленинградской | 40 |
| 26 | Лестница от ул. Ст.Разина до ул. Фрезеровщиков | 160 |
| 27 | Лестница от Красной площади к монастырю | 30 |
| 28 | Лестница и мост от ул. Пугачева и Народной на ул. Андреевскую | 287 |
| 29 | Лестница и мост от ул.Бр.Каменских к р.Б.Мотовилиха | 120 |
| 30 | Лестница от ул. К.Либкнехта до ул. Ст.Большевиков ( к Ключу-мойке) | 93 |
| 31 | Лестница и мост от ул.Лифанова ( остановка Обросова) до ул. Смирнова | 70 |
| 32 | Лестница от р. Ива на ул. Смирнова | 78 |
| 33 | Лестница от ул.Смирнова до ул. Клыкова | 141 |
| 34 | Пешеходная дорожка с мостом с ост. Язовая | 184 |
| 35 | Лестница от ул. Старцева ( ост. ВРЗ ) | 70 |
| 36 | Лестница от ул. Ивановской до ст. Мотовилиха | 272 |
| 37 | Лестница по ул. Производственной от ул Чехова до лога | 188 |
| 38 | Лестница с переходом от ул.Гашкова до Целинной № 29 | 550 |
| 39 | Пешеходнай дорожка по ул. Пролетарской от ул.Зенкова до 1-й Висимской (нечетная сторона) | 332 |
| 40 | Лестница по ул. Красных Зорь,60 | 90 |
| 41 | Лестница по ул. Каширинская,25 | 220 |
| 42 | Лестница ул.Ст.Большевиков ул.Копылова | 75 |
| 43 | Ключ-мойка с переходами у пл.Восстания | 120 |
| 44 | Лестница-переход от ост. «Промкомбинат» до м\р Вышка – 2 | 1276 |
| 45 | Лестница от ул. Ким до ул. Чехова | 320 |
| 46 | Лестница в районе домов № 13,№15, № 17 по ул. Хрустальная | 310 |
| 47 | Мост-переход через р. Ива в створе ул. Уинской до м/р Костарево | 87 |
| 48 | Лестница по ул.Уинская | 40 |
| 49 | Лестница по ул.Красных Зорь 2 | 40 |
| 50 | Лестница и мост Мотовилихинская 28 | 322 |
| 51 | Ключ-мойка с переходами у Димитрова | 152 |
| 52 | Пешеходная лестница по ул. Уральская 119 | 150 |
| 53 | Лифанова, 69 | 67 |
| 54 | от ул. Грибоедова, 68 до м/р Садовый | 342 |
| 55 | от ул. Подольской до жилых домов по Старцева 9/3 с тротуаром | 324 |
| 56 | с ул. Курской на ул. Макаренко д. 6 | 150 |
| 57 | Между гимназией № 2 и д/с | 84 |
| 58 | от ул. Челябинской до ул. Норинской к ключу - мойке | 38 |
| 59 | лестница ул.Уинская,1 1а с подходами | 40 |
| 60 | Лестница у установки Подольская с подходами | 20 |
| 61 | Лестница с ул.Изюмской на ул.Юрша | 170 |
| 62 | лестница на ул.К.Либкнехта,6 | 17 |
| 63 | Лестница ул.Чехова,14 с подходами | 57 |
| 64 | Лестница на ул.Крайпрудской между домами 27 и 29 | 30 |
| 65 | Лестница от ул.Я.Свердлова, 49 до Мотовилихинского завода | 400 |
| 66 | Лестница по ул.Авиационной от Горынских проходных | 700 |
|  | ИТОГО: | 12864 |

Технология производства работ и условия выполнения работ

Зимние содержание:

Поверхность ступеней лестниц, лестничных переходов, переходов(мостов) должны быть очищены от снежно-ледяных образований до покрытия на всю ширину, обработана песком. В период снегопадов допускается ровный снежный накат, обработанный песком. Снежно-ледяные образования формируются в кучи на земляном полотне.

Летнее содержание:

В летний период поверхность ступеней лестниц, лестничных переходов, переходов(мостов) должны быть очищены от различного вида загрязнений – мусора. Собранный мусор должен быть вывезен в течение одних суток на полигон ТБО для захоронения. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО. Перечень лестниц, лестничных переходов, переходов(мостов) летнего содержания выдается подрядчику Заказчиком.

Периоды содержания:

- зимнее содержание (зимний период) с 01.01.2010 по 10.04.2010 и с 27.10.2010 по 20.12.2010  - 155 суток;

- летнее содержание (летний период) с 11.04.2009 по 26.10.2010 – 199 суток;

- при различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни и т.д.) заказчик имеет право корректировать периодичность уборки.

Лот № 4

Техническое задание

по летнему и зимнему содержанию родников (ключей, ключей-моек, колодцев) и подъездных дорог к пожарным водоемам

Мотовилихинского района города Перми

Срок выполнения работ: с 01.01.2010г. по 20.12.2010г.

Стоимость работ:     4 035 944 рубля 10 коп.

Расчет стоимости работ:

| № п/п | Наименование работ | Объем работ, м2 | Стоимость за единицу за весь период, с НДС, (руб.) | Итого с НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание 155 суток |  |  |  |  |
|  | Родники |  |  |  |
| 1. | Подметание свежевыпавшего снега, уборка мусора | 9558 | 404,44 | 3 865 637,52 |
| 2. | Обработка песком |  |  |  |
| 3. | Очистка от уплотнённого снега |  |  |  |
| 4. | Очистка от наледи |  |  |  |
| 5. | Сдвигание, формирование снега в валы |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 3 865 637,52 |
| Летнее содержание 155 суток |  |  |  |  |
|  | Родники |  |  |  |
| 1. | Подметание, уборка от мусора Погрузка, вывозка смета, мусора | 9558 | 12,06 | 115 269,48 |
|  | Итого |  |  | 115 269,48 |
|  | Пожарные водоемы |  |  |  |
| 1. | Механизированная очистка проезжей части- расширение, удаление наката, снежных масс. | 11490 | 4,79 | 55 037,10 |
|  | Итого |  |  | 55 037,10 |
| Всего |  |  |  | 4 035 944,10 |

Примечание: при заключении контракта с победителем аукциона расчет стоимости работ корректируется с учетом понижающего коэффициента.

Состав работ по содержанию родников (ключей, ключей-моек, колодцев) и подъездных дорог к пожарным водоемам:

|  | Наименование работ | Периодичность | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание | Родники (ключи, ключи-мойки, колодцы) |  |  |
|  | Подметание свежевыпавшего снега, уборка мусора | 1 раз в сутки | 9558 м2. |
|  | Обработка песком | 1 раз в сутки | 9558 м2. |
|  | Очистка от уплотнённого снега | 1 раза в 2 суток | 9558 м2. |
|  | Очистка от наледи | 1 раз в 3 суток | 9558 м2. |
|  | Сдвигание, формирование снега в валы | 1 раз в 4 суток | 9558 м2. |
|  | Подъездные дороги к пожарным водоёмам |  |  |
|  | Механизированная очистка проезжей части- расширение, удаление наката, снежных масс. | 1 раз в 4 суток | 11490 м2 |
| Летнее содержание | Родники (ключи, ключи-мойки, колодцы): |  |  |
|  | Подметание, уборка от мусора Погрузка, вывозка смета, мусора | 1 раз в 2 суток | 9558 м2. |

|  | Перечень родников (ключей, ключей-моек, колодцев) в Мотовилихинском районе |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Местоположение объекта | Площадь, м2 |
| 1 | Ключ- мойка, ул. Красных зорь,2а | 342 |
| 2 | Ключ- мойка, ул.Андреевская,1 | 159 |
| 3 | Ключ- мойка, ул. Белостокская,1 | 208 |
| 4 | Ключ- мойка, ул. Фурманова,1 | 186 |
| 5 | Ключ- мойка, ул.Каширинская, 25 | 156 |
| 6 | Ключ- мойка, ул. Красных зорь,60 | 153 |
| 7 | Ключ, ул. 1-я кольцевая, 51 | 140 |
| 8 | Колодец, ул. Вишневая,11 | 55 |
| 9 | Колодец, ул.П. Коммуны,79-81 | 55 |
| 10 | Колодец, ул. Донская, 7-9 | 55 |
| 11 | Ключ-мойка, ул. Старых Большевиков,76 | 182 |
| 12 | Ключ-мойка, ул. Старых Большевиков, 2 | 183 |
| 13 | Ключ, ул. Лядовская,1 | 120 |
| 14 | Ключ, ул.Завьялова,6-8 | 125 |
| 15 | Ключ, ул. Лядовская,87 | 290 |
| 16 | Колодец, ул. Стольникова,66 | 53 |
| 17 | Колодец, ул. Народная, 38 | 53 |
| 18 | Колодец, пересечение ул. Копылова и Кувинской | 54 |
| 19 | Колодец, ул. Краепрудская, 78 | 53 |
| 20 | Ключ-мойка, с ул. Володарского, между Висимом и Стрелкой | 280 |
| 21 | Ключ, с ул. Володарского за рекой Плоская | 180 |
| 22 | Ключ-мойка, с ул.Селькохозяйственной, между Висимом и Стрелкой | 179 |
| 23 | Ключ-мойка, ул. Партизанская,72 | 280 |
| 24 | Ключ-мойка, ул. Смирнова- Клыкова | 185 |
| 25 | Ключ-мойка, ул. Смирнова, 18 | 239 |
| 26 | Ключ-мойка с ул. Урицкогон наул. Каспийскую | 245 |
| 27 | Ключ-мойка,ул. Пигасова,53 | 247 |
| 28 | Ключ, ул. Смирнова,58 | 55 |
| 29 | Ключ-мойка, ул. Нагорная,60 | 215 |
| 30 | Ключ, ул Вятская,2 | 110 |
| 31 | Ключ, ул. Лбова,103 | 100 |
| 32 | Ключ-мойка, ул. Челябинская | 203 |
| 33 | Ключ-мойка, ул. Златоустовская,13 | 171 |
| 34 | Ключ-мойка, ул. Козловская,9 | 198 |
| 35 | Ключ-мойка, ул. Ленинградская - Калгановская | 174 |
| 36 | Ключ, ул.Бузинская ,61 | 55 |
| 37 | Колодец, ул Калгановаская,61 | 55 |
| 38 | Колодец, ул. Норинская,30 | 53 |
| 39 | Ключ-мойка, ул. Соликамская, 11 | 176 |
| 40 | Колодец, ул.Соликамская,56 | 52 |
| 41 | Колодец, ул.Соликамская,42 | 52 |
| 42 | Ключ-мойка, ул.Соликамская,74 | 189 |
| 43 | Ключ-мойка, ул.Соликамская,98 | 161 |
| 44 | Ключ-мойка, ул. Соликамская,154 | 179 |
| 45 | Ключ-мойка, ул. Соликамская,168 | 206 |
| 46 | Ключ, ул. Соликамская, 188 | 193 |
| 47 | Ключ, ул. Соликамская, 235 | 165 |
| 48 | Ключ, ул. Соликамская, 257 (ост. Промкомбинат)Дерево, 2,5х4,5м | 165 |
| 49 | Ключ, ул. Соликамская, 271 | 152 |
| 50 | Ключ, ул. Северная,19 по р. Талажанка | 280 |
| 51 | Ключ, ул. Серова,40 | 220 |
| 52 | Ключ, с ул. Левитана,50 | 150 |
| 53 | Ключ, с ул. Левитана,50 | 150 |
| 54 | Ключ, с пр. Октябрят | 192 |
| 55 | Ключ, ул. Обросова,2 | 105 |
| 56 | Ключ, ул. Обросова - Брянская | 103 |
| 57 | Ключ, ул. Обросова - Тульская | 130 |
| 58 | Колодец, ул. Изотовская,2-4 | 53 |
| 59 | Ключ, ул.Балканская,70 - Димитрова | 181 |
| 60 | Ключ, ул. Балканская, 48, спуск с ул. Хрустальной | 176 |
| 61 | Ключ, ул. Балканская с ул. Никуленской | 176 |
| 62 | Колодец, ул. Жуковского, 15-17 | 53 |
| 63 | Колодец, ул. Жуковского, 7-9 | 53 |
|  | Итого: | 9558 |

Перечень подъездных дорог к пожарным водоемам Мотовилихинского района

| № п/п | Местоположение объекта | Объем, м3 | площадь подъезда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мотовилихинский пруд | 240000 | 620 |
| 2 | Водоем ул. Кирпичная, 2, пруд | 39000 | 1980 |
| 3 | Водоем по ул. Городецкая | 28000 | 3680 |
| 4 | Пруд в районе п. Архирейка | 1000 | 500 |
| 5 | Ул. Баранчинская, 12 | 100 | 320 |
| 6 | Ул. Огородникова, 72 | 25 | 60 |
| 7 | Ул. Телефонная, 3 | 25 | 2250 |
| 8 | Ул. Фурманова, 5 | 25 | 80 |
| 9 | Ул. Бобруйская, 31 | 25 | 80 |
| 10 | Ул. Национальная, 10а | 15 | 280 |
| 11 | Ул. Грибоедова, 68 у ЦТП | 75 | 1020 |
| 12 | Ул. Подольская, 34 | 100 | 60 |
| 13 | Ул. 2-я Линия, 54 | 50 | 80 |
| 14 | Ул. 2-я Линия, 148 у кладбища | 50 | 80 |
| 15 | Ул. 3-я Линия, 16а | 50 | 80 |
| 16 | Ул. 4-я Линия, 8а | 50 | 80 |
| 17 | Ул. 8-я Линия, 21 | 10 | 80 |
| 18 | Ул. Ладожская, 24 у жилого дома | 50 | 80 |
| 19 | Ул. Ладожская, 7 | 75 | 80 |
|  | Итого |  | 11490 |

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Зимние содержание:

Поверхность родников (ключей, ключей-моек, колодцев) и подъездных дорог к пожарным водоемам должны быть очищены от снежно-ледяных образований. Обработаны песком. В период снегопадов допускается ровный снежный накат, обработанный песком.

Летнее содержание:

Собранный мусор должен быть вывезен в течение одних суток на полигон ТБО для захоронения. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО.

Периоды содержания:

- зимнее содержание (зимний период) с 01.01.2010 по 10.04.2010 и с 27.10.2010 по 20.12.2010  - 155 суток;

- летнее содержание (летний период) с 11.04.2009 по 26.10.2010 – 199 суток;

- при различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни и т.д.) заказчик имеет право корректировать периодичность уборки.

Приложение № 3.2

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			___________

(должность) 			     (подпись, М.П.) 		                    (ф.и.о.)

Приложение № 3.3

к документации об аукционе

## Сведения

о качестве предлагаемых к выполнению работах

Участника размещения заказа  ______________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения с МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» муниципального контракта _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование аукциона)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект муниципального контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

___________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице __________________________________________________________________________,

(уполномоченного лица участника размещения заказа, Ф. И. О. (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать Контракт, согласны выполнить работы в соответствии с условиями, указанными в приложении № 3.1 к документации об аукционе на следующих условиях:

Содержание объектов благоустройства Мотовилихинского района г.Перми в 2010 году по лоту № _________________________________________________________

(указать № лота и наименование лота)

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Срок выполнения работ | Объем работ | Условия выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Таблица заполняется в строгом соответствии с приложением 3.1. документации об аукционе (техническое задание).

____________  	                     _____________			_____________

(должность) 		         (подпись, М.П.) 		          (ф.и.о.)

Приложение № 3.4

к документации об аукционе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в открытом аукционе № ________

на выполнение работ по  содержанию объектов благоустройства Мотовилихинского района г.Перми в 2010 году по лоту  №

__________________________________________________________________________________

(указать наименование лота)

в 2007 - -20ороги "Пермь-Ляды",000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Настоящим ________________________________________________________________ подтверждает, что 				 	наименование участника размещения заказа

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по  содержанию объектов благоустройства Мотовилихинского района г.Перми в 2010 году направляются ниже перечисленные документы.

| № п/п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |

ИТОГО:

_________________    _____________________    ____________________

(должность)                        (подпись, м. п.)        (расшифровка  подписи)

Приложение № 3.5

к документации

об аукционе

УТВЕРЖДЕН

приказом управления муниципального

заказа планово-экономического департамента

администрации города Перми от 22.05.2009 № 9

Приложение № 1к приказу управления муниципального

заказа планово-экономического департамента

администрации города Перми от 22.05.2009 № 9

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.