| Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок № 19 от «13» ноября 2009 года ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по текущему ремонту дорог частного сектора Индустриального района г. Перми Состав выполняемых работ: - Россыпь и разравнивание щебня фракции 20-40 мм маркой не ниже М 800; - Профилирование покрытия из щебня; - Уплотнение щебеночного покрытия с поливкой водой. Толщина покрытия из щебня фракции 20-40 мм маркой не ниже М 800 должна быть 0,1 м в плотном теле. Объем выполняемых работ – 4 190 м2. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 23 декабря 2009 года. Примечание: Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов). Место выполнения работ: г. Пермь, Индустриальный район. Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню. Перечень дорог и улиц частного сектора Индустриального района г. Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | от | до | Площадь проезжей части, м2 |
| 1 | Бершетский переулок | ул. Левченко | до конца | 540 |
| 2 | Бисерский переулок | ул. Левченко | до конца | 600 |
| 3 | ул. Капитана Гастелло | ул. Капитана Гастелло, 21 | ул. Самолетная | 1100 |
| 4 | ул. Красных Командиров | ул. Левченко | ул. Самолетная | 552 |
| 5 | ул. Малая | ул. Левченко | ул. Самолетная | 700 |
| 6 | ул. Спартаковская | ул. Левченко | ул. Самолетная | 860 |
| 7 | ул. Луньевкая | ул. Левченко | до конца | 616 |
| 8 | ул. Пашийская | ул. Танкистов | ул. Карпинского | 900 |
| 9 | ул. Пр. Декабристов | ул. Шахтерская | ул. 2-ая Теплогорская | 1344 |
| 10 | ул. Олега Кошевого | ул. Рязанская | до конца | 1374 |
| 11 | ул. Теплогорская | ул. Рязанская | ул. Декабристов | 2232 |
|  | ул. 2-я Теплогорская | ул. Подводников | ул. Декабристов |  |
| 12 | ул. Лизы Чайкиной | ул. 3-яя Синарская | до конца | 1131 |
| 13 | ул. 3-я Синарская | ул. Лизы Чайкиной | ул. Шахтерская | 270 |
| 14 | ул. 2-я Синарская | ул. Шахтерская | до конца | 270 |
| 15 | ул. 9 Мая | ул. Декабристов | ул. Семченко | 1083 |
| 16 | ул. Веры Засулич | ул. Декабристов | ул. Танкистов | 693 |
| 17 | ул. 2-я Молодогвардейская | ул. Декабристов | ул. Танкистов | 693 |
| 18 | ул. Молодогвардейская | ул. Декабристов | ул. Танкистов | 693 |
| 19 | Сальский переулок | ул. Шахтерская | ул. 9 Мая | 417 |
| 20 | ул. 3-я - 7-я Ипподромная | ул. Ш.космонавтов | до конца | 5165 |
| 21 | Глухой переулок | ул. Оверятская | ул. 1-ая Верховая | 435 |
| 22 | ул. 1-я, 2-я, 3-я Верховая |  |  | 2900 |
| 23 | ул. 1-я, 2-я Юннатская | ул. 1-ая Верховая | до конца | 1600 |
| 24 | ул. 1-я, 2-я, 3-яя, 4-я Кордонная |  |  | 4053 |
| 25 | ул. 1-я, 2-я, 3-я Урожайная |  |  | 3105 |
| 26 | Урожайный переулок | ул. Верхнемуллинская | до конца | 152 |
| 27 | ул. 1-я, 2-я, 3-я Красавинская | ул. Ш.космонавтов |  | 4283 |
| 28 | ул. Дачная | ул. Ш.космонавтов | до конца | 1026 |
| 29 | ул. 1-я, 2-я, 3-я Казанцевская | ул. Ш.космонавтов |  | 4828 |
| 30 | ул. Селивановская |  |  | 666 |
| 31 | ул. 1-я, 2-я Пыжевская |  |  | 1752 |
| 32 | ул. Прибрежная | ул. Верхнемуллинская | до конца | 460 |
| 33 | ул. Приовражная | ул. Верхнемуллинская | до конца | 270 |
| 34 | ул. Верхнемуллинская | ул. Промышленная | ул. Прибрежная | 888 |
| 35 | ул. Оверятская | ул. Промышленная | до конца | 1468 |
| 36 | ул. 1-я, 2-я Замулянская |  |  | 2300 |
| 37 | Верхнемулинский переулок | ул. Верхнемуллинская | до конца | 435 |
| 38 | ул. 1-я Пойменная | ул. Верхнемуллинская | ул. 2-ая Открытая | 618 |
| 39 | ул. 2-я Пойменная | ул. Верхнемуллинская | ул. Открытая | 1251 |
| 40 | ул. Открытая | ул. Верхнемуллинская | до конца | 1053 |
| 41 | ул. 2-я Открытая | ул. Открытая | ул. 1-ая Пойменная | 450 |
| 42 | ул. 1-я, 2-я Андроновская | ул. Энергетиков | до конца | 2240 |
| 43 | ул. Экскаваторная | ул. Моздокская | до конца | 3966 |
| 44 | ул. 3-я Карьерная | ул. Экскаваторная | до конца | 708 |
| 45 | ул. Карьерная | ул. Моздокская | до конца | 3270 |
| 46 | ул. Дивьинская | ул. Моздокская | до конца | 2325 |
| 47 | ул. Беляева | ул. Власова | до конца | 4000 |
| 48 | ул. 1-я Гамовская | ул. Беляева, 56 | до конца | 2604 |
| 49 | ул. 2-я Гамовская | ул. Власова | до конца | 1965 |
| 50 | ул. Нефтяников | ул. 2-ая Гамовская | ул. Нефтяников 202 | 1281 |
| 51 | ул. 2-я Ипподромная | ул. Ш.космонавтов | ул. Экскаваторная | 1800 |
| 52 | ул. Заливная | ул. Ш.космонавтов | до конца | 945 |
| 53 | ул. Конструкторская | ул. Моздокская | ул. Свиязева | 1413 |
| 54 | ул. Газосварщиков | ул. Моздокская | ул. Свиязева | 1610 |
| 55 | ул. Энергетиков | ул. Свиязева | ул. Моздокская | 1558 |
| 56 | ул. Сталеваров | ул. Свиязева | ул. Моздокская | 1314 |
| 57 | ул. Геологов | ул. Глинки | ул. Свиязева | 1750 |
| 58 | ул. 1-я Ремонтная | ул. Свиязева | до конца | 1092 |
| 59 | ул. 2-я Ремонтная | ул. Свиязева | до конца | 1809 |
| 60 | ул. Разведчиков | ул. 2-ая Ремонтная | до конца | 513 |
| 61 | ул. 1-я Гиринская | ул. Свиязева | до конца | 1350 |
| 62 | ул. 1-я, 2-я Кокорятская | от Верхнемуллинская | до конца | 1251 |
| 63 | ул. 1-я - 5-я Субботинская | д. Субботино |  | 5826 |
| 64 | ул. 2-я, 3-я Малосубботинская |  |  | 2241 |
| 65 | Ул. Сов. Армии | Пр. Декабристов | Ул. Танкистов | 1380 |
|  | Всего: |  |  | 103437 |

Условия выполнения работ:

Началом производства работ считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, представленным ниже.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и актов на скрытые работы.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |