Приложение № 3

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 35 от  16.11.2009 г.

Проект Муниципального контракта  № ______

на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района г. Перми

г. Пермь                                                                                                    «        »__________2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1.Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с Постановлением Администрации города Перми № 1103 от 24.11.2008 в рамках ведомственной целевой программы «Развитие Свердловского района города Перми на 2009-2011 годы» по мероприятию 3.3.11 «Содержание и ремонт остановочных пунктов, сбор и удаление отходов с остановочных пунктов», и приказом директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ____________ № __ о размещении муниципального заказа путем проведения запроса котировок на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района г. Перми , решение  котировочной комиссии (протокол №___от_______г.).

По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района г. Перми, сдать результат выполненных работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить их на условиях настоящего контракта. Перечень, объёмы работ указаны в приложении №1 к настоящему контракту (Требование на выполнение работ по текущему ремонту остановочных павильонов на территории Свердловского района г. Перми), и приложении №2 к настоящему контракту (Локальный сметный расчёт).

Работы должны производиться без привлечения субподрядных организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Требование на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района г. Перми;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчет;

- Приложение № 3 – акт о приемке выполненных работ (КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- Приложение № 4 – оценка качества выполнения работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района г. Перми;

- Приложение № 5 –акт контрольной проверки;

- Приложение № 6 – приказ о назначении уполномоченного представителя;

и требованиями действующего законодательства, технической документации,  рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 14 декабря 2009 года;

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению устанавливается на основании запроса котировок,  предложена  Подрядчиком и   составляет _____________________рублей ______ копеек, без дальнейшей индексации. Понижающий коэффициент составляет ____________. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.  Оплата за выполненные работы производится с учётом применения санкций  к Подрядчику в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ согласно пункту 3.9. настоящего муниципального контракта.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт о приемке выполненных работ (КС-2) (Приложение № 3)

- справка о стоимости выполненных работ  и затрат (КС-3) (Приложение № 3.1);

- акты контрольных проверок (приложение № 5);

- счет;

- счет-фактура.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после полного исполнения Подрядчиком всех принятых на себя обязательств по настоящему контракту, по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления документов, указанных в п.3.2. и их подписания обеими сторонами, с учетом снижения стоимости указанного в актах контрольных проверок.

3.5. Приемка работ осуществляется после выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

3.6. Приемка работ по настоящему контракту производится в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ и осуществляется  по акту о приемке выполненных работ (Приложение №3).  Акт о приемке выполненных работ составляется на основании актов контрольных проверок (Приложение №5).

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объемов и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

3.8. Акты контрольных проверок составляются представителями Заказчика и Подрядчика. Контрольные проверки проводятся Заказчиком с периодичностью – не реже одного раза в течение 10 (десяти) дней. По итогам каждой проверки составляется акт контрольной проверки (Приложение №5), в котором фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указываются замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

3.9. В случае обнаружения дефектов и недостатков в ходе проведения контрольной проверки, Заказчик поручает Подрядчику в течение одних суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки. В случае невыполнения и неустранения замечаний в течение 24 часов по какому либо виду работ, Заказчик вправе применить процент снижения стоимости работ в соответствии с Приложением № 4 к настоящему контракту. Данные журналов производства работ и актов контрольных проверок служат основанием для применения Заказчиком санкций к Подрядчику в соответствии с условиями настоящего контракта.

4. Качество работ.

- 4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе, требованиям по качеству работ, рекомендаций по применяемым материалам. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему контракту составляет 24 мес.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (Приложение № 5), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

-  Вести журнал производства работ с начала производства работ до полного их завершения.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (Приложение № 5).

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- вывезти строительный мусор на объекте после окончания работ;

- сдать Заказчику выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (Приложение № 3).

5.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-  Осуществить приёмку выполненных работ.

- Производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- - Осуществлять проверку и подписание представленного Подрядчиком акта о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).

6.2.Заказчик имеет право:

- Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение № 5) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

- В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере 1% (одного процента) от общей стоимости работ по настоящему контракту, указанной в п. 3.1. настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

8.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:

Муниципальное  бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

Местонахождение: 614010 г. Пермь,

ул. Куйбышева,94

КПП: 590401001  ИНН 5904194542

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района»

л/сч 02932018384)

сч. 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю. г.Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1085904016670

Директор

____________________ В.В. Криницын

М.П.

Приложение № 1 к муниципальному контракту №_____от_____________

Требование на выполнение работ

по текущему ремонту остановочных пунктов

на территории  Свердловского района г. Перми.

1. Срок выполнения работ с момента заключения по 14 декабря 2009 года;

- место выполняемых работ: по заданию заказчика;

- стоимость работ _________ рублей;

- площадь окраски 525 м 2;

- площадь смены кровли 140 м2;

- площадь ремонта штукатурки 296 м2;

- гарантия на выполненные работы: 24 месяца.

Требования к выполняемым работам:

| Наименование: | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0,45 |
| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 2,96 |
| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 | 2,96 |
| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм( плиты покрытия) | 100 м2 | 1,84 |
| Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 2,96 |
| Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза: с земли и лесов | 100 м2 | 5,25 |
| Смена кровли простой сложности | 100 м2 | 1,4 |
| Настил профилированный (стальной гнутый профиль) | тн | 0,756 |

Заказчик_________________			Подрядчик_______________

| Приложение № 3.1 к муниципальному контракту №_______от_____________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп.заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Приложение № 4 к

муниципальному контракту

№________от____________

Оценка качества на выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов на территории  Свердловского района г. Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Работы выполнены в полном объеме в установленные Заказчиком сроки; | 0 % |
| 2 | - Не соблюдение материалов по типу и виду | 50 % |
| 3 | - Строительный мусор на объекте после окончания работ | 50 % |
| 4 | -Начало производства работ не должно превышать пять дней с момента заключения муниципального контракта | 50 % |
| 5 | -Окраска фасадов произведена менее двух раз | 50 % |
| 6 | - Работы выполнены не в полном объеме в установленные Заказчиком сроки; - Работы не отвечают требованиям Заказчика | 100 % |

Заказчик_________________			Подрядчик_______________

Приложение № 5 к муниципальному

контракту №_____от_____________

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2009 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2009 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик_________________			Подрядчик_______________

Приложение № 6 к муниципальному контракту №_____от_____________

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

Заказчик_________________			Подрядчик_______________