Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 36  от  16 .11.2009 г

Требование на выполнение работ

по окраске остановочных пунктов на территории  Свердловского района г. Перми.

- Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 14 декабря 2009 года;

- место выполняемых работ: по заданию заказчика;

- стоимость работ  498310,52 рублей;

- площадь 1305 м2;

- гарантия на выполненные работы: 24 месяца.

Требования к выполняемым работам:

| Наименование: | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 1305 |
| Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 1305 |
| Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией | 100 м2 | 13,05 |