Приложение №3

к Извещению о проведении запроса котировок

от « 16 » ноября  2009 года  № 32

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение капитального ремонта

г.Пермь                                                                                                                          «__» __________ 2009г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детский пульмонологический санаторий «Светлана», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Пчельникова Михаила Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________,действующего на основании ______________ с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании решения котировочной комиссии от «__» ___________ _______г. (протокол № ____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее -  Договор) о нижеследующем:

# 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика выполнить на объекте расположенном по адресу: 614109, г.Пермь, ул.Танцорова,14, (далее - объект), капитальный ремонт туалетов пристроя 1 и 2 этажей (левый блок) в муниципальном учреждении здравоохранения «Детский пульмонологический санаторий «Светлана»,  предусмотренный локально-сметным расчетом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, и сдать её результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить произведенные работы по цене, указанной в п.3 настоящего договора.

2. Срок действия договора

2.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

3. Цена контракта

3.1. Цена контракта составляет _____________________________ рублей (_______________________________________________рублей________ копеек.)

3.2. Цена контракта является твердой, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоги, оплату транспортных услуг, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.3. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, возмещению не подлежат.

4. Обязанности Подрядчика

4.1 При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

4.1.1. предоставить Заказчику копию действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений 1-го и 2-го уровней ответственности, в соответствии с Государственным стандартом, предусматривающей виды работ, являющихся предметом муниципального контракта, или копию свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ.

4.1.2. представить Заказчику график выполнения работ (Приложение № 2), в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта;

4.2.1. выполнить своими силами и средствами работы, предусмотренные настоящим договором в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов, и сдать их результат Заказчику;

4.2.2. выполнить работу в сроки, установленные настоящим договором;

4.2.3. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору;

4.2.4. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

4.2.5. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора);

4.2.6. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора;

4.2.7. извещать Заказчика и ООО «Служба Заказчика» в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом;

4.2.8. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приемки выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта;

4.2.9. в установленный Заказчиком срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

4.3. В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

5. Обязанности Заказчика

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов;

5.1.2. передать Подрядчику в течение 3-х дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

5.1.3. обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

5.1.4. заключить договор на осуществление технического надзора за производством работ по настоящему договору с ООО «Служба Заказчика»;

5.1.5. принять работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора;

5.1.6. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

6. Сроки выполнения работ

6.1. Срок выполнения работ:

6.1.1. начало выполнения работ          « _____ » ________________ 20__ г.

6.1.2. окончание выполненных работ  « _____ » ________________ 20__г.

7. Платежи и расчеты

7.1 Расчет за выполненные работы производится безналичным путем в течение 20 (двадцати) дней со дня предоставления актов приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, оформленных в установленном порядке.

7.2. Расчеты за выполненные работы могут осуществляться поэтапно, в соответствии с графиком производства работ.

8. Производство работ

8.1. Заказчик назначает своего представителя для оформления актов на выполненные работы.

8.2. Представитель ООО «Служба Заказчика» осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям договора.

8.3. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

8.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

8.5. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить её за свой счет.

8.7. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке Заказчиком срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

9. Приемка результатов работ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9.2. Приемка результата работ производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и ООО «Служба Заказчика» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

9.3. Приемка этапов работ производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и ООО «Служба Заказчика» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

9.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая её назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

10. Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует:

10.1.1. качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

10.1.2. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки работ в период гарантийного срока;

10.1.3. срок гарантии на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта о приемке результата работ.

11. Особые условия

11.1. Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

12. Ответственность сторон

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. За нарушение сроков выполнения работ, установленных договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 10% от общей сметной стоимости по настоящему договору. Заказчик вправе удержать пени с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае ,если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы пени, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

12.3. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма штрафа, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

12.4. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

12.5. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

12.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

13. Условия расторжения договора

13.1.Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, при этом Стороны обязаны уведомить о своих намерениях в письменном виде.

13.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

13.2.1. Подрядчик в течение 10 дней со дня начала выполнения работ, установленного настоящим договором, не приступил к выполнению работ;

13.2.2. нарушение Подрядчиком графика выполнения работ, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более, чем на 10 дней.

13.2.3. договор считается расторгнутым по истечении 5 календарных дней со дня получения Исполнителем уведомления Заказчика о расторжении договора.

14. Заключительные положения

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермской области.

14.6. Для решения текущих вопросов по договору от Подрядчика назначается ответственное лицо ________________________________________________________________ , конт. тел.________.

14.7. К настоящему договору прилагаются:

14.7.1. Приложение № 1 – «Локальный сметный расчет на выполнение работ».

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК					   ПОДРЯДЧИК

| МУЗ «Детский пульмонологический санаторий «Светлана» 614109, г.Пермь, ул.Танцорова,14 Телефоны: (342) 251-23-11, 251-24-14 (факс) ИНН/КПП 5908005718 / 590801001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МУЗ ДПС «Светлана», л/с 02920018198) ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь Р/счет 40204810300000000006 БИК 045773001 Главный врач МУЗ ДПС «Светлана» ____________________ М.Г.Пчельников «____» ____________ 2009г. | _________________ «______» __________ 2009г. |
| --- | --- |

Приложение №2

к Муниципальному контракту

№ ____ от __________2009г.

График выполнения работ

в МУЗ «Детский пульмонологический санаторий «Светлана»

по адресу: ул.Танцорова,14

(наименование выполняемых работ)

(наименование участника размещения заказа)

| № п/п | Виды работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Сдача-приемка выполненных работ ( не менее 5 (пяти) дней |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: _____календарных дней с учётом сдачи -приёмки выполненных работ (указать общее количество выполнения работ без привязки к календарным датам)

__________________                                ____________________             ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                     (ф.и.о.)