Приложение 3.

Проект муниципального контракта

г. Пермь					      		            «__» _________ 2009 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №56 компенсирующего вида» г. Перми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Норициной Нины Николаевны, действующего на основании ________________, и _______________________ , именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ___________________, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1.  Настоящий контракт заключен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ________ от «___»________ 200_ г.

1.2. В соответствии с настоящим муниципальным контрактом Заказчик поручает, а Подрядчик, действующий на основании лицензии №_______________ от ____________, принимает на себя следующие обязательства по выполнению работ по инъекционному закреплению грунтов основания фундаментов аварийного участка, далее "Работы", согласно локальному сметному расчету (Приложение 1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - .  В рамках настоящего муниципального контракта Заказчик обязан:

    - Обеспечить своевременную оплату работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

    - Заказчик обязуется создать  Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную сумму.

  - Заказчик имеет право:

    - Проводить в установленном порядке, в том числе с привлечением уполномоченных им организаций, проверку соответствия:

- объемов и качества выполняемых, выполненных и предъявленных к оплате работ, используемых материалов;

- запрашивать от Подрядчика любую информацию о ходе ремонтных работ на Объекте;

- иные права, предоставляемые Заказчику действующим законодательством.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить работы в соответствии с локальным сметным расчетом и условиями настоящего контракта.

2.3.2. Предоставить сертификаты соответствия и образцы материалов на согласование Заказчику до начала производства работ.

2.3.3. Вести журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения, предоставлять его в любое время по требованию Заказчика.

2.3.4. Выполнить своими силами и средствами на территории объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.5. Устанавливать требуемый Заказчиком режим входа на объект и выхода с него.

2.3.6. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике  безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

2.3.7. Осуществить уборку и содержание объекта, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и по их окончании.

2.3.8. Вывезти в трехдневный срок со дня подписания акта выполненных работ за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины, оборудование и материалы, транспортные средства, изделия и конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.

2.3.9. В день сдачи объекта в эксплуатацию передать Заказчику один комплект исполнительной документации (схемы, протоколы измерений, акты на скрытые работы и т.п.).

2.3.10. Обеспечить полную сохранность существующих конструкций и инженерных сетей. В случае нанесения им ущерба, направляет соответствующее уведомление Заказчику и производит за свой счет восстановительные работы. Срок выполнения работ согласовывается с Заказчиком.

2.3.11. В случае обнаружения работ, не предусмотренных локальными сметными расчетами, но необходимых для исполнения условий настоящего контракта, письменно уведомить Заказчика.

2.3.12. Своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные в процессе выполнения работ, при приемке и в период гарантийной эксплуатации. Срок устранения согласовывается с Заказчиком.

2.3.13. Выполнять иные функции в целях исполнения обязательств по настоящему контракту.

2.4. Подрядчик обязан выполнить работы собственными силами, не вправе привлекать для выполнения работ другие организации – субподрядчиков.

- ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена муниципального контракта составляет _______________ (_________________) рублей, в том числе НДС (__%) _____________ (_____________________) рублей.

3.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, указанного в п.3.3 настоящего контракта.

3.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.4. Оплата – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Окончательный расчет - в течение 5 (пяти) банковских дней после выполнения всего объёма работ и подписания акта приёмки-передачи выполненных работ совместно с актом приемки МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

3.5. Цена контракта включает все расходы на выполнение работ по контракту в соответствии с Техническим заданием  заказчика в полном объеме, включая стоимость работ, всех применяемых материалов и оборудования, изделий и конструкций, машин и механизмов, затраты на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, транспортные и прочие расходы.

- СРОК ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

4.1. Период выполнения работ: С момента заключения муниципального контракта до «22» декабря 2009г. Работы выполняются  круглосуточно ежедневно.

4.2. Работы считаются выполненными и принятыми Заказчиком с момента подписания акта приемки-сдачи  объекта и акта выполненных работ (КС 2 и КС 3).

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка законченных работ выполняется по факту выполнения работ и оформляется Сторонами актом приемки-передачи выполненных работ совместно с актом приемки МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

5.2. Приемка этапа работ производится в течение пяти дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о завершении определенного этапа работ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение конечного срока (отдельных этапов) выполнения работ, определенных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Штрафные санкции начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленных настоящим контрактом конечных сроков выполнения работ. Размер такого штрафа устанавливается в размере  5% от стоимости Контракта за каждый день просрочки.

6.3. В случае выявления в процессе эксплуатации Объекта в период гарантийного срока дефектов, недостатков, скрытого брака Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, если не докажет, что причины недостатков, дефектов возникли в связи с неправильной эксплуатацией Объекта.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, за каждый день просрочки.

6.5. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

- КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим нормам.

7.2. Строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые Подрядчиком, должны соответствовать муниципальным стандартам, техническим условиям, сертификатам, иметь технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, и предоставляются заказчику на момент поставки на объект.

7.3.  Гарантийный срок на выполненные работы  составляет 24 месяца в объеме 100% с даты подписания акта выполненных работ. Срок гарантии продлевается на время, в течение которого эксплуатация результатов работ не производилась по причине выявленных в период эксплуатации недостатков и дефектов, возникших по вине Подрядчика.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в установленном законом порядке по месту нахождения Заказчика.

- ВСТУПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА В СИЛУ

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания выполнения работ в соответствии со сроками, указанными в п.4.1. настоящего контракта.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 Расторжение или изменение контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

11.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 14 дней.

Приложения:

Приложение 1. Локальный сметный расчет на __л. (Предоставляется Подрядчиком).

Приложение 2. Копия лицензии Подрядчика на __л. (Предоставляется Подрядчиком)

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №56 компенсирующего вида» г. Перми Местонахождение: 614016, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 29 Почтовый адрес: 614016, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 29 Р/счёт 40101810700000010003 Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю. БИК 045773001 ИНН/КПП 5904081813, 590401001 Тел: (342) 235-25-75 E-mail: Dsad56kv@yandex.ru Директор_______________/ Норицина Н.Н./ М.П. | Подрядчик: ________________________ /___________/ М.П. |
| --- | --- |