Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

№ 6 от 23 ноября 2009г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд
г.Пермь	«__»_________2009 г.

Муниципальный заказчик, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38» г. Перми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Елфимовой Марии Андреевны, действующего на основании Устава,  и _______________________________________________________________, именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании _____________________заключили    настоящий    Контракт    на    выполнение    капитального    ремонта  по устройству дошкольных групп в здании школы, устройство малых форм на территории МОУ «СОШ № 38» по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 117 на основании протокола №______от____________2009 года.

1.   Предмет контракта.

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить капитальный ремонт по устройству дошкольных групп в здании школы, устройство малых форм на территории школы  по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 117, далее  «Работы»,   а   Заказчик   обязуется   создать   Подрядчику   необходимые   условия выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную сумму.

2.   Стоимость работ по контракту.

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ___________ т.ч. НДС 18% в размере __________________, и не подлежит увеличению в период действия настоящего контракта. Понижающий коэффициент составляет __________________________.

2.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также другие расходы, связанные с исполнением контракта.

2.3. Предусмотренные настоящим контрактом работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, сметной документацией к настоящему контракту.

3.   Обязательства Подрядчика.

Для реализации предмета настоящего контракта Подрядчик обязуется:

3.1.   Поставить   на   ремонт   объекта   необходимые   материалы,   конструкции,  оборудование и комплектующие изделия: выполнить своими силами и средствами все работы, оговоренные в конкурсной заявке и сдать их Заказчику.

3.2. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ.

3.3. Вывезти, в трехдневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, строительные материалы, изделия, конструкции демонтирует и вывезет возведенные им временные здания и сооружения.

3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

3.5. В день сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию подрядчик, согласно графику производства работ, передает Заказчику один комплект проекта выполненных работ на русском языке с соответствующими исполнительными съемками, выполненных работ.

3.6. Осуществить за свой счет в процессе производства работ систематическую (реже одного раза в три дня), а по завершении Работ - окончательную уборку строительной площадки от отходов ремонтных работ.

3.7. За 1 (один) день до встраивания, монтажа любых элементов или материалов передает Заказчику сертификаты соответствия и образцы материалов, для определения качества, внешнего вида и соответствии нормам, действующим в России. Количество образцов и их размеры с технической характеристикой определяет Заказчик. Без согласования с Заказчиком Подрядчик не имеет права использовать упомянутые в данном пункте материалы.

3.8. Обеспечить полную сохранность существующих конструкций и инженерных сетей Объекта. В случае нанесения им ущерба, произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.

3.9. Оплатить все налоги, пошлины и прочие сборы, взыскиваемые в связи выполнением контракта.

3.10. Установить требуемый Заказчиком режим входа на строительную площадку выхода с нее, осуществить охрану строительной площадки.

3.11. Не ограничивая своих обязательств и ответственности по контракту застраховать за свой счет свой персонал, их личное имущество, находящееся на строительной площадке и на месте проживания.

3.12. Обязуется согласовать с Заказчиком персонал, занятый на данном объекте и автотранспорт, используемый Подрядчиком для производственных нужд.

- Обязательства Заказчика.

Для реализации настоящего контракта Заказчик обязуется:

4.1. Произвести оплату выделенных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в статьях 2 и 6 настоящего контракта.

4.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.3. Передать в течение 3 дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчику объект в работу.

5. Сроки выполнения работ.

5.1.  Срок  выполнения работ:  начало:  с момента передачи  объекта в работу: «___» _________20__ г.

5.1.1.   Окончание  и   сдача  работ   « __ » ________________ 20__   года в соответствии с графиком производства работ. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

6.   Порядок расчетов.

6.1. Расчет за выполненные работы производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 20 банковских дней с момента подписания Сторонами акта о приемке в эксплуатацию Объекта, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур за материалы, актов приемки результатов выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

6.2. При этом оплата осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента, которая определяет как частное от деления цены Контракта, предложенной победителем запроса котировок на максимальную цену Контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до десяти знаков после запятой без округления, т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения.

Например, при максимальной цене Контракта 500000 рублей и цене Контракта, предложенной победителем запроса котировок 400000 рублей, расчетный коэффициент составляет 0,8, следовательно, коэффициент снижения равен 0,800.

6.3. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

Например: Подрядчиком выполненной работы 100000 рублей в соответствии с локальным сметным расчетом, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент -0,800 и итоговая сумма к оплате составляет         80 000 рублей.

7. Порядок выполнения работ.

7.1. Заказчик совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет контроль над выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта и проектной документации.

7.2. Технадзор за выполнением капитального ремонта по благоустройству территории осуществляет МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

7.3. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графику производства работ, увязанным со сроками, указанными в статье 5 настоящего Контракта.

7.4. Согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью Подрядчика.

7.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке осуществляет Подрядчик.

7.6. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для ремонтных работ, будет соответствовать спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.7. Подрядчик информирует Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

Готовность применяемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

7.8. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если   подрядчик   в   кратчайший   (технически   возможный)   срок   не   исправит некачественно   выполненные   работы,   Заказчик   вправе   привлечь   других   лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ.  Все  расходы,  связанные  с  переделкой  таких  работ другими  лицами,   оплачиваются Подрядчиком.

Заказчик в процессе выполнения работ может давать в письменной форме распоряжения подрядчику в отношении:

а/ вывоза со строительной площадки любых материалов, признанных несоответствующими условиями контракта;

б/ замены несоответствующих стандартам качества материалов, обнаруженных во время проверки, испытания и устранения дефектов.

Подрядчик обязан за свой счет, своими силами и средствами, выполнить любое этих распоряжений Заказчика без изменения срока ремонтных работ, указанных в статье 5.

В случае, если Подрядчик не устранит в согласованные сроки некачественные работы, то Заказчику предоставляется право самостоятельно переделать некачественно выполненные Подрядчиком работы. Все расходы, связанные с переделкой такой работы должны оплачиваться Подрядчиком. В случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания Заказчиком этих сумм из сумм, причитающихся Подрядчику.

7.9. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки, вывозку строительного мусора с площадки в период ремонтных работ за счет собственных средств.

7.10. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты  и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющее значение взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, (например: дата начала и окончания бетонно-укладочных работ, дата представления строительной техники, материалов и услуг, сообщение об актах на скрытые работы, о проведенных испытаниях, задержке, связанные с несвоевременной поставкой материалов, выходом из строя строительной техники, технические просчеты и прочее).

7.11. Если представитель Заказчика не согласится с ходом выполнения или качеством работ, а также записями уполномоченного Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале. Отсутствие такой записи Заказчика не лишает его права предоставления своих замечаний в последующем.

7.12. Подрядчик в срок до трех дней обязан принять к устранению отмеченные Заказчиком недостатки, кроме случаев аварийной ситуации, требующие немедленного устранения. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

7.13. Подрядчик обязан производить периодически испытания и/или проверки работ и качество используемых на объекте материалов. Сообщение о начале испытания (проверки) должно направляться представителю Заказчика за три дня до начала проверки. Если же Представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, не будет присутствовать при испытании (проверке), то Подрядчик производит испытание в назначенный день в его отсутствие и представляет протокол о результатах испытаний (проверки) на русском языке в трех экземплярах. В случае, если качество испытываемых материалов окажется ниже качества, предусмотренного Контрактом, то использование таких материалов запрещается. Заказчику предоставляется право самостоятельно производить проверки выполненных работ и качество используемых на объекте материалов. О замечаниях, недостатках или дефектах Заказчик обязан письменно сообщить Подрядчику. Отсутствие представителя Заказчика во время проведения проверки или уполномоченного им лица, либо проведение Подрядчиком проверки (испытания) в присутствии других лиц, либо проведения проверки Заказчиком самостоятельно, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество материалов, используемых при проведении работ по данному контракту.

8.   Охрана работ.

8.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала до завершения ремонтных работ.

8.2. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

9.   Порядок приема выполненных работ.

9.1. Приемка законченных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания контракта.

9.2. Приемка работ производится в течение трех дней с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их завершении.

9.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней  до начала приемки законченных работ паспорта на изделие, документы, подтверждающие санитарную безопасность, проектную и исполнительную документацию, подготовленные Подрядчиком, в объеме, определенными правилами приемки объекта в эксплуатацию.

9.4. Приемка работ оформляется актом и подписывается сторонами. При отказе одной из сторон от подписания делается соответствующая пометка в акте, и акт подписывается другой стороной.

9.5. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в срок, достигнутый соглашением сторон. Данное соглашение должно быть заключено в письменной форме.

9.6. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял постоянный контроль и надзор за их выполнением.

9.7. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они являются следствием нормального износа или осуществлением ненадлежащего ремонта Заказчиком или привлеченным им третьим лицом.

10. Гарантии. Требования к качеству работ.

10.1. Подрядчик гарантирует:

•    выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

•    качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

•    своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантии и иной эксплуатации объекта;

•    нормальное   функционирование   систем   и   оборудования   при   нормальной эксплуатации объекта;

•    монтируемые изделия иметь соответствующие сертификаты.

10.2. Гарантийный период непрерывной эксплуатации составляет не менее 24 месяца с даты подписания акта о сдаче работ в гарантийную эксплуатацию. Срок гарантии на Работы или отдельные их части соответственно продлевается на время, в течение которого Работы в целом или отдельные их части не могли нормально эксплуатироваться, за исключением дефектов, возникших по вине Заказчика.

10.3. Если в гарантийный период будет обнаружено, что работы, оборудование или объект, в общем, не работают надлежащим образом, что является следствием неудовлетворительного исполнения своих обязательств Подрядчиком, Заказчик совместно с Подрядчиком должны составить заявление о претензиях. Подрядчик должен свои силами и за свой счет в согласованные сроки устранить замечания. При исключении Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в полном соответствии с проектной документацией, выданной Заказчиком. Качество выполняемых работ должно соответствовать строительным нормам и правилам, действующим в Российской Федерации.

10.4 Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта ремонт (строительство) до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик.

11. Расторжение контракта.

11.1. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта у Подрядчика в следующих случаях:

* задержка Подрядчиком начала работ более чем на 5 дней по причинам независящим от Заказчика;

* задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ истек;

* нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом;

* аннулирование лицензии на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ.

11.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения контракта в следующих случаях:

*   при   остановке   Заказчиком   выполнения     строительно-монтажных  работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца.

* уменьшение стоимости работ более чем на 1 /3 в связи с внесенными Заказчиком изменениями в проектную документацию;

* утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

11.3.   При   расторжении   контракта   по   совместному   решению   Заказчика и Подрядчика,    незавершенные    работы   передаются    Заказчику,    который    оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном ими совместно.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть контракт согласно положению настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне. Контракт расторгается в установленном порядке.

12. Внесение поправок в контракт.

За исключением, предусмотренном в предыдущем пункте случаев, никаких отклонений или изменений в условиях контракта, не допускается, кроме письменных поправок, подписанных обеими сторонами.

13. Передача прав.

Подрядчик не полностью, не частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему контракту без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

14. Субконтракты.

Подрядчик    должен    получить    письменное    согласие    Заказчика    обо всех субконтрактах,  заключенных в     рамках     данного контракта.  Такое согласование не освобождает Подрядчика от ответственности или обязательств по контракту.

15. Ответственность сторон.

15.1. Если Подрядчик не выполняет работы в срок, согласно графику, предусмотренному контракту, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках контракта вправе наложить единовременный штраф в размере 80000 рулей и неустойку размере 0,5% за каждый день срыва сроков задержанного этапа от цены задержанных  работ, до момента подписания Акта выполненных работ данного этапа и фактического выполнения требуемых работ.

Если Подрядчик не сдает объект в срок, предусмотренный контрактом, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках контракта вправе наложить единовременный штраф в размере 200000 рублей, а также начисляет неустойку, в размере 0,5% за каждый день задержки до момента фактической сдачи объекта.

15.2.     За    нарушение    технологии    строительства         и    использовании не соответствующих  качеству и прочим обязательным требованиям материалов Подрядчик, уплачивает единовременный штраф в размере 100000 рублей за каждое такое нарушение в течение 20-ти (двадцати) дней с момента выставления претензии и за свой счет устраняет  нарушения.   При   этом,   исправление   некачественно     выполненных  работ Подрядчиком, а также устранение недоделок, повлекших к просрочке передачи объекта в  собственность Заказчика, не освобождает Подрядчика от ответственности от контракта.

15.3. В случае просрочки выполнения Заказчиком обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств Заказчиком, начиная со дня следующего после истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств Заказчиком. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

15.4. Оплата штрафов и пени не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.

16. Применимое право.

Контракт интерпретируется в соответствии с законодательством РФ, если иное не оговорено в специальных условиях контракта.

17. Уведомление.

В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телефакса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в специальных условиях контракта.

Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанные уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

18. Особые условия.

18.1. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему контракту.

18.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика, соответственно -  Заказчиком.

Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

18.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются  действительными,  если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

18.4. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему контракту.

18.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются меры законодательства РФ.

18.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта разрешаются в установленном порядке. Стороны принимают меры по решению спорных вопросов путем переговоров. Если в течение 30 дней после начала переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спорный вопрос по контракту, то любая из сторон может потребовать решение этого вопроса путем третейского или арбитражного разбирательства в соответствии с законами РФ.

18.7. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения каждой из сторон своих обязательств.

18.8. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются следующие приложения:

* Приложение № 1. Локально-сметный расчет.

* Приложение № 2. График производства работ.

19. Юридические адреса и банковские реквизиты.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38» г. Перми |  |
| ИНН/КПП 5904082180/590401001 |  |
| УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации города Перми, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38», л/счет 02930011724) р/счет 402048 1 0300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, город Пермь БИК 045773001 614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 117, тел./факс 8 (342) 268 98 34 |  |
| Директор М.А.Елфимова |  |

Приложение 2                                           к Муниципальному контракту

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| № этапа | Подробное содержание работ по поставке продукции (товаров, работ, услуг) на конкретном этапе | Срок начала работ по поставке продукции (товаров, работ, услуг) на конкретном этапе | Срок окончания работ по поставке продукции (товаров, работ, услуг) на конкретном этапе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Заказчик					Подрядчик

______________________			________________________

«____»____________20__г.			«____»____________20__г.