ИЗВЕЩЕНИЕ от «23» ноября 2009 г. № 69-09 О ПРОВЕДЕНИИ КОТИРОВОК

на выполнение работ по строительству поликлиники, расположенной по адресу ул.Макаренко, 21- установка рентгенозащитных оконных и дверных  блоков (сертифицированных) в помещениях

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» (614107, г. Пермь, ул. Грачёва, 12, тел./факс 8(342)260-36-13,

(e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Предмет котировочного запроса: выполнение работ по строительству поликлиники, расположенной по адресу ул. Макаренко, 21 установка рентгенозащитных оконных и дверных  блоков (сертифицированных) в помещениях, указанных в прилагаемой спецификации (Приложение № 4)

Требования  к выполняемым работам:

Место выполнения работ: г.Пермь, ул.Макаренко, 21

Сроки выполнения работ: начало – в течение 3-х дней со дня подписания контракта;

окончание – 25 декабря 2009г. с учетом составления и согласования исполнительной документации, актов выполненных работ (КС-2, КС-3) и другой документации с Заказчиком и МУ «Управление строительства г.Перми»

Максимальная  цена контракта:  174 185,36 (Сто семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят пять рублей  36 копеек)

Полный перечень работ указан в локальном сметном расчете (Приложение № 3)

Оплата работ:

Заказчик производит оплату за результат выполненных работ в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приемки результата выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы. При этом оплата за выполненные согласно смете заказчика работы  осуществляется по смете заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы заказчика на полученный понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

Гарантийный срок на все выполняемые работы должен быть не менее 24 месяцев.

Источник  финансирования: средства городского  бюджета

В случае  согласия принять участие в запросе котировок, предлагаем представить котировочную заявку по форме приложения № 1 до 15 часов 30 мин. 27 ноября 2009 года.

Заявки на участие в запросе котировок принимаются по адресу: г.Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, Отдел закупок, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Требование к участникам размещения заказа: отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 и не позднее 10 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение № 1 - Котировочная заявка;

Приложение № 2 - Проект Муниципального контракта;

Приложение № 3 - Локальный сметный расчет;

Приложение № 4 – Спецификация.

# Главный врач                                                                                                        Ф.А. Гилёва