Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 39 от 25.11.2009 г

Требование

на выполнение работ по содержанию дорог (4 категории) частного сектора на территории Свердловского района г.Перми.

1.Срок выполнения работ: с 01 января 2010 года по 31 января 2010 года.

2. Объем выполняемых работ: 532 560 м2 .

3. Стоимость работ: 488 831 рубль 80 копеек.

4. Состав работ по содержанию дорог частного сектора:

- расширение проезжей части от снега на всю ширину.

5. Требования к качеству работ:

Проезжая часть, перекрестки, съезды должны быть очищены от рыхлого снега, освобождены от снежных валов, расширены на всю ширину проезжей части, допускается ровный снежный накат без наличия колеи.

Периодичность проведения работ один раз в четверо суток.

Примечание: при температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей  ширине  дороги, толщиной до 2-х см, без наличия колеи.

Работы производятся в соответствии с перечнем дорог (4 категории) частного сектора Свердловского района.

6.Перечень дорог (4 категории) частного сектора  Свердловского района.

| Наименование объектов | Площадь кв.м. |
| --- | --- |
| Пос. Соболи: | 78800 |
| 1-я Таежная,2-я Таёжная, 3-я Таёжная, 4-я Таёжная, 1-я Соболинская, 2-я Соболинская, 3-я Соболинская, 5-я Соболинская |  |
| Пос. Голый Мыс: 1-ая Полевая, 2-ая Полевая, Молодёжная, Промысловая, Школьная, Лесная, Больничная, Апрельская, Рабочая |  |
| 1-ая Липогорская | 600 |
| 2-ая Липогорская | 960 |
| 3-я Липогорская | 1500 |
| 4-ая Липогорская | 900 |
| 5-ая Липогорская | 300 |
| Улицы микрорайонов Южный и Юбилейный |  |
| Братская (от Лихвинской до Самаркандской) | 6500 |
| Узбекская | 16000 |
| Казахская | 14000 |
| Усть-Качкинская | 8000 |
| Луганская | 6500 |
| Симфeропольская | 10000 |
| Таджикская | 10000 |
| Красноуфимская | 8000 |
| Суздальская (в частн.секторе до Балхашской) | 9500 |
| Холмогорская (в частн.секторе до Самаркандской) | 9000 |
| Чукотская (от Старцева до Запорожской) | 3000 |
| Чернушинская | 4500 |
| Таманская | 5000 |
| Лисичанская | 3500 |
| Горловская (в частн.секторе до Старцева) | 10000 |
| Лякишева | 2000 |
| Глуховская (от Старцева до Самаркандской) | 1500 |
| Старцева (от Глуховская до Старцева д.136) | 18000 |
| Балхаш ская (от Глуховская до Суздальской | 25000 |
| Туркестанская | 17500 |
| Бердичевская | 16500 |
| Уманская | 6000 |
| Лихвинская (от Братской до Луганской) | 4000 |
| Ялуторовская | 10000 |
| Новоильинская | 8000 |
| Осокинская | 9000 |
| 1-я Зеленогорская | 7000 |
| 2-я Зеленогорская | 2000 |
| Южноуральская | 10000 |
| Кемеровская | 12000 |
| Лебединская | 6400 |
| Братская (от Самаркандской до Таджикской) | 3600 |
| Проезд (от Симферопольской до Братской д.99) | 700 |
| Проезд (от Братской д.90 до Казахской) | 800 |
| Самаркандская (от Чукотской до Узбекской) | 10000 |
| Улицы посёлка Ново-Бродовского |  |
| Утренняя | 2700 |
| Смородиновая | 9750 |
| Ореховая | 14500 |
| Ясеневая | 14000 |
| Кленовая | 14000 |
| Цветочная | 14500 |
| Бродовское кольцо | 15000 |
| Осенняя | 5500 |
| Зимняя | 5500 |
| Летняя | 5500 |
| Грибная | 5500 |
| 1-ый ромашковый переулок | 3000 |
| 2-ой ромашковый переулок | 1200 |
| Ландышевая | 900 |
| Виноградная | 1500 |
| Радужный переулок | 3100 |
| 1-ая радиальная | 9250 |
| 2-ая радиальная | 2850 |
| 3-ая радиальная | 9250 |
| 4-ая радиальная | 9250 |
| 5-ая радиальная | 9250 |
| Итого | 532560 |