| Техническое задание на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования Дзержинского района г.Перми |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, элементов благоустройства, виды работ | Ед-цы измерения | Общая площадь объекта | Объемы |  |
|  |  |  |  | Зима |  |
| 1 | Бульвар по пр.Парковый |  |  |  |  |
|  | общая площадь объекта: | м2 | 27 849 |  |  |
|  | содержание урн | шт. |  | 37 |  |
|  | содержание скамей | шт. |  | 42 |  |
|  | уборка дорожек ручная | м2 |  | 186 |  |
|  | уборка дорожек механизированная | м2 |  | 11 563 |  |
|  | вывоз снега | т. |  | 250 |  |
| Содержание объектов должно производиться в соответсвии с утвержденными решением Пермской городской Думы от 23.06.2009г № 147 "Эксплуатационными категориями и уровнями содержания объектов озеленения общего пользования г.Перми". |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Эксплуатационная категория |  |  |  |
| 1 | Бульвар по пр. Парковый | 1 |  |  |  |

Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

№36 от «25» ноября 2009 г

| Технические требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ | Состав работ | Периодич-ность выполнения | Нормативы выполнения | Период выполнения работы |
| Бульвар по пр-ту Парковый |  |  |  |  |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
| 1 | уборка дорожек ручная | уборка рыхлого снега вручную | 10 раз в месяц | слоем до 10 см. | весь зимний период |
|  |  | уборка снега у бортов | 15 раз в месяц | с откидыванием его на газон |  |
|  |  | очистка плотного снега, примерзшего к асфальту | 5 раз в месяц | при толщине слоя 5 см. |  |
|  |  | подсыпка обледенелых дорожек песком | 10 раз в месяц | с подвозом песка |  |
|  |  | разбрасывание слежавшегося снега по газону | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Сбор случайного мусора с газонов и дорог, ежедневно. | ежедневно | с погрузкой и вывозом мусора |  |
| 2 | уборка дорожек механизированная | очистка и подметание дорожек трактором со щеткой и жестким ножом | 15 раз в месяц | ровная поверхность без заужения тротуара за счет снеговых валов | весь зимний период |
|  |  | подсыпка обледенелых дорожек песком | 10 раз в месяц | с подвозом песка |  |
|  |  | очистка и расширение дорожек от примерзшего снега автогрейдером | 1 раз в месяц | толщина уплотненного снега после очистки не более 2 см, в бесснежную погоду до поверхности асфальта |  |
|  |  | уборка снега у газонных бортов | 1 раз в месяц | с откидыванием его на газон |  |
| 3 | содержание урн | очистка от мусора и снега с вывозкой мусора | ежедневно | урны должны быть свободны от мусора и снеговых отложений | зимний период |
| 4 | содержание скамей | Сметание снега с диванов и скамей | 10 раз в месяц | скамьи и диваны должны быть свободны от снега и мусора | зимний период |
| 5 | вывоз снега | Сгребание снега с бордюра и участка газона между тротуаром и живой изгородью . Погрузка в автотранспорт, вывоз на свалку. | по заданию заказчика | по мере заужения тротуара снежными валами у бордюров | зимний период |