Приложение № 1

к извещению

о проведении

запроса котировок

№  43 от  02.12.2009 г.

Требование

на выполнение работ по расчистке снега с улиц частного сектора, перекрестков, обеспечение видимости тупиковых улиц  на территории Свердловского района г. Перми.

1. Состав работ :

- Расчистка снега с улиц частного сектора, перекрестков, обеспечение видимости тупиковых улиц         (1 раз)

-  вывоз снега на 10 км (формирование вала, погрузка, подметание после вывозки, содержание зимней свалки. Объем вывозки снега 2155 т);

2. Общая площадь: 532 560 м2.

3. Срок выполнения работ:

с момента заключения муниципального контракта по 25 декабря 2009 года.

4. Стоимость работ: 497 131 рубль 00 копеек.

5. Требования к качеству выполняемых работ:

Проезжая часть должна быть очищена от снежно-ледяных образований до основания, прометена. В прилотковой части имеется снежный накат толщиной не более 2 см на ширину не более 1 м.

Примечание:  при температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей ширине дороги, толщиной до 2-х см без наличия колеи.

Работы выполняются согласно перечню дорог частного сектора.

6. Перечень дорог частного сектора:

| Наименование объектов | Площадь кв.м. |
| --- | --- |
| Пос. Соболи: | 78800 |
| 1-я Таежная,2-я Таёжная, 3-я Таёжная, 4-я Таёжная, 1-я Соболинская, 2-я Соболинская, 3-я Соболинская, 5-я Соболинская |  |
| Пос. Голый Мыс: 1-ая Полевая, 2-ая Полевая, Молодёжная, Промысловая, Школьная, Лесная, Больничная, Апрельская, Рабочая |  |
| 1-ая Липогорская | 600 |
| 2-ая Липогорская | 960 |
| 3-я Липогорская | 1500 |
| 4-ая Липогорская | 900 |
| 5-ая Липогорская | 300 |
| Улицы микрорайонов Южный и Юбилейный |  |
| Братская (от Лихвинской до Самаркандской) | 6500 |
| Узбекская | 16000 |
| Казахская | 14000 |
| Усть-Качкинская | 8000 |
| Луганская | 6500 |
| Симфeропольская | 10000 |
| Таджикская | 10000 |
| Красноуфимская | 8000 |
| Суздальская (в частн.секторе до Балхашской) | 9500 |
| Холмогорская (в частн.секторе до Самаркандской) | 9000 |
| Чукотская (от Старцева до Запорожской) | 3000 |
| Чернушинская | 4500 |
| Таманская | 5000 |
| Лисичанская | 3500 |
| Горловская (в частн.секторе до Старцева) | 10000 |
| Лякишева | 2000 |
| Глуховская (от Старцева до Самаркандской) | 1500 |
| Старцева (от Глуховская до Старцева д.136) | 18000 |
| Балхаш ская (от Глуховская до Суздальской | 25000 |
| Туркестанская | 17500 |
| Бердичевская | 16500 |
| Уманская | 6000 |
| Лихвинская (от Братской до Луганской) | 4000 |
| Ялуторовская | 10000 |
| Новоильинская | 8000 |
| Осокинская | 9000 |
| 1-я Зеленогорская | 7000 |
| 2-я Зеленогорская | 2000 |
| Южноуральская | 10000 |
| Кемеровская | 12000 |
| Лебединская | 6400 |
| Братская (от Самаркандской до Таджикской) | 3600 |
| Проезд (от Симферопольской до Братской д.99) | 700 |
| Проезд (от Братской д.90 до Казахской) | 800 |
| Самаркандская (от Чукотской до Узбекской) | 10000 |
| Улицы посёлка Ново-Бродовского |  |
| Утренняя | 2700 |
| Смородиновая | 9750 |
| Ореховая | 14500 |
| Ясеневая | 14000 |
| Кленовая | 14000 |
| Цветочная | 14500 |
| Бродовское кольцо | 15000 |
| Осенняя | 5500 |
| Зимняя | 5500 |
| Летняя | 5500 |
| Грибная | 5500 |
| 1-ый ромашковый переулок | 3000 |
| 2-ой ромашковый переулок | 1200 |
| Ландышевая | 900 |
| Виноградная | 1500 |
| Радужный переулок | 3100 |
| 1-ая радиальная | 9250 |
| 2-ая радиальная | 2850 |
| 3-ая радиальная | 9250 |
| 4-ая радиальная | 9250 |
| 5-ая радиальная | 9250 |
| Итого | 532560 |