- Техническое задание

- на выполнение работ по текущему ремонту  кабинета главы администрации района в здании администрации Дзержинского района по адресу:  г. Пермь, ул.Ленина,85

1. Максимальная цена контракта: 150000(сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе  НДС

2. Требования к выполняемым работам:

2.1.Состав и объем работ определены дефектной ведомостью;

2.2.Срок выполнения работ не должен превышать 5 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи объекта в работу.

2.3. Работу выполнять в будни,  субботние и воскресные дни.

3.Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

3.1. Работы должны производиться в соответствии с техническим заданием,  СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами, эскизам.

3.2. При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

4. Условие выполнения работ.

4.1.Участник размещения заказа  в случае признания его победителем должен выполнить своими силами весь комплекс работ, предусмотренных  дефектной ведомостью.

4.2.Поставка материалов, конструкций являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать  государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.3.Срок приемки объекта в работу  в день заключения муниципального контракта. Сдача результата работ в день окончания работ..

- 5. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ

Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять  не менее 5 лет с момента принятия Объекта в эксплуатацию.

6. Форма, сроки и порядок оплаты  работ

Заказчиком не предусматривается выплата аванса. Расчет за выполненные     работы производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплату Заказчик осуществляет в течение  10 банковских дней с момента подписания Сторонами  акта о приемке в эксплуатацию Объекта, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

7. Характеристики помещений:

Кабинет главы администрации района

Ширина -  4.53м., длина - 12.3м., высота 2.9м..

5 окон, 5 батарей, перегородка с дверным проемом.

Кабинет - приемная

Ширина – 4.53м., длина 2.65м., высота 2.9м.

1 окно, 1 батарея, 3 дверных проема.

Сертификаты на материалы,  план помещений с описанием выполненных работ.

Дефектная ведомость

на выполнение работ по текущему ремонту кабинета главы администрации района  в здании администрации Дзержинского района  по адресу: г. Пермь, ул.Ленина,85.

| №п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж дверных коробок, дверных полотен, демонтаж облицовки стен из ДСП | м.кв. | 60 |
| 2 | Разборка плинтусов | м | 60 |
| 3 | Разборка деревянных перегородок | м.кв. | 25 |
| 4 | Разборка жалюзийных решеток на батареях системы отопления. | шт. | 5 |
| 5 | Установка жалюзийных решеток на батареи системы отопления. | шт. | 5 |
| 6 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обивкой гипсокартонными листами с обеих сторон с изоляцией и одним дверным проемом. | м.кв. | 14 |
| 7 | Разборка покрытий полов из линолеума и ковролина | м.кв. | 76 |
| 8 | Устройство половых покрытий из досок паркетных | м.кв. | 76 |
| 9 | Устройство плинтусов по периметру | м | 60 |
| 10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания для последующей окраски и оклейки обоями | м.кв. | 110 |
| 11 | Окраска улучшенным составом по штукатурке | м.кв. | 110 |
| 12 | Установка дверей в перегородке | шт. | 1 |
| 13 | Установка дверных блоков, наличников и дверных полотен звуконепроницаемых в кирпичных проемах | шт. | 2 |
| 14 | Улучшенная окраска дверных и оконных откосов | м.кв. | 12 |
| 15 | Снятие обоев | м.кв. | 60 |