Проект

- Муниципальный контракт №___

- на выполнение работ по текущему ремонту кабинета главы администрации

- района в здании администрации Дзержинского района по адресу:

- г. Пермь, ул.Ленина, 85

г. Пермь							                  «_____»  декабря 2009 год

Администрация Дзержинского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы администрации района Субботина Игоря Александровича, действующего на основании  Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207, с одной стороны и _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ________, действующего на основании _______, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить Работу, указанную в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять Работу и оплатить его в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

1.2. Работа, выполняемая по настоящему контракту (далее – Работа): текущий ремонт кабинета главы администрации района в здании администрации Дзержинского района по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,85.

1.3. Исполнитель обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта, в соответствии с:

1.3.1. приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

а)  Приложение № 1 – техническое задание;

б) Приложение № 2 – дефектная ведомость на текущий ремонт кабинета главы администрации района в здании администрации Дзержинского района по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,85;

в)  Приложение № 3 - формы отчетности (справка и акт на 2 листах);

г)  Приложение № 4 – локально-сметный расчет.

1.3.2. требованиями  технического задания, дефектной ведомости, а также государственных стандартов РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиН, в строгом соответствии с Правилами безопасности, Правилами противопожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды, охраны труда, а материалы, используемые при выполнении Работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Исполнитель обязан выполнить работы по настоящему контракту своими  материалами, силами и средствами.

1.5. Ответственность за нарушение сроков выполнения работы несет Исполнитель, если иное не предусмотрено настоящим контрактом.

1.6. Гарантийный срок выполнения работ 5 лет с момента приемки Работ Заказчиком.

1.7. Настоящий Контракт заключен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №____ от __.___.2009 г.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения Работ: с момента подписания контракта сторонами.

2.2. Окончание выполнения Работ: по истечению 5 календарных дней после подписания контракта.

2.3. Приемка и оплата выполненных Исполнителем Работ осуществляется в сроки, установленные в  разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1 Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых Работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом.

3.2. Стоимость Работ составляет _____________ (________________) рублей, __коп., включая НДС.

3.3. Стоимость Работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим контрактом,  в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.4. Оплата за выполненную Исполнителем работу осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней на основании документов:

- подписанного сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- счета-фактуры, счета, и другой исполнительной документации, определенной техническим заданием и условиями настоящего муниципального контракта.

3.5. Порядок  приемки выполненных Работ.

3.5.1. Заказчик обязан в сроки и порядке, предусмотренные настоящим контрактом, с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную Работу (ее результат) по акту сдачи-приемки выполненных Работ.

3.5.2. При завершении срока выполнения Работ Исполнитель в течение 1 рабочего дня представляет на утверждение Заказчику акт сдачи-приемки выполненных Работ в двух экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Заказчика, с приложением документов, предусмотренных техническим заданием и настоящим контрактом.

3.5.3. Заказчик в день получения акта сдачи-приемки выполненных Работ с приложенными документами, обязан осмотреть и принять Работу, а также направить Исполнителю подписанный экземпляр акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Работы.

3.5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принимать Работы в связи с несоответствием выполненной Заказчиком Работы техническому заданию, требованиям настоящего контракта, стороны обязаны составить двухсторонний акт с указанием перечня невыполненных и выполненных  ненадлежащим образом Работ, а также мер, необходимых для устранения выявленных недостатков.

3.5.5. В случае если Работы выполнены с ненадлежащим качеством или не в полном объеме, Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости Работы обязан в согласованный срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и объема.

3.5.6. Подписанный акт сдачи-приемки выполненных Работ по настоящему контракту является основанием для оплаты Исполнителю выполненных Работ.

3.5.7. Приемка и оплата Работы осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных Работ, момент подписания, которого сторонами является моментом выполнения Работ в полном объеме и надлежащего качества.

3.5.8. Лицом, уполномоченным на подписание акта сдачи-приемки выполненных Работ от имени Заказчика, является Тюлькина Светлана Юрьевна - заместитель главы администрации района.

4. Качество Работ.

4.1. При производстве Работ Исполнитель обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество Работ определяется их соответствием локально-сметному расчету, требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству Работ, а также требованиям по технологии и материалам,  СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов Работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.2.1. требований устранения дефектов и недостатков Работ Исполнителем за свой счет;

4.2.2. снижения стоимости Работ Исполнителя в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Исполнителя.

5.1. Права и обязанности Исполнителя:

5.1.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение Работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.2. Вести журнал производства Работ с начала производства Работ до их завершения.

5.1.3. Обеспечить на объекте производства Работ безопасность.

5.1.4. Ежедневно вывозить строительный мусор с объекта.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства Работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам Работ в течение всего периода их производства, а также по первому требованию представлять сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства Работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Исполнитель обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Исполнитель также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.1.8. В случае несогласия Исполнителя с претензиями Заказчика, Исполнитель вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика.

5.1.9. Исполнитель за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства Работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – Грачеву Розу Васильевну,  начальника общего отдела, который имеет право:

6.1.1.присутствовать на объектах производства Работ;

6.1.2.производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства Работ;

6.1.3.отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства Работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

6.1.4.принимать выполненные объемы Работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

6.1.5. производить проверку журнала производства Работ;

6.1.6.осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством Работ;

6.1.7.осуществлять контроль качества  и объема выполненных Исполнителем Работ;

6.1.8. составлять акты контрольной проверки, присутствовать при комиссионных выходах для обследования Объекта, требовать устранения выявленных и зафиксированных в актах контрольных проверок дефектов и недостатков выполнения Работ.

6.2. Уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п. 6.1. настоящего контракта, осуществляет периодические проверки качества и объема выполнения Работ в течение периода выполнения Работ. Исполнителем ведется журнал учета замечаний.

6.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при проверке Работ, зафиксированных в актах контрольной проверки Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) поручает Исполнителю, а Исполнитель обязуется в течение одного календарного дня приступить к устранению дефектов и недостатков, указанных в акте контрольной проверки, за свой счет.

6.4. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) утверждает расчет стоимости объемов Работ на условиях данного контракта.

6.5. Уполномоченное лицо Заказчика своевременно осуществляет приемку Работ, подписывает акт о  сдаче-приемке выполненных работ.

6.6. Заказчик производит своевременную оплату выполненных и принятых к оплате объемов Работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.7.  Данные журналов производства работ и актов служат основанием для снижения оплаты Работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения в судебном порядке или по соглашению сторон.

7. Ответственность сторон. Риски.

7.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1% от стоимости контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему контракту Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.5. Исполнитель несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Исполнитель работ по настоящему контракту, Исполнитель обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.7. В случае систематических нарушений условий настоящего контракта Исполнитель в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ или невыполнения технологических операций (видов работ), контракт расторгается по соглашению сторон или на основании решения суда.

7.8. За отказ от выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % стоимости не выполненных работ.

7.9. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.10. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.11. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Исполнителю причиненный последнему убытки.

7.12. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Заказчик в праве по своему выбору:

7.12.1.Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

7.12.2. Потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.12.3.Устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на устранение недостатков на Исполнителя.

Исполнитель вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчиком вправе, на основании письменного соглашения с Исполнителем, отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение одного календарного года с момента приемки работ.

7.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет Исполнитель.

7.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.

7.15. Выплата неустойки и возмещения убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый экземпляр – Подрядчику;

- второй экземпляр – Заказчику;

- третий экземпляр, в соответствии с Постановлением от 08.05.2007 г. № 157 передается в Департамент финансов администрации города Перми.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено в рамках текущего года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

11. Приложения.

11.1. Приложение № 1 – техническое задание;

11.2. Приложение № 2 - дефектная ведомость на текущий ремонт кабинета главы администрации района в здании администрации Дзержинского района по адресу: г.Пермь ул.Ленина,85;

11.3. Приложение № 3 - формы отчетности (справка и акт на 2 листах);

11.4. Приложение № 4 – локально-сметный расчет.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Исполнитель:

Администрация Дзержинского района г. Перми

614990, г. Пермь, ул. Ленина,85

ИНН 5903004559   КПП 590301001

УФК по Пермскому краю (Администрация

Дзержинского района г.Перми л/с 02934012013)

Р/сч 40204810300000000006

В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

БИК 045773001

Глава администрации

Дзержинского района

______________  И.А.Субботин                                                          ____________________

М.П.                                                                                           М.П.

«____»___________ 2009 г.                                                              «_____» __________ 2009 г.

Приложение №1

- к муниципальному  контракту

- № __________   от  _________

- Техническое задание

- на выполнение работ по текущему ремонту  кабинета главы администрации района в здании администрации Дзержинского района по адресу:  г. Пермь по ул.Ленина,85

1. Максимальная цена контракта:  150 0000 рублей 00 копеек, в том числе НДС

2. Требования к выполняемым работам:

2.1.Состав и объем работ определены дефектной ведомостью;

2.2.Срок выполнения работ не должен превышать 5 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи объекта в работу.

2.3. Работу выполнять в будни,  субботние и воскресные дни.

3.Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

3.1. Работы должны производиться в соответствии с техническим заданием,  СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами, эскизам.

3.2. При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена Исполнителем за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

4. Условие выполнения работ.

4.1.Участник размещения заказа  в случае признания его победителем должен выполнить своими силами весь комплекс работ, предусмотренных  дефектной ведомостью.

4.2.Поставка материалов, конструкций являются обязанностью Исполнителя. Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать  государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.3.Срок приемки объекта в работу  в день заключения муниципального контракта. Сдача результата работ в день окончания работ.

- 5. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ

Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 5 лет с момента принятия Объекта в эксплуатацию.

6. Форма, сроки и порядок оплаты  работ

Заказчиком не предусматривается выплата аванса. Расчет за выполненные  работы производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплату Заказчик осуществляет в течение 10 банковских дней с момента подписания сторонами  акта о приемке в эксплуатацию Объекта, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

7. Характеристики помещений:

Кабинет главы администрации района

Ширина -  4.53м., длина - 12.3м., высота 2.9м..

5 окон, 5 батарей, перегородка с дверным проемом.

Кабинет - приемная

Ширина – 4.53м., длина 2.65м., высота 2.9м.

1 окно, 1 батарея, 3 дверных проема.

Сертификаты на материалы,  план помещений с описанием выполненных работ.

- Приложение №2

- к муниципальному  контракту

- № __________   от  _________

Дефектная ведомость

на выполнение работ по текущему ремонту кабинета главы администрации района  в здании администрации Дзержинского района  по адресу: г. Пермь, ул.Ленина,85.

| №п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж дверных коробок, дверных полотен, демонтаж облицовки стен из ДСП | м.кв. | 60 |
| 2 | Разборка плинтусов | м | 60 |
| 3 | Разборка деревянных перегородок | м.кв. | 25 |
| 4 | Разборка жалюзийных решеток на батареях системы отопления. | шт. | 5 |
| 5 | Установка жалюзийных решеток на батареи системы отопления. | шт. | 5 |
| 6 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обивкой гипсокартонными листами с обеих сторон с изоляцией и одним дверным проемом. | м.кв. | 14 |
| 7 | Разборка покрытий полов из линолеума и ковролина | м.кв. | 76 |
| 8 | Устройство половых покрытий из досок паркетных | м.кв. | 76 |
| 9 | Устройство плинтусов по периметру | м | 60 |
| 10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри помещения для последующей окраски и оклейки обоями | м.кв. | 110 |
| 11 | Окраска улучшенным составом по штукатурке | м.кв. | 110 |
| 12 | Установка дверей в перегородке | шт. | 1 |
| 13 | Установка дверных блоков, наличников и дверных полотен звуконепроницаемых в кирпичных проемах | шт. | 2 |
| 14 | Улучшенная окраска дверных и оконных откосов | м.кв. | 12 |
| 15 | Снятие обоев | м.кв. | 60 |

Приложение № 3

к муниципальному  контракту

№_______ от _______

| Формы отчетности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смета № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку |  | поз. по смете |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ________  от___________

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Дзержинского района г. Перми

__________________ И.А.Субботин

«____» ________________ 2009 г.

Локально-сметный расчет