ИЗВЕЩЕНИЕ №40 от «04» декабря 2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на благоустройство территории при выполнении работ по капитальному ремонту

ул. Краснова на участке от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел подготовки производства

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городского бюджета

закупку способом запроса котировок: на благоустройство территории при выполнении работ  по капитальному ремонту ул. Краснова на участке от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина.

Состав и объем работ выполняются в соответствии с техническим заданием:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на благоустройство территории при выполнении работ по капитальному ремонту

ул. Краснова на участке от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина

1.1   Местонахождение объекта г. Пермь,  Свердловский район

1.2   Объём и виды выполняемых работ:

- Валка деревьев, корчевка и обивка пней – 48 шт.

- Засыпка ям подкоренных песчано-гравийной смесью – 48 ям / 46,61 м3;

- Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли 20см – 56,2 м2;

- Демонтаж металлических пешеходных ограждений – 52 п.м.;

- Посев газонов – 633 м2;

- Устройство пешеходного ограждения – 67 п.м.

Сроки выполнения работ: 5 календарных дня с даты заключения муниципального контракта.

Гарантийный срок на выполненные работы:  24 месяца со дня подписания акта приёмки законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Максимальная цена контракта: 424 570,01 рублей.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, КС-3), счет-фактура предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае                  не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

В случае Вашего согласия принять участие в котировке цен на благоустройство территории при выполнении работ по капитальному ремонту  ул. Краснова на участке от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина, просим представить котировочную заявку в письменном виде (по форме согласно (приложения № 1) по вышеуказанному адресу                    до 11 часов 00 минут «15» декабря 2009 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов, и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 9  дней со дня  подписания указанного протокола.

| Зам. директора | В.В.Баранов |
| --- | --- |

МП