ИЗВЕЩЕНИЕ  №41 от «04» декабря 2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на устройство плиточного тротуара при выполнении работ по капитальному ремонту

ул. Краснова на участке от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел подготовки производства

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городского бюджета

закупку способом запроса котировок: на устройство плиточного тротуара при выполнении работ по капитальному ремонту  ул. Краснова на участке от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина.

Состав и объем работ выполняются в соответствии с техническим заданием:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на благоустройство территории при выполнении работ по капитальному ремонту

ул. Краснова на участке от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина

1.1   Местонахождение объекта г. Пермь,  Свердловский район

1.2   Объём и виды выполняемых работ:

- устройство песчаного основания, Н=7 см – 31 м3;

- устройство основания из пескоцементной смеси, Н=4 см – 17,6 м3;

- устройство плиточного тротуара – 440,71 м2;

- установка бортового камня БР 100.20.8 – 100 м.

Сроки выполнения работ: 5 календарных дня с даты заключения муниципального контракта.

Гарантийный срок на выполненные работы: 60 месяцев со дня подписания акта приёмки законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Максимальная цена контракта: 477 783,51 рубля.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, КС-3), счет-фактура предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае                  не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

В случае Вашего согласия принять участие в котировке цен на устройство плиточного тротуара при выполнении работ по капитальному ремонту  ул. Краснова на участке от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина, просим представить котировочную заявку в письменном виде (по форме согласно (приложения № 1) по вышеуказанному адресу                   до 11 часов 00 минут   «15» декабря 2009 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов, и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 9  дней со дня  подписания указанного протокола.

| Зам. директора | В.В.Баранов |
| --- | --- |

МП