ИЗВЕЩЕНИЕ  №39 от «04» декабря 2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по приведению территории в нормативное состояние после

выполнения капитального ремонта наружного освещения по ул. Краснова

на участке от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел подготовки производства

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городского бюджета

закупку способом запроса котировок: на выполнение работ по приведению территории в нормативное состояние после выполнения капитального ремонта наружного освещения по ул. Краснова на участке от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина.

Состав и объем работ выполняются в соответствии с техническим заданием:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на благоустройство территории при выполнении работ по капитальному ремонту

ул. Краснова на участке от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина

1.1   Местонахождение объекта г. Пермь,  Свердловский район

1.2   Объём и виды выполняемых работ:

- Устройство временных защитных ограждений  – 50 кв.м;

- Фрезерование асфальтобетонного покрытия – 450 кв. м;

- Разборка бортовых камней – 45 п.м.;

- Разборка  основания  – 3,3 куб.м.;

- Разборка фундаментов бутовых – 3,4 куб.м;

- Разборка фундаментов бетонных – 3,3 куб.м;

- Устройство подстилающего слоя из ПГС – 29 куб.м;

- Устройство оснований из щебня – 455 кв.м.

Сроки выполнения работ: 5 календарных дня с даты заключения муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 257 479,29 рублей.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, КС-3), счет-фактура предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае                  не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

В случае Вашего согласия принять участие в котировке цен на выполнение работ по приведению территории в нормативное состояние после выполнения капитального ремонта наружного освещения по ул. Краснова на участке от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина, просим представить котировочную заявку в письменном виде (по форме согласно (приложения № 1) по вышеуказанному адресу  до 11 часов 00 минут  «15» декабря 2009 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов, и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 9  дней со дня  подписания указанного протокола.

| Зам. директора | В.В.Баранов |
| --- | --- |

МП