Приложение № 1

к извещению № 2 от 15.01.2010

Техническое задание

на содержание мест массового отдыха Мотовилихинского района г. Перми

I. Перечень объектов:

1.Сад на Северной дамбе.

2.Сквер им. Р. Землячки

3. Сквер Журналистов.

II. Срок выполнения работ:  с 6 февраля 2010 года по 14 апреля 2010 года.

III. Стоимость работ: 218346 рублей

IV. Состав и объем выполняемых работ

| №п/п | Наименование элементов благоустройства/работ | Состав работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |
| 1 | Содержание дорог и площадок на территории садов и скверов | Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой открытием бортового камня, подсыпка, обработка поверхностей песком 1 раз в 2 дня в зимний период. | м2 | 2181 |
|  |  | Механизированная очистка дорожек и площадок, подсыпка, обработка поверхностей песком 1 раз в 2 дня в зимний период. | м2 | 2510 |
| 2 | Дороги и площадки, прилегающие к малым архитектурным формам | Ручная очистка от снега, подсыпка, обработка поверхностей песком 1 раз в 2 дня в зимний период. | м2 | 50 |
| 3 | Урны на территории садов и скверов | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой в зимний период. | шт. | 34 |
| 4 | Скамьи | Сметание снега 1 раз в 3 дня | шт. | 27 |

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Все работы по содержанию садов и скверов должны быть произведены согласно «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г, «Эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми» решение №147 от 23.06.2009г, прилагаемого перечня объектов мест массового отдыха Мотовилихинского района г.Перми (таблица №1), в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации.

Вывозка мусора (различных видов загрязнения),  производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток после сбора. Малые архитектурные формы в садах и скверах (скамьи, урны) в зимний период должны быть очищены от снежно-ледяных образований.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75) и другим нормативным документам.

Таблица№1

Перечень объектов мест массового отдыха Мотовилихинского района

г. Перми

с разбивкой по объектам и объемам работ

| № | Наименование объекта | Дороги, площадки, м2 |  |  | Урны | Скамьи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ручная очистка | Механизированная очистка | Механизированная очистка с ручной доработкой |  |  |
| 1 | Сад на Северной дамбе. | 10 |  | 1000 | 4 | 7 |
| 2 | Сквер им. Р. Землячки | 20 | 2510 |  | 20 | 10 |
| 3 | Сквер Журналистов. | 20 |  | 1181 | 10 | 10 |
|  | Итого: | 50 | 2510 | 2181 | 34 | 27 |

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию мест массового отдыха Мотовилихинского района города Перми

и условия снижения стоимости работ.

1.Общие положения.

Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание мест массового отдыха по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

1.1 Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 2-х дней. | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. | Хорошо, -20% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора. | Удовлетворительно, -60% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40% Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега, мусора | Неудовлетворительно, -100% |

Методика оценки качества содержания

Оценка качества содержания объекта определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте. По результатам отчетного месяца составляется  не менее 4-х актов, на основании которых заказчиком производится оценка качества и снижение в соответствие с Требованием.

Расчет стоимости работ

на содержание мест массового отдыха Мотовилихинского района г.Перми

Перечень объектов:

1.Сад на Северной дамбе.

2.Сквер им. Р. Землячки.

3. Сквер Журналистов.

| №п/п | Наименование элементов благоустройства/ работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость за единицу за весь период, с НДС, (руб.) | Итого с НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Содержание дорог и площадок на территории садов и скверов | м2 | 2510 | 20,40 | 51204 |
|  |  | м2 | 2181 | 65,18 | 142158 |
| 2 | Дороги и площадки, прилегающие к малым архитектурным формам | м2 | 50 | 74,55 | 3728 |
| 3 | Урны на территории садов и скверов | шт. | 34 | 565,85 | 19239 |
| 4 | Скамьи на территории садов и скверов | шт. | 27 | 74,71 | 2017 |
| Итого: |  |  |  |  | 218346 |