|  | УТВЕРЖДАЮ ЗАКАЗЧИК Глава администрации Кировского района города Перми ______________ А. М. Николаев ____ ___________ 2010 год |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по обустройству и

содержанию мест массового отдыха населения (скверы)

на территории Кировского района города Перми

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация Кировского района города Перми |
| Место нахождения |  | 614113, город Пермь, ул. Кировоградская, 33 |
| Почтовый адрес |  | 614113, город Пермь, ул. Кировоградская, 33 |
| Адрес электронной почты |  | admkirov@permregion.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 255 53 01, 255 73 02 |
| Контактное лицо |  | Косимова Марина Павловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Выполнение работ по обустройству и содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение работ по обустройству и содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми, в том числе по лотам: |
|  |  | Лот № 1: Сквер у ДК им. С. М. Кирова (площадь 2,99 га) |
|  |  | Лот № 2: Сквер по ул. Худанина (площадь 1,50 га) |
|  |  | Лот № 3: Сквер по ул. Ласьвинская (0,43 га) |
|  |  | Лот № 4: Сквер по ул. Торговой (площадь 2,59 га) |
|  |  | Лот № 5: Сквер у ДК Урал (площадь 2,09 га) |
|  |  | Лот № 6: Сквер у клуба им. Кирова (площадь 5,62 га) |
| Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1 |  | 820 349 (восемьсот двадцать тысяч триста сорок девять) рублей 90 коп. |
| Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 |  | 325 446 (триста двадцать пять тысяч четыреста сорок шесть) рублей 07 коп. |
| Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3 |  | 261 653 (двести шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят три) рубля 62 коп. |
| Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 4 |  | 569 415 (пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста пятнадцать) рублей 37 коп. |
| Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 5 |  | 533 575 (пятьсот тридцать три тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 68 коп. |
| Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 6 |  | 445 821 (четыреста сорок пять тысяч восемьсот двадцать один) рубль 90 коп. |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием Заказчика – Приложение № 1) и условиями муниципального контракта, заключенного по итогам аукциона. (Приложение № 8, 9, 10, 11, 12, 13) |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место выполнения работ: город Пермь, Кировский район Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2010 года. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные техническим заданием Заказчика и муниципальным контрактом, заключенным по итогам открытого аукциона. Привлечение субподрядной организации осуществляется с письменного уведомления и согласования с Заказчиком. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты – безналичный расчет. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Подрядчиком объемов работ являются: акты контрольной проверки, акт оценки работы подрядного предприятия и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), счета-фактуры, представленные Заказчику до 25 числа текущего месяца. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет Подрядчика, указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. Цена контракта должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (в редакции Федерального закона от 20.04.2007 г. № 53-ФЗ) |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой |  |
|  | Сведения о выполняемых работах (в соответствии с приложением № 4 к документации об аукционе). В отношении каждого предмета аукциона (лота). |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № 6 А от 22 января 2010 года |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к выполняемым работам участниками размещения заказа |  | Описание выполняемых работ, являющихся предметом аукциона, осуществляется участником размещения муниципального заказа исходя из требований, предусмотренных техническим заданием заказчика (приложение № 1) по форме приложения № 4 к документации об аукционе. Внесение изменений в наименование и объемы работ, предусмотренных техническим заданием Заказчика, не допускается. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 %, по каждому лоту, что составляет: Лот № 1 – 41 017 (сорок одна тысяча семнадцать) рублей 50 коп. Лот № 2 – 16 272 (шестнадцать тысяч двести семьдесят два) рубля 30 коп. Лот № 3 – 13 082 (тринадцать тысяч восемьдесят два) рубля 68 коп. Лот № 4 – 28 470 (двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят) рублей 77 коп. Лот № 5 – 26 678 (двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 78 коп. Лот № 6 – 22 291 (двадцать две тысячи двести девяносто один) рубль 10 коп. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее) 10:00 «12» февраля 2010г. (дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе) Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Кировского района г. Перми л/с № 04936014838). ИНН; 5908011006. КПП; 590801001. Р/с; 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № 6 А от 22 января 2010 г.,. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме Заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | Адрес заказчика: г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, каб. 6 |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «23» января 2010 г. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «12» февраля 2010 г. до 10:00 (время местное) Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 6). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 7), запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «22» января 2010 г. |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - «07» февраля 2010 г. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - 614113, город Пермь, ул. Кировоградская, 33 |
| День начала рассмотрения |  | - «12» февраля 2010 г. |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний |
| Дата проведения аукциона |  | - «02» марта 2010 г. |
| Время проведения аукциона |  | - 10:00 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 5 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | - Муниципальный контракт может быть заключен не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) и не более чем одиннадцать дней. - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| - Обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется. |  |  |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание.

Требования к качеству выполняемых работ:

Зимнее содержание с 16.10. 2010 г. по 31.12.2010 г.

Дорожки, площадки, тротуары:

Ручная очистка от снега – толщина уплотненного снега не должна превышать 2-х см, в бесснежные дни – очистка до покрытия.

Боковая грань бортового камня должна быть очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки, поверхность выровнена, произведена подсыпка дорожек песком, заужение не допускается.

Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)

Толщина уплотненного снега не должна превышать 4-х см, боковая грань бортового камня должна быть очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки: поверхность выровнена, произведена подсыпка песком дорожек, заужение не допускается.

Летнее содержание с 15.04.2009г. по 15.10.2009г.

Дорожки, площадки, тротуары:

Асфальтовое покрытие

Должны отсутствовать грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня.

Производить расчистку прилотковой части дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади.

Покрытие из тротуарной плитки

Должны отсутствовать грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитками и у бортового камня.

МАФ(садовые скамьи, постаменты памятников, урны, фонтаны):

Должны отсутствовать грязь, мусор, сорная растительность.

Выполнить весенний ремонт и окраску садовых скамеек и урн.

Составить дефектную ведомость на разрушенные элементы и представить заказчику в течение 3-х дней.

Газоны:

Высота травостоя – не более 10 см.

Мусор должен отсутствовать

Должна отсутствовать листва и мусор после комплексной уборки, проводимой в апреле и октябре.

Деревья, кустарники:

Поросль у взрослых деревьев должна отсутствовать.

Не допускается наличия сорной растительности в приствольном круге молодых деревьев, выполнены работы по рыхлению и поливу согласно технологии.

Составить и представить заказчику в течение 3-х дней дефектную ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.

Живые изгороди:

Должны отсутствовать сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке. Проведены работы по рыхлению в приствольной канавке.

Выполнены работы по стрижке и подкормке удобрениями согласно технологии. Представить заказчику анализ почвы после проведения подкормки.

Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов:

Должны соответствовать: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с АПУ администрации города эскизам.

Посадку цветников выполнить из однолетних растений стандартными декоративными материалами (необходимо соблюсти нормативные параметры растений, должны отсутствовать вредители, болезни). Посадку растений с закрытой корневой системой выполнить в период бутонизации. Соблюсти плотность посадки согласно технологии.

Цветники из однолетних, многолетних цветов:

Проводить подкормку, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Не допускать присутствия сорняков, отцветших и погибших растений.

Лот № 1: Сквер у ДК им. С. М. Кирова

| Наименование выполняемых работ | Объемы выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Объем |
| Зимнее содержание |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня) с подсыпкой противогололедными материалами | 100 м2 | 58,5 |
| Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную | 100 м2 | 2,20 |
| Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 2,20 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | Шт. | 18 |
| Очистка скамеек от снега | Шт. | 25 |
| Вывоз снега по необходимости за счет прочих расходов |  |  |
| Летнее содержание |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня) | 100м2 | 58,5 |
| Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | 100м2 | 75,7 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | Шт. | 18 |
| Обработка почвы, посадка цветников из однолетних растений, прополка, поливка, уборка мусора, внесение удобрений | 100м2 | 0,8 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок, уборка мусора | 100м2 | 28,5 |
| Выполнение ремонта и покраски урн в весенний период | Шт. | 18 |
| Выполнение ремонта и покраски скамеек в весенний период | Шт. | 25 |
| Акарицидная обработка эпидимически неблагоприятных мест | 100 м2 | 104.2 |
| Обслуживание биотуалетов | Шт. | 5 |
| Комплексная уборка газонов и тротуаров после культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории парка | М2 | 134,2 |

Лот № 2: Сквер по ул. Худанина

| Наименование выполняемых работ | Объемы выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Объем |
| Зимнее содержание |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой с подсыпкой противогололедными материалами | 100 м2 | 23,1 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | Шт. | 8 |
| Очистка скамеек от снега | Шт. | 8 |
| Вывоз снега по необходимости за счет прочих расходов |  |  |
| Летнее содержание: |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой | 100 м2 | 23,1 |
| Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | 100 м2 | 25,1 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | Шт. | 8 |
| Обработка почвы, посадка цветников из однолетних растений, прополка, полив, уборка мусора, внесение удобрений | 100 м2 | 5,0 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок, уборка мусора | 100 м2 | 2,4 |
| Акарицидная обработка эпидимически неблагоприятных мест | 100 м2 | 27,5 |
| Ремонт и покраска скамеек | Шт. | 8 |
| Ремонт и покраска урн | Шт. | 8 |

Лот № 3: Сквер по ул. Ласьвинская

| Наименование выполняемых работ | Объемы выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Объем |
| Зимнее содержание: |  |  |
| Вывоз снега по необходимости за счет прочих расходов |  |  |
| Летнее содержание: |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня) | 100 м2 | 15,9 |
| Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора в весенний период и в октябре | 100 м2 | 23,8 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | Шт. | 12 |
| Обработка почвы, посадка цветников из однолетних растений, прополка, поливка, уборка мусора, внесение удобрений | 100 м2 | 3,1 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок, уборка мусора | 100 м2 | 1,1 |
| Выполнение ремонта и покраски урн в весенний период | Шт. | 12 |
| Выполнение ремонта и покраски скамеек в весенний период | Шт. | 8 |
| Акарицидная обработка эпидимически неблагоприятных мест | 100 м2 | 24,9 |
| Комплексная уборка газонов и тротуаров после культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории парка | 100 м2 | 23,8 |

Лот № 4: Сквер по ул. Торговой

| Наименование выполняемых работ | Объемы выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Объем |
| Зимнее содержание |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой с подсыпкой противогололедными материалами | 100 м2 | 28,5 |
| Подметание дорожек ручным способом | 100 м2 | 0,31 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозом | Шт. | 11 |
| Очистка скамеек от снега | Шт. | 11 |
| Вывоз снега по необходимости за счет прочих расходов |  |  |
| Летнее содержание: |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой | 100 м2 | 28,5 |
| Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора в весенний период и в октябре | 100 м2 | 90,7 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок, уборка мусора | 100 м2 | 4,5 |
| Акарицидная обработка эпидимически неблагоприятных мест | 100 м2 | 95,2 |
| Выполнение ремонта и покраски урн в весенний период | Шт. | 11 |
| Выполнение ремонта и покраски скамеек в весенний период | Шт. | 11 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозом | Шт. | 11 |

Лот № 5: Сквер у ДК Урал

| Наименование выполняемых работ | Объемы выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Объем |
| Зимнее содержание: |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой с подсыпкой противогололедными материалами | 100 м2 | 36,7 |
| Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную | 100 м2 | 2,39 |
| Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 2,39 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозом | Шт. | 6 |
| Очистка скамеек от снега | Шт. | 6 |
| Вывоз снега по необходимости за счет прочих расходов |  |  |
| Летнее содержание: |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой | 100 м2 | 36,7 |
| Кошение газонов 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | 100 м2 | 70,0 |
| Выполнение ремонта и покраски урн в весенний период | Шт. | 6 |
| Выполнение ремонта и покраски скамеек в весенний период | Шт. | 6 |
| Акарицидная обработка эпидимически неблагоприятных мест | 100 м2 | 70,45 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозом | Шт. | 6 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, уборка мусора | 100 м2 | 0,45 |
| Обработка почвы, посадка цветников из однолетних растений, прополка, поливка, уборка мусора, внесение удобрений | 100 м2 | 0,63 |

Лот № 6: Сквер у клуба им. Кирова

| Наименование выполняемых работ | Объемы выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Объем |
| Зимнее содержание: |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой с подсыпкой противогололедными материалами | 100 м2 | 41,5 |
| Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную | 100 м2 | 3,36 |
| Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 3,36 |
| Очистка скамеек от снега | Шт. | 4 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозом | Шт. | 4 |
| Вывоз снега по необходимости за счет прочих расходов |  |  |
| Летнее содержание: |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой | 100 м2 | 41,5 |
| Кошение газонов 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | 100 м2 | 27,21 |
| Акарицидная обработка эпидимически неблагоприятных мест | 100 м2 | 45,91 |
| Выполнение ремонта и покраски урн в весенний период | Шт. | 4 |
| Выполнение ремонта и покраски скамеек в весенний период | Шт. | 4 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозом | Шт. | 4 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, уборка мусора | 100 м2 | 18,7 |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1, пункте 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о выполняемых работах

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обустройству и содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми,  в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект муниципального контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _________________________________________________________________________,

(уполномоченного лица участника размещения заказа, Ф. И. О. (полностью)

Согласны выполнить работы по лоту (в соответствии с требованиями и условиями, указанными в техническом задании и расчете стоимости работ, являющихся при заключении муниципального контракта приложениями):

________________________________________________________________________,

(№ и наименование лота)

.

_________________________		_________________			_____________

(должность) 				       (подпись, М.П.) 			          (ф.и.о.)

Приложение № 5

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 6

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение работ, являющихся предметом аукциона

по лоту № 1: Сквер у ДК им. С. М. Кирова (площадь 2,99 га)

г. Пермь "__"_________ 20__ г.

Администрация Кировского  района г. Перми, именуемая   в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы администрации Николаева Анатолия Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего  на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии решением  аукционной  комиссии от______________(протокол аукциона № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми: Сквер у ДК им. С. М. Кирова, в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) и Расчетом стоимости работ (Приложение 2), являющимися  неотъемлемой частью контракта:

1.2.  Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренным п.3 настоящего контракта в соответствии с

- приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью;

- требованиями действующего законодательства, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН

2.1.    Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для  осуществления  контроля  над ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль  качества производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке                производства работ с указанием причин, о запрещении применения        материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный        техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об      устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения         дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества    работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.2.     Права Заказчика:

2.2.1.  Осуществлять  проверку и подписание представленных           Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком   работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Количество проверок определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в                    соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их    устранения.

Данные  актов служат  основанием  для  снижения  оплаты  работ, применения  санкций в соответствии с условиями качества выполнения  и снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города Перми в летний и зимний периоды (Приложение № 3).

2.3. Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта  и  сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Обеспечить на объектах производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.3. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев,  когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.4. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.5. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

2.3.6. Заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.7. За свой счет и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

2.4.     Права Подрядчика:

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, предусмотренных  п.1.1 настоящего контракта устанавливается  на  основании   итогов проведения открытого аукциона и составляет:  ____________________(_________________________) рублей _____копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом запроса котировок, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта, подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций (приложение № 3).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются, представленные до 25 числа текущего месяца:

- акт контрольной проверки  (приложение № 4);

- акт оценки работы подрядного предприятия  (приложение № 5);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 6);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- ежемесячный платёж в течение 10 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки выполненных работ, получения Заказчиком счёта-фактуры;

- окончательный расчёт в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчёта стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

3.6. Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика,  и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В справке о стоимости выполненных работ и затрат указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ:  с момента заключения контракта по 31.12.2010г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, ГОСТ, СНиП, техническим нормам и правилам.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам    производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием:

- для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

- для снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по настоящему контракту Заказчик уплачивает  пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения  выявленных нарушений.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или   полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных          условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы,                препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.3. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.4. Настоящий контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, по одному экземпляру в соответствии с утвержденной процедурой направляется в департамент финансов администрации города и  управление городского казначейства.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:                                                                            Подрядчик:

Администрация Кировского района г. Перми 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33. тел. 255 53 01, факс 255 52 07 ИНН 5908011006 КПП 590801001 р/с. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю Департамент финансов администрации г. Перми (администрация Кировского района г. Перми л/сч. № 02936014838) БИК 045773001. ________________А. М. Николаев м.п..

Приложение № 1

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми: Сквер у ДК им. С. М. Кирова

Зимнее содержание с 16.10. 2010 г. по 31.12.2010 г.

Дорожки, площадки, тротуары:

Ручная очистка от снега – толщина уплотненного снега не должна превышать 2-х см, в бесснежные дни – очистка до покрытия.

Боковая грань бортового камня должна быть очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки, поверхность выровнена, произведена подсыпка дорожек песком, заужение не допускается.

Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)

Толщина уплотненного снега не должна превышать 4-х см, боковая грань бортового камня должна быть очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки: поверхность выровнена, произведена подсыпка песком дорожек, заужение не допускается.

Летнее содержание с 15.04.2009г. по 15.10.2009г.

Дорожки, площадки, тротуары:

Асфальтовое покрытие

Должны отсутствовать грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня.

Производить расчистку прилотковой части дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади.

Покрытие из тротуарной плитки

Должны отсутствовать грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитками и у бортового камня.

МАФ(садовые скамьи, постаменты памятников, урны, фонтаны):

Должны отсутствовать грязь, мусор, сорная растительность.

Выполнить весенний ремонт и окраску садовых скамеек и урн.

Составить дефектную ведомость на разрушенные элементы и представить заказчику в течение 3-х дней.

Газоны:

Высота травостоя – не более 10 см.

Мусор должен отсутствовать

Должна отсутствовать листва и мусор после комплексной уборки, проводимой в апреле и октябре.

Деревья, кустарники:

Поросль у взрослых деревьев должна отсутствовать.

Не допускается наличия сорной растительности в приствольном круге молодых деревьев, выполнены работы по рыхлению и поливу согласно технологии.

Составить и представить заказчику в течение 3-х дней дефектную ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.

Живые изгороди:

Должны отсутствовать сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке. Проведены работы по рыхлению в приствольной канавке.

Выполнены работы по стрижке и подкормке удобрениями согласно технологии. Представить заказчику анализ почвы после проведения подкормки.

Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов:

Должны соответствовать: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с АПУ администрации города эскизам.

Посадку цветников выполнить из однолетних растений стандартными декоративными материалами (необходимо соблюсти нормативные параметры растений, должны отсутствовать вредители, болезни). Посадку растений с закрытой корневой системой выполнить в период бутонизации. Соблюсти плотность посадки согласно технологии.

Цветники из однолетних, многолетних цветов:

Проводить подкормку, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Не допускать присутствия сорняков, отцветших и погибших растений.

| Наименование выполняемых работ | Объемы выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Объем |
| Зимнее содержание |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня) с подсыпкой противогололедными материалами | 100 м2 | 58,5 |
| Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную | 100 м2 | 2,20 |
| Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 2,20 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | Шт. | 18 |
| Очистка скамеек от снега | Шт. | 25 |
| Вывоз снега по необходимости за счет прочих расходов |  |  |
| Летнее содержание |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня) | 100м2 | 58,5 |
| Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | 100м2 | 75,7 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | Шт. | 18 |
| Обработка почвы, посадка цветников из однолетних растений, прополка, поливка, уборка мусора, внесение удобрений | 100м2 | 0,8 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок, уборка мусора | 100м2 | 28,5 |
| Выполнение ремонта и покраски урн в весенний период | Шт. | 18 |
| Выполнение ремонта и покраски скамеек в весенний период | Шт. | 25 |
| Акарицидная обработка эпидимически неблагоприятных мест | 100 м2 | 104.2 |
| Обслуживание биотуалетов | Шт. | 5 |
| Комплексная уборка газонов и тротуаров после культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории парка | М2 | 134,2 |

Приложение № 2

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми: Сквер у ДК им. С. М. Кирова

| № | Наименование объекта | Ед. изм. | Количественный показатель | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки | 100 м2 | 58,5 | 409329,42 |
| 2 | Газоны | 100 м2 | 75,7 | 241044,2 |
| 3 | Деревья, кустарники | 100 м2 | 28,5 | 27056,0 |
| 4 | Цветники | 100 м2 | 0,8 | 4881,3 |
| 5 | Скамьи, другие МАФ | Шт. | 25 | 89477,08 |
| 6 | Урны | Шт. | 18 | 23079,0 |
| 7 | Прочие (однократная акарицидная обработка в летний период, вывоз снега в зимний период) |  |  | 25482,8 |
|  | Итого |  |  | 820 349,90 |

Понижающий коэффициент _____

Итого с учетом понижающего коэффициента     ________ (___________)

Заказчик:								Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

__________А.М. Николаев				                          ____________

Приложение № 3

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

Условия качества выполнения  и снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города Перми

в летний и зимний периоды.

- Общие положения.

- Настоящие Условия регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города по муниципальному заказу.

- Настоящие Условия разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, и др. нормативной и технической документации),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Условия  качества выполняемых работ и  снижения стоимости работ

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком, отсутствует заужение Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента, ступеней | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% Лестницы: выполнена очистка от снега, не произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40% Лестницы: не выполнена очистка от снега, подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега | Неудовлетворительно, -100% |
|  | 2.2. Летнее содержание |  |
|  | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с ДПиР администрации города эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники. Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и октябре. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники. Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей),подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с ДПиР администрации города. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. | Неудовлетворительно, -100% |

- Методика оценки качества содержания.

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям,

нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы.

Приложение № 4

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

А К Т №  ___ от ____________

контрольной проверки за период с ___________ по __________ 2010 г.

по объекту содержания __________________________________________

Проверка произведена:

____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество Подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Оценка, процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом  от _________    № ______ , проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:								Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

__________А.М. Николаев				                      ____________

Приложение № 5

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

Акт

оценки работы предприятия по содержанию скверов

Кировского района г. Перми

за_____________2010г.

(месяц)

| № | Наименование объекта | Площадь, кв.м. | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд | 2 объезд | 3 объезд |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:								Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

__________А.М. Николаев				        ____________

Приложение № 6

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик: администрация Кировского района г. Перми |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | с | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по муниципальному контракту |  |  |  |  |
|  | по доп. заданию |  |  |  |  |
|  | понижающий коэффициент |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик |  |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Должность |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Приложение № 9

- к документации об аукционе

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение работ, являющихся предметом аукциона

по лоту № 2: Сквер по ул. Худанина (площадь 1,50 га)

г. Пермь "__"_________ 20__ г.

Администрация Кировского  района г. Перми, именуемая   в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы администрации Николаева Анатолия Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего  на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии решением  аукционной  комиссии от______________(протокол аукциона № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми: Сквер по ул. Худанина, в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) и Расчетом стоимости работ (Приложение 2), являющимися  неотъемлемой частью контракта:

1.2.  Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренным п.3 настоящего контракта в соответствии с:

- приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью;

- требованиями действующего законодательства, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН

2.1.    Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для  осуществления  контроля  над ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль  качества производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке                производства работ с указанием причин, о запрещении применения        материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный        техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об      устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения         дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества    работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.2.     Права Заказчика:

2.2.1.  Осуществлять  проверку и подписание представленных           Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком   работ посредством периодических проверок, проводимых в течение                   отчетного месяца.

Количество проверок определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в                    соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их    устранения.

Данные  актов служат  основанием  для  снижения  оплаты  работ, применения  санкций в соответствии с условиями качества выполнения  и снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города Перми в летний и зимний периоды (Приложение № 3).

2.3. Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта  и  сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Обеспечить на объектах производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.3. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев,  когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.4. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.5. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

2.3.6. Заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.7. За свой счет и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

2.4.     Права Подрядчика:

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, предусмотренных  п.1.1 настоящего контракта устанавливается  на  основании   итогов проведения открытого аукциона и составляет:  ____________________(_________________________) рублей _____копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом запроса котировок, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта, подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций (приложение № 3).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются, представленные до 25 числа текущего месяца:

- акт контрольной проверки  (приложение № 4);

- акт оценки работы подрядного предприятия  (приложение № 5);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 6);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- ежемесячный платёж в течение 10 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки выполненных работ, получения Заказчиком счёта-фактуры;

- окончательный расчёт в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчёта стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

3.6. Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика,  и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В справке о стоимости выполненных работ и затрат указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ:  с момента заключения контракта по 31.12.2010г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, ГОСТ, СНиП, техническим нормам и правилам.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам    производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием:

- для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

- для снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по настоящему контракту Заказчик уплачивает  пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения  выявленных нарушений.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или   полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных          условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы,                препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.3. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.4. Настоящий контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, по одному экземпляру в соответствии с утвержденной процедурой направляется в департамент финансов администрации города и  управление городского казначейства.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:                                                                            Подрядчик:

Администрация Кировского района г. Перми 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33. тел. 255 53 01, факс 255 52 07 ИНН 5908011006 КПП 590801001 р/с. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю Департамент финансов администрации г. Перми (администрация Кировского района г. Перми л/сч. № 02936014838) БИК 045773001. ________________А. М. Николаев м.п..

Приложение № 1

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми: Сквер по ул. Худанина

Зимнее содержание с 16.10. 2010 г. по 31.12.2010 г.

Дорожки, площадки, тротуары:

Ручная очистка от снега – толщина уплотненного снега не должна превышать 2-х см, в бесснежные дни – очистка до покрытия.

Боковая грань бортового камня должна быть очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки, поверхность выровнена, произведена подсыпка дорожек песком, заужение не допускается.

Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)

Толщина уплотненного снега не должна превышать 4-х см, боковая грань бортового камня должна быть очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки: поверхность выровнена, произведена подсыпка песком дорожек, заужение не допускается.

Летнее содержание с 15.04.2009г. по 15.10.2009г.

Дорожки, площадки, тротуары:

Асфальтовое покрытие

Должны отсутствовать грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня.

Производить расчистку прилотковой части дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади.

Покрытие из тротуарной плитки

Должны отсутствовать грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитками и у бортового камня.

МАФ(садовые скамьи, постаменты памятников, урны, фонтаны):

Должны отсутствовать грязь, мусор, сорная растительность.

Выполнить весенний ремонт и окраску садовых скамеек и урн.

Составить дефектную ведомость на разрушенные элементы и представить заказчику в течение 3-х дней.

Газоны:

Высота травостоя – не более 10 см.

Мусор должен отсутствовать

Должна отсутствовать листва и мусор после комплексной уборки, проводимой в апреле и октябре.

Деревья, кустарники:

Поросль у взрослых деревьев должна отсутствовать.

Не допускается наличия сорной растительности в приствольном круге молодых деревьев, выполнены работы по рыхлению и поливу согласно технологии.

Составить и представить заказчику в течение 3-х дней дефектную ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.

Живые изгороди:

Должны отсутствовать сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке. Проведены работы по рыхлению в приствольной канавке.

Выполнены работы по стрижке и подкормке удобрениями согласно технологии. Представить заказчику анализ почвы после проведения подкормки.

Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов:

Должны соответствовать: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с АПУ администрации города эскизам.

Посадку цветников выполнить из однолетних растений стандартными декоративными материалами (необходимо соблюсти нормативные параметры растений, должны отсутствовать вредители, болезни). Посадку растений с закрытой корневой системой выполнить в период бутонизации. Соблюсти плотность посадки согласно технологии.

Цветники из однолетних, многолетних цветов:

Проводить подкормку, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Не допускать присутствия сорняков, отцветших и погибших растений.

| Наименование выполняемых работ | Объемы выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Объем |
| Зимнее содержание |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой с подсыпкой противогололедными материалами | 100 м2 | 23,1 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | Шт. | 8 |
| Очистка скамеек от снега | Шт. | 8 |
| Вывоз снега по необходимости за счет прочих расходов |  |  |
| Летнее содержание: |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой | 100 м2 | 23,1 |
| Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | 100 м2 | 25,1 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | Шт. | 8 |
| Обработка почвы, посадка цветников из однолетних растений, прополка, полив, уборка мусора, внесение удобрений | 100 м2 | 5,0 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок, уборка мусора | 100 м2 | 2,4 |
| Акарицидная обработка эпидимически неблагоприятных мест | 100 м2 | 27,5 |
| Ремонт и покраска скамеек | Шт. | 8 |
| Ремонт и покраска урн | Шт. | 8 |

Приложение № 2

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми: Сквер по ул. Худанина

| № | Наименование объекта | Ед. изм. | Количественный показатель | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки | 100 м2 | 23,1 | 161632,67 |
| 2 | Газоны | 100 м2 | 25,1 | 79878,2 |
| 3 | Деревья, кустарники | 100 м2 | 2,4 | 2277,6 |
| 4 | Цветники | 100 м2 | 5.0 | 29055,5 |
| 5 | Скамьи, другие МАФ | Шт. | 8,0 | 28632,67 |
| 6 | Урны | Шт. | 8.0 | 10257,33 |
| 7 | Прочие (однократная акарицидная обработка в летний период, вывоз снега в зимний период) |  |  | 13712,1 |
|  | Итого |  |  | 325 446,07 |

Понижающий коэффициент _____

Итого с учетом понижающего коэффициента     ________ (___________)

Заказчик:								Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

__________А.М. Николаев				                       ____________

Приложение № 3

к муниципальному контракту _______

от «____»__________ 2010 г.

Условия качества выполнения  и снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города Перми

в летний и зимний периоды.

- Общие положения.

- Настоящие Условия регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города по муниципальному заказу.

- Настоящие Условия разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, и др. нормативной и технической документации),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Условия  качества выполняемых работ и  снижения стоимости работ

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком, отсутствует заужение Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента, ступеней | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% Лестницы: выполнена очистка от снега, не произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40% Лестницы: не выполнена очистка от снега, подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега | Неудовлетворительно, -100% |
|  | 2.2. Летнее содержание |  |
|  | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с ДПиР администрации города эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники. Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и октябре. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники. Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей),подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с ДПиР администрации города. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. | Неудовлетворительно, -100% |

- Методика оценки качества содержания.

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям,

нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы.

Приложение № 4

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

А К Т №  ___ от ____________

контрольной проверки за период с ___________ по __________ 2010 г.

по объекту содержания __________________________________________

Проверка произведена:

____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество Подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Оценка, процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом  от _________    № ______ , проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:								Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

__________А.М. Николаев				        ____________

Приложение № 5

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

Акт

оценки работы предприятия по содержанию скверов

Кировского района г. Перми

за_____________2010г.

(месяц)

| № | Наименование объекта | Площадь, кв.м. | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд | 2 объезд | 3 объезд |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:								Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

__________А.М. Николаев				        ____________

Приложение № 6

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик: администрация Кировского района г. Перми |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | с | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по муниципальному контракту |  |  |  |  |
|  | по доп. заданию |  |  |  |  |
|  | понижающий коэффициент |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик |  |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Должность |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Приложение № 10

- к документации об аукционе

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение работ, являющихся предметом аукциона

по лоту № 3: Сквер по ул. Ласьвинская (площадь 0,43 га)

г. Пермь "__"_________ 20__ г.

Администрация Кировского  района г. Перми, именуемая   в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы администрации Николаева Анатолия Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего  на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии решением  аукционной  комиссии от______________(протокол аукциона № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми: Сквер по ул. Ласьвинская, в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) и Расчетом стоимости работ (Приложение 2), являющимися  неотъемлемой частью контракта:

1.2.  Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренным п.3 настоящего контракта в соответствии с:

- приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью;

- требованиями действующего законодательства, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН

2.1.    Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для  осуществления  контроля  над ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль  качества производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке                производства работ с указанием причин, о запрещении применения        материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный        техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об      устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения         дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества    работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.2.     Права Заказчика:

2.2.1.  Осуществлять  проверку и подписание представленных           Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком   работ посредством периодических проверок, проводимых в течение                   отчетного месяца.

Количество проверок определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в                    соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их    устранения.

Данные  актов служат  основанием  для  снижения  оплаты  работ, применения  санкций в соответствии с условиями качества выполнения  и снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города Перми в летний и зимний периоды (Приложение № 3).

2.3. Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта  и  сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Обеспечить на объектах производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.3. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев,  когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.4. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.5. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

2.3.6. Заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.7. За свой счет и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

2.4.     Права Подрядчика:

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, предусмотренных  п.1.1 настоящего контракта устанавливается  на  основании   итогов проведения открытого аукциона и составляет:  ____________________(_________________________) рублей _____копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом запроса котировок, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта, подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций (приложение № 3).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются, представленные до 25 числа текущего месяца:

- акт контрольной проверки  (приложение № 4);

- акт оценки работы подрядного предприятия  (приложение № 5);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 6);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- ежемесячный платёж в течение 10 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки выполненных работ, получения Заказчиком счёта-фактуры;

- окончательный расчёт в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчёта стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

3.6. Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика,  и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В справке о стоимости выполненных работ и затрат указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ:  с момента заключения контракта по 31.12.2010г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, ГОСТ, СНиП, техническим нормам и правилам.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам    производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием:

- для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

- для снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по настоящему контракту Заказчик уплачивает  пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения  выявленных нарушений.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или   полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных          условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы,                препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.3. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.4. Настоящий контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, по одному экземпляру в соответствии с утвержденной процедурой направляется в департамент финансов администрации города и  управление городского казначейства.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:                                                                            Подрядчик:

Администрация Кировского района г. Перми 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33. тел. 255 53 01, факс 255 52 07 ИНН 5908011006 КПП 590801001 р/с. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю Департамент финансов администрации г. Перми (администрация Кировского района г. Перми л/сч. № 02936014838) БИК 045773001. ________________А. М. Николаев м.п..

Приложение № 1

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми: Сквер по ул. Ласьвинская

Зимнее содержание с 16.10. 2010 г. по 31.12.2010 г.

Дорожки, площадки, тротуары:

Ручная очистка от снега – толщина уплотненного снега не должна превышать 2-х см, в бесснежные дни – очистка до покрытия.

Боковая грань бортового камня должна быть очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки, поверхность выровнена, произведена подсыпка дорожек песком, заужение не допускается.

Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)

Толщина уплотненного снега не должна превышать 4-х см, боковая грань бортового камня должна быть очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки: поверхность выровнена, произведена подсыпка песком дорожек, заужение не допускается.

Летнее содержание с 15.04.2009г. по 15.10.2009г.

Дорожки, площадки, тротуары:

Асфальтовое покрытие

Должны отсутствовать грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня.

Производить расчистку прилотковой части дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади.

Покрытие из тротуарной плитки

Должны отсутствовать грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитками и у бортового камня.

МАФ(садовые скамьи, постаменты памятников, урны, фонтаны):

Должны отсутствовать грязь, мусор, сорная растительность.

Выполнить весенний ремонт и окраску садовых скамеек и урн.

Составить дефектную ведомость на разрушенные элементы и представить заказчику в течение 3-х дней.

Газоны:

Высота травостоя – не более 10 см.

Мусор должен отсутствовать

Должна отсутствовать листва и мусор после комплексной уборки, проводимой в апреле и октябре.

Деревья, кустарники:

Поросль у взрослых деревьев должна отсутствовать.

Не допускается наличия сорной растительности в приствольном круге молодых деревьев, выполнены работы по рыхлению и поливу согласно технологии.

Составить и представить заказчику в течение 3-х дней дефектную ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.

Живые изгороди:

Должны отсутствовать сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке. Проведены работы по рыхлению в приствольной канавке.

Выполнены работы по стрижке и подкормке удобрениями согласно технологии. Представить заказчику анализ почвы после проведения подкормки.

Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов:

Должны соответствовать: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с АПУ администрации города эскизам.

Посадку цветников выполнить из однолетних растений стандартными декоративными материалами (необходимо соблюсти нормативные параметры растений, должны отсутствовать вредители, болезни). Посадку растений с закрытой корневой системой выполнить в период бутонизации. Соблюсти плотность посадки согласно технологии.

Цветники из однолетних, многолетних цветов:

Проводить подкормку, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Не допускать присутствия сорняков, отцветших и погибших растений.

| Наименование выполняемых работ | Объемы выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Объем |
| Зимнее содержание: |  |  |
| Вывоз снега по необходимости за счет прочих расходов |  |  |
| Летнее содержание: |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня) | 100 м2 | 15,9 |
| Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора в весенний период и в октябре | 100 м2 | 23,8 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой | Шт. | 12 |
| Обработка почвы, посадка цветников из однолетних растений, прополка, поливка, уборка мусора, внесение удобрений | 100 м2 | 3,1 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок, уборка мусора | 100 м2 | 1,1 |
| Выполнение ремонта и покраски урн в весенний период | Шт. | 12 |
| Выполнение ремонта и покраски скамеек в весенний период | Шт. | 8 |
| Акарицидная обработка эпидимически неблагоприятных мест | 100 м2 | 24,9 |
| Комплексная уборка газонов и тротуаров после культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории парка | 100 м2 | 23,8 |

Приложение № 2

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми: Сквер по ул. Ласьвинская

| № | Наименование объекта | Ед. изм. | Количественный показатель | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки | 100 м2 | 15,9 | 111043,75 |
| 2 | Газоны | 100 м2 | 23,8 | 75772,8 |
| 3 | Деревья, кустарники | 100 м2 | 1,1 | 1043,9 |
| 4 | Цветники | 100 м2 | 3,1 | 18188,7 |
| 5 | Скамьи, другие МАФ | Шт. | 8 | 28632,67 |
| 6 | Урны | Шт. | 12,0 | 15386,0 |
| 7 | Прочие (однократная акарицидная обработка в летний период) |  |  | 11585,8 |
|  | Итого |  |  | 261 653,62 |

Понижающий коэффициент _____

Итого с учетом понижающего коэффициента     ________ (___________)

Заказчик:								Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

__________А.М. Николаев				                       ____________

Приложение № 3

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

Условия качества выполнения  и снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города Перми

в летний и зимний периоды.

- Общие положения.

- Настоящие Условия регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города по муниципальному заказу.

- Настоящие Условия разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, и др. нормативной и технической документации),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Условия  качества выполняемых работ и  снижения стоимости работ

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком, отсутствует заужение Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента, ступеней | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% Лестницы: выполнена очистка от снега, не произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40% Лестницы: не выполнена очистка от снега, подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега | Неудовлетворительно, -100% |
|  | 2.2. Летнее содержание |  |
|  | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с ДПиР администрации города эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники. Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и октябре. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники. Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей),подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с ДПиР администрации города. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. | Неудовлетворительно, -100% |

- Методика оценки качества содержания.

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям,

нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы.

Приложение № 4

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

А К Т №  ___ от ____________

контрольной проверки за период с ___________ по __________ 2010 г.

по объекту содержания __________________________________________

Проверка произведена:

____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество Подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Оценка, процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом  от _________    № ______ , проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:								Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

__________А.М. Николаев				        ____________

Приложение № 5

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

Акт

оценки работы предприятия по содержанию скверов

Кировского района г. Перми

за_____________2010г.

(месяц)

| № | Наименование объекта | Площадь, кв.м. | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд | 2 объезд | 3 объезд |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:								Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

__________А.М. Николаев				        ____________

Приложение № 6

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик: администрация Кировского района г. Перми |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | с | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по муниципальному контракту |  |  |  |  |
|  | по доп. заданию |  |  |  |  |
|  | понижающий коэффициент |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик |  |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Должность |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Приложение № 11

- к документации об аукционе

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение работ, являющихся предметом аукциона

по лоту № 4: Сквер по ул. Торговой (площадь 2,59 га)

г. Пермь "__"_________ 20__ г.

Администрация Кировского  района г. Перми, именуемая   в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы администрации Николаева Анатолия Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего  на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии решением  аукционной  комиссии от______________(протокол аукциона № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми: Сквер по ул. Торговой, в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) и Расчетом стоимости работ (Приложение 2), являющимися  неотъемлемой частью контракта:

1.2.  Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренным п.3 настоящего контракта в соответствии с:

- приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью;

- требованиями действующего законодательства, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН

2.1.    Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для  осуществления  контроля  над ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль  качества производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке                производства работ с указанием причин, о запрещении применения        материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный        техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об      устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения         дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества    работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.2.     Права Заказчика:

2.2.1.  Осуществлять  проверку и подписание представленных           Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком   работ посредством периодических проверок, проводимых в течение                   отчетного месяца.

Количество проверок определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в                    соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их    устранения.

Данные  актов служат  основанием  для  снижения  оплаты  работ, применения  санкций в соответствии с условиями качества выполнения  и снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города Перми в летний и зимний периоды (Приложение № 3).

2.3. Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта  и  сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Обеспечить на объектах производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.3. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев,  когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.4. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.5. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

2.3.6. Заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.7. За свой счет и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

2.4.     Права Подрядчика:

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, предусмотренных  п.1.1 настоящего контракта устанавливается  на  основании   итогов проведения открытого аукциона и составляет:  ____________________(_________________________) рублей _____копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом запроса котировок, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта, подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций (приложение № 3).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются, представленные до 25 числа текущего месяца:

- акт контрольной проверки  (приложение № 4);

- акт оценки работы подрядного предприятия  (приложение № 5);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 6);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- ежемесячный платёж в течение 10 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки выполненных работ, получения Заказчиком счёта-фактуры;

- окончательный расчёт в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчёта стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

3.6. Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика,  и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В справке о стоимости выполненных работ и затрат указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ:  с момента заключения контракта по 31.12.2010г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, ГОСТ, СНиП, техническим нормам и правилам.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам    производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием:

- для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

- для снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по настоящему контракту Заказчик уплачивает  пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения  выявленных нарушений.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или   полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных          условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы,                препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.3. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.4. Настоящий контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, по одному экземпляру в соответствии с утвержденной процедурой направляется в департамент финансов администрации города и  управление городского казначейства.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:                                                                            Подрядчик:

Администрация Кировского района г. Перми 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33. тел. 255 53 01, факс 255 52 07 ИНН 5908011006 КПП 590801001 р/с. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю Департамент финансов администрации г. Перми (администрация Кировского района г. Перми л/сч. № 02936014838) БИК 045773001. ________________А. М. Николаев м.п..

Приложение № 1

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми: Сквер по ул. Торговой

Зимнее содержание с 16.10. 2010 г. по 31.12.2010 г.

Дорожки, площадки, тротуары:

Ручная очистка от снега – толщина уплотненного снега не должна превышать 2-х см, в бесснежные дни – очистка до покрытия.

Боковая грань бортового камня должна быть очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки, поверхность выровнена, произведена подсыпка дорожек песком, заужение не допускается.

Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)

Толщина уплотненного снега не должна превышать 4-х см, боковая грань бортового камня должна быть очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки: поверхность выровнена, произведена подсыпка песком дорожек, заужение не допускается.

Летнее содержание с 15.04.2009г. по 15.10.2009г.

Дорожки, площадки, тротуары:

Асфальтовое покрытие

Должны отсутствовать грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня.

Производить расчистку прилотковой части дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади.

Покрытие из тротуарной плитки

Должны отсутствовать грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитками и у бортового камня.

МАФ(садовые скамьи, постаменты памятников, урны, фонтаны):

Должны отсутствовать грязь, мусор, сорная растительность.

Выполнить весенний ремонт и окраску садовых скамеек и урн.

Составить дефектную ведомость на разрушенные элементы и представить заказчику в течение 3-х дней.

Газоны:

Высота травостоя – не более 10 см.

Мусор должен отсутствовать

Должна отсутствовать листва и мусор после комплексной уборки, проводимой в апреле и октябре.

Деревья, кустарники:

Поросль у взрослых деревьев должна отсутствовать.

Не допускается наличия сорной растительности в приствольном круге молодых деревьев, выполнены работы по рыхлению и поливу согласно технологии.

Составить и представить заказчику в течение 3-х дней дефектную ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.

Живые изгороди:

Должны отсутствовать сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке. Проведены работы по рыхлению в приствольной канавке.

Выполнены работы по стрижке и подкормке удобрениями согласно технологии. Представить заказчику анализ почвы после проведения подкормки.

Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов:

Должны соответствовать: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с АПУ администрации города эскизам.

Посадку цветников выполнить из однолетних растений стандартными декоративными материалами (необходимо соблюсти нормативные параметры растений, должны отсутствовать вредители, болезни). Посадку растений с закрытой корневой системой выполнить в период бутонизации. Соблюсти плотность посадки согласно технологии.

Цветники из однолетних, многолетних цветов:

Проводить подкормку, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Не допускать присутствия сорняков, отцветших и погибших растений.

| Наименование выполняемых работ | Объемы выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Объем |
| Зимнее содержание |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой с подсыпкой противогололедными материалами | 100 м2 | 28,5 |
| Подметание дорожек ручным способом | 100 м2 | 0,31 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозом | Шт. | 11 |
| Очистка скамеек от снега | Шт. | 11 |
| Вывоз снега по необходимости за счет прочих расходов |  |  |
| Летнее содержание: |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой | 100 м2 | 28,5 |
| Кошение газона 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора в весенний период и в октябре | 100 м2 | 90,7 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок, уборка мусора | 100 м2 | 4,5 |
| Акарицидная обработка эпидимически неблагоприятных мест | 100 м2 | 95,2 |
| Выполнение ремонта и покраски урн в весенний период | Шт. | 11 |
| Выполнение ремонта и покраски скамеек в весенний период | Шт. | 11 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозом | Шт. | 11 |

Приложение № 2

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми: Сквер по ул. Торговой

| № | Наименование объекта | Ед. изм. | Количественный показатель | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки | 100 м2 | 28,5 | 199416,92 |
| 2 | Газоны | 100 м2 | 90,7 | 288643,7 |
| 3 | Деревья, кустарники | 100 м2 | 4,5 | 4270,5 |
| 4 | Цветники | 100 м2 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Скамьи, другие МАФ | Шт. | 11 | 39369,92 |
| 6 | Урны | Шт. | 11 | 14103,83 |
| 7 | Прочие (однократная акарицидная обработка в летний период) |  |  | 23610,5 |
|  | Итого |  |  | 569 415,37 |

Понижающий коэффициент _____

Итого с учетом понижающего коэффициента     ________ (___________)

Заказчик:								Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

__________А.М. Николаев				                       ____________

Приложение № 3

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

Условия качества выполнения  и снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города Перми

в летний и зимний периоды.

- Общие положения.

- Настоящие Условия регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города по муниципальному заказу.

- Настоящие Условия разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, и др. нормативной и технической документации),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Условия  качества выполняемых работ и  снижения стоимости работ

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком, отсутствует заужение Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента, ступеней | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% Лестницы: выполнена очистка от снега, не произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40% Лестницы: не выполнена очистка от снега, подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега | Неудовлетворительно, -100% |
|  | 2.2. Летнее содержание |  |
|  | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с ДПиР администрации города эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники. Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и октябре. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники. Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей),подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с ДПиР администрации города. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. | Неудовлетворительно, -100% |

- Методика оценки качества содержания.

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям,

нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы.

Приложение № 4

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

А К Т №  ___ от ____________

контрольной проверки за период с ___________ по __________ 2010 г.

по объекту содержания __________________________________________

Проверка произведена:

____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество Подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Оценка, процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом  от _________    № ______ , проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:								Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

__________А.М. Николаев				        ____________

Приложение № 5

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

Акт

оценки работы предприятия по содержанию скверов

Кировского района г. Перми

за_____________2010г.

(месяц)

| № | Наименование объекта | Площадь, кв.м. | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд | 2 объезд | 3 объезд |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:								Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

__________А.М. Николаев				        ____________

Приложение № 6

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик: администрация Кировского района г. Перми |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | с | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по муниципальному контракту |  |  |  |  |
|  | по доп. заданию |  |  |  |  |
|  | понижающий коэффициент |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик |  |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Должность |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Приложение № 12

- к документации об аукционе

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение работ, являющихся предметом аукциона

по лоту № 5: Сквер у ДК Урал (площадь 2,09 га)

г. Пермь "__"_________ 20__ г.

Администрация Кировского  района г. Перми, именуемая   в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы администрации Николаева Анатолия Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего  на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии решением  аукционной  комиссии от______________(протокол аукциона № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми: Сквер у ДК Урал, в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) и Расчетом стоимости работ (Приложение 2), являющимися  неотъемлемой частью контракта:

1.2.  Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренным п.3 настоящего контракта в соответствии с:

- приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью;

- требованиями действующего законодательства, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН

2.1.    Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для  осуществления  контроля  над ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль  качества производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке                производства работ с указанием причин, о запрещении применения        материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный        техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об      устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения         дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества    работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.2.     Права Заказчика:

2.2.1.  Осуществлять  проверку и подписание представленных           Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком   работ посредством периодических проверок, проводимых в течение                   отчетного месяца.

Количество проверок определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в                    соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их    устранения.

Данные  актов служат  основанием  для  снижения  оплаты  работ, применения  санкций в соответствии с условиями качества выполнения  и снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города Перми в летний и зимний периоды (Приложение № 3).

2.3. Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта  и  сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Обеспечить на объектах производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.3. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев,  когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.4. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.5. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

2.3.6. Заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.7. За свой счет и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

2.4.     Права Подрядчика:

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, предусмотренных  п.1.1 настоящего контракта устанавливается  на  основании   итогов проведения открытого аукциона и составляет:  ____________________(_________________________) рублей _____копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом запроса котировок, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта, подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций (приложение № 3).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются, представленные до 25 числа текущего месяца:

- акт контрольной проверки  (приложение № 4);

- акт оценки работы подрядного предприятия  (приложение № 5);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 6);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- ежемесячный платёж в течение 10 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки выполненных работ, получения Заказчиком счёта-фактуры;

- окончательный расчёт в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчёта стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

3.6. Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика,  и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В справке о стоимости выполненных работ и затрат указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ:  с момента заключения контракта по 31.12.2010г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, ГОСТ, СНиП, техническим нормам и правилам.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам    производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием:

- для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

- для снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по настоящему контракту Заказчик уплачивает  пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения  выявленных нарушений.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или   полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных          условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы,                препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.3. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.4. Настоящий контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, по одному экземпляру в соответствии с утвержденной процедурой направляется в департамент финансов администрации города и  управление городского казначейства.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:                                                                            Подрядчик:

Администрация Кировского района г. Перми 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33. тел. 255 53 01, факс 255 52 07 ИНН 5908011006 КПП 590801001 р/с. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю Департамент финансов администрации г. Перми (администрация Кировского района г. Перми л/сч. № 02936014838) БИК 045773001. ________________А. М. Николаев м.п..

Приложение № 1

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми: Сквер у ДК Урал

Зимнее содержание с 16.10. 2010 г. по 31.12.2010 г.

Дорожки, площадки, тротуары:

Ручная очистка от снега – толщина уплотненного снега не должна превышать 2-х см, в бесснежные дни – очистка до покрытия.

Боковая грань бортового камня должна быть очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки, поверхность выровнена, произведена подсыпка дорожек песком, заужение не допускается.

Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)

Толщина уплотненного снега не должна превышать 4-х см, боковая грань бортового камня должна быть очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки: поверхность выровнена, произведена подсыпка песком дорожек, заужение не допускается.

Летнее содержание с 15.04.2009г. по 15.10.2009г.

Дорожки, площадки, тротуары:

Асфальтовое покрытие

Должны отсутствовать грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня.

Производить расчистку прилотковой части дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади.

Покрытие из тротуарной плитки

Должны отсутствовать грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитками и у бортового камня.

МАФ(садовые скамьи, постаменты памятников, урны, фонтаны):

Должны отсутствовать грязь, мусор, сорная растительность.

Выполнить весенний ремонт и окраску садовых скамеек и урн.

Составить дефектную ведомость на разрушенные элементы и представить заказчику в течение 3-х дней.

Газоны:

Высота травостоя – не более 10 см.

Мусор должен отсутствовать

Должна отсутствовать листва и мусор после комплексной уборки, проводимой в апреле и октябре.

Деревья, кустарники:

Поросль у взрослых деревьев должна отсутствовать.

Не допускается наличия сорной растительности в приствольном круге молодых деревьев, выполнены работы по рыхлению и поливу согласно технологии.

Составить и представить заказчику в течение 3-х дней дефектную ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.

Живые изгороди:

Должны отсутствовать сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке. Проведены работы по рыхлению в приствольной канавке.

Выполнены работы по стрижке и подкормке удобрениями согласно технологии. Представить заказчику анализ почвы после проведения подкормки.

Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов:

Должны соответствовать: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с АПУ администрации города эскизам.

Посадку цветников выполнить из однолетних растений стандартными декоративными материалами (необходимо соблюсти нормативные параметры растений, должны отсутствовать вредители, болезни). Посадку растений с закрытой корневой системой выполнить в период бутонизации. Соблюсти плотность посадки согласно технологии.

Цветники из однолетних, многолетних цветов:

Проводить подкормку, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Не допускать присутствия сорняков, отцветших и погибших растений.

| Наименование выполняемых работ | Объемы выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Объем |
| Зимнее содержание: |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой с подсыпкой противогололедными материалами | 100 м2 | 36,7 |
| Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную | 100 м2 | 2,39 |
| Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 2,39 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозом | Шт. | 6 |
| Очистка скамеек от снега | Шт. | 6 |
| Вывоз снега по необходимости за счет прочих расходов |  |  |
| Летнее содержание: |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой | 100 м2 | 36,7 |
| Кошение газонов 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | 100 м2 | 70,0 |
| Выполнение ремонта и покраски урн в весенний период | Шт. | 6 |
| Выполнение ремонта и покраски скамеек в весенний период | Шт. | 6 |
| Акарицидная обработка эпидимически неблагоприятных мест | 100 м2 | 70,45 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозом | Шт. | 6 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, уборка мусора | 100 м2 | 0,45 |
| Обработка почвы, посадка цветников из однолетних растений, прополка, поливка, уборка мусора, внесение удобрений | 100 м2 | 0,63 |

Приложение № 2

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми: Сквер у ДК Урал

| № | Наименование объекта | Ед. изм. | Количественный показатель | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки | 100 м2 | 36,7 | 256793,0 |
| 2 | Газоны | 100 м2 | 70,0 | 227768,0 |
| 3 | Деревья, кустарники | 100 м2 | 0,45 | 427,1 |
| 4 | Цветники | 100 м2 | 0,63 | 3661,0 |
| 5 | Скамьи, другие МАФ | Шт. | 6 | 21474,0 |
| 6 | Урны | Шт. | 6 | 7693,2 |
| 7 | Прочие (однократная акарицидная обработка в летний период, очистка урн, содержание скамеек) |  |  | 15759,38 |
|  | Итого |  |  | 533 575,68 |

Понижающий коэффициент _____

Итого с учетом понижающего коэффициента     ________ (___________)

Заказчик:								Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

__________А.М. Николаев				                      ________________

Приложение № 3

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

Условия качества выполнения  и снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города Перми

в летний и зимний периоды.

- Общие положения.

- Настоящие Условия регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города по муниципальному заказу.

- Настоящие Условия разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, и др. нормативной и технической документации),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Условия  качества выполняемых работ и  снижения стоимости работ

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком, отсутствует заужение Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента, ступеней | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% Лестницы: выполнена очистка от снега, не произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40% Лестницы: не выполнена очистка от снега, подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега | Неудовлетворительно, -100% |
|  | 2.2. Летнее содержание |  |
|  | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с ДПиР администрации города эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники. Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и октябре. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники. Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей),подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с ДПиР администрации города. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. | Неудовлетворительно, -100% |

- Методика оценки качества содержания.

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям,

нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы.

Приложение № 4

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

А К Т №  ___ от ____________

контрольной проверки за период с ___________ по __________ 2010 г.

по объекту содержания __________________________________________

Проверка произведена:

____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество Подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Оценка, процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом  от _________    № ______ , проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:								Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

__________А.М. Николаев				        ____________

Приложение № 5

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

Акт

оценки работы предприятия по содержанию скверов

Кировского района г. Перми

за_____________2010г.

(месяц)

| № | Наименование объекта | Площадь, кв.м. | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд | 2 объезд | 3 объезд |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:								Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

__________А.М. Николаев				        ____________

Приложение № 6

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик: администрация Кировского района г. Перми |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | с | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по муниципальному контракту |  |  |  |  |
|  | по доп. заданию |  |  |  |  |
|  | понижающий коэффициент |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик |  |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Должность |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Приложение № 13

- к документации об аукционе

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение работ, являющихся предметом аукциона

по лоту № 6: Сквер у клуба им. Кирова (площадь 5,62 га)

г. Пермь "__"_________ 20__ г.

Администрация Кировского  района г. Перми, именуемая   в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы администрации Николаева Анатолия Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего  на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии решением  аукционной  комиссии от______________(протокол аукциона № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми: Сквер у клуба им. Кирова, в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) и Расчетом стоимости работ (Приложение 2), являющимися  неотъемлемой частью контракта:

1.2.  Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренным п.3 настоящего контракта в соответствии с

- приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью;

- требованиями действующего законодательства, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН

2.1.    Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для  осуществления  контроля  над ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль  качества производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке                производства работ с указанием причин, о запрещении применения        материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный        техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об      устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения         дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества    работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.2.     Права Заказчика:

2.2.1.  Осуществлять  проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком   работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Количество проверок определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в                    соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их    устранения.

Данные  актов служат  основанием  для  снижения  оплаты  работ, применения  санкций в соответствии с условиями качества выполнения  и снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города Перми в летний и зимний периоды (Приложение № 3).

2.3. Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта  и  сдать выполненные работы в установленный срок.

2.3.2. Обеспечить на объектах производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.3. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев,  когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.4. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

2.3.5. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика.

2.3.6. Заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.7. За свой счет и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

2.4.     Права Подрядчика:

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, предусмотренных  п.1.1 настоящего контракта устанавливается  на  основании   итогов проведения открытого аукциона и составляет:  ____________________(_________________________) рублей _____копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом запроса котировок, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта, подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций (приложение № 3).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются, представленные до 25 числа текущего месяца:

- акт контрольной проверки  (приложение № 4);

- акт оценки работы подрядного предприятия  (приложение № 5);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (приложение № 6);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- ежемесячный платёж в течение 10 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки выполненных работ, получения Заказчиком счёта-фактуры;

- окончательный расчёт в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ, расчёта стоимости выполненных работ, предоставления Заказчику счетов-фактур, выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

3.6. Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика,  и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В справке о стоимости выполненных работ и затрат указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ:  с момента заключения контракта по 31.12.2010г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, ГОСТ, СНиП, техническим нормам и правилам.

Используемые материалы должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам    производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием:

- для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

- для снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ по настоящему контракту Заказчик уплачивает  пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения  выявленных нарушений.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или   полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных          условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы,                препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.3. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.4. Настоящий контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, по одному экземпляру в соответствии с утвержденной процедурой направляется в департамент финансов администрации города и  управление городского казначейства.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:                                                                            Подрядчик:

Администрация Кировского района г. Перми 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33. тел. 255 53 01, факс 255 52 07 ИНН 5908011006 КПП 590801001 р/с. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю Департамент финансов администрации г. Перми (администрация Кировского района г. Перми л/сч. № 02936014838) БИК 045773001. ________________А. М. Николаев м.п..

Приложение № 1

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми: Сквер у клуба им. Кирова

Зимнее содержание с 16.10. 2010 г. по 31.12.2010 г.

Дорожки, площадки, тротуары:

Ручная очистка от снега – толщина уплотненного снега не должна превышать 2-х см, в бесснежные дни – очистка до покрытия.

Боковая грань бортового камня должна быть очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки, поверхность выровнена, произведена подсыпка дорожек песком, заужение не допускается.

Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)

Толщина уплотненного снега не должна превышать 4-х см, боковая грань бортового камня должна быть очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки: поверхность выровнена, произведена подсыпка песком дорожек, заужение не допускается.

Летнее содержание с 15.04.2009г. по 15.10.2009г.

Дорожки, площадки, тротуары:

Асфальтовое покрытие

Должны отсутствовать грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня.

Производить расчистку прилотковой части дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади.

Покрытие из тротуарной плитки

Должны отсутствовать грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитками и у бортового камня.

МАФ(садовые скамьи, постаменты памятников, урны, фонтаны):

Должны отсутствовать грязь, мусор, сорная растительность.

Выполнить весенний ремонт и окраску садовых скамеек и урн.

Составить дефектную ведомость на разрушенные элементы и представить заказчику в течение 3-х дней.

Газоны:

Высота травостоя – не более 10 см.

Мусор должен отсутствовать

Должна отсутствовать листва и мусор после комплексной уборки, проводимой в апреле и октябре.

Деревья, кустарники:

Поросль у взрослых деревьев должна отсутствовать.

Не допускается наличия сорной растительности в приствольном круге молодых деревьев, выполнены работы по рыхлению и поливу согласно технологии.

Составить и представить заказчику в течение 3-х дней дефектную ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей.

Живые изгороди:

Должны отсутствовать сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке. Проведены работы по рыхлению в приствольной канавке.

Выполнены работы по стрижке и подкормке удобрениями согласно технологии. Представить заказчику анализ почвы после проведения подкормки.

Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов:

Должны соответствовать: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с АПУ администрации города эскизам.

Посадку цветников выполнить из однолетних растений стандартными декоративными материалами (необходимо соблюсти нормативные параметры растений, должны отсутствовать вредители, болезни). Посадку растений с закрытой корневой системой выполнить в период бутонизации. Соблюсти плотность посадки согласно технологии.

Цветники из однолетних, многолетних цветов:

Проводить подкормку, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Не допускать присутствия сорняков, отцветших и погибших растений.

| Наименование выполняемых работ | Объемы выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Объем |
| Зимнее содержание: |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой с подсыпкой противогололедными материалами | 100 м2 | 41,5 |
| Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную | 100 м2 | 3,36 |
| Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | 100 м2 | 3,36 |
| Очистка скамеек от снега | Шт. | 4 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозом | Шт. | 4 |
| Вывоз снега по необходимости за счет прочих расходов |  |  |
| Летнее содержание: |  |  |
| Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой | 100 м2 | 41,5 |
| Кошение газонов 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | 100 м2 | 27,21 |
| Акарицидная обработка эпидимически неблагоприятных мест | 100 м2 | 45,91 |
| Выполнение ремонта и покраски урн в весенний период | Шт. | 4 |
| Выполнение ремонта и покраски скамеек в весенний период | Шт. | 4 |
| Ежедневная очистка урн от мусора с вывозом | Шт. | 4 |
| Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, уборка мусора | 100 м2 | 18,7 |

Приложение № 2

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения (скверы) на территории Кировского района города Перми: Сквер у клуба им. Кирова

| № | Наименование объекта | Ед. изм. | Количественный показатель | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки | 100 м2 | 41,5 | 290379,0 |
| 2 | Газоны | 100 м2 | 27,21 | 86593,1 |
| 3 | Деревья, кустарники | 100 м2 | 18,7 | 17746,3 |
| 4 | Цветники | 100 м2 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Скамьи, другие МАФ | Шт. | 4,0 | 14316,0 |
| 6 | Урны | Шт. | 4,0 | 5128,8 |
| 7 | Прочие (однократная акарицидная обработка в летний период, очистка урн, содержание скамеек) |  |  | 31658,7 |
|  | Итого |  |  | 445 821,90 |

Понижающий коэффициент _____

Итого с учетом понижающего коэффициента     ________ (___________)

Заказчик:								Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

__________А.М. Николаев				                      _________________

Приложение № 3

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

Условия качества выполнения  и снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города Перми

в летний и зимний периоды.

- Общие положения.

- Настоящие Условия регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание объектов озеленения общего пользования и озеленения улиц города по муниципальному заказу.

- Настоящие Условия разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, и др. нормативной и технической документации),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Условия  качества выполняемых работ и  снижения стоимости работ

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком, отсутствует заужение Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. Памятники: выполнена очистка от снега поверхности постамента, ступеней | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 80%, заужение более 20%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% Лестницы: выполнена очистка от снега, не произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40% Лестницы: не выполнена очистка от снега, подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега | Неудовлетворительно, -100% |
|  | 2.2. Летнее содержание |  |
|  | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с ДПиР администрации города эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники. Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и октябре. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники. Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей),подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с ДПиР администрации города. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. | Неудовлетворительно, -100% |

- Методика оценки качества содержания.

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям,

нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы.

Приложение № 4

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

А К Т №  ___ от ____________

контрольной проверки за период с ___________ по __________ 2010 г.

по объекту содержания __________________________________________

Проверка произведена:

____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество Подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Оценка, процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом  от _________    № ______ , проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:								Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

__________А.М. Николаев				        ____________

Приложение № 5

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

Акт

оценки работы предприятия по содержанию скверов

Кировского района г. Перми

за_____________2010г.

(месяц)

| № | Наименование объекта | Площадь, кв.м. | Оценка качества |  |  | Средняя оценка | % снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд | 2 объезд | 3 объезд |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:								Подрядчик:

Глава администрации

Кировского района

__________А.М. Николаев				        ____________

Приложение № 6

к муниципальному контракту _____

от «__»__________ 2010 г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик: администрация Кировского района г. Перми |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | с | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по муниципальному контракту |  |  |  |  |
|  | по доп. заданию |  |  |  |  |
|  | понижающий коэффициент |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик |  |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Должность |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |