Приложение №4

к извещению о проведении

запроса котировок от 27.01.2010 №2

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  № ___

на выполнение работ по текущему ремонту муниципальной сети ХВС

г. Пермь                                                                                                                                 «___» ____________ 2010 г.

Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нецветаева Константина Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

- Предмет Контракта

1.1.  На основании решения котировочной комиссии Заказчика по размещению муниципального заказа (Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от «___» ___________ 2010 г.), Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту сети холодного водоснабжения от ВК-4 до ВК-6 и ввода в жилые дома по ул. Красные Казармы, 7, 8, 17, 19 Свердловского района г. Перми, входящей в состав имущества муниципальной казны (далее – объект), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

1.2. Объем и технические характеристики работ, подлежащих выполнению по Контракту определяются техническим заданием Заказчика и должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов РФ, действующих в строительстве и производстве данного вида работ, государственным стандартам, строительным нормам и правилам, техническим условиям.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта в соответствии с условиями Контракта и приложениями, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – График производства работ;

Приложение № 3 – Локальный сметный расчет.

- Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ:  с момента подписания Контракта;

- окончание выполнения работ:  по истечении 15 календарных дней с даты начала работ.

2.2. Сроки выполнения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) устанавливаются графиком производства работ, составленного Подрядчиком и согласованного с Заказчиком (Приложение № 2).

- Стоимость работ, порядок оплаты

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по Контракту определяется на основании сметной стоимости работ, указанной в локальном сметном расчете Заказчика (Приложение № 3), путем ее умножения на коэффициент снижения, и составляет ______________ (сумма прописью) рублей.

Коэффициент снижения, рассчитанный как частное от деления цены Контракта, заявленной в котировочной заявке Подрядчика, признанного победителем запроса котировок к первоначальной цене Контракта составляет: ______.

При выполнении отдельных видов работ, их стоимость рассчитывается путем умножения первоначальной цены Контракта по соответствующему виду работ на коэффициент снижения.

3.2. Стоимость работ является твердой, определенной в строгом соответствии с котировочной заявкой Подрядчика, и включает в себя стоимость расходных материалов и расходы Подрядчика по использованию необходимого оборудования, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, которые могут возникнуть у Подрядчика при реализации Контракта.

3.3. Расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком после полного окончания работ на объекте, включая устранение всех выявленных дефектов и недостатков, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения счета-фактуры, выставленного Подрядчиком при условии подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

- Права  и обязанности сторон

4.1.  Заказчик обязуется:

4.1.1. в течение двух календарных дней, следующих за днем заключения Контракта передать Подрядчику объект в работу и исходные данные, необходимые для выполнения работ;

4.1.2. для осуществления контроля за качеством выполнения работ на объекте и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- проводить мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ с указанием причин о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих требуемый уровень качества;

- производить проверку журнала производства работ;

Заказчик _________________                                                    Подрядчик _________________

- принимать выполненные работы и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков с указанием сроков их устранения;

- осуществлять иные полномочия по проведению контроля за качеством выполнения работ.

4.1.3. осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении дефектов и недостатков, назначить Подрядчику срок для их устранения;

4.1.4. оплатить результат выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.1.5. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

4.2.  Подрядчик обязуется:

4.2.1. одновременно с подписанием Контракта предоставить на утверждение Заказчику график производства работ;

4.2.2. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ;

4.2.3. провести согласование и получить разрешение на временное присоединение оборудования, используемого для производства работ к сетям и коммуникациям в соответствующих организациях;

4.2.4. выполнить работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и сдать их результат  Заказчику;

4.2.5. при выполнении работ соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов: ГОСТ 18599-83 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия»; СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

4.2.6. обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по соблюдению норм промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, гражданской обороны, охраны окружающей среды и сохранности зеленых насаждений;

4.2.7. вести журнал производства работ с момента приемки объекта в работу и до момента сдачи результата выполненных работ Заказчику;

4.2.8. предоставлять по требованию Заказчика отчет о ходе выполнения работ на объекте;

4.2.9. обеспечивать беспрепятственный доступ представителя Заказчика к объекту, предоставлять по его требованию журнал производства работ, сертификаты на используемые материалы для осуществления контроля за качеством выполнения работ;

4.2.10. письменно информировать Заказчика о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ;

4.2.11. осуществлять уборку и содержание территории объекта в период проведения работ, а также обеспечить вывоз строительного мусора и утилизацию отходов после окончания работ с предоставлением подтверждающих документов;

4.2.12. после окончания работ предоставить Заказчику производственную и исполнительно-техническую документацию на выполненные работы;

4.2.13. своевременно и за свой счет устранять дефекты и недостатки, обнаруженные при проведении контрольных проверок или в процессе приемки результата выполненных работ Заказчиком;

4.2.14. своевременно информировать Заказчика обо всех независящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или качеству результата выполненных работ, либо создают невозможность завершения работ в срок.

4.2.15. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. привлекать на основе субподряда юридических и физических лиц для выполнения отдельных видов

работ только по согласованию с Заказчиком. Субподрядные организации должны иметь свидетельство о допуске к соответствующим видам работ. Подрядчик несет ответственность за результат работ, выполненных субподрядчиком как за свой собственный результат.

- Приемка работ

5.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика в течение 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результата работ, выполненных на объекте путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

- Гарантии

  - Подрядчик гарантирует:

6.1.1. выполнение всех работ в полном объеме, в сроки, предусмотренные Контрактом;

6.1.2. соответствие качества применяемых материалов и оборудования государственным стандартам, техническим условиям, подтверждаемым соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;

Заказчик _________________                                                    Подрядчик _________________

6.1.3. соответствие результата выполненных работ государственным стандартам, требованиям государственного надзора, другой нормативно-технической документации;

6.1.4. своевременное устранение дефектов и недостатков, выявленных в процессе производства работ, при приемке результата выполненных работ, а также в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 24 месяца со дня приемки Заказчиком результата работ, выполненных Подрядчиком либо субподрядчиком (в случае привлечения им такового).  Гарантия заключается в безвозмездном устранении Подрядчиком дефектов и недостатков, возникших на объекте в период гарантийного срока, при условии соблюдения требований по эксплуатации объекте.

- Ответственность сторон

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней) с Подрядчика в размере 0,1% от стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения, но не более 30% от суммы Контракта.

7.3. Факт нарушения срока выполнения работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения принятых обязательств и устранения допущенных нарушений.

7.4. За нарушение сроков оплаты результатов выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней) с Заказчика. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пеней) составляет одну трехсотую действующую на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы.

7.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- Заключительные положения

8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Все изменения и дополнения к Контракту, любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущие за собой новые обязательства, которые не вытекают из Контракта, считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

8.5. Все споры и разногласия по Контракту, возникающие между сторонами в ходе его реализации подлежат урегулированию путем переговоров. В случае недостижения соглашения, споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

8.6. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.7. Для решения текущих вопросов по Контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика: __________________________________, тел: ___________________________;

от Подрядчика: ________________________________, тел: ___________________________.

8.8. К  настоящему контракту прилагаются:

Приложение № 1 (Техническое задание Заказчика);

Приложение № 2 (График производства работ);

Приложение № 3 (Локальный сметный расчет).

- Реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63, тел./факс 212-24-34

в УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МУ «СОИИ» л/сч. № 02943018672)

Р/с  40204810300000000006  в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

ИНН 5902292150; КПП 590201001; БИК 045773001

Подрядчик:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Заказчик _________________ /К. В. Нецветаев/                     Подрядчик _________________ /______________/