УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного

учреждения «Благоустройство поселка

«Новые Ляды»

________________________В.А. Слотин

«_______» __________________ 2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по содержанию территории поселка Новые Ляды

в летний период 2010 года.

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» |
| Место нахождения |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Адрес электронной почты |  | mbunl@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 295-80-87, 295-80-27 |
| Контактное лицо |  | Субботина Наталья Эдуардовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет муниципального контракта (лота) |  | Лот № 1 – Содержание территории п. Новые Ляды в летний период 2010 года. Лот № 2 – Содержание пустошей п. Новые Ляды в летний период 2010 года. Лот № 3 – Содержание логов, пустошей, водоохранных зон п. Новые Ляды в летний период 2010 года. Лот № 4 – Содержание тротуаров и подходов к родникам п. Новые Ляды в летний период 2010 года. Лот № 5 – Содержание территории частного сектора п. Новые Ляды в летний период 2010 года. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  | Лот № 1 – 2 441 014,00 (Два миллиона четыреста сорок одна тысяча четырнадцать рублей 00 коп.) Лот № 2 – 1 661 480,00 (Один миллион шестьсот шестьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят рублей 00 коп.) Лот № 3 – 1 597 679,00 (Один миллион пятьсот девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят девять рублей 00 коп.) Лот № 4 – 287 381,00 (Двести восемьдесят семь тысяч триста восемьдесят один рубль 00 коп.) Лот № 5 – 1 430 106,00 (Один миллион четыреста тридцать тысяч сто шесть рублей 00 коп.) |
| Объем и состав выполняемых работ |  | указан в техническом задании (Приложение № 1 к документации об аукционе). |
| Требования к выполняемым работам |  | работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, п. Новые Ляды. Сроки выполнения работ: с 15.04.2010г. по 14.10.2010г. (183 календарных дня по каждому лоту). |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок, акты приёмки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счетов-фактур, а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в расчете заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. Цена контракта должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (лота). В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Учредительные документы должны быть составлены в соответствии с требованиями законодательства РФ (глава 4 ГК РФ). Перечень учредительных документов для каждой организационно-правовой формы определяется действующим законодательством РФ. |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о качестве выполняемых работ в соответствии с Приложением № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать словосочетание «Обеспечение заявки на участие в аукционе,», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение № 29 А от 12.02.2010г.» и номер лота: «лот №___», по которому вносится обеспечение. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота). Подавать заявку на выполнение части работ не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ |  | Участник размещения заказа должен представить сведения о качестве выполняемых работ в соответствии с Приложением № 4. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (лота), что составляет: - 122 050,70 рублей по лоту № 1, - 83 074,00 рублей по лоту № 2, - 79 883,95 рублей по лоту № 3, - 14 369,05 рублей по лоту № 4, - 71 505,30 рублей по лоту № 5. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «05» марта 2010г. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель – УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации города Перми, Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды», л/с 04938018414), ИНН 5904194535, КПП 590401001, р/с 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми, БИК 045744000. Назначение платежа - Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № 29 А от 12.02.2010г., лот № ____ Несоответствие оформления платежного поручения вышеуказанным требованиям является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2, 1 этаж, каб.102 |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «13» февраля 2010 г. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «05» марта 2010 г. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменном виде и направляется заказчику без конверта (Приложение № 6). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | - В любое время до «05» марта 2010г. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 7) запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «12» февраля 2010 г. |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - «27» февраля 2010 г. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| День начала рассмотрения |  | - «05» марта 2010 г. |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний, управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми. |
| Дата проведения аукциона |  | - «18» марта 2010 г. |
| Время проведения аукциона |  | - 11:00 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 5 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | не менее чем 10 дней и не более чем 14 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта - не требуется. |  |  |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 1 – СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ п. НОВЫЕ ЛЯДЫ

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2010г.

Объем работ: внутриквартальные проезды – 14684 кв.м

газоны вдоль внутриквартальных проездов – 70363 кв.м

газоны вдоль тротуаров – 20129 кв.м

пустоши – 56267 кв.м

Состав работ:

| Внутриквартальные проезды | Газоны вдоль внутриквартальных проездов | Газоны вдоль тротуаров | Пустоши |
| --- | --- | --- | --- |
| Подметание | Комплексная уборка газонов (в апреле) | Комплексная уборка газонов (в апреле) | Комплексная уборка пустошей (в апреле) |
| Уборка смета у борта | Выкашивание газонов | Выкашивание газонов | Выкашивание пустошей |
| Уборка проезжей части от мусора | Расчистка от поросли с вывозкой | Уборка территории от мусора | Расчистка от поросли с вывозкой |
| Вывозка смета, мусора | Уборка территории от мусора | Вывозка мусора | Уборка территории от мусора |
|  | Вывозка мусора |  | Вывозка мусора |

Перечень объектов:

Внутриквартальные проезды и газоны

| № п\п | Наименование объекта | От | До | Площадь проезжей части, м2 | Газоны, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проезд | ул. Островского | ул. Крылова, 63 (вокруг здания) | 1260 | 3326 |
| 2 | Проезд | а\д Пермь-Ляды | ул. Мира, 9а (горбольница №11) | 400 | 14000 |
| 3 | Проезд | ул. 40-летия Победы, 12 | ул. 40-летия Победы, 10 | 400 | 5500 |
| 4 | Проезд | ул. Мира | ул. Мира, 1 (у здания) | 1220 | 730 |
| 5 | Проезд | а\д Пермь-Ляды | ул. 40-летия Победы, 10 | 600 | 7760 |
| 6 | Проезд | ул. Островского | ул. Мира, 18 | 420 | 3150 |
| 7 | Проезд | ул. Мира | д\с № 165 | 200 | 1300 |
| 8 | Проезд | ул. Мира, 2 | ул. Островского, 79 (с отворотами к домам № 6,8 по ул. Молодежная) | 1210 | 2400 |
| 9 | Проезд | ул. Мира, 28 | ул. Мира, 17 | 390 | 5230 |
| 10 | Проезд | ул. Мира | ул. Островского, 85а | 180 | 4225 |
| 11 | Проезд | ул. Островского | ул. Островского, 85а | 384 | 4500 |
| 12 | Проезд | ул. Мира, 13 | ул. Мира, 17 | 180 | 3600 |
| 13 | Проезд | Ул. Мира, 9а (горбольница № 11) | ул. 40-летия Победы, 16 | 160 | 200 |
| 14 | Проезд | ул.40-летия Победы, 16 | ул. 40-летия Победы, 20 | 100 | 8392 |
| 15 | Торговая площадь | ул. Островского, 87 | ул. Островского, 89 | 1600 |  |
| 16 | Проезд | ул. Коммунистическая | ул. Коммунистическая, 10 | 180 | 1100 |
| 17 | Проезд | ул. Коммунистическая | ул. Коммунистическая, 6,8 | 330 |  |
| 18 | Заезд | ул. Островского | к домам 20, 22, 24, 26 ул. Мира | 200 |  |
| 19 | Заезд | ул. Мира | к домам 4,6,8,10,12,14, 18, 20,22,26 ул. Мира | 1500 |  |
| 20 | Заезд | ул. Мира | к домам 13,15,17 по ул. Мира | 180 |  |
| 21 | Проезд к ветпункту | ул. Чкалова | ул. Кирова, 27 | 160 | 1700 |
| 22 | Проезд | ул. Чкалова | газообменный пункт | 80 | 3250 |
| 23 | Площадь | ул. Островского 81 | ул.Островского 83 | 480 |  |
| 24 | Парковочный карман | ул. Островского 87 | ж/д ост. «38 км» | 450 |  |
| 25 | Площадь | ул. Коммунистическая 24 | ул. Коммунистическая 26 | 600 |  |
| 26 | Площадь | ул. Мира 6 | ул. Мира 10 | 800 |  |
| 27 | Проезд | ул. Молодежная | ул. Молодежная 7 | 280 |  |
| 28 | Площадь | ул. Островского 2а |  | 240 |  |
| 29 | Проезд | ул. 40-летия Победы 12 | ул. 40-летия Победы 20 | 500 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 14684 | 70363 |

Газоны вдоль тротуаров

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Газоны, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мира | Мира | Мира 9а | 664 |
| 2 | Мира | Мира | 40 лет Победы 16 | 2400 |
| 3 | Мира | 40 лет Победы 12 | Мира | 4965 |
| 4 | Мира | Мира 15 | 40 лет Победы 20 | 12100 |
|  | ИТОГО: |  |  | 20129 |

Пустоши

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Пустоши, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Островского | Трактовой | а/дороги Пермь -Н.Ляды | 24219 |
| 2 | Мира |  |  | 24738 |
| 3 | Молодежная |  |  | 2450 |
| 4 | Трактовая | а/дороги Пермь -Н.Ляды | ж/д переезда | 4860 |
|  | ИТОГО: |  |  | 56267 |

Требования к качеству работ:

Вывозка мусора производится в течение суток после окончания уборки на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО.

Кошение травы производится после выдачи заказчиком задания. Высота травы не должна превышать 15 см., скошенная трава должна быть вывезена.

Расчистка территории от поросли производится после выдачи заказчиком задания. Спиленная поросль должна быть вывезена в течение 3 суток после спила на городской полигон.

Конечный результат производства работ должен соответствовать требованиям Правил организации содержания улично-дорожной сети города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.02.2008 № 38.

- Требования к содержанию конструктивных элементов

- улично-дорожной сети III категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровень содержания |
| --- | --- |
|  | Минимальный |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |
| Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков. | Не допускается |
| Наличие полос загрязнения у кромки покрытия. | Шириной до 0,5 м. площадью не более 3% площади покрытия. |
| Земляное полотно, полоса отвода. |  |
| Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна, используемых съездах, заездных карманах (парковках) отдельных посторонних предметов, мусора | Не допускается |
| Высота травы на обочинах и разделительной полосе, газонах | Не более 15 см |
| Наличие древесно- кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость ед.изм за один раз, руб. | Периодичность | Стоимость за сезон (183 сут.) с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Летнее содержание внутриквартальных проездов |  |  |  |  |  |
|  | Подметание | м2 | 5430 | 0,0536 | 183 | 53 262,00 |
|  | Уборка смета у борта | м2 | 1630 | 0,06195 | 37 | 3 736,00 |
|  | Уборка проезжей части от мусора | м2 | 14684 | 0,0955 | 18 | 25 242,00 |
|  | Вывозка смета, мусора | т | 22 | 271,7 |  | 5 977,0 |
|  | ИТОГО: | м2 | 14684 |  |  | 88 217,00 |
| 2 | Летнее содержание газонов вдоль внутриквартальных проездов |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка газонов | м2 | 70363 | 1,4517 | 1 | 102 146,00 |
|  | Выкашивание газонов | м2 | 70363 | 2,66305 | 3 | 562 141,00 |
|  | Расчистка от поросли (с учетом погрузки и вывозки на 35 км) | м2 | 1407 | 27,41125 | 1 | 38 568,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 70363 | 0,0955 | 61 | 409 900,00 |
|  | Вывозка мусора | т | 105 | 271,7 |  | 28 529,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 70363 |  |  | 1 141 284,00 |
| 3 | Летнее содержание газонов вдоль тротуаров |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка газонов | м2 | 20129 | 1,4517 | 1 | 29 221,00 |
|  | Выкашивание газонов | м2 | 20129 | 2,66305 | 3 | 160 814,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 20129 | 0,0955 | 61 | 117 261,00 |
|  | Вывозка мусора | т | 30 | 271,7 |  | 8 151,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 20129 |  |  | 315 447,00 |
| 4 | Летнее содержание пустошей |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка пустошей | м2 | 56267 | 1,15692 | 1 | 65 096,00 |
|  | Выкашивание пустошей | м2 | 56267 | 2,66305 | 3 | 449 526,00 |
|  | Расчистка от поросли (с учетом погрузки и вывозки на 35 км) | м2 | 1125 | 27,41125 | 1 | 30 838,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 56267 | 0,0955 | 61 | 327 783,00 |
|  | Вывозка мусора | т | 84 | 271,7 |  | 22 823,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 56267 |  |  | 896 066,00 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 2 441 014,00 |

ЛОТ № 2 – СОДЕРЖАНИЕ ПУСТОШЕЙ п. НОВЫЕ ЛЯДЫ

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2010г.

Объем работ – 532930 кв.м

Состав работ: комплексная уборка территории (в апреле);

выкашивание пустошей;

уборка территории от мусора;

вывозка мусора

Перечень объектов:

| № п/п | Наименование объекта | От | До | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А/дорога Пермь-Новые Ляды | Восточного обхода | ул. Трактовая | 416000 |
| 2 | А/дорога Пермь-Сылва | ул. Трактовая | границы города | 116930 |
| ИТОГО |  |  |  | 532930 |

Требования к качеству работ:

Вывозка мусора производится в течение суток после окончания уборки на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО.

Кошение травы производится после выдачи заказчиком задания. Высота травы не должна превышать 15 см., скошенная трава должна быть вывезена.

Конечный результат производства работ должен соответствовать требованиям Правил организации содержания улично-дорожной сети города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.02.2008 № 38.

- Требования к содержанию конструктивных элементов

- улично-дорожной сети III категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровень содержания |
| --- | --- |
|  | Минимальный |
| Земляное полотно, полоса отвода. |  |
| Наличие на обочинах, откосах земляного полотна, используемых съездах, заездных карманах (парковках) отдельных посторонних предметов, мусора | Не допускается |
| Высота травы на обочинах и газонах | Не более 15 см |
| Наличие древесно- кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость ед.изм за один раз, руб. | Периодич ность | Стоимость за сезон (183 сут.) с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Летнее содержание пустошей |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка | м2 | 532930 | 1,15692 | 1 | 616 557,00 |
|  | Выкашивание пустошей | м2 | 53293 | 2,66305 | 3 | 425 766,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 53293 | 0,0955 | 52 | 264 653,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 479637 | 0,0955 | 3 | 137 416,00 |
|  | Вывозка мусора | т | 799 | 271,7 |  | 217 088,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 532930 |  |  | 1 661 480,00 |

ЛОТ № 3 – СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОВ, ПУСТОШЕЙ, ВОДООХРАННЫХ ЗОН

п. НОВЫЕ ЛЯДЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2010г.

Объём работ:     лога  – 270000 м2

пустоши – 458600 м2

водоохранные зоны – 15000 м2

Состав работ: комплексная уборка территории (в апреле);

уборка территории от мусора;

вывозка мусора;

Перечень объектов:

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лога | Пустоши | Водо-охран. зоны |
| 1 | Территория между ул. Логовая, Крестьянская, Чусовская, Сельская |  | 1600 |  |
| 2 | Территория между ул. Чусовская( д № 28 - 20а), ул. Флотская (д. № 23-35) |  | 26000 |  |
| 3 | Территория между домами № 32-52 по ул. Чусовская |  | 20000 |  |
| 4 | Территория за ул. Кирова, Зеленая, Мичурина, Чапаева, Ключевая, Пролетарская, Куйбышева, Калинина, Покрышкина |  | 54000 |  |
| 5 | Территория за д. № 5-21 по ул. Железнодорожная, д. №1-5 по ул. Чусовская, далее по ул.Транспортная, далее к д. № 21 по ул. Железнодорожная |  | 70000 |  |
| 6 | Территория за ул. Тихая, до границ поселка |  | 17000 |  |
| 7 | Территория между коттеджным поселком и полосами отвода ж/д и а/д |  | 38000 |  |
| 8 | Территория за строящимися коттеджами по ул. Чкалова |  | 38000 |  |
| 9 | Территория за ул. Мира до а/д (парк), от а/д до д. № 10 по ул. 40-летия Победы, далее до ул. Мира, 9а (горбольница № 11), до д. № 12 по ул. 40-летия Победы и ул. Мира |  | 68400 |  |
| 10 | Территория между д. № 12 по ул. 40-летия Победы до ул. Мира, 9а (горбольница № 11) |  | 16000 |  |
| 11 | Территория от остановочного комплекса до АЗС |  | 5700 |  |
| 12 | Территория от ул. Трактовая до фильтровальной |  | 4200 |  |
| 13 | Территория от автостоянки до коттеджей |  | 18000 |  |
| 14 | Территория ул. Советская, Октябрьская, Школьная, Колхозная до д. № 18 по ул. Железнодорожная |  | 300 |  |
| 15 | Охранная зона водовода |  | 81400 |  |
| 16 | Территория от ул. Флотская, Коммунистическая, Уральская, Мичурина, Ключевая, Пионерская до границы поселка | 140000 |  |  |
| 17 | Территория за ул. Трактовая до границы поселка | 130000 |  |  |
| 18 | р. Грязная |  |  | 15000 |
|  | ИТОГО: | 270000 | 458600 | 15000 |

Требования к качеству работ:

Вывозка мусора производится в течение суток после окончания уборки на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость ед.изм за один раз, руб. | Периодич ность | Стоимость за сезон (183 сут.) с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Летнее содержание логов |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка логов | м2 | 270000 | 1,15692 | 1 | 312 368,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 270000 | 0,0955 | 6 | 154 710,00 |
|  | Вывозка мусора | т | 435,8 | 271,7 |  | 118 403,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 270000 |  |  | 585 481,00 |
| 2 | Летнее содержание пустошей |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка пустошей | м2 | 458600 | 1,15692 | 1 | 530 564,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 458600 | 0,0955 | 6 | 262 778,00 |
|  | Вывозка мусора | т | 688 | 271,7 |  | 186 930,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 458600 |  |  | 980 272,00 |
| 3 | Летнее содержание водоохранных зон |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка водоохранных зон | м2 | 15000 | 1,15692 | 1 | 17 354,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 15000 | 0,0955 | 6 | 8 595,00 |
|  | Вывозка мусора | т | 22 | 271,7 |  | 5 977,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 15000 |  |  | 31 926,00 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 1 597 679,00 |

ЛОТ № 4 – СОДЕРЖАНИЕ ТРОТУАРОВ И ПОДХОДОВ К РОДНИКАМ

п.НОВЫЕ ЛЯДЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2010г.

Объем работ: тротуары – 14313 кв.м

урны вдоль тротуаров – 160 шт.

подходы к родникам – 740 кв.м

Состав работ: подметание тротуаров;

уборка территории от мусора;

очистка урн от мусора;

вывозка мусора

Перечень объектов:

Тротуары

| № п\п | Наименование объекта | От | До | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чусовская | Трактовой | Логовой | 810 |
| 2 | Комсомольская | Коммунистической | Залесной | 1280 |
| 3 | Коммунистическая | Комсомольской | Советской | 680 |
| 4 | Чусовская | Чусовская, 50 | Коммунистической | 400 |
| 5 | Чусовская | Коммунистической | ж/д переезда | 276 |
| 6 | Первомайская | Советской | Куйбышева | 969 |
| 7 | Садовая | Коммунистической | Советской | 200 |
| 8 | Советская | Коммунистической | Комсомольской | 450 |
| 9 | Чкалова | Кирова | Покрышкина | 620 |
| 10 | Горького | Советской | Школьной | 140 |
| 11 | Сельская | Новой | Логовой | 170 |
| 12 | Новая | Чусовской | Береговой | 340 |
| 13 | Мира | Мира | Мира 9а | 180 |
| 14 | Мира | Мира | 40-летия Победы, 16 | 420 |
| 15 | Мира | 40-летия Победы, 12 | Мира | 480 |
| 16 | Мира | Мира 15 | 40-летия Победы, 20 | 570 |
| 17 | Мира | Мира 11 | Мира 1 | 1500 |
| 18 | Мира | Мира 28 | АЗС | 430 |
| 19 | Островского | ж\д ост. "38 км" | Трактовой | 1660 |
| 20 | Островского | Островского 79 | Островского 87 | 615 |
| 21 | Островского | Островского 87 | Мира 26 | 690 |
| 22 | 40 лет Победы | 40-летия Победы 10 | 40-летия Победы, 12 | 144 |
| 23 | 40 лет Победы | 40-летия Победы, 12 | Мира 9а | 144 |
| 24 | 40 лет Победы | 40-летия Победы, 12 | 40-летия Победы, 16 | 99 |
| 25 | 40 лет Победы | 40-летия Победы, 12 | Мира 3 | 68 |
| 26 | 40 лет Победы | 40-летия Победы, 12 | 40-летия Победы, 20а | 110 |
| 27 | 40 лет Победы | 40-летия Победы, 12 | 40-летия Победы, 20а | 110 |
| 28 | 40 лет Победы | 40-летия Победы, 12 | ост. "Поликлиника" | 50 |
| 29 | 40 лет Победы | 40-летия Победы, 10 | Мира 9а | 180 |
| 30 | Мира | Мира 8 | Островского 83а | 40 |
| 31 | Мира | Мира 26 | Мира 28 | 80 |
| 32 | Мира | Мира 4 | Мира 3 | 75 |
| 33 | Мира | Мира 13 | Мира 17 | 165 |
| 34 | Нагорная | Нагорной | Крылова 63 | 105 |
| 35 | Весёлая | Весёлая 2 | Крылова 63 | 63 |
|  | ИТОГО: |  |  | 14313 |

Урны вдоль тротуаров

| № п.п. | Название улицы | От | До | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мира | Ул. Мира | Ул. 40 лет Победы 12 | 8 |
| 2 | Чусовская | Ул. Трактовая | Ул. Логовая | 23 |
| 3 | Чусовская | Ул. Трактовая | Ул. Коммунистическая | 6 |
| 4 | Мира | Ул. Мира 15 | Ул.40лет Победы 20 | 5 |
| 5 | Транспортная | Ул. Транспортная 2 | Ж/Д остановки 38км | 2 |
| 6 | Коммунистическая | Ул. Коммунистическая 24 | Ул. Комсомольская | 4 |
| 7 | Новая | Ул. Чусовская | Ул. Береговая | 4 |
| 8 | Мира | Ул. Мира | Ул.40 лет Победы 16 | 2 |
| 9 | Островского | Ул. Трактовая | Ул.Островского 85 | 16 |
| 10 | Островского | Ул. Молодежная | Ул.Островского 87 (торговый центр) | 8 |
| 11 | Островского | Ул. Мира 16 | Ул. Мира 26 | 7 |
| 12 | Островского | Ул. Мира 17 | Ул. Мира 17А | 4 |
| 13 | Мира | Ул. Молодежная | Ул. Мира 11 | 13 |
| 14 | Мира | Ул. Мира 13 | Ул. Мира 17 | 3 |
| 15 | Мира | Ул. Мира | Ул.40 лет Победы 16 | 3 |
| 16 | Крылова | Ул.Крылова,63 | Ул.Мира | 2 |
| 17 | Весёлая | Ул.Весёлая,2 | Ул.Крылова,63 | 2 |
| 18 | 40-летия Победы | Ул.40-летия Победы,10 | Ул.40-летия Победы,12 | 2 |
| 19 | Чусовская | Ул.Железнодорожная | Ж/д переезда | 3 |
| 20 | Комсомольская | Ул.Коммунистическая | Ул.Залесная | 14 |
| 21 | Лестница | Ул.Мира,13 | Школа № 129 | 1 |
| 22 | Лестница | Ул.Островского | Ул.Мира,17 | 1 |
| 23 | Лестница | Ул.Островского | Ул.40-летия Победы,20 | 1 |
| 24 | 40-летия Победы | Ул.40-летия Победы,12 | Ул.40-летия Победы,20 | 2 |
| 25 | 40-летия Победы | Ул.40-летия Победы,16 | Ул.40-летия Победы,20 | 2 |
| 26 | Чкалова | Ул.Горького | Ул.Куйбышева | 14 |
| 27 | Коммунистическая | Ул.Коммунистическая,24 | Ул.Советская | 3 |
| 28 | Горького | Ул.Советская | Ул.Кирова | 5 |
| Итого: |  |  |  | 160 |

Подходы к родникам

| № п\п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родник | ул. Ключевая | 74 |
| 2 | Родник | ул. Уральская | 45 |
| 3 | Родник | ул. Суворова | 148 |
| 4 | Родник | ул. Гоголя | 305 |
| 5 | Родник | ул. Мысовая | 76 |
| 6 | Родник | ул. Подгорная | 92 |
|  | ИТОГО: |  | 740 |

Требования к качеству работ:

Вывозка мусора производится в течение суток после окончания уборки на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО.

Конечный результат производства работ должен соответствовать требованиям Правил организации содержания улично-дорожной сети города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.02.2008 № 38.

- Требования к содержанию конструктивных элементов

- улично-дорожной сети III категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровень содержания |
| --- | --- |
|  | Минимальный |
| Тротуары. |
| Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтового покрытия и покрытий из тротуарной плитки. | Не допускается |
| Сорная растительность у бортового камня, в швах между плитками. | Не допускается |
| Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня. | Не допускается |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость ед.изм за один раз, руб. | Периодич ность | Стоимость за сезон (183 сут.) с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Летнее содержание тротуаров |  |  |  |  |  |
|  | Подметание | м2 | 14313 | 0,0536 | 61 | 46 798,00 |
|  | Уборка смета, мусора | м2 | 14313 | 0,06195 | 61 | 54 088,00 |
|  | Вывозка смета, мусора | т | 22 | 271,7 |  | 5 977,00 |
|  | Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 160 | 5,93388 | 183 | 173 744,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 14313 |  |  | 280 607,00 |
| 2 | Летнее содержание подходов к родникам |  |  |  |  |  |
|  | Уборка мусора | м2 | 740 | 0,0955 | 92 | 6 502,00 |
|  | Вывозка мусора | т | 1 | 271,7 |  | 272,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 740 |  |  | 6 774,00 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 287 381,00 |

ЛОТ № 5 – СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

п. НОВЫЕ ЛЯДЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2010г.

Объем работ: газоны вдоль тротуаров – 45260 кв.м

пустоши – 237985 кв.м

Состав работ: комплексная уборка территории (в апреле);

выкашивание газонов, пустошей;

уборка территории от мусора;

вывозка мусора

Перечень объектов:

Газоны вдоль тротуаров

| № п/п | Наименование улицы | от | до | Газоны, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чусовская | Ул. Трактовая | Ул. Логовая | 6160 |
| 2 | Коммунистическая | Комсомольская | Советская | 9100 |
| 3 | Первомайская | Советская | Куйбышева | 3876 |
| 4 | Садовая | Коммунистическая | Советская | 1200 |
| 5 | Советская | Коммунистическая | Комсомольская | 6644 |
| 6 | Чкалова | Кирова | Покрышкина | 11140 |
| 7 | Горького | Советская | Школьная | 2980 |
| 8 | Сельская | Новая | Логовая | 4160 |
| 9 | ИТОГО: |  |  | 45260 |

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Белинского | ул.Островского | окончание | 4239 |
| 2 | ул.Береговая | ул.Тихой | ул.Коммунистической | 6720 |
| 3 | ул.Березовка | ул.Суворова | окончания | 40 |
| 4 | ул.Гоголя | ул.Островского | окончание | 1200 |
| 5 | ул.Горбовая | ул.Флотская | окончание | 1580 |
| 6 | ул.Горская | ул.Новая | окончание | 2200 |
| 7 | ул.Дальняя | ул.Лермонтова | ул.Первомайская | 4600 |
| 8 | ул.Жданова | ул.Колхозная | ул.Калинина | 2935 |
| 9 | ул.Железнодорожная | ул.Чусовская | окончание | 2520 |
| 10 | ул.Залесная | ул.Лермонтова | ул.Первомайская | 1800 |
| 11 | ул.Зеленая | ул.Комсомольская | окончание | 4070 |
| 12 | ул.Калинина | ул.Лермонтова | окончание | 9600 |
| 13 | ул.Кирова | ул.Уральская | ул.Жданова | 8000 |
| 14 | ул.Ключевая | начало | окончание | 12600 |
| 15 | ул.Колхозная | ул.Чкалова | ул.Липовка | 2000 |
| 16 | ул.Крестьянская | ул.Чусовская | окончание | 7280 |
| 17 | ул.Крылова | ул.Кутузова | окончание | 1440 |
| 18 | ул.Куйбышева | начало | окончание | 8750 |
| 19 | ул.Кутузова | ул.Островского | ул.Нагорная | 1900 |
| 20 | ул.Лесная | ул.Тихая | окончание | 1550 |
| 21 | ул.Лермонтова | ул.Пионерская | ул.Залесная | 3400 |
| 22 | ул.Липовка | ул.Советская | ул.Жданова | 2352 |
| 23 | ул.Лиственная | ул.Береговая | окончание | 3600 |
| 24 | ул.Логовая | ул.Чусовская | ул.Береговая | 2380 |
| 25 | ул.Лядовская | ул.Комсомольская | ул.Калинина | 4500 |
| 26 | ул.Мичурина | начало | окончание | 10000 |
| 27 | ул.Мысовая | ул.Уральская | окончание | 312 |
| 28 | ул.Нагорная | начало | ул.Молодежная | 5180 |
| 29 | ул. Некрасова | начало | ул. Пионерская | 2560 |
| 30 | ул.Новая | ул.Чусовская | окончание | 4800 |
| 31 | ул.Октябрьская | ул.Советская | окончание | 2478 |
| 32 | ул.Островского | от ул.Трактовая | ул.Кутузова | 9700 |
| 33 | ул.Пионерская | начало | ул. Лядовская | 12240 |
| 34 | ул.Подгорная | Ул.Новая | окончание | 3000 |
| 35 | ул.Покрышкина | начало | окончание | 7980 |
| 36 | ул.Полевая | начало | ул.Комсомольская | 1400 |
| 37 | ул.Пролетарская | ул.Комсомольская | окончание | 4000 |
| 38 | ул.Пушкина | ул.Комсомольская | ул.Железнодорожная | 1443 |
| 39 | ул.Свердлова | ул.Островского | окончание | 2760 |
| 40 | ул.Сосновая | ул.Флотская | ул.Береговая | 200 |
| 41 | ул.Спортивная | ул.Островского | ул.Нагорная | 2880 |
| 42 | ул.Суворова | ул.Островского | ул.Березовка | 2940 |
| 43 | ул.Тихая | ул.Чусовская | ул.Береговая | 1746 |
| 44 | ул.Транспортная | начало | ул.Железнодорожная | 1800 |
| 45 | ул.Трудовая | ул.Островского | окончание | 900 |
| 46 | ул.Уральская | начало | ул.Мичурина | 1860 |
| 47 | ул.Флотская | ул.Тихая | ул.Сосновая | 3350 |
| 48 | ул.Чапаева | ул.Комсомольская | окончание | 3330 |
| 49 | ул.Школьная | ул.Кирова | окончание | 3570 |
| 50 | Дорога | ул. Чусовская | водозабор | 16400 |
| 51 | Дорога | ГСК "Подтонь" | жил.дома 37 км | 4800 |
| 52 | Дорога | ул. Железнодорожная | ул. Транспортная, 2 | 7980 |
| 53 | ул. Комсомольская | ул.Коммунистическая | ул.Залесная | 5080 |
| 54 | ул. Трактовая | ж/д переезда | ул.Коммунистическая | 2940 |
| 55 | ул.Коммунистическая | ул. Трактовая | ул. Комсомольская | 9100 |
|  | ИТОГО: |  |  | 237985 |

Пустоши

Требования к качеству работ:

Вывозка мусора производится в течение суток после окончания уборки на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО.

Кошение травы производится после выдачи заказчиком задания. Высота травы не должна превышать 15 см., скошенная трава должна быть вывезена.

Конечный результат производства работ должен соответствовать требованиям Правил организации содержания улично-дорожной сети города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.02.2008 № 38.

- Требования к содержанию конструктивных элементов

- улично-дорожной сети III категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровень содержания |
| --- | --- |
|  | Минимальный |
| Земляное полотно, полоса отвода. |  |
| Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна, используемых съездах, заездных карманах (парковках) отдельных посторонних предметов, мусора | Не допускается |
| Высота травы на обочинах и разделительной полосе, газонах | Не более 15 см |
| Наличие древесно- кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость ед.изм за один раз, руб. | Периодичность | Стоимость за сезон (183 сут.) с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Летнее содержание газонов вдоль тротуаров |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка газонов | м2 | 45260 | 1,4517 | 1 | 65 704,00 |
|  | Выкашивание газонов | м2 | 45260 | 2,66305 | 3 | 361 589,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 45260 | 0,0955 | 61 | 263 662,00 |
|  | Вывозка мусора | т | 68 | 271,7 |  | 18 476,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 45260 |  |  | 709 431,00 |
| 2 | Летнее содержание пустошей |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка пустошей | м2 | 237985 | 1,15692 | 1 | 275 330,00 |
|  | Выкашивание пустошей | м2 | 17120 | 2,66305 | 3 | 136 774,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 220865 | 0,0955 | 6 | 126 556,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 17120 | 0,0955 | 52 | 85 018,00 |
|  | Вывозка мусора | т | 357 | 271,7 |  | 96 997,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 237985 |  |  | 720 675,00 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 1 430 106,00 |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о качестве выполняемых работ.

По лоту № _____.

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе.

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.23 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 6

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 2010 года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 2010 года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

ЛОТ № 1                                                                                                                              ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по содержанию территории п.Новые Ляды

в летний период 2010 года.

г. Пермь                                                                                                 «____» ___________  2010 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Слотина Вячеслава Александровича,  действующего на основании Устава и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.На основании решения аукционной комиссии (протокол от "__" _________ 2010 № __), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию территории п.Новые Ляды  в летний период 2010 г. , далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложением к настоящему контракту, являющимся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – расчет стоимости работ.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки действия контракта.

2.1. Сроки действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Сроки выполнения работ: с 15 апреля 2010 года по 14 октября 2010 года.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек,  в т.ч. НДС 18%, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет ________________.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ (КС-2), КС-3, предоставляемые Подрядчиком и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счетов-фактур, а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с расчетом стоимости работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется  путем умножения стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом заказчика, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения).

3.4. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и другой нормативной и технической документации.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течении суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акты выполненных работ, КС-3), фотодокументов назначенных соответствующим приказом.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

5.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации поселка.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и сроки по их устранению. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7.Данные журналов производства работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту,  Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.4.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.6. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено в пределах текущего финансового года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

8.4. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» Адрес: 614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 ИНН 5904194535 КПП 590401001 л/с 02938018414 р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор _______________________ В.А. Слотин м.п. | Директор _______________________ м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ п. НОВЫЕ ЛЯДЫ

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2010г.

Объем работ: внутриквартальные проезды – 14684 кв.м

газоны вдоль внутриквартальных проездов – 70363 кв.м

газоны вдоль тротуаров – 20129 кв.м

пустоши – 56267 кв.м

Состав работ:

| Внутриквартальные проезды | Газоны вдоль внутриквартальных проездов | Газоны вдоль тротуаров | Пустоши |
| --- | --- | --- | --- |
| Подметание | Комплексная уборка газонов (в апреле) | Комплексная уборка газонов (в апреле) | Комплексная уборка пустошей (в апреле) |
| Уборка смета у борта | Выкашивание газонов | Выкашивание газонов | Выкашивание пустошей |
| Уборка проезжей части от мусора | Расчистка от поросли с вывозкой | Уборка территории от мусора | Расчистка от поросли с вывозкой |
| Вывозка смета, мусора | Уборка территории от мусора | Вывозка мусора | Уборка территории от мусора |
|  | Вывозка мусора |  | Вывозка мусора |

Перечень объектов:

Внутриквартальные проезды и газоны

| № п\п | Наименование объекта | От | До | Площадь проезжей части, м2 | Газоны, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проезд | ул. Островского | ул. Крылова, 63 (вокруг здания) | 1260 | 3326 |
| 2 | Проезд | а\д Пермь-Ляды | ул. Мира, 9а (горбольница №11) | 400 | 14000 |
| 3 | Проезд | ул. 40-летия Победы, 12 | ул. 40-летия Победы, 10 | 400 | 5500 |
| 4 | Проезд | ул. Мира | ул. Мира, 1 (у здания) | 1220 | 730 |
| 5 | Проезд | а\д Пермь-Ляды | ул. 40-летия Победы, 10 | 600 | 7760 |
| 6 | Проезд | ул. Островского | ул. Мира, 18 | 420 | 3150 |
| 7 | Проезд | ул. Мира | д\с № 165 | 200 | 1300 |
| 8 | Проезд | ул. Мира, 2 | ул. Островского, 79 (с отворотами к домам № 6,8 по ул. Молодежная) | 1210 | 2400 |
| 9 | Проезд | ул. Мира, 28 | ул. Мира, 17 | 390 | 5230 |
| 10 | Проезд | ул. Мира | ул. Островского, 85а | 180 | 4225 |
| 11 | Проезд | ул. Островского | ул. Островского, 85а | 384 | 4500 |
| 12 | Проезд | ул. Мира, 13 | ул. Мира, 17 | 180 | 3600 |
| 13 | Проезд | Ул. Мира, 9а (горбольница № 11) | ул. 40-летия Победы, 16 | 160 | 200 |
| 14 | Проезд | ул.40-летия Победы, 16 | ул. 40-летия Победы, 20 | 100 | 8392 |
| 15 | Торговая площадь | ул. Островского, 87 | ул. Островского, 89 | 1600 |  |
| 16 | Проезд | ул. Коммунистическая | ул. Коммунистическая, 10 | 180 | 1100 |
| 17 | Проезд | ул. Коммунистическая | ул. Коммунистическая, 6,8 | 330 |  |
| 18 | Заезд | ул. Островского | к домам 20, 22, 24, 26 ул. Мира | 200 |  |
| 19 | Заезд | ул. Мира | к домам 4,6,8,10,12,14, 18, 20,22,26 ул. Мира | 1500 |  |
| 20 | Заезд | ул. Мира | к домам 13,15,17 по ул. Мира | 180 |  |
| 21 | Проезд к ветпункту | ул. Чкалова | ул. Кирова, 27 | 160 | 1700 |
| 22 | Проезд | ул. Чкалова | газообменный пункт | 80 | 3250 |
| 23 | Площадь | ул. Островского 81 | ул.Островского 83 | 480 |  |
| 24 | Парковочный карман | ул. Островского 87 | ж/д ост. «38 км» | 450 |  |
| 25 | Площадь | ул. Коммунистическая 24 | ул. Коммунистическая 26 | 600 |  |
| 26 | Площадь | ул. Мира 6 | ул. Мира 10 | 800 |  |
| 27 | Проезд | ул. Молодежная | ул. Молодежная 7 | 280 |  |
| 28 | Площадь | ул. Островского 2а |  | 240 |  |
| 29 | Проезд | ул. 40-летия Победы 12 | ул. 40-летия Победы 20 | 500 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 14684 | 70363 |

Газоны вдоль тротуаров

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Газоны, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мира | Мира | Мира 9а | 664 |
| 2 | Мира | Мира | 40 лет Победы 16 | 2400 |
| 3 | Мира | 40 лет Победы 12 | Мира | 4965 |
| 4 | Мира | Мира 15 | 40 лет Победы 20 | 12100 |
|  | ИТОГО: |  |  | 20129 |

Пустоши

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Пустоши, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Островского | Трактовой | а/дороги Пермь -Н.Ляды | 24219 |
| 2 | Мира |  |  | 24738 |
| 3 | Молодежная |  |  | 2450 |
| 4 | Трактовая | а/дороги Пермь -Н.Ляды | ж/д переезда | 4860 |
|  | ИТОГО: |  |  | 56267 |

Требования к качеству работ:

Вывозка мусора производится в течение суток после окончания уборки на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО.

Кошение травы производится после выдачи заказчиком задания. Высота травы не должна превышать 15 см., скошенная трава должна быть вывезена.

Расчистка территории от поросли производится после выдачи заказчиком задания. Спиленная поросль должна быть вывезена в течение 3 суток после спила на городской полигон.

Конечный результат производства работ должен соответствовать требованиям Правил организации содержания улично-дорожной сети города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.02.2008 № 38.

- Требования к содержанию конструктивных элементов

- улично-дорожной сети III категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровень содержания |
| --- | --- |
|  | Минимальный |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |
| Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков. | Не допускается |
| Наличие полос загрязнения у кромки покрытия. | Шириной до 0,5 м. площадью не более 3% площади покрытия. |
| Земляное полотно, полоса отвода. |  |
| Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна, используемых съездах, заездных карманах (парковках) отдельных посторонних предметов, мусора | Не допускается |
| Высота травы на обочинах и разделительной полосе, газонах | Не более 15 см |
| Наличие древесно- кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается |

| Заказчик: МБУ Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

| Объекты | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| Внутриквар тальные проезды | Асфальтовое покрытие - отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена зачистка прилотковой части дорожек, площадок без бортового камня на 100 % площади. | Отлично, 0 % |
|  | Асфальтовое покрытие – отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена зачистка прилотковой части дорожек, площадок без бортового камня на 80 % площади. | Удовлетворительно, -40% |
|  | Асфальтовое покрытие-наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня. Не произведена зачистка прилотковой части дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. | Неудовлетворительно, -100% |
| Газоны вдоль тротуаров | Высота травостоя – не более 15 см. Отсутствует крупный и мелкий мусор. Отсутствуют листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле. Мусор вывезен. | Отлично, 0 % |
|  | Высота травостоя – не более 15 см. Наличие мелкого мусора. | Удовлетворительно, -40% |
|  | Высота травостоя – более 15 см. Наличие крупного и мелкого мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле. Мусор не вывезен. | Неудовлетворительно, -100% |
| Газоны вдоль внутриквартальных проездов, пустоши | Высота травостоя – не более 15 см. Отсутствует крупный и мелкий мусор. Отсутствуют листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле. Мусор вывезен. Отсутствует поросль, вывезена. | Отлично, 0 % |
|  | Высота травостоя – не более 15 см. Наличие мелкого мусора, поросль вывезена не в полном объеме | Удовлетворительно, -40% |
|  | Высота травостоя – более 15 см. Наличие крупного и мелкого мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле. Мусор не вывезен. Наличие поросли, не вывезена. | Неудовлетворительно, -100% |

| Заказчик: МБУ Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по содержанию территории п.Новые Ляды

в летний период 2010 года.

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость ед.изм за один раз, руб. | Периодичность | Стоимость за сезон (183 сут.) с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Летнее содержание внутриквартальных проездов |  |  |  |  |  |
|  | Подметание | м2 | 5430 | 0,0536 | 183 | 53 262,00 |
|  | Уборка смета у борта | м2 | 1630 | 0,06195 | 37 | 3 736,00 |
|  | Уборка проезжей части от мусора | м2 | 14684 | 0,0955 | 18 | 25 242,00 |
|  | Вывозка смета, мусора | т | 22 | 271,7 |  | 5 977,0 |
|  | ИТОГО: | м2 | 14684 |  |  | 88 217,00 |
| 2 | Летнее содержание газонов вдоль внутриквартальных проездов |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка газонов | м2 | 70363 | 1,4517 | 1 | 102 146,00 |
|  | Выкашивание газонов | м2 | 70363 | 2,66305 | 3 | 562 141,00 |
|  | Расчистка от поросли (с учетом погрузки и вывозки на 35 км) | м2 | 1407 | 27,41125 | 1 | 38 568,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 70363 | 0,0955 | 61 | 409 900,00 |
|  | Вывозка мусора | т | 105 | 271,7 |  | 28 529,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 70363 |  |  | 1 141 284,00 |
| 3 | Летнее содержание газонов вдоль тротуаров |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка газонов | м2 | 20129 | 1,4517 | 1 | 29 221,00 |
|  | Выкашивание газонов | м2 | 20129 | 2,66305 | 3 | 160 814,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 20129 | 0,0955 | 61 | 117 261,00 |
|  | Вывозка мусора | т | 30 | 271,7 |  | 8 151,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 20129 |  |  | 315 447,00 |
| 4 | Летнее содержание пустошей |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка пустошей | м2 | 56267 | 1,15692 | 1 | 65 096,00 |
|  | Выкашивание пустошей | м2 | 56267 | 2,66305 | 3 | 449 526,00 |
|  | Расчистка от поросли (с учетом погрузки и вывозки на 35 км) | м2 | 1125 | 27,41125 | 1 | 30 838,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 56267 | 0,0955 | 61 | 327 783,00 |
|  | Вывозка мусора | т | 84 | 271,7 |  | 22 823,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 56267 |  |  | 896 066,00 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 2 441 014,00 |

Понижающий коэффициент ____________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента __________ рублей ___ коп.

| Заказчик: МБУ Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

ЛОТ № 2                                                                                                                             ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по содержанию пустошей п.Новые Ляды

в летний период 2010 года.

г. Пермь                                                                                                 «____» ___________  2010 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Слотина Вячеслава Александровича,  действующего на основании Устава и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.На основании решения аукционной комиссии (протокол от "__" _________ 2010 № __), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию пустошей п.Новые Ляды  в летний период 2010 г. , далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложением к настоящему контракту, являющимся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – расчет стоимости работ.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки действия контракта.

2.1. Сроки действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Сроки выполнения работ: с 15 апреля 2010 года по 14 октября 2010 года.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек,  в т.ч. НДС 18%, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет ________________.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ (КС-2), КС-3, предоставляемые Подрядчиком и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счетов-фактур, а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с расчетом стоимости работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется  путем умножения стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом заказчика, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения).

3.4. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и другой нормативной и технической документации.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течении суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акты выполненных работ, КС-3), фотодокументов назначенных соответствующим приказом.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

5.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации поселка.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и сроки по их устранению. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7.Данные журналов производства работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту,  Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.4.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.6. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено в пределах текущего финансового года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

8.4. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» Адрес: 614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 ИНН 5904194535 КПП 590401001 л/с 02938018414 р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор _______________________ В.А. Слотин м.п. | Директор _______________________ м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ ПУСТОШЕЙ п. НОВЫЕ ЛЯДЫ

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2010 г.

Объем работ – 532930 кв.м

Состав работ: комплексная уборка территории (в апреле);

выкашивание пустошей;

уборка территории от мусора;

вывозка мусора

Перечень объектов:

| № п/п | Наименование объекта | От | До | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А/дорога Пермь-Новые Ляды | Восточного обхода | ул. Трактовая | 416000 |
| 2 | А/дорога Пермь-Сылва | ул. Трактовая | границы города | 116930 |
| ИТОГО |  |  |  | 532930 |

Требования к качеству работ:

Вывозка мусора производится в течение суток после окончания уборки на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО.

Кошение травы производится после выдачи заказчиком задания. Высота травы не должна превышать 15 см., скошенная трава должна быть вывезена.

Конечный результат производства работ должен соответствовать требованиям Правил организации содержания улично-дорожной сети города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.02.2008 № 38.

- Требования к содержанию конструктивных элементов

- улично-дорожной сети III категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровень содержания |
| --- | --- |
|  | Минимальный |
| Земляное полотно, полоса отвода. |  |
| Наличие на обочинах, откосах земляного полотна, используемых съездах, заездных карманах (парковках) отдельных посторонних предметов, мусора | Не допускается |
| Высота травы на обочинах и газонах | Не более 15 см |
| Наличие древесно- кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается |

| Заказчик: МБУ Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

| Объекты | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| Пустоши | Высота травостоя – не более 15 см. Отсутствует крупный и мелкий мусор. Отсутствуют листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле. Мусор вывезен. | Отлично, 0 % |
|  | Высота травостоя – не более 15 см. Наличие мелкого мусора. | Удовлетворительно, -40% |
|  | Высота травостоя – более 15 см. Наличие крупного и мелкого мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле. Мусор не вывезен. | Неудовлетворительно, -100% |

Заказчик:							Подрядчик:

Директор МБУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

_______________ В.А. Слотин				___________________ / ___________/

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по содержанию пустошей п.Новые Ляды  в летний период 2010 г.

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость ед.изм за один раз, руб. | Периодич ность | Стоимость за сезон (183 сут.) с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Летнее содержание пустошей |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка | м2 | 532930 | 1,15692 | 1 | 616 557,00 |
|  | Выкашивание пустошей | м2 | 53293 | 2,66305 | 3 | 425 766,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 53293 | 0,0955 | 52 | 264 653,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 479637 | 0,0955 | 3 | 137 416,00 |
|  | Вывозка мусора | т | 799 | 271,7 |  | 217 088,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 532930 |  |  | 1 661 480,00 |

Понижающий коэффициент ____________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента __________ рублей ___ коп.

Заказчик:							Подрядчик:

Директор МБУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

_______________ В.А. Слотин				___________________ / ___________/

ЛОТ № 3                                                                                                                             ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по содержанию логов, пустошей, водоохранных зон

п.Новые Ляды в летний период 2010 года.

г. Пермь                                                                                                 «____» ___________  2010 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Слотина Вячеслава Александровича,  действующего на основании Устава и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.На основании решения аукционной комиссии (протокол от "__" _________ 2010 № __), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию логов, пустошей, водоохранных зон п.Новые Ляды  в летний период 2010 г. , далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложением к настоящему контракту, являющимся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – расчет стоимости работ.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки действия контракта.

2.1. Сроки действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Сроки выполнения работ: с 15 апреля 2010 года по 14 октября 2010 года.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек,  в т.ч. НДС 18%, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет ________________.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ (КС-2), КС-3, предоставляемые Подрядчиком и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счетов-фактур, а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с расчетом стоимости работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется  путем умножения стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом заказчика, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения).

3.4. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и другой нормативной и технической документации.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течении суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акты выполненных работ, КС-3), фотодокументов назначенных соответствующим приказом.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

5.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации поселка.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и сроки по их устранению. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7.Данные журналов производства работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту,  Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.4.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.6. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено в пределах текущего финансового года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

8.4. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» Адрес: 614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 ИНН 5904194535 КПП 590401001 л/с 02938018414 р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор _______________________ В.А. Слотин м.п. | Директор _______________________ м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОВ, ПУСТОШЕЙ, ВОДООХРАННЫХ ЗОН

п. НОВЫЕ ЛЯДЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2010г.

Объём работ:     лога  – 270000 м2

пустоши – 458600 м2

водоохранные зоны – 15000 м2

Состав работ: комплексная уборка территории (в апреле);

уборка территории от мусора;

вывозка мусора;

Перечень объектов:

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лога | Пустоши | Водоохзоны |
| 1 | Территория между ул. Логовая, Крестьянская, Чусовская, Сельская |  | 1600 |  |
| 2 | Территория между ул. Чусовская( д № 28 - 20а), ул. Флотская (д. № 23-35) |  | 26000 |  |
| 3 | Территория между домами № 32-52 по ул. Чусовская |  | 20000 |  |
| 4 | Территория за ул. Кирова, Зеленая, Мичурина, Чапаева, Ключевая, Пролетарская, Куйбышева, Калинина, Покрышкина |  | 54000 |  |
| 5 | Территория за д. № 5-21 по ул. Железнодорожная, д. №1-5 по ул. Чусовская, далее по ул.Транспортная, далее к д. № 21 по ул. Железнодорожная |  | 70000 |  |
| 6 | Территория за ул. Тихая, до границ поселка |  | 17000 |  |
| 7 | Территория между коттеджным поселком и полосами отвода ж/д и а/д |  | 38000 |  |
| 8 | Территория за строящимися коттеджами по ул. Чкалова |  | 38000 |  |
| 9 | Территория за ул. Мира до а/д (парк), от а/д до д. № 10 по ул. 40-летия Победы, далее до ул. Мира, 9а (горбольница № 11), до д. № 12 по ул. 40-летия Победы и ул. Мира |  | 68400 |  |
| 10 | Территория между д. № 12 по ул. 40-летия Победы до ул. Мира, 9а (горбольница № 11) |  | 16000 |  |
| 11 | Территория от остановочного комплекса до АЗС |  | 5700 |  |
| 12 | Территория от ул. Трактовая до фильтровальной |  | 4200 |  |
| 13 | Территория от автостоянки до коттеджей |  | 18000 |  |
| 14 | Территория ул. Советская, Октябрьская, Школьная, Колхозная до д. № 18 по ул. Железнодорожная |  | 300 |  |
| 15 | Охранная зона водовода |  | 81400 |  |
| 16 | Территория от ул. Флотская, Коммунистическая, Уральская, Мичурина, Ключевая, Пионерская до границы поселка | 140000 |  |  |
| 17 | Территория за ул. Трактовая до границы поселка | 130000 |  |  |
| 18 | р. Грязная |  |  | 15000 |
|  | ИТОГО: | 270000 | 458600 | 15000 |

Требования к качеству работ:

Вывозка мусора производится в течение суток после окончания уборки на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО.

| Заказчик: МБУ Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

| Объекты | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| Лога, пустоши, водоохранные зоны | Отсутствует крупный и мелкий мусор. Отсутствуют листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле. Мусор вывезен. | Отлично, 0 % |
|  | Наличие мелкого мусора. | Удовлетворительно, -40% |
|  | Наличие крупного и мелкого мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле. Мусор не вывезен. | Неудовлетворительно, -100% |

| Заказчик: МБУ Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по содержанию логов, пустошей, водоохранных зон п. Новые Ляды

в летний период 2010 г.

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость ед.изм за один раз, руб. | Периодич ность | Стоимость за сезон (183 сут.) с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Летнее содержание логов |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка логов | м2 | 270000 | 1,15692 | 1 | 312 368,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 270000 | 0,0955 | 6 | 154 710,00 |
|  | Вывозка мусора | т | 435,8 | 271,7 |  | 118 403,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 270000 |  |  | 585 481,00 |
| 2 | Летнее содержание пустошей |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка пустошей | м2 | 458600 | 1,15692 | 1 | 530 564,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 458600 | 0,0955 | 6 | 262 778,00 |
|  | Вывозка мусора | т | 688 | 271,7 |  | 186 930,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 458600 |  |  | 980 272,00 |
| 3 | Летнее содержание водоохранных зон |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка водоохранных зон | м2 | 15000 | 1,15692 | 1 | 17 354,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 15000 | 0,0955 | 6 | 8 595,00 |
|  | Вывозка мусора | т | 22 | 271,7 |  | 5 977,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 15000 |  |  | 31 926,00 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 1 597 679,00 |

Понижающий коэффициент ____________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента __________ рублей ___ коп.

Заказчик:							Подрядчик:

Директор МБУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

_______________ В.А. Слотин				___________________ / ___________/

ЛОТ № 4                                                                                                                             ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по содержанию тротуаров и подходов к родникам

п. Новые Ляды в летний период 2010 года.

г. Пермь                                                                                                 «____» ___________  2010 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Слотина Вячеслава Александровича,  действующего на основании Устава и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.На основании решения аукционной комиссии (протокол от "__" _________ 2010 № __), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию тротуаров и подходов к родникам п.Новые Ляды  в летний период 2010 г. , далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложением к настоящему контракту, являющимся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – расчет стоимости работ.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки действия контракта.

2.1. Сроки действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Сроки выполнения работ: с 15 апреля 2010 года по 14 октября 2010 года.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек,  в т.ч. НДС 18%, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет ________________.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ (КС-2), КС-3, предоставляемые Подрядчиком и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счетов-фактур, а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с расчетом стоимости работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется  путем умножения стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом заказчика, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения).

3.4. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и другой нормативной и технической документации.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течении суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акты выполненных работ, КС-3), фотодокументов назначенных соответствующим приказом.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

5.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации поселка.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и сроки по их устранению. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7.Данные журналов производства работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту,  Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.4.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.6. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено в пределах текущего финансового года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

8.4. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» Адрес: 614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 ИНН 5904194535 КПП 590401001 л/с 02938018414 р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор _______________________ В.А. Слотин м.п. | Директор _______________________ м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ ТРОТУАРОВ И ПОДХОДОВ К РОДНИКАМ

п.НОВЫЕ ЛЯДЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2010г.

Объем работ: тротуары – 14313 кв.м

урны вдоль тротуаров – 160 шт.

подходы к родникам – 740 кв.м

Состав работ: подметание тротуаров;

уборка территории от мусора;

очистка урн от мусора;

вывозка мусора

Перечень объектов:

Тротуары

| № п\п | Наименование объекта | От | До | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чусовская | Трактовой | Логовой | 810 |
| 2 | Комсомольская | Коммунистической | Залесной | 1280 |
| 3 | Коммунистическая | Комсомольской | Советской | 680 |
| 4 | Чусовская | Чусовская, 50 | Коммунистической | 400 |
| 5 | Чусовская | Коммунистической | ж/д переезда | 276 |
| 6 | Первомайская | Советской | Куйбышева | 969 |
| 7 | Садовая | Коммунистической | Советской | 200 |
| 8 | Советская | Коммунистической | Комсомольской | 450 |
| 9 | Чкалова | Кирова | Покрышкина | 620 |
| 10 | Горького | Советской | Школьной | 140 |
| 11 | Сельская | Новой | Логовой | 170 |
| 12 | Новая | Чусовской | Береговой | 340 |
| 13 | Мира | Мира | Мира 9а | 180 |
| 14 | Мира | Мира | 40-летия Победы, 16 | 420 |
| 15 | Мира | 40-летия Победы, 12 | Мира | 480 |
| 16 | Мира | Мира 15 | 40-летия Победы, 20 | 570 |
| 17 | Мира | Мира 11 | Мира 1 | 1500 |
| 18 | Мира | Мира 28 | АЗС | 430 |
| 19 | Островского | ж\д ост. "38 км" | Трактовой | 1660 |
| 20 | Островского | Островского 79 | Островского 87 | 615 |
| 21 | Островского | Островского 87 | Мира 26 | 690 |
| 22 | 40 лет Победы | 40-летия Победы 10 | 40-летия Победы, 12 | 144 |
| 23 | 40 лет Победы | 40-летия Победы, 12 | Мира 9а | 144 |
| 24 | 40 лет Победы | 40-летия Победы, 12 | 40-летия Победы, 16 | 99 |
| 25 | 40 лет Победы | 40-летия Победы, 12 | Мира 3 | 68 |
| 26 | 40 лет Победы | 40-летия Победы, 12 | 40-летия Победы, 20а | 110 |
| 27 | 40 лет Победы | 40-летия Победы, 12 | 40-летия Победы, 20а | 110 |
| 28 | 40 лет Победы | 40-летия Победы, 12 | ост. "Поликлиника" | 50 |
| 29 | 40 лет Победы | 40-летия Победы, 10 | Мира 9а | 180 |
| 30 | Мира | Мира 8 | Островского 83а | 40 |
| 31 | Мира | Мира 26 | Мира 28 | 80 |
| 32 | Мира | Мира 4 | Мира 3 | 75 |
| 33 | Мира | Мира 13 | Мира 17 | 165 |
| 34 | Нагорная | Нагорной | Крылова 63 | 105 |
| 35 | Весёлая | Весёлая 2 | Крылова 63 | 63 |
|  | ИТОГО: |  |  | 14313 |

Урны вдоль тротуаров

| № п.п. | Название улицы | От | До | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мира | Ул. Мира | Ул. 40 лет Победы 12 | 8 |
| 2 | Чусовская | Ул. Трактовая | Ул. Логовая | 23 |
| 3 | Чусовская | Ул. Трактовая | Ул. Коммунистическая | 6 |
| 4 | Мира | Ул. Мира 15 | Ул.40лет Победы 20 | 5 |
| 5 | Транспортная | Ул. Транспортная 2 | Ж/Д остановки 38км | 2 |
| 6 | Коммунистическая | Ул. Коммунистическая 24 | Ул. Комсомольская | 4 |
| 7 | Новая | Ул. Чусовская | Ул. Береговая | 4 |
| 8 | Мира | Ул. Мира | Ул.40 лет Победы 16 | 2 |
| 9 | Островского | Ул. Трактовая | Ул.Островского 85 | 16 |
| 10 | Островского | Ул. Молодежная | Ул.Островского 87 (торговый центр) | 8 |
| 11 | Островского | Ул. Мира 16 | Ул. Мира 26 | 7 |
| 12 | Островского | Ул. Мира 17 | Ул. Мира 17А | 4 |
| 13 | Мира | Ул. Молодежная | Ул. Мира 11 | 13 |
| 14 | Мира | Ул. Мира 13 | Ул. Мира 17 | 3 |
| 15 | Мира | Ул. Мира | Ул.40 лет Победы 16 | 3 |
| 16 | Крылова | Ул.Крылова,63 | Ул.Мира | 2 |
| 17 | Весёлая | Ул.Весёлая,2 | Ул.Крылова,63 | 2 |
| 18 | 40-летия Победы | Ул.40-летия Победы,10 | Ул.40-летия Победы,12 | 2 |
| 19 | Чусовская | Ул.Железнодорожная | Ж/д переезда | 3 |
| 20 | Комсомольская | Ул.Коммунистическая | Ул.Залесная | 14 |
| 21 | Лестница | Ул.Мира,13 | Школа № 129 | 1 |
| 22 | Лестница | Ул.Островского | Ул.Мира,17 | 1 |
| 23 | Лестница | Ул.Островского | Ул.40-летия Победы,20 | 1 |
| 24 | 40-летия Победы | Ул.40-летия Победы,12 | Ул.40-летия Победы,20 | 2 |
| 25 | 40-летия Победы | Ул.40-летия Победы,16 | Ул.40-летия Победы,20 | 2 |
| 26 | Чкалова | Ул.Горького | Ул.Куйбышева | 14 |
| 27 | Коммунистическая | Ул.Коммунистическая,24 | Ул.Советская | 3 |
| 28 | Горького | Ул.Советская | Ул.Кирова | 5 |
| Итого: |  |  |  | 160 |

Подходы к родникам

| № п\п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родник | ул. Ключевая | 74 |
| 2 | Родник | ул. Уральская | 45 |
| 3 | Родник | ул. Суворова | 148 |
| 4 | Родник | ул. Гоголя | 305 |
| 5 | Родник | ул. Мысовая | 76 |
| 6 | Родник | ул. Подгорная | 92 |
|  | ИТОГО: |  | 740 |

Требования к качеству работ:

Вывозка мусора производится в течение суток после окончания уборки на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО.

Конечный результат производства работ должен соответствовать требованиям Правил организации содержания улично-дорожной сети города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.02.2008 № 38.

- Требования к содержанию конструктивных элементов

- улично-дорожной сети III категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровень содержания |
| --- | --- |
|  | Минимальный |
| Тротуары. |
| Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтового покрытия и покрытий из тротуарной плитки. | Не допускается |
| Сорная растительность у бортового камня, в швах между плитками. | Не допускается |
| Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня. | Не допускается |

| Заказчик: МБУ Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

| Объекты | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| Тротуары | Уборка мусора, подметание, вывоз смета, мусора произведены | Хорошо 0 % |
|  | Уборка мусора, подметание произведены, вывоз смета, мусора не произведен | Неудовлетворительно - 40 % |
|  | Уборка мусора, вывоз смета, мусора, подметание не произведены | Неудовлетворительно - 100 % |
| Подходы к родникам | Уборка мусора, вывоз мусора произведены | Хорошо 0 % |
|  | Уборка мусора произведена, вывоз мусора не произведен | Неудовлетворительно - 40 % |
|  | Уборка мусора, вывоз мусора не произведены | Неудовлетворительно - 100 % |
| Урны вдоль тротуаров | Уборка мусора, вывоз мусора произведены | Хорошо 0 % |
|  | Уборка мусора, вывоз мусора не произведен | Неудовлетворительно - 100 % |

| Заказчик: МБУ Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по содержанию тротуаров и подходов к родникам п. Новые Ляды

в летний период 2010 г.

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость ед.изм за один раз, руб. | Периодич ность | Стоимость за сезон (183 сут.) с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Летнее содержание тротуаров |  |  |  |  |  |
|  | Подметание | м2 | 14313 | 0,0536 | 61 | 46 798,00 |
|  | Уборка смета, мусора | м2 | 14313 | 0,06195 | 61 | 54 088,00 |
|  | Вывозка смета, мусора | т | 22 | 271,7 |  | 5 977,00 |
|  | Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 160 | 5,93388 | 183 | 173 744,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 14313 |  |  | 280 607,00 |
| 2 | Летнее содержание подходов к родникам |  |  |  |  |  |
|  | Уборка мусора | м2 | 740 | 0,0955 | 92 | 6 502,00 |
|  | Вывозка мусора | т | 1 | 271,7 |  | 272,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 740 |  |  | 6 774,00 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 287 381,00 |

Понижающий коэффициент ____________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента __________ рублей ___ коп.

Заказчик:							Подрядчик:

Директор МБУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

_______________ В.А. Слотин				___________________ / ___________/

ЛОТ № 5                                                                                                                             ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по содержанию территории частного сектора

п. Новые Ляды в летний период 2010 года.

г. Пермь                                                                                                 «____» ___________  2010 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Слотина Вячеслава Александровича,  действующего на основании Устава и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.На основании решения аукционной комиссии (протокол от "__" _________ 2010 № __), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию территории частного сектора п.Новые Ляды  в летний период 2010 г. , далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложением к настоящему контракту, являющимся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – расчет стоимости работ.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки действия контракта.

2.1. Сроки действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Сроки выполнения работ: с 15 апреля 2010 года по 14 октября 2010 года.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек,  в т.ч. НДС 18%, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет ________________.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ (КС-2), КС-3, предоставляемые Подрядчиком и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счетов-фактур, а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с расчетом стоимости работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется  путем умножения стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом заказчика, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения).

3.4. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и другой нормативной и технической документации.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течении суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акты выполненных работ, КС-3), фотодокументов назначенных соответствующим приказом.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

5.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации поселка.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и сроки по их устранению. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7.Данные журналов производства работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту,  Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.4.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.6. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено в пределах текущего финансового года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

8.4. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» Адрес: 614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 ИНН 5904194535 КПП 590401001 л/с 02938018414 р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор _______________________ В.А. Слотин м.п. | Директор _______________________ м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

п.НОВЫЕ ЛЯДЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2010г.

Объем работ: газоны вдоль тротуаров – 45260 кв.м

пустоши – 237985 кв.м

Состав работ: комплексная уборка территории (в апреле);

выкашивание газонов, пустошей;

уборка территории от мусора;

вывозка мусора

Перечень объектов:

Газоны вдоль тротуаров

| № п/п | Наименование улицы | от | до | Газоны, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чусовская | Ул. Трактовая | Ул. Логовая | 6160 |
| 2 | Коммунистическая | Комсомольская | Советская | 9100 |
| 3 | Первомайская | Советская | Куйбышева | 3876 |
| 4 | Садовая | Коммунистическая | Советская | 1200 |
| 5 | Советская | Коммунистическая | Комсомольская | 6644 |
| 6 | Чкалова | Кирова | Покрышкина | 11140 |
| 7 | Горького | Советская | Школьная | 2980 |
| 8 | Сельская | Новая | Логовая | 4160 |
| 9 | ИТОГО: |  |  | 45260 |

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Белинского | ул.Островского | окончание | 4239 |
| 2 | ул.Береговая | ул.Тихой | ул.Коммунистической | 6720 |
| 3 | ул.Березовка | ул.Суворова | окончания | 40 |
| 4 | ул.Гоголя | ул.Островского | окончание | 1200 |
| 5 | ул.Горбовая | ул.Флотская | окончание | 1580 |
| 6 | ул.Горская | ул.Новая | окончание | 2200 |
| 7 | ул.Дальняя | ул.Лермонтова | ул.Первомайская | 4600 |
| 8 | ул.Жданова | ул.Колхозная | ул.Калинина | 2935 |
| 9 | ул.Железнодорожная | ул.Чусовская | окончание | 2520 |
| 10 | ул.Залесная | ул.Лермонтова | ул.Первомайская | 1800 |
| 11 | ул.Зеленая | ул.Комсомольская | окончание | 4070 |
| 12 | ул.Калинина | ул.Лермонтова | окончание | 9600 |
| 13 | ул.Кирова | ул.Уральская | ул.Жданова | 8000 |
| 14 | ул.Ключевая | начало | окончание | 12600 |
| 15 | ул.Колхозная | ул.Чкалова | ул.Липовка | 2000 |
| 16 | ул.Крестьянская | ул.Чусовская | окончание | 7280 |
| 17 | ул.Крылова | ул.Кутузова | окончание | 1440 |
| 18 | ул.Куйбышева | начало | окончание | 8750 |
| 19 | ул.Кутузова | ул.Островского | ул.Нагорная | 1900 |
| 20 | ул.Лесная | ул.Тихая | окончание | 1550 |
| 21 | ул.Лермонтова | ул.Пионерская | ул.Залесная | 3400 |
| 22 | ул.Липовка | ул.Советская | ул.Жданова | 2352 |
| 23 | ул.Лиственная | ул.Береговая | окончание | 3600 |
| 24 | ул.Логовая | ул.Чусовская | ул.Береговая | 2380 |
| 25 | ул.Лядовская | ул.Комсомольская | ул.Калинина | 4500 |
| 26 | ул.Мичурина | начало | окончание | 10000 |
| 27 | ул.Мысовая | ул.Уральская | окончание | 312 |
| 28 | ул.Нагорная | начало | ул.Молодежная | 5180 |
| 29 | ул. Некрасова | начало | ул. Пионерская | 2560 |
| 30 | ул.Новая | ул.Чусовская | окончание | 4800 |
| 31 | ул.Октябрьская | ул.Советская | окончание | 2478 |
| 32 | ул.Островского | от ул.Трактовая | ул.Кутузова | 9700 |
| 33 | ул.Пионерская | начало | ул. Лядовская | 12240 |
| 34 | ул.Подгорная | Ул.Новая | окончание | 3000 |
| 35 | ул.Покрышкина | начало | окончание | 7980 |
| 36 | ул.Полевая | начало | ул.Комсомольская | 1400 |
| 37 | ул.Пролетарская | ул.Комсомольская | окончание | 4000 |
| 38 | ул.Пушкина | ул.Комсомольская | ул.Железнодорожная | 1443 |
| 39 | ул.Свердлова | ул.Островского | окончание | 2760 |
| 40 | ул.Сосновая | ул.Флотская | ул.Береговая | 200 |
| 41 | ул.Спортивная | ул.Островского | ул.Нагорная | 2880 |
| 42 | ул.Суворова | ул.Островского | ул.Березовка | 2940 |
| 43 | ул.Тихая | ул.Чусовская | ул.Береговая | 1746 |
| 44 | ул.Транспортная | начало | ул.Железнодорожная | 1800 |
| 45 | ул.Трудовая | ул.Островского | окончание | 900 |
| 46 | ул.Уральская | начало | ул.Мичурина | 1860 |
| 47 | ул.Флотская | ул.Тихая | ул.Сосновая | 3350 |
| 48 | ул.Чапаева | ул.Комсомольская | окончание | 3330 |
| 49 | ул.Школьная | ул.Кирова | окончание | 3570 |
| 50 | Дорога | ул. Чусовская | водозабор | 16400 |
| 51 | Дорога | ГСК "Подтонь" | жил.дома 37 км | 4800 |
| 52 | Дорога | ул. Железнодорожная | ул. Транспортная, 2 | 7980 |
| 53 | ул. Комсомольская | ул.Коммунистическая | ул.Залесная | 5080 |
| 54 | ул. Трактовая | ж/д переезда | ул.Коммунистическая | 2940 |
| 55 | ул.Коммунистическая | ул. Трактовая | ул. Комсомольская | 9100 |
|  | ИТОГО: |  |  | 237985 |

Пустоши

Требования к качеству работ:

Вывозка мусора производится в течение суток после окончания уборки на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО.

Кошение травы производится после выдачи заказчиком задания. Высота травы не должна превышать 15 см., скошенная трава должна быть вывезена.

Конечный результат производства работ должен соответствовать требованиям Правил организации содержания улично-дорожной сети города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.02.2008 № 38.

- Требования к содержанию конструктивных элементов

- улично-дорожной сети III категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровень содержания |
| --- | --- |
|  | Минимальный |
| Земляное полотно, полоса отвода. |  |
| Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна, используемых съездах, заездных карманах (парковках) отдельных посторонних предметов, мусора | Не допускается |
| Высота травы на обочинах и разделительной полосе, газонах | Не более 15 см |
| Наличие древесно- кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается |

| Заказчик: МБУ Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

| Объекты | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| Газоны вдоль тротуаров, пустоши | Высота травостоя – не более 15 см. Отсутствует крупный и мелкий мусор. Отсутствуют листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле. Мусор вывезен. | Отлично, 0 % |
|  | Высота травостоя – не более 15 см. Наличие мелкого мусора. | Удовлетворительно, -40% |
|  | Высота травостоя – более 15 см. Наличие крупного и мелкого мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле. Мусор не вывезен. | Неудовлетворительно, -100% |

| Заказчик: МБУ Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по содержанию территории частного сектора п. Новые Ляды

в летний период 2010 г.

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость ед.изм за один раз, руб. | Периодичность | Стоимость за сезон (183 сут.) с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Летнее содержание газонов вдоль тротуаров |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка газонов | м2 | 45260 | 1,4517 | 1 | 65 704,00 |
|  | Выкашивание газонов | м2 | 45260 | 2,66305 | 3 | 361 589,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 45260 | 0,0955 | 61 | 263 662,00 |
|  | Вывозка мусора | т | 68 | 271,7 |  | 18 476,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 45260 |  |  | 709 431,00 |
| 2 | Летнее содержание пустошей |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка пустошей | м2 | 237985 | 1,15692 | 1 | 275 330,00 |
|  | Выкашивание пустошей | м2 | 17120 | 2,66305 | 3 | 136 774,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 220865 | 0,0955 | 6 | 126 556,00 |
|  | Уборка от мусора | м2 | 17120 | 0,0955 | 52 | 85 018,00 |
|  | Вывозка мусора | т | 357 | 271,7 |  | 96 997,00 |
|  | ИТОГО: | м2 | 237985 |  |  | 720 675,00 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 1 430 106,00 |

Понижающий коэффициент ____________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента __________ рублей ___ коп.

Заказчик:							Подрядчик:

Директор МБУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

_______________ В.А. Слотин				___________________ / ___________/