УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство

Мотовилихинского района г.Перми»

Лепёшкин Ю.А. _____________

«       »                                  2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения

Мотовилихинского района г.Перми в 2010 году

г. Пермь, 2010 год

Содержание

- Инструкция участникам размещения заказа…………………………………………………3-10

- Проекты муниципальных контрактов по лотам №№ 1-4   ….………………..…………...11-91

- Приложения:

  - Техническое задание по лотам №№ 1-4 …..………………………………….. .94-109

  - Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку

- на участие в аукционе ………………………………………………………………. 110

  - Сведения о качестве работ .………………………………………………………….111

  - Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе ………….112

  - Правила проведения открытого аукциона ………………………………………113-116

  - Уведомление об отзыве на участие в аукционе …………………………………. .117

  - Запрос о разъяснении положений документации об аукционе …………………..118

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района». |
| Место нахождения |  | 614014, г.Пермь, ул.Уральская, 36. |
| Почтовый адрес |  | 614014, г.Пермь, ул.Уральская, 36. |
| Контактный телефон |  | 2-66-08-92. |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию объектов озеленения Мотовилихинского района г.Перми в 2010 году. |
| Предмет муниципального контракта |  | Лот № 1 – Содержание объектов озеленения общего пользования (бульвар им.Гагарина от пл.Дружбы до ул.Макаренко; транспортная развязка по ул.Революции - бульвар Гагарина; бульвар по ул.Крупской от пл.Дружбы до ул.Макаренко) Лот № 2 – Содержание объектов озеленения общего пользования (бульвар по ул.Дружбы от пл.Дружбы до ул.Тургенева; сквер у школы № 116, ул.Техническая, 10; сквер по ул.Уральской, 88 до ул.В.Фигнер, от ул.Калининградской до ул.Металлургов; зеленая зона от ул.Халтурина 2 до ул.Халтурина, 10) Лот № 3 - Содержание объектов озеленения общего пользования (сквер у «Дома Специалистов»; сквер на пл.Восстания; сквер им.Борцов Революции; бульвар по ул.Металлистов; газон на перекрестке ул.Уральская - ул.Свердлова; газон по ул.1905 года от ул.Лифанова до ул.Восстания; газон вдоль технического проезда с ул.Гашкова от АЗС до автотранспортного колледжа ул.И.Франко, 39; газон вдоль пешеходной дорожки от ул.Ким, 53 до ул.Инженерной, 5) Лот № 4 - Содержание объектов озеленения общего пользования (бульвар по ул.Крупской от ул.Макаренко до ул.Ушинского; придорожные газоны по ул.Юрша; придорожные газоны по ул.Уинской от ул.Тургенева до ул.Юрша; бульвар им.Гагарина от ул.Ушинского до дома № 107 по бул.Гагарина; газоны на Южной дамбе; зеленая зона вдоль ул.Ушинского от ул.А.Гайдара, 14 до ул.А.Гайдара, 18; сквер на ул.А.Гайдара, 8б до ул.А.Гайдара, 14б; газон по у.Макаренко от ул.Тургенева до бул.Гагарина; газон вдоль ул.Крупской от ул.П.Лумумбы, 7 до ул.Крупской, 68; транспортная развязка по ул.Ушинского). |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  | Лот № 1 – 1 677 611 рублей 98 коп. Лот № 2 – 1 511 144 рубля 52 коп. Лот № 3 – 1 527 111 рублей 91 коп. Лот № 4 - 1 454 092 рубля 49 коп. |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 3.1. к документации об аукционе). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе Техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Мотовилихинский район. Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемым перечням. Сроки выполнения работ по лоту № 1, лоту № 2, лоту № 3, лоту № 4 – с 07 апреля 2010 года по 20 декабря 2010 года. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом, своими силами без привлечения субподрядной организации. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте, являющимся приложением к документации об аукционе. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет подрядчика, указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона по каждому лоту отдельно. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена контракта по каждому лоту должна включать в себя следующие расходы: полную стоимость работ, стоимость материалов, стоимость доставки материалов к месту выполнения работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3.2. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: Юридические лица – резиденты РФ представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); Если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 3.3. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение № 36А от 16.02.2010» и номер лота: «лот №___», по которому вносится обеспечение. |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3.4. |  |
| Требования к форме заявки на участие в аукционе |  | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации в отношении каждого лота отдельно. |
| Требования к оформлению заявки на участие в аукционе |  | Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. В заявке на участие в аукционе участник размещения заказа декларирует свое соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 2 – 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом аукциона |  | Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе должен представить сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 3.3. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | По лоту № 1 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 83 880 руб.60 коп. По лоту № 2 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 75 557 руб.23 коп. По лоту № 3 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 76 355 руб.60 коп. По лоту № 4 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 72 704 руб.62 коп. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения должны иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «___» марта 2010 года. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). ИНН; 5906085556. КПП; 590601001. Р/с; 40302810900000000007 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № 36 А от 16.02.2010, лот №___.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | - 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 (каб.118). Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), обеденный перерыв с 12.00 до 12.48. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «09» марта 2010 года до 10-00 ч. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 3.6.). - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. |  |  |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе |  |  |
| - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 3.7.) заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. - В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. |  |  |
| IX. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе |  |  |
| - День и время начала рассмотрения заявок – «09» марта 2010 года в 10.00 (местное время). - Место начала рассмотрения заявок – г. Пермь, ул.Уральская, 36. |  |  |
| X. Место, дата и время проведения аукциона |  |  |
| Аукцион состоится «23» марта 2010 года в 12-15 ч (местное время) по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний. Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 3.5.). |  |  |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к аукционной документации. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. В случае если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта – не менее чем 10 дней и не более чем 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. В случае если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| - Обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется. |  |  |

Проект муниципального контракта по лоту № 1

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

(бульвар им.Гагарина от пл.Дружбы до ул.Макаренко; транспортная развязка по ул.Революции-бул.Гагарина; бульвар по ул.Крупской от пл.Дружбы до ул.Макаренко)

г. Пермь                                                                        		                     «____»___________  2010г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора учреждения Александра Ивановича Власова, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________

___________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.На основании результатов проведенного открытого аукциона № ____ от ______ (протокол № ___ от ________________) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

а) выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми;

б) обеспечение ликвидации последствий аварий (снежные валы, наледь, грязь и т.д.), связанных с функционированием подземных коммуникаций в течение суток;

в) осуществление систематического надзора за сохранностью объектов озеленения общего пользования и сооружений на них, уведомление Заказчика о всех случаях нанесения ущерба, разрушений от стихийных бедствий, принятия участия в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба объектам озеленения общего пользования с оформлением донесения по форме приложения № 7.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Перечень объектов и объем работ по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 1.1 – Состав работ и периодичность по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 2 – Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 3 – Оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 4 – Расчет стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми

Приложение 4.1 – Расчет стоимости по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми по месяцам ;

Приложение № 5 – Акт контрольной проверки выполнения работ;

Приложение № 6.1, 6.2 –  Формы отчетности (акт приемки выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3);

Приложение № 7 – Форма донесения.

Приложение № 8 – Форма предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  07.04.2010.

2.2. Окончание производства работ: 20.12.2010.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1.  Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с 07.04.2010 по 20.12.2010 формируется на основании заявки на участие в открытом аукционе Подрядчика и составляет:  _____________________ (______________________________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие  выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случае, предусмотренном в п.6.3. настоящего контракта, а также   в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением, некачественным выполнением работ, применения санкций.

3.3. Подрядчик сдает работы Заказчику ежемесячно до 25 числа отчетного месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4.Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются  акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Подрядчиком Заказчику, в срок до 25 числа текущего месяца.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Заказчику актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счетов-фактур за фактически выполненные работы при условии подписания сторонами акта приема выполненных работ без замечаний либо с наличием отметки об устранении Подрядчиком замечаний Заказчика, выявленных в процессе производства работ, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется  Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе производства работ недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. Подрядчик обязан разработать Технологическую карту выполнения работ и до начала производства работ представить ее Заказчику на согласование.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее четырех проверок за отчетный месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

6.8. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.9. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для расторжения контракта.

6.10. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

6.11. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему контракту Заказчик вправе в разумный срок поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем контракте.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку начала и окончания производства работ, а также промежуточных сроков, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта, за каждый день просрочки.

7.6.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 МРОТ.

7.6.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6.5.За невыполнение в установленные сроки работ, периодичность которых определяется по заданию Заказчика в соответствии с контрактом, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.7. За непредставление Технологической карты выполнения работ в соответствии с п. 5.10. настоящего контракта Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от  общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

7.8. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                      			Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» ИНН/КПП 5906085556/590601001 ОГРН 1085906006504 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/с 02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» л/с 02933018336) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Перми БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________ А.И.Власов м.п. | __________ м.п. |

Приложение № 1.1

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Состав и периодичность работ по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми

1. Бульвар им.Гагарина от пл.Дружбы до ул.Макаренко.

2.Транспортная развязка по ул.Революции – бул.Гагарина.

3. Бульвар по ул.Крупской от пл.Дружбы до ул.Макаренко.

| №п/п | Наименование элементов благоустройства/работ | Состав работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Летнее содержание |  |  |  |
| 1 | Рыхление снежных валов на газонах | Рыхление снежных валов 1 раз в летний период (апрель) | м2 | 4524 |
| 2 | Содержание газонов на транзитных объектах | Комплексная очистка газонов 2 раза за летней период (апрель, октябрь) | м2 | 33038,3 |
|  |  | Кошение газонов 5 раз в летней период (май, июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Очистка газонов от мусора |  |  |
| 3 | Содержание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием на объектах | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, смета. Удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 6786 |
| 4 | Покраска скамеек | Промывка, острожка, покраска в мае | шт. | 48 |
| 5 | Покраска урн | Промывка, покраска в мае | шт | 48 |
| 6 | Содержание урн на территории объектов | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора | шт | 48 |
| 7 | Устройство цветников из однолетних растений | Обработка граблями поверхности почвы после зимнего периода с выравниванием и очисткой от мусора, перекопка почвы, планировка почвы, нанесение рисунка, полив, посадка. | м2 | 87 |
| 8 | Содержание цветников из однолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших соцветий, стрижка бордюра в течение летнего периода не менее 3 раз в месяц. Внесение удобрений Очистка цветников от стеблей и цветов, перекопка, планировка в октябре. | м2 | 87 |
| 9 | Содержание цветников из многолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших соцветий в течение летнего периода не менее 3 раз в месяц. Внесение удобрений. Обрезка растений от стеблей и цветов, окапывание в сентябре. | м2 | 503 |
| 10 | Кустарники в живых изгородях стригущихся . | Санитарная прочистка ножовкой и секатором 2 раза в летний период (май, октябрь), подкормка удобрениями | п.м | 507 |
|  |  | Стрижка живой изгороди 4 раз в летний период (июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление приствольных канавок 6 раз в летний период |  |  |
| 11 | Кустарники одиночные и в группах | Санитарная прочистка, подкормка удобрениями - 1 раз в летний период (апрель). | шт. | 270 |
|  |  | Стрижка, прореживание - 4 раза в летний период |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление лунок 6 раз в летний период |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |
| 1 | Содержание дорог и площадок на территории объектов озеленения | Механизированная очистка дорожек и площадок, подсыпка, обработка поверхностей песком 1 раз в 2 дня в зимний период. | м2 | 6786 |
| 2 | Дороги и площадки, прилегающие к малым архитектурным формам | Ручная очистка от снега, подсыпка, обработка поверхностей песком 1 раз в 2 дня в зимний период. | м2 | 120 |
| 3 | Урны на территории объектов озеленения | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой в зимний период. | шт | 48 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Технология производства работ и условия выполнения работ

Все работы по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми должны быть произведены согласно «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г, «Эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми» решение №147 от 23.06.2009г, прилагаемого перечня объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми (приложение № 1), в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации.

Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории газонов, дорожек, площадок производится ежедневно, вывозка смета и мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток после сбора. Комплексная очистка газонов производится в апреле и октябре, газоны очищаются от грязи, листвы, мусора (различных видов загрязнения). Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО. Малые архитектурные формы на объектах озеленения (скамьи, урны) в зимний период должны быть очищены от снежно-ледяных образований.

Посадка однолетних цветников должна быть выполнена - стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка однолетних цветочных культур осуществляется с закрытой корневой системой, в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Рисунок цветника, ассортимент растений, соответствует эскизу согласованному с заказчиком до начала производства работ.

Посадку необходимо производить в утренние и вечерние часы, сразу после посадки рассады произвести полив цветников. Посадка цветников выполняется из однолетних цветочных культур, стандартным декоративным материалом с соблюдением нормативных параметров растений и технологий посадки из среднего расчета не менее на 1м2 – 40 шт. В течение летнего сезона необходимо восполнять отпад цветочных культур.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75) и другим нормативным документам.

Периоды выполнения работ:

- зимнее содержание с 07.04.2010 по 10.04.2010 и с 27.10.2010 по 20.12.2010  - 59 суток;

- летнее содержание с 11.04.2009 по 26.10.2010 – 199 суток;

- при различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни) заказчик имеет право корректировать периодичность уборки.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ____    от  ________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

Мотовилихинского района г.Перми  и условия снижения стоимости работ

1.Общие положения.

Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание объектов озеленения общего пользования по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

1.1 Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 2-х дней. | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. | Хорошо, -20% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора. | Удовлетворительно, -60% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40% Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега, мусора | Неудовлетворительно, -100% |

|  | 1.2. Летнее содержание |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Перед зимой многолетники обрезаны, летники убраны, цветники проштыкованы. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Имеются неокрашенные участки на элементах благоустройства. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади. Листва и мусор убраны на 70% площади после комплексной уборки, проводимой в апреле и октябре. Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники. Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. Наличие мусора в цветниках | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и октябре. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники. Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, приствольной канавки не взрыхлены и не прополоты. не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей), подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки. | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с заказчиком. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. Цветники не подготовлены к зиме. | Неудовлетворительно, -100% |

Методика оценки качества содержания

Оценка качества содержания объекта определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте. По результатам отчетного месяца составляется  не менее 4-х актов, на основании которых заказчиком производится оценка качества и снижение в соответствии с требованием.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 4

к муниципальному контракту

от ______________№__________

Расчет стоимости работ по содержанию

объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми

1. Бульвар им.Гагарина от пл.Дружбы до ул.Макаренко.

2.Транспортная развязка по ул.Революции – бул.Гагарина.

3. Бульвар по ул.Крупской от пл.Дружбы до ул.Макаренко.

| №п/п | Наименование элементов благоустройства/ работ | Ед. изм. | Стоимость за единицу за весь период, с НДС, (руб.) | Объем | Итого с НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Рыхление снежных валов на газонах | м2 |  | 4524 |  |
| 2 | Содержание газонов на транзитных объектах | м2 |  | 33038,3 |  |
| 3 | Содержание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием на объектах | м2 |  | 6786 |  |
| 4 | Покраска скамеек | шт |  | 48 |  |
| 5 | Покраска урн | шт |  | 48 |  |
| 6 | Содержание урн на территории объектов | шт |  | 48 |  |
| 7 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 |  | 87 |  |
| 8 | Содержание цветников из однолетних растений | м2 |  | 87 |  |
| 9 | Содержание цветников из многолетних растений | м2 |  | 503 |  |
| 10 | Кустарники в живых изгородях стригущихся | п.м |  | 507 |  |
| 11 | Кустарники одиночные и в группах | шт |  | 270 |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Содержание дорог и площадок на территории объектов озеленения | м2 |  | 6786 |  |
| 2 | Дороги и площадки, прилегающие к малым архитектурным формам | м2 |  | 120 |  |
| 3 | Урны на территории объектов озеленения | шт |  | 48 |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

|  |  |  |  |  | Приложение № 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к муниципальному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | №_____ от _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчет стоимости по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм., руб с НДС |  | Объем работ |  |  | Всего стоимость работ с НДС, руб | в том числе по сезонам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого лето | в том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого зима |  | в том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лето 199 суток с 11.04.10 по 26.10.10 | зима 59 суток с 07.04.10 по 10.04.10 и с 27.10.10 по 20.12.10 | Лето |  | Зима |  |  | Апрель 10 сут (с 11.04.10 по 20.04.10) | Май 30 сут (с 21.04.10 по 20.05.10) | Июнь 31 сут (с 21.05.10 по 20.06.10) | Июль 30 сут (с 21.06.10 по 20.07.10) |  | Август 31 сут (с 21.07.10 по 20.08.10) |  | Сентябрь 31 сут (с 21.08.10 по 20.09.10) |  | Октябрь 30 сут (с 21.09.10 по 20.10.10) | Ноябрь 6 сут (с 21.10.10 по 26.10.10) |  |  |  | Апрель 4 сут (с 07.04.10 по 10.04.10) |  |  |  | Ноябрь 25 сут (с 27.10.10 по 20.11.10) |  |  | Декабрь 30 сут (с 21.11.10 по 20.12.10) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Итого по контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор МБУ "Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотовилихинскогоо района" ___________________________________ А.И.Власов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

А К Т

контрольной проверки  содержания  объектов озеленения общего пользования   Мотовилихинского района г.Перми

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2010 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | % снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Формы отчетности

Приложение 6.1.

к муниципальному контракту

№ __________ от «____» декабря  2009г.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Мотвоилихинского района»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период _________

по содержанию объектов озеленения общего пользования

Мотовилихинского района г.Перми

| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ. | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ руб с НДС |  | Процент снижения среднемесячный | Принято сумма к оплате, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за ед. изм | Всего |  |  |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Общий процент снижения | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Всего по акту с НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | в том числе без НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик

Директор МБУ  «Благоустройство Мотовилихинского района _________(А.И.Власов)

М.п.

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

М.п.

Приложение  6.2.

к муниципальному контракту

№ __________ от «_____» декабря 2009г

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп. заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС 18% |  |
|  |  |  |  | Всего с НДС |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор | ____________________________ |  | А.И.Власов |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Директор | _______________________________ |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования

Мотовилихинского района г.Перми

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                      А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от__________________№___

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________2009 г.               Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района ____________ А.И.Власов

Подрядчик

Проект муниципального контракта по лоту № 2

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

(бульвар по ул.Дружбы от пл.Дружбы до ул.Тургенева; сквер у школы

№ 116, ул.Техническая, 10; сквер по ул.Уральской, 88 до ул.В.Фигнер,

от ул.Калининградской до ул.Металлургов; зеленая зона от ул.Халтурина, 2 до ул.Халтурина, 10)

г. Пермь                                                                        		                     «____»___________  2010г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора учреждения Александра Ивановича Власова, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________

___________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.На основании результатов проведенного открытого аукциона № ____ от ______ (протокол № ___ от ________________) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

а) выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми;

б) обеспечение ликвидации последствий аварий (снежные валы, наледь, грязь и т.д.), связанных с функционированием подземных коммуникаций в течение суток;

в) осуществление систематического надзора за сохранностью объектов озеленения общего пользования и сооружений на них, уведомление Заказчика о всех случаях нанесения ущерба, разрушений от стихийных бедствий, принятия участия в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба объектам озеленения общего пользования с оформлением донесения по форме приложения № 7.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Перечень объектов и объем работ по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 1.1  – Состав работ и периодичность по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 2 – Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 3 – Оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 4 – Расчет стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми

Приложение 4.1 – Расчет стоимости по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми по месяцам ;

Приложение № 5 – Акт контрольной проверки выполнения работ;

Приложение № 6.1, 6.2 –  Формы отчетности (акт приемки выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3);

Приложение № 7 – Форма донесения.

Приложение № 8 – Форма предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  07.04.2010.

2.2. Окончание производства работ: 20.12.2010.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1.  Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с 07.04.2010 по 20.12.2010 формируется на основании заявки на участие в открытом аукционе Подрядчика и составляет:  _____________________ (______________________________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие  выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случае, предусмотренном в п.6.3. настоящего контракта, а также   в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением, некачественным выполнением работ, применения санкций.

3.3. Подрядчик сдает работы Заказчику ежемесячно до 25 числа отчетного месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4.Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются  акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Подрядчиком Заказчику, в срок до 25 числа текущего месяца.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Заказчику актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счетов-фактур за фактически выполненные работы при условии подписания сторонами акта приема выполненных работ без замечаний либо с наличием отметки об устранении Подрядчиком замечаний Заказчика, выявленных в процессе производства работ, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется  Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе производства работ недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. Подрядчик обязан разработать Технологическую карту выполнения работ и до начала производства работ представить ее Заказчику на согласование.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее четырех проверок за отчетный месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

6.8. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.9. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для расторжения контракта.

6.10. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

6.11. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему контракту Заказчик вправе в разумный срок поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем контракте.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку начала и окончания производства работ, а также промежуточных сроков, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта, за каждый день просрочки.

7.6.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 МРОТ.

7.6.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6.5.За невыполнение в установленные сроки работ, периодичность которых определяется по заданию Заказчика в соответствии с контрактом, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.7. За непредставление Технологической карты выполнения работ в соответствии с п. 5.10. настоящего контракта Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от  общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

7.8. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                      			Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» ИНН/КПП 5906085556/590601001 ОГРН 1085906006504 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/с 02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» л/с 02933018336) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Перми БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________ А.И.Власов м.п. | __________ м.п. |

Приложение № 1.1.

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Состав работ и периодичность по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми

1.  Бульвар по ул.Дружбы от пл.Дружбы до ул.Тургенева.

2. Сквер у школы № 116  ул. Техническая, 10.

3. Сквер по ул.Уральской, 88 до ул. В. Фигнер, от ул.Калининградской до ул.Металлургов.

4. Зеленая зона от ул. Халтурина, 2 до ул. Халтурина, 10.

| №п/п | Наименование элементов благоустройства/работ | Состав работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Летнее содержание |  |  |  |
| 1 | Рыхление снежных валов на газонах | Рыхление снежных валов 1 раз в летний период (апрель) | м2 | 2843,33 |
| 2 | Содержание газонов на транзитных объектах | Комплексная очистка газонов 2 раза за летней период (апрель, октябрь) | м2 | 8324 |
|  |  | Кошение газонов 5 раз в летней период (май, июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Очистка газонов от мусора |  |  |
|  | Содержание газонов на прочих объектах | Комплексная очистка газонов 2 раза в летней период (апрель, октябрь) | м2 | 30585 |
|  |  | Кошение газонов 5 раз в летней период (май, июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Очистка газонов от мусора |  |  |
| 3 | Содержание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием на объектах | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, смета. Удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 4780 |
| 4 | Покраска скамеек | Промывка, острожка, покраска в мае | шт. | 33 |
| 5 | Покраска урн | Промывка, покраска в мае | шт | 33 |
| 6 | Содержание урн на территории объектов | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора | шт | 33 |
| 7 | Устройство цветников из однолетних растений | Обработка граблями поверхности почвы после зимнего периода с выравниванием и очисткой от мусора, перекопка почвы, планировка почвы, нанесение рисунка, полив, посадка. | м2 | 637 |
| 8 | Содержание цветников из однолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших соцветий, стрижка бордюра в течение летнего периода не менее 3 раз в месяц. Внесение удбрений Очистка цветников от стеблей и цветов, перекопка, планировка в октябре. | м2 | 637 |
| 9 | Содержание цветников из многолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших соцветий в течение летнего периода не менее 3 раз в месяц. Внесение удобрений. Обрезка растений от стеблей и цветов, окапывание в сентябре. | м2 | 84 |
| 10 | Кустарники в живых изгородях стригущихся | Санитарная прочистка ножовкой и секатором 2 раза в летний период (май, октябрь), подкормка удобрениями | п.м | 1200 |
|  |  | Стрижка живой изгороди 4 раз в летний период (июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление приствольных канавок 6 раз в летний период |  |  |
| 11 | Кустарники одиночные и в группах | Санитарная прочистка, подкормка удобрениями - 1 раз в летний период (апрель). | шт | 380 |
|  |  | Стрижка, прореживание - 4 раза в летний период |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление лунок 6 раз в летний период |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |
| 1 | Содержание дорог и площадок на территории объектов озеленения | Механизированная очистка дорожек и площадок, подсыпка, обработка поверхностей песком 1 раз в 2 дня в зимний период. | м2 | 4265 |
| 2 | Дороги и площадки, прилегающие к малым архитектурным формам | Ручная очистка от снега, подсыпка, обработка поверхностей песком 1 раз в 2 дня в зимний период. | м2 | 200 |
| 3 | Урны на территории объектов озеленения | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой в зимний период. | шт | 33 |
| 5 | Содержание памятника | Очистка от снежно-ледяных образований | м2 | 15 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Технология производства работ и условия выполнения работ

Все работы по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми должны быть произведены согласно «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г, «Эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми» решение №147 от 23.06.2009г, прилагаемого перечня объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми (приложение № 1), в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации.

Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории газонов, дорожек, площадок производится ежедневно, вывозка смета и мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток после сбора. Комплексная очистка газонов производится в апреле и октябре, газоны очищаются от грязи, листвы, мусора (различных видов загрязнения). Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО. Малые архитектурные формы на объектах озеленения (скамьи, урны) в зимний период должны быть очищены от снежно-ледяных образований.

Посадка однолетних цветников должна быть выполнена - стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка однолетних цветочных культур осуществляется с закрытой корневой системой, в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Рисунок цветника, ассортимент растений, соответствует эскизу согласованному с заказчиком до начала производства работ.

Посадку необходимо производить в утренние и вечерние часы, сразу после посадки рассады произвести полив цветников. Посадка цветников выполняется из однолетних цветочных культур, стандартным декоративным материалом с соблюдением нормативных параметров растений и технологий посадки из среднего расчета не менее на 1м2 – 40 шт. В течение летнего сезона необходимо восполнять отпад цветочных культур.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75) и другим нормативным документам.

Периоды выполнения работ:

- зимнее содержание с 07.04.2010 по 10.04.2010 и с 27.10.2010 по 20.12.2010  - 59 суток;

- летнее содержание с 11.04.2009 по 26.10.2010 – 199 суток;

- при различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни) заказчик имеет право корректировать периодичность уборки.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ____    от  ________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

Мотовилихинского района г.Перми  и условия снижения стоимости работ

1.Общие положения.

Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание объектов озеленения общего пользования по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

1.1 Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 2-х дней. | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. | Хорошо, -20% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора. | Удовлетворительно, -60% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40% Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега, мусора | Неудовлетворительно, -100% |

|  | 1.2. Летнее содержание |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Перед зимой многолетники обрезаны, летники убраны, цветники проштыкованы. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Имеются неокрашенные участки на элементах благоустройства. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади. Листва и мусор убраны на 70% площади после комплексной уборки, проводимой в апреле и октябре. Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники. Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. Наличие мусора в цветниках | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и октябре. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники. Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, приствольной канавки не взрыхлены и не прополоты. не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей), подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки. | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с заказчиком. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. Цветники не подготовлены к зиме. | Неудовлетворительно, -100% |

Методика оценки качества содержания

Оценка качества содержания объекта определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте. По результатам отчетного месяца составляется  не менее 4-х актов, на основании которых заказчиком производится оценка качества и снижение в соответствии с требованием.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 4

к муниципальному контракту

от ______________№__________

Расчет стоимости работ по содержанию

объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми

1.  Бульвар по ул.Дружбы от пл.Дружбы до ул.Тургенева.

2. Сквер у школы № 116  ул. Техническая, 10.

3. Сквер по ул.Уральской, 88 до ул. В. Фигнер, от ул.Калининградской до ул.Металлургов.

4. Зеленая зона от ул. Халтурина, 2 до ул. Халтурина, 10.

| №п/п | Наименование элементов благоустройства/работ | Ед. изм. | Стоимость за единицу за весь период, с НДС, (руб.) | Объем | Итого с НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Рыхление снежных валов на газонах | м2 |  | 2843,33 |  |
| 2 | Содержание газонов на транзитных объектах | м2 |  | 8324 |  |
|  | Содержание газонов на прочих объектах | м2 |  | 30585 |  |
| 3 | Содержание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием на объектах | м2 |  | 4780 |  |
| 4 | Покраска скамеек | шт. |  | 33 |  |
| 5 | Покраска урн | шт |  | 33 |  |
| 6 | Содержание урн на территории объектов | шт |  | 33 |  |
| 7 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 |  | 637 |  |
| 8 | Содержание цветников из однолетних растений | м2 |  | 637 |  |
| 9 | Содержание цветников из многолетних растений | м2 |  | 84 |  |
| 10 | Кустарники в живых изгородях стригущихся | п.м |  | 1200 |  |
| 11 | Кустарники одиночные и в группах | шт |  | 380 |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Содержание дорог и площадок на территории объектов озеленения | м2 |  | 4265 |  |
| 2 | Дороги и площадки, прилегающие к малым архитектурным формам | м2 |  | 200 |  |
| 3 | Урны на территории объектов озеленения | шт |  | 33 |  |
| 5 | Содержание памятника | м2 |  | 15 |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

|  |  |  |  |  | Расчет стоимости по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм., руб с НДС |  | Объем работ |  | Всего стоимость работ с НДС, руб | в том числе по сезонам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого лето | в том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого зима | в том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лето 199 суток с 11.04.10 по 26.10.10 | зима 59 сутки с 07.04.2010 по 10.04.10 и с 27.10.10 по 20.12.10 | Лето | Зима |  |  | Апрель 10 сут (с 11.04.10 по 20.04.10) | Май 30 сут (с 21.04.10 по 20.05.10) | Июнь 31 сут (с 21.05.10 по 20.06.10) | Июль 30 сут (с 21.06.10 по 20.07.10) |  | Август 31 сут (с 21.07.10 по 20.08.10) |  | Сентябрь 31 сут (с 21.08.10 по 20.09.10) |  | Октябрь 30 сут (с 21.09.10 по 20.10.10) | Ноябрь 6 сут (с 21.10.10 по 26.10.10) |  |  | Апрель 4 сут (с 07.04.10 по 10.04.10) |  | Ноябрь 25 сут (с 27.10.10 по 20.11.10) |  | Декабрь 30 сут (с 21.11.10 по 20.12.10) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |  |  |
| Итого по контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор МБУ "Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотовилихинскогоо района" ___________________________________ А.И.Власов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №  5

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

А К Т

контрольной проверки  содержания  объектов озеленения общего пользования   Мотовилихинского района г.Перми

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2010 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | % снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Формы отчетности

Приложение 6.1.

к муниципальному контракту

№ __________ от «____» декабря  2009г.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Мотвоилихинского района»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период _________

по содержанию объектов озеленения общего пользования

Мотовилихинского района г.Перми

| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ. | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ руб с НДС |  | Процент снижения среднемесячный | Принято сумма к оплате, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за ед. изм | Всего |  |  |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Общий процент снижения | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Всего по акту с НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | в том числе без НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик

Директор МБУ  «Благоустройство Мотовилихинского района _________(А.И.Власов)

М.п.

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

М.п.

Приложение  6.2.

к муниципальному контракту

№ __________ от «_____» декабря 2009г

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп. заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС 18% |  |
|  |  |  |  | Всего с НДС |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор | ____________________________ |  | А.И.Власов |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Директор | _______________________________ |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования

Мотовилихинского района г.Перми

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                      А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от__________________№___

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________2009 г.               Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района ____________ А.И.Власов

Подрядчик

Проект муниципального контракта по лоту № 3

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

(сквер у «Дома Специалистов»; сквер на пл.Восстания; сквер им.Борцов Революции; бульвар по ул.Металлистов; газон на перекрестке ул.Уральская-ул.Свердлова; газон по ул.1905 года от ул.Лифанова до ул.Восстания; газон вдоль технического проезда с ул.Гашкова от АЗС до автотранспортного колледжа ул.И.Франко, 39; газон вдоль пешеходной дорожки от ул.Ким, 53 до ул.Инженерной, 5)

г. Пермь                                                                        		                     «____»___________  2010г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора учреждения Александра Ивановича Власова, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________

___________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.На основании результатов проведенного открытого аукциона № ____ от ______ (протокол № ___ от ________________) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

а) выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми;

б) обеспечение ликвидации последствий аварий (снежные валы, наледь, грязь и т.д.), связанных с функционированием подземных коммуникаций в течение суток;

в) осуществление систематического надзора за сохранностью объектов озеленения общего пользования и сооружений на них, уведомление Заказчика о всех случаях нанесения ущерба, разрушений от стихийных бедствий, принятия участия в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба объектам озеленения общего пользования с оформлением донесения по форме приложения № 7.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Перечень объектов и объем работ по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 1.1 – Состав работ и периодичность по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 2 – Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 3 – Оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 4 – Расчет стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми

Приложение 4.1 – Расчет стоимости по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми по месяцам ;

Приложение № 5 – Акт контрольной проверки выполнения работ;

Приложение № 6.1, 6.2 –  Формы отчетности (акт приемки выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3);

Приложение № 7 – Форма донесения.

Приложение № 8 – Форма предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  07.04.2010.

2.2. Окончание производства работ: 20.12.2010.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1.  Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с 07.04.2010 по 20.12.2010 формируется на основании заявки на участие в открытом аукционе Подрядчика и составляет:  _____________________ (______________________________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие  выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случае, предусмотренном в п.6.3. настоящего контракта, а также   в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением, некачественным выполнением работ, применения санкций.

3.3. Подрядчик сдает работы Заказчику ежемесячно до 25 числа отчетного месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4.Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются  акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Подрядчиком Заказчику, в срок до 25 числа текущего месяца.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Заказчику актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счетов-фактур за фактически выполненные работы при условии подписания сторонами акта приема выполненных работ без замечаний либо с наличием отметки об устранении Подрядчиком замечаний Заказчика, выявленных в процессе производства работ, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется  Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе производства работ недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. Подрядчик обязан разработать Технологическую карту выполнения работ и до начала производства работ представить ее Заказчику на согласование.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее четырех проверок за отчетный месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

6.8. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.9. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для расторжения контракта.

6.10. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

6.11. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему контракту Заказчик вправе в разумный срок поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем контракте.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку начала и окончания производства работ, а также промежуточных сроков, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта, за каждый день просрочки.

7.6.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 МРОТ.

7.6.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6.5.За невыполнение в установленные сроки работ, периодичность которых определяется по заданию Заказчика в соответствии с контрактом, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.7. За непредставление Технологической карты выполнения работ в соответствии с п. 5.10. настоящего контракта Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от  общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

7.8. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                      			Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» ИНН/КПП 5906085556/590601001 ОГРН 1085906006504 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/с 02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» л/с 02933018336) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Перми БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________ А.И.Власов м.п. | __________ м.п. |

Приложение № 1.1

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Состав работ и периодичность по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми

1. Сквер у "Дома Специалистов".

2.Сквер  на пл.Восстания.

3.Сквер им. Борцов Революции.

4.Бульвар по ул.Металлистов.

5.Газон на перекрестке ул.Уральская - ул.Свердлова.

6.Газон по ул. 1905 года от ул. Лифанова до ул. Восстания.

7.Газон вдоль технического проезда с ул. Гашкова от АЗС до автотранспортного колледжа,    ул. И.Франко ,39.

8.Газон вдоль пешеходной дорожки от ул. Ким, 53 до ул. Инженерной,5.

| №п/п | Наименование элементов благоустройства/работ | Состав работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Летнее содержание |  |  |  |
| 1 | Рыхление снежных валов на газонах | Рыхление снежных валов 1 раз в летний период (апрель) | м2 | 2239,33 |
| 2 | Содержание газонов на транзитных объектах | Комплексная очистка газонов 2 раза за летней период (апрель, октябрь) | м2 | 27687 |
|  |  | Кошение газонов 5 раз в летней период (май, июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Очистка газонов от мусора |  |  |
| 3 | Содержание газонов на прочих объектах | Комплексная очистка газонов 2 раза в летней период (апрель, октябрь) | м2 | 19650 |
|  |  | Кошение газонов 5 раз в летней период (май, июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Очистка газонов от мусора |  |  |
| 4 | Содержание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием на объектах | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, смета. Удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 4450 |
| 5 | Содержание дорожек и площадок с плиточным покрытием на объектах | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, смета. Удаление сорной растительности у бортового камня и в швах. | м2 | 1342 |
| 6 | Покраска скамеек | Промывка, острожка, покраска в мае | шт. | 4 |
| 7 | Покраска урн | Промывка, покраска в мае | шт | 4 |
| 8 | Содержание урн на территории объектов | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора | шт | 4 |
| 9 | Устройство цветников из однолетних растений | Обработка граблями поверхности почвы после зимнего периода с выравниванием и очисткой от мусора, перекопка почвы, планировка почвы, нанесение рисунка, полив, посадка. | м2 | 424 |
| 10 | Содержание цветников из однолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших соцветий, стрижка бордюра в течение летнего периода не менее 3 раз в месяц. Внесение удбрений Очистка цветников от стеблей и цветов, перекопка, планировка в октябре. | м2 | 424 |
| 11 | Содержание цветников из многолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших соцветий в течение летнего периода не менее 3 раз в месяц. Внесение удобрений. Обрезка растений от стеблей и цветов, окапывание в сентябре. | м2 | 84 |
| 12 | Кустарники в живых изгородях стригущихся | Санитарная прочистка ножовкой и секатором 2 раза в летний период (май, октябрь), подкормка удобрениями | п.м | 130 |
|  |  | Стрижка живой изгороди 4 раз в летний период (июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление приствольных канавок 6 раз в летний период |  |  |
| 13 | Кустарники одиночные и в группах | Санитарная прочистка, подкормка удобрениями - 1 раз в летний период (апрель). | шт. | 129 |
|  |  | Стрижка, прореживание - 4 раза в летний период |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление лунок 6 раз в летний период |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |
| 1 | Содержание дорог и площадок на территории объектов озеленения | Механизированная очистка дорожек и площадок, подсыпка, обработка поверхностей песком 1 раз в 2 дня в зимний период. | м2 | 3359 |
| 2 | Урны на территории объектов озеленения | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой в зимний период. | шт | 4 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Технология производства работ и условия выполнения работ

Все работы по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми должны быть произведены согласно «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г, «Эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми» решение №147 от 23.06.2009г, прилагаемого перечня объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми (приложение № 1), в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации.

Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории газонов, дорожек, площадок производится ежедневно, вывозка смета и мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток после сбора. Комплексная очистка газонов производится в апреле и октябре, газоны очищаются от грязи, листвы, мусора (различных видов загрязнения). Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО. Малые архитектурные формы на объектах озеленения (скамьи, урны) в зимний период должны быть очищены от снежно-ледяных образований.

Посадка однолетних цветников должна быть выполнена - стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка однолетних цветочных культур осуществляется с закрытой корневой системой, в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Рисунок цветника, ассортимент растений, соответствует эскизу согласованному с заказчиком до начала производства работ.

Посадку необходимо производить в утренние и вечерние часы, сразу после посадки рассады произвести полив цветников. Посадка цветников выполняется из однолетних цветочных культур, стандартным декоративным материалом с соблюдением нормативных параметров растений и технологий посадки из среднего расчета не менее на 1м2 – 40 шт. В течение летнего сезона необходимо восполнять отпад цветочных культур.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75) и другим нормативным документам.

Периоды выполнения работ:

- зимнее содержание с 07.04.2010 по 10.04.2010 и с 27.10.2010 по 20.12.2010  - 59 суток;

- летнее содержание с 11.04.2009 по 26.10.2010 – 199 суток;

- при различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни) заказчик имеет право корректировать периодичность уборки.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ____    от  ________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

Мотовилихинского района г.Перми  и условия снижения стоимости работ

1.Общие положения.

Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание объектов озеленения общего пользования по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

1.1 Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 2-х дней. | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. | Хорошо, -20% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора. | Удовлетворительно, -60% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40% Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега, мусора | Неудовлетворительно, -100% |

|  | 1.2. Летнее содержание |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Перед зимой многолетники обрезаны, летники убраны, цветники проштыкованы. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Имеются неокрашенные участки на элементах благоустройства. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади. Листва и мусор убраны на 70% площади после комплексной уборки, проводимой в апреле и октябре. Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники. Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. Наличие мусора в цветниках | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и октябре. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники. Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, приствольной канавки не взрыхлены и не прополоты. не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей), подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки. | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с заказчиком. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. Цветники не подготовлены к зиме. | Неудовлетворительно, -100% |

Методика оценки качества содержания

Оценка качества содержания объекта определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте. По результатам отчетного месяца составляется  не менее 4-х актов, на основании которых заказчиком производится оценка качества и снижение в соответствии с требованием.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 4

к муниципальному контракту

от ______________№__________

Расчет стоимости работ по содержанию

объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми

1. Сквер у "Дома Специалистов".

2.Сквер  на пл.Восстания.

3.Сквер им. Борцов Революции.

4.Бульвар по ул.Металлистов.

5.Газон на перекрестке ул.Уральская - ул.Свердлова.

6.Газон по ул. 1905 года от ул. Лифанова до ул. Восстания.

7.Газон вдоль технического проезда с ул. Гашкова от АЗС до автотранспортного колледжа,    ул. И.Франко ,39.

8.Газон вдоль пешеходной дорожки от ул. Ким, 53 до ул. Инженерной,5.

| №п/п | Наименование элементов благоустройства/работ | Ед. изм. | Стоимость за единицу за весь период, с НДС, (руб.) | Объем | Итого с НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Рыхление снежных валов на газонах | м2 |  | 2239,33 |  |
| 2 | Содержание газонов на транзитных объектах | м2 |  | 27687 |  |
| 3 | Содержание газонов на прочих объектах | м2 |  | 19650 |  |
| 4 | Содержание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием на объектах | м2 |  | 4450 |  |
| 5 | Содержание дорожек и площадок с плиточным покрытием на объектах | м2 |  | 1342 |  |
| 6 | Покраска скамеек | шт. |  | 4 |  |
| 7 | Покраска урн | шт |  | 4 |  |
| 8 | Содержание урн на территории объектов | шт |  | 4 |  |
| 9 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 |  | 424 |  |
| 10 | Содержание цветников из однолетних растений | м2 |  | 424 |  |
| 11 | Содержание цветников из многолетних растений | м2 |  | 84 |  |
| 12 | Кустарники в живых изгородях стригущихся | п.м |  | 130 |  |
| 13 | Кустарники одиночные и в группах | шт |  | 129 |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Содержание дорог и площадок на территории объектов озеленения | м2 |  | 3359 |  |
| 2 | Урны на территории объектов озеленения | шт |  | 4 |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

|  |  |  |  |  | Расчет стоимости по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм., руб с НДС |  | Объем работ |  | Всего стоимость работ с НДС, руб | в том числе по сезонам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого лето | в том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого зима |  | в том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лето 199 суток с 11.04.10 по 26.10.10 | зима 59 суток с 07.04.2010 по 10.04.10 и с 27.10.10 по 20.12.10 | Лето | Зима |  |  | Апрель 10 сут (с 11.04.10 по 20.04.10) | Май 30 сут (с 21.04.10 по 20.05.10) | Июнь 31 сут (с 21.05.10 по 20.06.10) | Июль 30 сут (с 21.06.10 по 20.07.10) |  | Август 31 сут (с 21.07.10 по 20.08.10) |  | Сентябрь 31 сут (с 21.08.10 по 20.09.10) |  | Октябрь 30 сут (с 21.09.10 по 20.10.10) | Ноябрь 6 сут (с 21.10.10 по 26.10.10) |  |  |  | Апрель 4 сут (с 07.04.10 по 10.04.10) |  |  | Ноябрь 25 сут (с 27.10.10 по 20.11.10) |  |  | Декабрь 30 сут (с 21.11.10 по 20.12.10) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  |  |  |
| Итого по контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор МБУ "Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотовилихинскогоо района" ___________________________________ А.И.Власов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №  5

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

А К Т

контрольной проверки  содержания  объектов озеленения общего пользования   Мотовилихинского района г.Перми

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2010 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | % снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Формы отчетности

Приложение 6.1.

к муниципальному контракту

№ __________ от «____» декабря  2009г.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период _________

по содержанию объектов озеленения общего пользования

Мотовилихинского района г.Перми

| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ. | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ руб с НДС |  | Процент снижения среднемесячный | Принято сумма к оплате, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за ед. изм | Всего |  |  |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Общий процент снижения | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Всего по акту с НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | в том числе без НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик

Директор МБУ  «Благоустройство Мотовилихинского района _________(А.И.Власов)

М.п.

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

М.п.

Приложение  6.2.

к муниципальному контракту

№ __________ от «_____» декабря 2009г

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп. заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС 18% |  |
|  |  |  |  | Всего с НДС |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор | ____________________________ |  | А.И.Власов |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Директор | _______________________________ |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования

Мотовилихинского района г.Перми

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                      А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от__________________№___

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________2009 г.               Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района ____________ А.И.Власов

Подрядчик

Проект муниципального контракта по лоту № 4

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

(бульвар по ул.Крупской от ул.Макаренко до ул.Ушинского; придорожные газоны по ул.Юрша; придорожные газоны по ул.Уинской

от ул.Тургенева до ул.Юрша; бульвар им.Гагарина от ул.Ушинского

до дома № 107 по бул.Гагарина; газоны на Южной дамбе; зеленая зона вдоль ул.Ушинского от ул.А.Гайдара, 14 до ул.А.Гайдара, 18; сквер на ул.А.Гайдара, 8б до ул.А.Гайдара, 14б; газон по у.Макаренко от ул.Тургенева до бул.Гагарина; газон вдоль ул.Крупской от пл.П.Лумумбы, 7 до ул.Крупской, 68; транспортная развязка по ул.Ушинского)

г. Пермь                                                                        		                     «____»___________  2010г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора учреждения Александра Ивановича Власова, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________

___________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.На основании результатов проведенного открытого аукциона № ____ от ______ (протокол № ___ от ________________) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

а) выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми;

б) обеспечение ликвидации последствий аварий (снежные валы, наледь, грязь и т.д.), связанных с функционированием подземных коммуникаций в течение суток;

в) осуществление систематического надзора за сохранностью объектов озеленения общего пользования и сооружений на них, уведомление Заказчика о всех случаях нанесения ущерба, разрушений от стихийных бедствий, принятия участия в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба объектам озеленения общего пользования с оформлением донесения по форме приложения № 7.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Перечень объектов и объем работ по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 1.1 – Состав работ и периодичность по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 2 – Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 3 – Оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 4 – Расчет стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми

Приложение 4.1 – Расчет стоимости по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми по месяцам ;

Приложение № 5 – Акт контрольной проверки выполнения работ;

Приложение № 6.1, 6.2 –  Формы отчетности (акт приемки выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3);

Приложение № 7 – Форма донесения.

Приложение № 8 – Форма предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  07.04.2010.

2.2. Окончание производства работ: 20.12.2010.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1.  Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с 07.04.2010 по 20.12.2010 формируется на основании заявки на участие в открытом аукционе Подрядчика и составляет:  _____________________ (______________________________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие  выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случае, предусмотренном в п.6.3. настоящего контракта, а также   в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением, некачественным выполнением работ, применения санкций.

3.3. Подрядчик сдает работы Заказчику ежемесячно до 25 числа отчетного месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4.Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются  акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Подрядчиком Заказчику, в срок до 25 числа текущего месяца.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Заказчику актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счетов-фактур за фактически выполненные работы при условии подписания сторонами акта приема выполненных работ без замечаний либо с наличием отметки об устранении Подрядчиком замечаний Заказчика, выявленных в процессе производства работ, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется  Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе производства работ недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. Подрядчик обязан разработать Технологическую карту выполнения работ и до начала производства работ представить ее Заказчику на согласование.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее четырех проверок за отчетный месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

6.8. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.9. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для расторжения контракта.

6.10. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

6.11. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему контракту Заказчик вправе в разумный срок поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем контракте.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку начала и окончания производства работ, а также промежуточных сроков, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта, за каждый день просрочки.

7.6.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 МРОТ.

7.6.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6.5.За невыполнение в установленные сроки работ, периодичность которых определяется по заданию Заказчика в соответствии с контрактом, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.7. За непредставление Технологической карты выполнения работ в соответствии с п. 5.10. настоящего контракта Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от  общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

7.8. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                      			Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» ИНН/КПП 5906085556/590601001 ОГРН 1085906006504 614014, г. Пермь, ул.Уральская,36 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/с 02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» л/с 02933018336) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Перми БИК 045773001 |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______ от _____________

Перечень объектов и объем работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

| Мотовилихинского района г. Перми. Наименование объекта | Общая площадь объекта | Газоны |  | Дороги, площадки, дорожки |  |  |  | Урны |  | Скамьи | Цветники (устройство) | Содержание цветников | Содержание кустарников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зимнее сод. |  | Летнее сод. |  | Летнее сод. | Зимнее. сод. | Летнее сод. | Из однолетников | Из однолетн. | В живой изгор. |
|  |  | Площадь газона | Площадь рыхления | Механизир. очистка | Ручная очистка | асф. покр. | плит. покр. | Колич. | Колич. | Колич. |  |  |  |
|  | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | шт. | шт. | шт. | м2 | м2 | п. м. |
| 1. Бульвар по ул.Крупской от ул.Макаренко до ул. Ушинского | 37146 | 24918 | 2064 | 3096 |  | 8644 |  | 4 | 4 | 10 |  |  |  |
| 2. Придорожные газоны по ул. Юрша | 28193 | 28193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |
| 3. Придорожные газоны по ул. Уинская от ул. Тургенева до ул. Юрша | 25316 | 23379,3 | 781,13 | 1180,7 | 20 |  | 1180,7 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 |  |
| 4. Бульвар им. Гагарина от ул. Ушинского до дома № 107 по Б.гагарина | 6000 | 4620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |
| 5. Газоны на Южной дамбе | 8000 | 5763,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Зеленая зона вдоль ул. Ушинского от ул. Гайдара, 14 до ул. А.Гайдара,18 | 7700 | 6600 |  |  |  | 1100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7. Сквер на ул. А. Гайдара, 8б до ул. А. Гайдара 14 б | 2750 | 2750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Газон по ул. Макаренко от ул.Тургенева до Б.Гагарина | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Газон вдоль ул. Крупской от ул. П.Лумумбы, 7 до ул. Крупской,68 | 14720 | 14720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Транспортная развязка по ул. Ушинского | 1697 | 1532 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 | 165 |  |
| Итого по лоту | 141522 | 122476,14 | 2851,13 | 4276,7 | 20 | 9744 | 1180,7 | 14 | 14 | 20 | 205 | 205 | 420 |

Приложение № 1.1

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Состав работ и периодичность по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми

1. Бульвар по улице Крупской от ул.Макаренко до ул.Ушинского.

2. Придорожные газоны по ул.Юрша.

3. Придорожные газоны по ул.Уинской от ул.Тургенева до ул. Юрша.

4. Бульвар им.Гагарина от ул.Ушинского до дома № 107 по бул.Гагарина.

5. Газоны на Южной дамбе.

6. Зеленая зона вдоль ул. Ушинского от ул. Гайдара, 14 до ул. А.Гайдара, 18.

7. Сквер на ул.А.Гайдара, 8б до ул. А.Гайдара ,14б.

8. Газон по ул. Макаренко от ул.Тургенева до бул.Гагарина.

9. Газон вдоль ул. Крупской от ул. П. Лумумбы, 7 до ул. Крупской,68.

10. Транспортная развязка по ул. Ушинского.

| №п/п | Наименование элементов благоустройства/работ | Состав работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Летнее содержание |  |  |  |
| 1 | Рыхление снежных валов на газонах | Рыхление снежных валов 1 раз в летний период (апрель) | м2 | 2851,13 |
| 2 | Содержание газонов на прочих объектах | Комплексная очистка газонов 2 раза в летней период (апрель, октябрь) | м2 | 122476,14 |
|  |  | Кошение газонов 5 раз в летней период (май, июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Очистка газонов от мусора |  |  |
| 3 | Содержание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием на объектах | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, смета. Удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 9744 |
| 4 | Содержание дорожек и площадок с плиточным покрытием на объектах | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, смета. Удаление сорной растительности у бортового камня и в швах. | м2 | 1180,7 |
| 5 | Покраска скамеек | Промывка, острожка, покраска в мае | шт. | 20 |
| 6 | Покраска урн | Промывка, покраска в мае | шт. | 14 |
| 7 | Содержание урн на территории объектов | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора | шт. | 14 |
| 8 | Устройство цветников из однолетних растений | Обработка граблями поверхности почвы после зимнего периода с выравниванием и очисткой от мусора, перекопка почвы, планировка почвы, нанесение рисунка, полив, посадка. | м2 | 205 |
| 9 | Содержание цветников из однолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших соцветий, стрижка бордюра в течение летнего периода не менее 3 раз в месяц. Внесение удбрений Очистка цветников от стеблей и цветов, перекопка, планировка в октябре. | м2 | 205 |
| 10 | Кустарники в живых изгородях стригущихся | Санитарная прочистка ножовкой и секатором 2 раза в летний период (май, октябрь), подкормка удобрениями | п.м | 420 |
|  |  | Стрижка живой изгороди 4 раз в летний период (июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление приствольных канавок 6 раз в летний период |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |
| 1 | Содержание дорог и площадок на территории объектов озеленения | Механизированная очистка дорожек и площадок, подсыпка, обработка поверхностей песком 1 раз в 2 дня в зимний период. | м2 | 4276,7 |
| 2 | Дороги и площадки, прилегающие к малым архитектурным формам | Ручная очистка от снега, подсыпка, обработка поверхностей песком 1 раз в 2 дня в зимний период. | м2 | 20 |
| 3 | Урны на территории объектов озеленения | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой в зимний период. | шт | 14 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Технология производства работ и условия выполнения работ

Все работы по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми должны быть произведены согласно «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г, «Эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми» решение №147 от 23.06.2009г, прилагаемого перечня объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми (приложение № 1), в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации.

Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории газонов, дорожек, площадок производится ежедневно, вывозка смета и мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток после сбора. Комплексная очистка газонов производится в апреле и октябре, газоны очищаются от грязи, листвы, мусора (различных видов загрязнения). Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО. Малые архитектурные формы на объектах озеленения (скамьи, урны) в зимний период должны быть очищены от снежно-ледяных образований.

Посадка однолетних цветников должна быть выполнена - стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка однолетних цветочных культур осуществляется с закрытой корневой системой, в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Рисунок цветника, ассортимент растений, соответствует эскизу согласованному с заказчиком до начала производства работ.

Посадку необходимо производить в утренние и вечерние часы, сразу после посадки рассады произвести полив цветников. Посадка цветников выполняется из однолетних цветочных культур, стандартным декоративным материалом с соблюдением нормативных параметров растений и технологий посадки из среднего расчета не менее на 1м2 – 40 шт. В течение летнего сезона необходимо восполнять отпад цветочных культур.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75) и другим нормативным документам.

Периоды выполнения работ:

- зимнее содержание с 07.04.2010 по 10.04.2010 и с 27.10.2010 по 20.12.2010  - 59 суток;

- летнее содержание с 11.04.2009 по 26.10.2010 – 199 суток;

- при различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни) заказчик имеет право корректировать периодичность уборки.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ____    от  ________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

Мотовилихинского района г.Перми  и условия снижения стоимости работ

1.Общие положения.

Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание объектов озеленения общего пользования по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

1.1 Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 2-х дней. | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность ровная, имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%, имеется заужение в пределах 10% Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. | Хорошо, -20% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20% Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора. | Удовлетворительно, -60% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение не более 40% Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега, мусора | Неудовлетворительно, -100% |

|  | 1.2. Летнее содержание |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Перед зимой многолетники обрезаны, летники убраны, цветники проштыкованы. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Имеются неокрашенные участки на элементах благоустройства. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади. Листва и мусор убраны на 70% площади после комплексной уборки, проводимой в апреле и октябре. Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники. Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. Наличие мусора в цветниках | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и октябре. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники. Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, приствольной канавки не взрыхлены и не прополоты. не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей), подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки. | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с заказчиком. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. Цветники не подготовлены к зиме. | Неудовлетворительно, -100% |

Методика оценки качества содержания

Оценка качества содержания объекта определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте. По результатам отчетного месяца составляется  не менее 4-х актов, на основании которых заказчиком производится оценка качества и снижение в соответствии с требованием.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 4

к муниципальному контракту

от ______________№__________

Расчет стоимости работ по содержанию

объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми

1. Бульвар по улице Крупской от ул.Макаренко до ул.Ушинского.

2. Придорожные газоны по ул.Юрша.

3. Придорожные газоны по ул.Уинской от ул.Тургенева до ул. Юрша.

4. Бульвар им.Гагарина от ул.Ушинского до дома № 107 по бул.Гагарина.

5. Газоны на Южной дамбе.

6. Зеленая зона вдоль ул. Ушинского от ул. Гайдара, 14 до ул. А.Гайдара, 18.

7. Сквер на ул.А.Гайдара, 8б до ул. А.Гайдара ,14б.

8. Газон по ул. Макаренко от ул.Тургенева до бул.Гагарина.

9. Газон вдоль ул. Крупской от ул. П. Лумумбы, 7 до ул. Крупской,68.

10. Транспортная развязка по ул. Ушинского.

| №п/п | Наименование элементов благоустройства/работ | Ед. изм. | Стоимость за единицу за весь период, с НДС, (руб.) | Объем | Итого с НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Рыхление снежных валов на газонах | м2 | 1,034 | 2851,13 |  |
| 2 | Содержание газонов на прочих объектах | м2 | 5,55 | 122476,14 |  |
| 3 | Содержание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием на объектах | м2 | 40,09 | 9744 |  |
| 4 | Содержание дорожек и площадок с плиточным покрытием на объектах | м2 | 26,97 | 1180,7 |  |
| 5 | Покраска скамеек | шт. | 250,71 | 20 |  |
| 6 | Покраска урн | шт | 70,20 | 14 |  |
| 7 | Содержание урн на территории объектов | шт | 1486,73 | 14 |  |
| 8 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 556,29 | 205 |  |
| 9 | Содержание цветников из однолетних растений | м2 | 165,58 | 205 |  |
| 10 | Кустарники в живых изгородях стригущихся | п.м | 214,91 | 420 |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Содержание дорог и площадок на территории объектов озеленения | м2 | 23,10 | 4276,7 |  |
| 2 | Дороги и площадки, прилегающие к малым архитектурным формам | м2 | 84,42 | 20 |  |
| 3 | Урны на территории объектов озеленения | шт | 640,74 | 14 |  |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

|  |  |  |  |  | Расчет стоимости по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм., руб с НДС |  | Объем работ |  | Всего стоимость работ с НДС, руб | в том числе по сезонам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого лето | в том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого зима |  | в том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лето 199 суток с 11.04.10 по 26.10.10 | зима 59 суток с 07.04.2010 по 10.04.10 и с 27.10.10 по 20.12.10 | Лето | Зима |  |  | Апрель 10 сут (с 11.04.10 по 20.04.10) | Май 30 сут (с 21.04.10 по 20.05.10) | Июнь 31 сут (с 21.05.10 по 20.06.10) | Июль 30 сут (с 21.06.10 по 20.07.10) |  | Август 31 сут (с 21.07.10 по 20.08.10) |  | Сентябрь 31 сут (с 21.08.10 по 20.09.10) |  | Октябрь 30 сут (с 21.09.10 по 20.10.10) | Ноябрь 6 сут (с 21.10.10 по 26.10.10) |  |  |  | Апрель 4 сут (с 07.04.10 по 10.04.10) |  |  | Ноябрь 25 сут (с 27.10.10 по 20.11.10) |  |  | Декабрь 30 сут (с 21.11.10 по 20.12.10) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  |  |  |
| Итого по контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор МБУ "Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотовилихинскогоо района" ___________________________________ А.И.Власов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №  5

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

А К Т

контрольной проверки  содержания  объектов озеленения общего пользования   Мотовилихинского района г.Перми

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________  2010 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | % снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Формы отчетности

Приложение 6.1.

к муниципальному контракту

№ __________ от «____» декабря  2009г.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период _________

по содержанию объектов озеленения общего пользования

Мотовилихинского района г.Перми

| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ. | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ руб с НДС |  | Процент снижения среднемесячный | Принято сумма к оплате, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за ед. изм | Всего |  |  |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Общий процент снижения | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Всего по акту с НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | в том числе без НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик

Директор МБУ  «Благоустройство Мотовилихинского района _________(А.И.Власов)

М.п.

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

М.п.

Приложение  6.2.

к муниципальному контракту

№ __________ от «_____» декабря 2009г

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп. заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС 18% |  |
|  |  |  |  | Всего с НДС |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор | ____________________________ |  | А.И.Власов |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Директор | _______________________________ |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования

Мотовилихинского района г.Перми

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                      А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от__________________№___

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________2009 г.               Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района ____________ А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 3.1

к документации об аукционе

Лот № 1

Техническое задание

по содержанию объектов озеленения общего пользования

(бульвар им.Гагарина от пл.Дружбы до ул.Макаренко; транспортная развязка по ул.Революции-бул.Гагарина; бульвар по ул.Крупской от пл.Дружбы до ул.Макаренко)

Срок выполнения работ: с 07.04.2010г. по 20.12.2010г.

Стоимость работ:     1 677 611  рублей 98 коп.

Расчет стоимости работ:

| №п/п | Наименование элементов благоустройства/ работ | Ед. изм. | Стоимость за единицу за весь период, с НДС, (руб.) | Объем | Итого с НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Рыхление снежных валов на газонах | м2 | 1,034 | 4524 | 4677,82 |
| 2 | Содержание газонов на транзитных объектах | м2 | 28,33 | 33038,3 | 935975,04 |
| 3 | Содержание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием на объектах | м2 | 40,09 | 6786 | 272050,74 |
| 4 | Покраска скамеек | шт | 250,71 | 48 | 12034,08 |
| 5 | Покраска урн | шт | 70,20 | 48 | 3369,6 |
| 6 | Содержание урн на территории объектов | шт | 1486,73 | 48 | 71363,04 |
| 7 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 556,29 | 87 | 48397,23 |
| 8 | Содержание цветников из однолетних растений | м2 | 165,58 | 87 | 14405,46 |
| 9 | Содержание цветников из многолетних растений | м2 | 77,64 | 503 | 39052,92 |
| 10 | Кустарники в живых изгородях стригущихся | п.м | 214,91 | 507 | 108959,37 |
| 11 | Кустарники одиночные и в группах | шт | 58,84 | 270 | 15886,8 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Содержание дорог и площадок на территории объектов озеленения | м2 | 17,70 | 6786 | 120112,2 |
| 2 | Дороги и площадки, прилегающие к малым архитектурным формам | м2 | 64,68 | 120 | 7761,6 |
| 3 | Урны на территории объектов озеленения | шт | 490,96 | 48 | 23566,08 |
| Всего: |  |  |  |  | 1677611,98 |

Состав работ по содержанию объектов озеленения общего пользования:

| №п/п | Наименование элементов благоустройства/работ | Состав работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Летнее содержание |  |  |  |
| 1 | Рыхление снежных валов на газонах | Рыхление снежных валов 1 раз в летний период (апрель) | м2 | 4524 |
| 2 | Содержание газонов на транзитных объектах | Комплексная очистка газонов 2 раза за летней период (апрель, октябрь) | м2 | 33038,3 |
|  |  | Кошение газонов 5 раз в летней период (май, июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Очистка газонов от мусора |  |  |
| 3 | Содержание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием на объектах | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, смета. Удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 6786 |
| 4 | Покраска скамеек | Промывка, острожка, покраска в мае | шт. | 48 |
| 5 | Покраска урн | Промывка, покраска в мае | шт | 48 |
| 6 | Содержание урн на территории объектов | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора | шт | 48 |
| 7 | Устройство цветников из однолетних растений | Обработка граблями поверхности почвы после зимнего периода с выравниванием и очисткой от мусора, перекопка почвы, планировка почвы, нанесение рисунка, полив, посадка. | м2 | 87 |
| 8 | Содержание цветников из однолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших соцветий, стрижка бордюра в течение летнего периода не менее 3 раз в месяц. Внесение удобрений Очистка цветников от стеблей и цветов, перекопка, планировка в октябре. | м2 | 87 |
| 9 | Содержание цветников из многолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших соцветий в течение летнего периода не менее 3 раз в месяц. Внесение удобрений. Обрезка растений от стеблей и цветов, окапывание в сентябре. | м2 | 503 |
| 10 | Кустарники в живых изгородях стригущихся . | Санитарная прочистка ножовкой и секатором 2 раза в летний период (май, октябрь), подкормка удобрениями | п.м | 507 |
|  |  | Стрижка живой изгороди 4 раз в летний период (июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление приствольных канавок 6 раз в летний период |  |  |
| 11 | Кустарники одиночные и в группах | Санитарная прочистка, подкормка удобрениями - 1 раз в летний период (апрель). | шт. | 270 |
|  |  | Стрижка, прореживание - 4 раза в летний период |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление лунок 6 раз в летний период |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |
| 1 | Содержание дорог и площадок на территории объектов озеленения | Механизированная очистка дорожек и площадок, подсыпка, обработка поверхностей песком 1 раз в 2 дня в зимний период. | м2 | 6786 |
| 2 | Дороги и площадки, прилегающие к малым архитектурным формам | Ручная очистка от снега, подсыпка, обработка поверхностей песком 1 раз в 2 дня в зимний период. | м2 | 120 |
| 3 | Урны на территории объектов озеленения | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой в зимний период. | шт | 48 |

Перечень  по содержанию объектов озеленения общего пользования

Мотовилихинского района г.Перми

1. Бульвар им.Гагарина от пл.Дружбы до ул.Макаренко.

2.Транспортная развязка по ул.Революции – бул.Гагарина.

3. Бульвар по ул.Крупской от пл.Дружбы до ул.Макаренко.

Технология производства работ и условия выполнения работ

Все работы по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми должны быть произведены согласно «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г, «Эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми» решение № 147 от 23.06.2009г, прилагаемого перечня объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми (приложение № 1), в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации.

Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории газонов, дорожек, площадок производится ежедневно, вывозка смета и мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток после сбора. Комплексная очистка газонов производится в апреле и октябре, газоны очищаются от грязи, листвы, мусора (различных видов загрязнения). Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО. Малые архитектурные формы на объектах озеленения (скамьи, урны) в зимний период должны быть очищены от снежно-ледяных образований.

Посадка однолетних цветников должна быть выполнена - стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка однолетних цветочных культур осуществляется с закрытой корневой системой, в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Рисунок цветника, ассортимент растений, соответствует эскизу согласованному с заказчиком до начала производства работ.

Посадку необходимо производить в утренние и вечерние часы, сразу после посадки рассады произвести полив цветников. Посадка цветников выполняется из однолетних цветочных культур, стандартным декоративным материалом с соблюдением нормативных параметров растений и технологий посадки из среднего расчета не менее на 1м2 – 40 шт. В течение летнего сезона необходимо восполнять отпад цветочных культур.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75) и другим нормативным документам.

Периоды выполнения работ:

- зимнее содержание с 07.04.2010 по 10.04.2010 и с 27.10.2010 по 20.12.2010  - 59 суток;

- летнее содержание с 11.04.2009 по 26.10.2010 – 199 суток;

- при различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни) заказчик имеет право корректировать периодичность уборки.

Лот № 2

Техническое задание

по содержанию объектов озеленения общего пользования

(бульвар по ул.Дружбы от пл.Дружбы до ул.Тургенева; сквер у школы

№ 116, ул.Техническая, 10; сквер по ул.Уральской, 88 до ул.В.Фигнер,

от ул.Калининградской до ул.Металлургов; зеленая зона от ул.Халтурина, 2 до ул.Халтурина, 10)

Срок выполнения работ: с 07.04.2010г. по 20.12.2010г.

Стоимость работ:     1 511 144 рубля 52 коп.

Расчет стоимости работ:

| №п/п | Наименование элементов благоустройства/работ | Ед. изм. | Стоимость за единицу за весь период, с НДС, (руб.) | Объем | Итого с НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Рыхление снежных валов на газонах | м2 | 1,034 | 2843,33 | 2940,00 |
| 2 | Содержание газонов на транзитных объектах | м2 | 28,33 | 8324 | 235818,92 |
|  | Содержание газонов на прочих объектах | м2 | 5,55 | 30585 | 169746,75 |
| 3 | Содержание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием на объектах | м2 | 40,09 | 4780 | 191630,20 |
| 4 | Покраска скамеек | шт. | 250,71 | 33 | 8273,43 |
| 5 | Покраска урн | шт | 70,20 | 33 | 2316,6 |
| 6 | Содержание урн на территории объектов | шт | 1486,73 | 33 | 49062,09 |
| 7 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 556,29 | 637 | 354356,73 |
| 8 | Содержание цветников из однолетних растений | м2 | 165,58 | 637 | 105474,46 |
| 9 | Содержание цветников из многолетних растений | м2 | 77,64 | 84 | 6521,76 |
| 10 | Кустарники в живых изгородях стригущихся | п.м | 214,91 | 1200 | 257892,00 |
| 11 | Кустарники одиночные и в группах | шт | 58,84 | 380 | 22359,20 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Содержание дорог и площадок на территории объектов озеленения | м2 | 17,70 | 4265 | 75490,50 |
| 2 | Дороги и площадки, прилегающие к малым архитектурным формам | м2 | 64,68 | 200 | 12936,00 |
| 3 | Урны на территории объектов озеленения | шт | 490,96 | 33 | 16201,68 |
| 5 | Содержание памятника | м2 | 8,28 | 15 | 124,20 |
| Всего: |  |  |  |  | 1 511 144,52 |

Состав работ по содержанию объектов озеленения общего пользования:

| №п/п | Наименование элементов благоустройства/работ | Состав работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Летнее содержание |  |  |  |
| 1 | Рыхление снежных валов на газонах | Рыхление снежных валов 1 раз в летний период (апрель) | м2 | 2843,33 |
| 2 | Содержание газонов на транзитных объектах | Комплексная очистка газонов 2 раза за летней период (апрель, октябрь) | м2 | 8324 |
|  |  | Кошение газонов 5 раз в летней период (май, июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Очистка газонов от мусора |  |  |
|  | Содержание газонов на прочих объектах | Комплексная очистка газонов 2 раза в летней период (апрель, октябрь) | м2 | 30585 |
|  |  | Кошение газонов 5 раз в летней период (май, июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Очистка газонов от мусора |  |  |
| 3 | Содержание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием на объектах | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, смета. Удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 4780 |
| 4 | Покраска скамеек | Промывка, острожка, покраска в мае | шт. | 33 |
| 5 | Покраска урн | Промывка, покраска в мае | шт | 33 |
| 6 | Содержание урн на территории объектов | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора | шт | 33 |
| 7 | Устройство цветников из однолетних растений | Обработка граблями поверхности почвы после зимнего периода с выравниванием и очисткой от мусора, перекопка почвы, планировка почвы, нанесение рисунка, полив, посадка. | м2 | 637 |
| 8 | Содержание цветников из однолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших соцветий, стрижка бордюра в течение летнего периода не менее 3 раз в месяц. Внесение удбрений Очистка цветников от стеблей и цветов, перекопка, планировка в октябре. | м2 | 637 |
| 9 | Содержание цветников из многолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших соцветий в течение летнего периода не менее 3 раз в месяц. Внесение удобрений. Обрезка растений от стеблей и цветов, окапывание в сентябре. | м2 | 84 |
| 10 | Кустарники в живых изгородях стригущихся | Санитарная прочистка ножовкой и секатором 2 раза в летний период (май, октябрь), подкормка удобрениями | п.м | 1200 |
|  |  | Стрижка живой изгороди 4 раз в летний период (июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление приствольных канавок 6 раз в летний период |  |  |
| 11 | Кустарники одиночные и в группах | Санитарная прочистка, подкормка удобрениями - 1 раз в летний период (апрель). | шт | 380 |
|  |  | Стрижка, прореживание - 4 раза в летний период |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление лунок 6 раз в летний период |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |
| 1 | Содержание дорог и площадок на территории объектов озеленения | Механизированная очистка дорожек и площадок, подсыпка, обработка поверхностей песком 1 раз в 2 дня в зимний период. | м2 | 4265 |
| 2 | Дороги и площадки, прилегающие к малым архитектурным формам | Ручная очистка от снега, подсыпка, обработка поверхностей песком 1 раз в 2 дня в зимний период. | м2 | 200 |
| 3 | Урны на территории объектов озеленения | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой в зимний период. | шт | 33 |
| 5 | Содержание памятника | Очистка от снежно-ледяных образований | м2 | 15 |

Перечень  по содержанию объектов озеленения общего пользования

Мотовилихинского района г.Перми

1.  Бульвар по ул.Дружбы от пл.Дружбы до ул.Тургенева.

2.  Сквер у школы № 116  ул. Техническая, 10.

3.  Сквер по ул.Уральской, 88 до ул. В. Фигнер, от ул.Калининградской до ул.Металлургов.

4.  Зеленая зона от ул. Халтурина, 2 до ул. Халтурина, 10.

Технология производства работ и условия выполнения работ

Все работы по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми должны быть произведены согласно «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г, «Эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми» решение № 147 от 23.06.2009г, прилагаемого перечня объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми (приложение № 1), в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации.

Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории газонов, дорожек, площадок производится ежедневно, вывозка смета и мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток после сбора. Комплексная очистка газонов производится в апреле и октябре, газоны очищаются от грязи, листвы, мусора (различных видов загрязнения). Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО. Малые архитектурные формы на объектах озеленения (скамьи, урны) в зимний период должны быть очищены от снежно-ледяных образований.

Посадка однолетних цветников должна быть выполнена - стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка однолетних цветочных культур осуществляется с закрытой корневой системой, в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Рисунок цветника, ассортимент растений, соответствует эскизу согласованному с заказчиком до начала производства работ.

Посадку необходимо производить в утренние и вечерние часы, сразу после посадки рассады произвести полив цветников. Посадка цветников выполняется из однолетних цветочных культур, стандартным декоративным материалом с соблюдением нормативных параметров растений и технологий посадки из среднего расчета не менее на 1м2 – 40 шт. В течение летнего сезона необходимо восполнять отпад цветочных культур.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75) и другим нормативным документам.

Периоды выполнения работ:

- зимнее содержание с 07.04.2010 по 10.04.2010 и с 27.10.2010 по 20.12.2010  - 59 суток;

- летнее содержание с 11.04.2009 по 26.10.2010 – 199 суток;

- при различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни) заказчик имеет право корректировать периодичность уборки.

Лот № 3

Техническое задание

по содержанию объектов озеленения общего пользования

(сквер у «Дома Специалистов»; сквер на пл.Восстания; сквер им.Борцов Революции; бульвар по ул.Металлистов; газон на перекрестке ул.Уральская-ул.Свердлова; газон по ул.1905 года от ул.Лифанова до ул.Восстания; газон вдоль технического проезда с ул.Гашкова от АЗС до автотранспортного колледжа ул.И.Франко, 39; газон вдоль пешеходной дорожки от ул.Ким, 53 до ул.Инженерной, 5)

Срок выполнения работ: с 07.04.2010г. по 20.12.2010г.

Стоимость работ:     1 527 111 рублей 91 коп.

Расчет стоимости работ:

| №п/п | Наименование элементов благоустройства/работ | Ед. изм. | Стоимость за единицу за весь период, с НДС, (руб.) | Объем | Итого с НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Рыхление снежных валов на газонах | м2 | 1,034 | 2239,33 | 2315,46 |
| 2 | Содержание газонов на транзитных объектах | м2 | 28,33 | 27687 | 784372,71 |
| 3 | Содержание газонов на прочих объектах | м2 | 5,55 | 19650 | 109057,50 |
| 4 | Содержание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием на объектах | м2 | 40,09 | 4450 | 178400,50 |
| 5 | Содержание дорожек и площадок с плиточным покрытием на объектах | м2 | 26,97 | 1342 | 36193,74 |
| 6 | Покраска скамеек | шт. | 250,71 | 4 | 1002,84 |
| 7 | Покраска урн | шт | 70,20 | 4 | 280,8 |
| 8 | Содержание урн на территории объектов | шт | 1486,73 | 4 | 5946,92 |
| 9 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 556,29 | 424 | 235866,96 |
| 10 | Содержание цветников из однолетних растений | м2 | 165,58 | 424 | 70205,92 |
| 11 | Содержание цветников из многолетних растений | м2 | 77,64 | 84 | 6521,76 |
| 12 | Кустарники в живых изгородях стригущихся | п.м. | 214,91 | 130 | 27938,30 |
| 13 | Кустарники одиночные и в группах | шт | 58,84 | 129 | 7590,36 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Содержание дорог и площадок на территории объектов озеленения | м2 | 17,70 | 3359 | 59454,30 |
| 2 | Урны на территории объектов озеленения | шт | 490,96 | 4 | 1963,84 |
| Всего: |  |  |  |  | 1527111,91 |

Состав работ по содержанию объектов озеленения общего пользования:

| №п/п | Наименование элементов благоустройства/работ | Состав работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Летнее содержание |  |  |  |
| 1 | Рыхление снежных валов на газонах | Рыхление снежных валов 1 раз в летний период (апрель) | м2 | 2239,33 |
| 2 | Содержание газонов на транзитных объектах | Комплексная очистка газонов 2 раза за летней период (апрель, октябрь) | м2 | 27687 |
|  |  | Кошение газонов 5 раз в летней период (май, июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Очистка газонов от мусора |  |  |
| 3 | Содержание газонов на прочих объектах | Комплексная очистка газонов 2 раза в летней период (апрель, октябрь) | м2 | 19650 |
|  |  | Кошение газонов 5 раз в летней период (май, июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Очистка газонов от мусора |  |  |
| 4 | Содержание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием на объектах | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, смета. Удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 4450 |
| 5 | Содержание дорожек и площадок с плиточным покрытием на объектах | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, смета. Удаление сорной растительности у бортового камня и в швах. | м2 | 1342 |
| 6 | Покраска скамеек | Промывка, острожка, покраска в мае | шт. | 4 |
| 7 | Покраска урн | Промывка, покраска в мае | шт. | 4 |
| 8 | Содержание урн на территории объектов | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора | шт. | 4 |
| 9 | Устройство цветников из однолетних растений | Обработка граблями поверхности почвы после зимнего периода с выравниванием и очисткой от мусора, перекопка почвы, планировка почвы, нанесение рисунка, полив, посадка. | м2 | 424 |
| 10 | Содержание цветников из однолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших соцветий, стрижка бордюра в течение летнего периода не менее 3 раз в месяц. Внесение удбрений Очистка цветников от стеблей и цветов, перекопка, планировка в октябре. | м2 | 424 |
| 11 | Содержание цветников из многолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших соцветий в течение летнего периода не менее 3 раз в месяц. Внесение удобрений. Обрезка растений от стеблей и цветов, окапывание в сентябре. | м2 | 84 |
| 12 | Кустарники в живых изгородях стригущихся | Санитарная прочистка ножовкой и секатором 2 раза в летний период (май, октябрь), подкормка удобрениями | п.м. | 130 |
|  |  | Стрижка живой изгороди 4 раз в летний период (июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление приствольных канавок 6 раз в летний период |  |  |
| 13 | Кустарники одиночные и в группах | Санитарная прочистка, подкормка удобрениями - 1 раз в летний период (апрель). | шт. | 129 |
|  |  | Стрижка, прореживание - 4 раза в летний период |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление лунок 6 раз в летний период |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |
| 1 | Содержание дорог и площадок на территории объектов озеленения | Механизированная очистка дорожек и площадок, подсыпка, обработка поверхностей песком 1 раз в 2 дня в зимний период. | м2 | 3359 |
| 2 | Урны на территории объектов озеленения | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой в зимний период. | шт. | 4 |

Перечень  по содержанию объектов озеленения общего пользования

Мотовилихинского района г.Перми

1. Сквер у "Дома Специалистов".

2.Сквер  на пл.Восстания.

3.Сквер им. Борцов Революции.

4.Бульвар по ул.Металлистов.

5.Газон на перекрестке ул.Уральская - ул.Свердлова.

6.Газон по ул. 1905 года от ул. Лифанова до ул. Восстания.

7.Газон вдоль технического проезда с ул. Гашкова от АЗС до автотранспортного колледжа,    ул. И.Франко ,39.

8.Газон вдоль пешеходной дорожки от ул. Ким, 53 до ул. Инженерной,5.

Технология производства работ и условия выполнения работ

Все работы по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми должны быть произведены согласно «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г, «Эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми» решение № 147 от 23.06.2009г, прилагаемого перечня объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми (приложение № 1), в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации.

Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории газонов, дорожек, площадок производится ежедневно, вывозка смета и мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток после сбора. Комплексная очистка газонов производится в апреле и октябре, газоны очищаются от грязи, листвы, мусора (различных видов загрязнения). Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО. Малые архитектурные формы на объектах озеленения (скамьи, урны) в зимний период должны быть очищены от снежно-ледяных образований.

Посадка однолетних цветников должна быть выполнена - стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка однолетних цветочных культур осуществляется с закрытой корневой системой, в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Рисунок цветника, ассортимент растений, соответствует эскизу согласованному с заказчиком до начала производства работ.

Посадку необходимо производить в утренние и вечерние часы, сразу после посадки рассады произвести полив цветников. Посадка цветников выполняется из однолетних цветочных культур, стандартным декоративным материалом с соблюдением нормативных параметров растений и технологий посадки из среднего расчета не менее на 1м2 – 40 шт. В течение летнего сезона необходимо восполнять отпад цветочных культур.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75) и другим нормативным документам.

Периоды выполнения работ:

- зимнее содержание с 07.04.2010 по 10.04.2010 и с 27.10.2010 по 20.12.2010  - 59 суток;

- летнее содержание с 11.04.2009 по 26.10.2010 – 199 суток;

- при различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни) заказчик имеет право корректировать периодичность уборки.

Лот № 4

Техническое задание

по содержанию объектов озеленения общего пользования

(бульвар по ул.Крупской от ул.Макаренко до ул.Ушинского; придорожные газоны по ул.Юрша; придорожные газоны по ул.Уинской

от ул.Тургенева до ул.Юрша; бульвар им.Гагарина от ул.Ушинского

до дома № 107 по бул.Гагарина; газоны на Южной дамбе; зеленая зона вдоль ул.Ушинского от ул.А.Гайдара, 14 до ул.А.Гайдара, 18; сквер на ул.А.Гайдара, 8б до ул.А.Гайдара, 14б; газон по у.Макаренко от ул.Тургенева до бул.Гагарина; газон вдоль ул.Крупской от пл.П.Лумумбы, 7 до ул.Крупской, 68; транспортная развязка по ул.Ушинского)

Срок выполнения работ: с 07.04.2010г. по 20.12.2010г.

Стоимость работ:     1 454 092 рубля 49 коп.

Расчет стоимости работ:

| №п/п | Наименование элементов благоустройства/работ | Ед. изм. | Стоимость за единицу за весь период, с НДС, (руб.) | Объем | Итого с НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Рыхление снежных валов на газонах | м2 | 1,034 | 2851,13 | 2948,07 |
| 2 | Содержание газонов на прочих объектах | м2 | 5,55 | 122476,14 | 679742,58 |
| 3 | Содержание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием на объектах | м2 | 40,09 | 9744 | 390636,96 |
| 4 | Содержание дорожек и площадок с плиточным покрытием на объектах | м2 | 26,97 | 1180,7 | 31843,48 |
| 5 | Покраска скамеек | шт. | 250,71 | 20 | 5014,20 |
| 6 | Покраска урн | шт | 70,20 | 14 | 982,80 |
| 7 | Содержание урн на территории объектов | шт | 1486,73 | 14 | 20814,22 |
| 8 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 556,29 | 205 | 114039,45 |
| 9 | Содержание цветников из однолетних растений | м2 | 165,58 | 205 | 33943,90 |
| 10 | Кустарники в живых изгородях стригущихся | п.м | 214,91 | 420 | 90262,20 |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |
| 1 | Содержание дорог и площадок на территории объектов озеленения | м2 | 17,70 | 4276,7 | 75697,59 |
| 2 | Дороги и площадки, прилегающие к малым архитектурным формам | м2 | 64,68 | 20 | 1293,60 |
| 3 | Урны на территории объектов озеленения | шт | 640,74 | 14 | 6873,44 |
|  |  |  |  |  | 1 454 092,49 |

Состав работ по содержанию объектов озеленения общего пользования:

| №п/п | Наименование элементов благоустройства/работ | Состав работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Летнее содержание |  |  |  |
| 1 | Рыхление снежных валов на газонах | Рыхление снежных валов 1 раз в летний период (апрель) | м2 | 2851,13 |
| 2 | Содержание газонов на прочих объектах | Комплексная очистка газонов 2 раза в летней период (апрель, октябрь) | м2 | 122476,14 |
|  |  | Кошение газонов 5 раз в летней период (май, июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Очистка газонов от мусора |  |  |
| 3 | Содержание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием на объектах | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, смета. Удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 9744 |
| 4 | Содержание дорожек и площадок с плиточным покрытием на объектах | Ежедневное подметание с очисткой от мусора, смета. Удаление сорной растительности у бортового камня и в швах. | м2 | 1180,7 |
| 5 | Покраска скамеек | Промывка, острожка, покраска в мае | шт. | 20 |
| 6 | Покраска урн | Промывка, покраска в мае | шт. | 14 |
| 7 | Содержание урн на территории объектов | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора | шт. | 14 |
| 8 | Устройство цветников из однолетних растений | Обработка граблями поверхности почвы после зимнего периода с выравниванием и очисткой от мусора, перекопка почвы, планировка почвы, нанесение рисунка, полив, посадка. | м2 | 205 |
| 9 | Содержание цветников из однолетних растений | Рыхление, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших соцветий, стрижка бордюра в течение летнего периода не менее 3 раз в месяц. Внесение удбрений Очистка цветников от стеблей и цветов, перекопка, планировка в октябре. | м2 | 205 |
| 10 | Кустарники в живых изгородях стригущихся | Санитарная прочистка ножовкой и секатором 2 раза в летний период (май, октябрь), подкормка удобрениями | п.м | 420 |
|  |  | Стрижка живой изгороди 4 раз в летний период (июнь, июль, август, сентябрь) |  |  |
|  |  | Прополка и рыхление приствольных канавок 6 раз в летний период |  |  |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |
| 1 | Содержание дорог и площадок на территории объектов озеленения | Механизированная очистка дорожек и площадок, подсыпка, обработка поверхностей песком 1 раз в 2 дня в зимний период. | м2 | 4276,7 |
| 2 | Дороги и площадки, прилегающие к малым архитектурным формам | Ручная очистка от снега, подсыпка, обработка поверхностей песком 1 раз в 2 дня в зимний период. | м2 | 20 |
| 3 | Урны на территории объектов озеленения | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой в зимний период. | шт | 14 |

Перечень  по содержанию объектов озеленения общего пользования

Мотовилихинского района г.Перми

1. Бульвар по улице Крупской от ул.Макаренко до ул.Ушинского.

2. Придорожные газоны по ул.Юрша.

3. Придорожные газоны по ул.Уинской от ул.Тургенева до ул. Юрша.

4. Бульвар им.Гагарина от ул.Ушинского до дома № 107 по бул.Гагарина.

5. Газоны на Южной дамбе.

6. Зеленая зона вдоль ул. Ушинского от ул. Гайдара, 14 до ул. А.Гайдара, 18.

7. Сквер на ул.А.Гайдара, 8б до ул. А.Гайдара, 14б.

8. Газон по ул. Макаренко от ул.Тургенева до бул.Гагарина.

9. Газон вдоль ул. Крупской от ул. П. Лумумбы, 7 до ул. Крупской,68.

10. Транспортная развязка по ул. Ушинского.

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Все работы по содержанию объектов озеленения общего пользования должны быть произведены согласно «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г, «Эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми» решение № 147 от 23.06.2009г., прилагаемого перечня объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми (таблица № 1), в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации.

Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории газонов, дорожек, площадок производится ежедневно, вывозка смета и мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток после сбора. Комплексная очистка газонов производится в апреле и октябре, газоны очищаются от грязи, листвы, мусора (различных видов загрязнения). Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО. Малые архитектурные формы на объектах озеленения (скамьи, урны) в зимний период должны быть очищены от снежно-ледяных образований.

Посадка однолетних цветников должна быть выполнена - стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка однолетних цветочных культур осуществляется с закрытой корневой системой, в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Рисунок цветника, ассортимент растений, соответствует эскизу согласованному с заказчиком до начала производства работ.

Посадку необходимо производить в утренние и вечерние часы, сразу после посадки рассады произвести полив цветников. Посадка цветников выполняется из однолетних цветочных культур, стандартным декоративным материалом с соблюдением нормативных параметров растений и технологий посадки из среднего расчета не менее на 1м2 – 40 шт. В течение летнего сезона необходимо восполнять отпад цветочных культур.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75) и другим нормативным документам.

Периоды выполнения работ:

- зимнее содержание с 07.04.2010 по 10.04.2010 и с 27.10.2010 по 20.12.2010  - 59 суток;

- летнее содержание с 11.04.2009 по 26.10.2010 – 199 суток;

- при различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни) заказчик имеет право корректировать периодичность уборки.

Приложение № 3.2                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА,

ПОДАВШЕМ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

| Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

| Для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ____________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ:

 непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

 неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

 отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного                 характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком нами уполномочен  _____________________________________________________________________________

___        (Ф.И.О., должность, контактный телефон уполномоченного лица)

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 3.3.                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы по лоту № ______, на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию объектов озеленения Мотовилихинского района г.Перми в 2010 году.

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 3.4.                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

| Наименование участника размещения заказа |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 3.5.                                                                                                                                                                                        к документации об аукционе

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 3.6.

- к документации об аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20___ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 3.7.

- к документации об аукционе

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20___ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

| М.П. |  |
| --- | --- |

Необходимо перечислить ВСЕ документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе