Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 05 от «16» февраля 2010 г.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по смене деревянных дверей

на металлические противопожарные

г.  Пермь                                                                                                «_____» ___________ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 18» (далее – МУЗ «ГДКБ № 18») в лице Главного врача Лебедева Юрия Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________(далее - _________), именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, на основании решения котировочной комиссии (протокол № ___от ___________2010г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1  Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы: смена деревянных дверей на металлические противопожарные в помещении молочной кухни МУЗ «ГДКБ №18» и раздаточного пункта молочной кухни МУЗ «ГДКБ №18», расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Желябова, 10 и г. Пермь, ул. Большевистская, 169 соответственно, (далее – объекты),  и сдать их результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить результат выполненных работ по цене, указанной в п. 3.1. настоящего контракта. Объём работ, подлежащих выполнению, предусмотрен локальным сметным расчетом (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего контракта.

### 2.   ЦЕНА КОНТРАКТА

  - Цена контракта составляет________________(__________________________рублей ___копеек).

Цена контракта определена на основании запроса котировок и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы, связанные с приобретением и доставкой двери, иных необходимых материалов, выполнением работ в полном объёме согласно Приложению № 1 к контракту, со сбором и вывозом строительного мусора, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи.

2.2.   Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При выполнении настоящего контракта Подрядчик обязан:

    - Выполнить своими силами и средствами работы, предусмотренные настоящим контрактом в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов, ППБ и сдать их результат Заказчику;

    - Выполнить работу в сроки, установленные настоящим контрактом.

    - За свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

    - Представить сертификат пожарной безопасности на металлические противопожарные двери (согласно ГОСТ 30247.2-94, СНиП-21-01-97), до начала выполнения работ по их установке.

    - Обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды;

    - Обеспечить надлежащую охрану имущества Заказчика и третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

    - Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта.

    - Извещать Заказчика в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по нижеуказанному адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

    - В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2) /или иных документов.

    - В 3-х дневный  срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

# ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан:

    - Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов, СанПиНов, ППБ;

    - Передать  Подрядчику акты приема-передачи объектов в работу в день заключения контракта;

    - Обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

    - Принять результат работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего контракта;

    - Оплатить принятый результат работ в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Срок выполнения работ: не более 20 (двадцати) дней с момента заключения настоящего контракта.

Начало работ: «____» _____________________ 2010 года.

Окончание работ: «____» __________________ 2010 года.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости Контракта путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 10 дней с момента подписания акта приемки объектов в работу.

  - Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами акта о приемке в эксплуатацию объектов, при условии оформленных в установленном порядке  счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Заказчик назначает своих представителей для оформления актов на выполненные работы, а также для осуществления технического надзора и контроля за выполнением работ и проведения проверки соответствия используемых Подрядчиком материалов.

  - Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

  - Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

  - Подрядчик гарантирует, что качество используемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.5. В случае если Заказчиком  будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в 3-х дневный  срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в 3-х дневный  срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

- ПРИЕМКА  РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

8.1.   Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

8.2. Приемка результата работ производится в течение одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, и оформляется актом.

8.3.    При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

    - В 3-х дневный  срок устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, установленных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из суммы, подлежащей уплате последнему.

  - За невыполнение работ в полном объёме, за выполнение работ, не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены договора.

  - Факт нарушения сроков выполнения работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты принятых работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

12.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

12.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров, в течение 2 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

12.5. Для  решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: ___________________________________________ контактный тел.: _______________.

13.   ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1 Приложение № 1 “Локальный сметный расчет».

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»	                         «Исполнитель»

МУЗ «Городская детская

клиническая больница № 18»

614068.г. Пермь, ул. Коммунистическая,109

Тел. 237-11-07,237-14-01

ИНН 5903003280   КПП 590301001

Банк получателя:   БИК 045773001

УФК по Пермскому краю

(ДФ г. Перми, МУЗ ГДКБ 318,л/с 02920010503)

р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России

по Пермскому краю г. Перми

15.  ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК              	                                     ПОСТАВЩИК

___________________ (Ю.В. Лебедев)                                     ___________________(_________)

(м.п.)	                                                                                            (м.п.)