Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

Место выполнения работ: г.Пермь, Ленинский район, конкретные адреса размещения объектов по указанию заказчика.

Сроки выполнения работ: с 01.04.2010 по 21.06.2010 года.

Характеристики демонтируемых металлических гаражей, будок:

- Стандартные разборные металлические гаражи;

- Нестандартные сварные металлические гаражи и будки, используемые в качестве гаражей и сараев;

- Временные сооружения, используемые в качестве сараев.

Требования к выполнению и оказанию услуг:

- осуществление мероприятий по вскрытию объектов (по необходимости) с оформлением акта и описи обнаруженного имущества;

- демонтаж некапитальных объектов;

- выполнение работ по устранению нарушений Правил содержания территории ранее занятой демонтируемыми объектами в течение первого календарного дня после демонтажа объекта;

- погрузка демонтируемых объектов на транспортное средство исполнителя;

- погрузка имущества, находящегося в демонтируемых объектах на транспортное средство исполнителя в соответствии с актом и описью данного имущества;

- транспортировка демонтируемых объектов к месту хранения исполнителя;

- транспортировка имущества, находящегося в демонтируемых объектах к месту хранения исполнителя;

- обеспечение выполнения необходимых требований по безопасности  и охране труда при выполнении работ, связанных с демонтажем объекта, включая обеспечение выполнения требований электро- и пожаробезопасности;

- обеспечение сохранности принятых на хранение объектов в течение трех лет с момента демонтажа по гарантийному письму исполнителя;

- обеспечение работ по демонтажу 31 отдельно стоящего некапитального объекта;

- документальное подтверждение наличия охраняемого земельного участка (базы) для складирования объектов и имущества;

- проверка сметной документации за счет победителя котировки;

- исполнитель обязан выполнить работы по настоящему контракту лично.

Срок исполнения заявки по демонтажу: не более двух рабочих дней с момента подачи заказчиком заявки на демонтаж.

Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

Подрядчик работ гарантирует сохранность демонтируемого объекта в течение трех лет с момента демонтажа.