Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

№4 от «18» февраля 2010 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по очистке малых рек (р.Мулянка) в рамках городской целевой программы «Комплексная экологическая программа города Перми на 2008 -» 2010 годы»

в Дзержинском районе г.Перми.

Технические требования к выполнению работ:

1. Очистка водоохраной зоны подразумевает под собой проведение следующих работ: сбор твёрдых коммунальных отходов (отходов несортированных, строительного мусора и др.), а так же прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на полигон ТБО либо на утилизацию; частичная очистка водоохраной зоны от поросли кустарников (применяется в случае невозможности подхода) с последующей уборкой территории. Порослью являются побеги древесных и кустарных растений с диаметром ствола до 5 см.

2. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику информацию о государственных номерах машин, которые будут осуществлять вывоз мусора на полигон. В случае возникновения изменений по номерам машин, осуществляющих вывоз мусора, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить Заказчику об этих изменениях.

3. При производстве работ обеспечить надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

6. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

7. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с представлением справок с полигона ТБО, подтверждающих вывезенный объём.

Перечень и состав работ

| № п/п | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистка водоохраной зоны р.Мулянка от мусора. Ширина от уреза воды – 20 метров, протяжённость – 1400 метров. | 28 000 м2 |
| 2 | Частичная очистка водоохраной зоны р.Мулянка от поросли кустарников (диаметр ствола не более 5 см) | 2 500 м2 (10 000 шт.) |
| 3 | Вывоз отходов на полигон ТБО (работа будет считаться выполненной при достижении заявленного минимума обоих показателей) | Не менее 1512,67 тонн (2161,0 м3) |
| 4 | Конкретные места очистки и технологии выполнения работ определяются комиссией в составе представителя заказчика, представителя администрации района и представителя управления по экологии и природопользованию и оформляются актом комиссионного обследования. |  |