Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 2  от 19.02.2010г

Требование

к выполнению работ по содержанию водоохранных зон на территории Свердловского района г.Перми в 2010 году.

1. Состав работ по содержанию водоохранных зон:

- комплексная уборка (1 раз в сезон)

- уборка крупного мусора (1 раз в тридцать суток)

- расчистка от поросли (1 раз в сезон)

- погрузка и вывозка мусора (объем 96 т).

2. Общая площадь:

- водоохранных зон: 63 935 м2

3. Сроки выполнения работ: с 15 апреля 2010 года по 14 октября 2010 года.

4. Стоимость работ: 486 839,89 рублей

5. Требования к качеству работ:

Территории должны быть очищены от крупного мусора.

Комплексная уборка производится путем сгребания мусора граблями в кучи и переноска на расстояние до 50 метров.

Расчистка поросли ведется с учетом погрузки и вывозки в объеме 11,5 % от общей площади.

Осуществлен вывоз мусора на полигон ТБО.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора, производства расчистки от поросли с предоставлением фотодокументов и справки с полигона ТБО, подтверждающей вывезенный объем, выписанной на организацию обслуживающую водоохранные зоны на территории района.

Работы производятся согласно перечню водоохранных зон на территории  района.

6.Перечень  водоохранных зон Свердловского района.

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, м | Площадь содержания ,тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | река Егошиха | 9500 | 31,972 |
| 2 | река Данилиха | 9500 | 31,963 |
|  | Итого: |  | 63,935 |