Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 3 от 19.02.2010 г

Требования

к выполнению работ по санитарной, формовочной, омолаживающей обрезке деревьев на придорожных газонах в Свердловском районе города Перми.

- Срок выполнения работ: 20 дней со дня подписания муниципального контракта.

- Стоимость работ: 487 441,11 руб.

- Виды выполняемых  работ:

- омоложение тополей, ив на высоту не менее 7  м от уровня  (работы с автовышки);

- санитарная обрезка насаждений (работы с автовышки);

- формовочная обрезка тополей (работы с автовышки);

- складирование обрези  в безопасное место и удобное для прохожих и автотранспорта;

- погрузка ветвей на автотранспорт;

- вывоз мусора и порубочных остатков на свалку.

4.  Технические  условия по обрезке зеленых насаждений на улицах  города.

1. Предоставить наряд – допуск от балансодержателей сетей электроснабжения (наряд-допуск - это задание на безопасное производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения работ; выдается при наличии у рабочих соответствующего удостоверения).

2. Обеспечить безопасности  рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую  необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, грозу, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с.

3. Работы на улицах  согласовать с ГИБДД в установленном порядке.

4. Обеспечить видимость дорожных знаков.

5. Ветки складировать в кучи, своевременно вывезти на городскую свалку.

- Адреса объектов, объемы работ:

| Адрес | Порода | Диаметр, м | Количество, шт. | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куйбышева, 137 (ул. Куйбышева – ул. Яблочкова, 26) | тополь | 0,3-0,5 | 62 | Омолаживающая обрезка |
|  | клен | 0,15-0,25 | 1(3) | Санитарная обрезка |
|  | липа | 0,25 | 1 | Санитарная обрезка |
| Рабоче-крестьянская, 6 | тополь | 0,5 | 1 | Омолаживающая обрезка |
| Соловьева, 14 | тополь | 0,4-0,5 | 3 | Омолаживающая обрезка |
| Белинского от Ком. пр-та до ул. Куйбышева | тополь | 0,3-0,4 | 3 | Омолаживающая обрезка |
| Куйбышева, 86 – ул. Чкалова (четная сторона) | клен | 0,15-0,40 | 7 | Санитарная обрезка |
|  | ясень | 0,15 | 2 | Санитарная обрезка |
|  | липа | 0,15-0,25 | 2 | Санитарная обрезка |
|  | ива | 0,3-0,4 | 8 | Омолаживающая обрезка |
|  | тополь | 0,4-0,6 | 13 | Омолаживающая обрезка |
| Куйбышева, 89 – ул. Чкалова (нечетная сторона) | тополь | 0,25-0,3 | 15 | Формовочная обрезка |
|  | тополь | 0,15 | 3(3) | Санитарная обрезка |
| Новосибирская (ул. Куйбышева – ул. Кузбасская) | клен | 0,15-0,4 | 22 | Санитарная обрезка |
| Лукоянова (ул. Куйбышева – ул. Сергинская, нечетна сторона) | ива | 0,3-0,4 | 7 | Омолаживающая обрезка |
|  | тополь | 0,4-0,9 | 13 | Санитарная обрезка |
|  | ясень | 0,2 | 1 | Санитарная обрезка |

- Требования к качеству работ

Качество работ определяется их соответствием требованиям технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно ГОСТ, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ, и др. нормативной и технической документации.