Приложение  № 2

К Извещению о проведении запроса котировок

№ 7  от «11»  марта  2010г

Проект

Муниципальный контракт № __

г. Пермь                                                                                   				 «__» ________ 2010г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт, о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. В соответствии с приказом директора МБУ «Благоустройство Ленинского района» от «__» ____ 2010г. № __ «О проведении запроса котировок» и  решения котировочной комиссии (протокол № __ от «__» _________ 2010г.),  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство, в сроки установленные настоящим контрактом и графиком производства работ, выполнить работы по текущему ремонту объектов озеленения, за оплату на условиях настоящего контракта.

Точное определение местонахождения объектов работ, их перечень и объемы отражены в техническом задании (приложение №2), которое является составной и неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего контракта за счет собственных сил и средств, т.е. без привлечения к работам субподрядных организаций, и с использованием собственных материалов и техники.

Произвести работы в соответствии с графиком производства работ, требованиями ГОСТ, СНиП, и иных нормативных актов, а также  приложений к настоящему контракту, в состав которого  входят:

Приложение № 1 – локально сметный расчет выполняемых работ  (оформляется

Подрядчиком и согласовывается Заказчиком);

Приложение № 2 -  техническое задание;

Приложение № 3 - образец акта о приемки выполненных работ (формы КС-2);

Приложение № 4 - образец справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3);

Приложение № 5 и 6 - образцы бланка акта контрольной проверки и оценки работ

Приложение № 7 - образец бланка предписаний Заказчика.

Приложение № 8 - образец приказа о назначении  уполномоченного представителя

Подрядчика с правом подписи актов приемки выполненных работ.

Приложение№ 9 - график производства работ (оформляется Подрядчиком и

согласовывается Заказчиком)

1.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика с использованием собственных технических средств, стоимость которых заложена в стоимость работ по настоящему контракту.

1.4. Риск случайного повреждения или гибели результата работы Подрядчика, до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: «__» __________ 2010г.

2.2. Окончание: «01» мая 2010г.

2.3. Приемка и оплата работ выполненных Подрядчиком осуществляется в сроки, установленные графиком производства работ и разделом  3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению на условиях настоящего муниципального контракта (его цена) составляет:   _________________________________________________________________________________ и  соответствует цене определенной  и установленной  Подрядчиком в процессе запроса котировок.

Установленная настоящим контрактом  стоимость работ не подлежит дальнейшей индексации.

3.2. В стоимость работ  включены: стоимость расходных материалов, стоимость затрат на услуги техники, а также  подлежащие выплате налоги, сборы и др. обязательные платежи.

Общая стоимость работ по настоящему контракту, обозначенная в п. 3.1 контракта, быть уменьшена в случаях невыполнения работ в установленные контрактом сроки, некачественным выполнением работ и применением к Подрядчику штрафных санкций.

3.3. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно. Приемка выполненных объемов работ производится приемочной комиссией в день и час назначенный Заказчиком, после получения от Подрядчика информации о готовности выполненной работы к сдаче-приемке.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта (некачественно выполненной работы), Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков или предписание с указанием сроков исправления недостатков  и направляет его Подрядчику.

3.4. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (формы КС-2).

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ,  выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику Подрядчиком ежемесячно  в срок до 25 числа текущего (отчетного) месяца.  При нарушении срока предоставления вышеуказанных документов Заказчику, срок оплаты работ смещается на отчетный период следующего месяца.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов  работ осуществляется Заказчиком  в течение 10 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.5. настоящего контракта, и производится в объеме их стоимости согласно локально-сметного расчета, за исключением случаев,  когда с Подрядчика были  взысканы экономические санкции (удержания) за несвоевременно выполненную работу или за не устранение недостатков работы.

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются за счет средств городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия связанные с не качественно выполненной работой.

Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта, нормативной документации, ГОСТ, СНиП, методических рекомендаций и инструкций,  как по качеству работ так, и по технологии их производства.

4.2. Подрядчик устанавливает на выполненные им работы гарантийный срок в 12 (двенадцать) календарных месяца, отсчет которого начинается с момента приемки Заказчиком полного объема работ обозначенных содержанием настоящего муниципального контракта.

4.3. Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам работ, выявленным в процессе их приемки, фиксируются в предписаниях Заказчика, при этом  устранение недостатков в срок установленный Заказчиком является обязательным условием для Подрядчика. В данном случае гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

4.4. Не выполнение Подрядчиком предписаний Заказчика в установленный срок, дает последнему право наложить на Подрядчика штраф за невыполнение предписания, и не производить приемку и оплату некачественно выполненной работы до полного устранения всех выявленных дефектов или недостатков.

4.5. Если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков работ на объекте, а именно:

- по требованию Заказчика (при уведомлении Подрядчика, в т.ч. посредством факсимильной связи не менее чем за 12 часов), не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- отказывается от подписания акта контрольной проверки, акта оценки работ или предписания на устранение дефектов или недостатков в работе;

- иными действиями или бездействиями саботирует процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние;

Заказчик вправе подписать вышеуказанные акты и предписание на устранение дефектов или недостатков в работе в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчику и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением либо по факсимильной связи.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет устранить указанные в предписании дефекты и недостатки выполненных работ, в установленные Заказчиком сроки.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

5. Права и обязанности Подрядчика.

Подрядчик обязан

5.1. В соответствии с условиями контракта, при соблюдении требований технической документации, строительных норм и правил обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный графиком и контрактом срок.

5.2. Вести журнал производства работ с момента их начала до завершения.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений и иных парковых сооружений и (или) малых архитектурных форм являющихся объектами городской собственности.

Выполнение работ по настоящему контракту производить  работниками, одетыми в спецодежду с надписью (наименованием) предприятия Подрядчика.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда третьим лицам и нести перед ними прямую материальную ответственность за причиненный вред.

5.6. В течение всего срока действия настоящего контракта, обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченному представителю Заказчика к месту производства работ, предоставлять к осмотру по его требованию журнал и график производства работ, сертификаты на материалы, а также  иные документы  необходимые последнему для осуществления контроля за ходом и качеством выполняемых  работ.

5.7. Письменно, посредством факсимильной связи, извещать Заказчика о готовности к сдаче-приемке выполненных объемов работ.

5.8. Принимать непосредственное участие в сдаче-приемке выполненных работ, а также в контрольных проверках проводимых Заказчиком на объектах работы, подписывать акты приемки  выполненных работ, акты контрольных проверок и предписания Заказчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток уведомить об этом Заказчика. Своевременно информировать Заказчика о наступлении  иных событий, которые могут воспрепятствовать своевременному  исполнению обязательств по контракту.

5.10. В сроки, установленные п. 3.5. настоящего контракта, ежемесячно предъявлять Заказчику для оплаты счета-фактуры, акты сдачи-приемки и справки о стоимости  выполненных работ.

5.11. Своевременно  и за свой счет устранять все недостатки, указанные в предписаниях Заказчика

5.12. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика по качеству выполненной работы, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование не принятых Заказчиком объемов работ (вторичную приемку),  с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях  и с привлечением представителя администрации Ленинского района г. Перми.

6.  Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, имеющего право:

- во всякое время проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

- присутствовать на объектах производства работ;

- проводить контрольные проверки и иные мероприятия, обеспечивающие надзор за качеством производства работ и сроками их выполнения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или  полной приостановке производства работ с указанием причин приостановки работ, распоряжения о запрещении применения технических средств и (или) механизмов не обеспечивающих надлежащий  уровень качества работ на объекте и безопасность их производства для окружающих;

-принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания на устранение выявленных дефектов и недостатков в проделанной работе, устанавливать сроки на их устранение;

-производить проверку соблюдения графика производства работ, качество и учет расхода материалов используемых Подрядчиком при производстве работ по настоящему контракту.

Заказчик  обязан:

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки выполненных работ при отсутствии замечаний по их качеству, и отказываться от приемки работ выполненных с дефектами или недостатками до их устранения.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ выполняемых Подрядчиком, посредством периодических контрольных  проверок.

6.5. Отражать в актах контрольных проверок и предписаниях дефекты и недостатки выявленные в работе Подрядчика, устанавливать сроки на их устранение.

6.6. Акты контрольных проверок и предписаний подписываются представителями обеих сторон контракта, при отказе Подрядчика от подписания данных документов,  в документах делается отметка об отказе, акт либо предписание подписывается Заказчиком единолично,  и в течение суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи. Замечания, отмеченные Заказчиком в одностороннем акте контрольной проверки или предписании подлежит обязательному исполнению Подрядчиком,  и могут быть оспорены  (признаны недействительными) только в судебном порядке.

6.7.  Наличие не устраненных недостатков отмеченных в актах контрольных проверок  и предписаниях Заказчика, служат основанием для отказа в подписании Акта приемки выполненных работ и их оплаты.

6.8. Заказчик, в целях документального закрепления обнаруженных недостатков или дефектов в работе Подрядчика, вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование  выявленных недостатков.

- Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. На Подрядчика возлагается обязанность по возмещению ущерба, причиненного Заказчику или третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ, СНиП и др.). При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этими издержками и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и (или) неустойки:

7.3.1.  За просрочку сроков  выполнения работ, предусмотренных графиком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1%  от стоимости не выполненных в срок  объемов работ за каждый день просрочки.

7.3.2. За просрочку окончательного срока сдачи работ, указанного в п. 2.2. настоящего контракта,  Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости всех работ, за каждый день просрочки.

7.3.3. За несвоевременное устранение недостатков работ отмеченных в актах контрольных проверок или  предписаниях Заказчика, с Подрядчика может быть взыскан (удержан) штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

7.4.Заказчик за нарушение своих обязательств по муниципальному контракту уплачивает Подрядчику неустойку. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

7.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Удержание штрафов или неустоек производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.7. настоящего контракта.

7.8. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по контракту обязательств.

7.9. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается лишь по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Срок действия  контракта  и его прекращение.

8.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:

- первый экземпляр  передается  Подрядчику;

- второй экземпляр остается у Заказчика;

8.2. Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие контракта может быть изменено или прекращено досрочно. Дополнения и изменения контракта действительны за подписями представителей обеих сторон по контракту.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременно неустойку в размере 25% от общей цены, указанной в п.п. 3.1. настоящего контракта.

- Разрешение споров между сторонами.

9.1. Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего контракта, стороны руководствуются ГК РФ и иными действующими законами Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту разрешаются Сторонами  путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается  на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10.   Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д. 61 Тел. 233-55-62 ИНН 5902293629/590201001 ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | ____________________ Юрид.адрес:_____________________ Почтовый адрес: ________________________ тел. ________________ р/с __________________________________________ к/с ___________________________________ ИНН/КПП ______________________________ БИК __________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ С.В. Пивнев м.п. | Директор_____________ (_________________) м.п. |

Приложение   № 2                    к муниципальному контракту     № ______ от _________2010  г.

Техническое задание

на  выполнение работ по ремонту  ограждения в аллее Памяти по улице Большевистской и на бульваре по Комсомольскому проспекту.

| № пп | Наименование работ | Ед. измер. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Аллея Памяти по ул. Большевистской Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.05.2010г. |  |  |  |
| 1. | Изготовление конструкций ограждения | п/м | 65,6 |
| 2. | Монтаж ограждений | п/м | 65,6 |
| 3. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз::грунтовкой ГФ-021 с двух сторон | м2 | 29,52 |
| 4. | Рытьё ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м | шт | 70 |
| 5. | Монтаж столбиков | шт | 70 |
| 6. | Бетонирование столбиков | шт | 70 |
| Бульвар по Комсомольскому проспекту Срок выполнения работ: по заданию заказчика |  |  |  |
| 1. | Изготовление конструкций ограждения | п/м | 9 |
| 2. | Монтаж ограждений | п/м | 9 |
| 3. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз::грунтовкой ГФ-021 с двух сторон | м2 | 7,3 |
| 4. | Монтаж монтаж столбиков | шт | 4 |
| 5. | Бетонирование столбиков | шт | 4 |
| 6. | Ремонт штукатурки тумб цементно – известковым раствором толщиной слоя до 20 мм; | м2 | 60 |
| 7. | Огрунтовка поверхности | м2 | 118,44 |
| 8. | Шпаклевка поверхности | м2 | 118,44 |
| 9. | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз. | м2 | 118,44 |

Заказчик:								Подрядчик:

________________ (С.В.Пивнев)	  				______________ (________

Приложение № 3								                                                      к  Муниципальному контракту  № ___

от «__» _____________г.

┌────────┐

Заказчик ______________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                │        │

├────────┤

Подрядчик _____________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                      │        │

├────────┤

Объект работ___________________________________________ │        │

(наименование, адрес)                           ├────────┤

_______________________________________________________ │        │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

АКТ └─────────┴───────────┘└───────┴───────┘

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором (контрактом)  подряда   ________________________________________________ руб.

| Номер |  | Наименование работ | Номер единич- ной расцен- ки | Единица измере- ния |  | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по поряд- ку | пози- ции по смете |  |  |  |  | коли- чест- во | цена за еди- ницу, руб. | стои- мость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | Итого |  | X |  |

Всего по акту

Сдал   ________________   ________________     _____________________

(должность)                                          (подпись)                                      (расшифровка подписи)

М.П.

Принял ________________   ________________     _____________________

(должность)                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

КС-3									Приложение № 4

к  Муниципальному контракту № __

от «__» __________________г.

┌────────┐

Заказчик ______________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)               │        │

├────────┤

Подрядчик _____________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                      │        │

├────────┤

Объект работ___________________________________________ │        │

(наименование, адрес)                           ├────────┤

_______________________________________________________ │        │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

СПРАВКА      ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────┐

│Номер│   Наименование пусковых   │Код│   Стоимость выполненных  │

│по   │    комплексов, этапов,    │   │    работ и затрат, руб.  │

│по-  │объектов, видов выполненных│   ├────────┬────────┬────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│   │с начала│с начала│ в том  │

│     │                           │   │проведе-│  года  │числе за│

│     │                           │   │ния     │        │отчетный│

│     │                           │   │работ   │        │ период │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│  1  │             2             │ 3 │   4    │   5    │   6    │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │Всего работ и затрат,      │   │        │        │        │

│     │включаемых в стоимость     │   │        │        │        │

│     │работ                      │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │в том числе:               │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │                               │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

└─────┴───────────────────────────┴───┴────────┴────────┼────────┤

Итого │        │

├────────┤

Сумма НДС │        │

├────────┤

Всего с учетом НДС │        │

Заказчик        __________________ ____________ _____________________

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик     _______________________     _______________        ____________________________

(должность)                             (подпись)                          (расшифровка подписи)

Приложение № 5

к  муниципальному контракту №___

от «__» _________________г.

АКТ

контрольной проверки работ выполненных за (неделю) декаду

_____________ 2010 г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2010 г.

( дата )

Проверка произведена  ________________________________________________________________

( должность, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика)

и ______________________________________________________________________________________

( должность, фамилия, имя, отчество представителя Подрядчика  или третьего лица)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:						               Подрядчик:

__________________ (С.В. Пивнев)                                        _________________ (_______________)

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ __ от ______________2010г.

# А К Т

оценки работы подрядного предприятия

за ____________________ 2010 г

(месяц )

по ___________________________________________________________

( наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд ________ ( декада) | 2 объезд ________ ( декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: 			                                         Подрядчик:

____________________ (С.В. Пивнев)                                 ___________________ (______________)

Приложение № 7

к  муниципальному контракту № ___

от «__» ______________г.

## ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение дефектов или недостатков в работе Подрядчика

г. Пермь								«___» _________________ 20___г.

Заказчик:   МБУ «Благоустройство Ленинского района_, тел. 210-97-21;

233-55-61

Подрядчик:   ____________________________________________________________________

(организация, адрес, телефон, факс)

_____________________________________________________________________________________________

Объект работ: __________________________________________________________

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № __________  ,      дата заключения  _____________________

Проверкой установлено:

| № п/п | Наименование (вид) некачественно выполненных работ (что именно) | Позиция по смете | Стоимость ед.измерения | Выполнено с нарушением (кол-во) | Срок на устранение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель Заказчика                        __________________     (__________________)

(подпись, печать)	                            (Ф.И.О)

Представитель Подрядчика                    __________________     (__________________)

(подпись, печать)		           (Ф.И.О)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

№ ____ от __ _______20__г.

_________________________________________

( Логотип предприятия, фирмы)

ПРИКАЗ № ________

г. Пермь 								      «___» _____________ 2010г.

«О назначении уполномоченного представителя

Подрядчика для проведения мероприятий

по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению

необходимых документов»

В связи с заключением Муниципального контракта № ____ на ремонт внутриквартальных проездов и  дорог частного сектора и  в целях надлежащей и качественной реализации принятых по нему обязательств

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика _________________ ________________________________________и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ с правом подписания нижеследующих документов:

- актов контрольных проверок;

- актов приемки выполненных работ (КС-2);

- справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);

- актов выявленных недостатков;

- предписаний Заказчика  на устранение дефектов или недостатков;

Директор

_______ ____________________                    ( _________________)

М.П.

« С содержанием приказа ознакомлен (на)

и согласен (на) _____________________ ( ______________)

«___» ______________ 2010г.