УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента земельных отношений администрации города Перми

_______________ / А.Г.Ярославцев

«____» _______________ 2010 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение кадастровых работ и обеспечение государственного кадастрового учета земельных участков

г. Пермь, 2010 год

Общие сведения

Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»; - решением Пермской городской Думы от 22.12.2009 № 315 «О бюджете города Перми на 2010 и плановый период 2011-2012годы».

1. Сведения о муниципальном заказчике

| Наименование | Департамент земельных отношений администрации города Перми |
| --- | --- |
| Место нахождения | 614000, г.Пермь, ул. Сибирская,15 |
| Почтовый адрес | 614000, г.Пермь, ул. Сибирская,15 |
| Адрес электронной почты | fpa@perm.permregion.ru |
| Контактный телефон | (342) 212 66 84 |
| Контактное лицо | Агафонова Оксана Викторовна |

2. Сведения о предмете открытого конкурса

| Предмет конкурса | Выполнение кадастровых работ и обеспечение государственного кадастрового учета земельных участков |
| --- | --- |
| Предмет муниципального контракта | Выполнение кадастровых работ и обеспечение государственного кадастрового учета земельных участков (предмет муниципального контракта идентичен по каждому ЛОТу). |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | ЛОТ 1 – 360 000 рублей; ЛОТ 2 – 360 000 рублей; ЛОТ 3 – 360 000 рублей; ЛОТ 4 – 360 000 рублей; ЛОТ 5 – 360 000 рублей; ЛОТ 6 – 360 000 рублей; ЛОТ 7 – 340 000 рублей. |
| Объем выполняемых работ | ЛОТ 1 – 18 земельных участков; ЛОТ 2 – 18 земельных участков; ЛОТ 3 – 18 земельных участков; ЛОТ 4 – 18 земельных участков; ЛОТ 5 – 18 земельных участков; ЛОТ 6 – 18 земельных участков; ЛОТ 7 – 17 земельных участков. (Перечни земельных участков указаны в Приложении № 1 к проекту муниципального контракта (ЛОТы 1-7), которое является Приложением № 1 к конкурсной документации). |
| Требования к выполняемым работам | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к конкурсной документации. |
| Место, условия и сроки выполнения работ | Место выполнения работ г.Пермь. Срок начала выполнения работ с момента заключения муниципального контракта. Срок окончания выполнения работ не позднее 165 календарных дней и не ранее 123 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ | Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течении 10 банковских дней по счёт-фактуре с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к конкурсной документации, производится на счет исполнителя, указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. Стоимость работ в отношении одного земельного участка (цена единицы работы) определяется как частное от деления стоимости работ на общее количество земельных участков, предусмотренное техническим заданием. Оплата работ осуществляется по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненных работ. |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) | Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных конкурсной документацией и муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта Цена контракта включает расходы на уплату налогов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями | Рубль Российской Федерации |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта | Не применяется |

3. Требования к участникам размещения заказа

Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любой индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказа на выполнение работ для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица.

При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;

Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

4. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе

| Заявка на участие в конкурсе должна содержать: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя). |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа: - Копии муниципальных и (или) муниципальных контрактов на выполнение работ, аналогичных предмету конкурса, с актами выполненных работ - Копии контрактов, договоров на выполнение работ по составлению проектов территориального землеустройства земельных участков и схем расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий, с актами выполненных работ - Копии дипломов специалистов с образованием в области прикладной геодезии и землеустройства. Копии трудовых книжек специалистов. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг. являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта в соответствии с Приложением № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в конкурсе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого конкурса: «извещение №_ от __.__.20__» и номер лота: «лот №_», по которому вносится обеспечение. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса: - Копия лицензии на осуществление геодезической деятельности; - Копия лицензии на осуществление картографической деятельности. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению. |  | Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме (в соответствии с приложениями), которые установлены конкурсной документацией Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте в отношении каждого предмета конкурса (лота) отдельно. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, номер лота (при наличии), надпись «Не вскрывать до ___ часов ___ минут «____» ____________ года». Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя). Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). В целях повышения эффективности работы конкурсной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в конкурсе документы, не указанные в конкурсной документации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса (лота). Подавать заявку на выполнение части работ не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. |

- Обеспечение заявки на участие в конкурсе

| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | 5 %, что составляет 18 000 рублей по ЛОТам 1-6 и 17 000 рублей по ЛОТу 7. |
| --- | --- | --- |
|  | Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе | Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть представлено с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанном в конкурсной документации, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «26» апреля 2010 года. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
|  | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Департамент земельных отношений администрации г.Перми, л/с 04992018001). ИНН; 5902293379. КПП; 590201001. Р/с; 40302810900000000007. БИК; БИК 045744000. Банк:; РКЦ г. Перми. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в конкурсе, извещение № _ от __.__.200__, лот № _ .. |

- Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в отношении каждого предмета конкурса (лота) отдельно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. |
| --- | --- |
| Место и дата начала подачи заявок на участие в конкурсе | «17» марта 2010 года |
| Место и дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе | «19» апреля 2010 года до 10:00 (время местное) г.Пермь, ул. Сибирская,15, каб.46. В случае, если участник размещения заказа не успел подать заявку на участие в конкурсе в установленное время, указанное в конкурсной документации, он может подать заявку на участие в конкурсе на заседании конкурсной комиссии в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе. |

- Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки

| Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 6). Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, заказчик незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником размещения заказа расписки в получении конверта с такой заявкой (в случае если на внешнем конверте указано наименование участника размещения заказа заявка на участие в конкурсе возвращается без предъявления расписки). В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника размещения заказа, направившего в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки. - Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер извещения, номер лота)». - Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке. Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| --- | --- |
| Срок отзыва заявок на участие в конкурсе | - В любое время до «19» апреля 2010 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе. |

- Предоставление участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации

| Форма и порядок предоставления разъяснений | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 7), в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. |
| --- | --- |
| Дата начала предоставления разъяснений | «16» марта 2010 года |
| Дата окончания предоставления разъяснений | - «13» апреля 2010 года |

- Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | - г. Пермь, ул. Кирова,82, 2 этаж, зал заседаний |
| --- | --- |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | - «19» апреля 2010 года |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | - 10:45 (время местное) |
| Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника размещения заказа) и/или документа, удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников размещения заказа. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе (лоте) при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. - Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника размещения заказа), и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. |

- Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

| Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе | Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. - В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, муниципальный контракт заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. |
| --- | --- |

- Оценка заявок на участие в конкурсе

| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе | Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям: а) цена контракта; б) квалификация участника конкурса; в) срок выполнения работ. - Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |
| --- | --- |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, в порядке, установленном в Приложении № 8. |

- Заключение муниципального контракта

| Порядок заключения муниципального контракта | 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. - 2) В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. |
| --- | --- |
| Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта | - Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса) и не позднее чем через двадцать дней. - В случае, если участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт (победитель конкурса), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник конкурса (победитель конкурса) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |

- Обеспечение исполнения муниципального контракта

| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта | 30 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 108 000 рублей по ЛОТам 1-6 и 102 000 рублей по ЛОТу 7. - В случае если победителем открытого конкурса или участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| --- | --- |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником конкурса самостоятельно. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником конкурса, с которым заключается муниципальные контракт, по каждому лоту отдельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по контракту, соответствующий исполнитель должен в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. - В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |
| Безотзывная банковская гарантия | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на конкурс, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование конкурса, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика (исполнителя, подрядчика) по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. невыданной), - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта (включая гарантийные обязательства). Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. Целесообразно устанавливать срок действия гарантии (дату или период), который на 15 (Пятнадцать) календарных дней (минимум) превышает срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств), - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: выполнение работ в установленный срок, выполнение работ в полном объеме, - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - акт о передаче исполнителю документов, необходимых для выполнения работ по контракту (с указанием конкретных документов в случае, если муниципальным контрактом предусмотрены такие документы). - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник конкурса, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. - В случае несоблюдения вышеуказанных условий обеспечение исполнения муниципального контракта признается ненадлежащим и считается непредставленным, участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником конкурса, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Департамент земельных отношений администрации г.Перми, л/с 04992018001). ИНН; 5902293379. КПП; 590201001. Р/с; 40302810900000000007. БИК; БИК 045744000. Банк:; РКЦ г. Перми. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 5 к конкурсной документации. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 5 к конкурсной документации. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 5 к конкурсной документации. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 5 к конкурсной документации. |

Приложение № 1

к конкурсной документации

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

(идентичен для каждого лота)

на выполнение кадастровых работ и обеспечение государственного кадастрового учета земельных участков

г.  Пермь                   				                                      «___» ____________ 2010 г.

Департамент земельных отношений администрации города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Ярославцева Андрея Геннадьевича, действующего на основании Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской  Думы от 12.09.2006 № 210,  и распоряжения администрации города Перми от 30.09.2009 № 82-к с одной стороны и _______________________________________________,

(указать наименование юридического лица, ИНН)

в лице _________________________________________________________________________,

(указать должность, ФИО, наименование документа, уполномочивающего представлять интересы организации)

действующего на основании, ____________________________________________, именуемое                                                                                    (устав, либо положение, либо учредительный договор)_______________________________администрации г.Перми  подготовки документов для   рамках разграничения государственной собствен

в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от «___»__________2009 года № ________  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению кадастровых работ и обеспечению государственного кадастрового учета земельных участков в соответствии с условиями настоящего контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Перечень земельных участков и требования к выполнению работ определены техническим заданием (приложение № 1 к муниципальному контракту, которое является неотъемлемой его частью).

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по выполнению работ составляет ________________________ (____________________________________) рублей и изменению в течение всего срока действия контракта не подлежит.

Стоимость работ в отношении одного земельного участка (цена единицы работы) определяется как частное от деления стоимости работ на общее количество земельных участков, предусмотренное техническим заданием.

Источник финансирования – бюджет г. Перми.

2.2. Стоимость работ включает в себя все уплаченные или подлежащие уплате налоги и сборы, а также прочие расходы по выполнению работ.

2.3. Расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 10 банковских дней по счёт-фактуре с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.4. Оплата работ осуществляется по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненных работ и принятых  в соответствии с п. 3.8. настоящего Контрата.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Выполняемые работы должны соответствовать и отвечать требованиям действующих нормативных правовых актов, перечисленных в техническом задании (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

3.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику, определяется техническим заданием.

3.3. По завершении работ Исполнитель __.__.2010 представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему документации, предусмотренной техническим заданием.

3.4. Заказчик обязуется принять работу в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и документации, указанной в п. 3.2. настоящего контракта и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке Работ.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.6. При обнаружении недостатков в результатах выполненных работ Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки. Недостатки устраняются в установленные двусторонним актом сроки.

В случае отказа Исполнителя устранить недостатки в выполненной работе Заказчик имеет право не выплачивать стоимость работ, в которых выявлены недостатки.

3.7. B случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик, при отсутствии замечаний, вправе досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями  контракта.

3.8. Датой сдачи работ считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.9. Фактом надлежащего выполнения работ Исполнителем и основанием для оплаты является подписанный сторонами акт сдачи-приемки работ, счет-фактура и переданная в  установленном порядке документация, предусмотренная техническим заданием.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы своими силами, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями Заказчика и техническим заданием.

4.1.2. В согласованные в Контракте сроки выполнить работы, указанные в техническом задании к данному контракту.

4.1.3. Своими силами и за свой счет устранять недостатки, допущенные по вине Исполнителя.

4.1.4. В случае обнаружения невозможности оказания услуг в соответствии с условиями контракта вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению кадастровых работ и обеспечению государственного кадастрового учета земельных участков, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения таких обстоятельств в письменной форме проинформировать Заказчика.

4.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Заказчиком в связи с исполнением Контракта, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты или информацию (кроме информации общедоступного характера) какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.1.6. Обеспечить сохранность документов (исходные материалы), полученных от Заказчика.

4.1.7. В случае невыполнения обязательств по данному контракту вернуть исходные материалы Заказчику в течение 10 календарных дней с момента его расторжения.

4.1.8. Безвозмездно устранить недостатки в разумный или установленный Заказчиком срок, истечение которого начинается со дня обнаружения недостатков Заказчиком.

4.2.  Исполнитель имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного перечисления денежных средств, указанных в п.2.1. настоящего контракта, при условии надлежащего исполнения обязательств по выполненным работам;

4.2.2. Получать от Заказчика находящиеся в распоряжении Заказчика копии документов и необходимую информацию, разъяснения и дополнительные сведения для выполнения кадастровых работ.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Своевременно, в соответствии с разделом 2. настоящего Контракта, оплатить работы Исполнителя.

4.3.2. Обеспечить Исполнителя необходимой информацией, согласно техническому заданию к данному контракту, для выполнения работ.

4.3.3. При отсутствии собственных замечаний принять и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном п. 2.3 настоящего Контракта.

4.3.4. В случае необходимости приостановки работ направить извещение Исполнителю о приостановке выполнения работ с указанием срока возобновления указанных работ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, осуществлять проверку документации представленной Исполнителем по акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с техническим заданием.

4.4.2. Потребовать от Исполнителя в установленные настоящим контрактом сроки предоставления кадастровых паспортов, полученных в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.4.3. При наличии замечаний при приемке выполненной работы направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненной работы в порядке установленном пунктом 3 настоящего Контракта.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. За нарушение срока сдачи работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

5.3. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

5.4. Заказчик имеет право самостоятельно удержать сумму неустойки из денежных средств, подлежащих выплате по настоящему контракту.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5.6. При несвоевременной оплате работ Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку (штраф, пеню) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

5.7. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.8. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

6. Непреодолимая сила (форс-мажор)

6.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении Контракта и которые возникли не по воле сторон.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны, гражданские войны,  эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия.

6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней и по требованию другой стороны представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы, оценка их влияния на выполнение обязательств по настоящему контракту и на соблюдение сроков по нему.

6.4. При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, стороны имеют право пересмотреть условия настоящего контракта в установленном законом порядке.

7. Срок действия и расторжения контракта

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.3. В случае расторжения настоящего контракта  расчеты с исполнителем  производятся исходя из объемов работ, принятых на момент расторжения контракта.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами, результаты которых оформляются в письменном виде.

8.2. В случае невозможности  разрешения разногласий  путем переговоров  они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах стороны обязаны в течение трех рабочих дней извещать друг друга.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получение под расписку соответствующими должностными лицами. Действительна только личная подпись.

9.6. Настоящий контракт составлен на ___ страницах, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Заказчика, один экземпляр находится у Исполнителя и один экземпляр у Управления казначейства департамента финансов администрации г. Перми.

9.7. Для решения  текущих вопросов по контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика: ____________________________________________ тел.:___________

от Исполнителя:  _________________________________________ тел.:___________

10. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: Департамент земельных отношений администрации г. Перми г.Пермь, 614000, ул.Сибирская, 15, тел.212-46-78, факс 212-41-51 ИНН 5902293379, КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, департамент земельных отношений администрации города Перми л/с 02992018001) р/сч. 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 Начальник департамента земельных отношений __________________________/А.Г.Ярославцев/ м.п. | Исполнитель: ________________________/ ___________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к проекту муниципального контракта

от «___»____________2010 года №___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

(ЛОТ 1)

на выполнение кадастровых работ и обеспечение

государственного кадастрового учета земельных участков

1. Заказчик – департамент земельных отношений администрации города Перми  (далее – ДЗО).

2. Исполнитель – _________________________________________________.

3. Цель работы

Обеспечение государственного кадастрового учета земельных участков.

4. Требования к выполнению работ

Работы выполнять в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков, постановления администрации города Перми от 06.03.2009 № 108 «Об утверждении Правил разработки схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» и иных Федеральных законов, Законов Пермского края и муниципальных правовых актов города Перми.

5. Виды и этапы выполнения работ

5.1. Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных по ул. Магистральной, 42.

5.1.1. Изготовление, согласование и утверждение схем расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий.

5.1.2. Подготовка межевых планов.

5.1.3. Обращение в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, с соответствующими заявлениями о государственном кадастровом учете.

5.1.4. Получение кадастровых паспортов.

5.2. Уточнение местоположения границ и площади земельных участков, расположенных по:

- ул. КИМ, 82,

- ул. Сокольской, 8,

- ул. 25 Октября, 42,

- ул. Баумана, 16,

- ул. Танцорова, 14,

- ул. Мира, 7 (пос. Новые Ляды),

- ул. Технической, 16,

- ул. Калинина, 19,

- ул. Соликамской, 189,

- ул. Таймырской, 3,

- ул. Шишкина, 18,

- проспекту Серебрянскому, 8,

- ул. Нефтяников, 6,

- ул. Чистопольской, 31,

- ул. Большевистской, 80,

- ул. Лебедева, 25,

- ул. Гаревой.

5.2.1. Подготовка межевых планов.

5.2.2. Обращение в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, с соответствующими заявлениями о государственном кадастровом учете.

5.2.3. Получение кадастровых паспортов.

6.Технические требования к выполнению работ

6.1. Координаты границ земельного участка определяются в системе координат города Перми и в единой системе координат (для Пермского края – МСК59).

7. Исходные материалы

7.1. Выписки из муниципального реестра земель.

7.2. Кадастровые выписки о земельных участках (при наличии).

7.3. Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельные участки предоставляются землепользователями и ДЗО.

7.4. Правоудостоверяющие документы и техническая документация на объекты недвижимости в границах участков предоставляются землепользователями.

7.5. Выписки из реестра муниципальной собственности на объекты недвижимости предоставляются департаментом имущественных отношений администрации города Перми.

8. Документация, подлежащая оформлению и сдаче заказчику

Кадастровые паспорта земельных участков – 2 экземпляра.

| Начальник департамента земельных отношений __________________/А.Г.Ярославцев/ м.п. | ____________________/__________________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к проекту муниципального контракта

от «___»____________2010 года №___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

(ЛОТ 2)

на выполнение кадастровых работ и обеспечение

государственного кадастрового учета земельных участков

1. Заказчик – департамент земельных отношений администрации города Перми  (далее – ДЗО).

2. Исполнитель – _________________________________________________.

3. Цель работы

Обеспечение государственного кадастрового учета земельных участков.

4. Требования к выполнению работ

Работы выполнять в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков, постановления администрации города Перми от 06.03.2009 № 108 «Об утверждении Правил разработки схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» и иных Федеральных законов, Законов Пермского края и муниципальных правовых актов города Перми.

5. Виды и этапы выполнения работ

5.1. Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных по ул. Академика Веденеева, 90а.

5.1.1. Изготовление, согласование и утверждение схем расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий.

5.1.2. Подготовка межевых планов.

5.1.3. Обращение в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, с соответствующими заявлениями о государственном кадастровом учете.

5.1.4. Получение кадастровых паспортов.

5.2. уточнение местоположения границ и площади земельных участков, расположенных по:

- ул. Муромской, 32,

- пр. Комсомольский, 84а,

- ул. Большевистской, 119а,

- ул. Старикова, 9а,

- ул. Таборской, 22а,

- ул. Вильямса, 40а,

- ул. Январской, 43,

- бульвару Гагарина, 75а,

- ул. Генерала Черняховского, 51,

- ул. Сысольской, 10/5,

- ул. Подводников, 12,

- ул. Мильчакова, 26,

- ул. Славянова, 2а,

- пр. Парковому, 20/2,

- ш. Космонавтов, 13,

- ул. Советской Армии, 23а,

- ул. Подлесной, 57.

5.2.1. Подготовка межевых планов.

5.2.2. Обращение в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, с соответствующими заявлениями о государственном кадастровом учете.

5.2.3. Получение кадастровых паспортов.

6.Технические требования к выполнению работ

6.1. Координаты границ земельного участка определяются в системе координат города Перми и в единой системе координат (для Пермского края – МСК59).

7. Исходные материалы

7.1. Выписки из муниципального реестра земель.

7.2. Кадастровые выписки о земельных участках (при наличии).

7.3. Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельные участки предоставляются землепользователями и ДЗО.

7.4. Правоудостоверяющие документы и техническая документация на объекты недвижимости в границах участков предоставляются землепользователями.

7.5. Выписки из реестра муниципальной собственности на объекты недвижимости предоставляются департаментом имущественных отношений администрации города Перми.

8. Документация, подлежащая оформлению и сдаче заказчику

Кадастровые паспорта земельных участков – 2 экземпляра.

| Начальник департамента земельных отношений __________________/А.Г.Ярославцев/ м.п. | ____________________/__________________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к проекту муниципального контракта

от «___»____________2010 года №___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

(ЛОТ 3)

на выполнение кадастровых работ и обеспечение

государственного кадастрового учета земельных участков

1. Заказчик – департамент земельных отношений администрации города Перми  (далее – ДЗО).

2. Исполнитель – _________________________________________________.

3. Цель работы

Обеспечение государственного кадастрового учета земельных участков.

4. Требования к выполнению работ

Работы выполнять в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков, постановления администрации города Перми от 06.03.2009 № 108 «Об утверждении Правил разработки схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» и иных Федеральных законов, Законов Пермского края и муниципальных правовых актов города Перми.

5. Виды и этапы выполнения работ

5.1. Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных по ул. Чердынской, 28.

5.1.1. Изготовление, согласование и утверждение схем расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий.

5.1.2. Подготовка межевых планов.

5.1.3. Обращение в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, с соответствующими заявлениями о государственном кадастровом учете.

5.1.4. Получение кадастровых паспортов.

5.2. уточнение местоположения границ и площади земельных участков, расположенных по:

- ул. Закамской, 58а,

- ул. Лукоянова, 6,

- ул. Островского, 46а,

- ул. Лебедева, 43,

- ул. Лебедева, 11,

- ул. Чайковского, 6а (участок 1),

- ул. Чайковского, 6а (участок 2),

- на склоне реки Егошихи ( 1034,94 кв.м),

- ул. Маршала Толбухина, 33,

- ул. Старцева , 35в,

- ул. Мира, 4,

- ул. Ленина, 73а,

- ул. Кирова, 82,

- ул. Новосельской,

- ул. 1-я Полевая, 4,

- ул. Висимской, 15,

- пр. Комсомольскому (Сквер Соборная площадь).

5.2.1. Подготовка межевых планов.

5.2.2. Обращение в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, с соответствующими заявлениями о государственном кадастровом учете.

5.2.3. Получение кадастровых паспортов.

6.Технические требования к выполнению работ

6.1. Координаты границ земельного участка определяются в системе координат города Перми и в единой системе координат (для Пермского края – МСК59).

7. Исходные материалы

7.1. Выписки из муниципального реестра земель.

7.2. Кадастровые выписки о земельных участках (при наличии).

7.3. Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельные участки предоставляются землепользователями и ДЗО.

7.4. Правоудостоверяющие документы и техническая документация на объекты недвижимости в границах участков предоставляются землепользователями.

7.5. Выписки из реестра муниципальной собственности на объекты недвижимости предоставляются департаментом имущественных отношений администрации города Перми.

8. Документация, подлежащая оформлению и сдаче заказчику

Кадастровые паспорта земельных участков – 2 экземпляра.

| Начальник департамента земельных отношений __________________/А.Г.Ярославцев/ м.п. | ____________________/__________________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к проекту муниципального контракта

от «___»____________2010 года №___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

(ЛОТ 4)

на выполнение кадастровых работ и обеспечение

государственного кадастрового учета земельных участков

1. Заказчик – департамент земельных отношений администрации города Перми  (далее – ДЗО).

2. Исполнитель – _________________________________________________.

3. Цель работы

Обеспечение государственного кадастрового учета земельных участков.

4. Требования к выполнению работ

Работы выполнять в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков, постановления администрации города Перми от 06.03.2009 № 108 «Об утверждении Правил разработки схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» и иных Федеральных законов, Законов Пермского края и муниципальных правовых актов города Перми.

5. Виды и этапы выполнения работ

5.1. Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных по:

- ул. Лужской, 11

- ул. Плеханова, 61а.

5.1.1. Изготовление, согласование и утверждение схем расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий.

5.1.2. Подготовка межевых планов.

5.1.3. Обращение в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, с соответствующими заявлениями о государственном кадастровом учете.

5.1.4. Получение кадастровых паспортов.

5.2. уточнение местоположения границ и площади земельных участков, расположенных по:

- ул. Попова, 50,

- пр. Комсомольскому, 45,

- проезду Серебрянскому, 9,

- бульвару Гагарина, 27а,

- ул. Мира,19 (пос. Новые Ляды),

- ул. Нефтяников, 22а,

- ул. Клары Цеткин, 17а,

- ул. Краснополянской, 19,

- на склоне реки Егошихи (34 228,34 кв.м),

- ул. Капитана Пирожкова, 37,

- бульвару Гагарина, 60а,

- ул. Мира, 8а,

- ул. Плеханова, 41,

- ул. Вильямса, 8а,

- ул. Орджоникидзе/ Осинской, 67/5,

- ул. Максима Горького, 14.

5.2.1. Подготовка межевых планов.

5.2.2. Обращение в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, с соответствующими заявлениями о государственном кадастровом учете.

5.2.3. Получение кадастровых паспортов.

6.Технические требования к выполнению работ

6.1. Координаты границ земельного участка определяются в системе координат города Перми и в единой системе координат (для Пермского края – МСК59).

7. Исходные материалы

7.1. Выписки из муниципального реестра земель.

7.2. Кадастровые выписки о земельных участках (при наличии).

7.3. Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельные участки предоставляются землепользователями и ДЗО.

7.4. Правоудостоверяющие документы и техническая документация на объекты недвижимости в границах участков предоставляются землепользователями.

7.5. Выписки из реестра муниципальной собственности на объекты недвижимости предоставляются департаментом имущественных отношений администрации города Перми.

8. Документация, подлежащая оформлению и сдаче заказчику

Кадастровые паспорта земельных участков – 2 экземпляра.

| Начальник департамента земельных отношений __________________/А.Г.Ярославцев/ м.п. | ____________________/__________________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к проекту муниципального контракта

от «___»____________2010 года №___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

(ЛОТ 5)

на выполнение кадастровых работ и обеспечение

государственного кадастрового учета земельных участков

1. Заказчик – департамент земельных отношений администрации города Перми  (далее – ДЗО).

2. Исполнитель – _________________________________________________.

3. Цель работы

Обеспечение государственного кадастрового учета земельных участков.

4. Требования к выполнению работ

Работы выполнять в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков, постановления администрации города Перми от 06.03.2009 № 108 «Об утверждении Правил разработки схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» и иных Федеральных законов, Законов Пермского края и муниципальных правовых актов города Перми.

5. Виды и этапы выполнения работ

5.1. Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных по:

- ул. Восстания/ Славянова, 26/ 1,

- ул. Подлесной, 7а.

5.1.1. Изготовление, согласование и утверждение схем расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий.

5.1.2. Подготовка межевых планов.

5.1.3. Обращение в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, с соответствующими заявлениями о государственном кадастровом учете.

5.1.4. Получение кадастровых паспортов.

5.2. уточнение местоположения границ и площади земельных участков, расположенных по:

- ул. Братьев Игнатовых, 2,

- ул. Луначарского, 4,

- ул. Лебедева, 20,

- ул. Краснополянской, 21,

- ул. Оршанской, 17,

- ул. Клары Цеткин, 12,

- ул. Советской Армии, 25а,

- ул. Нефтяников, 57а,

- ул. Адмирала Нахимова, 14а,

- ул. Целинная, 29б,

- ул. Самолетной, 28,

- ул. Подлесной, 9б,

- ул. Крупской, 28а,

- ул. Красной площади, 4а,

- ул. Пензенской, 69,

- ул. Пономарева, 83.

5.2.1. Подготовка межевых планов.

5.2.2. Обращение в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, с соответствующими заявлениями о государственном кадастровом учете.

5.2.3. Получение кадастровых паспортов.

6.Технические требования к выполнению работ

6.1. Координаты границ земельного участка определяются в системе координат города Перми и в единой системе координат (для Пермского края – МСК59).

7. Исходные материалы

7.1. Выписки из муниципального реестра земель.

7.2. Кадастровые выписки о земельных участках (при наличии).

7.3. Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельные участки предоставляются землепользователями и ДЗО.

7.4. Правоудостоверяющие документы и техническая документация на объекты недвижимости в границах участков предоставляются землепользователями.

7.5. Выписки из реестра муниципальной собственности на объекты недвижимости предоставляются департаментом имущественных отношений администрации города Перми.

8. Документация, подлежащая оформлению и сдаче заказчику

Кадастровые паспорта земельных участков – 2 экземпляра.

| Начальник департамента земельных отношений __________________/А.Г.Ярославцев/ м.п. | ____________________/__________________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к проекту муниципального контракта

от «___»____________2010 года №___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

(ЛОТ 6)

на выполнение кадастровых работ и обеспечение

государственного кадастрового учета земельных участков

1. Заказчик – департамент земельных отношений администрации города Перми  (далее – ДЗО).

2. Исполнитель – _________________________________________________.

3. Цель работы

Обеспечение государственного кадастрового учета земельных участков.

4. Требования к выполнению работ

Работы выполнять в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков, постановления администрации города Перми от 06.03.2009 № 108 «Об утверждении Правил разработки схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» и иных Федеральных законов, Законов Пермского края и муниципальных правовых актов города Перми.

5. Виды и этапы выполнения работ

5.1. Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных по:

- ул. Брикетной, 7,

- ул. Криворожской, 36.

5.1.1. Изготовление, согласование и утверждение схем расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий.

5.1.2. Подготовка межевых планов.

5.1.3. Обращение в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, с соответствующими заявлениями о государственном кадастровом учете.

5.1.4. Получение кадастровых паспортов.

5.2. уточнение местоположения границ и площади земельных участков, расположенных по:

- ул. Снайперов, 17,

- ул. Сестрорецкой, 16,

- ул. Лукоянова, 31,

- ул. Ленина, 31,

- ул. Академика Веденеева, 13а,

- пр. Комсомольскому, 88б,

- ул. Подлесной, 25,

- ул. Мира, 9 (пос. Новые Ляды),

- ул. Высокой, 6,

- ул. Крупской, 80,

- ш. Космонавтов, ул. Дениса Давыдова, 195/ 8 (участок 1),

- ш. Космонавтов, ул. Дениса Давыдова, 195/ 8 (участок 2),

- ул. Нефтяников, 50,

- ул. Белинского, 42,

- ул. 1905 года, 18,

- ул. Окулова, 73а.

5.2.1. Подготовка межевых планов.

5.2.2. Обращение в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, с соответствующими заявлениями о государственном кадастровом учете.

5.2.3. Получение кадастровых паспортов.

6.Технические требования к выполнению работ

6.1. Координаты границ земельного участка определяются в системе координат города Перми и в единой системе координат (для Пермского края – МСК59).

7. Исходные материалы

7.1. Выписки из муниципального реестра земель.

7.2. Кадастровые выписки о земельных участках (при наличии).

7.3. Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельные участки предоставляются землепользователями и ДЗО.

7.4. Правоудостоверяющие документы и техническая документация на объекты недвижимости в границах участков предоставляются землепользователями.

7.5. Выписки из реестра муниципальной собственности на объекты недвижимости предоставляются департаментом имущественных отношений администрации города Перми.

8. Документация, подлежащая оформлению и сдаче заказчику

Кадастровые паспорта земельных участков – 2 экземпляра.

| Начальник департамента земельных отношений __________________/А.Г.Ярославцев/ м.п. | ____________________/__________________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к проекту муниципального контракта

от «___»____________2010 года №___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

(ЛОТ 7)

на выполнение кадастровых работ и обеспечение

государственного кадастрового учета земельных участков

1. Заказчик – департамент земельных отношений администрации города Перми  (далее – ДЗО).

2. Исполнитель – _________________________________________________.

3. Цель работы

Обеспечение государственного кадастрового учета земельных участков.

4. Требования к выполнению работ

Работы выполнять в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков, постановления администрации города Перми от 06.03.2009 № 108 «Об утверждении Правил разработки схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» и иных Федеральных законов, Законов Пермского края и муниципальных правовых актов города Перми.

5. Виды и этапы выполнения работ

5.1. Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных по ул. Соликамской, 331.

5.1.1. Изготовление, согласование и утверждение схем расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий.

5.1.2. Подготовка межевых планов.

5.1.3. Обращение в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, с соответствующими заявлениями о государственном кадастровом учете.

5.1.4. Получение кадастровых паспортов.

5.2. уточнение местоположения границ и площади земельных участков, расположенных по:

- ул. Мира, 5 (пос. Новые Ляды),

- ул. Генерала Доватора, 1,

- ул. Муромской, 24,

- ул. Стахановской, 51а (участок 1),

- ул. 2-я Линия, 21а,

- ул. Шишкина, 15,

- ул. Суздальской, 1,

- ул. Нефтяников, 54,

- пр. Парковому, 8а,

- ул. Борцов Революции, 151,

- ул. Ленина, 56,

- бульвару Гагарина, 56,

- ул. Заборной,

- ул. Уральской, 93 (Сквер у ДК им. Ленина (участок 1),

- ул. Уральской, 93 (Сквер у ДК им. Ленина (участок 2),

- ул. Уральской, 93 (Сквер у ДК им. Ленина (участок 3).

5.2.1. Подготовка межевых планов.

5.2.2. Обращение в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, с соответствующими заявлениями о государственном кадастровом учете.

5.2.3. Получение кадастровых паспортов.

6.Технические требования к выполнению работ

6.1. Координаты границ земельного участка определяются в системе координат города Перми и в единой системе координат (для Пермского края – МСК59).

7. Исходные материалы

7.1. Выписки из муниципального реестра земель.

7.2. Кадастровые выписки о земельных участках (при наличии).

7.3. Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельные участки предоставляются землепользователями и ДЗО.

7.4. Правоудостоверяющие документы и техническая документация на объекты недвижимости в границах участков предоставляются землепользователями.

7.5. Выписки из реестра муниципальной собственности на объекты недвижимости предоставляются департаментом имущественных отношений администрации города Перми.

8. Документация, подлежащая оформлению и сдаче заказчику

Кадастровые паспорта земельных участков – 2 экземпляра.

| Начальник департамента земельных отношений __________________/А.Г.Ярославцев/ м.п. | ____________________/__________________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к конкурсной документации

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к конкурсной документации

Декларирование соответствия участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством.

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Паспортные данные (для индивидуального предпринимателя) |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Контактное лицо | Указывается по желанию участника размещения заказа |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, М.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к конкурсной документации

Предложения об условиях исполнения муниципального контракта,

в том числе предложение о цене контракта

___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

ознакомившись с конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт _______________________________________________,

(предмет контракта)

обязуется заключить прилагаемый к конкурсной документации муниципальный контракт в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации:

| Условия исполнения муниципального контракта, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе | Предложения участника размещения заказа |
| --- | --- |
| Цена контракта | Указать рублей |
| Срок выполнения работ | Указать дней |

Сведения о квалификации участника

| Наименование показателя | Подтверждающие документы | Количество |
| --- | --- | --- |
| Наличие у участника опыта выполнения работ | Копии муниципальных и (или) государственных контрактов на выполнение работ, аналогичных предмету конкурса, с актами выполненных работ в период с 2008 г. по 2009 г. |  |
|  | Копии контрактов, договоров на выполнение работ по составлению проектов территориального землеустройства земельных участков и (или) схем расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий, с актами выполненных работ в период с 2008 г. по 2009 г. |  |
| Наличие у участника трудовых ресурсов | Копии дипломов специалистов с образованием в области геодезии, землеустройства и кадастра. Копии трудовых книжек специалистов. |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, М.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к конкурсной документации

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 2010 г.

Департамент земельных отношений администрации города Перми, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Ярославцева Андрея Геннадьевича, действующего на основании Положения о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 210 и распоряжения главы администрации города Перми от 30.09.2009 № 82-к, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Участник размещения заказа принимает на себя обязательства выполнить работы по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении конкурса)

- 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (Департамент земельных отношений администрации г.Перми, л/с 04992018001) |
| --- | --- |
| ИНН | 5902293379 |
| КПП | 590201001 |
| Р/с | 40302810900000000007 |
| БИК | 045744000 |

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»_________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм удержания, предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: Департамент земельных отношений администрации г. Перми 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 15, тел.212-46-78, факс 212-41-51 ИНН 5902293379, КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, департамент земельных отношений администрации города Перми л/с 02992018001) р/сч. 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 Начальник департамента земельных отношений __________________________/А.Г.Ярославцев/ М.п. |  | Участник размещения заказа: ________________/_______________/ М.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 6

- к конкурсной документации

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Начальнику департамента земельных отношений администрации г.Перми

А.Г.Ярославцеву

«___» ____________ 2010 года

Прошу вернуть заявку на участие в конкурсе.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование | Данные |
| Место нахождения | сведения |
| Почтовый адрес | указываются |
| Адрес электронной почты (при наличии) | по желанию |
| Контактный телефон | участника размещения заказа |
| Контактное лицо | (при наличии расписки) |
| Сведения о заявке на участие в открытом конкурсе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

- к конкурсной документации

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Начальнику департамента земельных отношений администрации г.Перми

А.Г.Ярославцеву

«___» ____________ 2010  года

Прошу разъяснить положения конкурсной документации.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения конкурсной документации, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

к конкурсной документации

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в разделе 11 конкурсной документации, в следующем порядке.

Каждой заявке по каждому критерию оценки, установленному в разделе 11 конкурсной документации, присуждается рейтинг. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев.

Совокупная значимость критериев составляет 100% (сто процентов).

Оценка заявок по критерию

«цена контракта»

Значимость критерия «цена контракта» составляет 40 %.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:

| Rai = | Amax - Ai | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Amax |  |  |

где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации);

Ai – цена контракта (сумма цен за единицу товара, работы, услуги), предложенная в i-ой заявке.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:

| FRai = | Rai х | Kai |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRai – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Kai – значимость указанного критерия.

Оценка заявок по критерию

«квалификация участника конкурса»

Значимость критерия «квалификация участника конкурса» составляет 20 %.

Для оценки заявок по данному критерию используются следующие подкритерии (предмет оценки):

| Показатели | Подтверждающие документы |  | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие у участника опыта выполнения работ | Копии муниципальных и (или) государственных контрактов на выполнение работ, аналогичных предмету конкурса, с актами выполненных работ в период с 2008 г. по 2009 г. (Ci 1) | Отсутствие заключенных муниципальных контрактов | 0 |
|  |  | Наличие 1-3 муниципальных контрактов | 20 |
|  |  | Наличие более 4 муниципальных контрактов | 40 |
|  | Копии контрактов, договоров на выполнение работ по составлению проектов территориального землеустройства земельных участков (далее – проект) и (или) схем расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий (далее – схема), с актами выполненных работ в период с 2008 г. по 2009 г. (Ci 2) | менее 50 проектов и (или) схем | 6 |
|  |  | 50-100 проектов и (или) схем | 12 |
|  |  | 101-150 проектов и (или) схем | 18 |
|  |  | 151-200 проектов и (или) схем | 24 |
|  |  | более 200 проектов и (или) схем | 30 |
| Наличие у участника трудовых ресурсов | Копии дипломов специалистов с образованием в области геодезии, землеустройства и кадастра. Копии трудовых книжек специалистов. (Ci 3) | Отсутствие специалистов имеющих опыт работы по тематике от 1 года | 0 |
|  |  | Наличие 1-2 специалистов имеющих опыт работы по тематике от 1 года | 5 |
|  |  | Наличие 3-4 специалистов имеющих опыт работы по тематике от 1 года | 10 |
|  |  | Наличие 5-6 специалистов имеющих опыт работы по тематике от 1 года | 20 |
|  |  | Наличие 7 и более специалистов имеющих опыт работы по тематике от 1 года | 30 |

Подкритерии соответствуют отдельным показателям, отражающим квалификацию участника конкурса.

Максимальное значение показателя «Наличие у участника опыта выполнения работ» составляет 70 баллов.

Максимальное значение подкритерия «Наличие у участника трудовых  ресурсов» составляет 30 баллов.

Максимальное значение в баллах устанавливается для каждого показателя, при этом сумма максимальных значений по всем показателям составляет 100 баллов.

Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «квалификация участника конкурса», определяется по формуле:

| Rci = | Ci 1 + | Ci2 + Ci2, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

где:

Rci – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Cik – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-ой заявке по k-му подкритерию, где k – количество установленных подкритериев (показателей).

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника конкурса», определяется по формуле:

| FRci = | Rci х | Kci |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRci – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rci – рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию;

Kci – значимость указанного критерия.

Оценка заявок по критерию

«срок выполнения работ»

Значимость критерия «срок выполнения работ» составляет 40%.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки выполнения работ», определяется по формуле:

| Rfi = | Fmax - Fi | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fmax - Fmin |  |  |

где:

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Fmax – максимальный срок поставки, установленный в конкурсной документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, месяцев, дней, часов) с даты заключения муниципального контракта;

Fmin – минимальный срок поставки, установленный в конкурсной документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, месяцев, дней, часов) с даты заключения муниципального контракта;

Fi – предложение по сроку поставки в i-ой заявке в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, месяцев, дней, часов) с даты заключения муниципального контракта;

В случае если Fi меньше или равно Fmax/2, то такой заявке присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50 (вышеуказанная формула для расчета рейтинга в этом случае не применяется).

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок выполнения работ», определяется по формуле:

| FRfi = | Rfi х | Kfi |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRfi – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Kfi – значимость указанного критерия.