- Приложение № 3

- Проект

- Муниципальный контракт №___

- на выполнение работ по текущему ремонту  помещения общественного центра

- по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, 62

г. Пермь							                  «_____»  ____________ 2010 год

Администрация Дзержинского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации района Субботина Игоря Александровича,  действующего на  основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207, с одной стороны и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,в лице _______________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу, указанную в п. 1.2. настоящего контракта и сдать ее результат  Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

1.2. Работа, выполняемая по настоящему контракту (далее – работа): текущий ремонт помещения общественного центра микрорайона «Заречный» по адресу: г. Пермь,                 ул. Ветлужская, 62.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта, в соответствии с:

1.3.1.  приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- а) приложение № 1 – техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту  помещения общественного центра  по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, 62;

б) приложение № 2 – локально-сметный расчет;

г) приложение № 3 –  формы отчетности (справка и акт о приемке выполненных работ);

д) приложение № 4 –  акт оценки работы подрядчика.

1.3.2. требованиями дефектной ведомости, сметами, а также государственных стандартов РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиН, в строгом соответствии с Правилами безопасности, Правилами противопожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды, охраны труда, а материалы, используемые при выполнении Работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту лично, своими  материалами, силами и средствами.

1.5. Гарантийный срок выполненных работ 2 года с момента приемки работ Заказчиком.

1.6. Настоящий контракт заключен на основании протокола  №____ от __.___.2010 .

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало выполнения работ: с момента подписания контракта сторонами.

2.2. Окончание выполнения работ:  30 календарных дней с момента подписания контракта.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплата

3.1 Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной.

3.2. Стоимость работ составляет ____________ (______________) рублей ___ копеек, включая НДС.

3.3. Стоимость работ включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту в том числе: транспортные и командировочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей..

3.4. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены контракта, установленной в п.3.2., в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания  контракта на основании предъявленного счета.

3.5. Окончательный расчет производится заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней на основании документов:

- подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- счета-фактуры, счета и другой исполнительной документации, определенной техническим заданием и условиями настоящего муниципального контракта.

3.6. Порядок приемки работы.

3.6.1. Заказчик обязан в сроки и порядке, предусмотренные настоящим контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки выполненных работ.

3.6.2. При завершении срока выполнения работ Подрядчик в течение 2 рабочих дней представляет на утверждение Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика, с приложением документов, предусмотренных техническим заданием и настоящим контрактом п.3.5.

3.6.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ с приложенными документами, обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр акта сдачи-приемки  или мотивированный отказ от приемки работы.

3.6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принимать работы в связи с несоответствием выполненной Заказчиком работы техническому заданию, требованиям настоящего контракта, стороны обязаны составить двухсторонний Акт оценки работ с указанием перечня невыполненных и выполненных  ненадлежащим образом работ, а также мер, необходимых для устранения выявленных недостатков.

3.6.5. В случае если работы выполнены с ненадлежащим качеством или не в полном объеме, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работы обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и объема.

3.6.6. Подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ  по настоящему контракту является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

3.6.7. Приемка и оплата работы осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, момент подписания которого Сторонами является моментом выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

3.6.8. Лицом, уполномоченным на приемку работ и подписание акта сдачи-приемки выполненных работ  от имени Заказчика, является Оносова Татьяна Алексеевна – начальник отдела по работе с общественностью администрации Дзержинского района города Перми.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием локально-сметному расчету, требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам,  СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.2.1. требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.2.2. снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Права и обязанности Подрядчика:

5.1.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность.

5.1.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, а также сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.1.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика.

5.1.8. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах оценки работы Заказчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – Оносову Татьяну Алексеевну,  начальника отдела по работе с общественностью, которая имеет право:

6.1.1.присутствовать на объектах производства работ;

6.1.2.производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

6.1.3.отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

6.1.4.давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

6.1.5. осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ;

6.1.6. осуществлять контроль качества  и объема выполненных Подрядчиком работ;

6.2. Уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п. 6.1. настоящего контракта, осуществляет периодические проверки качества и объема выполнения работ в течение периода выполнения работ. Подрядчиком ведется журнал учета замечаний.

6.3. Претензии представителя Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются Сторонами по настоящему контракту в двухсторонних актах оценки работы подрядчика (приложение № 4 к муниципальному контракту), в котором формулируются замечания по качеству, объему и срокам выполнения работ, а также срокам их устранения.

6.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при проверке работ, зафиксированных в актах оценки работ подрядчика в соответствии с п.6.3. настоящего контракта Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется в течение двух календарных дней приступить к  устранению дефектов и недостатков, указанных в акте оценки работ подрядчика, за свой счет.

6.5. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) утверждает расчет стоимости объемов работ на условиях данного контракта.

6.6. Заказчик производит своевременную оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.7.  Данные журналов производства работ и актов служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения в судебном порядке или по соглашению Сторон.

7. Ответственность сторон.

7.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.5. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.7. В случае систематических нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ или невыполнения технологических операций (видов работ), контракт расторгается по соглашению сторон или на основании решения суда.

7.8. За отказ от выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере       10 % стоимости не выполненных работ.

7.9. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.10. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.11. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Подрядчику причиненный последнему убытки.

7.12. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Заказчик в праве по своему выбору:

7.12.1.Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

7.12.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.12.3.Устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчиком вправе, на основании письменного соглашения с Подрядчиком, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение одного календарного года с момента приемки работ.

7.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет Подрядчик.

7.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.15. Выплата неустойки и возмещения убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9. Действие и прекращение действия контракта

9.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый экземпляр – Поставщику;

- второй экземпляр – Покупателю;

- третий экземпляр, в соответствии с Постановлением от 08.05.2007 г. № 157 передается в Департамент финансов администрации города Перми.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено в рамках текущего года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

10. Разрешение споров между сторонами

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

11.Приложения

11.1. приложение № 1 – техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту  помещения общественного центра  по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, 62;

11.2. приложение № 2 – локально-сметный расчет;

11.4. приложение № 3 – формы отчетности (справка и акт о приемке выполненных работ);

11.5. приложение № 4-  акт оценки работы подрядчика.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

| Администрация Дзержинского района г. Перми 614990, г. Пермь, ул. Ленина,85 ИНН 5903004559 КПП 590301001 УФК по Пермской области (Администрация Дзержинского района г. Перми л/с 02934012013) Р/сч 40204810300000000006 В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Глава администрации Дзержинского района ______________ И.А.Субботин «__»_____________ 2010 г. М.П. | _________________ «__»_____________ 2010 г. М.П. |

Приложение №1

к муниципальному контракту №__ от ______  2010

|  | Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение работ по текущему ремонту помещения общественного центра по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Место проведения ремонтных работ: г.Пермь, ул.Ветлужская, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (общественный центр микрорайона "Заречный") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Наименование | Ед. изм. |  |  | Кол. Примечание |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 5 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Санузел.(1,9*2,91 и 1,01*2,91) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Окрашивание ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Ремонт подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113) | 1 м2 потолка |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |
| сантехнические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Коридор (1,14* 4,36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Окрашивание ранее окрашенных потолков известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности |  |  | 0,275 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,275 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,275 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Зал ( 7,33*5,88 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности |  |  | 0,575 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих-панели ПВХ | 1 м2 стены |  |  | 22,5 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Ремонт подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка |  |  | 42,8 |  |  |  |  |  |
| электротехнические. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Светильник люминесцентный ЛПО-48 4х20 | шт |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Кладовые.(0,82*1,05 и 1,05*1,65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделочные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,026 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0,158 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %-высота окр.1,9 м | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,071 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %-высота окр.1,64 м | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,087 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,0144 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Кабинет №2.(4,08*3,75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделочные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,156 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  |  | 0,184 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,184 |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| электротехнические. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Светильник люминесцентный ЛПО-48 4х20 | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Вход №1.(1,2*2,7 и 1,26* 2,68) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделочные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,163 |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  |  | 0,163 |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,163 |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,066 |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены |  |  | 19,2 |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Вход №2. (2,68* 4,3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделочные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,115 |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,222 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,021 |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Кабинет №1.(4,08*3,75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделочные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,156 |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  |  | 0,184 |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,184 |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| электротехнические. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | Светильник люминесцентный ЛПО-48 4х20 | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |

| 3. | Качество работ: выполнение работ надлежащего качества, с соблюдением требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | и правил, утверждённых нормативными документами СНиП, ТУ, ГОСТ. |  |  |
| 4. | Обязательное предоставление санитарно-эпидемиологического, пожарного заключения |  |  |
|  | на материалы, используемые при ремонте. |  |  |
| 5. | Уборка помещений после ремонта и вывоз строительного мусора. |  |  |
| 6. | Максимальная цена контракта – 302 442,26 руб. 00 коп. |  |  |
| 7. | Гарантийный срок – 2 года с момента принятия помещения в эксплуатацию. |  |  |
| 8. | Срок выполнения работ: 30 дней с момента подписания муниципального контракта. |  |  |
| 9. | Работу выполнять в будничные дни с 9.00 до 19.00 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальному     контракту

№    __ от _______2010

Локально-сметный расчет

Приложение № 3

к муниципальному контракту №___ от _______ 2010

| Формы отчетности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
| М.П. Должность |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Продолжение приложения №3

к муниципальному контракту №___ от ____2010

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смета № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку |  | поз. по смете |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальному  контракту

№___ от _______ 2010

# А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2010 г

(месяц )

по ____________________

( наименование подрядчика)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества, замечания, сроки устранения |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 проверка ________ | 2 проверка ________ | 3 проверка ________ |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                     	 Подрядчик:

______________                                                                            ____________________

М.П.                                                                                    М.П.