ИЗВЕЩЕНИЕ от «22» марта 2010 года № 6

о проведении запроса котировок

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по обследованию технического состояния здания

- для Муниципального учреждения «Содержание муниципального имущества»

| Наименование муниципального заказчика | мУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 614000, г.Пермь, ул. Николая Островского,27 |
| Контактный телефон | (342) 217-10-18; 217-11-24 |
| Контактное лицо | Спешилова Светлана Николаевна |
| Источник финансирования заказа | Средства бюджета города Перми |
| Наименование, характеристики поставляемых товаров, наименование, характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ по обследованию технического состояния здания по адресу: г.Пермь, ул.Закамская,22. Характеристика выполняемых работ указаны в техническом задании (приложение №2) и локально-сметном расчете (приложение № 3). |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Весь объем выполняемых работ выполнить согласно технического задания (приложение № 2), локально-сметного расчета (приложение № 3) и проекту контракта (приложение № 4). |
| Место выполнения работ | г.Пермь, ул. Закамская,22, литер А |
| Сроки выполнения работ | 1. Обследование технического состояния системы водоснабжения и водоотведения: - не более 10 (десяти) дней с момента заключения контракта. 2. Обследование технического состояния строительных конструкций и электроустановки: - не более 45 (сорока пяти) дней с момента заключения контракта. |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена работ должна быть указана в рублях с учетом стоимости материалов, оборудования, транспортных расходов, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Максимальная цена контракта | 147 285,38 руб. (сто сорок семь тысяч двести восемьдесят пять рублей 38 копеек) |
| Место подачи котировочных заявок | г.Пермь, ул. Николая Островского,27, кабинет № 11. |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | до 10 часов 00 минут «29» марта 2010г. с 09.30 до 16.30 в рабочие дни. |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте) по форме Приложение № 1 |
| Срок подписания победителем муниципального контракта | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через пятнадцать дней со дня подписания указанного протокола |
| Срок и условия оплаты выполнения работ | Без предварительной оплаты, безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет подрядчика в течении 10 (десяти) банковских дней, на основании выставленного счета и счета-фактуры, акта приема-передачи выполненных работ. При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем котировки цен на начальную (максимальную) цену контракта. |
| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков |

Приложения к извещению:

№1 – котировочная заявка;

№2 – проект муниципального контракта;

№3 – локально-сметный расчет;

№4 – техническое задание.

Директор МУ «СМИ»                                                                               И.Р. Хайдаров