Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок №  3 от 24 марта 2010г

В дальнейшем:

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№______  от «___»______2010г.

Состав работ

по подготовке пакета документов для проведения торгов земельного участка

в границах улиц 1-я Палубная и Верхнее-Камская в Орджоникидзевском районе

для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

| № п/п | Состав работ | Выходные материалы |
| --- | --- | --- |
|  | Выполнение топографической съемки (корректировка топографического плана) земельного участка | Топографическая съемка в 1 экз. |
|  | Формирование межевого плана земельного участка | Межевой план в 2-х экз. |
|  | Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет | Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровыми выписками о земельном участке (выписка из государственного земельного кадастра) в 2-х экз. |
|  | Выполнение предварительных инженерно-геологических изысканий | Заключение о предварительных инженерно-геологических условиях в 2-х экз. |
|  | Запрос технических условий* подключения объекта строительства к инженерным сетям: | Технические условия в 1-м экз. |
|  | Водоснабжение и канализация | Технические условия в 1 экз. |
|  | Теплоснабжение | Технические условия в 1 экз. |
|  | Электроснабжение | Технические условия в 1 экз. |
|  | Газоснабжение | Технические условия в 1 экз. |
|  | Телефонизация | Технические условия в 1 экз. |
|  | Управления внешнего благоустройства | Технические условия в 1 экз. |
| 6 | Требования управления по экологии и природопользованию | Заключение в 1-м экз. |
| 7 | Требования управления Роспотребнадзора | Заключение в 1-м экз. |
| 8 | Информация управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС РФ | Информационное письмо в 1-м экз. |
| 9 | Требования ПОЦОП (при необходимости) | Заключение в 1-м экз. |

* технические условия запрашивать параллельно формированию межевого плана, но после присвоения адреса земельному участку.

Начальник отдела градостроительной подготовки  ДПиР                                           В.О.Лонский