Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 6 от 24.03.2010 года

Техническое задание

на выполнение работ по  содержанию и благоустройству места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района.

- Период выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 октября 2010 года.

- Стоимость работ  430 072,03 рублей

- Состав работ и периодичность их выполнения:

| № п.п. | Состав работ | Объем работ | Периодичность выполнения, сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа воды, получение заключения (оформления акта приемки в эксплуатацию мест массового отдыха у воды на территории г.Перми в соответствии с постановлением администрации г.Перми от 09.06.2008г. № 503). |  | 1 раз перед началом сезона (до 15.05.2010) |
| 2 | Комплексная уборка территории (сбор различных видов загрязнений (мусор), погрузка и вывозка мусора). | 8100 м2 | 1 раз перед началом сезона (до 15.05.2010) |
| 3 | Текущее содержание территории: - ручная уборка зоны отдыха, спортивной и детской площадок от крупного и мелкого мусора (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений). | 8100 м2 | Ежедневно (до 30.10.2010) |
|  | - очистка урн от мусора, вывозкой. | 20 шт. | Ежедневно (до 30.10.2010) |
|  | - ручная уборка прибрежной зоны от мусора, выравнивание и перемешивание верхнего слоя песка граблями. | 1200 м2 | Ежедневно (до 30.09.2010) |
|  | - очистка акватории пляжа от мелкого и крупного мусора вручную. | 250 м2 | Ежедневно (до 30.09.2010) |
|  | - очистка кабинок для переодевания | 8 м2 | Ежедневно (до 30.09.2010) |
| 4 | Кошение газона. | 4500 м2 | 4 раза в сезон |
| 5 | Текущий ремонт малых архитектурных форм (промывка, очистка, окраска): - скамей; лак краска - кабинки для переодевания; краска - урны для мусора; краска - навесы; краска Ремонт горизонтальной поверхности парапета: - деревянные бруски (толщина не менее 3-х см.). | 12,8м2 - 8шт. 7,2м2 – 6шт. 64 м2 – 2 шт. 17 м2 – 20 шт. 42 м2 – 6 шт. 15м2. | Перед началом сезона (до 15.05.2010.) |
| 6 | Туалетная кабина (биотуалет). - установка - содержание: уборка мусора, обработка дезинфицирующими растворами. | 2 шт. | до 15.05.2010. Ежедневно |
| 7 | Обновление существующих стендов: - покраска стоек и аншлагов. |  | Перед началом сезона (до 15.05.2010.) |

Технология производства и условия выполнения работ:

Перед началом производства работ заказчику на согласование предоставляется план-график производства работ по комплексной уборке и текущему ремонту малых архитектурных форм. Работы по кошению газона согласовываются с заказчиком до начала производства работ. Ежедневные работы по содержанию должны производиться до 08.00 часов текущего дня. Обновление существующих стендов производится по заданию заказчика, оплата производится по фактическим выполненным объемам работ. Ремонт горизонтальной поверхности парапета производиться перед началом сезона до 15.05.2010 года, в случае остатка объема работ, заложенного в техническое задание, ремонт поверхности парапета осуществляется в течение всего периода содержания пляжа по мере необходимости. Оплата в обоих случаях производиться по фактическим выполненным объемам работ.

Модели и типы туалетных кабин согласовываются с заказчиком. Установка туалетных кабин (биотуалетов) осуществляется при наличии их у подрядчика.

Все работы должны производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации (ГОСТы, СНиПы и др.), постановлением от 09.06.2008г. № 503 «О благоустройстве территорий и безопасности людей в местах массового отдыха у воды на территории г.Перми», правилами содержания территории г. Перми №4, Уставом города Перми.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

По качеству выполнения работ по благоустройству места массового отдыха у воды Мотовилихинский пруд снижения стоимости работ

| № п.п. | Состав работ | Критерии оценки | Оценка, % снижения оплаты за выполненные объёмы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная уборка | После комплексной уборки отсутствует листва, отмершая трава и различные виды загрязнений, мусор вывезен на полигон ТБО. | 0% |
|  |  | Отсутствует крупный и мелкий мусор, не прогреблена листва. Не очищена акватория пляжа. | - 20 % |
|  |  | Убран крупный мусор, присутствует листва и мелкий мусор на площади более 50%. | - 60 % |
|  |  | Комплексная уборка не выполнена, нарушены сроки очистки. | - 100% |
| 2 | Текущее содержание | Отсутствует мусор и различные виды загрязнений в зоне отдыха, в прибрежной зоне, в кабинках для переодевания, на спортивной и детской площадках. Мусор собран и вывезен на полигон ТБО. Территория у уреза воды очищена от мусора. Мусор из урн убран, урны не имеют механических повреждений. | 0% |
|  |  | Территория очищена полностью от мусора. Не произведено выравнивание и перемешивание песка. | - 20 % |
|  |  | Не убран единичный мусор, не произведена очистка кабинок для переодевания. Наличие мусора в местах расположения урн. | - 60 % |
|  |  | Мусор и различные виды загрязнений полностью не собраны и не вывезены на полигон ТБО. | - 100% |
| 3 | Кошение газонов | Произведено кошение травы, высота травостоя не более 15 см, скошенная трава вывезена на полигон ТБО. | 0% |
|  |  | Высота травостоя не более 15 см, скошенная трава не вывезена на полигон ТБО. | - 20 % |
|  |  | Высота травостоя более 15 см не менее 30 см. | - 60 % |
|  |  | Не произведено кошение травы, нарушены сроки кошения. | - 100 % |
| 4 | Текущий ремонт малых форм | Выполнен текущий ремонт малых архитектурных форм в установленный срок. | 0% |
|  |  | Нарушены сроки производства работ | - 3% за каждый день |
|  |  | Элементы благоустройства имеют непрокрашенные участки. | - 20 % |
|  |  | Не выполнены работы по текущему ремонту малых архитектурных форм до начала купального сезона, работы выполнены без соблюдения технологии. | - 100 % |

Методика оценки качества содержания

Оценка качества содержания объекта определяется на основании еженедельного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 4-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества.