Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

№7 от «31» марта 2010 г

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию остановочных пунктов в Дзержинском районе г.Перми

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной  (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ

2. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

3. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

5. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора и снега с представлением справок, подтверждающих вывезенный объём.

Перечень и состав работ летнего содержания остановочных пунктов (с 01.05.2010 по

14.10.2010):

| № п/п | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистка остановочных пунктов от смета и мусора (1 раз в 1 суток) | 4602,6 м2 |
| 2 | Очистка урн от мусора (1 раз в сутки) | 50 шт. |
| 3 | Вывоз смета, мусора | 138,08 т |

Перечень и состав работ зимнего содержания остановочных пунктов (с15.10.2010 по 10.11.2010):

| № п/п | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистка остановочных пунктов от снега и мусора, очистка от уплотнённого снега - 75% от площади (1 раз в 3 суток) | 4602,6 м2 |
| 2 | Посыпка песком (1 раз в 3 суток) – 75% от площади | 3451,95 м2 |
| 3 | Очистка урн от мусора (1 раз в сутки) | 50 шт. |
| 4 | Вывоз снега | 1017,63т |
| 5 | Вывоз смета, мусора | 47 т |

Перечень остановочных пунктов:

| № п/п | Наименование | Площадь, м2 | Урны, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гознак (по Малкова) на Пермь-2 | 100,0 | 2 |
| 2 | ул.Малкова на Пермь-2 | 100,0 | 1 |
| 3 | ул.Малкова от Перми-2 | 100,0 | 1 |
| 4 | ДКЖ на Парковый | 100,0 | 1 |
| 5 | ДКЖ от Перми-2 | 100,0 | 1 |
| 6 | ДКЖ на Пермь-2 | 69,0 | 2 |
| 7 | ул.З.Космодемьянской | 100,0 | 1 |
| 8 | ул.З.Космодемьянской из города | 100,0 | 1 |
| 9 | Проспект Парковый | 100,0 | 2 |
| 10 | Проспект Парковый из города | 100,0 | 1 |
| 11 | ул.Желябова (Парковый) | 100,0 | 1 |
| 12 | Ул.Желябова (Парковый) из города | 100,0 | 1 |
| 13 | м/р Парковый | 100,0 | 1 |
| 14 | м/р Парковый из города | 100,0 | 1 |
| 15 | ул.Пожарского | 100,0 | 1 |
| 16 | ул.Пожарского из города | 100,0 | 1 |
| 17 | ул.Пожарского (Подлесная) по треб. | 100,2 | 1 |
| 18 | Парк культуры и отдыха (Балатово) | 100,2 | 1 |
| 19 | Парк культуры и отдыха (Балатово) из города | 100,2 | 1 |
| 20 | Госпиталь ВОВ | 100,2 | 1 |
| 21 | Красный Октябрь (ул.Строителей) | 100,0 | 1 |
| 22 | Красный Октябрь (ул.Строителей) из города | 100,0 | 1 |
| 23 | ж/д Больница | 100,2 | 1 |
| 24 | ж/д Больница из города | 100,2 | 1 |
| 25 | Куфонина (посадка) | 100,0 | 1 |
| 26 | Куфонина (высадка) | 100,0 | 1 |
| 27 | ул.Папанинцев | 100,0 | 1 |
| 28 | ул.Папанинцев из города | 100,0 | 1 |
| 29 | ул.Есенина в город | 66,0 | 1 |
| 30 | ул.Есенина из города | 66,0 | 1 |
| 31 | Кинотеатр «Темп» | 100,2 | 1 |
| 32 | Кинотеатр «Темп» из города | 100,2 | 1 |
| 33 | м/р Заостровка | 100,0 | 1 |
| 34 | м/р Заостровка из города | 100,0 | 1 |
| 35 | Гравийный завод | 100,0 | 1 |
| 36 | Гравийный завод из города | 100,0 | 1 |
| 37 | Порт Пермь | 100,0 | 1 |
| 38 | Порт Пермь из города | 100,0 | 1 |
| 39 | Лесоцех | 100,0 | 1 |
| 40 | Лесоцех из города | 100,0 | 1 |
| 41 | Мостоотряд | 100,0 | 1 |
| 42 | Мостоотряд из города | 100,0 | 1 |
| 43 | Мичуринские сады | 100,0 | 1 |
| 44 | Мичуринские сады из города | 100,0 | 1 |
| 45 | Красава (ул.Фоминская) | 100,0 | 1 |
| 46 | Красава (ул.Фоминская) из города | 100,0 | 1 |
| 47 | Мачтобаза | 100,0 | 1 |
|  | Итого: | 4602,6 | 50 |