УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

бюджетного учреждения «Благоустройство Кировского района»

___________________/Т. В. Гнатюк/

«25» марта 2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

по текущему ремонту объектов улично - дорожной сети, обустройству подходов к объектам социальной сферы Кировского района

г. Перми в 2010 году

г. Пермь, 2010 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Приглашение к участию в открытом аукционе........................................................................... 2-3

2. Инструкция участникам  размещения муниципального заказа………………………………. 4-17

3. Приложения к документации об аукционе:

- 3.1. Техническое  задание на выполнение работ, являющихся предметом аукциона

- по лотам № 1,2,3,4,5,6 – приложение №1,2,3,4,5,6……………………………………………...18 -36

3.2.  Проекты  муниципальных  контрактов на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по лотам № 1,2,3,4,5,6 – приложение № 7,8,9,10,11,12……………………………..37- 186

3.3. Форма сведений об участнике размещения заказа – приложение № 13……………………187

3.4. Форма сведений о качестве работ – приложение № 14…………………………………….  188

3.5. Форма описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

– приложение № 15…………………………………………………………………………………189

3.6. Правила проведения  аукциона – приложение № 16………………………………………190-193

3.7. Форма уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе – приложение № 17………194

3.8. Форма запроса о разъяснениях положений документации об аукционе

– приложение № 18………………………………………………………………………………….195

- 3.9. Проект договора залога – приложение № 19………………………………………………196-197

ИЗВЕЩЕНИЕ № 98А от «02» апреля 2010 года

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства, обустройству подходов к объектам социальной сферы Кировского района г. Перми в 2010 году

| Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Муниципальный Заказчик | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» |
| Место нахождения | 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Почтовый адрес | 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Адрес электронной почты | mbukirow@mail.ru |
| Контактный телефон | (342) 2501560, факс (342) 2501561 |
| Контактное лицо | Гнатюк Татьяна Владимировна |
| Предмет аукциона | Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства, обустройству подходов к объектам социальной сферы Кировского района г.Перми в 2010 году. |
| Предмет муниципального контракта (лота) | Лот № 1 – Выполнение работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов Кировского района г. Перми в 2010 году. Лот № 2 – Выполнение работ по текущему ремонту дорог частного сектора Кировского района г. Перми в 2010 году. Лот № 3 – Выполнение работ по текущему ремонту ул. Налимихинской Кировского района г. Перми в 2010 году. Лот № 4 – Выполнение работ по текущему ремонту тротуаров Кировского района г. Перми в 2010 году. Лот № 5 – Выполнение работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы Кировского района г. Перми в 2010 году. Лот № 6 – Выполнение работ по текущему ремонту лестничных переходов Кировского района г. Перми |
| Объём выполняемых работ | Лот № 1 – 8177 м² Лот № 2 – 49835 м² Лот № 3 – 9204 м² Лот № 4 – 5124 м² Лот № 5 - 6730 м² Лот № 6 – 1410 м² Полный перечень и объёмы работ определены техническим заданием Заказчика - приложение № 1,2,3,4,5,6 к документации об аукционе. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) | Лот № 1 – 4 960 579_______________________________________________________________________________________________________________ (четыре миллиона девятьсот шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек. Лот № 2 – 5 237 016 (пять миллионов двести тридцать семь тысяч шестнадцать) рублей 63 копейки. Лот № 3 – 2 650 218 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч двести восемнадцать) рублей 79 копеек. Лот № 4 – 3 865 169 (три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 33 копейки. Лот № 5 – 6 535 624 (шесть миллионов пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 71 копейка. Лот № 6 – 671 490 (шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста девяносто) рублей 08 копеек. |
| Срок выполнения работ | Лоты № 1, 4, 5 – 75 календарных дней с даты заключения муниципального контракта Лот № 2 - 60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта Лоты № 3, 6 - 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта |
| Место выполнения работ, | г. Пермь, Кировский район |
| Срок предоставления документации об аукционе | Документация об аукционе предоставляется по письменному заявлению любого заинтересованного лица в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. |
| Порядок предоставления документации об аукционе | Документация об аукционе выдается в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 4, сметно - договорной отдел, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 час. до 18.00 час. (пятница с 09.00 час. до 17.00 час.), обед с 12.00 час. до 13.00 час. (время местное). Для ознакомления документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми: www.gorodperm.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации об аукционе | Бесплатно |
| Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе | http://www.gorodperm.ru |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 09 часов 30 минут «23» апреля 2010 года (время местное) |
| Место проведения аукциона | г. Пермь, ул.Кирова, 82, управление муниципального заказа администрации г. Перми, зал заседаний |
| Дата проведения аукциона | «06» мая 2010 года |
| Время проведения аукциона | 12:00 (время местное) |
| Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Не предоставляются. |

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями). |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | МБУ «Благоустройство Кировского района». |
| Место нахождения |  |  | 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Почтовый адрес |  |  | 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Контактный телефон |  |  | (342) 250-15-60 |
| е-mail |  |  | mbukirow@mail.ru |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства, обустройству подходов к объектам социальной сферы Кировского района г. Перми в 2010 году. |
| Предмет муниципального контракта |  |  | Лот № 1 – Выполнение работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов Кировского района г. Перми в 2010 году. Лот № 2 – Выполнение работ по текущему ремонту дорог частного сектора Кировского района г. Перми в 2010 году. Лот № 3 – Выполнение работ по текущему ремонту ул. Налимихинской Кировского района г. Перми в 2010 году. Лот № 4 – Выполнение работ по текущему ремонту тротуаров Кировского района г. Перми в 2010 году. Лот № 5 – Выполнение работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы Кировского района г. Перми в 2010 году. Лот № 6 – Выполнение работ по текущему ремонту лестничных переходов Кировского района г. Перми |
| Объём выполняемых работ |  |  | Лот № 1 – 8177 м² Лот № 2 – 49835 м² Лот № 3 – 9204 м² Лот № 4 – 5124 м² Лот № 5 - 6730 м² Лот № 6 – 1410 м² Полный перечень и объёмы работ определены техническим заданием Заказчика - приложение № 1,2,3,4,5,6 к документации об аукционе. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  |  | Лот № 1 - Лот № 1 – 4 960 579_______________________________________________________________________________________________________________ (четыре миллиона девятьсот шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек. Лот № 2 – 5 237 016 (пять миллионов двести тридцать семь тысяч шестнадцать) рублей 63 копейки. Лот № 3 – 2 650 218 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч двести восемнадцать) рублей 79 копеек. Лот № 4 – 3 865 169 (три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 33 копейки. Лот № 5 – 6 535 624 (шесть миллионов пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 71 копейка. Лот № 6 – 671 490 (шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста девяносто) рублей 08 копеек. |
| Срок выполнения работ |  |  | Лоты № 1, 4, 5 – 75 календарных дней с даты заключения муниципального контракта Лот № 2 - 60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта Лоты № 3,6 - 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием Заказчика) и условиями муниципального контракта, заключенными по итогам аукциона по каждому лоту отдельно (проекты муниципальных контрактов – приложение № 7,8,9,10,11,12 к документации об аукционе). |
| Место, условия выполнения работ |  |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Кировский район. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные техническим заданием Заказчика и муниципальным контрактом, заключенным по итогам аукциона по каждому лоту, своими силами без привлечения субподрядных организаций. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ, являющиеся предметом аукциона по каждому лоту, осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте, заключенном по итогам аукциона по каждому лоту отдельно (проекты муниципальных контрактов – приложение № 7,8,9,10,11,12 к документации об аукционе). Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и на основании представленного Заказчику счета - фактуры. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с расчетом стоимости работ Заказчика, являющегося приложением к муниципальному контракту, с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона по каждому лоту на начальную (максимальную) цену контракта по каждому лоту. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ Заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ Заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца Подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом стоимости работ Заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по муниципальному контракту, заключенному по итогам аукциона по каждому лоту, производится перечислением денежных средств на расчётный счет Подрядчика, указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона по каждому лоту. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объёмов работ и иных условий исполнения муниципального контракта. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. Цена контракта по каждому лоту должна включать в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом аукциона, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта. |
| Сведения о валюте, используемой при форми-ровании цены контракта и расчетов с Подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») |  |  | Лот № 1 - 5% (248 028,95 рублей) от начальной цены контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (24802,90 рубля) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (24802,90 рубля) начальной (максимальной) цены контракта. Лот № 2 - 5% (261 850,83 рублей) от начальной цены контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (26185,08 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (26185,08 рублей) начальной (максимальной) цены контракта. Лот № 3 - 5% (132 510,94 рублей) от начальной цены контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (13251,09 рубль) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (13251,09 рубль) начальной (максимальной) цены контракта. Лот № 4 - 5% (193 258,47 рублей) от начальной цены контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (19325,85 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (19325,85 рублей) начальной (максимальной) цены контракта Лот № 5 - 5% (326 781,24 рублей) от начальной цены контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (32678,12 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (32678,12 рублей) начальной (максимальной) цены контракта Лот № 6 - 5% (33 574,50 рублей) от начальной цены контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% (3357,45 рублей) начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% (3357,45 рублей) начальной (максимальной) цены контракта. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта по каждому лоту отдельно. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке: - все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства); - документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: - руководитель юридического лица; - директор филиала (представительства); - лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |  |
|  |  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с приложением № 13 к документации об аукционе. |  |
|  |  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. |  |
|  |  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: Юридические лица – резиденты РФ представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); Если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  |  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  |  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копии такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе является крупной сделкой. |  |
|  |  | Сведения о качестве работ в соответствии с приложением № 14 к документации об аукционе. |  |
|  |  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе по каждому лоту отдельно, или копию такого поручения). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение № _______ от _________» и номер лота: «лот №___», по которому вносится обеспечение. |  |
|  |  | Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в соответствии с приложением № 15 к документации об аукционе. |  |
|  |  | Для выполнения работ по лоту № 5 копию, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающее виды работ: Работы по строительству автомобильных дорог: - Устройство грунтовых оснований, земляных и щебёночных покрытий (4540243); - Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых (4540246). |  |
| Требования к форме заявки на участие в аукционе |  |  | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме по каждому лоту отдельно в соответствии с приложениями к настоящей документации. |
| Требования к оформлению заявки на участие в аукционе |  |  | Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. В заявке на участие в аукционе участник размещения заказа декларирует свое соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 2 – 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации, и быть заполнены по всем пунктам. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом аукциона |  |  | Описание предлагаемых к выполнению работ, являющихся предметом аукциона по каждому лоту, осуществляется участником размещения муниципального заказа исходя из требований, предусмотренных техническим заданием Заказчика (приложение № 1,2,3,4,5,6) по форме приложения № 14 к документации об аукционе. Внесение изменений в состав и объемы работ, предусмотренные техническим заданием Заказчика, не допускается. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | По лоту № 1 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 248 028 рублей 95 копеек По лоту № 2 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 261 850 рублей 83 копейки По лоту № 3 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 132 510 рублей 94 копейки По лоту № 4 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 193 258 рублей 47 копеек По лоту № 5 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 326 781 рубль 24 копейки По лоту № 6 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 33 574 рубля 50 копеек |
| Срок и порядок внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения должны иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «23» апреля 2010 года. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. В случае не предоставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/с № 04936018408),. ИНН; 5908041586. КПП; 590801001. Р/с; 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми,. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение №_________ от ________, лот №___.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  |  | Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  |  | 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4, сметно-договорной отдел, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09:00 ч. до 18:00 (в пятницу до 17:00), перерыв на обед с 12:00 ч. до 13:00 ч. (время местное) |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  |  | «03» апреля 2010 года. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  |  | «23» апреля 2010 года 09 часов 30 минут (время местное) Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |  |
| Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется Заказчику без конверта (приложение № 17). - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. |  |  |  |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения - заказа разъяснений положений документации об аукционе |  |  |  |
| - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (приложение № 18) Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. - В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. - В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается Заказчиком на сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. |  |  |  |
| IX. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе |  |  |  |
| - День и время начала рассмотрения заявок – «23» апреля 2010 года, 09 часов 30 минут (местное время). - Место начала рассмотрения заявок – 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4. |  |  |  |
| X. Место, дата и время проведения аукциона |  |  |  |
| Аукцион состоится «06» мая 2010 года в 12:00 (местное время) по адресу: г. Пермь, ул.Кирова, 82, управление муниципального заказа администрации г. Перми, зал заседаний. Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 16). |  |  |  |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона по каждому лоту один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, по соответствующему лоту, прилагаемого к аукционной документации. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. В случае если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный Заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  |  | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта – не менее чем 10 дней и не более чем 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. В случае если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта по каждому лоту. - В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: ● безотзывной банковской гарантии; ● договора поручительства; ● передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальные контракт, по каждому лоту отдельно. - Обеспечение исполнения муниципального контракта по каждому лоту распространяется на срок исполнения обязательств по муниципальному контракту, включая срок гарантийных обязательств. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3 (трёх) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |
| Безотзывная банковская гарантия, |  |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: ● ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), ● указание в качестве принципала поставщика (исполнителя, подрядчика) по муниципальному контракту, ● указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), ● указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), ● сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной), ● банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, ● срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта (включая гарантийные обязательства). Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. Целесообразно устанавливать срок действия гарантии (дату или период), который на 15 (Пятнадцать) календарных дней (минимум) превышает срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств), ● банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, ● в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком поставки (выполнения работ, оказания услуг), поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в полном объеме, поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) надлежащего качества, своевременное устранение дефектов товара (выполнения работ, оказания услуг), своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. В соответствии со спецификой конкретного муниципального контракта заказчик может изменить (расширить) указанный перечень обязательств, ● в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, не надлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия); - акт о передаче объекта в работу подрядчику (в случае если выполняются подрядные работы по ремонту, реконструкции и указанный документ предусмотрен муниципальным контрактом); - акт о передаче подрядчику (исполнителю) документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по контракту (с указанием конкретных документов в случае, если муниципальным контрактом предусмотрены такие документы); - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. В качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта. В качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара. Срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законода- тельства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: ● документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; ● копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/с № 04936018408),. ИНН; 5908041586. КПП; 590801001. Р/с; 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми,. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение №_________ от ________, лот №___.. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 19 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 19 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 19 к документации об аукционе. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 1  - ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2010 ГОДУ

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов (картами площадью до 25 м2) толщиной 7 см | м2 | 800 |
| Состав работ: - разломка и обрубка краев асфальтобетона (придание контурам выбоин прямолинейного очертания); - очистка основания карт от пыли, грязи; - розлив битума БНД -60/90, БНД-90/130 по дну и стенкам карты; - устройство покрытия толщиной не менее 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2; - уплотнение катком; - розлив битума БНД -60/90, БНД-90/130 по стыкам между старым и новым покрытием; - погрузка и доставка до места по заданию заказчика асфальтогранулята (скола). |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов (картами площадью более 25 м2) толщиной 5 см | м2 | 3500 |
| Состав работ: - разломка и обрубка краев асфальтобетона (придание контурам выбоин прямолинейного очертания); - очистка основания карт от пыли, грязи; - розлив битума БНД -60/90, БНД-90/130 по дну и стенкам карты; - устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси марки 2 толщиной не менее 3 см, с применением укладчиков асфальтобетона; - розлив битума БНД -60/90, БНД-90/130; - устройство покрытия толщиной не менее 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, с применением укладчиков асфальтобетона; - уплотнение катком; - розлив битума БНД -60/90, БНД-90/130 по стыкам между старым и новым покрытием; - погрузка и доставка до места по заданию заказчика асфальтогранулята (скола). |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов (картами площадью более 25 м2) толщиной 5 см с применением щебня | м2 | 3877 |
| Состав работ: - разломка и обрубка краев асфальтобетона (придание контурам выбоин прямолинейного очертания); - очистка основания карт от пыли, грязи; - устройство выравнивающего слоя не менее 10 см из щебня фракцией 20-40 мм, маркой не ниже М 800; уплотнение щебеночного основания с проливкой водой; - розлив битума БНД-60/90, БНД-90/130; - устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси марки 2 толщиной не менее 3 см, с применением укладчиков асфальтобетона; - розлив битума БНД-60/90, БНД-90/130; - устройство покрытия толщиной не менее 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, с применением укладчиков асфальтобетона; - уплотнение катком; - розлив битума БНД-60/90, БНД-90/130 по стыкам между старым и новым покрытием; - погрузка и доставка до места по заданию заказчика асфальтогранулята (скола). |  |  |

Сроки выполнения работ:  75 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 24 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 25 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 26 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 28 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 31 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 32 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 33 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 34 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 35 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 36 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 37 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 41 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 42 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 43 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 44 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 45 | Росавтодор М-2002 | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 46 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 48 | Росавтодор М-2003 | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 49 | Росавтодор М-2004 | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением:

-  схем, общих журналов производства  работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

-   сертификатов  соответствия ГОСТ на применяемые материалы, паспортов на асфальтобетон;

-  подписанных сторонами актов  на вывозку асфальтогранулята (скола).

Срок гарантий на выполненные работы - 24 месяца с даты подписания сторонами актов выполненных работ.

Приложение № 2

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ № 2 – ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ДОРОГ

ЧАСТНОГО СЕКТОРА  КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2010 ГОДУ

- Перечень, состав, объёмы работ:

| № п/п | Перечень, состав работ | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (толщина слоя - 10 см). Состав работ: - планировка и укатка земляного полотна с поливом водой; - россыпь и разравнивание щебня; - уплотнение катком россыпей с поливкой водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм – 4273,21м³; - щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-10 мм – 368 м³; - вода – 257,8 м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 36,835 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщина слоя - 10 см). Состав работ: - планировка и укатка земляного полотна с поливом водой; - россыпь и разравнивание гравия; - уплотнение россыпей катком с поливкой водой; - гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм– 1586 м3; - вода –91 м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 13,0 |

2.  Сроки выполнения работ:  60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта

3. Качество работ, гарантии:

- качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать   действующим СНиП, ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ.

- Условия  предъявления выполненных работ:

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением:

- схем, журналов производства  работ;

-  сертификатов  соответствия ГОСТ на применяемые  материалы (паспорта на  щебень и гравий).

Приложение № 3

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 3 – ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ  РЕМОНТУ

УЛ. НАЛИМИХИНСКОЙ   КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2010 ГОДУ

1.Перечень,  состав, объёмы работ:

| № п/п | Перечень, состав работ | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 Состав работ: - планировка поверхности со срезкой неровностей; - засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном; - планировка основной площадки полотна; - устройство сливной призмы и зачистка неровностей; - планировка откосов срезкой; - разравнивание грунта и планировка естественной бермы. | 1000 м2 спланированной площади | 9,204 |
| 2 | Устройство покрытий толщиной 10 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) двухслойных нижнего слоя. Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка щебня с поливкой водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 40-70 мм для дорожного строительства – 1160,2 м3. - вода – 184,1 м3; - уход за покрытием. | 1000 м2 покрытия | 9,204 |
| 3 | Устройство покрытий толщиной 5 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) двухслойных верхнего слоя. Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка щебня с поливкой водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 20-40 мм для дорожного строительства – 580 м3; - щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 10-20 мм и смесь фракций 5-20, 3-10 для дорожного строительства – 138,1 м3; - щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 5-10 мм для дорожного строительства – 92,04 м3. - вода – 276,1 м3; - уход за покрытием. | 1000 м2 покрытия | 9,204 |

2. Сроки выполнения работ: 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта

3. Качество работ, гарантии:

- качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать   действующим СНиП, ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ.

4. Условия выполнения и предъявления  выполненных работ:

Производство работ осуществляется на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой.

Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением:

-  схем, журналов производства  работ;

-  сертификатов соответствия ГОСТ на применяемые материалы (паспорта на  щебень).

Приложение № 4

к документации об аукционе

П

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 4 – ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ  РЕМОНТУ ТРОТУАРОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2010 ГОДУ

1.Перечень,  состав, объёмы работ:

| № п/п | Перечень, состав работ | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 10 см. Состав работ: - разборка покрытия и основания. - сгребание материала, полученного от разборки. - оправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 конструкций | 5,124 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (дресвы), 5 см. Состав работ: - планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой; - россыпь и разравнивание материалов; - уплотнение россыпей с поливкой водой; - смесь песчано-гравийная природная – 67,1 м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,55 |
| 3 | Устройство основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных. Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и поливка водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М 800, фракция 20-40 мм -903,84 м3; - щебень из природного камня для строительных работ марка М 800, фракция 5-10 мм – 76,86 м3. | 1000 м2 основания | 5,124 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов. Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,5 л/м2 - битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт – 2,639 тн | 1 т | 2,562 |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальто-бетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Состав работ: - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устране-нием дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальто-бетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В – 557 тн. | 1000 м2 покрытия | 5,124 |
| 6 | Разборка бортовых камней на бетонном основании. Состав работ: - разборка бортовых камней вручную – 1100 шт; - сгребание материала, полученного при разборке; - оправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м | 11 |
| 7 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Состав работ: - разработка грунта с выбрасыванием на бровку; - зачистка дна и поверхности стенок; - откидка грунта от бровки. | 100 м3 грунта | 0,2475 |
| 8 | Устройство подстилающих слоев щебеночных. Состав работ: - планировка основания; - устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением – 10см; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм – 15,95 м3; - щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 5-10, 10-20 мм – 4,785 м3; | 1 м3 подстила-ющего слоя | 15,95 |
| 9 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий. Состав работ: - устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки; - установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой; - очистка бортов; - камни железобетонные бортовые (БР 100-20-8) – 1100 шт. | 100 м бортового камня | 11,0 |
| 10 | Обратная засыпка вручную, группа грунтов: 2 Состав работ: - засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием; - поливка водой. | 100 м3 грунта | 0,2475 |
| 11 | Погрузка и доставка до места по заданию заказчика асфальтогранулята (скола). | 1 т | 926,764 |

2.  Сроки выполнения работ: 75 календарных дней с даты заключения муниципального контракта

3. Качество работ, гарантии:

- качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- гарантийный срок на выполненные работы 24  месяца  с даты подписания актов выполненных работ.

4. Условия предъявления выполненных работ:

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением:

-  схем, общих журналов производства  работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

-   сертификатов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы, паспортов на асфальтобетон;

-  подписанных сторонами актов  на вывозку асфальтогранулята (скола).

Приложение № 5

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 5 – ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ПОДХОДОВ К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2010 ГОДУ

1.Перечень, состав, объёмы работ:

| № п/п | Перечень, состав работ: | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1: Подъездные пути. |  |  |
| 1 | Разборка основания и а/б покрытия проезжей части отбойными молотками на глубину 15 см. Состав работ: - разборка покрытия и основания. - сгребание материала, полученного от разборки - оправка в штабеля материала, полученного при разборке | 100 м3 конструкций | 5,7 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (дресвы), 8 см. Состав работ: - планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой; - россыпь и разравнивание материалов; - уплотнение россыпей с поливкой водой; -смесь песчано-гравийная природная – 370,88м3; - вода – 21,28 м3. | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 3,04 |
| 3 | Устройство основания из щебня толщиной (18 см) фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных. Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и поливка водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм - 861,8 м3 ; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм – 57 м3; - вода – 114 м3 | 1000 м2 основания | 3,8 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов по верхнему слою основания Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,5 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт – 1,957 тн. | 1 т | 1,9 |
| 5 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 2, толщиной 3 см.: с применением укладчиков асфальтобетона. Состав работ: - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устра-нением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 2 – 276,3 тн. | 100 т смеси | 2,736 |
| 6 | Розлив вяжущих материалов по выравнивающему слою а/б покрытия: Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,3 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт – 1,174 тн | 1 т | 1,14 |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. Состав работ: - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устра-нением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 2 тип Б – 459,06 тн. | 1000 м2 покрытия | 3,8 |
| 8 | Разборка бортовых камней на бетонном основании. Состав работ: - разборка бортовых камней вручную –565 шт; - сгребание материала, полученного при разборке; - оправка в штабеля материала, полученного при разборке | 100 м | 5,65 |
| 9 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Состав работ: - разработка грунта с выбрасыванием на бровку; - зачистка дна и поверхности стенок; - откидка грунта от бровки. | 100 м3 грунта | 0,339 |
| 10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2. Состав работ: - уплотнение грунта. | 100 м3 уплотненного грунта | 0,339 |
| 11 | Устройство подстилающих слоев щебеночных. Состав работ: - планировка основания; - устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением – 10 см; - щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм – 11,3 м3; - щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 5-10, 10-20 мм – 3,39 м3. | 1 м3 подстилающего слоя | 11,3 |
| 12 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. Состав работ: - устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки; - установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой – 565 шт; - очистка бортов; - камни железобетонные бортовые БР 100-30-15 (0,04м3) – 306 шт. | 100 м бортового камня | 5,65 |
| 13 | Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2. Состав работ: - засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. - поливка водой при необходимости. | 100 м3 грунта | 0,339 |
| 14 | Перевозка по заданию заказчика асфальтогранулята (скола) | 1 т | 1029,412 |
|  | Раздел 2. Тротуары |  |  |
| 15 | Разборка основания и а/б покрытия проезжей части отбойными молотками на глубину 10 см. Состав работ: - разборка покрытия и основания. - сгребание материала, полученного от разборки - оправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 конструкций | 2,93 |
| 16 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и поливка водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм – 443,1 м3 ; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 5-10 мм – 43,95 м3. | 1000 м2 основания | 2,93 |
| 17 | Розлив вяжущих материалов по верхнему слою основания Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,5 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт – 1,509 тн. | 1 т | 1,465 |
| 18 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячей плотной мелкозернистой смеси типа В марки 2, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. Состав работ: - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В – 353,91 тн. | 1000 м2 покрытия | 2,93 |
| 19 | Разборка бортовых камней на бетонном основании (361) п.м. Состав работ: - разборка бортовых камней вручную – 361 шт; - сгребание материала, полученного при разборке; - оправка в штабеля материала, полученного при разборке | 100 м | 3,61 |
| 20 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Состав работ: - разработка грунта с выбрасыванием на бровку; - зачистка дна и поверхности стенок; - откидка грунта от бровки. | 100 м3 грунта | 0,16245 |
| 21 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2. Состав работ: - уплотнение грунта. | 100 м3 уплотненного грунта | 0,16245 |
| 22 | Устройство подстилающих слоев щебеночных. Состав работ: - планировка основания; - устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением – 10 см; - щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм – 5,415 м3; - щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 5-10, 10-20 мм – 1,6246 м3. | 1 м3 подстилающего слоя | 5,415 |
| 23 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. Состав работ: - устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки; - установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой –361 шт; - очистка бортов; - камни железобетонные бортовые БР 100-30-15 (0,04м3) – 361 шт. | 100 м бортового камня | 3,61 |
| 24 | Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2. Состав работ: - засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. - поливка водой при необходимости. | 100 м3 грунта | 0,16245 |
| 25 | Перевозка по заданию Заказчика асфальтогранулята (скола) | 1 т | 553 |

2. Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 24 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 25 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 26 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 28 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 31 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 32 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 33 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 34 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 35 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 36 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 37 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 41 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 42 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 43 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 44 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 45 | Росавтодор М-2002 | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 46 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 48 | Росавтодор М-2003 | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 49 | Росавтодор М-2004 | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 50 | СНиП 35-01-2001 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |

3.  Сроки выполнения работ: 75 календарных дней с даты заключения муниципального контракта

4. Качество работ, гарантии:

- качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать   действующим СНиП, ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- гарантийный срок на выполненные работы 60 календарных месяцев с даты подписания актов выполненных работ.

- Условия выполнения и предъявления  выполненных работ:

Перед началом производства работ подрядная организация составляет и согласовывает с Заказчиком график на проведение работ;

При производстве работ необходимо предусмотреть обустройство заниженного бортового камня на пересечении тротуара и проезжей части (СНиП 35-01-2001) для беспрепятственного передвижения маломобильных групп. Продольный и поперечный уклоны движения по устраиваемым съездам принять в соответствии с п.п. 3.3. СНиП 35-01-2001.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением:

- схем,  журналов производства работ, журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- сертификатов соответствия ГОСТ на применяемые материалы, паспортов на асфальтобетон, щебень;

-  подписанного сторонами акта на вывозку асфальтогранулята (скола).

Приложение № 6

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЛОТ № 6 – ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЛЕСТНИЧНЫХ  ПЕРЕХОДОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2010 ГОДУ

- Перечень,  состав, объёмы работ:

| N№ пп п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Лестничный переход ул.Шишкина, ул.Астраханская |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных т.20мм | 100 м3 конструкций | 0,1014 |
| 2 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | 1 м3 | 0,8 |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 60 км: класс груза 1 | 1 т | 7,805 |
| 4 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 517 |
| 5 | Грунтовка бетонных поверхностей: типа "Бета-контакт" | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,17 |
| 6 | Бетонирование лестничных ступеней, площадок в опалубке прямоугольных с макс.т.50мм с армированием с шагом 50 | 100 м3 железобетона в деле | 0,2585 |
| 7 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) крупность 20мм | м3 | 26,24 |
| 8 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм | т | 2,034 |
| 9 | Грунтовка бетонных поверхностей: типа "Бета-контакт" | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,17 |
| 10 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 60 мм диаметром: 10 мм | 100 отверстий | 7,92 |
| 11 | Усиление ступеней угловой сталью с привариванием и анкерованием в бетон, полосовой сталью | 1 т | 1,98 |
| 12 | Сталь угловая равнополочная, полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм | т | 1,84 |
| 13 | Сталь полосовая | т | 0,14 |
| 14 | Болты стальные с головкой диаметром резьбы 6мм | т | 0,024 |
| 15 | Грунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,59 |
| 16 | Смена дощатых покрытий скамеек из брусков и досок: полная смена досок | 100 м2 | 0,3 |
| 17 | Простая окраска масляными составами по дереву: скамеек со всех сторон | 100 м2 Окрашиваемой поверхности | 0,6 |
| 18 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей: ограждений, скамеек за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |

2.  Сроки выполнения работ:  30 календарных дней с даты  заключения муниципального контракта

3. Качество работ, гарантии:

- качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать   действующим СНиП, ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ.

4. Условия предъявления  выполненных работ:

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением:

-  журнала  производства  работ;

-  актов скрытых работ:

● Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после приемки  Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ;

● Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика -

(представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет  открывает любую часть скрытых работ, а затем  восстанавливает  ее;

● Если представителем Заказчика внесены замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не закрываются без письменного разрешения Заказчика.

- ведомостей объемов выполненных работ;

- исполнительных схем;

- сертификатов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы..

-  документов, подтверждающих  захоронение  строительных отходов на городском полигоне ТБО

( оригиналов справок, выданных на имя   организации,  являющейся подрядчиком выполнения работ по данному муниципальному  контракту).

Приложение № 7

к документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 1.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                                  ____ ______ 2010 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  конкурсной (аукционной) комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить собственными силами (без привлечения субподрядных организаций)  по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить  работы по текущему ремонту внутриквартальных проездов Кировского района г. Перми в 2010 году.

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – расчет стоимости работ;

- Приложение № 4 – образец  графической схемы отремонтированной дороги;

- Приложение № 5 – образец  акта обследования гарантийного объекта;

- Приложение № 6 – образец акта приемки выполненных работ по устранению дефектов;

- Приложение № 7 – образец  акта приемки объекта по истечению сроков гарантийных обязательств;

- Приложение № 8 – образец  предписания;

- Приложение № 9 – образец  акта контрольной проверки.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2. Права и обязанности Сторон

2.1.  Обязанности и права  Заказчика

2.1.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих  дней с даты заключения муниципального контракта  довести до подрядчика объектный перечень работ.

2.1.1.2. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку  журнала производства работ и журнала укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.1.3.  В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного извещения, осуществлять приёмку выполненных работ.

Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.1.1.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.1.5.  Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, составлять акты  контрольных  проверок.

Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

Данные  журналов производства работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.1.1.6. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.1.2. Права Заказчика

2.1.2.1. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.1.2.2.  Выдавать предписания об устранении   выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.1.2.3. Организовать  выборочно в присутствии уполномоченного представителя подрядчика отбор проб для проведения лабораторных испытаний  соответствия выполненных работ  требованиям настоящего контракта.

Лабораторные испытания  должны быть выполнены   независимой лабораторией (МУ «Пермблагоустройство»).

2.2. Обязанности и права Подрядчика:

2.2.1. Обязанности Подрядчика

2.2.1.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.2.1.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок,  фотодокументов  и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.2.1.3. Вести  журнал производства  работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, составлять  акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.2.1.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.2.1.5. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.2.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.2.1.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки  скрытых работ по мере их готовности.

2.2.1.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.2.1.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ.

2.2.1.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.2.1.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.2.1.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.2.1.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.2.1.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.2.1.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.2.1.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  журнал производства работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)	.

2.2.1.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.2.1.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.2.1.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.2.1.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.2.2. Права Подрядчика:

2.2.2.1.  В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского  района г. Перми

3. Стоимость работ, порядок расчётов

3.1.  Общая стоимость работ,  подлежащих выполнению,  формируется на основании итогов открытого аукциона по лоту  № 1, составляет __________________________рублей______копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом аукциона, все налоги  и сборы  (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению, за исключением случаев:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтверждённого и принятого Заказчиком, объёма работ, но не более полной стоимости работ, указанной  в п.3.1 настоящего контракта.

3.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объёмов работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ (приложение № 10);

- акт о снижении стоимости выполненных работ (приложение № 11);

- расчёт стоимости работ (приложение № 12);

-  справка стоимости работ по форме КС-3  (приложение № 13);

- счета-фактуры.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.6. Сроки оплаты:

-   в  течение  30 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки выпол -

ненных работ, справки стоимости работ по форме КС -3,  получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.7. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика,   составляет________.

3.8. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц,  занимающихся частной практикой.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 75 календарных дней с даты заключения муниципального контракта

Начало:

Окончание:

5. Качество работ

5.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.     Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.)

5.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов Кировского района г. Перми составляет 24 календарных месяца  с момента подписания сторонами актов  приёмки выполненных работ.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные  меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложение № 2 настоящего контракта, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

5.4.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика:

6.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.4.2. За каждое неисполненное в срок предписание Заказчик удерживает с Подрядчика штраф 50000 руб.

6.4.3. За нарушение сроков устранения дефектов  Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

6.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения объекта имущества до сдачи его Заказчику.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Перми.

10. Обеспечение исполнения муниципального контракта

10.1. Обеспечение исполнения контракта составляет  5 % от начальной (максимальной цены контракта, что составляет__________________________рублей_________копеек в виде:

- банковской гарантии;

- договора поручительства;

- залога денежных средств.

10.2. Способ обеспечение исполнения контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

10.4. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                   	Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р/сч № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/сч.02936018408) БИК 045773001 _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2010 года. м.п. |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______от ______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов Кировского  района г. Перми в 2010 году

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов (картами площадью до 25 м2) толщиной 7 см | м2 | 800 |
| Состав работ: - разломка и обрубка краев асфальтобетона (придание контурам выбоин прямолинейного очертания); - очистка основания карт от пыли, грязи; - розлив битума БНД -60/90, БНД-90/130 по дну и стенкам карты; - устройство покрытия толщиной не менее 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2; - уплотнение катком; - розлив битума БНД -60/90, БНД-90/130 по стыкам между старым и новым покрытием; - погрузка и доставка до места по заданию заказчика асфальтогранулята (скола). |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов (картами площадью более 25 м2) толщиной 5 см | м2 | 3500 |
| Состав работ: - разломка и обрубка краев асфальтобетона (придание контурам выбоин прямолинейного очертания); - очистка основания карт от пыли, грязи; - розлив битума БНД -60/90, БНД-90/130 по дну и стенкам карты; - устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси марки 2 толщиной не менее 3 см, с применением укладчиков асфальтобетона; - розлив битума БНД -60/90, БНД-90/130; - устройство покрытия толщиной не менее 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, с применением укладчиков асфальтобетона; - уплотнение катком; - розлив битума БНД -60/90, БНД-90/130 по стыкам между старым и новым покрытием; - погрузка и доставка до места по заданию заказчика асфальтогранулята (скола). |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов (картами площадью более 25 м2) толщиной 5 см с применением щебня | м2 | 3877 |
| Состав работ: - разломка и обрубка краев асфальтобетона (придание контурам выбоин прямолинейного очертания); - очистка основания карт от пыли, грязи; - устройство выравнивающего слоя не менее 10 см из щебня фракцией 20-40 мм, маркой не ниже М 800; уплотнение щебеночного основания с проливкой водой; - розлив битума БНД-60/90, БНД-90/130; - устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси марки 2 толщиной не менее 3 см, с применением укладчиков асфальтобетона; - розлив битума БНД-60/90, БНД-90/130; - устройство покрытия толщиной не менее 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, с применением укладчиков асфальтобетона; - уплотнение катком; - розлив битума БНД-60/90, БНД-90/130 по стыкам между старым и новым покрытием; - погрузка и доставка до места по заданию заказчика асфальтогранулята (скола). |  |  |

Сроки выполнения работ:   75 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 24 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 25 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 26 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 28 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 31 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 32 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 33 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 34 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 35 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 36 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 37 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 41 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 42 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 43 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 44 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 45 | Росавтодор М-2002 | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 46 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 48 | Росавтодор М-2003 | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 49 | Росавтодор М-2004 | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением:

-  схем, общих журналов производства  работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

-   сертификатов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы, паспортов на асфальтобетон;

-  подписанных сторонами актов  на вывозку асфальтогранулята (скола).

Срок гарантий на выполненные работы  - 24   месяца с даты  подписания сторонами актов выполненных работ.

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Кировского района» Директор _____________ Т. В. Гнатюк | Подрядчик: _______________/______________/ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______от ______________

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

| Контролируемый параметр | Размер снижения стоимости работ |
| --- | --- |
| Невыполнение предписаний по следующим пунктам: |  |
| - нарушение технологии ведения работ | 50000 руб. за каждое предписание |
| - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 50000 руб. за каждое предписание |
| - производство работ без разрешения технического надзора заказчика (не подписанные скрытые работы) | 50000 руб. за каждое предписание |
| - несвоевременное ведение исполнительной документации | 50000 руб. за каждое предписание |
| - неисполнение прочих предписаний заказчика в срок | 50000 руб. за каждое предписание |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия, за каждые сутки | - 20 |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании Заказчика | -100 |
| Зерновой состав асфальтобетонной смеси не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 более, чем на 2-х ситах из ниже перечисленных: 15, 10, 2.5, 1.25, 0,315, 0.16 | - 100 |
| Зерновой состав асфальтобетонной смеси не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 на одном и более ниже перечисленных сит: – 20,5, 0.63, 0.071 | - 100 |
| Коэффициент уплотнения ниже требуемого СНиП 3.06.03 – 85 на 0,01 | - 30 |
| Коэффициент уплотнения ниже требуемого СНиП 3.06.03 – 85 на 0,02 | - 100 |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 на 0,5 % | - 20 |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 более, чем на 0,5 % | - 100 |
| Ровность покрытия (просвет под рейкой длинной 3м) – до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм., остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | -20 |
| Ровность покрытия (просвет под рейкой длинной 3м) – свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм., или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | -100 |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным. | -20 |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 5 мм | -20 |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | -100 |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течении периода большего чем одни сутки, за каждые сутки | - 20 |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Кировского района» Директор ______________Т. В. Гнатюк м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3 к муниципальному контракту

№ ______от _______________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по текущему ремонту внутриквартальных проездов Кировского  района г. Перми в 2010 году

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ за ед. изм., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов (картами площадью до 25 м2) толщиной 7 см | м2 | 800 | 698,97 | 559 176 |
| Состав работ: - разломка и обрубка краев асфальтобетона (придание контурам выбоин прямолинейного очертания); - очистка основания карт от пыли, грязи; - розлив битума БНД -60/90, БНД-90/130 по дну и стенкам карты; - устройство покрытия толщиной не менее 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2; - уплотнение катком; - розлив битума БНД -60/90, БНД-90/130 по стыкам между старым и новым покрытием; - погрузка и доставка до места по заданию заказчика асфальтогранулята (скола). |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов (картами площадью более 25 м2) толщиной 5 см | м2 | 3500 | 537,74 | 1 882 090 |
| Состав работ: - разломка и обрубка краев асфальтобетона (придание контурам выбоин прямолинейного очертания); - очистка основания карт от пыли, грязи; - розлив битума БНД -60/90, БНД-90/130 по дну и стенкам карты; - устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси марки 2 толщиной не менее 3 см, с применением укладчиков асфальтобетона; - розлив битума БНД -60/90, БНД-90/130; - устройство покрытия толщиной не менее 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, с применением укладчиков асфальтобетона; - уплотнение катком; - розлив битума БНД -60/90, БНД-90/130 по стыкам между старым и новым покрытием; - погрузка и доставка до места по заданию заказчика асфальтогранулята (скола). |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов (картами площадью более 25 м2) толщиной 5 см с применением щебня | м2 | 3877 | 649,81 | 2 519 313 |
| Состав работ: - разломка и обрубка краев асфальтобетона (придание контурам выбоин прямолинейного очертания); - очистка основания карт от пыли, грязи; - устройство выравнивающего слоя не менее 10 см из щебня фракцией 20-40 мм, маркой не ниже М 800; уплотнение щебеночного основания с проливкой водой; - розлив битума БНД-60/90, БНД-90/130; - устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси марки 2 толщиной не менее 3 см, с применением укладчиков асфальтобетона; - розлив битума БНД-60/90, БНД-90/130; - устройство покрытия толщиной не менее 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, с применением укладчиков асфальтобетона; - уплотнение катком; - розлив битума БНД-60/90, БНД-90/130 по стыкам между старым и новым покрытием; - погрузка и доставка до места по заданию заказчика асфальтогранулята (скола). |  |  |  |  |
| Общая стоимость работ: 4 960 579 рублей 00 копеек |  |  |  |  |

Понижающий коэффициент составляет ______________.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента __________ рублей _____ копеек.

| Заказчик: Директор _____________ Т. В. Гнатюк | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ДОРОГИ (ОБРАЗЕЦ)

Дорога ___________________________________________________________________________________

(наименование значение техническая категория)

протяжением _________ км  отремонтирована на участке с ______________ км по _________________ км

в период с «___» __________________ 2010 г. по «___» __________________ 2010 г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено _____________ шт. фотодокументов.

Представитель заказчика:                                        ________________________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ________________________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

А К Т

обследования гарантийного объекта (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»______________2010 г.

- Комиссия произвела осмотр в натуре гарантийного объекта _________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись____________________________________________________ на основа -

нии муниципального контракта №____ от «____»___________2010 г.

- Основанием для обследования гарантийного объекта является акт приемки выполненных ра -

бот от «___»___________2010 г. по муниципальному контракту №____ от «___»_________2010 г.

- При осмотре участка в натуре и рассмотрении представленной документации комиссия выявила следующее:

| № п/п | Виды дефектов | Мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |

- Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет следующие дефекты:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Качество гарантийного объекта после устранения дефектов подрядчиком должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также условиям муниципального контракта №____ от «___»_______________2010 г.

- Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в срок до _____________.

- Сдачу-приемку выполненных гарантийных работ оформить соответствующим актом.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

А К Т

приемки выполненных работ по устранению дефектов (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2010 г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта _____________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись____________________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________2010 г.

- Дата обследования гарантийного объекта_____________________________________________

- Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «__»_________201__г.

- Фактический срок устранения выявленных дефектов___________________________________

- Срок окончания гарантийных обязательств по договору________________________________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

А К Т

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                   «___»_______________2010 г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________2010 г.

- Срок окончания гарантийных обязательств по контракту_______________________________

- Фактический срок окончания гарантийных обязательств________________________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2010 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 9

к муниципальному контракту

№ ______от ________________

А К Т

контрольной проверки (ОБРАЗЕЦ)

________________________________________

(Наименование подрядного предприятия)

г. Пермь                                                                                                           «___»_______________2010 г.

Проверка произведена _____________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

______________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания |
| --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |

Все работы, предусмотренные приложением №______ и муниципальным контрактом  № ____ от «___»____________2010 г., проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте. Срок устранения замечаний ___________ часа.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 10

к  муниципальному  контракту

от___________ № ___________

Акт приёмки выполненных объёмов работ

по текущему ремонту внутриквартальных проездов Кировского района г. Перми

За__________________2010 г.

| № п/п | Наименование объектов | Объём, м² | Стоимость 1 ед. по расчёту Заказчика, руб. | Понижающий коэффициент ( п. 3.5 МК) | Стоимость 1 ед. с учётом понижающего коэффициента, руб. | Стоимость работ за весь объём, руб. | Применение санкций, руб. | Стоимость работ с учётом применения санкций, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сдал: _____________________________

Принял: __________________________

# Приложение № 11

к муниципальному контракту

от_____№________________

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «Благоустройство Кировского района»»

_________________ Т. В. Гнатюк

«___»_____________200__ г.

Акт №

о применение санкций при  выполнении работ на объектах

текущего ремонта внутриквартальных проездов Кировского района г. Перми

за отчетный период  c ___ по ___ 200__г.

1. Представитель Заказчика

____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

_____________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

_____________________________________________________________________________

| Перечень видов работ по которым применены санкции | Ед. Изм. | Коли- чество | Расчётная стоимо-сть, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила             руб.

С начала производства работ                                                         руб.

Представитель Заказчика

Представитель Подрядчика

# Приложение № 12 к муниципальному контракту

№______от____________

# РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ФАКТИЧЕСКИЙ РАБОТ

по текущему ремонту внутриквартальных проездов Кировского  района г. Перми в 2010 году

за период_____________2010 года

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ за ед. изм., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов (картами площадью до 25 м2) толщиной 7 см | м2 |  |  |  |
| Состав работ: - разломка и обрубка краев асфальтобетона (придание контурам выбоин прямолинейного очертания); - очистка основания карт от пыли, грязи; - розлив битума БНД -60/90, БНД-90/130 по дну и стенкам карты; - устройство покрытия толщиной не менее 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2; - уплотнение катком; - розлив битума БНД -60/90, БНД-90/130 по стыкам между старым и новым покрытием; - погрузка и доставка до места по заданию заказчика асфальтогранулята (скола). |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов (картами площадью более 25 м2) толщиной 5 см | м2 |  |  |  |
| Состав работ: - разломка и обрубка краев асфальтобетона (придание контурам выбоин прямолинейного очертания); - очистка основания карт от пыли, грязи; - розлив битума БНД -60/90, БНД-90/130 по дну и стенкам карты; - устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси марки 2 толщиной не менее 3 см, с применением укладчиков асфальтобетона; - розлив битума БНД -60/90, БНД-90/130; - устройство покрытия толщиной не менее 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, с применением укладчиков асфальтобетона; - уплотнение катком; - розлив битума БНД -60/90, БНД-90/130 по стыкам между старым и новым покрытием; - погрузка и доставка до места по заданию заказчика асфальтогранулята (скола). |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов (картами площадью более 25 м2) толщиной 5 см с применением щебня | м2 |  |  |  |
| Состав работ: - разломка и обрубка краев асфальтобетона (придание контурам выбоин прямолинейного очертания); - очистка основания карт от пыли, грязи; - устройство выравнивающего слоя не менее 10 см из щебня фракцией 20-40 мм, маркой не ниже М 800; уплотнение щебеночного основания с проливкой водой; - розлив битума БНД-60/90, БНД-90/130; - устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси марки 2 толщиной не менее 3 см, с применением укладчиков асфальтобетона; - розлив битума БНД-60/90, БНД-90/130; - устройство покрытия толщиной не менее 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, с применением укладчиков асфальтобетона; - уплотнение катком; - розлив битума БНД-60/90, БНД-90/130 по стыкам между старым и новым покрытием; - погрузка и доставка до места по заданию заказчика асфальтогранулята (скола). |  |  |  |  |
| Общая стоимость работ: руб. коп. |  |  |  |  |

Понижающий коэффициент  составляет ______________.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента __________ рублей _____ копеек.

| Применение санкций __________________________рублей_________копеек Стоимость работ с учетом санкций __________________________рублей_________копеек Заказчик: МБУ «Благоустройство Кировского района» Директор _____________ Т. В. Гнатюк м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 13

к муниципальному контракту

от__________№___________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |

Приложение № 8

к документации об аукционе

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 2.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                  ____ ________ 2010 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Гнатюк Татьяны Владимировны,  действующей на основании  Устава с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  конкурсной (аукционной)  комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить собственными силами (без привлечения субподрядных организаций)  по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить  работы по текущему  ремонту дорог частного сектора  Кировского района г. Перми в 2010 году.

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

- Приложение № 4 – образец  графической схемы отремонтированной дороги;

- Приложение № 5 – образец  акта приемки выполненных работ по устранению дефектов;

- Приложение № 6 – образец  предписания;

- Приложение № 7 – образец  контрольной проверки;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2. Обязанности и права Сторон

2.1.  Обязанности и права  Заказчика

2.1.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих  дней с даты заключения муниципального контракта  довести до подрядчика объектный перечень работ.

2.1.1.2. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку  журнала производства работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.1.3.  В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного извещения, осуществлять приёмку выполненных работ.

Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.1.1.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.1.5.  Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, составлять акты  контрольных  проверок.

Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

Данные  журналов производства работ, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.1.1.6. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.1.2. Права Заказчика

2.1.2.1. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.1.2.2.  Выдавать предписания об устранении   выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.1.2.3. Организовать  выборочно в присутствии уполномоченного представителя подрядчика отбор проб для проведения лабораторных испытаний  соответствия выполненных работ  требованиям настоящего контракта.

Лабораторные испытания должны быть выполнены   независимой лабораторией (МУ «Пермблагоустройство»).

2.2. Обязанности и права Подрядчика:

2.2.1. Обязанности Подрядчика

2.2.1.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.2.1.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок,  фотодокументов  и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.2.1.3. Вести  журнал производства  работ, составлять  акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.2.1.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.2.1.5. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.2.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.2.1.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки  скрытых работ по мере их готовности.

2.2.1.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.2.1.9. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.2.1.10. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.2.1.11. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.2.1.12. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.2.1.13. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.2.1.14. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.2.1.15. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  журнал производства работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)

2.2.1.16. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.2.1.17. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.2.1.18. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.2.1.19. До начала производства работ предоставить заказчику  паспорта  и результаты лабораторных исследований на щебень и гравий

2.2.1.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.2.2. Права Подрядчика:

2.2.2.1.  В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского  района г. Перми

3. Стоимость работ, порядок расчётов

3.1.  Общая стоимость работ,  подлежащих выполнению,  формируется на основании итогов открытого аукциона по лоту  № 2, составляет  ____________________, рублей__________копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом аукциона, все налоги  и сборы  (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению, за исключением случаев:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтверждённого и принятого Заказчиком, объёма работ, но не более полной стоимости работ, указанной  в п.3.1 настоящего контракта.

3.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объёмов работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС- 2  (приложение № 9);

- акт о снижении стоимости выполненных работ (приложение № 8);

-  справка стоимости работ по форме КС- 3  (приложение № 10);

- счета-фактуры.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.6. Сроки оплаты:

-   в  течение  30 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС -2, справки стоимости работ по форме КС -3,  получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.7. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика,   составляет________.

3.8. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц,  занимающихся частной практикой.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта

Начало:

Окончание:

5. Качество работ

5.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.)

5.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по текущему ремонту дорог частного сектора Кировского района г. Перми составляет 24 календарных месяца    с момента подписания сторонами актов приёмки  выполненных работ.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные  меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложение № 2 настоящего контракта, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

5.4. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика:

6.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.4.2. За каждое неисполненное в срок предписание Заказчик удерживает с Подрядчика штраф 50000 руб.

6.4.3. За нарушение сроков устранения дефектов  Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

6.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6 Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения объекта имущества до сдачи его Заказчику.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Перми.

10. Обеспечение исполнения муниципального контракта

10.1. Обеспечение исполнения контракта составляет  5 % от начальной (максимальной цены контракта, что составляет__________________________рублей_________копеек в виде:

- банковской гарантии;

- договора поручительства;

- залога денежных средств.

10.2. Способ обеспечение исполнения контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

10.4. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                      	Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р/сч № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/сч.02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2010 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ  РЕМОНТУ ДОРОГ ЧАСТНОГО СЕКТОРА  КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2010 ГОДУ

1. Перечень,  состав, объёмы работ:

| № п/п | Перечень, состав работ | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (толщина слоя - 10 см). Состав работ: - планировка и укатка земляного полотна с поливом водой; - россыпь и разравнивание щебня; - уплотнение россыпей катком с поливкой водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм – 4273,21 м³; - щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм – 368 м³; - вода – 257,8 м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 36,835 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщина слоя- 10 см). Состав работ: - планировка и укатка земляного полотна с поливом водой; - россыпь и разравнивание гравия; - уплотнение россыпей катком с поливкой водой; - гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм– 1586 м3; - вода –91 м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 13,0 |

2.  Сроки выполнения работ:  60 календарных дней с даты  заключения муниципального контракта

3. Качество работ, гарантии:

- качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать   действующим СНиП, ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ.

4.Условия  предъявления выполненных работ:

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением:

- схем,  журналов производства  работ;

-  сертификатов   соответствия ГОСТ на применяемые  материалы (паспорта на  щебень и гравий).

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Кировского района» Директор _____________ Т. В. Гнатюк м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

_____________________                                                                                                                                                                                                         ___________________

«____»___________200_г.                                                                                                                                                                                                     «____»___________200_г.

______________________________________________________

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ

(локальная смета)

на выполнение работ по текущему ремонту дорог частного сектора Кировского района в 2010году.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ______________5 237 016,63 руб.

Средства  на оплату труда__________________________207 782,83 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2010 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Автомобильные дороги | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 36,835 36835*0,1/100 | 3695,77 | 278,43 | 3378,84 | 356,06 | 136133,69 | 10255,97 | 124459,6 | 13115,47 | 24,19 | 891,04 | 20,6 | 758,8 |
| 2 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм Благоустройство (ремонтно-строительные) | м3 | 4273,21 | 146,06 |  |  |  | 624145,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | СЦМ-408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 5-10 мм Благоустройство (ремонтно-строительные) | м3 | 368 | 146,06 |  |  |  | 53750,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы Автомобильные дороги | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 13 13000*0,1/100 | 2481,37 | 179,21 | 2263,66 | 239,81 | 32257,81 | 2329,73 | 29427,58 | 3117,53 | 15,72 | 204,36 | 14,81 | 192,53 |
| 4 | СЦМ-408-0111 | Гравий для строительных работ марка Др.16 фракции 20-40 ммБлагоустройство (ремонтно-строительные) | м3 | 1586 | 70,06 |  |  |  | 111115,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 957401,79 | 12585,7 | 153887,2 | 16233 |  | 1095,4 |  | 951,33 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 4148708,2 | 90742,9 | 633243 | 117039,9 |  | 1095,4 |  | 951,33 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в ценах 1 кв 2010 ОЗП=7,21; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,21; МАТ=4,33 (Поз. 0.1, 3, 0.2, 1-2, 4, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3191306,41 | 78157,2 | 479355,8 | 100806,9 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 185550,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 207782,83) (Поз. 0.1, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 185550,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 103891,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 207782,83) (Поз. 0.1, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 103891,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 1021735,13 |  |  |  |  | 1095,4 |  | 951,33 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3416414,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 4438149,69 |  |  |  |  | 1095,4 |  | 951,33 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3424722,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 633242,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 207782,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 185550,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 103891,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 798866,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 5237016,63 |  |  |  |  | 1095,4 |  | 951,33 |

|  | Понижающий коэффициент________________ Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента__________________________ |
| --- | --- |

Заказчик                                                                                                                                                    Подрядчик

# Приложение № 3

к муниципальному контракту

от_________№____________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п\п | Контролируемый параметр | % снижение стоимости |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Общие параметры: |  |
| 1.1 | Невыполнение предписаний по следующим пунктам: |  |
|  | - нарушение технологии ведения работ | 50000 руб. за каждое предписание |
|  | - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 50000 руб. за каждое предписание |
|  | - производство работ без разрешения технического надзора заказчика (не подписанные скрытые работы) | 50000 руб. за каждое предписание |
|  | - несвоевременное ведение исполнительной документации | 50000 руб. за каждое предписание |
|  | - неисполнение прочих предписаний заказчика в срок | 50000 руб. за каждое предписание |
| 2.0 | Основания: |  |
| 2.1 | Ширина слоя: |  |
|  | - от 10 до 15 % результатов измерений имеют отклонения от минус 15 см до плюс 20 см, остальные результаты измерений имеют отклонения от минус 10 см до плюс 10 см. | Снижение на 30 % |
|  | - свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 см до плюс 20 см, или более чем от минус 15 см до плюс 20 см | Работы не принимаются |
| 2.2 | Толщина слоя: |  |
|  | - от 10 до 15 % результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20 мм, остальные результаты измерений имеют отклонения от минус 10 мм до плюс 10 мм. | Снижение на 30 % |
|  | - свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20 мм, или более чем от минус 15 мм до плюс 20 мм | Работы не принимаются |
| 3.0 | Применяемые материалы для устройства оснований не соответствуют, требованиям заказчика | Работы не принимаются |
| 4.0 | Уплотнение: |  |
|  | - не соответствует требованиям СНиП | Работы не принимаются |

Заказчик                                                                                                                   Подрядчик

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ______от ______________

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ДОРОГИ (ОБРАЗЕЦ)

Дорога ______________________________________________________________________________

(наименование значение техническая категория)

протяжением _________ км   отремонтирована  на участке с _______ км по ______ км

в период с «___» __________________ 2010 г. по «___» __________________ 2010 г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено _____________ шт. фотодокументов.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

А К Т

приемки выполненных работ по устранению дефектов (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2010 г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта _______________________________ _________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись____________________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________2010 г.

- Дата обследования гарантийного объекта_____________________________________________

- Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «__»_________201__г.

_____________________________________________________________________________________

- Фактический срок устранения выявленных дефектов___________________________________

- Срок окончания гарантийных обязательств по договору________________________________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ ______от ______________

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2010 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

А К Т

контрольной проверки (ОБРАЗЕЦ)

________________________________________

(Наименование подрядного предприятия)

г. Пермь                                                                                                           «___»_______________2010 г.

Проверка произведена _____________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

______________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания |
| --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |

Все работы, предусмотренные приложением №______ и муниципальным контрактом  № _____ от «___»____________2010 г., проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте. Срок устранения замечаний ______ часа.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от_____№________________

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «Благоустройство Кировского района»»

_________________ Т. В. Гнатюк

«___»_____________200__ г.

Акт №

о применение санкций при  выполнении работ на объектах

текущего ремонта дорог частного сектора Кировского района г. Перми

за отчетный период  c ___ по ___ 200__г.

1. Представитель Заказчика

____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

_____________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

_____________________________________________________________________________

| Перечень видов работ по которым применены санкции | Ед. изм. | Коли- чество | Расчётная стои-мость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила             руб.

С начала производства работ                                                         руб.

Представитель Заказчика

Представитель Подрядчика

# Приложение № 9

# к муниципальному контракту

# №_______от______________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 10

к муниципальному контракту

от__________№____________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |

# Приложение № 9

к документации об аукционе

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 3.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                  ____ ________ 2009 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Гнатюк Татьяны Владимировны,  действующей на основании  Устава с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  конкурсной (аукционной)  комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить собственными силами (без привлечения субподрядных организаций)  по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить  работы по текущему  ремонту ул. Налимихинской   Кировского района г. Перми в 2010 году.

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

- Приложение № 4 – образец графической схемы отремонтированной дороги;

- Приложение № 5 – образец  акта приемки выполненных работ по устранению дефектов;

- Приложение № 6 – образец  предписания;

- Приложение № 7 – образец  акта контрольной проверки;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2. Обязанности и права Сторон

2.1.  Обязанности и права  Заказчика

2.1.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку  журнала производства работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.1.2.  В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного извещения, осуществлять приёмку выполненных работ.

Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.1.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.1.4.  Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, составлять акты  контрольных  проверок.

Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

Данные  журналов производства работ, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.1.1.5. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.1.2. Права Заказчика

2.1.2.1. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.1.2.2.  Выдавать предписания об устранении   выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.1.2.3. Организовать  выборочно в присутствии уполномоченного представителя подрядчика отбор проб для проведения лабораторных испытаний  соответствия выполненных работ  требованиям настоящего контракта.

Лабораторные испытания  должны быть выполнены   независимой лабораторией (МУ «Пермблагоустройство»).

2.2. Обязанности и права  Подрядчика:

2.2.1. Обязанности Подрядчика

2.2.1.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.2.1.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок,  фотодокументов  и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.2.1.3. Вести  журнал производства  работ, составлять  акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.2.1.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.2.1.5. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.2.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.2.1.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки  скрытых работ по мере их готовности.

2.2.1.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.2.1.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.2.1.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.2.1.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.2.1.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.2.1.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.      Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.2.1.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.2.1.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.2.1.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  журнал производства работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)

2.2.1.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.2.1.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.2.1.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.2.1.20. До начала производства работ предоставить заказчику  паспорта  и результаты лабораторных исследований на щебень.

2.2.1.21. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.2.2. Права Подрядчика:

2.2.2.1.  В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского  района г. Перми

3. Стоимость работ, порядок расчётов

3.1.  Общая стоимость работ,  подлежащих выполнению,  формируется на основании итогов открытого аукциона по лоту  № 3, составляет  _____________________________рублей_____копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом аукциона, все налоги  и сборы  (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению, за исключением случаев:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтверждённого и принятого Заказчиком, объёма работ, но не более полной стоимости работ, указанной  в п.3.1 настоящего контракта.

3.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объёмов работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС- 2  (приложение № 9);

- акт о снижении стоимости выполненных работ (приложение № 8);

-  справка стоимости работ по форме КС- 3  (приложение № 10);

- счета-фактуры.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.6. Сроки оплаты:

-  в  течение 30 банковских дней  с даты  подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС -2, справки стоимости работ по форме КС -3,  получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.7. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика,   составляет________.

3.8. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц,  занимающихся частной практикой.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта

Начало:

Окончание:

5. Качество работ

5.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.)

5.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по текущему ремонту ул. Налимихинской  Кировского района г. Перми составляет 24 календарных месяца    с момента подписания сторонами актов приёмки   выполненных работ.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные  меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложение № 2 настоящего контракта, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

5.4.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика:

6.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.4.2. За каждое неисполненное в срок предписание Заказчик удерживает с Подрядчика штраф 50000 руб.

6.4.3. За нарушение сроков устранения дефектов  Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

6.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения объекта имущества до сдачи его Заказчику.

неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения объекта имущества до сдачи его Заказчику.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Перми.

10. Обеспечение исполнения муниципального контракта

10.1. Обеспечение исполнения контракта составляет  5 % от начальной (максимальной цены контракта, что составляет __________________________рублей _________копеек в виде:

- банковской гарантии;

- договора поручительства;

- залога денежных средств.

10.2. Способ обеспечение исполнения контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

10.4. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                      	Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р/сч № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/сч.02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2010 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______от ______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ  РЕМОНТУ УЛ. НАЛИМИХИНСКОЙ   КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2010 ГОДУ

1.Перечень,  состав, объёмы работ:

| № п/п | Перечень, состав работ | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 Состав работ: - планировка поверхности со срезкой неровностей; - засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном; - планировка основной площадки полотна; - устройство сливной призмы и зачистка неровностей; - планировка откосов срезкой; - разравнивание грунта и планировка естественной бермы. | 1000 м2 спланиро-ванной площади | 9,204 |
| 2 | Устройство покрытий толщиной 10 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) двухслойных нижнего слоя. Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка щебня с поливкой водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 40-70 мм для дорожного строительства – 1160,2 м3. - вода – 184,1 м3; - уход за покрытием. | 1000 м2 покрытия | 9,204 |
| 3 | Устройство покрытий толщиной 5 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) двухслойных верхнего слоя. Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка щебня с поливкой водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 20-40 мм для дорожного строительства – 580 м3; - щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 10-20 мм и смесь фракций 5-20, 3-10 для дорожного строительства – 138,1 м3; - щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 5-10 мм для дорожного строительства – 92,04 м3. - вода – 276,1 м3; - уход за покрытием. | 1000 м2 покрытия | 9,204 |

2.  Сроки выполнения работ: 30 календарных дней с даты  заключения муниципального контракта

3. Качество работ, гарантии:

- качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать   действующим СНиП, ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ.

4. Условия выполнения и предъявления выполненных работ:

Производство работ  осуществляется на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением:

-  схем, журналов производства  работ;

-  сертификатов  применяемых материалов на их  соответствия ГОСТ (паспорта на щебень).

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Кировского района» Директор _____________ Т. В. Гнатюк м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

_____________________                                                                                                                                                                                                         ___________________

«____»___________200_г.                                                                                                                                                                                                     «____»___________200_г.

______________________________________________________

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ

(локальная смета)

на выполнение работ по текущему  ремонту ул. Налимихинской  Кировского района г. Перми в 2010 году.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ______________2 650 218,79 руб.

Средства  на оплату труда__________________________128 200,51руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2010 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. З/п | Эк. Маш | З/п Мех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 9,204 9204/1000 | 153,03 |  | 153,03 | 19,07 | 1408,49 |  | 1408,49 | 175,52 |  |  | 1,1 | 10,12 |
| 2 | ТЕР27-04-013-03 | Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)) двухслойных нижнего слоя 3 738,28 = 29 882,65 - 189 x 138,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 9,204 9204/1000 | 4463,94 | 430,1 | 3923,83 | 555,44 | 41086,07 | 3958,68 | 36114,95 | 5112,31 | 38,436 | 353,76 | 35,904 | 330,46 |
| 4 | СЦМ-408-0012-1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 40-70 мм для дорожного строительства | м3 | 1740 | 196,77 |  |  |  | 342379,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-04-013-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-013-1 по 27-04-013-3 253,00 = 1 995,96 - 12,6 x 138,33КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;Новый коэффициент ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | 1000 м2 покрытия | -9,204-9204/1000 | 1518 |  | 1518 | 226,56 | -13971,67 |  | -13971,7 | -2085,26 |  |  | 15,06 | -138,61 |
| 7 | СЦМ-408-0012-1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 40-70 мм для дорожного строительства | м3 | -579,8 | 196,77 |  |  |  | -114087,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-04-013-02 | Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)) двухслойных верхнего слоя 5 772,01 = 35 640,13 - 10 x 152,13 - 15 x 146,83 - 189 x 138,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 9,204 9204/1000 | 6893,41 | 779,93 | 5948,48 | 827 | 63446,96 | 7178,46 | 54749,85 | 7611,74 | 65,928 | 606,8 | 54,348 | 500,22 |
| 10 | СЦМ-408-0011-1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 20-40 мм для дорожного строительства | м3 | 1740 | 192,91 |  |  |  | 335663,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-408-0010-1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 10-20 мм и смесь фракций 5-20, 3-10 для дорожного строительства | м3 | 138,1 | 209,58 |  |  |  | 28943 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-408-0009-1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 5-10 мм для дорожного строительства | м3 | 92,04 | 178,62 |  |  |  | 16440,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-04-013-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-013-1 по 27-04-013-3 253,00 = 1 995,96 - 12,6 x 138,33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Новый коэффициент ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | 1000 м2 покрытия | -9,204 -9204/1000 | 3036 |  | 3036 | 453,12 | -27943,34 |  | -27943,3 | -4170,52 |  |  | 30,12 | -277,22 |
| 17 | СЦМ-408-0011-1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 20-40 мм для дорожного строительства | м3 | -1160 | 192,91 |  |  |  | -223775,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 449590,04 | 11137,14 | 50358,28 | 6643,79 |  | 960,56 |  | 424,97 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1972579,55 | 80298,78 | 211831,1 | 47901,73 |  | 6925,64 |  | 3064,04 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в ценах 1 кв 2010г ОЗП=7,21; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,21; МАТ=4,33; ТЗ=7,21; ТЗМ=7,21 (Поз. 1-18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1522989,51 | 69161,64 | 161472,8 | 41257,94 |  | 5965,078 |  | 2639,064 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 170384,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 1265,5) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 951,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 126935,01) (Поз. 2-18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 169432,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 102984,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0,85 ФОТ (от 1265,5) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 484,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 126935,01) (Поз. 2-18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 102500,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7324,85 |  |  |  |  |  |  | 72,97 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 2238623,28 |  |  |  |  | 6925,64 |  | 2991,07 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 2245948,13 |  |  |  |  | 6925,64 |  | 3064,04 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1680449,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 211831,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 128200,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 170384,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 102984,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 404270,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2650218,79 |  |  |  |  | 6925,64 |  | 3064,04 |

Понижающий коэффициент________________________________________________________________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента_________________________________________________________

Заказчик                                                                                                  Подрядчик

# Приложение № 3

к муниципальному контракту

от_________№_____________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п\п | Контролируемый параметр | % снижение стоимости |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Общие параметры: |  |
| 1.1 | Невыполнение предписаний по следующим пунктам: |  |
|  | - нарушение технологии ведения работ | 50000 руб. за каждое предписание |
|  | - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 50000 руб. за каждое предписание |
|  | - производство работ без разрешения технического надзора заказчика (не подписанные скрытые работы) | 50000 руб. за каждое предписание |
|  | - несвоевременное ведение исполнительной документации | 50000 руб. за каждое предписание |
|  | - неисполнение прочих предписаний заказчика в срок | 50000 руб. за каждое предписание |
| 2.0 | Основания: |  |
| 2.1 | Ширина слоя: |  |
|  | - от 10 до 15 % результатов измерений имеют отклонения от минус 15 см до плюс 20 см, остальные результаты измерений имеют отклонения от минус 10 см до плюс 10 см. | Снижение на 30 % |
|  | - свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 см до плюс 20 см, или более чем от минус 15 см до плюс 20 см | Работы не принимаются |
| 2.2 | Толщина слоя: |  |
|  | - от 10 до 15 % результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20 мм, остальные результаты измерений имеют отклонения от минус 10 мм до плюс 10 мм. | Снижение на 30 % |
|  | - свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20 мм, или более чем от минус 15 мм до плюс 20 мм | Работы не принимаются |
| 3.0 | Применяемые материалы для устройства оснований не соответствуют, требованиям заказчика | Работы не принимаются |
| 4.0 | Уплотнение: |  |
|  | - не соответствует требованиям СНиП | Работы не принимаются |

Заказчик                                                                                                                   Подрядчик

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ______от ______________

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ДОРОГИ (ОБРАЗЕЦ)

Дорога ______________________________________________________________________________

(наименование значение техническая категория)

протяжением _________ км отремонтирована на участке с _______ км по ______ км

в период с «___» __________________ 2010 г. по «___» __________________ 2010 г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено _____________ шт. фотодокументов.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

А К Т

приемки выполненных работ по устранению дефектов (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2010 г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта _____________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись____________________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________2010 г.

- Дата обследования гарантийного объекта_____________________________________________

- Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «__»_________201__г.

_____________________________________________________________________________________

- Фактический срок устранения выявленных дефектов___________________________________

- Срок окончания гарантийных обязательств по договору________________________________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2010 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

А К Т

контрольной проверки (ОБРАЗЕЦ)

________________________________________

(Наименование подрядного предприятия)

г. Пермь                                                                                                           «___»_______________2010 г.

Проверка произведена _____________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

______________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания |
| --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |

Все работы, предусмотренные приложением №______ и муниципальным контрактом            № ____ от «___»____________2010 г., проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте. Срок устранения замечаний ______ часа.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от_____№________________

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «Благоустройство Кировского района»»

_________________ Т. В. Гнатюк

«___»_____________200__ г.

Акт №

о применение санкций при  выполнении работ на объектах

текущего ремонта ул. Налимихинской  Кировского района г. Перми

за отчетный период  c ___ по ___ 200__г.

1. Представитель Заказчика

____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

_____________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

_____________________________________________________________________________

| Перечень видов работ по которым применены санкции | Ед. Изм. | Коли- чество | Расчётная стоимо-сть, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила             руб.

С начала производства работ                                                         руб.

Представитель Заказчика

Представитель Подрядчика

# Приложение № 9

# к муниципальному контракту

# №______от_________________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 10

к муниципальному контракту

от__________№___________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |

Приложение № 10

к документации об аукционе

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 4.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                  ____ ________ 2009 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Гнатюк Татьяны Владимировны,  действующей на основании  Устава с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  конкурсной (аукционной)  комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить собственными силами (без привлечения субподрядных организаций)  по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить  работы по текущему  тротуаров  Кировского района г. Перми в 2010 году.

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4 – образец  графической схемы отремонтированной дороги;

- Приложение № 5 – образец  акта обследования гарантийного объекта;

- Приложение № 6 – образец акта приемки выполненных работ по устранению дефектов;

- Приложение № 7 – образец  акта приемки объекта по истечению сроков гарантийных обязательств;

- Приложение № 8 – образец  предписания;

- Приложение № 9 – образец  акта контрольной проверки.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2. Права и обязанности Сторон

2.1.  Обязанности и права  Заказчика

2.1.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих  дней с даты заключения муниципального контракта  довести до подрядчика объектный перечень работ.

2.1.1.2. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку  журнала производства работ и журнала укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.1.3.  В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного извещения, осуществлять приёмку выполненных работ.

Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.1.1.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.1.5.  Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, составлять акты  контрольных  проверок.

Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

Данные  журналов производства работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.1.1.6. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.1.2. Права Заказчика

2.1.2.1. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.1.2.2.  Выдавать предписания об устранении   выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.1.2.3. Организовать  выборочно в присутствии уполномоченного представителя подрядчика отбор проб для проведения лабораторных испытаний  соответствия выполненных работ  требованиям настоящего контракта.

Лабораторные испытания  должны быть выполнены   независимой лабораторией (МУ «Пермблагоустройство»).

2.2. Обязанности и права  Подрядчика:

2.2.1. Обязанности Подрядчика

2.2.1.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.2.1.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок,  фотодокументов  и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.2.1.3. Вести  журнал производства  работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, составлять  акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.2.1.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.2.1.5. Обеспечить на объекте выполнения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.2.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.2.1.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки  скрытых работ по мере их готовности.

2.2.1.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.2.1.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ.

2.2.1.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.2.1.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.2.1.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.2.1.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.  Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.2.1.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.2.1.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.2.1.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  журнал производства работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)	.

2.2.1.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.2.1.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.2.1.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.2.1.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.2.2. Права Подрядчика:

2.2.2.1.  В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского  района г. Перми

3. Стоимость работ, порядок расчётов

3.1.  Общая стоимость работ,  подлежащих выполнению,  формируется на основании итогов открытого аукциона по лоту  № 4, составляет  ______________________, рублей_________копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом аукциона, все налоги  и сборы  (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению, за исключением случаев:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтверждённого и принятого Заказчиком, объёма работ, но не более полной стоимости работ, указанной  в п.3.1 настоящего контракта.

3.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объёмов работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ  по форме КС -2 (приложение № 10);

- акт о снижении стоимости выполненных работ (приложение № 11);

-  справка стоимости работ по форме КС 3  (приложение № 12);

- счета-фактуры.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.6. Сроки оплаты:

-   в  течение  30 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС -2, справки стоимости работ по форме КС -3,  получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.7. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет ________.

3.8. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц,  занимающихся частной практикой.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 75 календарных дней с даты заключения муниципального контракта

Начало:

Окончание:

5. Качество работ

5.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.     Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.)

5.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по текущему ремонту  тротуаров Кировского района г. Перми составляет 24 календарных месяца    с момента подписания сторонами актов приёмки  выполненных работ.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные  меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложение № 2 настоящего контракта, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

5.4.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика:

6.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.4.2. За каждое неисполненное в срок предписание Заказчик удерживает с Подрядчика штраф 50000 руб.

6.4.3. За нарушение сроков устранения дефектов  Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

6.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения объекта имущества до сдачи его Заказчику.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Перми.

10. Обеспечение исполнения муниципального контракта

10.1. Обеспечение исполнения контракта составляет 5 % от начальной (максимальной цены контракта, что составляет__________________________рублей_________копеек в виде:

- банковской гарантии;

- договора поручительства;

- залога денежных средств.

10.2. Способ обеспечение исполнения контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

10.4. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                      	Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р/сч № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ админис-трации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/сч.02936018408) БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2010 года. м.п. |  |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № ______от ________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ  РЕМОНТУ ТРОТУАРОВ  КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2010 ГОДУ

1.Перечень,  состав, объёмы работ:

| № п/п | Перечень, состав работ | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 10 см. Состав работ: - разборка покрытия и основания. - сгребание материала, полученного от разборки. - оправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 конструкций | 5,124 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (дресвы), 5 см. Состав работ: - планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой; - россыпь и разравнивание материалов; - уплотнение россыпей с поливкой водой; -смесь песчано-гравийная природная – 67,1 м3 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,55 |
| 3 | Устройство основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных. Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и поливка водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М 800, фракция 20-40 мм -903,84 м3; - щебень из природного камня для строительных работ марка М 800, фракция 5-10 мм – 76,86 м3. | 1000 м2 основания | 5,124 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов. Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,5 л/м2 - битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт – 2,639 тн | 1 т | 2,562 |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Состав работ: - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В – 557 тн. | 1000 м2 покрытия | 5,124 |
| 6 | Разборка бортовых камней на бетонном основании. Состав работ: - разборка бортовых камней вручную – 1100 шт; - сгребание материала, полученного при разборке; - оправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м | 11 |
| 7 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Состав работ: - разработка грунта с выбрасыванием на бровку; - зачистка дна и поверхности стенок; - откидка грунта от бровки. | 100 м3 грунта | 0,2475 |
| 8 | Устройство подстилающих слоев щебеночных. Состав работ: - планировка основания; - устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением – 10см; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм – 15,95 м3; - щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 5-10, 10-20 мм – 4,785 м3; | 1 м3 подстилающего слоя | 15,95 |
| 9 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий. Состав работ: - устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки; - установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой; - очистка гранитных бортов; - камни железобетонные бортовые (БР 100-20-8) – 1100 шт. | 100 м бортового камня | 11,0 |
| 10 | Обратная засыпка вручную, группа грунтов: 2 Состав работ: - засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием; - поливка водой. | 100 м3 грунта | 0,2475 |
| 11 | Погрузка и доставка до места по заданию заказчика асфальтогранулята (скола). | 1 т | 926,764 |

2. Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 24 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 25 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 26 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 28 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 31 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 32 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 33 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 34 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 35 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 36 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 37 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 41 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 42 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 43 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 44 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 45 | Росавтодор М-2002 | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 46 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 48 | Росавтодор М-2003 | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 49 | Росавтодор М-2004 | Техническая классификация автомобильных дорог. |

3.  Сроки выполнения работ:  75 календарных дней с даты  заключения муниципального контракта

4. Качество работ, гарантии:

- качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать   действующим СНиП, ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- гарантийный срок на выполненные работы 24  месяца  с даты подписания актов выполненных работ.

5. Условия предъявления  выполненных работ:

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением:

-  схем,  журналов производства  работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

-   сертификатов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы, паспортов на асфальтобетон;

-  подписанных сторонами актов  на вывозку асфальтогранулята (скола).

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Кировского района» Директор _____________ Т. В. Гнатюк м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______от ____________

СОГЛАСОВАНО:                                                                          								                     УТВЕРЖДАЮ:

____________________														        __________________

«___»____________2009г.                                                                                                                                                                                      «___»___________2009г.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Текущий ремонт тротуаров Кировского района г. Перми  - 2010г ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ______________3 865 169,33руб.

Средства  на оплату труда__________________________324 977,56 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2010 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных Автомобильные дороги | 100 м3 конструкций | 5,124 | 9353,97 | 2127,03 | 7226,94 | 627,38 | 47929,74 | 10898,9 | 37030,84 | 3214,7 | 179,8 | 921,3 | 45,63 | 233,81 |
| 2 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы Автомобильные дороги | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,55 | 2481,37 | 179,21 | 2263,66 | 239,81 | 1364,75 | 98,57 | 1245,01 | 131,9 | 15,72 | 8,65 | 14,81 | 8,15 |
| 3 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная Автомобильные дороги | м3 | 67,1 | 58,68 |  |  |  | 3937,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных 5 170,93 = 33 517,75 - 15 x 146,83 - 189 x 138,33 Автомобильные дороги | 1000 м2 основания | 5,124 | 5170,93 | 429,11 | 4576,82 | 653,91 | 26495,85 | 2198,76 | 23451,63 | 3350,63 | 36,96 | 189,38 | 41,95 | 214,95 |
| 5 | ТЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 253,00 = 1 995,96 - 12,6 x 138,33КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:Новый коэффициент ПЗ=3Автомобильные дороги | 1000 м2 основания | -5,124- | 759 |  | 253 | 37,76 | -3889,12 |  | -1296,37 | -193,48 |  |  | 2,51 | -12,86 |
| 6 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм Благоустройство (ремонтно-строительные) | м3 | 903,84 | 141,82 |  |  |  | 128182,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 5-10 мм Автомобильные дороги | м3 | 76,86 | 146,83 |  |  |  | 11285,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1,03 x 1 883,10 Автомобильные дороги | 1 т | 2,562 | 48,44 |  | 48,44 | 10,38 | 124,1 |  | 124,1 | 26,59 |  |  | 0,66 | 1,69 |
| 9 | СЦМ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт Автомобильные дороги | т | 2,639 | 2247,51 |  |  |  | 5931,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-06-020-19 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 184,59 = 40 334,05 - 96,6 x 384,57 Автомобильные дороги | 1000 м2 покрытия | 5,124 | 3184,59 | 523,94 | 2445,24 | 307,63 | 16317,84 | 2684,67 | 12529,41 | 1576,3 | 38,3 | 196,25 | 19,12 | 97,97 |
| 11 | СЦМ-410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка: 2, тип В Автомобильные дороги | т | 495 | 488,32 |  |  |  | 241718,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-06-021-19 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-19 3,91 = 4 657,21 - 12,1 x 384,57 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=2; ЭМ-ЗПМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2 Автомобильные дороги | 1000 м2 покрытия | 5,124 | 7,82 | 2,46 | 0,48 |  | 40,07 | 12,61 | 2,46 |  | 0,09 | 0,46 |  |  |
| 13 | СЦМ-410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В Автомобильные дороги | т | 62 | 488,32 |  |  |  | 30275,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании Автомобильные дороги | 100 м | 11 | 874,38 | 874,38 |  |  | 9618,18 | 9618,18 |  |  | 76,7 | 843,7 |  |  |
| 16 | ТЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2Земляные работы, выполняемые ручным способом | 100 м3 грунта | 0,2475 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 422,31 | 422,31 |  |  | 154 | 38,12 |  |  |
| 17 | ТЕР01-02-061-02 | Обратная засыпка вручную,группа грунтов: 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом | 100 м3 грунта | 0,2475 | 1034,21 | 1034,21 |  |  | 255,97 | 255,97 |  |  | 97,2 | 24,06 |  |  |
| 18 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных 128,99 = 260,21 - 1 x 131,22 Полы | 1 м3 подстилающего слоя | 15,95 | 128,99 | 29,03 | 57,07 | 7,52 | 2057,39 | 463,03 | 910,27 | 119,94 | 2,5 | 39,88 | 0,55 | 8,77 |
| 19 | СЦМ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм Благоустройство (ремонтно-строительные) | м3 | 15,95 | 141,82 |  |  |  | 2262,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 100 x 70,73 Автомобильные дороги | 100 м бортового камня | 11 | 3718 | 916 | 78,84 | 10,69 | 40898 | 10076 | 867,24 | 117,59 | 76,08 | 836,88 | 0,72 | 7,92 |
| 21 | СЦМ-446-6500-11 | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) Автомобильные дороги | шт. | 1100 | 43,81 |  |  |  | 48191 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | СЦП3-3-15-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 Перевозка грузов автомобильным транспортом | 1 т | 926,764 | 14,41 |  |  |  | 13354,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 626773,57 | 36729 | 74864,59 | 8344,17 |  | 3098,68 |  | 560,4 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 2822873,5 | 264816,1 | 309613 | 60161,47 |  | 3098,68 |  | 560,4 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в ценах 1 кв 2010г ОЗП=7,21; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,21; МАТ=4,33 (Поз. 1-5, 7-14, 20-21, 23, 6, 19, 16-18, 22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2142547,7 | 228087,1 | 234748,5 | 51817,3 |  |  |  |  |
| перевозка ПЗ=5,01 (Поз. 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 53552,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 290204,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 324977,56) (Поз. 1-5, 7-14, 20-21, 23, 16-18, 22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 290204,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 162488,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 324977,56) (Поз. 1-5, 7-14, 20-21, 23, 16-18, 22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 162488,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 2616148,3 |  |  |  |  | 2996,62 |  | 551,63 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 564825,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 11702,73 |  |  |  |  | 62,18 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15984,15 |  |  |  |  | 39,88 |  | 8,77 |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 66906,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3275567,2 |  |  |  |  | 3098,68 |  | 560,4 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2184130,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 309613,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 324977,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 290204,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 162488,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 589602,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 3865169,33 |  |  |  |  | 3098,68 |  | 560,4 |

Понижающий коэффициент________________________________________________________________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента_________________________________________________________

Заказчик                                                                                    Подрядчик

# Приложение № 3

к муниципальному контракту

от_________№___________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| Контролируемый параметр | Размер снижения стоимости работ |
| --- | --- |
| Невыполнение предписаний по следующим пунктам: |  |
| - нарушение технологии ведения работ | 50000 руб. за каждое предписание |
| - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 50000 руб. за каждое предписание |
| - производство работ без разрешения технического надзора заказчика (не подписанные скрытые работы) | 50000 руб. за каждое предписание |
| - несвоевременное ведение исполнительной документации | 50000 руб. за каждое предписание |
| - неисполнение прочих предписаний заказчика в срок | 50000 руб. за каждое предписание |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия, за каждые сутки | - 20 |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании Заказчика | -100 |
| Зерновой состав асфальтобетонной смеси не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 более, чем на 2-х ситах из ниже перечисленных: 15, 10, 2.5, 1.25, 0,315, 0.16 | - 100 |
| Зерновой состав асфальтобетонной смеси не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 на одном и более ниже перечисленных сит: – 20,5, 0.63, 0.071 | - 100 |
| Коэффициент уплотнения ниже требуемого СНиП 3.06.03 – 85 на 0,01 | - 30 |
| Коэффициент уплотнения ниже требуемого СНиП 3.06.03 – 85 на 0,02 | - 100 |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 на 0,5 % | - 20 |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 более, чем на 0,5 % | - 100 |
| Ровность покрытия (просвет под рейкой длинной 3м) – до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм., остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | -20 |
| Ровность покрытия (просвет под рейкой длинной 3м) – свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм., или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | -100 |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным. | -20 |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 5 мм | -20 |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | -100 |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течении периода большего чем одни сутки, за каждые сутки | - 20 |

Заказчик                                                                                                                   Подрядчик

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ДОРОГИ (ОБРАЗЕЦ)

Дорога ______________________________________________________________________________

(наименование значение техническая категория)

протяжением _________ км отремонтирована на участке с _______ км по ______ км

в период с «___» __________________ 2010 г. по «___» __________________ 2010 г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено _____________ шт. фотодокументов.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

А К Т

обследования гарантийного объекта (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2010 г.

  - Комиссия произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ___________________________________ _______________________________________________. Работы выполнялись_________________ _______________ на основании муниципального контракта №____ от «____»___________2010 г.

2. Основанием для обследования гарантийного объекта является акт приемки выполненных работ от «___»___________2010 г. по муниципальному контракту №____ от «___»___________2010 г.

3. При осмотре участка в натуре и рассмотрении представленной документации комиссия выявила следующее:

| № п/п | Виды дефектов | Мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |

4. Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет следующие дефекты:________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Качество гарантийного объекта после устранения дефектов подрядчиком должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также условиям муниципального контракта №____ от «___»_______________2010 г.

5. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в срок до _____________.

6. Сдачу-приемку выполненных гарантийных работ оформить соответствующим актом.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

А К Т

приемки выполненных работ по устранению дефектов (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2010 г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта __________________________________ _________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись____________________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________2010 г.

- Дата обследования гарантийного объекта_____________________________________________

- Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «__»_________201__г.

_____________________________________________________________________________________

- Фактический срок устранения выявленных дефектов___________________________________

- Срок окончания гарантийных обязательств по договору________________________________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

А К Т

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                   «___»_______________2010 г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ____________________________ ______________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________2010 г.

- Срок окончания гарантийных обязательств по контракту_______________________________

- Фактический срок окончания гарантийных обязательств________________________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2010 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 9

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

А К Т

контрольной проверки (ОБРАЗЕЦ)

________________________________________

(Наименование подрядного предприятия)

г. Пермь                                                                                                           «___»_______________2010 г.

Проверка произведена _____________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

______________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания |
| --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |

Все работы, предусмотренные приложением №______ и муниципальным контрактом № ____ от «___»____________2010 г., проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте. Срок устранения замечаний _______ часа.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 10

к МК от_____№_____

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «Благоустройство Кировского района»»

_________________ Т. В. Гнатюк

«___»_____________200__ г.

Акт №

о применение санкций при  выполнении работ на объектах

текущего ремонта  тротуаров  Кировского района г. Перми

за отчетный период  c ___ по ___ 200__г.

1. Представитель Заказчика

____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

_____________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

_____________________________________________________________________________

| Перечень видов работ по которым применены санкции | Ед. изм. | Коли- чество | Расчётная стоимость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила             руб.

С начала производства работ                                                         руб.

Представитель Заказчика

Представитель Подрядчика

# Приложение № 11

# к муниципальному контракту

# №______от_____________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 12

к  муниципальному контракту

от__________№_________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |

Приложение № 11

к документации об аукционе

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 5.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                  ____ ________ 2009 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Гнатюк Татьяны Владимировны,  действующей на основании  Устава с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  конкурсной (аукционной)  комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить собственными силами (без привлечения субподрядных организаций)  по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить  работы по обустройству подходов к объектам социальной сферы   Кировского района г. Перми в 2010 году.

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

- Приложение № 4 – образец составления графической схемы отремонтированной дороги;

- Приложение № 5 – образец составления акта обследования гарантийного объекта;

- Приложение № 6 – образец составления акта приемки выполненных работ по устранению дефектов;

- Приложение № 7 – образец составления акта приемки объекта по истечению сроков гарантийных обязательств;

- Приложение № 8 – образец составления предписания;

- Приложение № 9 – образец составления акта контрольной проверки;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2. Права и обязанности Сторон

2.1.  Обязанности и права  Заказчика

2.1.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих  дней с даты заключения муниципального контракта  довести до подрядчика объектный перечень работ.

2.1.1.2. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку  журнала производства работ и журнала укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.1.3.  В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного извещения, осуществлять приёмку выполненных работ.

Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.1.1.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.1.5.  Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, составлять акты  контрольных  проверок.

Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

Данные  журналов производства работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.1.1.6. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.1.2. Права Заказчика

2.1.2.1. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.1.2.2.  Выдавать предписания об устранении   выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.1.2.3. Организовать  выборочно в присутствии уполномоченного представителя подрядчика отбор проб для проведения лабораторных испытаний  соответствия выполненных работ  требованиям настоящего контракта.

Лабораторные испытания  должны быть выполнены   независимой лабораторией (МУ «Пермблагоустройство»).

2.2. Обязанности и права  Подрядчика:

2.2.1. Обязанности Подрядчика

2.2.1.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.2.1.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок,  фотодокументов  и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.2.1.3. Вести  журнал производства  работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, составлять  акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.2.1.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.2.1.5. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.2.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.2.1.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки  скрытых работ по мере их готовности.

2.2.1.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.2.1.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ.

2.2.1.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.2.1.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.2.1.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.2.1.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.2.1.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.2.1.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.2.1.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  журнал производства работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)	.

2.2.1.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.2.1.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.2.1.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.2.1.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.2.2. Права Подрядчика:

2.2.2.1.  В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского  района г. Перми

3. Стоимость работ, порядок расчётов

3.1.  Общая стоимость работ,  подлежащих выполнению,  формируется на основании итогов открытого аукциона по лоту  № 5, составляет  _________________________, рублей________копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом аукциона, все налоги  и сборы  (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению, за исключением случаев:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтверждённого и принятого Заказчиком, объёма работ, но не более полной стоимости работ, указанной  в п.3.1 настоящего контракта.

3.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объёмов работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС-2  (приложение № 10);

- акт о снижении стоимости выполненных работ (приложение № 11);

-  справка стоимости работ по форме КС 3  (приложение № 12);

- счета-фактуры.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.6. Сроки оплаты:

-   в  течение  30 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки выполненных работ, справки стоимости работ по форме КС -3,  получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.7. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет________.

3.8. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц,  занимающихся частной практикой.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 75 календарных дней с даты заключения муниципального контракта

Начало:

Окончание:

5. Качество работ

5.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.     Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.)

5.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по настоящему контракту составляет 60 календарных месяцев    с момента подписания сторонами актов  приёмки выполненных работ.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные  меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложение № 2 настоящего контракта, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

5.4. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика:

6.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.4.2. За каждое неисполненное в срок предписание Заказчик удерживает с Подрядчика штраф 50000 руб.

6.4.3. За нарушение сроков устранения дефектов  Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

6.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения объекта имущества до сдачи его Заказчику.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Перми.

10. Обеспечение исполнения муниципального контракта

10.1. Обеспечение исполнения контракта составляет  5 % от начальной (максимальной цены контракта, что составляет__________________________рублей_________копеек в виде:

- банковской гарантии;

- договора поручительства;

- залога денежных средств.

10.2. Способ обеспечение исполнения контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

10.4. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                      	                   Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р/сч № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/сч.02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2010 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ПОДХОДОВ К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2010 ГОДУ

1.Перечень,  состав, объёмы работ:

| № п/п | Перечень, состав работ: | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1: Подъездные пути. |  |  |
| 1 | Разборка основания и а/б покрытия проезжей части отбойными молотками на глубину 15 см. Состав работ: - разборка покрытия и основания. - сгребание материала, полученного от разборки - оправка в штабеля материала, полученного при разборке | 100 м3 конструкций | 5,7 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (дресвы), 8 см. Состав работ: - планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой; - россыпь и разравнивание материалов; - уплотнение россыпей с поливкой водой; -смесь песчано-гравийная природная – 370,88м3; - вода – 21,28 м3. | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 3,04 |
| 3 | Устройство основания из щебня толщиной (18 см) фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных. Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и поливка водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм - 861,8 м3 ; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм – 57 м3; - вода – 114 м3 | 1000 м2 основания | 3,8 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов по верхнему слою основания Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,5 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт – 1,957 тн. | 1 т | 1,9 |
| 5 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 2, толщиной 3 см.: с применением укладчиков асфальтобетона. Состав работ: - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 2 – 276,3 тн. | 100 т смеси | 2,736 |
| 6 | Розлив вяжущих материалов по выравнивающему слою а/б покрытия: Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,3 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт – 1,174 тн | 1 т | 1,14 |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. Состав работ: - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 2 тип Б – 459,06 тн. | 1000 м2 покрытия | 3,8 |
| 8 | Разборка бортовых камней на бетонном основании. Состав работ: - разборка бортовых камней вручную –565 шт; - сгребание материала, полученного при разборке; - оправка в штабеля материала, полученного при разборке | 100 м | 5,65 |
| 9 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Состав работ: - разработка грунта с выбрасыванием на бровку; - зачистка дна и поверхности стенок; - откидка грунта от бровки. | 100 м3 грунта | 0,339 |
| 10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2. Состав работ: - уплотнение грунта. | 100 м3 уплотненного грунта | 0,339 |
| 11 | Устройство подстилающих слоев щебеночных. Состав работ: - планировка основания; - устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением – 10 см; - щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм – 11,3 м3; - щебень из природного камня для строительных работ фракция 5-10, 10-20 мм – 3,39 м3. | 1 м3 подстилающего слоя | 11,3 |
| 12 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. Состав работ: - устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки; - установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой – 565 шт; - очистка бортов; - камни железобетонные бортовые БР 100-30-15 (0,04м3) – 306 шт. | 100 м бортового камня | 5,65 |
| 13 | Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2. Состав работ: - засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. - поливка водой при необходимости. | 100 м3 грунта | 0,339 |
| 14 | Перевозка по заданию заказчика асфальтогранулята (скола) | 1 т | 1029,412 |
|  | Раздел 2. Тротуары |  |  |
| 15 | Разборка основания и а/б покрытия проезжей части отбойными молотками на глубину 10 см. Состав работ: - разборка покрытия и основания. - сгребание материала, полученного от разборки - оправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 конструкций | 2,93 |
| 16 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и поливка водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 20-40 мм – 443,1 м3 ; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 5-10 мм – 43,95 м3. | 1000 м2 основания | 2,93 |
| 17 | Розлив вяжущих материалов по верхнему слою основания Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,5 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт – 1,509 тн. | 1 т | 1,465 |
| 18 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячей плотной мелкозернистой смеси типа В марки 2, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. Состав работ: - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В – 353,91 тн. | 1000 м2 покрытия | 2,93 |
| 19 | Разборка бортовых камней на бетонном основании (361) п.м. Состав работ: - разборка бортовых камней вручную – 361 шт; - сгребание материала, полученного при разборке; - оправка в штабеля материала, полученного при разборке | 100 м | 3,61 |
| 20 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Состав работ: - разработка грунта с выбрасыванием на бровку; - зачистка дна и поверхности стенок; - откидка грунта от бровки. | 100 м3 грунта | 0,16245 |
| 21 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2. Состав работ: - уплотнение грунта. | 100 м3 уплотненного грунта | 0,16245 |
| 22 | Устройство подстилающих слоев щебеночных. Состав работ: - планировка основания; - устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением – 10 см; - щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм – 5,415 м3; - щебень из природного камня для строительных работ фракция 5-10, 10-20 мм – 1,6246 м3. | 1 м3 подстилающего слоя | 5,415 |
| 23 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. Состав работ: - устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки; - установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой –361 шт; - очистка бортов; - камни железобетонные бортовые БР 100-30-15 (0,04м3) – 361 шт. | 100 м бортового камня | 3,61 |
| 24 | Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2. Состав работ: - засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. - поливка водой при необходимости. | 100 м3 грунта | 0,16245 |
| 25 | Перевозка по заданию Заказчика асфальтогранулята (скола) | 1 т | 553 |

2.Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 24 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 25 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 26 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 28 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 31 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 32 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 33 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 34 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 35 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 36 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 37 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 41 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 42 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 43 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 44 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 45 | Росавтодор М-2002 | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 46 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 48 | Росавтодор М-2003 | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 49 | Росавтодор М-2004 | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 50 | СНиП 35-01-2001 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |

3.  Сроки выполнения работ:  75 календарных дней с даты  заключения муниципального контракта

4. Качество работ, гарантии:

- качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать   действующим СНиП, ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- гарантийный срок на выполненные работы 60 календарных месяцев с даты подписания актов выполненных работ.

5. Условия выполнения и предъявления  выполненных работ:

Перед началом производства работ подрядная организация составляет и согласовывает с Заказчиком график на проведение работ;

При производстве работ необходимо предусмотреть обустройство заниженного бортового камня на пересечении тротуара и проезжей части (СНиП 35-01-2001) для беспрепятственного передвижения маломобильных групп. Продольный и поперечный уклоны движения по устраиваемым съездам принять в соответствии с п.п. 3.3. СНиП 35-01-2001.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением:

- схем,  журналов производства  работ,  журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- сертификатов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы, паспортов на асфальтобетон, щебень;

-  подписанного сторонами акта на вывозку асфальтогранулята (скола)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Кировского района» Директор _____________ Т. В. Гнатюк м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

_____________________                                                                                                                                                                                                         ___________________

«____»___________200_г.                                                                                                                                                                                                     «____»___________200_г.

______________________________________________________

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ

(локальная смета)

на выполнение работ по обустройству подходов к объектам социальной сферы Кировского района г. Перми в 2010 году

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ______________6 535 624,71руб.

Средства  на оплату труда__________________________ 418 299,91руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2010 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Подъездные пути |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций |  | 5,7 | 43817,19 | 249757,98 | 87430,82 | 162327,16 | 25793,3 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,7) | - чел.час | - 179,8 | - 1024,86 | - 85,31 | - 87430,82 | - 87430,82 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 45,63 | - 260,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 050102 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | - маш.-ч | - 44,08 | - 251,26 | - 382,8 | - 96180,77 |  | - 96180,77 | - 24791,41 |  |
|  | - 2. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 1,55 | - 8,84 | - 804,33 | - 7106,25 |  | - 7106,25 | - 1001,89 |  |
|  | - 3. 330804 | - Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | - маш.-ч | - 88,16 | - 502,51 | - 117,49 | - 59040,14 |  | - 59040,14 |  |  |
| 2 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 3,04 | 10467,02 | 31819,74 | 3928,71 | 27388,61 | 5257,32 | 502,42 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3) | - чел.час | - 15,72 | - 47,79 | - 82,21 | - 3928,71 | - 3928,71 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 14,81 | - 45,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 4,76 | - 14,47 | - 363,94 | - 5266,34 |  | - 5266,34 | - 1427,8 |  |
|  | - 2. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 1,93 | - 5,87 | - 804,33 | - 4719,17 |  | - 4719,17 | - 665,33 |  |
|  | - 3. 120911 | - Катки на пневмоколесном ходу 30 т | - маш.-ч | - 7,08 | - 21,52 | - 710,89 | - 15300,62 |  | - 15300,62 | - 2852,22 |  |
|  | - 4. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 1,04 | - 3,16 | - 665 | - 2102,46 |  | - 2102,46 | - 311,96 |  |
|  | - 5. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 7 | - 21,28 | - 23,61 | - 502,42 |  |  |  | - 502,42 |
| 3 | СЦМ-408-0201тек.цена | Смесь песчано-гравийная природная | м3 |  | 370,88 | 320,32 | 118800,28 |  |  |  | 118800,28 |
| 4 | ГЭСН27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 3,8 | 159102,64 | 604590,03 | 11763,93 | 113829,8 | 17840,62 | 478996,3 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | - чел.час | - 36,96 | - 140,45 | - 83,76 | - 11763,93 | - 11763,93 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 41,95 | - 159,41 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 3,98 | - 15,12 | - 363,94 | - 5504,22 |  | - 5504,22 | - 1492,3 |  |
|  | - 2. 070149 | - Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | - маш.-ч | - 2,59 | - 9,84 | - 576,9 | - 5677,85 |  | - 5677,85 | - 1304,46 |  |
|  | - 3. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 0,41 | - 1,56 | - 804,33 | - 1253,16 |  | - 1253,16 | - 176,66 |  |
|  | - 4. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 9,7 | - 36,86 | - 457,38 | - 16859,04 |  | - 16859,04 | - 4179,92 |  |
|  | - 5. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 21,66 | - 82,31 | - 925,21 | - 76152,19 |  | - 76152,19 | - 9333,71 |  |
|  | - 6. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 2,96 | - 11,25 | - 665 | - 7479,92 |  | - 7479,92 | - 1109,83 |  |
|  | - 7. 121803 | - Распределители каменной мелочи | - маш.-ч | - 0,65 | - 2,47 | - 365,76 | - 903,41 |  | - 903,41 | - 243,73 |  |
|  | - 8. 408-0014 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | - м3 | - 15 | - 57 | - 664,05 | - 37850,85 |  |  |  | - 37850,85 |
|  | - 9. 408-0016 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | - м3 | - 189 | - 718,2 | - 610,49 | - 438453,92 |  |  |  | - 438453,92 |
|  | - 10. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 30 | - 114 | - 23,61 | - 2691,54 |  |  |  | - 2691,54 |
| 5 | ГЭСН27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=3; ЭМ-ЗПМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗМ=3 | 1000 м2 основания |  | 3,8 | 27438,78 | 104267,36 |  | 16576,63 | 3105,47 | 87690,73 |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 7,53 | - 28,61 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 0,83 | - 3,15 | - 363,94 | - 3443,6 |  | - 3443,6 | - 933,66 |  |
|  | - 2. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 0,86 | - 3,27 | - 457,38 | - 4484,19 |  | - 4484,19 | - 1111,73 |  |
|  | - 3. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 0,82 | - 3,12 | - 925,21 | - 8648,84 |  | - 8648,84 | - 1060,09 |  |
|  | - 4. 408-0016 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | - м3 | - 37,8 | - 143,6 | - 610,49 | - 87690,74 |  |  |  | - 87690,74 |
| 6 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 1,9 | 457,98 | 870,16 |  | 870,16 | 142,2 |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,66 | - 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 120101 | - Автогудронаторы 3500 л | - маш.-ч | - 0,33 | - 0,63 | - 1387,82 | - 870,16 |  | - 870,16 | - 142,2 |  |
| - Уд | - 2. 101-9010 | - Битум | - т | - 1,03 | - 1,957 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-101-1556тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т |  | 1,957 | 9731,71 | 19044,96 |  |  |  | 19044,96 |
| 8 | ГЭСН27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси |  | 2,736 | 17611,84 | 48185,99 |  | 47887,74 | 6656,14 | 298,25 |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 21,5 | - 58,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 4,18 | - 11,44 | - 457,38 | - 5230,82 |  | - 5230,82 | - 1296,89 |  |
|  | - 2. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 13,57 | - 37,13 | - 925,21 | - 34350,75 |  | - 34350,75 | - 4210,27 |  |
|  | - 3. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 0,36 | - 0,98 | - 665 | - 655 |  | - 655 | - 97,18 |  |
|  | - 4. 122000 | - Укладчики асфальтобетона | - маш.-ч | - 3,39 | - 9,28 | - 824,92 | - 7651,17 |  | - 7651,17 | - 1051,8 |  |
|  | - 5. 101-0322 | - Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | - т | - 0,005 | - 0,01368 | - 21802,06 | - 298,25 |  |  |  | - 298,25 |
| - Уд | - 6. 101-9010 | - Битум | - т | - 0,074 | - 0,2025 |  |  |  |  |  |  |
| - Уд | - 7. 410-9010 | - Смесь асфальтобетонная | - т | - 101 | - 276,3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-101-1556тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т |  | 0,2025 | 9731,71 | 1970,67 |  |  |  | 1970,67 |
| 10 | СЦМ-410-0022-1тек.цена | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 2 |  |  | 276,3 | 1415,3 | 391047,39 |  |  |  | 391047,39 |
| 11 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 1,14 | 457,98 | 522,1 |  | 522,1 | 85,32 |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,66 | - 0,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 120101 | - Автогудронаторы 3500 л | - маш.-ч | - 0,33 | - 0,38 | - 1387,82 | - 522,1 |  | - 522,1 | - 85,32 |  |
| - Уд | - 2. 101-9010 | - Битум | - т | - 1,03 | - 1,174 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-101-1556тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т |  | 1,174 | 9731,71 | 11425,03 |  |  |  | 11425,03 |
| 13 | ГЭСН27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 3,8 | 20021,04 | 76079,95 | 14360,43 | 58514,11 | 8200,1 | 3205,41 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | - чел.час | - 38,3 | - 145,54 | - 98,67 | - 14360,43 | - 14360,43 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 19,08 | - 72,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 021141 | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | - маш.-ч | - 0,03 | - 0,11 | - 700,08 | - 79,8 |  | - 79,8 | - 12,92 |  |
|  | - 2. 120500 | - Гудронаторы ручные | - маш.-ч | - 1,4 | - 5,32 | - 5,06 | - 26,9 |  | - 26,9 |  |  |
|  | - 3. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 3,96 | - 15,05 | - 457,38 | - 6882,64 |  | - 6882,64 | - 1706,43 |  |
|  | - 4. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 11,51 | - 43,74 | - 925,21 | - 40466,85 |  | - 40466,85 | - 4959,87 |  |
|  | - 5. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 0,39 | - 1,48 | - 665 | - 985,53 |  | - 985,53 | - 146,22 |  |
|  | - 6. 122000 | - Укладчики асфальтобетона | - маш.-ч | - 3,19 | - 12,12 | - 824,92 | - 9999,66 |  | - 9999,66 | - 1374,65 |  |
|  | - 7. 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | - маш.-ч | - 0,04 | - 0,15 | - 478,48 | - 72,73 |  | - 72,73 |  |  |
|  | - 8. 101-0782 | - Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | - т | - 0,0062 | - 0,02356 | - 35650,53 | - 839,91 |  |  |  | - 839,91 |
| - Уд | - 9. 101-9010 | - Битум | - т | - 0,0108 | - 0,04104 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10. 102-0025 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | - м3 | - 0,15 | - 0,57 | - 4150 | - 2365,5 |  |  |  | - 2365,5 |
| - Уд | - 11. 410-9010 | - Смесь асфальтобетонная | - т | - 96,6 | - 367,1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-101-1556тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т |  | 0,04104 | 9731,71 | 399,39 |  |  |  | 399,39 |
| 15 | СЦМ-410-0006тек.цена | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т |  | 367,1 | 2192,03 | 804694,21 |  |  |  | 804694,21 |
| 15,1 | ГЭСН27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия |  | 3,8 | 19,58 | 74,4 | 67,49 | 6,91 |  |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | - чел.час | - 0,18 | - 0,68 | - 98,67 | - 67,49 | - 67,49 |  |  |  |
|  | - 1. 120500 | - Гудронаторы ручные | - маш.-ч | - 0,36 | - 1,37 | - 5,06 | - 6,92 |  | - 6,92 |  |  |
| - Уд | - 2. 101-9010 | - Битум | - т | - 0,0028 | - 0,01064 |  |  |  |  |  |  |
| - Уд | - 3. 410-9010 | - Смесь асфальтобетонная | - т | - 24,2 | - 91,96 |  |  |  |  |  |  |
| 15,2 | СЦМ-101-1556тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т |  | 0,01064 | 9731,71 | 103,55 |  |  |  | 103,55 |
| 15,4 | СЦМ-410-0006тек.цена | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т |  | 91,96 | 2192,03 | 201579,08 |  |  |  | 201579,08 |
| 16 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 5,65 | 6305,51 | 35626,13 | 35626,13 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3) | - чел.час | - 76,7 | - 433,35 | - 82,21 | - 35626,13 | - 35626,13 |  |  |  |
| 17 | ГЭСН01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0,339 | 12303,06 | 4170,74 | 4170,74 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | - чел.час | - 154 | - 52,21 | - 79,89 | - 4170,74 | - 4170,74 |  |  |  |
| 18 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0,339 | 2684,97 | 910,2 | 372,18 | 538,02 | 101,69 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | - чел.час | - 12,53 | - 4,25 | - 87,62 | - 372,18 | - 372,18 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 3,04 | - 1,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 050102 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | - маш.-ч | - 3,04 | - 1,03 | - 382,8 | - 394,5 |  | - 394,5 | - 101,69 |  |
|  | - 2. 331100 | - Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | - маш.-ч | - 12,18 | - 4,13 | - 34,76 | - 143,53 |  | - 143,53 |  |  |
| 19 | ГЭСН11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 11,3 | 707,08 | 7990 | 3833,07 | 2725,22 | 613,25 | 1431,71 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3) | - чел.час | - 3,73 | - 42,15 | - 90,94 | - 3833,07 | - 3833,07 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,55 | - 6,22 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 0,09 | - 1,02 | - 363,94 | - 370,08 |  | - 370,08 | - 100,34 |  |
|  | - 2. 050102 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | - маш.-ч | - 0,46 | - 5,2 | - 382,8 | - 1989,82 |  | - 1989,82 | - 512,91 |  |
|  | - 3. 331100 | - Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | - маш.-ч | - 0,93 | - 10,51 | - 34,76 | - 365,33 |  | - 365,33 |  |  |
|  | - 4. 408-9131 | - Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм | - м3 | - 0,1 | - 1,13 | - 410,54 | - 463,87 |  |  |  | - 463,87 |
|  | - 5. 408-9132 | - Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм | - м3 | - 0,09 | - 1,017 | - 410,54 | - 417,54 |  |  |  | - 417,54 |
| - Уд | - 6. 408-9136 | - Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм | - м3 | - 1 | - 11,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 7. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 0,15 | - 1,695 | - 23,61 | - 40 |  |  |  | - 40 |
|  | - 8. 413-9218 | - Каменная мелочь марки 300 | - м3 | - 0,11 | - 1,243 | - 410,54 | - 510,31 |  |  |  | - 510,31 |
| 20 | СЦМ-408-0019тек.цена | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фр.20-40 | м3 |  | 11,3 | 586,11 | 6623,04 |  |  |  | 6623,04 |
| 21 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 5,65 | 21964,13 | 124097,33 | 37332,66 | 2797,82 | 435,67 | 83966,85 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9) | - чел.час | - 76,08 | - 429,85 | - 86,85 | - 37332,66 | - 37332,66 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,68 | - 3,84 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 021141 | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | - маш.-ч | - 0,68 | - 3,84 | - 700,08 | - 2689,68 |  | - 2689,68 | - 435,67 |  |
|  | - 2. 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | - маш.-ч | - 0,04 | - 0,23 | - 478,48 | - 108,14 |  | - 108,14 |  |  |
|  | - 3. 101-1805 | - Гвозди строительные | - т | - 0,001 | - 0,00565 | - 25829,54 | - 145,94 |  |  |  | - 145,94 |
|  | - 4. 102-0038 | - Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | - м3 | - 0,17 | - 0,9605 | - 1670,64 | - 1604,66 |  |  |  | - 1604,66 |
|  | - 5. 401-0006 | - Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | - м3 | - 5,9 | - 33,34 | - 2442,52 | - 81421,42 |  |  |  | - 81421,42 |
|  | - 6. 402-0004 | - Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | - м3 | - 0,06 | - 0,339 | - 2344,65 | - 794,84 |  |  |  | - 794,84 |
| - Уд | - 7. 413-9010 | - Камни бортовые | - м | - 100 | - 565 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-446-6500-21тек.цена | Камни железобетонные бортовые БР 100-30-15 (0,04 м3) | м |  | 306 | 348,59 | 106668,54 |  |  |  | 106668,54 |
| 23 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0,339 | 7461,07 | 2529,3 | 2529,3 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,5) | - чел.час | - 97,2 | - 32,95 | - 76,76 | - 2529,3 | - 2529,3 |  |  |  |
| 23,1 | СЦП3-3-15-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 | 1 т |  | 1029,412 | 73,49 | 75652,52 |  |  |  | 75652,52 |
| Итого по разделу 1 Подъездные пути |  |  |  |  |  |  | 3598470,97 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций |  | 2,93 | 43817,19 | 128384,37 | 44942,51 | 83441,86 | 13258,66 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,7) | - чел.час | - 179,8 | - 526,81 | - 85,31 | - 44942,51 | - 44942,51 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 45,63 | - 133,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 050102 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | - маш.-ч | - 44,08 | - 129,15 | - 382,8 | - 49440,29 |  | - 49440,29 | - 12743,65 |  |
|  | - 2. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 1,55 | - 4,54 | - 804,33 | - 3652,86 |  | - 3652,86 | - 515,01 |  |
|  | - 3. 330804 | - Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | - маш.-ч | - 88,16 | - 258,31 | - 117,49 | - 30348,71 |  | - 30348,71 |  |  |
| 26 | ГЭСН27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 2,93 | 43720,03 | 128099,69 | 9070,61 | 87768,77 | 13756,06 | 31260,31 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | - чел.час | - 36,96 | - 108,29 | - 83,76 | - 9070,61 | - 9070,61 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 41,95 | - 122,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 3,98 | - 11,66 | - 363,94 | - 4244,05 |  | - 4244,05 | - 1150,64 |  |
|  | - 2. 070149 | - Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | - маш.-ч | - 2,59 | - 7,59 | - 576,9 | - 4377,92 |  | - 4377,92 | - 1005,81 |  |
|  | - 3. 120202 | - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | - маш.-ч | - 0,41 | - 1,2 | - 804,33 | - 966,26 |  | - 966,26 | - 136,22 |  |
|  | - 4. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 9,7 | - 28,42 | - 457,38 | - 12999,21 |  | - 12999,21 | - 3222,94 |  |
|  | - 5. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 21,66 | - 63,46 | - 925,21 | - 58717,35 |  | - 58717,35 | - 7196,78 |  |
|  | - 6. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 2,96 | - 8,67 | - 665 | - 5767,41 |  | - 5767,41 | - 855,74 |  |
|  | - 7. 121803 | - Распределители каменной мелочи | - маш.-ч | - 0,65 | - 1,9 | - 365,76 | - 696,58 |  | - 696,58 | - 187,93 |  |
|  | - 8. 408-0013 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-10 мм | - м3 | - 15 | - 43,95 | - 664,05 | - 29185 |  |  |  | - 29185 |
| - Уд | - 9. 408-0016 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | - м3 | - 189 | - 553,8 | - 610,49 | - 338071,05 |  |  |  | - 338071,05 |
|  | - 10. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 30 | - 87,9 | - 23,61 | - 2075,32 |  |  |  | - 2075,32 |
| 28 | ГЭСН27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=3; ЭМ-ЗПМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗМ=3 | 1000 м2 основания |  | -2,93 | 4362,27 | -12781,45 |  | -12781,45 | -2394,48 |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 7,53 | - -22,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 0,83 | - -2,43 | - 363,94 | - -2655,2 |  | - -2655,2 | - -719,9 |  |
|  | - 2. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 0,86 | - -2,52 | - 457,38 | - -3457,55 |  | - -3457,55 | - -857,2 |  |
|  | - 3. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 0,82 | - -2,4 | - 925,21 | - -6668,71 |  | - -6668,71 | - -817,38 |  |
| - Уд | - 4. 408-0016 | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | - м3 | - 37,8 | - -110,7 | - 610,49 | - -67614,17 |  |  |  | - -67614,17 |
| 28,1 | СЦМ-408-0015тек.цена | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 | м3 |  | 443,1 | 632,42 | 280225,3 |  |  |  | 280225,3 |
| 29 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 1,465 | 457,98 | 670,94 |  | 670,94 | 109,64 |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,66 | - 0,97 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 120101 | - Автогудронаторы 3500 л | - маш.-ч | - 0,33 | - 0,48 | - 1387,82 | - 670,94 |  | - 670,94 | - 109,64 |  |
| - Уд | - 2. 101-9010 | - Битум | - т | - 1,03 | - 1,509 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-101-1556тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т |  | 1,509 | 9731,71 | 14685,15 |  |  |  | 14685,15 |
| 31 | ГЭСН27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 2,93 | 20021,04 | 58661,65 | 11072,65 | 45117,46 | 6322,71 | 2471,54 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | - чел.час | - 38,3 | - 112,22 | - 98,67 | - 11072,65 | - 11072,65 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 19,08 | - 55,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 021141 | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | - маш.-ч | - 0,03 | - 0,09 | - 700,08 | - 61,53 |  | - 61,53 | - 9,96 |  |
|  | - 2. 120500 | - Гудронаторы ручные | - маш.-ч | - 1,4 | - 4,1 | - 5,06 | - 20,74 |  | - 20,74 |  |  |
|  | - 3. 120906 | - Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | - маш.-ч | - 3,96 | - 11,6 | - 457,38 | - 5306,87 |  | - 5306,87 | - 1315,75 |  |
|  | - 4. 120907 | - Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | - маш.-ч | - 11,51 | - 33,72 | - 925,21 | - 31202,07 |  | - 31202,07 | - 3824,32 |  |
|  | - 5. 121601 | - Машины поливомоечные 6000 л | - маш.-ч | - 0,39 | - 1,14 | - 665 | - 759,9 |  | - 759,9 | - 112,75 |  |
|  | - 6. 122000 | - Укладчики асфальтобетона | - маш.-ч | - 3,19 | - 9,35 | - 824,92 | - 7710,27 |  | - 7710,27 | - 1059,93 |  |
|  | - 7. 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | - маш.-ч | - 0,04 | - 0,12 | - 478,48 | - 56,08 |  | - 56,08 |  |  |
|  | - 8. 101-0782 | - Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | - т | - 0,0062 | - 0,01817 | - 35650,53 | - 647,62 |  |  |  | - 647,62 |
| - Уд | - 9. 101-9010 | - Битум | - т | - 0,0108 | - 0,03164 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 10. 102-0025 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | - м3 | - 0,15 | - 0,4395 | - 4150 | - 1823,93 |  |  |  | - 1823,93 |
| - Уд | - 11. 410-9010 | - Смесь асфальтобетонная | - т | - 96,6 | - 283 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СЦМ-410-0007тек.цена | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 283 | 2114,45 | 598389,35 |  |  |  | 598389,35 |
| 33 | СЦМ-101-1556тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т |  | 0,03164 | 9731,71 | 307,91 |  |  |  | 307,91 |
| 33,1 | ГЭСН27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия |  | 2,93 | 19,58 | 57,37 | 52,04 | 5,33 |  |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | - чел.час | - 0,18 | - 0,53 | - 98,67 | - 52,04 | - 52,04 |  |  |  |
|  | - 1. 120500 | - Гудронаторы ручные | - маш.-ч | - 0,36 | - 1,05 | - 5,06 | - 5,33 |  | - 5,33 |  |  |
| - Уд | - 2. 101-9010 | - Битум | - т | - 0,0028 | - 0,008204 |  |  |  |  |  |  |
| - Уд | - 3. 410-9010 | - Смесь асфальтобетонная | - т | - 24,2 | - 70,91 |  |  |  |  |  |  |
| 33,2 | СЦМ-101-1556тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т |  | 0,008204 | 9731,71 | 79,84 |  |  |  | 79,84 |
| 33,3 | СЦМ-410-0007тек.цена | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 70,91 | 2114,45 | 149935,65 |  |  |  | 149935,65 |
| 34 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 3,61 | 6305,51 | 22762,89 | 22762,89 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3) | - чел.час | - 76,7 | - 276,89 | - 82,21 | - 22762,89 | - 22762,89 |  |  |  |
| 35 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0,16245 | 12303,06 | 1998,63 | 1998,63 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | - чел.час | - 154 | - 25,02 | - 79,89 | - 1998,63 | - 1998,63 |  |  |  |
| 36 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0,16245 | 2684,97 | 436,17 | 178,35 | 257,82 | 48,73 |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | - чел.час | - 12,53 | - 2,04 | - 87,62 | - 178,35 | - 178,35 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 3,04 | - 0,49 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 050102 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | - маш.-ч | - 3,04 | - 0,49 | - 382,8 | - 189,04 |  | - 189,04 | - 48,73 |  |
|  | - 2. 331100 | - Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | - маш.-ч | - 12,18 | - 1,98 | - 34,76 | - 68,78 |  | - 68,78 |  |  |
| 37 | ГЭСН11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 5,415 | 707,08 | 3828,84 | 1836,82 | 1305,94 | 293,87 | 686,08 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3) | - чел.час | - 3,73 | - 20,2 | - 90,94 | - 1836,82 | - 1836,82 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,55 | - 2,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 030101 | - Автопогрузчики 5 т | - маш.-ч | - 0,09 | - 0,49 | - 363,94 | - 177,34 |  | - 177,34 | - 48,09 |  |
|  | - 2. 050102 | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | - маш.-ч | - 0,46 | - 2,49 | - 382,8 | - 953,53 |  | - 953,53 | - 245,79 |  |
|  | - 3. 331100 | - Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | - маш.-ч | - 0,93 | - 5,04 | - 34,76 | - 175,07 |  | - 175,07 |  |  |
|  | - 4. 408-9131 | - Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм | - м3 | - 0,1 | - 0,5415 | - 410,54 | - 222,29 |  |  |  | - 222,29 |
|  | - 5. 408-9132 | - Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм | - м3 | - 0,09 | - 0,4874 | - 410,54 | - 200,08 |  |  |  | - 200,08 |
| - Уд | - 6. 408-9136 | - Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм | - м3 | - 1 | - 5,415 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 7. 411-0001 | - Вода | - м3 | - 0,15 | - 0,8123 | - 23,61 | - 19,17 |  |  |  | - 19,17 |
|  | - 8. 413-9218 | - Каменная мелочь марки 300 | - м3 | - 0,11 | - 0,5957 | - 410,54 | - 244,54 |  |  |  | - 244,54 |
| 38 | СЦМ-408-0015тек.цена | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фр.20-40 | м3 |  | 5,415 | 586,11 | 3173,79 |  |  |  | 3173,79 |
| 39 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 3,61 | 21964,13 | 79290,51 | 23853,26 | 1787,64 | 278,37 | 53649,61 |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9) | - чел.час | - 76,08 | - 274,65 | - 86,85 | - 23853,26 | - 23853,26 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда машинистов | - чел.час | - 0,68 | - 2,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. 021141 | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | - маш.-ч | - 0,68 | - 2,45 | - 700,08 | - 1718,54 |  | - 1718,54 | - 278,37 |  |
|  | - 2. 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | - маш.-ч | - 0,04 | - 0,14 | - 478,48 | - 69,1 |  | - 69,1 |  |  |
|  | - 3. 101-1805 | - Гвозди строительные | - т | - 0,001 | - 0,00361 | - 25829,54 | - 93,25 |  |  |  | - 93,25 |
|  | - 4. 102-0038 | - Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | - м3 | - 0,17 | - 0,6137 | - 1670,64 | - 1025,28 |  |  |  | - 1025,28 |
|  | - 5. 401-0006 | - Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | - м3 | - 5,9 | - 21,3 | - 2442,52 | - 52023,24 |  |  |  | - 52023,24 |
|  | - 6. 402-0004 | - Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | - м3 | - 0,06 | - 0,2166 | - 2344,65 | - 507,85 |  |  |  | - 507,85 |
| - Уд | - 7. 413-9010 | - Камни бортовые | - м | - 100 | - 361 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | СЦМ-446-6500-21тек.цена | Камни железобетонные бортовые БР 100-30-15 (0,04 м3) | м |  | 361 | 348,59 | 125840,99 |  |  |  | 125840,99 |
| 40,1 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0,16245 | 7461,07 | 1212,05 | 1212,05 |  |  |  |
|  |  | - Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,5) | - чел.час | - 97,2 | - 15,79 | - 76,76 | - 1212,05 | - 1212,05 |  |  |  |
| 42 | СЦП3-3-15-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 | 1 т |  | 553 | 73,49 | 40639,97 |  |  |  | 40639,97 |
| Итого по разделу 2 Тротуары |  |  |  |  |  |  | 1940194,05 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 4655399,68 | 318395,27 | 641558,59 | 99904,64 | 3695445,8 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 551086,42 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 9910,72) (Поз. 17, 23, 35, 40.1) |  |  |  |  |  |  | 7452,86 |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 700,95) (Поз. 18, 36) |  |  |  |  |  |  | 625,95 |  |  |  |  |
| 123%*0,94 ФОТ (от 6577,01) (Поз. 19-20, 37-38) |  |  |  |  |  |  | 7604,34 |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 401111,23) (Поз. 1-15.2, 15.4, 16, 21-22, 25-26, 28-28.1, 29-33.3, 34, 39-40) |  |  |  |  |  |  | 535403,27 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 332178,91 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0,85 ФОТ (от 9910,72) (Поз. 17, 23, 35, 40.1) |  |  |  |  |  |  | 3790,85 |  |  |  |  |
| 50%*0,85 ФОТ (от 700,95) (Поз. 18, 36) |  |  |  |  |  |  | 297,9 |  |  |  |  |
| 75%*0,85 ФОТ (от 6577,01) (Поз. 19-20, 37-38) |  |  |  |  |  |  | 4192,84 |  |  |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 401111,23) (Поз. 1-15.2, 15.4, 16, 21-22, 25-26, 28-28.1, 29-33.3, 34, 39-40) |  |  |  |  |  |  | 323897,32 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | 5365535,02 |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  | 21154,43 |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | 2270,22 |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  | 33412,85 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  | 116292,49 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 5538665,01 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 3695445,82 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 641558,59 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 418299,91 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 551086,42 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 332178,91 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 996959,7 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 6535624,71 |  |  |  |  |

|  | Понижающий коэффициент________________ Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента__________________________ |
| --- | --- |

Заказчик                                                                                                                                                    Подрядчик

# Приложение № 3

к  муниципальному контракту

от_________№_________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| Контролируемый параметр | Размер снижения стоимости работ |
| --- | --- |
| Невыполнение предписаний по следующим пунктам: |  |
| - нарушение технологии ведения работ | 50000 руб. за каждое предписание |
| - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 50000 руб. за каждое предписание |
| - производство работ без разрешения технического надзора заказчика (не подписанные скрытые работы) | 50000 руб. за каждое предписание |
| - несвоевременное ведение исполнительной документации | 50000 руб. за каждое предписание |
| - неисполнение прочих предписаний заказчика в срок | 50000 руб. за каждое предписание |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия, за каждые сутки | - 20 |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании Заказчика | -100 |
| Зерновой состав асфальтобетонной смеси не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 более, чем на 2-х ситах из ниже перечисленных: 15, 10, 2.5, 1.25, 0,315, 0.16 | - 100 |
| Зерновой состав асфальтобетонной смеси не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 на одном и более ниже перечисленных сит: – 20,5, 0.63, 0.071 | - 100 |
| Коэффициент уплотнения ниже требуемого СНиП 3.06.03 – 85 на 0,01 | - 30 |
| Коэффициент уплотнения ниже требуемого СНиП 3.06.03 – 85 на 0,02 | - 100 |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 на 0,5 % | - 20 |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 более, чем на 0,5 % | - 100 |
| Ровность покрытия (просвет под рейкой длинной 3м) – до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм., остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | -20 |
| Ровность покрытия (просвет под рейкой длинной 3м) – свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм., или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | -100 |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным. | -20 |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 5 мм | -20 |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | -100 |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течении периода большего чем одни сутки, за каждые сутки | - 20 |

Заказчик                                                                                                                   Подрядчик

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ______от ______________

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ДОРОГИ (ОБРАЗЕЦ)

Дорога ______________________________________________________________________________

(наименование значение техническая категория)

протяжением _________ км отремонтирована на участке с _______ км по ______ км

в период с «___» __________________ 2010 г. по «___» __________________ 2010 г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено _____________ шт. фотодокументов.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

А К Т

обследования гарантийного объекта (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2010 г.

1. Комиссия произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ____________________________________ ______________________________________________Работы выполнялись____________________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «____»___________2010 г.

2. Основанием для обследования гарантийного объекта является акт приемки выполненных работ от «___»___________2010 г. по муниципальному контракту №____ от «___»___________2010 г.

3. При осмотре участка в натуре и рассмотрении представленной документации комиссия выявила следующее:

| № п/п | Виды дефектов | Мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |

4. Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет следующие дефекты:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Качество гарантийного объекта после устранения дефектов подрядчиком должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также условиям муниципального контракта №____ от «___»_______________2010 г.

5. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в срок до _____________.

6. Сдачу-приемку выполненных гарантийных работ оформить соответствующим актом.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

А К Т

приемки выполненных работ по устранению дефектов (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2010 г.

1. Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ___________________________________ __________________________________________________

2. Работы выполнялись____________________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________2010 г.

3. Дата обследования гарантийного объекта_____________________________________________

4. Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «__»_________201__г.

_____________________________________________________________________________________

- Фактический срок устранения выявленных дефектов___________________________________

- Срок окончания гарантийных обязательств по договору________________________________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

А К Т

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                   «___»_______________2010 г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ______________________________ __________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________2010 г.

- Срок окончания гарантийных обязательств по контракту_______________________________

- Фактический срок окончания гарантийных обязательств________________________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2010 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 9

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

А К Т

контрольной проверки (ОБРАЗЕЦ)

________________________________________

(Наименование подрядного предприятия)

г. Пермь                                                                                                           «___»_______________2010 г.

Проверка произведена _____________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

______________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания |
| --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |

Все работы, предусмотренные приложением №______ и муниципальным контрактом            № ____ от «___»____________2010 г., проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте. Срок устранения замечаний __________ часа.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 10

к муниципальному контракту

от_____№______________

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «Благоустройство Кировского района»»

_________________ Т. В. Гнатюк

«___»_____________200__ г.

Акт №

о применение санкций при  выполнении работ на объектах

___________________________________________ Кировского района г. Перми

за отчетный период  c ___ по ___ 200__г.

1. Представитель Заказчика

____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

_____________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

_____________________________________________________________________________

| Перечень видов работ по которым применены санкции | Ед. изм. | Коли- чество | Расчётная стоимо-сть, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила             руб.

С начала производства работ                                                         руб.

Представитель Заказчика

Представитель Подрядчика

# Приложение № 11

# к муниципальному контракту

# №______от____________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 12

к муниципальному контракту

от__________№___________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |

# Приложение № 12

к документации об аукционе

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 6.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                  ____ ________ 2009 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Гнатюк Татьяны Владимировны,  действующей на основании  Устава с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением  конкурсной (аукционной)  комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить собственными силами (без привлечения субподрядных организаций)  по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить  работы по текущему ремонту лестничных переходов   Кировского района г. Перми в 2010 году.

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – образец  предписания;

- Приложение № 4 – образец  акта контрольной проверки;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2. Права и обязанности Сторон

2.1.  Обязанности и права  Заказчика

2.1.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку  журнала производства работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.1.2.  В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного извещения, осуществлять приёмку выполненных работ.

Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.1.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.1.4.  Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, составлять акты  контрольных  проверок.

Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

Данные  журналов производства работ, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.1.1.6. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.1.2. Права Заказчика

2.1.2.1. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.1.2.2.  Выдавать в одностороннем порядке предписания об устранении   выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.2. Обязанности и права  Подрядчика:

2.2.1. Обязанности Подрядчика

2.2.1.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.2.1.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок,  фотодокументов  и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.2.1.3. Вести  журнал производства  работ, составлять  акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.2.1.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.2.1.5. Обеспечить на объекте выполнения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.2.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.2.1.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки  скрытых работ по мере их готовности.

2.2.1.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.2.1.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.2.1.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.2.1.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.2.1.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.2.1.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.      Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.2.1.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.2.1.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.2.1.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)

2.2.1.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.2.1.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.2.1.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.2.1.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.2.2. Права Подрядчика:

2.2.2.1.  В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского  района г. Перми

3. Стоимость работ, порядок расчётов

3.1.  Общая стоимость работ,  подлежащих выполнению,  формируется на основании итогов открытого аукциона по лоту  № 6, составляет  _____________________________________________, рублей_____________копеек.

3.2. Стоимость работ  включает в себя: полную стоимость работ, являющихся предметом аукциона, все налоги  и сборы  (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению, за исключением случаев:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтверждённого и принятого Заказчиком, объёма работ, но не более полной стоимости работ, указанной  в п.3.1 настоящего контракта.

3.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объёмов работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС-2  (приложение № 5);

-  справка стоимости работ по форме КС - 3  (приложение № 6);

- счета-фактуры.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.6. Сроки оплаты:

-   в  течение  30 банковских дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС - 2, справки стоимости работ по форме КС -3,  получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.7. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика,   составляет________.

3.8. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц,  занимающихся частной практикой.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта

Начало:

Окончание:

5. Качество работ

5.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.     Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.)

5.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по текущему ремонту  лестничных переходов Кировского района г. Перми составляет 24 календарных месяца    с момента подписания сторонами актов приёмки выполненных работ.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

5.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика:

6.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.4.2. За каждое неисполненное в срок предписание Заказчик удерживает с Подрядчика штраф 50000 руб.

6.4.3. За нарушение сроков устранения дефектов  Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

6.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения объекта имущества до сдачи его Заказчику.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Перми.

10. Обеспечение исполнения муниципального контракта

10.1. Обеспечение исполнения контракта составляет  5 % от начальной (максимальной цены контракта, что составляет__________________________рублей_________копеек в виде:

- банковской гарантии;

- договора поручительства;

- залога денежных средств.

10.2. Способ обеспечение исполнения контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

10.4. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                      	Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р/сч № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/сч.02936018408) БИК 045773001 ______________Т.В. Гнатюк «__»____________2010 г. |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЕРЕХОДОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2010 ГОДУ

1. Перечень,  состав, объёмы работ:

| N№ п/п п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Лестничный переход ул. Шишкина, ул. Астраханская |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных т.20мм | 100 м3 конструкций | 0,1014 |
| 3 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | 1 м3 | 0,8 |
| 4 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 60 км: класс груза 1 | 1 т | 7,805 |
| 5 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 517 |
| 6 | Грунтовка бетонных поверхностей: типа "Бета-контакт" | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,17 |
| 9 | Бетонирование лестничных ступеней, площадок в опалубке прямоугольных с макс.т.50мм с армированием с шагом 50 | 100 м3 железобетона в деле | 0,2585 |
| 10 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) крупность 20мм | м3 | 26,24 |
| 11 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм | т | 2,034 |
| 12 | Грунтовка бетонных поверхностей: типа "Бета-контакт" | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,17 |
| 13 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 60 мм диаметром: 10 мм | 100 отверстий | 7,92 |
| 14 | Усиление ступеней угловой сталью с привариванием и анкерованием в бетон, полосовой сталью | 1 т | 1,98 |
| 15 | Сталь угловая равнополочная, полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм | т | 1,84 |
| 16 | Сталь полосовая | т | 0,14 |
| 17 | Болты стальные с головкой диаметром резьбы 6мм | т | 0,024 |
| 18 | Грунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,59 |
| 19 | Смена дощатых покрытий скамеек из брусков и досок: полная смена досок | 100 м2 | 0,3 |
| 20 | Простая окраска масляными составами по дереву: скамеек со всех сторон | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей: ограждений, скамеек за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |

2.  Сроки выполнения работ:  30 календарных дней с даты  заключения муниципального контракта

3. Качество работ, гарантии:

- качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать   действующим СНиП, ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- гарантийный срок на выполненные работы 24  месяца с даты подписания актов выполненных работ.

4. Условия предъявления  выполненных работ:

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением:

-  журнала  производства  работ;

-  актов скрытых работ:

● Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после приемки

Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ;

● Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика -

(представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет  открывает любую часть скрытых работ, а затем  восстанавливает  ее;

● Если представителем Заказчика внесены замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не закрываются без письменного разрешения Заказчика.

- ведомостей объемов выполненных работ;

- исполнительных схем;

- сертификатов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы..

-  документов, подтверждающих  захоронение  строительных отходов на городском полигоне ТБО (оригиналов справок, выданных на имя   организации,  являющейся подрядчиком выполнения работ по данному муниципальному  контракту).

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Кировского района» Директор _____________ Т. В. Гнатюк м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение №

к муниципальному контракту

№ ______от ______________

СОГЛАСОВАНО:                                                                          								                     УТВЕРЖДАЮ:

____________________														        __________________

«___»____________2009г.                                                                                                                                                                                      «___»___________2009г.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Текущий  ремонт лестничных переходов Кировского района г. Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ______________671 490,08 руб.

Средства  на оплату труда__________________________ 134 502,28 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2010 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Лестничный переход ул.Шишкина, ул.Астраханская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-20-01 | Разборка тротуарных плит на цементном растворе Благоустройство (ремонтно-строительные) | 100 м2 основания | 3,59 | 202,12 | 202,12 |  |  | 725,61 | 725,61 |  |  | 18,68 | 67,06 |  |  |
| 2 | ТЕРр68-12-05 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных т.20мм Благоустройство (ремонтно-строительные) | 100 м3 конструкций | 0,1014 | 3679,77 | 894,56 | 2785,21 | 309,7 | 373,13 | 90,71 | 282,42 | 31,4 | 77,72 | 7,88 | 16,85 | 1,71 |
| 3 | ТЕР46-04-003-06 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 1 м3 | 0,8 | 829,21 | 117,49 | 711,72 | 61,7 | 663,37 | 93,99 | 569,38 | 49,36 | 9,67 | 7,74 | 4,51 | 3,61 |
| 4 | СЦП3-3-60-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 60 км: класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=5,01 (ОЗП=5,01; ЭМ=5,01 к расх.; ЗПМ=5,01; МАТ=5,01 к расх.; ТЗ=5,01; ТЗМ=5,01) Перевозка грузов автомобильным транспортом | 1 т | 7,805 | 183,02 |  |  |  | 1428,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щеткамиЗащита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 1 м2 очищаемой поверхности | 517 | 10,94 | 10,94 |  |  | 5655,98 | 5655,98 |  |  | 0,9 | 465,3 |  |  |
| 6 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных поверхностей: типа "Бета-контакт" Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,17 | 764,62 | 42,21 | 12,71 | 0,14 | 3953,09 | 218,23 | 65,71 | 0,72 | 2,72 | 14,06 | 0,04 | 0,21 |
| 7 | ТЕР06-01-111-01 | Бетонирование лестничных ступеней, площадок в опалубке прямоугольных с макс.т.50мм с армированием с шагом 50 41 318,36 = 88 452,93 - 101,5 x 464,38 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | 100 м3 железобетона в деле | 0,2585 | 41318,36 | 29674,98 | 5782,96 | 884,41 | 10680,8 | 7670,98 | 1494,9 | 228,62 | 2412,6 | 623,66 | 60,12 | 15,54 |
| 8 | СЦМ-401-0066 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) крупность 20мм Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | м3 | 26,24 | 484,73 |  |  |  | 12719,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-204-0028 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | т | 2,034 | 8595,24 |  |  |  | 17482,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных поверхностей: типа "Бета-контакт" Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,17 | 764,62 | 42,21 | 12,71 | 0,14 | 3953,09 | 218,23 | 65,71 | 0,72 | 2,72 | 14,06 | 0,04 | 0,21 |
| 11 | ТЕР46-03-002-01 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 10 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 100 отверстий | 7,92 | 1271,37 | 159,37 | 531,78 | 202,18 | 10069,25 | 1262,21 | 4211,74 | 1601,27 | 11,65 | 92,27 | 11,9 | 94,25 |
| 12 | ТЕР46-03-002-17 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины исключается к расценке 46-03-002-1 (d отверстий 10 мм)КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:Новый коэффициент ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12);Новый коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 100 отверстий | -7,92 | 721,44 | 96,06 | 277,26 | 121,32 | -5713,8 | -760,8 | -2195,9 | -960,85 | 7,02 | -55,6 | 6,6 | -52,27 |
| 13 | ТЕР46-01-007-01прим | Усиление ступеней угловой сталью с привариванием и анкерованием в бетон, полосовой сталью 1 275,40 = 9 389,29 - 1 x 8 095,19 - 0,0024 x 7 793,05 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 1 т | 1,98 | 1275,4 | 617,37 | 463,24 | 49,68 | 2525,29 | 1222,39 | 917,22 | 98,37 | 46,7 | 92,47 | 3,43 | 6,79 |
| 14 | СЦМ-101-1799 | Сталь угловая равнополочная, полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм Строительные металлические конструкции | т | 1,84 | 4474,19 |  |  |  | 8232,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-101-9370 | Сталь полосовая Строительные металлические конструкции | т | 0,14 | 5749,19 |  |  |  | 804,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-101-0088 | Болты стальные с головкой диаметром резьбы 6мм Строительные металлические конструкции | т | 0,024 | 10640 |  |  |  | 255,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,59 | 608,84 | 160,46 | 19,72 | 0,28 | 968,06 | 255,13 | 31,35 | 0,45 | 10,62 | 16,89 | 0,04 | 0,06 |
| 18 | ТЕРр57-08-03 | Смена дощатых покрытий скамеек из брусков и досок: полная смена досок Полы (ремонтно-строительные) | 100 м2 | 0,3 | 4149,13 | 714,43 | 73,29 | 6,43 | 1244,74 | 214,33 | 21,99 | 1,93 | 62,07 | 18,62 | 1,17 | 0,35 |
| 19 | ТЕР15-04-024-03 | Простая окраска масляными составами по дереву: скамеек со всех сторонОтделочные работы | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 | 807,91 | 298,79 | 3,5 | 0,14 | 484,75 | 179,27 | 2,1 | 0,08 | 23,98 | 14,39 | 0,05 | 0,03 |
| 20 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей: ограждений,скамеек за 2 раза Малярные работы (ремонтно-строительные) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 | 1351,4 | 927,71 | 0,77 |  | 810,84 | 556,63 | 0,46 |  | 80,6 | 48,36 | 0,01 | 0,01 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 77317,43 | 17602,89 | 5467,08 | 1052,07 |  | 1427,16 |  | 70,5 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 381193,41 | 126916,9 | 24141,72 | 7585,43 |  | 1427,16 |  | 70,5 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=7,21; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,21; МАТ=4,33 (Поз. 1-3, 13-15, 5-6, 12, 19, 8-11, 16-18, 20-22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 303875,98 | 109314 | 18674,63 | 6533,35 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 120110,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 134502,28) (Поз. 1-3, 13-15, 5-6, 12, 19, 8-11, 20-22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120110,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 67251,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 134502,28) (Поз. 1-3, 13-15, 5-6, 12, 19, 8-11, 20-22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 67251,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15567,49 |  |  |  |  | 74,94 |  | 1,71 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 64769,67 |  |  |  |  | 136,88 |  | 52,38 |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 1428,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  | 144879,99 |  |  |  |  | 510,31 |  | 0,48 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 278378,99 |  |  |  |  | 623,66 |  | 15,54 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 40237,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8172,94 |  |  |  |  | 18,62 |  | 0,35 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4415,65 |  |  |  |  | 14,39 |  | 0,03 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10704,3 |  |  |  |  | 48,36 |  | 0,01 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 568555,11 |  |  |  |  | 1427,16 |  | 70,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 228706,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24141,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 134502,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 120110,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 67251,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Содерж.свалки 7,805тн*64,61руб |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 569059,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 102430,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 671490,08 |  |  |  |  | 1427,16 |  | 70,5 |

|  | Понижающий коэффициент________________ Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента__________________________ |
| --- | --- |

Заказчик                                                                                                                                                    Подрядчик

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ______от ____________

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2010 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Кировского района» Директор _____________ Т. В. Гнатюк м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ______от _______________

А К Т

контрольной проверки (ОБРАЗЕЦ)

________________________________________

(Наименование подрядного предприятия)

г. Пермь                                                                                                           «___»_______________2010 г.

Проверка произведена _____________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

______________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания |
| --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |

Все работы, предусмотренные приложением №______ и муниципальным контрактом            № ____ от «___»____________2010 г., проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте. Срок устранения замечаний 24 часа.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Кировского района» Директор _____________Т. В. Гнатюк м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

# Приложение № 5

# к муниципальному контракту

# №______от____________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от__________№___________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |

Приложение №   13                                                                                                                                                                                                                   к документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА,

ПОДАВШЕМ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

| Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

| Для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую (ем), что ____________________________________________________:

(наименование участника размещения заказа)

1. Соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ:

 не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

 не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

 отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным Заказчиком нами уполномочен

_____________________________________________________________________________

___        (Ф.И.О., должность, контактный телефон уполномоченного лица)

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.

М.П.

Приложение № 14                                                                                                                                                                                               к документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы по лоту № ______, на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства, обустройству подходов к  объектам социальной сферы  Кировского района г. Перми в 2010 году.

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 15                                                                                                                                                                                                к документации об аукционе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

| Наименование участника размещения заказа |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| ИТОГО |  |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 16                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у Заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у Заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального Заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 17

- к документации об аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20___ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 18

- к документации об аукционе

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20___ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

| М.П. |  |
| --- | --- |

Приложение № 19

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании  Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае не поступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |