Приложение № 1

к конкурсной документации

«Согласовано»

Начальник Управления информационного обеспечения администрации г. Перми

___________________М.Н.Бобров

«_____»_______________2010г.

«Утверждаю»

и.о. начальника Департамента

планирования и развития территории

города Перми

_________ С.Г.Окулов

«        »                 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Публикация открытых данных ГИС ArcGIS ДПиР в Интернет.

г. Пермь, 2010 г.

1. Общие положения

Данный документ является рабочей спецификацией для разработки Интернет-системы «Правила Землепользования и Застройки и Адресный реестр города Перми» для Департамента планирования и развития территории г. Перми. На первом этапе на основе программного обеспечения ArcGIS Server 9.3 в формате ArcSDE в SQLServer разработан WEB-сайт «Публикация открытых данных ИСОГД в сети Интернет. Этап I. Интернет карты: Правила землепользования и застройки и Адресный реестр города Перми».

Этап II Интерактивные карты: Внесение изменений в Правила землепользования и застройки и Адресный реестр города Перми; Сопровождение Интернет-системы  «Правила Землепользования и Застройки и Адресный реестр города Перми» является продолжением этапа I.

2. Основание для разработки

- Статьи 32, 56 Градостроительного кодекса РФ

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»

- Приказ Минрегионразвития РФ N 74, Минэкономразвития РФ N 120, Роскартографии N 20-пр от 01.08.2007 «Об утверждении Требований к техническим и программным средствам ведения слоев цифровой картографической основы схем территориального планирования Российской Федерации»

- Решение Пермской городской Думы от 26.01.2010 № 16 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми»

- Последующие решения Пермской городской Думы об утверждении либо внесения изменений в правила землепользования и застройки города Перми.

- Графические, нормативные и документальные материалы по ПЗиЗ, Комиссии по Землепользованию и Застройке, предоставляемые Исполнителю Заказчиком.

3. Цели и назначение разработки Интернет-системы

Разрабатываемая Интернет-система публикации ПЗиЗ предназначена для:

- оперативной и достоверной публикации актуальной информации по ПЗиЗ для жителей и заинтересованных организаций городского муниципального округа город Пермь, Пермского края и Российской Федерации;

- поддержки оперативного оповещения жителей г. Перми по изменениям в ПЗиЗ и в адресном реестре;

- поддержки публичности принятия решений администрации города Перми по ПЗиЗ.

Формируется система, представляющая собой единый программно-информационный комплекс:

- Публикации материалов свода документов и тематических слоев карт Правил Землепользования и Застройки (далее по тексту ПЗиЗ)  с использованием интерактивных сервисов.

- Удаленного администрирования и внесения изменений в базы данных адресного реестра и ПЗиЗ.

- Информирование населения по работе Комиссии по Землепользованию и Застройке.

4. Виды и содержание выполняемых работ

4.1. Проектирование базы геоданных «Изменения в ПЗЗ» в структуре базы геоданных ArcGIS.

4.2. Проектирование сайта «Корректировка ПЗЗ» и алгоритмов обработки.

4.3. Разработка   и   отладка функциональных программ удаленного администрирования и обновления баз данных адресного реестра и ПЗЗ.

4.4. Подготовка    хостинга, перенос и тестирование на  контрольном примере.   Исправление ошибок.

4.5. Ввод данных в базу геоданных ArcGIS. Демонстрация возможностей приёмочной комиссии.

4.6. Проектирование базы геоданных ArcGIS Комиссии по землепользованию и застройке.

4.7. Проектирование и разработка сайта Комиссии по землепользованию и застройке. Запуск сайта Комиссии по землепользованию и застройке.

4.8. Сопровождение и внесение изменений в сайте интерактивной карты города с правилами землепользования и застройки.

4.9. Доработка дизайна, сопровождение и внесение изменений в сайт интерактивной карты города с правилами землепользования и застройки.

4.10. Сопровождение сайта Комиссии по землепользованию и застройке.

5. Требования к применяемому программному обеспечению, стандартам и функциональным характеристикам системы.

5.1.    Требования к применяемому системному программному обеспечению.

5.1.1. Клиентская часть WEB-сайта должна функционировать на всех операционных системах, имеющих установленные Интернет-браузеры Microsoft Internet Explorer версий 6, и выше.

5.1.2. Серверная часть должна быть установлена на компьютере, работающем под управлением не  ниже ОС Windows Server 2003. Для функционирования серверной части системы требуется установка следующих программных продуктов:

•   ArcGIS Server, Microsoft IIS.*

•   СУБД MS SQL Server 2000.*

*Данные программные продукты установлены  на первом этапе выполнения работ по созданию интернет-сайта.

5.2. Требования к функциональному программному обеспечению

5.2.1. Требования к используемым стандартам

При создания сайта используются следующие стандарты:

•   HTTP 1.1

•   XML 1.0

•   XSLT 1.0

•   XML/SOAP 1.1+WSDL 1.1

•   Реляционные СУБД (SQL-Server)

•   ArcGIS Server 9.3

•   Microsoft IIS

5.2.2. Структура  системы

Программное   обеспечение   Интернет-системы   состоит   из   следующих основных подсистем:

Подсистемы хранения информации, которая обеспечивает хранение данных Интернет-представительства в базе данных (формат ArcSDE в SQLServer) и папках сервера.

Подсистема включает:

- хранилища информации (Атлас города Перми, тематические карты Правил Землепользования и Застройки, изменения по Правилам Землепользования и Застройки).

- процедуры доступа к данным и ведения изменений данных ПЗЗ.

- база данных Заявок на изменение ПЗЗ.

Подсистемы регистрации, аутентификации и контроля доступа, основанной на ролевых функциях и обеспечивающей доступ суперадминистраторов и контент-менеджеров к функциям модификации информационного содержания Интернет-представительства в соответствии с их полномочиями.

Подсистемы        администрирования,        позволяющей осуществлять настройку системы и наполнение её данными (или корректировку данных) администраторами без участия программистов и (или) разработчиков системы.

Подсистема работы с картой,

Должна обеспечивать следующие функции:

- Масштабирование карты.

- Перемещение по карте.

- Поиск земельных участков по адресу.

- Интерактивное динамическое получение информации по вносимым заявкам на изменение ПЗЗ.

- Поиск корректируемых зон на карте по заявкам на корректировку зон.

5.3.  Требования к функциональным характеристикам системы

Функционирование системы в рабочем режиме происходит следующим образом:

- Суперадминистратор вводит новых пользователей         (менеджеров содержания (контента)) и назначает им полномочия по редактированию соответствующих разделов. Менеджеры получают уведомление по E-Mail с логином и паролем.

- Контент-менеджеры обновляют соответствующую (доступную только им) информацию и сохраняют изменения. Сделанные ими изменения на сайте не отображаются.

- Лицу, ответственному за содержание раздела, поступает уведомление об изменениях. Он утверждает (или отклоняет), сделанные обновления.

- Пользователи видят обновления на страницах сайта.

- Для минимизации ошибок ввода все формы по возможности должны снабжаться кнопками для выбора значений реквизитов из выпадающего списка или в модальном окне.

5.4. Требования к Организационному обеспечению.

5.4.1. Клиентская часть организационного обеспечения не требует.

5.4.2. Серверная часть требует наличия службы технической поддержки, которая должна обеспечивать круглосуточное бесперебойное функционирование сервера.

5.4.3. Административная часть требует наличия суперадминистратора, распределяющего полномочия доступа, и контент-менеджеров, отвечающих за определённые разделы сайта.

5.5 Требования к Методическому обеспечению.

5.5.1. Клиентская часть методического обеспечения не требует, так как для доступа к системе на клиентской стороне не требуется установки специального программного обеспечения, а используется широко распространенное программное обеспечение для доступа к Интернет (web-браузеры).

5.5.2. Серверная часть требует инструкции по работе c модулями системы. В инструкции должны быть отражены  разделы для работы  администратора сервера по работе с  ArcGIS Server, Microsoft IIS  и   СУБД MS SQL Server 2005.

5.5.3. Административная часть требует наличия инструкций по работе с административным интерфейсом WEB-сайта.

5.5.4 Структура сайта должна быть создана в процессе его разработки совместно с заказчиком. При проектировании сайта заказчик на этапе проектирования вносит предложения по дизайну сайта, функционалу, наполнению баз данных.

6.  Отчетные материалы

6.1. Работающая система на полном объеме информации:  Сайта  Комиссии по землепользованию и застройке,  мониторинга ПЗиЗ, мониторинга адресного реестра.

6.2. Эксплуатационная  документация в виде отчета.

6.3. База геоданных.

6.4. Отчет о структуре базы геоданных.

6.5. Инструкция по административной части сайта Комиссии по землепользованию и застройке.

6.6. Передача  результатов этапов работ должна осуществляться с оформлением актов приемки-передачи работ в 3 экземплярах.

7.   Порядок  приёмки  работ

Тестирование работоспособности системы производится на контрольном примере, предоставленном разработчику Заказчиком.

Сдача в опытную эксплуатацию производится на полном объеме информации с передачей программных модулей системы на CD-диске.

8 . Дополнительные условия

•   Наличие у  исполнителя:

-  лицензии  на осуществление картографической деятельности  в объеме необходимом для создания  и ведения  географических  информационных систем специального назначения;

- сертифицированных  программных и технических средств;

- работы выполняются специалистами, имеющими сертификаты об окончании учебных курсов по теме “Developing Applications with ArcGIS Server .NET” (“Разработка приложений для ArcGIS Server .NET”)

9. Требования к гарантийным обязательствам по выполняемым работам

9.1. Гарантия качества работ – 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки последнего этапа работ.

9.2. Время реакции на восстановление работоспособности, устранение замечаний (неполадок) составляет не более 2 дней со дня получения соответствующего уведомления (по электронной почте) от заказчика в течение всего срока действия муниципального контракта (включая гарантийный срок).

10. Исходные данные.

Разработчик по акту получает исходные данные в Департаменте планирования и развития территории города Перми:

- Решения Пермской городской Думы об утверждении либо внесения изменений в правила землепользования и застройки города Перми.

- Графические (файлы в формате *.shp), нормативные и документальные материалы по ПЗиЗ Комиссии по Землепользованию и Застройке.

- Базу данных адресного реестра в объеме, необходимом для выполнения работ (файлы в формате *.shp: Здания и сооружения, уличная сеть, ГСК, сады).

По окончанию работ возврат ранее полученных исходных материалов заказчику осуществляется по акту.

11. Перечень нормативных актов, регламентирующих порядок и качество выполняемых работ.

- ГОСТ  34.602-89, требования к техническому заданию на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ 34.601-90, требования к стадиям создания автоматизированной системы.

- ГОСТ Р ИСО 9000-2000, Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

- ГОСТ Р ИСО 9001-2001, Требования к системе менеджмента качества;

- ГОСТ Р ИСО 9004-2001, Рекомендации по улучшению системы менеджмента качества;

- совместный приказ от 01.08.2007 Министерства регионального развития Российской Федерации № 74, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации № 120, Федерального агентства геодезии и картографии № 20-пр «Об утверждении требований к техническим и программным средствам ведения слоев цифровой картографической основы схем территориального планирования Российской Федерации»;

- решение Пермской городской Думы от 26.01.2010 № 16 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми»;

- инструкция о порядке составления и издания планов городов и других населенных пунктов, предназначенных для открытого опубликования и с грифом «для служебного пользования» (СПГ-88) ГКИНП-14-221-88. Утверждено приказом ФГУГК от 4 февраля 2002 г. № 15-пр.

- ОСТ 68-3.8-03 Карты цифровые. Программные средства создания цифровой картографической продукции открытого пользования. Общие технические требования. Москва, ЦНИИГАиК, 2003;

- ОСТ 68-3.6-99 Карты цифровые топографические. Формы представления. Общие требования. Москва, ЦНИИГАиК, 1999.

12. Контактное лицо.

Контактное лицо по выполнению данной работы со стороны ДПиР: Булатов Юрий Валентинович.

Начальник управления информационного обеспечения

градостроительной деятельности                                                     Ю.В. Булатов