ИЗВЕЩЕНИЕ №  105 А от «13» апреля   2010 года

о проведении открытого аукциона

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту подходов к объектам социальной сферы на территории Индустриального района

г. Перми в 2010 году

| Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | МБУ «Благоустройство Индустриального района» |
| Место нахождения | 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51 |
| Почтовый адрес | 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51 |
| Адрес электронной почты | mbu_blagindus@mail.ru |
| Контактный телефон | (342) 2-277-500 |
| Предмет муниципального контракта (лота) | Лот № 1 – на выполнение работ по капитальному ремонту подходов к объектам социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми в 2010 году Лот № 2 – на выполнение работ по капитальному ремонту подходов к объектам социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми в 2010 году |
| Объем выполняемых работ | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 1 к извещению). |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) | Лот № 1 – 6 803 803,50 рублей. Лот № 2 – 6 875 078,50 рублей. |
| Место выполнения работ | г. Пермь, Индустриальный район. Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемым перечням. |
| Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе | Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение № 2 к извещению), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме бесплатно. Документация об аукционе предоставляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51, 3-ий этаж, каб. 3 (сметно-договорной отдел). |
| Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе | Документация об аукционе размещена на сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru. |
| Место, дата и время проведения аукциона | Аукцион состоится «18» мая 2010 года в 10.00 (местное время) по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний. |
| Требования к участникам размещения заказа | Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства. |
| Преимущества осуществляющим выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Не предоставляются. |

Директор                                                                                                                                      Полыгалов А.С.

Приложение № 1

к извещению о проведении открытого аукциона

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 1 – Выполнение работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров к  объектам социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми

| № п/п | Наименование объекта и состав выполняемых работ |
| --- | --- |
| 1 | МДОУ «Детский сад № 307» - ул. Б. Игнатовых, 13а |
|  | Капитальный ремонт подъездных дорог: 1. Демонтаж бортового камня и вывозка –108 п.м. 2. Срезка грунта 25 м2 толщиной 0,1м и вывозка. 3. Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 6 куб.м. 4. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 8 куб.м. в плотном теле. 5. Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 108 п.м. 6. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 199 п.м. 7. Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м площадь 380 кв.м. 8. Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадь 1460 кв.м. |
| 2 | МУЗ ГДБК № 15, ул. Баумана,17 |
|  | Капитальный ремонт подъездных дорог: 1. Демонтаж бортового камня и вывозка – 154 п.м. 2. Разработка грунта газонной части с вывозкой – 133 куб. м. 3. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М 800 – 98 куб.м. в плотном теле. 4. Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 187 п.м. 5. Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,04 м. площадь 655 кв.м. 6. Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,04 м. площадь 655 кв.м. 7. Ремонт газона с завозом чернозема и посевом трав – 20 м2 |
| 3 | МОУ СОШ № 132 - ул. Баумана, 16 |
|  | Капитальный ремонт тротуара: 1. Срезка грунта 420 м2 толщиной 0,15 м и вывозка. 2. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 42 куб.м. в плотном теле. 3. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 840 п.м. 4. Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,03 м площадь 420 кв.м. 5. Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадь 420 кв.м. |
| 4 | МОУ «Центр образования Индустриального района» - ул. Д. Давыдова, 13 |
|  | Капитальный ремонт подъездных дорог: 1. Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м площадь 60 кв.м. 2. Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 80 п.м. 3. Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадь 240 кв.м. Капитальный ремонт тротуаров: 1. Срезка грунта 122 м2 толщиной 0,1м и вывозка. 2. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 18 куб.м. в плотном теле. 3. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 134,5 п.м. 4. Укладка верхнего слоя покрытия тротуара (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадь 122 кв.м. |
| 5 | МДОУ «Детский сад № 305» - ул. Нефтяников, 36, 36а |
|  | Капитальный ремонт подъездных дорог: 1. Демонтаж бортового камня и вывозка – 78 п.м. 2. Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 4 куб.м. 3. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 3 куб.м. в плотном теле. 4. Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 80 п.м. 5. Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м площадь 120 кв.м. 6. Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадь 770 кв.м. 7. Ремонт верхнего строения колодца – 2 шт. Капитальный ремонт тротуаров: 1. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 46 п.м. 2. Укладка верхнего слоя покрытия тротуара (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадь 46 кв.м. |
| 6 | Центр развития ребенка «Детский сад № 112» - ул.А.Свиязева, 20 |
|  | Капитальный ремонт подъездных дорог: 1. Демонтаж бортового камня и вывозка – 70 п.м. 2. Срезка грунта 100 м2 толщиной 0,1м и вывозка. 3. Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 3,5 куб.м. 4. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М 800 – 20 куб.м. в плотном теле. 5. Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 115 п.м. 6. Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 120 кв.м. 7. Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 400 кв.м. |
| 7 | Лицей № 8 - ул. Леонова, 62а |
|  | Капитальный ремонт подъездных дорог: 1. Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 12 куб.м. 2. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 6,5 куб.м. в плотном теле. 3. Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м. площадь 236 кв.м. 4. Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 787 кв.м. |
| 8 | МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» - ул. Геологов, 7 |
|  | Капитальный ремонт подъездных дорог: 1. Демонтаж бортового камня и вывозка – 460 п.м. 2. Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 6 куб.м. 3. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 6 куб.м. в плотном теле. 4. Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 603 п.м. 5. Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м площадь 300 кв.м. 6. Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадь 1230 кв.м. Капитальный ремонт тротуаров: 1. Срезка грунта 142,2 м2 толщиной 0,1 м и вывозка. 2. Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 3 куб. м 3. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 14 куб.м. в плотном теле. 4. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 321 п.м. 5. Укладка верхнего слоя покрытия тротуара (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадь 174 кв.м. |
| 9 | «МОУ СОШ № 136» - ул. М. Власова, 37 |
|  | Капитальный ремонт подъездных дорог: 1. Выемка грунта толщиной 0,1 м2 и вывозка – 21 м2 2. Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 20 куб.м. 3. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 3,5 куб.м. в плотном теле. 4. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 21 п. м. 5. Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м площадь 400 кв.м. 6. Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 3068 кв.м. |
| 10 | МДОУ «Детский сад № 244 «Сказка» - ул. Нефтяников, 56 |
|  | Капитальный ремонт тротуаров: 1. Демонтаж бортового камня и вывозка – 43,3 п.м. 2. Разборка плиточного покрытия 12,5 м2 и вывозка. 3. Срезка грунта 102,3 м2 толщиной 0,1м и вывозка. 4. Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 3 куб.м. 5. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 10 куб.м. в плотном теле. 6. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 247 п.м. 7. Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадь 225 кв.м. 8. Монтаж ступеней шириной 1,5 м – 8 штук |
| 11 | МОУ ДОД «ДЮСШЦИ», ул. Нефтяников,60а |
|  | Капитальный ремонт подъездных дорог: 1. Демонтаж бортового камня и вывозка – 22 п.м. 2. Разработка грунта газонной части с вывозкой – 80 куб. м. 3. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М 800 – 20 куб.м. в плотном теле. 4. Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 31 п.м. 5. Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,04 м. площадь 99 кв.м. 6. Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,04 м. площадь 99 кв.м. 7. Ремонт газона с завозом чернозема и посевом трав – 15 м2 |
| 12 | «МОУ СОШ № 107» - шоссе Космонавтов, 194 |
|  | Капитальный ремонт подъездных дорог: 1. Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м. площадь 330 кв.м. 2. Ремонт асфальтобетонного покрытия картами до 5 кв. м толщиной 0,05 м (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) – 30 кв. м 3. Ремонт асфальтобетонного покрытия картами до 25 кв. м толщиной 0,05 м (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) – 40 кв. м. |

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 20.08.2010;

Примечание:

- отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»), в случае письменного уведомления заказчика.

- в связи с тем, что интенсивное разрушение дорожной одежды происходит в весенний период и в зависимости от преобладающего характера разрушений указанные объемы работ могут быть изменены без изменения общей стоимости выполнения работ.

- все работы должны быть выполнении в соответствии со СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже. Началом производства работ по капитальному ремонту объектов социальной сферы считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости. Ограждение мест производства работ по капитальному ремонту производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема капитального ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 24 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 25 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 26 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 28 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 31 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 32 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 33 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 34 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 35 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 36 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 37 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 10060.0-95 | Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования |
| 39 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| 41 | ГОСТ 10181-2000 | Смеси бетонные. Методы испытаний |
| 42 | ГОСТ 18105-86 | Бетоны. Правила контроля прочности |
| 43 | ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы испытаний |
| 44 | ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 45 | ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава |
| 46 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 47 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 48 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 49 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 50 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 51 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 52 | Росавтодор М-2002 | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 53 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 54 | Росавтодор М-2003 | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 55 | Росавтодор М-2003 | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 56 | Росавтодор М-2004 | Техническая классификация автомобильных дорог. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 2 – Выполнение работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров к  объектам социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми

| № п/п | Наименование объекта и состав выполняемых работ |
| --- | --- |
| 1 | МДОУ «Детский сад № 23» - ул. Стахановская, 9 |
|  | Капитальный ремонт подъездных дорог: 1. Демонтаж бортового камня и вывозка – 218 п.м. 2. Срезка грунта 142,2 м2 толщиной 0,1м и вывозка. 3. Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 9 куб.м. 4. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 20 куб.м. в плотном теле. 5. Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 218 п.м. 6. Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м площадь 150 кв.м. 7. Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадь 1470 кв.м. 8. Ремонт верхнего строения колодцев – 1 шт. Капитальный ремонт тротуаров: 1. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 602,5 п.м. 2. Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,03 м площадь 50 кв.м. 3. Укладка верхнего слоя покрытия тротуара (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадь 527,2 кв.м. |
| 2 | МДОУ «Центр развития ребенка Детский сад № 210» - ул. Карпинского, 61 |
|  | Капитальный ремонт подъездных дорог: 1. Демонтаж бортового камня и вывозка –140 п.м. 2. Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 8 куб.м. 3. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 3 куб.м. в плотном теле. 4. Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 140 п.м. 5. Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м площадь 280 кв.м. 6. Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадь 1774 кв.м. 7. Ремонт верхнего строения колодцев – 3 шт. Капитальный ремонт тротуаров: 1. Разборка плиточного покрытия 80 м2 и вывозка. 2. Срезка грунта 80 м2 толщиной 0,1м и вывозка. 3. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 9 куб.м. в плотном теле. 4. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 258 п.м. 5. Укладка верхнего слоя покрытия тротуара (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадь 155 кв.м. |
| 3 | МДОУ «Детский сад № 217» - ул. Снайперов, 17 |
|  | Капитальный ремонт подъездных дорог: 1. Демонтаж бортового камня и вывозка – 71 п.м. 2. Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 3 куб.м. 3. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 2 куб.м. в плотном теле. 4. Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 71 п.м. 5. Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м площадь 60 кв.м. 6. Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадь 300 кв.м. Капитальный ремонт тротуаров: 1. Срезка грунта 104 м2 толщиной 0,15м и вывозка. 2. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 8 куб.м. в плотном теле. 3. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 107 п.м. 4. Укладка верхнего слоя покрытия тротуара (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадь 65 кв.м. |
| 4 | МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 371» - ул. Стахановская, 6а |
|  | Капитальный ремонт подъездных дорог: 1. Демонтаж бортового камня и вывозка – 81,5 п.м. 2. Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 3 куб.м. 3. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 3 куб.м. в плотном теле. 4. Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 82 п.м. 5. Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м площадь 150 кв.м. 6. Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадь 664 кв.м. 7. Ремонт верхнего строения колодцев – 2 шт. Капитальный ремонт тротуаров: 1. Демонтаж бортового камня и вывозка – 200,5 п.м. 2. Срезка грунта 13,5 м2 толщиной 0,1м и вывозка. 3. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 2,3 куб.м. в плотном теле. 4. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 511,7 п.м. 5. Укладка верхнего слоя покрытия тротуара (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадь 221 кв.м. |
| 5 | МОУ СОШ № 3 - ул. Карпинского, 68 |
|  | Капитальный ремонт подъездных дорог: 1. Демонтаж бортового камня и вывозка – 37 п.м. 2. Срезка грунта 500 м2 толщиной 0,2 м и вывозка. 3. Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 9 куб.м. 4. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 125 куб.м. в плотном теле. 5. Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 312 п.м. 6. Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,03 м площадь 624 кв.м. 7. Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадь 624 кв.м. |
| 6 | МДОУ «Детский сад № 284» - ул. Баумана, 7 |
|  | Капитальный ремонт тротуаров: 1. Срезка грунта 492 м2 толщиной 0,15 м и вывозка. 2. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 49 куб.м. в плотном теле. 3. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 984 п.м. 4. Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,03 м площадь 492 кв.м. 5. Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадь 492 кв.м. |
| 7 | МУК № 9 - ул. Баумана, 5 |
|  | Капитальный ремонт подъездных дорог: 1. Демонтаж бортового камня и вывозка –720 п.м. 2. Разборка асфальтобетонного покрытия и вывозка – 6 куб.м. 3. Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 20-40 мм М800 – 3 куб.м. в плотном теле. 4. Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 207 п.м. 5. Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 596 п.м. 6. Укладка выравнивающего слоя покрытия (пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь) толщиной 0,05 м площадь 300 кв.м. 7. Укладка верхнего слоя покрытия (плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,05 м площадь 2160 кв.м. |

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 20.08.2010;

Примечание:

- отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»), в случае письменного уведомления заказчика.

- в связи с тем, что интенсивное разрушение дорожной одежды происходит в весенний период и в зависимости от преобладающего характера разрушений указанные объемы работ могут быть изменены без изменения общей стоимости выполнения работ.

- все работы должны быть выполнении в соответствии со СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже. Началом производства работ по капитальному ремонту объектов социальной сферы считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости. Ограждение мест производства работ по капитальному ремонту производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема капитального ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 24 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 25 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 26 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 28 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 31 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 32 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 33 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 34 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 35 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 36 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 37 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 10060.0-95 | Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования |
| 39 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| 41 | ГОСТ 10181-2000 | Смеси бетонные. Методы испытаний |
| 42 | ГОСТ 18105-86 | Бетоны. Правила контроля прочности |
| 43 | ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы испытаний |
| 44 | ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 45 | ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава |
| 46 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 47 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 48 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 49 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 50 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 51 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 52 | Росавтодор М-2002 | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 53 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 54 | Росавтодор М-2003 | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 55 | Росавтодор М-2003 | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 56 | Росавтодор М-2004 | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Приложение № 2

к извещению о проведении открытого аукциона

Запрос документации об аукционе

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20___ года

Прошу выдать пакет документации об аукционе на бумажном/электронном (указать) 	носителе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.