Приложение №1

к извещению №18 ЭА от «16»  апреля 2010 г.

Предмет и условия муниципального контракта

1) Предмет аукциона в объеме работ согласно таблице:

| № | Виды работ |  | Ед. Изм. | Ссылки на документы | Расчет стоимости Снпр=Счд х Тчд х К | Стоимость Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Предварительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предварительные исследования |  | Памятник Объем до 10 т.м3 (8.14 тыс. м3) Категория сложности II. | РНиП 4.05.01-93 Приложение 6 Таблица 1.2, столб. 4,9,10 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х(3.83+3.75+1.50) | 17994.74 |
| 2 | Подготовка тех. задания по разделу инженерное оборудование - электроосвещение |  | Памятник Объем до 10 т.м3 (8.14 тыс. м3) Категория сложности II. | РНиП 4.05.01-93 Приложение 6 Таблица 1.2, столб.3-6, 8-10 Поясн. к табл.1.2 п.1,2 Поясн. к табл.1.28 п.2 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х(2.05+ 3.83+5.41+6.89+2.93+3.75+1.50)х0.5х0.3 | 7836.04 |
| 3 | Подготовка тех. задания по разделу инженерное оборудование – отопление и вентиляция |  | Памятник Объем до 10 т.м3 (8.14 тыс. м3) Категория сложности II. | РНиП 4.05.01-93 Приложение 6 Таблица 1.2, столб.3-6, 8-10 Поясн. к табл.1.2 п.1,2 Поясн. к табл.1.28 п.2 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х(2.05+ 3.83+5.41+6.89+2.93+3.75+1.50)х0.5х0.3 | 7836.04 |
|  | Итого по разделу 1 Предварительные работы: |  |  |  |  | 33666.82 |
| Раздел 2Комплексные научные исследования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инженерные исследования-конструкций |  | Памятник Объем до 10 т.м3 (8.14 тыс. м3) Категория сложности II. | РНиП 4.05.01-93 Таблица 1.13, столб.4, интерп. знач. строк 7и8 Основные указания п.2.5 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х36.80 | 72921.82 |
| 2 | Обследование технического состояния инженерных систем и оборудования – отопление и вентиляция |  | Памятник Объем до 10 т.м3 (8.14 тыс. м3) Категория сложности II. | РНиП 4.05.01-93 Таблица 1.13, столб.4, интерп. знач. строк 7и8 Основные указания п.2.5 Поясн. к табл. 1.13, п.4 Поясн. к табл. 1.28, п.2 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х36.80х0.3 | 21876.55 |
| 3 | Архитектурные обмеры, фрагменты планов, разрезы, развертки стен |  | форматка | РНиП 4.05.01-93 Таблица 1.8, столб.5, строка1 Поясн. к таблице, п.2 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х(1.25х26)х0.6 | 38645.10 |
| 4 | Архитектурные обмеры, шаблоны |  | форматка | РНиП 4.05.01-93 Таблица 1.8, столб.5, строка3 Поясн. к таблице, п.2 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х(0.51х35)х0.6 | 21225.08 |
| 5 | Локальный сметный расчет на работы по демонтажу обшивок стен, подвесных потолков и пр. |  | 10 позиций сметы | РНиП 4.05.01-93 Таблица 7.1, столб.7, строка1 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х(0.82х1.5) | 2437.61 |
| 6 | Протокольно-документальная фотофиксация |  | Отпечаток | РНиП 4.05.01-93 Таблица 6.2, столб.4, строка3 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х(0.019х 180) | 6777.76 |
|  | Итого по разделу 2 Комплексные научные исследования |  |  |  |  | 163883.92 |
| Раздел 3 Проект реставрации |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пояснительная записка, в т.ч. разделы электроосвещение, вентиляция и оттпление | п/лист | РНиП 4.05.01-93 Таблица 1.15, столб.4, строка1 Поясн. к табл. 1.28,п.2 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х(37.35+0.3х37.35+0.3х37.35) | 118432.37 |
| 2 |  | Архитектурные решения проекта реставрации - планы | Памятник 8.14 тыс. м3 | РНиП 4.05.01-93 Таблица 1.16, столб.4, интерп. знач. строк 7и8 Основные указания п.2.5 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х41.82 | 82878.88 |
| 3 |  | Архитектурные решения проекта реставрации - разрезы | Памятник 8.14 тыс. м3 | РНиП 4.05.01-93 Таблица 1.18, столб.4, интерп. знач. строк 7и8 Основные указания п.2.5 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х10.28 | 20372.21 |
| 4 |  | Конструктивные решения проекта реставрации | Памятник 8.14 тыс. м3 | РНиП 4.05.01-93 Таблица 1.19, столб.4, интерп. знач. строк 7и8 Основные указания п.2.5 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х22.59 | 44776.62 |
| 5 |  | Проектные решения по организации реставрации | Памятник 8.14 тыс. м3 | РНиП 4.05.01-93 Таблица 1.20, столб.4, интерп. знач. строк 7и8 Основные указания п.2.5 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х19.54 | 38726.09 |
| 6 |  | Архитектурно-строительные рабочие чертежи - планы | Памятник 8.14 тыс. м3 | РНиП 4.05.01-93 Таблица 1.21, столб.4, интерп. знач. строк 7и8 Основные указания п.2.5 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х17.55 | 34773.16 |
| 7 |  | Архитектурно-строительные рабочие чертежи - планы | Памятник 8.14 тыс. м3 | РНиП 4.05.01-93 Таблица 1.23, столб.4, интерп. знач. строк 7и8 Основные указания п.2.5 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х4.32 | 8561.31 |
| 8 |  | Проектная документация на инженерное оборудование - электроосвещение | Памятник 8.14 тыс. м3 | РНиП 4.05.01-93 Таблица 1.28, столб.4, интерп. знач. строк 7и8 Основные указания п.2.5 Поясн. к табл. 1.28, п.2 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х148.71х0.3 | 88413.13 |
| 9 |  | Проектная документация на инженерное оборудование – отопление и вентиляция | Памятник 8.14 тыс. м3 | РНиП 4.05.01-93 Таблица 1.28, столб.4, интерп. знач. строк 7и8 Основные указания п.2.5 Поясн. к табл. 1.28, п.2 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х148.71х0.3 | 88413.13 |
| 10 |  | Локальные сметные расчеты на основании рабочего проекта реставрации | 10 позиций сметы | РНиП 4.05.01-93 Таблица 7.1, столб.7, строка1 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х(0.82х15) | 24376.14 |
| 11 |  | Локальные сметные расчеты по разделу электроосвещение, рабочего проекта | 10 позиций сметы | РНиП 4.05.01-93 Таблица 7.1, столб.7, строка1 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х(0.82х5) | 8125.38 |
| 12 |  | Локальные сметные расчеты по разделу вентиляция и отопление, рабочего проекта | 10 позиций сметы | РНиП 4.05.01-93 Таблица 7.1, столб.7, строка1 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х(0.82х5) | 8125.38 |
| 13 |  | Научно-реставрационный отчет | п/лист | РНиП 4.05.01-93 Таблица 1.15, столб.4, строка 2 Письмо МК РФ от 13.10.1998г. №01-211/16-14 Письмо МК РФ от 14.09.2009 №41-01-39/10 | 540х3.67х39.12 | 77528.02 |
|  |  | Итого по разделу 3 Проект реставрации |  |  |  | 643501.82 |
|  |  | Итого по разделам 1-3 |  |  |  | 841052.56 |
|  |  | НДС 18% |  |  |  | 151389.46 |
|  |  | Всего: |  |  |  | 992442.02 |

2) Характеристика предмета аукциона и требования к нему:

Разработка научно-проектной документации  на проведение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М.Решетников», г.Пермь, ул.Ленина,23

1. Наименование объекта культурного наследия:

«Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М. Решетников»

- Адрес объекта культурного наследия:

Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина,23

- Краткие сведения об объекте культурного наследия и его техническом состоянии:

Объект культурного наследия расположен в центре г. Перми, на пересечении улиц Ленина и Сибирской. Здание 4-х этажное, с подвалом, в плане – П образной формы. Изначально - двухэтажное. Год постройки 1820, архитектор – И.И.Свиязев. В 1931 году, по проекту архитектора В.А. Саломатина , надстроены III и IV этажи. Фундаменты - ленточные и столбчатые, материал – бутовый камень и кирпич. Стены I и II этажей здания – кирпичные, конструктивная схема III и IV этажей  - неполный железобетонный каркас и шлакоблочные наружные стены. Перекрытия сводчатые кирпичные, монолитные железобетонные по металлическим балкам, деревянные по металлическим и деревянным балкам. Кровля здания  - металлическая, скатная по деревянной обрешетке и деревянной стропильной системе. Здание электрифицировано, инженерные сети здания подключены к центральным городским системам водоснабжения, отопления и канализации.

4.Основное содержание работ:

Подготовка и проведение научно-изыскательских работ, разработка научно-проектной и рабочей документации для проведения восстановительных  работ на II – IV этажах правого крыла здания, в частности:

Восстановление несущей способности междуэтажных перекрытий, чердачного перекрытия, снижение нагрузок от перекрытий на стены.

Восстановление стропильной системы и кровли здания

Ремонт и усиление наружных стен

Замена сетей электроосвещения, замена или ремонт систем вентиляции и отопления с целью обеспечения времени нормативной продолжительности эксплуатации

Реставрационные и ремонтно-реставрационные работы  с целью выявления и сохранения историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

5. Основные требования к инженерным сетям и инженерному оборудованию объекта культурного наследия

Соответствие нормативным требованиям, без ухудшения историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

6. Стадийность разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

Первый этап - подготовительные и научно-исследовательские работы, разработка проекта реставрации.

Второй этап – разработка рабочей документации к проекту реставрации объекта культурного наследия.

7. Состав и содержание научно-проектной документации

Раздел 1. Предварительные работы:

Сбор натурных данных, обобщение полученных данных и имеющейся научно – проектной документации

Уточнение физического объема объекта

Разработка программы научно – исследовательских работ

Разработка предложений по устройству инженерных сетей

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ

Разработка схем зондажей и шурфов конструктивных элементов здания

Разработка  этажных планов с указанием демонтируемых перегородок, подвесных потолков и обшивок стен

Составление локальных сметных расчетов на демонтажные работы

2.Этап в процессе производства работ – после демонтажа обшивок и подвесных потолков:

Произвести протокольно – документальную фотофиксацию в помещениях II – IV этажей в правом крыле здания

Уточнить конструктивную схему несущих элементов III – IV этажей

Выполнить архитектурные обмеры внутренних помещений  в границах внутренних помещений  II – IV этажей, в т. ч. этажные планы, продольные и поперечные разрезы, шаблоны элементов архитектурного декора

Раздел 3. Инженерные изыскания

Выполнить инженерные обследования деревянных элементов перекрытий I и III этажей

Выполнить инженерное обследование служебных лестниц правого крыла здания

Произвести обследование имеющихся элементов вентиляционной системы, стен II этажа правого крыла здания с целью поиска заглушенных вентиляционных и дымовых каналов, возможности их использования в составе вновь проектируемой системы вентиляции помещений  II – IV этажей

Раздел 4. Проект реставрации в составе:

Пояснительной записки, содержащей краткую характеристику объекта, описания и обоснования внутреннего архитектурного облика объекта после его реставрации.

Описания конструктивных решений, обоснования пространственной схемы принятой для расчета строительных конструкций

Описания и обоснования принципиальных схем инженерного оборудования объекта

Графической части проекта реставрации:

Архитектурных, конструктивных  и объемно-планировочных решений, в т.ч.

Этажных планов, схем междуэтажных перекрытий, чердачного перекрытия, стропильной системы, схем усиления стен III и IV этажей.

Разверток стен, эскизов потолков реставрируемых помещений второго этажа,  с указанием профилей, эскизов архитектурного декора, цветовых решений по этим помещениям.

Принципиальных схем инженерных сетей, схем расстановки оборудования

Проекта организации реставрации

Мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Раздел 5. Рабочая документация в составе:

Архитектурно строительных чертежей, в т.ч. шаблонов

Конструкторских рабочих чертежей на заказные изделия

Рабочей проектной документации на инженерное оборудование электроосвещения, отопления и вентиляции

Локальных сметных расчетов на основании рабочих чертежей

Раздел 6. Научно-реставрационный отчет

8. Порядок и условия согласования научно-проектной документации с указанием инстанций и организаций

Подлежит согласованию в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Документацию на согласование представляет Подрядная организация

9. Требования по научно-методическому руководству и авторскому надзору с указанием продолжительности. Необходимость привлечения для консультаций высококвалифицированных специалистов и ученых

Научно-методическое руководство осуществляет руководитель авторского коллектива назначаемый приказом по реставрационно научно-проектной организации

Реставрационная научно-проектная организация осуществляет авторский надзор при проведении производственных работ весь период необходимый для производства работ по выполнению проектных решений

Необходимость привлечения для консультаций высококвалифицированных специалистов и ученых на этапе разработки данного задания не выявлена.

10. Необходимость сбора и подготовки исходной и разрешительной документации в порядке оказания технической помощи Заказчику с указанием перечня документов

Составление актов  технического состояния имеющихся инженерных сетей электроосвещения, отопления и вентиляции

Участие в подготовке технических заданий на проектирование систем электроосвещения, отопления и вентиляции

3) Условия исполнения муниципального контракта:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  №

на разработку научно-проектной документации

г. Пермь                                                                                                           ___ _________ 2010г.

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________________, с одной стороны и  _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.Настоящий контракт заключен по результатам проведения аукциона в электронной форме (Протокол от ___________2010 г. №___). Подрядчик обязуется  по заданию Заказчика выполнить работу по разработке научно-проектной документации на проведение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М.Решетников», г.Пермь, ул.Ленина,23, и сдать ее результат Заказчику.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в смете (приложение №1), а также на основании технического задания (приложение №2), в соответствии с требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

2.1. Начало производства работ с момента подписания контракта.

2.2. Окончание производства работ:                    2010 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 6 настоящего контракта.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ.

3.1. Сметная стоимость работ по настоящему контракту составляет _________ руб. (__________________________________________________).

Коэффициент снижения сметной стоимости по результатам аукциона составляет______

Цена контракта с учетом коэффициента снижения сметной стоимости составляет ___________ руб. (_______________________________________________).

3.2. Цена контракта включает в себя  все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема и сроков выполнения работ.

4. КАЧЕСТВО РАБОТ.

4.1. При заключении настоящего контракта подрядчик обязан предоставить копию лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданной Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия и предусматривающей следующие виды работ:

научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы

- инженерно-техническое обследование конструкций памятников истории и культуры;

-технологические изыскания и исследования для памятников истории и культуры;

- разработка проектной документации по реставрации объектов культурного наследия;

- проектирование инженерных систем и оборудования.

4.2.  При выполнении настоящего контракта “Подрядчик” обязан:

4.2.1. выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом и сдать их результат Заказчику, который осуществляет приемку выполненных работ.

4.2.2. выполнить  работу качественно и в сроки, установленные настоящим контрактом;

4.2.3. приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

4.2.4. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

4.2.5. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта.

4.2.6. извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

4.2.7. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика представитель не прибыл акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

4.2.8. Выполнить согласование научно-проектной документации в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

# 5.ОБЯЗАННОСТИ “ЗАКАЗЧИКА”

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. принять  выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

5.1.2. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

5.1.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

### 6.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным, с применением штрафных санкций, предусмотренных муниципальным контрактом.

6.2. Форма оплаты: безналичный расчет.

6.3. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов приёмки-сдачи выполненных работ и предоставления счетов-фактур.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком  оформляет акты на выполненные работы

7.2. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

7.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более пяти дней.

Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком, в разумный  срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

8. ПРИЕМКА  РАБОТ

8.1. Приемка и оценка продукции осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование и условиями настоящего контракта.

8.2. Подрядчик выдает готовую документацию Заказчику в 4 (ЧЕТЫРЕХ) экземплярах сброшюрованных в альбомы и один экземпляр на электронном носителе.

8.3. При сдаче работ Подрядчик уведомляет об этом Заказчика, предъявляет 1 экземпляр готовой документации (для ознакомления), акты приемки-сдачи выполненных работ, счет-фактуру. Оставшиеся экземпляры передаются Заказчику в течение трех дней после устранения замечаний.

8.4. Заказчик в течение 15 дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ, экземпляра готовой документации (для ознакомления), счета-фактуры, направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ стороны составляют двусторонний протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика от приемки работ в течение 15 дней со дня получения документации для ознакомления, работа считается принятой и подлежит оплате на общих основаниях.

8.5. В случае несоответствия результатов работы условиям контракта Заказчик имеет право отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный по соглашению сторон. В данном случае оплата работ производится после устранения претензий Заказчика.

8.6. Подрядчик обязан за собственный счет обеспечить устранение ошибок, недостатков, иных нарушений, в том числе, выявленных после приемки работ, в сроки согласованные с Заказчиком.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

9.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

9.1.2. Подрядчик, являясь автором проектной документации, далее ПД, обладает авторским правом на данную разработку, имеет право использовать чертежи, материалы, документацию для проектных работ по иным объектам.

Подрядчик не вправе предоставлять ПД третьим лицам без согласования  с Заказчиком.

9.1.3. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнение на основе разработанной Подрядчиком документации.

9.1.4. Подрядчик гарантирует, что результаты работы, определенные разделом 1 настоящего  Контракта выполнены в соответствии с условиями настоящего Контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, а также заданием на проектирование.

10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

10.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от общей стоимости работ по контракту. Заказчик вправе удержать пени с Подрядчика из любого платежа, подлежащего уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы пени, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

11.3. В случае нарушения срока сдачи работ (этапа работ) Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 3 % от стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

11.4. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма пени, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

11.5. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

11.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате от суммы неоплаченных работ, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  Величина пеней устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

11.7. Применение п.7.3 контракта не освобождает Подрядчика от применения к нему санкций предусмотренных разделом 13 контракта.

11.8. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые     обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему контракту.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы  действующего  законодательства РФ.

13.4 Настоящий контракт составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из     сторон), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

13.5.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

13.6.Для решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо:

_________________________________________ тел. ________________.

13.7. К настоящему контракту прилагается:

13.7.1. Приложение № 1 Смета;

13.7.2. Приложение №2 Техническое задание

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Администрация г. Перми ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000 ИНН 5902290635 КПП 590201001 Р/СЧ. 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Пермской области г. Пермь |  |
| --- | --- |
| /____________________/ ______________ м.п. | /_________________/ ________________ м.п. |