Приложение № 1 к конкурсной документации

в дальнейшем:

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ______________2010 г. №____

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

«_______»______________2010г.

Лот № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Межевание территории города под многоквартирными  жилыми домами»

территория № 112

1. Основные положения.

1.1. Цель выполнения работ.

Разработка планировки территории (в части установления красных линий) и межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

1.2. Виды работ.

Сбор и обработка исходной информации, корректировка топографической съёмки территории

М 1:500 с учетом выявленных изменений составление плана фактического землепользования, с учетом материалов ДЗО и государственного кадастра.

Анализ существующих красных линий, ограничивающих отдельные планировочные элементы территории (кварталы, микрорайоны), территории общего пользования и земельные участки, занятые линейными объектами: пояснительная записка о внесении изменений, либо, существующих и утвержденных красных линий с графическими материалами, каталогами координат в бумажном и электронном формате Arg GIS.

Подготовка проектов планировки (в части установления красных линий) улиц и проектов межевания территорий кварталов и микрорайонов, с учетом фактически существующих территорий общего пользования, имеющихся прав на земельные участки.

Проведение публичных слушаний по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания территорий, внесение изменений в документацию по планировке территории (в части установления красных линий) и межевания территории по результатам публичных слушаний, составление межевого плана и постановка земельных участков под многоквартирными жилыми домами на Государственный кадастровый учет.

1.3. Вид разрабатываемой документации.

Документация по планировке и межеванию территории, включающая:

Проект планировки включающий, план красных линий (план красных линий выполняется и

оформляется в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 6 апреля 1998 г. № 18-30 «О принятии и введении в действие РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городских и других поселениях российской Федерации»).

Обосновывающие материалы по анализу фактического землепользования, топографическую съёмку

территории, план фактического землепользования.

Проект межевания включающий, границы застроенных и незастроенных земельных участков, границы зон действия публичных сервитутов, земли общего пользования.

Проект межевания территории, выполненный в соответствии с нормативными требованиями,

согласно документам, перечисленным в ч.3 настоящего задания, включающий межевые планы, кадастровые паспорта.

1.4. Территория,  для которой разрабатывается документация.

Схемы размещения территорий приведены в приложении № 11 к конкурсной документации

Территория, указанная в приложении является ориентировочной.

Заказчик имеет право корректировать площадь данных территорий не более, чем на 10%. Данная корректировка выполняется на этапе выдачи топографической съемки.

1.5. Стадийность работ

1.5.1. Этап 1. Подготовительные работы. Сбор и обработка исходной информации, составление плана

фактического землепользования.

1.5.2. Этап 2. Приемка работ по 1 этапу.

1.5.3. Этап 3. Выполнение плана красных линий (в случае, если красные линии не были утверждены

ранее). Выполнение проектов межевания территории. Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ.

1.5.4 Этап 4. Согласование проекта с департаментом земельных отношений, архитектурно-планировочным управлением, департаментом планирования и развития территории города Перми.

1.5.5. Этап 5. Приемка работ по 3 этапу.

1.5.6. Этап 6. Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний по 3 этапу.

1.5.7. Этап 7. Подготовка демонстрационных материалов по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания, участие в публичных слушаниях. Внесение изменений в проекты планировки (в части установления красных линий) и проекты межевания по результатам публичных слушаний.

Подготовка материалов утверждаемой части проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания, подлежащих публикации в СМИ:

- основной чертеж, оформленный на формате А3 и более с отображением следующих слоев: проезды, проходы, объекты инженерной инфраструктуры, границы застроенных и незастроенных земельных участков;

- экспликация земельных участков может быть выполнена на отдельном листе.

1.5.8. Этап 8. Приемка работ по 7 этапу.

1.5.9. Этап 9. Согласования об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания.

1.5.10. Этап 10. Изготовление межевых планов.

1.5.11. Этап 11. Постановка земельных участков на Государственный кадастровый учет. Подготовка межевых планов. Сопровождение постановки.

1.5.12. Этап 12. Приемка работ по 11 этапу.

1.6. Отчетные материалы.

1.6.1. Обновленные топографические планшеты в М 1:500 на твердом основании и лавсановой пленке,

составленные по материалам геодезических работ; обновленные цифровые планшеты в формате АRC GIS;

В случае, если территория съемки покрывает более 80% территории топографического планшета, планшет обновляется в полном объеме.

1.6.2. Графическая часть документации по планировке и межеванию территории: карта фактического землепользования, проект планировки (в части установления красных линий), разбивочные чертежи красных линий с ведомостями координат, проект межевания, пояснительная записка, обосновывающие материалы проекта межевания, заключения ДЗО, АПУ, УВБ, УРКИ, УЭиП, УРПР, ДПиР, демонстрационные материалы по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания.

1.6.3. Межевые планы, кадастровые паспорта.

1.6.4. Материалы передаются на бумажном носителе в 3–х экземплярах, на электронном носителе

(карта фактического землепользования, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с экспликацией земельных участков) - в формате ПО Аrc GIS, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с каталогом координат земельных участков в формате dxf – в 1 экземпляре.

2. Нормативные документы.

При разработке документации руководствоваться требованиями нормативных документов:

- Инструкция по межеванию земель, М., Роскомзем, 1996г.

- № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007.

- Приказ «Министерства экономического развития РФ» от 24.11.2008 № 412 «Об

утверждении формы межевого плана».

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных

участков в кондоминиумах», 01.09.1998г.

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания».

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

- Постановление Госстроя от 29.10.2002 №150 «Об утверждении инструкции о порядке

Разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Наличие ранее разработанной градостроительной документации.

Разработку документации вести с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

- Правила землепользования и застройки города Перми, утверждены решением ПГД от

26.06.2007 № 143 (получать в спецчасти ДПиР в установленном порядке).

2.	Утверждённые проекты планировки и проекты межевания по результатам публичных слушаний в 2007-2010 гг. (хранятся в архиве ДПиР, копии выполняются за счёт Исполнителя).

- Топографический план города М 1:500 на жёсткой основе и в электронном виде (получать в

архиве ДПиР в установленном порядке).

- Проекты планировки и проекты межевания территории, разработанные в результате работ 2007-2010гг.

Ранее разработанная градостроительная документация предоставляется Заказчиком в течение семи дней с момента обращения исполнителя работ. В случае изменения существующей градостроительной документации в ходе выполнения работ (проекты межевания, красные линии), градостроительная документация подлежит отмене соответствующим актом.

4. Состав работ.

4.1. Топографо-геодезические работы.

Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка):

- пункты плано-высотной геодезической и опорно-межевой сети;

- объекты недвижимости, ограждения, планировка территории;

- выходы сетей подземных и надземных инженерных коммуникаций, гидрография, четко     выраженные элементы рельефа (откосы, отвалы, карьеры).

Вычерчивание планов горизонтальной съемки с нанесением информации на городские

топографические планшеты М 1:500. Обновление топографических планшетов М 1:500, обновление планшетов в цифровом виде в формате ARC GIS, замена существующих планшетов на планшеты на лавсановой основе.

Для выполнения топографо-геодезических работ зарегистрировать разрешение в ДПиР

4.2. Разработка проектов планировки (в части установления красных линий) и проектов межевания:

- согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ;

- согласование с ДЗО;

- согласование с АПУ;

- согласование с УВБ;

- согласование с УРКИ;

- согласование с УЭиП;

- согласование с УРПР;

- согласование с ДПиР.

4.4. Проведение публичных слушаний.

4.4.1. Заказчик обеспечивает:

- подготовку и выход постановлений Главы администрации о назначении публичных слушаний;

-  публикацию информации в СМИ;

- участие представителей ОМС в публичных слушаниях;

- согласование проекта заключение о результатах публичных слушаний;

- направление рекомендаций Главе города по результатах публичных слушаний

4.4.2. Подрядчик обеспечивает организацию и проведение публичных слушаний, а именно:

- подготовка пакета документов по проекту планировки (в части установления красных линий) и проекту межевания на Главу города, в случае принятия положительного решения о проведении публичных слушаний;

- контроль публикации решений в СМИ;

- подготовка материалов для проведения слушаний;

- подготовка материалов для публикации в СМИ;

- обеспечение мероприятий по проведению публичных слушаний;

- обеспечение подготовки демонстрационного материала;

- сбор и анализ замечаний и предложений от заинтересованных лиц по теме публичных слушаний;

- регистрация участников публичных слушаний;

- обеспечение организации проведения публичных слушаний;

- обеспечение ведения протокола публичных слушаний;

- составление проекта заключения о результатах публичных слушаний.

- составление проекта рекомендаций Главе города по результатах публичных слушаний.

4.5. Доработка проектов по результатам публичных слушаний. Получение заключения ДПиР.

Внесение изменений в проект планировки (в части установления красных линий) и проект межевания на основании заключения ДПиР по результатам публичных слушаний.

4.6. Утверждение проектов в установленном порядке в Администрации города.

Утверждение проектов планировки (в части установления красных линий) и проектов межевания в установленном порядке производит Заказчик.

4.7. Подготовка межевания территорий земельных участков и постановка земельных участков на

кадастровый учет. Подрядчик выполняет сопровождение постановки земельных участков на государственный кадастровый учет до получения кадастрового паспорта.

5. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов.

5.1.Межевые планы;

5.2. Кадастровые паспорта земельных участков (выписки из государственного земельного кадастра).

5.3. Проект межевания, соответствие требованиям ст.43 Градостроительного Кодекса РФ, Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150, план красных линий и проект межевания, оформленные в соответствии с РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ», ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

5.4. Требования представленной документации в векторном формате смотри Приложение к  техническому заданию.

6. Срок выполнения работ.

6.1. Сроки выполнения работ в соответствии с календарным планом. (Приложение № 10).

7. Требования к исполнителю работ.

7.1. Наличие действующих лицензий на выполнение геодезических и картографических работ.

Заместитель начальника управления

информационного обеспечения

градостроительной деятельности ДПиР                                      				          В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР                                                                                                   В.О.Лонский

Приложение к Техническому заданию

Требования к предоставлению документации по планировке территории

в векторном формате

- Документация по планировке территории (далее - Проект) должен передаваться на оптических или магнитных носителях информации в формате ARC GIS и DXF.

- Проект должен иметь следующую структуру каталогов и файлов:

«Документ.xls» - таблица, в которой в структурированной форме хранится информация о номере работы, исполнителях, сроках и видах работ, а также сведения о замечаниях к Проекту и мерах по устранению замечаний (может быть расширена)

«Исходные данные»\ - каталог исходных материалов, переданных исполнителю (необходимо прописать какие материалы передаются исполнителю)

«Документация по планировке территории»\ - каталог, содержащий документы разработанного Проекта

«Основная часть»\ - каталог документов Основной части Проекта

«Положения.doc» - документ с положениями о размещении объектов капитального строительства…(согласно градостроительного кодекса)

«Чертежи»\ - чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории: в форме ARC GIS и DXF

«чертеж_№_Х.dxf» - чертеж № Х, содержащий слои красных линий, границ земельных участков, линий дорог, улиц, проездов, связи и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства

«чертежи.xls» - таблица, описывающая чертежи (имя файла чертежа, краткое описание чертежа, расшифровка по слоям – название слоя и его назначение, исполнитель)

«Обоснование»\ - каталог документов по обоснованию Проекта

«Пояснительная записка.doc» - документ с пояснительной запиской

«Графика»\ - каталог материалов в графической форме: ARC GIS и DXF

«схема_№_1.dxf» - схема расположения элемента планировочной структуры

«схема_№_2.dxf» - схема использования территории  в период подготовки Проекта

«схема_№_3.dxf» - схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на территории

«схема_№_4.dxf» - схема границ территорий объектов культурного наследия

«схема_№_5.dxf» - схема границ зон с особыми условиями использования территории

«схема_№_6.dxf» - схема вертикальной планировки  и инженерной подготовки территории

«схема_№_7.dxf» - основной чертёж проекта планировки

«схема_№_8.dxf» - основной чертёж проекта межевания

- Все чертежи и графические материалы должны передаваться  Заказчику в формате ARC GIS и DXF и должны находиться в каталоге определенном в пункте 2 Требований

- Структура и данные чертежей и схем должны удовлетворять следующим требованиям:

  - объекты на чертеже, относящиеся к разным сущностям должны находиться в разных слоя чертежа (пример: красные линии не должны храниться в слое границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства);

  - объекты имеющую одинаковую сущность должны находиться в одном слое, т.е. все линии обозначающие дороги должны храниться в одном, а не в нескольких слоях;

  - объекты существующие и планируемые должны содержаться с разных слоях чертежа (пример: существующие объекты капитального строительства хранятся в слое «объекты_капстроительства», объекты капитального строительства планируемые – в слое «проект_объекты_капстроительства»)

  - названия слоя чертежа должно быть уникальным, т.е. не должно быть в одном чертеже слоев с одинаковым названием;

  - название слоев с исходной информацией, которая передается исполнителю не должно изменяться

  - если в чертеже имеется слой с растровым представлением данных ( например сканированный топоплан), то данный растр должен иметь файл привязки в требуемой системе координат.

Начальник сектора ИТ							     В.А.Кубышкин

Приложение № 1 к конкурсной документации

в дальнейшем:

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ______________2010 г. №____

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

«_______»______________2010г.

Лот № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Межевание территории города под многоквартирными  жилыми домами»

территория № 113

1. Основные положения.

1.1. Цель выполнения работ.

Разработка планировки территории (в части установления красных линий) и межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

1.2. Виды работ.

Сбор и обработка исходной информации, корректировка топографической съёмки территории

М 1:500 с учетом выявленных изменений составление плана фактического землепользования, с учетом материалов ДЗО и государственного кадастра.

Анализ существующих красных линий, ограничивающих отдельные планировочные элементы территории (кварталы, микрорайоны), территории общего пользования и земельные участки, занятые линейными объектами: пояснительная записка о внесении изменений, либо, существующих и утвержденных красных линий с графическими материалами, каталогами координат в бумажном и электронном формате Arg GIS.

Подготовка проектов планировки (в части установления красных линий) улиц и проектов межевания территорий кварталов и микрорайонов, с учетом фактически существующих территорий общего пользования, имеющихся прав на земельные участки.

Проведение публичных слушаний по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания территорий, внесение изменений в документацию по планировке территории (в части установления красных линий) и межевания территории по результатам публичных слушаний, составление межевого плана и постановка земельных участков под многоквартирными жилыми домами на Государственный кадастровый учет.

1.3. Вид разрабатываемой документации.

Документация по планировке и межеванию территории, включающая:

Проект планировки включающий, план красных линий (план красных линий выполняется и

оформляется в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 6 апреля 1998 г. № 18-30 «О принятии и введении в действие РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городских и других поселениях российской Федерации»).

Обосновывающие материалы по анализу фактического землепользования, топографическую съёмку

территории, план фактического землепользования.

Проект межевания включающий, границы застроенных и незастроенных земельных участков, границы зон действия публичных сервитутов, земли общего пользования.

Проект межевания территории, выполненный в соответствии с нормативными требованиями,

согласно документам, перечисленным в ч.3 настоящего задания, включающий межевые планы, кадастровые паспорта.

1.4. Территория,  для которой разрабатывается документация.

Схемы размещения территорий приведены в приложении № 11 к конкурсной документации

Территория, указанная в приложении является ориентировочной.

Заказчик имеет право корректировать площадь данных территорий не более, чем на 10%. Данная корректировка выполняется на этапе выдачи топографической съемки.

1.5. Стадийность работ

1.5.1. Этап 1. Подготовительные работы. Сбор и обработка исходной информации, составление плана

фактического землепользования.

1.5.2. Этап 2. Приемка работ по 1 этапу.

1.5.3. Этап 3. Выполнение плана красных линий (в случае, если красные линии не были утверждены

ранее). Выполнение проектов межевания территории. Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ.

1.5.4 Этап 4. Согласование проекта с департаментом земельных отношений, архитектурно-планировочным управлением, департаментом планирования и развития территории города Перми.

1.5.5. Этап 5. Приемка работ по 3 этапу.

1.5.6. Этап 6. Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний по 3 этапу.

1.5.7. Этап 7. Подготовка демонстрационных материалов по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания, участие в публичных слушаниях. Внесение изменений в проекты планировки (в части установления красных линий) и проекты межевания по результатам публичных слушаний.

Подготовка материалов утверждаемой части проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания, подлежащих публикации в СМИ:

- основной чертеж, оформленный на формате А3 и более с отображением следующих слоев: проезды, проходы, объекты инженерной инфраструктуры, границы застроенных и незастроенных земельных участков;

- экспликация земельных участков может быть выполнена на отдельном листе.

1.5.8. Этап 8. Приемка работ по 7 этапу.

1.5.9. Этап 9. Согласования об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания.

1.5.10. Этап 10. Изготовление межевых планов.

1.5.11. Этап 11. Постановка земельных участков на Государственный кадастровый учет. Подготовка межевых планов. Сопровождение постановки.

1.5.12. Этап 12. Приемка работ по 11 этапу.

1.6. Отчетные материалы.

1.6.1. Обновленные топографические планшеты в М 1:500 на твердом основании и лавсановой пленке,

составленные по материалам геодезических работ; обновленные цифровые планшеты в формате АRC GIS;

В случае, если территория съемки покрывает более 80% территории топографического планшета, планшет обновляется в полном объеме.

1.6.2. Графическая часть документации по планировке и межеванию территории: карта фактического землепользования, проект планировки (в части установления красных линий), разбивочные чертежи красных линий с ведомостями координат, проект межевания, пояснительная записка, обосновывающие материалы проекта межевания, заключения ДЗО, АПУ, УВБ, УРКИ, УЭиП, УРПР, ДПиР, демонстрационные материалы по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания.

1.6.3. Межевые планы, кадастровые паспорта.

1.6.4. Материалы передаются на бумажном носителе в 3–х экземплярах, на электронном носителе

(карта фактического землепользования, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с экспликацией земельных участков) - в формате ПО Аrc GIS, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с каталогом координат земельных участков в формате dxf – в 1 экземпляре.

2. Нормативные документы.

При разработке документации руководствоваться требованиями нормативных документов:

- Инструкция по межеванию земель, М., Роскомзем, 1996г.

- № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007.

- Приказ «Министерства экономического развития РФ» от 24.11.2008 № 412 «Об

утверждении формы межевого плана».

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных

участков в кондоминиумах», 01.09.1998г.

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания».

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

- Постановление Госстроя от 29.10.2002 №150 «Об утверждении инструкции о порядке

Разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Наличие ранее разработанной градостроительной документации.

Разработку документации вести с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

- Правила землепользования и застройки города Перми, утверждены решением ПГД от

26.06.2007 № 143 (получать в спецчасти ДПиР в установленном порядке).

2.	Утверждённые проекты планировки и проекты межевания по результатам публичных слушаний в 2007-2010 гг. (хранятся в архиве ДПиР, копии выполняются за счёт Исполнителя).

- Топографический план города М 1:500 на жёсткой основе и в электронном виде (получать в

архиве ДПиР в установленном порядке).

- Проекты планировки и проекты межевания территории, разработанные в результате работ 2007-2010гг.

Ранее разработанная градостроительная документация предоставляется Заказчиком в течение семи дней с момента обращения исполнителя работ. В случае изменения существующей градостроительной документации в ходе выполнения работ (проекты межевания, красные линии), градостроительная документация подлежит отмене соответствующим актом.

4. Состав работ.

4.1. Топографо-геодезические работы.

Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка):

- пункты плано-высотной геодезической и опорно-межевой сети;

- объекты недвижимости, ограждения, планировка территории;

- выходы сетей подземных и надземных инженерных коммуникаций, гидрография, четко     выраженные элементы рельефа (откосы, отвалы, карьеры).

Вычерчивание планов горизонтальной съемки с нанесением информации на городские

топографические планшеты М 1:500. Обновление топографических планшетов М 1:500, обновление планшетов в цифровом виде в формате ARC GIS, замена существующих планшетов на планшеты на лавсановой основе.

Для выполнения топографо-геодезических работ зарегистрировать разрешение в ДПиР

4.2. Разработка проектов планировки (в части установления красных линий) и проектов межевания:

- согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ;

- согласование с ДЗО;

- согласование с АПУ;

- согласование с УВБ;

- согласование с УРКИ;

- согласование с УЭиП;

- согласование с УРПР;

- согласование с ДПиР.

4.4. Проведение публичных слушаний.

4.4.1. Заказчик обеспечивает:

- подготовку и выход постановлений Главы администрации о назначении публичных слушаний;

-  публикацию информации в СМИ;

- участие представителей ОМС в публичных слушаниях;

- согласование проекта заключение о результатах публичных слушаний;

- направление рекомендаций Главе города по результатах публичных слушаний

4.4.2. Подрядчик обеспечивает организацию и проведение публичных слушаний, а именно:

- подготовка пакета документов по проекту планировки (в части установления красных линий) и проекту межевания на Главу города, в случае принятия положительного решения о проведении публичных слушаний;

- контроль публикации решений в СМИ;

- подготовка материалов для проведения слушаний;

- подготовка материалов для публикации в СМИ;

- обеспечение мероприятий по проведению публичных слушаний;

- обеспечение подготовки демонстрационного материала;

- сбор и анализ замечаний и предложений от заинтересованных лиц по теме публичных слушаний;

- регистрация участников публичных слушаний;

- обеспечение организации проведения публичных слушаний;

- обеспечение ведения протокола публичных слушаний;

- составление проекта заключения о результатах публичных слушаний.

- составление проекта рекомендаций Главе города по результатах публичных слушаний.

4.5. Доработка проектов по результатам публичных слушаний. Получение заключения ДПиР.

Внесение изменений в проект планировки (в части установления красных линий) и проект межевания на основании заключения ДПиР по результатам публичных слушаний.

4.6. Утверждение проектов в установленном порядке в Администрации города.

Утверждение проектов планировки (в части установления красных линий) и проектов межевания в установленном порядке производит Заказчик.

4.7. Подготовка межевания территорий земельных участков и постановка земельных участков на

кадастровый учет. Подрядчик выполняет сопровождение постановки земельных участков на государственный кадастровый учет до получения кадастрового паспорта.

5. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов.

5.1.Межевые планы;

5.2. Кадастровые паспорта земельных участков (выписки из государственного земельного кадастра).

5.3. Проект межевания, соответствие требованиям ст.43 Градостроительного Кодекса РФ, Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150, план красных линий и проект межевания, оформленные в соответствии с РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ», ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

5.4. Требования представленной документации в векторном формате смотри Приложение к  техническому заданию.

6. Срок выполнения работ.

6.1. Сроки выполнения работ в соответствии с календарным планом. (Приложение № 10).

7. Требования к исполнителю работ.

7.1. Наличие действующих лицензий на выполнение геодезических и картографических работ.

Заместитель начальника управления

информационного обеспечения

градостроительной деятельности ДПиР                                      				          В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР                                                                                                   В.О.Лонский

Приложение к Техническому заданию

Требования к предоставлению документации по планировке территории

в векторном формате

- Документация по планировке территории (далее - Проект) должен передаваться на оптических или магнитных носителях информации в формате ARC GIS и DXF.

- Проект должен иметь следующую структуру каталогов и файлов:

«Документ.xls» - таблица, в которой в структурированной форме хранится информация о номере работы, исполнителях, сроках и видах работ, а также сведения о замечаниях к Проекту и мерах по устранению замечаний (может быть расширена)

«Исходные данные»\ - каталог исходных материалов, переданных исполнителю (необходимо прописать какие материалы передаются исполнителю)

«Документация по планировке территории»\ - каталог, содержащий документы разработанного Проекта

«Основная часть»\ - каталог документов Основной части Проекта

«Положения.doc» - документ с положениями о размещении объектов капитального строительства…(согласно градостроительного кодекса)

«Чертежи»\ - чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории: в форме ARC GIS и DXF

«чертеж_№_Х.dxf» - чертеж № Х, содержащий слои красных линий, границ земельных участков, линий дорог, улиц, проездов, связи и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства

«чертежи.xls» - таблица, описывающая чертежи (имя файла чертежа, краткое описание чертежа, расшифровка по слоям – название слоя и его назначение, исполнитель)

«Обоснование»\ - каталог документов по обоснованию Проекта

«Пояснительная записка.doc» - документ с пояснительной запиской

«Графика»\ - каталог материалов в графической форме: ARC GIS и DXF

«схема_№_1.dxf» - схема расположения элемента планировочной структуры

«схема_№_2.dxf» - схема использования территории  в период подготовки Проекта

«схема_№_3.dxf» - схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на территории

«схема_№_4.dxf» - схема границ территорий объектов культурного наследия

«схема_№_5.dxf» - схема границ зон с особыми условиями использования территории

«схема_№_6.dxf» - схема вертикальной планировки  и инженерной подготовки территории

«схема_№_7.dxf» - основной чертёж проекта планировки

«схема_№_8.dxf» - основной чертёж проекта межевания

- Все чертежи и графические материалы должны передаваться  Заказчику в формате ARC GIS и DXF и должны находиться в каталоге определенном в пункте 2 Требований

- Структура и данные чертежей и схем должны удовлетворять следующим требованиям:

  - объекты на чертеже, относящиеся к разным сущностям должны находиться в разных слоя чертежа (пример: красные линии не должны храниться в слое границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства);

  - объекты имеющую одинаковую сущность должны находиться в одном слое, т.е. все линии обозначающие дороги должны храниться в одном, а не в нескольких слоях;

  - объекты существующие и планируемые должны содержаться с разных слоях чертежа (пример: существующие объекты капитального строительства хранятся в слое «объекты_капстроительства», объекты капитального строительства планируемые – в слое «проект_объекты_капстроительства»)

  - названия слоя чертежа должно быть уникальным, т.е. не должно быть в одном чертеже слоев с одинаковым названием;

  - название слоев с исходной информацией, которая передается исполнителю не должно изменяться

  - если в чертеже имеется слой с растровым представлением данных ( например сканированный топоплан), то данный растр должен иметь файл привязки в требуемой системе координат.

Начальник сектора ИТ							     В.А.Кубышкин

Приложение № 1 к конкурсной документации

в дальнейшем:

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ______________2010 г. №____

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

«_______»______________2010г.

Лот № 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Межевание территории города под многоквартирными  жилыми домами»

территория № 114

1. Основные положения.

1.1. Цель выполнения работ.

Разработка планировки территории (в части установления красных линий) и межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

1.2. Виды работ.

Сбор и обработка исходной информации, корректировка топографической съёмки территории

М 1:500 с учетом выявленных изменений составление плана фактического землепользования, с учетом материалов ДЗО и государственного кадастра.

Анализ существующих красных линий, ограничивающих отдельные планировочные элементы территории (кварталы, микрорайоны), территории общего пользования и земельные участки, занятые линейными объектами: пояснительная записка о внесении изменений, либо, существующих и утвержденных красных линий с графическими материалами, каталогами координат в бумажном и электронном формате Arg GIS.

Подготовка проектов планировки (в части установления красных линий) улиц и проектов межевания территорий кварталов и микрорайонов, с учетом фактически существующих территорий общего пользования, имеющихся прав на земельные участки.

Проведение публичных слушаний по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания территорий, внесение изменений в документацию по планировке территории (в части установления красных линий) и межевания территории по результатам публичных слушаний, составление межевого плана и постановка земельных участков под многоквартирными жилыми домами на Государственный кадастровый учет.

1.3. Вид разрабатываемой документации.

Документация по планировке и межеванию территории, включающая:

Проект планировки включающий, план красных линий (план красных линий выполняется и

оформляется в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 6 апреля 1998 г. № 18-30 «О принятии и введении в действие РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городских и других поселениях российской Федерации»).

Обосновывающие материалы по анализу фактического землепользования, топографическую съёмку

территории, план фактического землепользования.

Проект межевания включающий, границы застроенных и незастроенных земельных участков, границы зон действия публичных сервитутов, земли общего пользования.

Проект межевания территории, выполненный в соответствии с нормативными требованиями,

согласно документам, перечисленным в ч.3 настоящего задания, включающий межевые планы, кадастровые паспорта.

1.4. Территория,  для которой разрабатывается документация.

Схемы размещения территорий приведены в приложении № 11 к конкурсной документации

Территория, указанная в приложении является ориентировочной.

Заказчик имеет право корректировать площадь данных территорий не более, чем на 10%. Данная корректировка выполняется на этапе выдачи топографической съемки.

1.5. Стадийность работ

1.5.1. Этап 1. Подготовительные работы. Сбор и обработка исходной информации, составление плана

фактического землепользования.

1.5.2. Этап 2. Приемка работ по 1 этапу.

1.5.3. Этап 3. Выполнение плана красных линий (в случае, если красные линии не были утверждены

ранее). Выполнение проектов межевания территории. Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ.

1.5.4 Этап 4. Согласование проекта с департаментом земельных отношений, архитектурно-планировочным управлением, департаментом планирования и развития территории города Перми.

1.5.5. Этап 5. Приемка работ по 3 этапу.

1.5.6. Этап 6. Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний по 3 этапу.

1.5.7. Этап 7. Подготовка демонстрационных материалов по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания, участие в публичных слушаниях. Внесение изменений в проекты планировки (в части установления красных линий) и проекты межевания по результатам публичных слушаний.

Подготовка материалов утверждаемой части проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания, подлежащих публикации в СМИ:

- основной чертеж, оформленный на формате А3 и более с отображением следующих слоев: проезды, проходы, объекты инженерной инфраструктуры, границы застроенных и незастроенных земельных участков;

- экспликация земельных участков может быть выполнена на отдельном листе.

1.5.8. Этап 8. Приемка работ по 7 этапу.

1.5.9. Этап 9. Согласования об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания.

1.5.10. Этап 10. Изготовление межевых планов.

1.5.11. Этап 11. Постановка земельных участков на Государственный кадастровый учет. Подготовка межевых планов. Сопровождение постановки.

1.5.12. Этап 12. Приемка работ по 11 этапу.

1.6. Отчетные материалы.

1.6.1. Обновленные топографические планшеты в М 1:500 на твердом основании и лавсановой пленке,

составленные по материалам геодезических работ; обновленные цифровые планшеты в формате АRC GIS;

В случае, если территория съемки покрывает более 80% территории топографического планшета, планшет обновляется в полном объеме.

1.6.2. Графическая часть документации по планировке и межеванию территории: карта фактического землепользования, проект планировки (в части установления красных линий), разбивочные чертежи красных линий с ведомостями координат, проект межевания, пояснительная записка, обосновывающие материалы проекта межевания, заключения ДЗО, АПУ, УВБ, УРКИ, УЭиП, УРПР, ДПиР, демонстрационные материалы по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания.

1.6.3. Межевые планы, кадастровые паспорта.

1.6.4. Материалы передаются на бумажном носителе в 3–х экземплярах, на электронном носителе

(карта фактического землепользования, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с экспликацией земельных участков) - в формате ПО Аrc GIS, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с каталогом координат земельных участков в формате dxf – в 1 экземпляре.

2. Нормативные документы.

При разработке документации руководствоваться требованиями нормативных документов:

- Инструкция по межеванию земель, М., Роскомзем, 1996г.

- № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007.

- Приказ «Министерства экономического развития РФ» от 24.11.2008 № 412 «Об

утверждении формы межевого плана».

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных

участков в кондоминиумах», 01.09.1998г.

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания».

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

- Постановление Госстроя от 29.10.2002 №150 «Об утверждении инструкции о порядке

Разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Наличие ранее разработанной градостроительной документации.

Разработку документации вести с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

- Правила землепользования и застройки города Перми, утверждены решением ПГД от

26.06.2007 № 143 (получать в спецчасти ДПиР в установленном порядке).

2.	Утверждённые проекты планировки и проекты межевания по результатам публичных слушаний в 2007-2010 гг. (хранятся в архиве ДПиР, копии выполняются за счёт Исполнителя).

- Топографический план города М 1:500 на жёсткой основе и в электронном виде (получать в

архиве ДПиР в установленном порядке).

- Проекты планировки и проекты межевания территории, разработанные в результате работ 2007-2010гг.

Ранее разработанная градостроительная документация предоставляется Заказчиком в течение семи дней с момента обращения исполнителя работ. В случае изменения существующей градостроительной документации в ходе выполнения работ (проекты межевания, красные линии), градостроительная документация подлежит отмене соответствующим актом.

4. Состав работ.

4.1. Топографо-геодезические работы.

Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка):

- пункты плано-высотной геодезической и опорно-межевой сети;

- объекты недвижимости, ограждения, планировка территории;

- выходы сетей подземных и надземных инженерных коммуникаций, гидрография, четко     выраженные элементы рельефа (откосы, отвалы, карьеры).

Вычерчивание планов горизонтальной съемки с нанесением информации на городские

топографические планшеты М 1:500. Обновление топографических планшетов М 1:500, обновление планшетов в цифровом виде в формате ARC GIS, замена существующих планшетов на планшеты на лавсановой основе.

Для выполнения топографо-геодезических работ зарегистрировать разрешение в ДПиР

4.2. Разработка проектов планировки (в части установления красных линий) и проектов межевания:

- согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ;

- согласование с ДЗО;

- согласование с АПУ;

- согласование с УВБ;

- согласование с УРКИ;

- согласование с УЭиП;

- согласование с УРПР;

- согласование с ДПиР.

4.4. Проведение публичных слушаний.

4.4.1. Заказчик обеспечивает:

- подготовку и выход постановлений Главы администрации о назначении публичных слушаний;

-  публикацию информации в СМИ;

- участие представителей ОМС в публичных слушаниях;

- согласование проекта заключение о результатах публичных слушаний;

- направление рекомендаций Главе города по результатах публичных слушаний

4.4.2. Подрядчик обеспечивает организацию и проведение публичных слушаний, а именно:

- подготовка пакета документов по проекту планировки (в части установления красных линий) и проекту межевания на Главу города, в случае принятия положительного решения о проведении публичных слушаний;

- контроль публикации решений в СМИ;

- подготовка материалов для проведения слушаний;

- подготовка материалов для публикации в СМИ;

- обеспечение мероприятий по проведению публичных слушаний;

- обеспечение подготовки демонстрационного материала;

- сбор и анализ замечаний и предложений от заинтересованных лиц по теме публичных слушаний;

- регистрация участников публичных слушаний;

- обеспечение организации проведения публичных слушаний;

- обеспечение ведения протокола публичных слушаний;

- составление проекта заключения о результатах публичных слушаний.

- составление проекта рекомендаций Главе города по результатах публичных слушаний.

4.5. Доработка проектов по результатам публичных слушаний. Получение заключения ДПиР.

Внесение изменений в проект планировки (в части установления красных линий) и проект межевания на основании заключения ДПиР по результатам публичных слушаний.

4.6. Утверждение проектов в установленном порядке в Администрации города.

Утверждение проектов планировки (в части установления красных линий) и проектов межевания в установленном порядке производит Заказчик.

4.7. Подготовка межевания территорий земельных участков и постановка земельных участков на

кадастровый учет. Подрядчик выполняет сопровождение постановки земельных участков на государственный кадастровый учет до получения кадастрового паспорта.

5. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов.

5.1.Межевые планы;

5.2. Кадастровые паспорта земельных участков (выписки из государственного земельного кадастра).

5.3. Проект межевания, соответствие требованиям ст.43 Градостроительного Кодекса РФ, Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150, план красных линий и проект межевания, оформленные в соответствии с РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ», ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

5.4. Требования представленной документации в векторном формате смотри Приложение к  техническому заданию.

6. Срок выполнения работ.

6.1. Сроки выполнения работ в соответствии с календарным планом. (Приложение № 10).

7. Требования к исполнителю работ.

7.1. Наличие действующих лицензий на выполнение геодезических и картографических работ.

Заместитель начальника управления

информационного обеспечения

градостроительной деятельности ДПиР                                      				          В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР                                                                                                   В.О.Лонский

Приложение к Техническому заданию

Требования к предоставлению документации по планировке территории

в векторном формате

- Документация по планировке территории (далее - Проект) должен передаваться на оптических или магнитных носителях информации в формате ARC GIS и DXF.

- Проект должен иметь следующую структуру каталогов и файлов:

«Документ.xls» - таблица, в которой в структурированной форме хранится информация о номере работы, исполнителях, сроках и видах работ, а также сведения о замечаниях к Проекту и мерах по устранению замечаний (может быть расширена)

«Исходные данные»\ - каталог исходных материалов, переданных исполнителю (необходимо прописать какие материалы передаются исполнителю)

«Документация по планировке территории»\ - каталог, содержащий документы разработанного Проекта

«Основная часть»\ - каталог документов Основной части Проекта

«Положения.doc» - документ с положениями о размещении объектов капитального строительства…(согласно градостроительного кодекса)

«Чертежи»\ - чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории: в форме ARC GIS и DXF

«чертеж_№_Х.dxf» - чертеж № Х, содержащий слои красных линий, границ земельных участков, линий дорог, улиц, проездов, связи и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства

«чертежи.xls» - таблица, описывающая чертежи (имя файла чертежа, краткое описание чертежа, расшифровка по слоям – название слоя и его назначение, исполнитель)

«Обоснование»\ - каталог документов по обоснованию Проекта

«Пояснительная записка.doc» - документ с пояснительной запиской

«Графика»\ - каталог материалов в графической форме: ARC GIS и DXF

«схема_№_1.dxf» - схема расположения элемента планировочной структуры

«схема_№_2.dxf» - схема использования территории  в период подготовки Проекта

«схема_№_3.dxf» - схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на территории

«схема_№_4.dxf» - схема границ территорий объектов культурного наследия

«схема_№_5.dxf» - схема границ зон с особыми условиями использования территории

«схема_№_6.dxf» - схема вертикальной планировки  и инженерной подготовки территории

«схема_№_7.dxf» - основной чертёж проекта планировки

«схема_№_8.dxf» - основной чертёж проекта межевания

- Все чертежи и графические материалы должны передаваться  Заказчику в формате ARC GIS и DXF и должны находиться в каталоге определенном в пункте 2 Требований

- Структура и данные чертежей и схем должны удовлетворять следующим требованиям:

  - объекты на чертеже, относящиеся к разным сущностям должны находиться в разных слоя чертежа (пример: красные линии не должны храниться в слое границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства);

  - объекты имеющую одинаковую сущность должны находиться в одном слое, т.е. все линии обозначающие дороги должны храниться в одном, а не в нескольких слоях;

  - объекты существующие и планируемые должны содержаться с разных слоях чертежа (пример: существующие объекты капитального строительства хранятся в слое «объекты_капстроительства», объекты капитального строительства планируемые – в слое «проект_объекты_капстроительства»)

  - названия слоя чертежа должно быть уникальным, т.е. не должно быть в одном чертеже слоев с одинаковым названием;

  - название слоев с исходной информацией, которая передается исполнителю не должно изменяться

  - если в чертеже имеется слой с растровым представлением данных ( например сканированный топоплан), то данный растр должен иметь файл привязки в требуемой системе координат.

Начальник сектора ИТ							     В.А.Кубышкин

Приложение № 1 к конкурсной документации

в дальнейшем:

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ______________2010 г. №____

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

«_______»______________2010г.

Лот № 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Межевание территории города под многоквартирными  жилыми домами»

территория № 115

1. Основные положения.

1.1. Цель выполнения работ.

Разработка планировки территории (в части установления красных линий) и межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

1.2. Виды работ.

Сбор и обработка исходной информации, корректировка топографической съёмки территории

М 1:500 с учетом выявленных изменений составление плана фактического землепользования, с учетом материалов ДЗО и государственного кадастра.

Анализ существующих красных линий, ограничивающих отдельные планировочные элементы территории (кварталы, микрорайоны), территории общего пользования и земельные участки, занятые линейными объектами: пояснительная записка о внесении изменений, либо, существующих и утвержденных красных линий с графическими материалами, каталогами координат в бумажном и электронном формате Arg GIS.

Подготовка проектов планировки (в части установления красных линий) улиц и проектов межевания территорий кварталов и микрорайонов, с учетом фактически существующих территорий общего пользования, имеющихся прав на земельные участки.

Проведение публичных слушаний по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания территорий, внесение изменений в документацию по планировке территории (в части установления красных линий) и межевания территории по результатам публичных слушаний, составление межевого плана и постановка земельных участков под многоквартирными жилыми домами на Государственный кадастровый учет.

1.3. Вид разрабатываемой документации.

Документация по планировке и межеванию территории, включающая:

Проект планировки включающий, план красных линий (план красных линий выполняется и

оформляется в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 6 апреля 1998 г. № 18-30 «О принятии и введении в действие РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городских и других поселениях российской Федерации»).

Обосновывающие материалы по анализу фактического землепользования, топографическую съёмку

территории, план фактического землепользования.

Проект межевания включающий, границы застроенных и незастроенных земельных участков, границы зон действия публичных сервитутов, земли общего пользования.

Проект межевания территории, выполненный в соответствии с нормативными требованиями,

согласно документам, перечисленным в ч.3 настоящего задания, включающий межевые планы, кадастровые паспорта.

1.4. Территория,  для которой разрабатывается документация.

Схемы размещения территорий приведены в приложении № 11 к конкурсной документации

Территория, указанная в приложении является ориентировочной.

Заказчик имеет право корректировать площадь данных территорий не более, чем на 10%. Данная корректировка выполняется на этапе выдачи топографической съемки.

1.5. Стадийность работ

1.5.1. Этап 1. Подготовительные работы. Сбор и обработка исходной информации, составление плана

фактического землепользования.

1.5.2. Этап 2. Приемка работ по 1 этапу.

1.5.3. Этап 3. Выполнение плана красных линий (в случае, если красные линии не были утверждены

ранее). Выполнение проектов межевания территории. Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ.

1.5.4 Этап 4. Согласование проекта с департаментом земельных отношений, архитектурно-планировочным управлением, департаментом планирования и развития территории города Перми.

1.5.5. Этап 5. Приемка работ по 3 этапу.

1.5.6. Этап 6. Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний по 3 этапу.

1.5.7. Этап 7. Подготовка демонстрационных материалов по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания, участие в публичных слушаниях. Внесение изменений в проекты планировки (в части установления красных линий) и проекты межевания по результатам публичных слушаний.

Подготовка материалов утверждаемой части проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания, подлежащих публикации в СМИ:

- основной чертеж, оформленный на формате А3 и более с отображением следующих слоев: проезды, проходы, объекты инженерной инфраструктуры, границы застроенных и незастроенных земельных участков;

- экспликация земельных участков может быть выполнена на отдельном листе.

1.5.8. Этап 8. Приемка работ по 7 этапу.

1.5.9. Этап 9. Согласования об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания.

1.5.10. Этап 10. Изготовление межевых планов.

1.5.11. Этап 11. Постановка земельных участков на Государственный кадастровый учет. Подготовка межевых планов. Сопровождение постановки.

1.5.12. Этап 12. Приемка работ по 11 этапу.

1.6. Отчетные материалы.

1.6.1. Обновленные топографические планшеты в М 1:500 на твердом основании и лавсановой пленке,

составленные по материалам геодезических работ; обновленные цифровые планшеты в формате АRC GIS;

В случае, если территория съемки покрывает более 80% территории топографического планшета, планшет обновляется в полном объеме.

1.6.2. Графическая часть документации по планировке и межеванию территории: карта фактического землепользования, проект планировки (в части установления красных линий), разбивочные чертежи красных линий с ведомостями координат, проект межевания, пояснительная записка, обосновывающие материалы проекта межевания, заключения ДЗО, АПУ, УВБ, УРКИ, УЭиП, УРПР, ДПиР, демонстрационные материалы по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания.

1.6.3. Межевые планы, кадастровые паспорта.

1.6.4. Материалы передаются на бумажном носителе в 3–х экземплярах, на электронном носителе

(карта фактического землепользования, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с экспликацией земельных участков) - в формате ПО Аrc GIS, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с каталогом координат земельных участков в формате dxf – в 1 экземпляре.

2. Нормативные документы.

При разработке документации руководствоваться требованиями нормативных документов:

- Инструкция по межеванию земель, М., Роскомзем, 1996г.

- № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007.

- Приказ «Министерства экономического развития РФ» от 24.11.2008 № 412 «Об

утверждении формы межевого плана».

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных

участков в кондоминиумах», 01.09.1998г.

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания».

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

- Постановление Госстроя от 29.10.2002 №150 «Об утверждении инструкции о порядке

Разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Наличие ранее разработанной градостроительной документации.

Разработку документации вести с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

- Правила землепользования и застройки города Перми, утверждены решением ПГД от

26.06.2007 № 143 (получать в спецчасти ДПиР в установленном порядке).

2.	Утверждённые проекты планировки и проекты межевания по результатам публичных слушаний в 2007-2010 гг. (хранятся в архиве ДПиР, копии выполняются за счёт Исполнителя).

- Топографический план города М 1:500 на жёсткой основе и в электронном виде (получать в

архиве ДПиР в установленном порядке).

- Проекты планировки и проекты межевания территории, разработанные в результате работ 2007-2010гг.

Ранее разработанная градостроительная документация предоставляется Заказчиком в течение семи дней с момента обращения исполнителя работ. В случае изменения существующей градостроительной документации в ходе выполнения работ (проекты межевания, красные линии), градостроительная документация подлежит отмене соответствующим актом.

4. Состав работ.

4.1. Топографо-геодезические работы.

Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка):

- пункты плано-высотной геодезической и опорно-межевой сети;

- объекты недвижимости, ограждения, планировка территории;

- выходы сетей подземных и надземных инженерных коммуникаций, гидрография, четко     выраженные элементы рельефа (откосы, отвалы, карьеры).

Вычерчивание планов горизонтальной съемки с нанесением информации на городские

топографические планшеты М 1:500. Обновление топографических планшетов М 1:500, обновление планшетов в цифровом виде в формате ARC GIS, замена существующих планшетов на планшеты на лавсановой основе.

Для выполнения топографо-геодезических работ зарегистрировать разрешение в ДПиР

4.2. Разработка проектов планировки (в части установления красных линий) и проектов межевания:

- согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ;

- согласование с ДЗО;

- согласование с АПУ;

- согласование с УВБ;

- согласование с УРКИ;

- согласование с УЭиП;

- согласование с УРПР;

- согласование с ДПиР.

4.4. Проведение публичных слушаний.

4.4.1. Заказчик обеспечивает:

- подготовку и выход постановлений Главы администрации о назначении публичных слушаний;

-  публикацию информации в СМИ;

- участие представителей ОМС в публичных слушаниях;

- согласование проекта заключение о результатах публичных слушаний;

- направление рекомендаций Главе города по результатах публичных слушаний

4.4.2. Подрядчик обеспечивает организацию и проведение публичных слушаний, а именно:

- подготовка пакета документов по проекту планировки (в части установления красных линий) и проекту межевания на Главу города, в случае принятия положительного решения о проведении публичных слушаний;

- контроль публикации решений в СМИ;

- подготовка материалов для проведения слушаний;

- подготовка материалов для публикации в СМИ;

- обеспечение мероприятий по проведению публичных слушаний;

- обеспечение подготовки демонстрационного материала;

- сбор и анализ замечаний и предложений от заинтересованных лиц по теме публичных слушаний;

- регистрация участников публичных слушаний;

- обеспечение организации проведения публичных слушаний;

- обеспечение ведения протокола публичных слушаний;

- составление проекта заключения о результатах публичных слушаний.

- составление проекта рекомендаций Главе города по результатах публичных слушаний.

4.5. Доработка проектов по результатам публичных слушаний. Получение заключения ДПиР.

Внесение изменений в проект планировки (в части установления красных линий) и проект межевания на основании заключения ДПиР по результатам публичных слушаний.

4.6. Утверждение проектов в установленном порядке в Администрации города.

Утверждение проектов планировки (в части установления красных линий) и проектов межевания в установленном порядке производит Заказчик.

4.7. Подготовка межевания территорий земельных участков и постановка земельных участков на

кадастровый учет. Подрядчик выполняет сопровождение постановки земельных участков на государственный кадастровый учет до получения кадастрового паспорта.

5. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов.

5.1.Межевые планы;

5.2. Кадастровые паспорта земельных участков (выписки из государственного земельного кадастра).

5.3. Проект межевания, соответствие требованиям ст.43 Градостроительного Кодекса РФ, Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150, план красных линий и проект межевания, оформленные в соответствии с РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ», ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

5.4. Требования представленной документации в векторном формате смотри Приложение к  техническому заданию.

6. Срок выполнения работ.

6.1. Сроки выполнения работ в соответствии с календарным планом. (Приложение № 10).

7. Требования к исполнителю работ.

7.1. Наличие действующих лицензий на выполнение геодезических и картографических работ.

Заместитель начальника управления

информационного обеспечения

градостроительной деятельности ДПиР                                      				          В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР                                                                                                   В.О.Лонский

Приложение к Техническому заданию

Требования к предоставлению документации по планировке территории

в векторном формате

- Документация по планировке территории (далее - Проект) должен передаваться на оптических или магнитных носителях информации в формате ARC GIS и DXF.

- Проект должен иметь следующую структуру каталогов и файлов:

«Документ.xls» - таблица, в которой в структурированной форме хранится информация о номере работы, исполнителях, сроках и видах работ, а также сведения о замечаниях к Проекту и мерах по устранению замечаний (может быть расширена)

«Исходные данные»\ - каталог исходных материалов, переданных исполнителю (необходимо прописать какие материалы передаются исполнителю)

«Документация по планировке территории»\ - каталог, содержащий документы разработанного Проекта

«Основная часть»\ - каталог документов Основной части Проекта

«Положения.doc» - документ с положениями о размещении объектов капитального строительства…(согласно градостроительного кодекса)

«Чертежи»\ - чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории: в форме ARC GIS и DXF

«чертеж_№_Х.dxf» - чертеж № Х, содержащий слои красных линий, границ земельных участков, линий дорог, улиц, проездов, связи и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства

«чертежи.xls» - таблица, описывающая чертежи (имя файла чертежа, краткое описание чертежа, расшифровка по слоям – название слоя и его назначение, исполнитель)

«Обоснование»\ - каталог документов по обоснованию Проекта

«Пояснительная записка.doc» - документ с пояснительной запиской

«Графика»\ - каталог материалов в графической форме: ARC GIS и DXF

«схема_№_1.dxf» - схема расположения элемента планировочной структуры

«схема_№_2.dxf» - схема использования территории  в период подготовки Проекта

«схема_№_3.dxf» - схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на территории

«схема_№_4.dxf» - схема границ территорий объектов культурного наследия

«схема_№_5.dxf» - схема границ зон с особыми условиями использования территории

«схема_№_6.dxf» - схема вертикальной планировки  и инженерной подготовки территории

«схема_№_7.dxf» - основной чертёж проекта планировки

«схема_№_8.dxf» - основной чертёж проекта межевания

- Все чертежи и графические материалы должны передаваться  Заказчику в формате ARC GIS и DXF и должны находиться в каталоге определенном в пункте 2 Требований

- Структура и данные чертежей и схем должны удовлетворять следующим требованиям:

  - объекты на чертеже, относящиеся к разным сущностям должны находиться в разных слоя чертежа (пример: красные линии не должны храниться в слое границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства);

  - объекты имеющую одинаковую сущность должны находиться в одном слое, т.е. все линии обозначающие дороги должны храниться в одном, а не в нескольких слоях;

  - объекты существующие и планируемые должны содержаться с разных слоях чертежа (пример: существующие объекты капитального строительства хранятся в слое «объекты_капстроительства», объекты капитального строительства планируемые – в слое «проект_объекты_капстроительства»)

  - названия слоя чертежа должно быть уникальным, т.е. не должно быть в одном чертеже слоев с одинаковым названием;

  - название слоев с исходной информацией, которая передается исполнителю не должно изменяться

  - если в чертеже имеется слой с растровым представлением данных ( например сканированный топоплан), то данный растр должен иметь файл привязки в требуемой системе координат.

Начальник сектора ИТ							     В.А.Кубышкин

Приложение № 1 к конкурсной документации

в дальнейшем:

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ______________2010 г. №____

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

«_______»______________2010г.

Лот № 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Межевание территории города под многоквартирными  жилыми домами»

территория № 116

1. Основные положения.

1.1. Цель выполнения работ.

Разработка планировки территории (в части установления красных линий) и межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

1.2. Виды работ.

Сбор и обработка исходной информации, корректировка топографической съёмки территории

М 1:500 с учетом выявленных изменений составление плана фактического землепользования, с учетом материалов ДЗО и государственного кадастра.

Анализ существующих красных линий, ограничивающих отдельные планировочные элементы территории (кварталы, микрорайоны), территории общего пользования и земельные участки, занятые линейными объектами: пояснительная записка о внесении изменений, либо, существующих и утвержденных красных линий с графическими материалами, каталогами координат в бумажном и электронном формате Arg GIS.

Подготовка проектов планировки (в части установления красных линий) улиц и проектов межевания территорий кварталов и микрорайонов, с учетом фактически существующих территорий общего пользования, имеющихся прав на земельные участки.

Проведение публичных слушаний по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания территорий, внесение изменений в документацию по планировке территории (в части установления красных линий) и межевания территории по результатам публичных слушаний, составление межевого плана и постановка земельных участков под многоквартирными жилыми домами на Государственный кадастровый учет.

1.3. Вид разрабатываемой документации.

Документация по планировке и межеванию территории, включающая:

Проект планировки включающий, план красных линий (план красных линий выполняется и

оформляется в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 6 апреля 1998 г. № 18-30 «О принятии и введении в действие РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городских и других поселениях российской Федерации»).

Обосновывающие материалы по анализу фактического землепользования, топографическую съёмку

территории, план фактического землепользования.

Проект межевания включающий, границы застроенных и незастроенных земельных участков, границы зон действия публичных сервитутов, земли общего пользования.

Проект межевания территории, выполненный в соответствии с нормативными требованиями,

согласно документам, перечисленным в ч.3 настоящего задания, включающий межевые планы, кадастровые паспорта.

1.4. Территория,  для которой разрабатывается документация.

Схемы размещения территорий приведены в приложении № 11 к конкурсной документации

Территория, указанная в приложении является ориентировочной.

Заказчик имеет право корректировать площадь данных территорий не более, чем на 10%. Данная корректировка выполняется на этапе выдачи топографической съемки.

1.5. Стадийность работ

1.5.1. Этап 1. Подготовительные работы. Сбор и обработка исходной информации, составление плана

фактического землепользования.

1.5.2. Этап 2. Приемка работ по 1 этапу.

1.5.3. Этап 3. Выполнение плана красных линий (в случае, если красные линии не были утверждены

ранее). Выполнение проектов межевания территории. Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ.

1.5.4 Этап 4. Согласование проекта с департаментом земельных отношений, архитектурно-планировочным управлением, департаментом планирования и развития территории города Перми.

1.5.5. Этап 5. Приемка работ по 3 этапу.

1.5.6. Этап 6. Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний по 3 этапу.

1.5.7. Этап 7. Подготовка демонстрационных материалов по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания, участие в публичных слушаниях. Внесение изменений в проекты планировки (в части установления красных линий) и проекты межевания по результатам публичных слушаний.

Подготовка материалов утверждаемой части проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания, подлежащих публикации в СМИ:

- основной чертеж, оформленный на формате А3 и более с отображением следующих слоев: проезды, проходы, объекты инженерной инфраструктуры, границы застроенных и незастроенных земельных участков;

- экспликация земельных участков может быть выполнена на отдельном листе.

1.5.8. Этап 8. Приемка работ по 7 этапу.

1.5.9. Этап 9. Согласования об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания.

1.5.10. Этап 10. Изготовление межевых планов.

1.5.11. Этап 11. Постановка земельных участков на Государственный кадастровый учет. Подготовка межевых планов. Сопровождение постановки.

1.5.12. Этап 12. Приемка работ по 11 этапу.

1.6. Отчетные материалы.

1.6.1. Обновленные топографические планшеты в М 1:500 на твердом основании и лавсановой пленке,

составленные по материалам геодезических работ; обновленные цифровые планшеты в формате АRC GIS;

В случае, если территория съемки покрывает более 80% территории топографического планшета, планшет обновляется в полном объеме.

1.6.2. Графическая часть документации по планировке и межеванию территории: карта фактического землепользования, проект планировки (в части установления красных линий), разбивочные чертежи красных линий с ведомостями координат, проект межевания, пояснительная записка, обосновывающие материалы проекта межевания, заключения ДЗО, АПУ, УВБ, УРКИ, УЭиП, УРПР, ДПиР, демонстрационные материалы по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания.

1.6.3. Межевые планы, кадастровые паспорта.

1.6.4. Материалы передаются на бумажном носителе в 3–х экземплярах, на электронном носителе

(карта фактического землепользования, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с экспликацией земельных участков) - в формате ПО Аrc GIS, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с каталогом координат земельных участков в формате dxf – в 1 экземпляре.

2. Нормативные документы.

При разработке документации руководствоваться требованиями нормативных документов:

- Инструкция по межеванию земель, М., Роскомзем, 1996г.

- № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007.

- Приказ «Министерства экономического развития РФ» от 24.11.2008 № 412 «Об

утверждении формы межевого плана».

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных

участков в кондоминиумах», 01.09.1998г.

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания».

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

- Постановление Госстроя от 29.10.2002 №150 «Об утверждении инструкции о порядке

Разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Наличие ранее разработанной градостроительной документации.

Разработку документации вести с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

- Правила землепользования и застройки города Перми, утверждены решением ПГД от

26.06.2007 № 143 (получать в спецчасти ДПиР в установленном порядке).

2.	Утверждённые проекты планировки и проекты межевания по результатам публичных слушаний в 2007-2010 гг. (хранятся в архиве ДПиР, копии выполняются за счёт Исполнителя).

- Топографический план города М 1:500 на жёсткой основе и в электронном виде (получать в

архиве ДПиР в установленном порядке).

- Проекты планировки и проекты межевания территории, разработанные в результате работ 2007-2010гг.

Ранее разработанная градостроительная документация предоставляется Заказчиком в течение семи дней с момента обращения исполнителя работ. В случае изменения существующей градостроительной документации в ходе выполнения работ (проекты межевания, красные линии), градостроительная документация подлежит отмене соответствующим актом.

4. Состав работ.

4.1. Топографо-геодезические работы.

Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка):

- пункты плано-высотной геодезической и опорно-межевой сети;

- объекты недвижимости, ограждения, планировка территории;

- выходы сетей подземных и надземных инженерных коммуникаций, гидрография, четко     выраженные элементы рельефа (откосы, отвалы, карьеры).

Вычерчивание планов горизонтальной съемки с нанесением информации на городские

топографические планшеты М 1:500. Обновление топографических планшетов М 1:500, обновление планшетов в цифровом виде в формате ARC GIS, замена существующих планшетов на планшеты на лавсановой основе.

Для выполнения топографо-геодезических работ зарегистрировать разрешение в ДПиР

4.2. Разработка проектов планировки (в части установления красных линий) и проектов межевания:

- согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ;

- согласование с ДЗО;

- согласование с АПУ;

- согласование с УВБ;

- согласование с УРКИ;

- согласование с УЭиП;

- согласование с УРПР;

- согласование с ДПиР.

4.4. Проведение публичных слушаний.

4.4.1. Заказчик обеспечивает:

- подготовку и выход постановлений Главы администрации о назначении публичных слушаний;

-  публикацию информации в СМИ;

- участие представителей ОМС в публичных слушаниях;

- согласование проекта заключение о результатах публичных слушаний;

- направление рекомендаций Главе города по результатах публичных слушаний

4.4.2. Подрядчик обеспечивает организацию и проведение публичных слушаний, а именно:

- подготовка пакета документов по проекту планировки (в части установления красных линий) и проекту межевания на Главу города, в случае принятия положительного решения о проведении публичных слушаний;

- контроль публикации решений в СМИ;

- подготовка материалов для проведения слушаний;

- подготовка материалов для публикации в СМИ;

- обеспечение мероприятий по проведению публичных слушаний;

- обеспечение подготовки демонстрационного материала;

- сбор и анализ замечаний и предложений от заинтересованных лиц по теме публичных слушаний;

- регистрация участников публичных слушаний;

- обеспечение организации проведения публичных слушаний;

- обеспечение ведения протокола публичных слушаний;

- составление проекта заключения о результатах публичных слушаний.

- составление проекта рекомендаций Главе города по результатах публичных слушаний.

4.5. Доработка проектов по результатам публичных слушаний. Получение заключения ДПиР.

Внесение изменений в проект планировки (в части установления красных линий) и проект межевания на основании заключения ДПиР по результатам публичных слушаний.

4.6. Утверждение проектов в установленном порядке в Администрации города.

Утверждение проектов планировки (в части установления красных линий) и проектов межевания в установленном порядке производит Заказчик.

4.7. Подготовка межевания территорий земельных участков и постановка земельных участков на

кадастровый учет. Подрядчик выполняет сопровождение постановки земельных участков на государственный кадастровый учет до получения кадастрового паспорта.

5. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов.

5.1.Межевые планы;

5.2. Кадастровые паспорта земельных участков (выписки из государственного земельного кадастра).

5.3. Проект межевания, соответствие требованиям ст.43 Градостроительного Кодекса РФ, Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150, план красных линий и проект межевания, оформленные в соответствии с РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ», ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

5.4. Требования представленной документации в векторном формате смотри Приложение к  техническому заданию.

6. Срок выполнения работ.

6.1. Сроки выполнения работ в соответствии с календарным планом. (Приложение № 10).

7. Требования к исполнителю работ.

7.1. Наличие действующих лицензий на выполнение геодезических и картографических работ.

Заместитель начальника управления

информационного обеспечения

градостроительной деятельности ДПиР                                      				          В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР                                                                                                   В.О.Лонский

Приложение к Техническому заданию

Требования к предоставлению документации по планировке территории

в векторном формате

- Документация по планировке территории (далее - Проект) должен передаваться на оптических или магнитных носителях информации в формате ARC GIS и DXF.

- Проект должен иметь следующую структуру каталогов и файлов:

«Документ.xls» - таблица, в которой в структурированной форме хранится информация о номере работы, исполнителях, сроках и видах работ, а также сведения о замечаниях к Проекту и мерах по устранению замечаний (может быть расширена)

«Исходные данные»\ - каталог исходных материалов, переданных исполнителю (необходимо прописать какие материалы передаются исполнителю)

«Документация по планировке территории»\ - каталог, содержащий документы разработанного Проекта

«Основная часть»\ - каталог документов Основной части Проекта

«Положения.doc» - документ с положениями о размещении объектов капитального строительства…(согласно градостроительного кодекса)

«Чертежи»\ - чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории: в форме ARC GIS и DXF

«чертеж_№_Х.dxf» - чертеж № Х, содержащий слои красных линий, границ земельных участков, линий дорог, улиц, проездов, связи и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства

«чертежи.xls» - таблица, описывающая чертежи (имя файла чертежа, краткое описание чертежа, расшифровка по слоям – название слоя и его назначение, исполнитель)

«Обоснование»\ - каталог документов по обоснованию Проекта

«Пояснительная записка.doc» - документ с пояснительной запиской

«Графика»\ - каталог материалов в графической форме: ARC GIS и DXF

«схема_№_1.dxf» - схема расположения элемента планировочной структуры

«схема_№_2.dxf» - схема использования территории  в период подготовки Проекта

«схема_№_3.dxf» - схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на территории

«схема_№_4.dxf» - схема границ территорий объектов культурного наследия

«схема_№_5.dxf» - схема границ зон с особыми условиями использования территории

«схема_№_6.dxf» - схема вертикальной планировки  и инженерной подготовки территории

«схема_№_7.dxf» - основной чертёж проекта планировки

«схема_№_8.dxf» - основной чертёж проекта межевания

- Все чертежи и графические материалы должны передаваться  Заказчику в формате ARC GIS и DXF и должны находиться в каталоге определенном в пункте 2 Требований

- Структура и данные чертежей и схем должны удовлетворять следующим требованиям:

  - объекты на чертеже, относящиеся к разным сущностям должны находиться в разных слоя чертежа (пример: красные линии не должны храниться в слое границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства);

  - объекты имеющую одинаковую сущность должны находиться в одном слое, т.е. все линии обозначающие дороги должны храниться в одном, а не в нескольких слоях;

  - объекты существующие и планируемые должны содержаться с разных слоях чертежа (пример: существующие объекты капитального строительства хранятся в слое «объекты_капстроительства», объекты капитального строительства планируемые – в слое «проект_объекты_капстроительства»)

  - названия слоя чертежа должно быть уникальным, т.е. не должно быть в одном чертеже слоев с одинаковым названием;

  - название слоев с исходной информацией, которая передается исполнителю не должно изменяться

  - если в чертеже имеется слой с растровым представлением данных ( например сканированный топоплан), то данный растр должен иметь файл привязки в требуемой системе координат.

Начальник сектора ИТ							     В.А.Кубышкин

Приложение № 1 к конкурсной документации

в дальнейшем:

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ______________2010 г. №____

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

«_______»______________2010г.

Лот № 6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Межевание территории города под многоквартирными  жилыми домами»

территория № 117

1. Основные положения.

1.1. Цель выполнения работ.

Разработка планировки территории (в части установления красных линий) и межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

1.2. Виды работ.

Сбор и обработка исходной информации, корректировка топографической съёмки территории

М 1:500 с учетом выявленных изменений составление плана фактического землепользования, с учетом материалов ДЗО и государственного кадастра.

Анализ существующих красных линий, ограничивающих отдельные планировочные элементы территории (кварталы, микрорайоны), территории общего пользования и земельные участки, занятые линейными объектами: пояснительная записка о внесении изменений, либо, существующих и утвержденных красных линий с графическими материалами, каталогами координат в бумажном и электронном формате Arg GIS.

Подготовка проектов планировки (в части установления красных линий) улиц и проектов межевания территорий кварталов и микрорайонов, с учетом фактически существующих территорий общего пользования, имеющихся прав на земельные участки.

Проведение публичных слушаний по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания территорий, внесение изменений в документацию по планировке территории (в части установления красных линий) и межевания территории по результатам публичных слушаний, составление межевого плана и постановка земельных участков под многоквартирными жилыми домами на Государственный кадастровый учет.

1.3. Вид разрабатываемой документации.

Документация по планировке и межеванию территории, включающая:

Проект планировки включающий, план красных линий (план красных линий выполняется и

оформляется в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 6 апреля 1998 г. № 18-30 «О принятии и введении в действие РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городских и других поселениях российской Федерации»).

Обосновывающие материалы по анализу фактического землепользования, топографическую съёмку

территории, план фактического землепользования.

Проект межевания включающий, границы застроенных и незастроенных земельных участков, границы зон действия публичных сервитутов, земли общего пользования.

Проект межевания территории, выполненный в соответствии с нормативными требованиями,

согласно документам, перечисленным в ч.3 настоящего задания, включающий межевые планы, кадастровые паспорта.

1.4. Территория,  для которой разрабатывается документация.

Схемы размещения территорий приведены в приложении № 11 к конкурсной документации

Территория, указанная в приложении является ориентировочной.

Заказчик имеет право корректировать площадь данных территорий не более, чем на 10%. Данная корректировка выполняется на этапе выдачи топографической съемки.

1.5. Стадийность работ

1.5.1. Этап 1. Подготовительные работы. Сбор и обработка исходной информации, составление плана

фактического землепользования.

1.5.2. Этап 2. Приемка работ по 1 этапу.

1.5.3. Этап 3. Выполнение плана красных линий (в случае, если красные линии не были утверждены

ранее). Выполнение проектов межевания территории. Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ.

1.5.4 Этап 4. Согласование проекта с департаментом земельных отношений, архитектурно-планировочным управлением, департаментом планирования и развития территории города Перми.

1.5.5. Этап 5. Приемка работ по 3 этапу.

1.5.6. Этап 6. Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний по 3 этапу.

1.5.7. Этап 7. Подготовка демонстрационных материалов по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания, участие в публичных слушаниях. Внесение изменений в проекты планировки (в части установления красных линий) и проекты межевания по результатам публичных слушаний.

Подготовка материалов утверждаемой части проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания, подлежащих публикации в СМИ:

- основной чертеж, оформленный на формате А3 и более с отображением следующих слоев: проезды, проходы, объекты инженерной инфраструктуры, границы застроенных и незастроенных земельных участков;

- экспликация земельных участков может быть выполнена на отдельном листе.

1.5.8. Этап 8. Приемка работ по 7 этапу.

1.5.9. Этап 9. Согласования об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания.

1.5.10. Этап 10. Изготовление межевых планов.

1.5.11. Этап 11. Постановка земельных участков на Государственный кадастровый учет. Подготовка межевых планов. Сопровождение постановки.

1.5.12. Этап 12. Приемка работ по 11 этапу.

1.6. Отчетные материалы.

1.6.1. Обновленные топографические планшеты в М 1:500 на твердом основании и лавсановой пленке,

составленные по материалам геодезических работ; обновленные цифровые планшеты в формате АRC GIS;

В случае, если территория съемки покрывает более 80% территории топографического планшета, планшет обновляется в полном объеме.

1.6.2. Графическая часть документации по планировке и межеванию территории: карта фактического землепользования, проект планировки (в части установления красных линий), разбивочные чертежи красных линий с ведомостями координат, проект межевания, пояснительная записка, обосновывающие материалы проекта межевания, заключения ДЗО, АПУ, УВБ, УРКИ, УЭиП, УРПР, ДПиР, демонстрационные материалы по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания.

1.6.3. Межевые планы, кадастровые паспорта.

1.6.4. Материалы передаются на бумажном носителе в 3–х экземплярах, на электронном носителе

(карта фактического землепользования, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с экспликацией земельных участков) - в формате ПО Аrc GIS, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с каталогом координат земельных участков в формате dxf – в 1 экземпляре.

2. Нормативные документы.

При разработке документации руководствоваться требованиями нормативных документов:

- Инструкция по межеванию земель, М., Роскомзем, 1996г.

- № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007.

- Приказ «Министерства экономического развития РФ» от 24.11.2008 № 412 «Об

утверждении формы межевого плана».

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных

участков в кондоминиумах», 01.09.1998г.

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания».

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

- Постановление Госстроя от 29.10.2002 №150 «Об утверждении инструкции о порядке

Разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Наличие ранее разработанной градостроительной документации.

Разработку документации вести с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

- Правила землепользования и застройки города Перми, утверждены решением ПГД от

26.06.2007 № 143 (получать в спецчасти ДПиР в установленном порядке).

2.	Утверждённые проекты планировки и проекты межевания по результатам публичных слушаний в 2007-2010 гг. (хранятся в архиве ДПиР, копии выполняются за счёт Исполнителя).

- Топографический план города М 1:500 на жёсткой основе и в электронном виде (получать в

архиве ДПиР в установленном порядке).

- Проекты планировки и проекты межевания территории, разработанные в результате работ 2007-2010гг.

Ранее разработанная градостроительная документация предоставляется Заказчиком в течение семи дней с момента обращения исполнителя работ. В случае изменения существующей градостроительной документации в ходе выполнения работ (проекты межевания, красные линии), градостроительная документация подлежит отмене соответствующим актом.

4. Состав работ.

4.1. Топографо-геодезические работы.

Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка):

- пункты плано-высотной геодезической и опорно-межевой сети;

- объекты недвижимости, ограждения, планировка территории;

- выходы сетей подземных и надземных инженерных коммуникаций, гидрография, четко     выраженные элементы рельефа (откосы, отвалы, карьеры).

Вычерчивание планов горизонтальной съемки с нанесением информации на городские

топографические планшеты М 1:500. Обновление топографических планшетов М 1:500, обновление планшетов в цифровом виде в формате ARC GIS, замена существующих планшетов на планшеты на лавсановой основе.

Для выполнения топографо-геодезических работ зарегистрировать разрешение в ДПиР

4.2. Разработка проектов планировки (в части установления красных линий) и проектов межевания:

- согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ;

- согласование с ДЗО;

- согласование с АПУ;

- согласование с УВБ;

- согласование с УРКИ;

- согласование с УЭиП;

- согласование с УРПР;

- согласование с ДПиР.

4.4. Проведение публичных слушаний.

4.4.1. Заказчик обеспечивает:

- подготовку и выход постановлений Главы администрации о назначении публичных слушаний;

-  публикацию информации в СМИ;

- участие представителей ОМС в публичных слушаниях;

- согласование проекта заключение о результатах публичных слушаний;

- направление рекомендаций Главе города по результатах публичных слушаний

4.4.2. Подрядчик обеспечивает организацию и проведение публичных слушаний, а именно:

- подготовка пакета документов по проекту планировки (в части установления красных линий) и проекту межевания на Главу города, в случае принятия положительного решения о проведении публичных слушаний;

- контроль публикации решений в СМИ;

- подготовка материалов для проведения слушаний;

- подготовка материалов для публикации в СМИ;

- обеспечение мероприятий по проведению публичных слушаний;

- обеспечение подготовки демонстрационного материала;

- сбор и анализ замечаний и предложений от заинтересованных лиц по теме публичных слушаний;

- регистрация участников публичных слушаний;

- обеспечение организации проведения публичных слушаний;

- обеспечение ведения протокола публичных слушаний;

- составление проекта заключения о результатах публичных слушаний.

- составление проекта рекомендаций Главе города по результатах публичных слушаний.

4.5. Доработка проектов по результатам публичных слушаний. Получение заключения ДПиР.

Внесение изменений в проект планировки (в части установления красных линий) и проект межевания на основании заключения ДПиР по результатам публичных слушаний.

4.6. Утверждение проектов в установленном порядке в Администрации города.

Утверждение проектов планировки (в части установления красных линий) и проектов межевания в установленном порядке производит Заказчик.

4.7. Подготовка межевания территорий земельных участков и постановка земельных участков на

кадастровый учет. Подрядчик выполняет сопровождение постановки земельных участков на государственный кадастровый учет до получения кадастрового паспорта.

5. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов.

5.1.Межевые планы;

5.2. Кадастровые паспорта земельных участков (выписки из государственного земельного кадастра).

5.3. Проект межевания, соответствие требованиям ст.43 Градостроительного Кодекса РФ, Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150, план красных линий и проект межевания, оформленные в соответствии с РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ», ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

5.4. Требования представленной документации в векторном формате смотри Приложение к  техническому заданию.

6. Срок выполнения работ.

6.1. Сроки выполнения работ в соответствии с календарным планом. (Приложение № 10).

7. Требования к исполнителю работ.

7.1. Наличие действующих лицензий на выполнение геодезических и картографических работ.

Заместитель начальника управления

информационного обеспечения

градостроительной деятельности ДПиР                                      				          В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР                                                                                                   В.О.Лонский

Приложение к Техническому заданию

Требования к предоставлению документации по планировке территории

в векторном формате

- Документация по планировке территории (далее - Проект) должен передаваться на оптических или магнитных носителях информации в формате ARC GIS и DXF.

- Проект должен иметь следующую структуру каталогов и файлов:

«Документ.xls» - таблица, в которой в структурированной форме хранится информация о номере работы, исполнителях, сроках и видах работ, а также сведения о замечаниях к Проекту и мерах по устранению замечаний (может быть расширена)

«Исходные данные»\ - каталог исходных материалов, переданных исполнителю (необходимо прописать какие материалы передаются исполнителю)

«Документация по планировке территории»\ - каталог, содержащий документы разработанного Проекта

«Основная часть»\ - каталог документов Основной части Проекта

«Положения.doc» - документ с положениями о размещении объектов капитального строительства…(согласно градостроительного кодекса)

«Чертежи»\ - чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории: в форме ARC GIS и DXF

«чертеж_№_Х.dxf» - чертеж № Х, содержащий слои красных линий, границ земельных участков, линий дорог, улиц, проездов, связи и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства

«чертежи.xls» - таблица, описывающая чертежи (имя файла чертежа, краткое описание чертежа, расшифровка по слоям – название слоя и его назначение, исполнитель)

«Обоснование»\ - каталог документов по обоснованию Проекта

«Пояснительная записка.doc» - документ с пояснительной запиской

«Графика»\ - каталог материалов в графической форме: ARC GIS и DXF

«схема_№_1.dxf» - схема расположения элемента планировочной структуры

«схема_№_2.dxf» - схема использования территории  в период подготовки Проекта

«схема_№_3.dxf» - схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на территории

«схема_№_4.dxf» - схема границ территорий объектов культурного наследия

«схема_№_5.dxf» - схема границ зон с особыми условиями использования территории

«схема_№_6.dxf» - схема вертикальной планировки  и инженерной подготовки территории

«схема_№_7.dxf» - основной чертёж проекта планировки

«схема_№_8.dxf» - основной чертёж проекта межевания

- Все чертежи и графические материалы должны передаваться  Заказчику в формате ARC GIS и DXF и должны находиться в каталоге определенном в пункте 2 Требований

- Структура и данные чертежей и схем должны удовлетворять следующим требованиям:

  - объекты на чертеже, относящиеся к разным сущностям должны находиться в разных слоя чертежа (пример: красные линии не должны храниться в слое границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства);

  - объекты имеющую одинаковую сущность должны находиться в одном слое, т.е. все линии обозначающие дороги должны храниться в одном, а не в нескольких слоях;

  - объекты существующие и планируемые должны содержаться с разных слоях чертежа (пример: существующие объекты капитального строительства хранятся в слое «объекты_капстроительства», объекты капитального строительства планируемые – в слое «проект_объекты_капстроительства»)

  - названия слоя чертежа должно быть уникальным, т.е. не должно быть в одном чертеже слоев с одинаковым названием;

  - название слоев с исходной информацией, которая передается исполнителю не должно изменяться

  - если в чертеже имеется слой с растровым представлением данных ( например сканированный топоплан), то данный растр должен иметь файл привязки в требуемой системе координат.

Начальник сектора ИТ							     В.А.Кубышкин

Приложение № 1 к конкурсной документации

в дальнейшем:

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ______________2010 г. №____

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

«_______»______________2010г.

Лот № 7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Межевание территории города под многоквартирными  жилыми домами»

территория № 118

1. Основные положения.

1.1. Цель выполнения работ.

Разработка планировки территории (в части установления красных линий) и межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

1.2. Виды работ.

Сбор и обработка исходной информации, корректировка топографической съёмки территории

М 1:500 с учетом выявленных изменений составление плана фактического землепользования, с учетом материалов ДЗО и государственного кадастра.

Анализ существующих красных линий, ограничивающих отдельные планировочные элементы территории (кварталы, микрорайоны), территории общего пользования и земельные участки, занятые линейными объектами: пояснительная записка о внесении изменений, либо, существующих и утвержденных красных линий с графическими материалами, каталогами координат в бумажном и электронном формате Arg GIS.

Подготовка проектов планировки (в части установления красных линий) улиц и проектов межевания территорий кварталов и микрорайонов, с учетом фактически существующих территорий общего пользования, имеющихся прав на земельные участки.

Проведение публичных слушаний по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания территорий, внесение изменений в документацию по планировке территории (в части установления красных линий) и межевания территории по результатам публичных слушаний, составление межевого плана и постановка земельных участков под многоквартирными жилыми домами на Государственный кадастровый учет.

1.3. Вид разрабатываемой документации.

Документация по планировке и межеванию территории, включающая:

Проект планировки включающий, план красных линий (план красных линий выполняется и

оформляется в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 6 апреля 1998 г. № 18-30 «О принятии и введении в действие РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городских и других поселениях российской Федерации»).

Обосновывающие материалы по анализу фактического землепользования, топографическую съёмку

территории, план фактического землепользования.

Проект межевания включающий, границы застроенных и незастроенных земельных участков, границы зон действия публичных сервитутов, земли общего пользования.

Проект межевания территории, выполненный в соответствии с нормативными требованиями,

согласно документам, перечисленным в ч.3 настоящего задания, включающий межевые планы, кадастровые паспорта.

1.4. Территория,  для которой разрабатывается документация.

Схемы размещения территорий приведены в приложении № 11 к конкурсной документации

Территория, указанная в приложении является ориентировочной.

Заказчик имеет право корректировать площадь данных территорий не более, чем на 10%. Данная корректировка выполняется на этапе выдачи топографической съемки.

1.5. Стадийность работ

1.5.1. Этап 1. Подготовительные работы. Сбор и обработка исходной информации, составление плана

фактического землепользования.

1.5.2. Этап 2. Приемка работ по 1 этапу.

1.5.3. Этап 3. Выполнение плана красных линий (в случае, если красные линии не были утверждены

ранее). Выполнение проектов межевания территории. Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ.

1.5.4 Этап 4. Согласование проекта с департаментом земельных отношений, архитектурно-планировочным управлением, департаментом планирования и развития территории города Перми.

1.5.5. Этап 5. Приемка работ по 3 этапу.

1.5.6. Этап 6. Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний по 3 этапу.

1.5.7. Этап 7. Подготовка демонстрационных материалов по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания, участие в публичных слушаниях. Внесение изменений в проекты планировки (в части установления красных линий) и проекты межевания по результатам публичных слушаний.

Подготовка материалов утверждаемой части проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания, подлежащих публикации в СМИ:

- основной чертеж, оформленный на формате А3 и более с отображением следующих слоев: проезды, проходы, объекты инженерной инфраструктуры, границы застроенных и незастроенных земельных участков;

- экспликация земельных участков может быть выполнена на отдельном листе.

1.5.8. Этап 8. Приемка работ по 7 этапу.

1.5.9. Этап 9. Согласования об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания.

1.5.10. Этап 10. Изготовление межевых планов.

1.5.11. Этап 11. Постановка земельных участков на Государственный кадастровый учет. Подготовка межевых планов. Сопровождение постановки.

1.5.12. Этап 12. Приемка работ по 11 этапу.

1.6. Отчетные материалы.

1.6.1. Обновленные топографические планшеты в М 1:500 на твердом основании и лавсановой пленке,

составленные по материалам геодезических работ; обновленные цифровые планшеты в формате АRC GIS;

В случае, если территория съемки покрывает более 80% территории топографического планшета, планшет обновляется в полном объеме.

1.6.2. Графическая часть документации по планировке и межеванию территории: карта фактического землепользования, проект планировки (в части установления красных линий), разбивочные чертежи красных линий с ведомостями координат, проект межевания, пояснительная записка, обосновывающие материалы проекта межевания, заключения ДЗО, АПУ, УВБ, УРКИ, УЭиП, УРПР, ДПиР, демонстрационные материалы по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания.

1.6.3. Межевые планы, кадастровые паспорта.

1.6.4. Материалы передаются на бумажном носителе в 3–х экземплярах, на электронном носителе

(карта фактического землепользования, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с экспликацией земельных участков) - в формате ПО Аrc GIS, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с каталогом координат земельных участков в формате dxf – в 1 экземпляре.

2. Нормативные документы.

При разработке документации руководствоваться требованиями нормативных документов:

- Инструкция по межеванию земель, М., Роскомзем, 1996г.

- № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007.

- Приказ «Министерства экономического развития РФ» от 24.11.2008 № 412 «Об

утверждении формы межевого плана».

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных

участков в кондоминиумах», 01.09.1998г.

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания».

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

- Постановление Госстроя от 29.10.2002 №150 «Об утверждении инструкции о порядке

Разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Наличие ранее разработанной градостроительной документации.

Разработку документации вести с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

- Правила землепользования и застройки города Перми, утверждены решением ПГД от

26.06.2007 № 143 (получать в спецчасти ДПиР в установленном порядке).

2.	Утверждённые проекты планировки и проекты межевания по результатам публичных слушаний в 2007-2010 гг. (хранятся в архиве ДПиР, копии выполняются за счёт Исполнителя).

- Топографический план города М 1:500 на жёсткой основе и в электронном виде (получать в

архиве ДПиР в установленном порядке).

- Проекты планировки и проекты межевания территории, разработанные в результате работ 2007-2010гг.

Ранее разработанная градостроительная документация предоставляется Заказчиком в течение семи дней с момента обращения исполнителя работ. В случае изменения существующей градостроительной документации в ходе выполнения работ (проекты межевания, красные линии), градостроительная документация подлежит отмене соответствующим актом.

4. Состав работ.

4.1. Топографо-геодезические работы.

Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка):

- пункты плано-высотной геодезической и опорно-межевой сети;

- объекты недвижимости, ограждения, планировка территории;

- выходы сетей подземных и надземных инженерных коммуникаций, гидрография, четко     выраженные элементы рельефа (откосы, отвалы, карьеры).

Вычерчивание планов горизонтальной съемки с нанесением информации на городские

топографические планшеты М 1:500. Обновление топографических планшетов М 1:500, обновление планшетов в цифровом виде в формате ARC GIS, замена существующих планшетов на планшеты на лавсановой основе.

Для выполнения топографо-геодезических работ зарегистрировать разрешение в ДПиР

4.2. Разработка проектов планировки (в части установления красных линий) и проектов межевания:

- согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ;

- согласование с ДЗО;

- согласование с АПУ;

- согласование с УВБ;

- согласование с УРКИ;

- согласование с УЭиП;

- согласование с УРПР;

- согласование с ДПиР.

4.4. Проведение публичных слушаний.

4.4.1. Заказчик обеспечивает:

- подготовку и выход постановлений Главы администрации о назначении публичных слушаний;

-  публикацию информации в СМИ;

- участие представителей ОМС в публичных слушаниях;

- согласование проекта заключение о результатах публичных слушаний;

- направление рекомендаций Главе города по результатах публичных слушаний

4.4.2. Подрядчик обеспечивает организацию и проведение публичных слушаний, а именно:

- подготовка пакета документов по проекту планировки (в части установления красных линий) и проекту межевания на Главу города, в случае принятия положительного решения о проведении публичных слушаний;

- контроль публикации решений в СМИ;

- подготовка материалов для проведения слушаний;

- подготовка материалов для публикации в СМИ;

- обеспечение мероприятий по проведению публичных слушаний;

- обеспечение подготовки демонстрационного материала;

- сбор и анализ замечаний и предложений от заинтересованных лиц по теме публичных слушаний;

- регистрация участников публичных слушаний;

- обеспечение организации проведения публичных слушаний;

- обеспечение ведения протокола публичных слушаний;

- составление проекта заключения о результатах публичных слушаний.

- составление проекта рекомендаций Главе города по результатах публичных слушаний.

4.5. Доработка проектов по результатам публичных слушаний. Получение заключения ДПиР.

Внесение изменений в проект планировки (в части установления красных линий) и проект межевания на основании заключения ДПиР по результатам публичных слушаний.

4.6. Утверждение проектов в установленном порядке в Администрации города.

Утверждение проектов планировки (в части установления красных линий) и проектов межевания в установленном порядке производит Заказчик.

4.7. Подготовка межевания территорий земельных участков и постановка земельных участков на

кадастровый учет. Подрядчик выполняет сопровождение постановки земельных участков на государственный кадастровый учет до получения кадастрового паспорта.

5. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов.

5.1.Межевые планы;

5.2. Кадастровые паспорта земельных участков (выписки из государственного земельного кадастра).

5.3. Проект межевания, соответствие требованиям ст.43 Градостроительного Кодекса РФ, Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150, план красных линий и проект межевания, оформленные в соответствии с РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ», ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

5.4. Требования представленной документации в векторном формате смотри Приложение к  техническому заданию.

6. Срок выполнения работ.

6.1. Сроки выполнения работ в соответствии с календарным планом. (Приложение № 10).

7. Требования к исполнителю работ.

7.1. Наличие действующих лицензий на выполнение геодезических и картографических работ.

Заместитель начальника управления

информационного обеспечения

градостроительной деятельности ДПиР                                      				          В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР                                                                                                   В.О.Лонский

Приложение к Техническому заданию

Требования к предоставлению документации по планировке территории

в векторном формате

- Документация по планировке территории (далее - Проект) должен передаваться на оптических или магнитных носителях информации в формате ARC GIS и DXF.

- Проект должен иметь следующую структуру каталогов и файлов:

«Документ.xls» - таблица, в которой в структурированной форме хранится информация о номере работы, исполнителях, сроках и видах работ, а также сведения о замечаниях к Проекту и мерах по устранению замечаний (может быть расширена)

«Исходные данные»\ - каталог исходных материалов, переданных исполнителю (необходимо прописать какие материалы передаются исполнителю)

«Документация по планировке территории»\ - каталог, содержащий документы разработанного Проекта

«Основная часть»\ - каталог документов Основной части Проекта

«Положения.doc» - документ с положениями о размещении объектов капитального строительства…(согласно градостроительного кодекса)

«Чертежи»\ - чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории: в форме ARC GIS и DXF

«чертеж_№_Х.dxf» - чертеж № Х, содержащий слои красных линий, границ земельных участков, линий дорог, улиц, проездов, связи и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства

«чертежи.xls» - таблица, описывающая чертежи (имя файла чертежа, краткое описание чертежа, расшифровка по слоям – название слоя и его назначение, исполнитель)

«Обоснование»\ - каталог документов по обоснованию Проекта

«Пояснительная записка.doc» - документ с пояснительной запиской

«Графика»\ - каталог материалов в графической форме: ARC GIS и DXF

«схема_№_1.dxf» - схема расположения элемента планировочной структуры

«схема_№_2.dxf» - схема использования территории  в период подготовки Проекта

«схема_№_3.dxf» - схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на территории

«схема_№_4.dxf» - схема границ территорий объектов культурного наследия

«схема_№_5.dxf» - схема границ зон с особыми условиями использования территории

«схема_№_6.dxf» - схема вертикальной планировки  и инженерной подготовки территории

«схема_№_7.dxf» - основной чертёж проекта планировки

«схема_№_8.dxf» - основной чертёж проекта межевания

- Все чертежи и графические материалы должны передаваться  Заказчику в формате ARC GIS и DXF и должны находиться в каталоге определенном в пункте 2 Требований

- Структура и данные чертежей и схем должны удовлетворять следующим требованиям:

  - объекты на чертеже, относящиеся к разным сущностям должны находиться в разных слоя чертежа (пример: красные линии не должны храниться в слое границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства);

  - объекты имеющую одинаковую сущность должны находиться в одном слое, т.е. все линии обозначающие дороги должны храниться в одном, а не в нескольких слоях;

  - объекты существующие и планируемые должны содержаться с разных слоях чертежа (пример: существующие объекты капитального строительства хранятся в слое «объекты_капстроительства», объекты капитального строительства планируемые – в слое «проект_объекты_капстроительства»)

  - названия слоя чертежа должно быть уникальным, т.е. не должно быть в одном чертеже слоев с одинаковым названием;

  - название слоев с исходной информацией, которая передается исполнителю не должно изменяться

  - если в чертеже имеется слой с растровым представлением данных ( например сканированный топоплан), то данный растр должен иметь файл привязки в требуемой системе координат.

Начальник сектора ИТ							     В.А.Кубышкин

Приложение № 1 к конкурсной документации

в дальнейшем:

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ______________2010 г. №____

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

«_______»______________2010г.

Лот № 8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Межевание территории города под многоквартирными  жилыми домами»

территория № 119

1. Основные положения.

1.1. Цель выполнения работ.

Разработка планировки территории (в части установления красных линий) и межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

1.2. Виды работ.

Сбор и обработка исходной информации, корректировка топографической съёмки территории

М 1:500 с учетом выявленных изменений составление плана фактического землепользования, с учетом материалов ДЗО и государственного кадастра.

Анализ существующих красных линий, ограничивающих отдельные планировочные элементы территории (кварталы, микрорайоны), территории общего пользования и земельные участки, занятые линейными объектами: пояснительная записка о внесении изменений, либо, существующих и утвержденных красных линий с графическими материалами, каталогами координат в бумажном и электронном формате Arg GIS.

Подготовка проектов планировки (в части установления красных линий) улиц и проектов межевания территорий кварталов и микрорайонов, с учетом фактически существующих территорий общего пользования, имеющихся прав на земельные участки.

1.3. Вид разрабатываемой документации.

Документация по планировке и межеванию территории, включающая:

Проект планировки включающий, план красных линий (план красных линий выполняется и

оформляется в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 6 апреля 1998 г. № 18-30 «О принятии и введении в действие РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городских и других поселениях российской Федерации»).

Обосновывающие материалы по анализу фактического землепользования, топографическую съёмку

территории, план фактического землепользования.

Проект межевания включающий, границы застроенных и незастроенных земельных участков, границы зон действия публичных сервитутов, земли общего пользования.

Проект межевания территории, выполненный в соответствии с нормативными требованиями,

согласно документам, перечисленным в ч.3 настоящего задания, включающий межевые планы, кадастровые паспорта.

1.4. Территория,  для которой разрабатывается документация.

Схемы размещения территорий приведены в приложении № 11 к конкурсной документации

Территория, указанная в приложении является ориентировочной.

Заказчик имеет право корректировать площадь данных территорий не более, чем на 10%. Данная корректировка выполняется на этапе выдачи топографической съемки.

1.5. Стадийность работ

1.5.1. Этап 1. Подготовительные работы. Сбор и обработка исходной информации, составление плана

фактического землепользования.

1.5.2. Этап 2. Приемка работ по 1 этапу.

1.5.3. Этап 3. Выполнение плана красных линий (в случае, если красные линии не были утверждены

ранее). Выполнение проектов межевания территории. Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ.

1.5.4 Этап 4. Согласование проекта с департаментом земельных отношений, архитектурно-планировочным управлением, департаментом планирования и развития территории города Перми.

1.5.5. Этап 5. Приемка работ по 3 этапу.

1.5.6. Этап 6. Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний по 3 этапу.

1.6. Отчетные материалы.

1.6.1. Обновленные топографические планшеты в М 1:500 на твердом основании и лавсановой пленке,

составленные по материалам геодезических работ; обновленные цифровые планшеты в формате АRC GIS;

В случае, если территория съемки покрывает более 80% территории топографического планшета, планшет обновляется в полном объеме.

1.6.2. Графическая часть документации по планировке и межеванию территории: карта фактического землепользования, проект планировки (в части установления красных линий), разбивочные чертежи красных линий с ведомостями координат, проект межевания, пояснительная записка, обосновывающие материалы проекта межевания, заключения ДЗО, АПУ, УВБ, УРКИ, УЭиП, УРПР, ДПиР, демонстрационные материалы по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания.

1.6.3. Материалы передаются на бумажном носителе в 3–х экземплярах, на электронном носителе

(карта фактического землепользования, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с экспликацией земельных участков) - в формате ПО Аrc GIS, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с каталогом координат земельных участков в формате dxf – в 1 экземпляре.

2. Нормативные документы.

При разработке документации руководствоваться требованиями нормативных документов:

- Инструкция по межеванию земель, М., Роскомзем, 1996г.

- № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007.

- Приказ «Министерства экономического развития РФ» от 24.11.2008 № 412 «Об

утверждении формы межевого плана».

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных

участков в кондоминиумах», 01.09.1998г.

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания».

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

- Постановление Госстроя от 29.10.2002 №150 «Об утверждении инструкции о порядке

Разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Наличие ранее разработанной градостроительной документации.

Разработку документации вести с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

- Правила землепользования и застройки города Перми, утверждены решением ПГД от

26.06.2007 № 143 (получать в спецчасти ДПиР в установленном порядке).

2.	Утверждённые проекты планировки и проекты межевания по результатам публичных слушаний в 2007-2010 гг. (хранятся в архиве ДПиР, копии выполняются за счёт Исполнителя).

- Топографический план города М 1:500 на жёсткой основе и в электронном виде (получать в

архиве ДПиР в установленном порядке).

- Проекты планировки и проекты межевания территории, разработанные в результате работ 2007-2010гг.

Ранее разработанная градостроительная документация предоставляется Заказчиком в течение семи дней с момента обращения исполнителя работ. В случае изменения существующей градостроительной документации в ходе выполнения работ (проекты межевания, красные линии), градостроительная документация подлежит отмене соответствующим актом.

4. Состав работ.

4.1. Топографо-геодезические работы.

Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка):

- пункты плано-высотной геодезической и опорно-межевой сети;

- объекты недвижимости, ограждения, планировка территории;

- выходы сетей подземных и надземных инженерных коммуникаций, гидрография, четко     выраженные элементы рельефа (откосы, отвалы, карьеры).

Вычерчивание планов горизонтальной съемки с нанесением информации на городские

топографические планшеты М 1:500. Обновление топографических планшетов М 1:500, обновление планшетов в цифровом виде в формате ARC GIS, замена существующих планшетов на планшеты на лавсановой основе.

Для выполнения топографо-геодезических работ зарегистрировать разрешение в ДПиР

4.2. Разработка проектов планировки (в части установления красных линий) и проектов межевания:

- согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ;

- согласование с ДЗО;

- согласование с АПУ;

- согласование с УВБ;

- согласование с УРКИ;

- согласование с УЭиП;

- согласование с УРПР;

- согласование с ДПиР.

5. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов.

5.1. Проект межевания, соответствие требованиям ст.43 Градостроительного Кодекса РФ, Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150, план красных линий и проект межевания, оформленные в соответствии с РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ», ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

5.2. Требования представленной документации в векторном формате смотри Приложение к  техническому заданию.

6. Срок выполнения работ.

6.1. Сроки выполнения работ в соответствии с календарным планом. (Приложение № 10).

7. Требования к исполнителю работ.

7.1. Наличие действующих лицензий на выполнение геодезических и картографических работ.

Заместитель начальника управления

информационного обеспечения

градостроительной деятельности ДПиР                                      				          В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР                                                                                                   В.О.Лонский

Приложение к Техническому заданию

Требования к предоставлению документации по планировке территории

в векторном формате

- Документация по планировке территории (далее - Проект) должен передаваться на оптических или магнитных носителях информации в формате ARC GIS и DXF.

- Проект должен иметь следующую структуру каталогов и файлов:

«Документ.xls» - таблица, в которой в структурированной форме хранится информация о номере работы, исполнителях, сроках и видах работ, а также сведения о замечаниях к Проекту и мерах по устранению замечаний (может быть расширена)

«Исходные данные»\ - каталог исходных материалов, переданных исполнителю (необходимо прописать какие материалы передаются исполнителю)

«Документация по планировке территории»\ - каталог, содержащий документы разработанного Проекта

«Основная часть»\ - каталог документов Основной части Проекта

«Положения.doc» - документ с положениями о размещении объектов капитального строительства…(согласно градостроительного кодекса)

«Чертежи»\ - чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории: в форме ARC GIS и DXF

«чертеж_№_Х.dxf» - чертеж № Х, содержащий слои красных линий, границ земельных участков, линий дорог, улиц, проездов, связи и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства

«чертежи.xls» - таблица, описывающая чертежи (имя файла чертежа, краткое описание чертежа, расшифровка по слоям – название слоя и его назначение, исполнитель)

«Обоснование»\ - каталог документов по обоснованию Проекта

«Пояснительная записка.doc» - документ с пояснительной запиской

«Графика»\ - каталог материалов в графической форме: ARC GIS и DXF

«схема_№_1.dxf» - схема расположения элемента планировочной структуры

«схема_№_2.dxf» - схема использования территории  в период подготовки Проекта

«схема_№_3.dxf» - схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на территории

«схема_№_4.dxf» - схема границ территорий объектов культурного наследия

«схема_№_5.dxf» - схема границ зон с особыми условиями использования территории

«схема_№_6.dxf» - схема вертикальной планировки  и инженерной подготовки территории

«схема_№_7.dxf» - основной чертёж проекта планировки

«схема_№_8.dxf» - основной чертёж проекта межевания

- Все чертежи и графические материалы должны передаваться  Заказчику в формате ARC GIS и DXF и должны находиться в каталоге определенном в пункте 2 Требований

- Структура и данные чертежей и схем должны удовлетворять следующим требованиям:

  - объекты на чертеже, относящиеся к разным сущностям должны находиться в разных слоя чертежа (пример: красные линии не должны храниться в слое границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства);

  - объекты имеющую одинаковую сущность должны находиться в одном слое, т.е. все линии обозначающие дороги должны храниться в одном, а не в нескольких слоях;

  - объекты существующие и планируемые должны содержаться с разных слоях чертежа (пример: существующие объекты капитального строительства хранятся в слое «объекты_капстроительства», объекты капитального строительства планируемые – в слое «проект_объекты_капстроительства»)

  - названия слоя чертежа должно быть уникальным, т.е. не должно быть в одном чертеже слоев с одинаковым названием;

  - название слоев с исходной информацией, которая передается исполнителю не должно изменяться

  - если в чертеже имеется слой с растровым представлением данных ( например сканированный топоплан), то данный растр должен иметь файл привязки в требуемой системе координат.

Начальник сектора ИТ							     В.А.Кубышкин

Приложение № 1 к конкурсной документации

в дальнейшем:

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ______________2010 г. №____

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

«_______»______________2010г.

Лот № 9

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Межевание территории города под многоквартирными  жилыми домами»

территория № 120

1. Основные положения.

1.1. Цель выполнения работ.

Разработка планировки территории (в части установления красных линий) и межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

1.2. Виды работ.

Сбор и обработка исходной информации, корректировка топографической съёмки территории

М 1:500 с учетом выявленных изменений составление плана фактического землепользования, с учетом материалов ДЗО и государственного кадастра.

Анализ существующих красных линий, ограничивающих отдельные планировочные элементы территории (кварталы, микрорайоны), территории общего пользования и земельные участки, занятые линейными объектами: пояснительная записка о внесении изменений, либо, существующих и утвержденных красных линий с графическими материалами, каталогами координат в бумажном и электронном формате Arg GIS.

Подготовка проектов планировки (в части установления красных линий) улиц и проектов межевания территорий кварталов и микрорайонов, с учетом фактически существующих территорий общего пользования, имеющихся прав на земельные участки.

1.3. Вид разрабатываемой документации.

Документация по планировке и межеванию территории, включающая:

Проект планировки включающий, план красных линий (план красных линий выполняется и

оформляется в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 6 апреля 1998 г. № 18-30 «О принятии и введении в действие РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городских и других поселениях российской Федерации»).

Обосновывающие материалы по анализу фактического землепользования, топографическую съёмку

территории, план фактического землепользования.

Проект межевания включающий, границы застроенных и незастроенных земельных участков, границы зон действия публичных сервитутов, земли общего пользования.

Проект межевания территории, выполненный в соответствии с нормативными требованиями,

согласно документам, перечисленным в ч.3 настоящего задания, включающий межевые планы, кадастровые паспорта.

1.4. Территория,  для которой разрабатывается документация.

Схемы размещения территорий приведены в приложении № 11 к конкурсной документации

Территория, указанная в приложении является ориентировочной.

Заказчик имеет право корректировать площадь данных территорий не более, чем на 10%. Данная корректировка выполняется на этапе выдачи топографической съемки.

1.5. Стадийность работ

1.5.1. Этап 1. Подготовительные работы. Сбор и обработка исходной информации, составление плана

фактического землепользования.

1.5.2. Этап 2. Приемка работ по 1 этапу.

1.5.3. Этап 3. Выполнение плана красных линий (в случае, если красные линии не были утверждены

ранее). Выполнение проектов межевания территории. Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ.

1.5.4 Этап 4. Согласование проекта с департаментом земельных отношений, архитектурно-планировочным управлением, департаментом планирования и развития территории города Перми.

1.5.5. Этап 5. Приемка работ по 3 этапу.

1.5.6. Этап 6. Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний по 3 этапу.

1.6. Отчетные материалы.

1.6.1. Обновленные топографические планшеты в М 1:500 на твердом основании и лавсановой пленке,

составленные по материалам геодезических работ; обновленные цифровые планшеты в формате АRC GIS;

В случае, если территория съемки покрывает более 80% территории топографического планшета, планшет обновляется в полном объеме.

1.6.2. Графическая часть документации по планировке и межеванию территории: карта фактического землепользования, проект планировки (в части установления красных линий), разбивочные чертежи красных линий с ведомостями координат, проект межевания, пояснительная записка, обосновывающие материалы проекта межевания, заключения ДЗО, АПУ, УВБ, УРКИ, УЭиП, УРПР, ДПиР, демонстрационные материалы по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания.

1.6.3. Материалы передаются на бумажном носителе в 3–х экземплярах, на электронном носителе

(карта фактического землепользования, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с экспликацией земельных участков) - в формате ПО Аrc GIS, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с каталогом координат земельных участков в формате dxf – в 1 экземпляре.

2. Нормативные документы.

При разработке документации руководствоваться требованиями нормативных документов:

- Инструкция по межеванию земель, М., Роскомзем, 1996г.

- № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007.

- Приказ «Министерства экономического развития РФ» от 24.11.2008 № 412 «Об

утверждении формы межевого плана».

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных

участков в кондоминиумах», 01.09.1998г.

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания».

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

- Постановление Госстроя от 29.10.2002 №150 «Об утверждении инструкции о порядке

Разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Наличие ранее разработанной градостроительной документации.

Разработку документации вести с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

- Правила землепользования и застройки города Перми, утверждены решением ПГД от

26.06.2007 № 143 (получать в спецчасти ДПиР в установленном порядке).

2.	Утверждённые проекты планировки и проекты межевания по результатам публичных слушаний в 2007-2010 гг. (хранятся в архиве ДПиР, копии выполняются за счёт Исполнителя).

- Топографический план города М 1:500 на жёсткой основе и в электронном виде (получать в

архиве ДПиР в установленном порядке).

- Проекты планировки и проекты межевания территории, разработанные в результате работ 2007-2010гг.

Ранее разработанная градостроительная документация предоставляется Заказчиком в течение семи дней с момента обращения исполнителя работ. В случае изменения существующей градостроительной документации в ходе выполнения работ (проекты межевания, красные линии), градостроительная документация подлежит отмене соответствующим актом.

4. Состав работ.

4.1. Топографо-геодезические работы.

Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка):

- пункты плано-высотной геодезической и опорно-межевой сети;

- объекты недвижимости, ограждения, планировка территории;

- выходы сетей подземных и надземных инженерных коммуникаций, гидрография, четко     выраженные элементы рельефа (откосы, отвалы, карьеры).

Вычерчивание планов горизонтальной съемки с нанесением информации на городские

топографические планшеты М 1:500. Обновление топографических планшетов М 1:500, обновление планшетов в цифровом виде в формате ARC GIS, замена существующих планшетов на планшеты на лавсановой основе.

Для выполнения топографо-геодезических работ зарегистрировать разрешение в ДПиР

4.2. Разработка проектов планировки (в части установления красных линий) и проектов межевания:

- согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ;

- согласование с ДЗО;

- согласование с АПУ;

- согласование с УВБ;

- согласование с УРКИ;

- согласование с УЭиП;

- согласование с УРПР;

- согласование с ДПиР.

5. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов.

5.1. Проект межевания, соответствие требованиям ст.43 Градостроительного Кодекса РФ, Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150, план красных линий и проект межевания, оформленные в соответствии с РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ», ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

5.2. Требования представленной документации в векторном формате смотри Приложение к  техническому заданию.

6. Срок выполнения работ.

6.1. Сроки выполнения работ в соответствии с календарным планом. (Приложение № 10).

7. Требования к исполнителю работ.

7.1. Наличие действующих лицензий на выполнение геодезических и картографических работ.

Заместитель начальника управления

информационного обеспечения

градостроительной деятельности ДПиР                                      				          В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР                                                                                                   В.О.Лонский

Приложение к Техническому заданию

Требования к предоставлению документации по планировке территории

в векторном формате

- Документация по планировке территории (далее - Проект) должен передаваться на оптических или магнитных носителях информации в формате ARC GIS и DXF.

- Проект должен иметь следующую структуру каталогов и файлов:

«Документ.xls» - таблица, в которой в структурированной форме хранится информация о номере работы, исполнителях, сроках и видах работ, а также сведения о замечаниях к Проекту и мерах по устранению замечаний (может быть расширена)

«Исходные данные»\ - каталог исходных материалов, переданных исполнителю (необходимо прописать какие материалы передаются исполнителю)

«Документация по планировке территории»\ - каталог, содержащий документы разработанного Проекта

«Основная часть»\ - каталог документов Основной части Проекта

«Положения.doc» - документ с положениями о размещении объектов капитального строительства…(согласно градостроительного кодекса)

«Чертежи»\ - чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории: в форме ARC GIS и DXF

«чертеж_№_Х.dxf» - чертеж № Х, содержащий слои красных линий, границ земельных участков, линий дорог, улиц, проездов, связи и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства

«чертежи.xls» - таблица, описывающая чертежи (имя файла чертежа, краткое описание чертежа, расшифровка по слоям – название слоя и его назначение, исполнитель)

«Обоснование»\ - каталог документов по обоснованию Проекта

«Пояснительная записка.doc» - документ с пояснительной запиской

«Графика»\ - каталог материалов в графической форме: ARC GIS и DXF

«схема_№_1.dxf» - схема расположения элемента планировочной структуры

«схема_№_2.dxf» - схема использования территории  в период подготовки Проекта

«схема_№_3.dxf» - схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на территории

«схема_№_4.dxf» - схема границ территорий объектов культурного наследия

«схема_№_5.dxf» - схема границ зон с особыми условиями использования территории

«схема_№_6.dxf» - схема вертикальной планировки  и инженерной подготовки территории

«схема_№_7.dxf» - основной чертёж проекта планировки

«схема_№_8.dxf» - основной чертёж проекта межевания

- Все чертежи и графические материалы должны передаваться  Заказчику в формате ARC GIS и DXF и должны находиться в каталоге определенном в пункте 2 Требований

- Структура и данные чертежей и схем должны удовлетворять следующим требованиям:

  - объекты на чертеже, относящиеся к разным сущностям должны находиться в разных слоя чертежа (пример: красные линии не должны храниться в слое границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства);

  - объекты имеющую одинаковую сущность должны находиться в одном слое, т.е. все линии обозначающие дороги должны храниться в одном, а не в нескольких слоях;

  - объекты существующие и планируемые должны содержаться с разных слоях чертежа (пример: существующие объекты капитального строительства хранятся в слое «объекты_капстроительства», объекты капитального строительства планируемые – в слое «проект_объекты_капстроительства»)

  - названия слоя чертежа должно быть уникальным, т.е. не должно быть в одном чертеже слоев с одинаковым названием;

  - название слоев с исходной информацией, которая передается исполнителю не должно изменяться

  - если в чертеже имеется слой с растровым представлением данных ( например сканированный топоплан), то данный растр должен иметь файл привязки в требуемой системе координат.

Начальник сектора ИТ							     В.А.Кубышкин

Приложение № 1 к конкурсной документации

в дальнейшем:

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ______________2010 г. №____

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

«_______»______________2010г.

Лот № 10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Межевание территории города под многоквартирными  жилыми домами»

территория № 121

1. Основные положения.

1.1. Цель выполнения работ.

Разработка планировки территории (в части установления красных линий) и межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

1.2. Виды работ.

Сбор и обработка исходной информации, корректировка топографической съёмки территории

М 1:500 с учетом выявленных изменений составление плана фактического землепользования, с учетом материалов ДЗО и государственного кадастра.

Анализ существующих красных линий, ограничивающих отдельные планировочные элементы территории (кварталы, микрорайоны), территории общего пользования и земельные участки, занятые линейными объектами: пояснительная записка о внесении изменений, либо, существующих и утвержденных красных линий с графическими материалами, каталогами координат в бумажном и электронном формате Arg GIS.

Подготовка проектов планировки (в части установления красных линий) улиц и проектов межевания территорий кварталов и микрорайонов, с учетом фактически существующих территорий общего пользования, имеющихся прав на земельные участки.

1.3. Вид разрабатываемой документации.

Документация по планировке и межеванию территории, включающая:

Проект планировки включающий, план красных линий (план красных линий выполняется и

оформляется в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 6 апреля 1998 г. № 18-30 «О принятии и введении в действие РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городских и других поселениях российской Федерации»).

Обосновывающие материалы по анализу фактического землепользования, топографическую съёмку

территории, план фактического землепользования.

Проект межевания включающий, границы застроенных и незастроенных земельных участков, границы зон действия публичных сервитутов, земли общего пользования.

Проект межевания территории, выполненный в соответствии с нормативными требованиями,

согласно документам, перечисленным в ч.3 настоящего задания, включающий межевые планы, кадастровые паспорта.

1.4. Территория,  для которой разрабатывается документация.

Схемы размещения территорий приведены в приложении № 11 к конкурсной документации

Территория, указанная в приложении является ориентировочной.

Заказчик имеет право корректировать площадь данных территорий не более, чем на 10%. Данная корректировка выполняется на этапе выдачи топографической съемки.

1.5. Стадийность работ

1.5.1. Этап 1. Подготовительные работы. Сбор и обработка исходной информации, составление плана

фактического землепользования.

1.5.2. Этап 2. Приемка работ по 1 этапу.

1.5.3. Этап 3. Выполнение плана красных линий (в случае, если красные линии не были утверждены

ранее). Выполнение проектов межевания территории. Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ.

1.5.4 Этап 4. Согласование проекта с департаментом земельных отношений, архитектурно-планировочным управлением, департаментом планирования и развития территории города Перми.

1.5.5. Этап 5. Приемка работ по 3 этапу.

1.5.6. Этап 6. Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний по 3 этапу.

1.6. Отчетные материалы.

1.6.1. Обновленные топографические планшеты в М 1:500 на твердом основании и лавсановой пленке,

составленные по материалам геодезических работ; обновленные цифровые планшеты в формате АRC GIS;

В случае, если территория съемки покрывает более 80% территории топографического планшета, планшет обновляется в полном объеме.

1.6.2. Графическая часть документации по планировке и межеванию территории: карта фактического землепользования, проект планировки (в части установления красных линий), разбивочные чертежи красных линий с ведомостями координат, проект межевания, пояснительная записка, обосновывающие материалы проекта межевания, заключения ДЗО, АПУ, УВБ, УРКИ, УЭиП, УРПР, ДПиР, демонстрационные материалы по проектам планировки (в части установления красных линий) и проектам межевания.

1.6.3. Материалы передаются на бумажном носителе в 3–х экземплярах, на электронном носителе

(карта фактического землепользования, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с экспликацией земельных участков) - в формате ПО Аrc GIS, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с каталогом координат земельных участков в формате dxf – в 1 экземпляре.

2. Нормативные документы.

При разработке документации руководствоваться требованиями нормативных документов:

- Инструкция по межеванию земель, М., Роскомзем, 1996г.

- № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007.

- Приказ «Министерства экономического развития РФ» от 24.11.2008 № 412 «Об

утверждении формы межевого плана».

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных

участков в кондоминиумах», 01.09.1998г.

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания».

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

- Постановление Госстроя от 29.10.2002 №150 «Об утверждении инструкции о порядке

Разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Наличие ранее разработанной градостроительной документации.

Разработку документации вести с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

- Правила землепользования и застройки города Перми, утверждены решением ПГД от

26.06.2007 № 143 (получать в спецчасти ДПиР в установленном порядке).

2.	Утверждённые проекты планировки и проекты межевания по результатам публичных слушаний в 2007-2010 гг. (хранятся в архиве ДПиР, копии выполняются за счёт Исполнителя).

- Топографический план города М 1:500 на жёсткой основе и в электронном виде (получать в

архиве ДПиР в установленном порядке).

- Проекты планировки и проекты межевания территории, разработанные в результате работ 2007-2010гг.

Ранее разработанная градостроительная документация предоставляется Заказчиком в течение семи дней с момента обращения исполнителя работ. В случае изменения существующей градостроительной документации в ходе выполнения работ (проекты межевания, красные линии), градостроительная документация подлежит отмене соответствующим актом.

4. Состав работ.

4.1. Топографо-геодезические работы.

Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка):

- пункты плано-высотной геодезической и опорно-межевой сети;

- объекты недвижимости, ограждения, планировка территории;

- выходы сетей подземных и надземных инженерных коммуникаций, гидрография, четко     выраженные элементы рельефа (откосы, отвалы, карьеры).

Вычерчивание планов горизонтальной съемки с нанесением информации на городские

топографические планшеты М 1:500. Обновление топографических планшетов М 1:500, обновление планшетов в цифровом виде в формате ARC GIS, замена существующих планшетов на планшеты на лавсановой основе.

Для выполнения топографо-геодезических работ зарегистрировать разрешение в ДПиР

4.2. Разработка проектов планировки (в части установления красных линий) и проектов межевания:

- согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ;

- согласование с ДЗО;

- согласование с АПУ;

- согласование с УВБ;

- согласование с УРКИ;

- согласование с УЭиП;

- согласование с УРПР;

- согласование с ДПиР.

5. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов.

5.1. Проект межевания, соответствие требованиям ст.43 Градостроительного Кодекса РФ, Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150, план красных линий и проект межевания, оформленные в соответствии с РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ», ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

5.2. Требования представленной документации в векторном формате смотри Приложение к  техническому заданию.

6. Срок выполнения работ.

6.1. Сроки выполнения работ в соответствии с календарным планом. (Приложение № 10).

7. Требования к исполнителю работ.

7.1. Наличие действующих лицензий на выполнение геодезических и картографических работ.

Заместитель начальника управления

информационного обеспечения

градостроительной деятельности ДПиР                                      				          В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР                                                                                                   В.О.Лонский

Приложение к Техническому заданию

Требования к предоставлению документации по планировке территории

в векторном формате

- Документация по планировке территории (далее - Проект) должен передаваться на оптических или магнитных носителях информации в формате ARC GIS и DXF.

- Проект должен иметь следующую структуру каталогов и файлов:

«Документ.xls» - таблица, в которой в структурированной форме хранится информация о номере работы, исполнителях, сроках и видах работ, а также сведения о замечаниях к Проекту и мерах по устранению замечаний (может быть расширена)

«Исходные данные»\ - каталог исходных материалов, переданных исполнителю (необходимо прописать какие материалы передаются исполнителю)

«Документация по планировке территории»\ - каталог, содержащий документы разработанного Проекта

«Основная часть»\ - каталог документов Основной части Проекта

«Положения.doc» - документ с положениями о размещении объектов капитального строительства…(согласно градостроительного кодекса)

«Чертежи»\ - чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории: в форме ARC GIS и DXF

«чертеж_№_Х.dxf» - чертеж № Х, содержащий слои красных линий, границ земельных участков, линий дорог, улиц, проездов, связи и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства

«чертежи.xls» - таблица, описывающая чертежи (имя файла чертежа, краткое описание чертежа, расшифровка по слоям – название слоя и его назначение, исполнитель)

«Обоснование»\ - каталог документов по обоснованию Проекта

«Пояснительная записка.doc» - документ с пояснительной запиской

«Графика»\ - каталог материалов в графической форме: ARC GIS и DXF

«схема_№_1.dxf» - схема расположения элемента планировочной структуры

«схема_№_2.dxf» - схема использования территории  в период подготовки Проекта

«схема_№_3.dxf» - схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на территории

«схема_№_4.dxf» - схема границ территорий объектов культурного наследия

«схема_№_5.dxf» - схема границ зон с особыми условиями использования территории

«схема_№_6.dxf» - схема вертикальной планировки  и инженерной подготовки территории

«схема_№_7.dxf» - основной чертёж проекта планировки

«схема_№_8.dxf» - основной чертёж проекта межевания

- Все чертежи и графические материалы должны передаваться  Заказчику в формате ARC GIS и DXF и должны находиться в каталоге определенном в пункте 2 Требований

- Структура и данные чертежей и схем должны удовлетворять следующим требованиям:

  - объекты на чертеже, относящиеся к разным сущностям должны находиться в разных слоя чертежа (пример: красные линии не должны храниться в слое границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства);

  - объекты имеющую одинаковую сущность должны находиться в одном слое, т.е. все линии обозначающие дороги должны храниться в одном, а не в нескольких слоях;

  - объекты существующие и планируемые должны содержаться с разных слоях чертежа (пример: существующие объекты капитального строительства хранятся в слое «объекты_капстроительства», объекты капитального строительства планируемые – в слое «проект_объекты_капстроительства»)

  - названия слоя чертежа должно быть уникальным, т.е. не должно быть в одном чертеже слоев с одинаковым названием;

  - название слоев с исходной информацией, которая передается исполнителю не должно изменяться

  - если в чертеже имеется слой с растровым представлением данных ( например сканированный топоплан), то данный растр должен иметь файл привязки в требуемой системе координат.

Начальник сектора ИТ							     В.А.Кубышкин