Приложение № 3                                                                                                                                                                                 к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 9 от «22» апреля  2010 года

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по содержанию дорог, тротуаров и придорожных газонов частного сектора Индустриального района г. Перми

г. Пермь                                                                                              «___»  ___________ 2010 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения № ______ от ___________и решения котировочной комиссии __________________, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

- выполнение работ по содержанию дорог, тротуаров и придорожных газонов частного сектора Индустриального района г. Перми.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – расчет стоимости работ;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с 01 июня 2010 года по 25 сентября 2010 года

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения запроса котировок и составляет __________ (________________________________________) рублей ____ копеек,  в т.ч. НДС _____________ (______________________________________) рублей ____ копеек, без дальнейшей индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя следующие расходы: полную стоимость работ, стоимость материалов, стоимость доставки материалов к месту выполнения работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, с учетом применения «понижающего коэффициента». Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ заказчика на полученный понижающий коэффициент.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.6. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и другой нормативной и технической документации.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течении суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района                   г. Перми.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

5.14. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту своими силами без привлечения субподрядной организации.

5.15. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках выполнения работ.

5.16. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные общих журналов работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.4.3.  За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Перми.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                     	Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор _______________ Полыгалов А.С. м.п. |  |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию дорог, тротуаров и придорожных газонов  частного сектора на территории Индустриального района г. Перми

1. Состав работ по содержанию дорог частного сектора:

Летнее содержание:

- уборка проезжей части от крупного мусора.

- погрузка мусора в автосамосвалы;

- вывозка мусора.

2. Состав работ по содержанию тротуаров частного сектора

Летнее содержание:

- сбор мусора вручную;

- погрузка мусора в автосамосвалы;

- вывозка мусора.

3. Состав работ по содержанию придорожных газонов частного сектора

Летнее содержание:

- сбор мусора вручную;

- погрузка мусора в автосамосвалы;

- вывоз мусора на свалку ТБО.

4. Общая площадь:

- дорог частного сектора:  103257 м2;

- тротуаров: 1755,5 м2;

- придорожных газонов: 170364 м2.

5. Сроки выполнения работ: с 01 июня 2010 года по 25 сентября 2010 года

6. Требования к качеству работ

В летний период проезжая часть должна быть очищена от мусора и мусор должен быть вывезен.

7. Условия выполнения работ:

Вывозка мусора производится на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем, с полигона ТБО, выписанной на организацию, обслуживающую дороги частного сектора.

8. Место выполнения работ: г. Пермь, Индустриальный район.

Все работы по содержанию дорог частного сектора будут произведены согласно прилагаемому перечню в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации.

| Перечень дорог, тротуаров, придорожных газонов частного сектора Индустриального района г. Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | от | до | Площадь проезжей части, м2 | Площадь тротуаров, м2 | Площадь газонов, м2 |
| 1 | Бершетский переулок | ул. Левченко | до конца | 540 |  | 1080 |
| 2 | Бисерский переулок | ул. Левченко | до конца | 600 |  | 1200 |
| 3 | ул. Капитана Гастелло | ул. Капитана Гастелло, 21 | ул. Самолетная | 1100 |  | 2200 |
|  |  | ул. К. Гастелло | ул. К.Гастело, 12 | 105 |  | 60 |
| 4 | ул. Красных Командиров | ул. Левченко | ул. Самолетная | 552 |  | 1104 |
| 5 | ул. Малая | ул. Левченко | ул. Самолетная | 700 |  | 1400 |
| 6 | ул. Спартаковская | ул. Левченко | ул. Самолетная | 860 |  | 1720 |
| 7 | ул. Луньевкая | ул. Левченко | до конца | 616 |  | 1232 |
| 8 | ул. Пашийская | ул. Танкистов | ул. Карпинского | 900 |  | 1800 |
| 9 | ул. Пр. Декабристов | ул. Шахтерская | ул. 2-ая Теплогорская | 1344 |  | 1680 |
| 10 | ул. Олега Кошевого | ул. Рязанская | до конца | 1374 |  | 1718 |
| 11 | ул. Теплогорская | ул. Рязанская | ул. Декабристов | 2232 |  | 3348 |
|  | ул. 2-я Теплогорская | ул. Подводников | ул. Декабристов |  |  |  |
| 12 | ул. Лизы Чайкиной | ул. 3-яя Синарская | до конца | 1131 |  | 1414 |
| 13 | ул. 3-я Синарская | ул. Лизы Чайкиной | ул. Шахтерская | 270 |  | 338 |
| 14 | ул. 2-я Синарская | ул. Шахтерская | до конца | 270 |  | 338 |
| 15 | ул. 9 Мая | ул. Декабристов | ул. Семченко | 1083 |  | 2166 |
| 16 | ул. Веры Засулич | ул. Декабристов | ул. Танкистов | 693 |  | 1386 |
| 17 | ул. 2-я Молодогвардейская | ул. Декабристов | ул. Танкистов | 693 |  | 1386 |
| 18 | ул. Молодогвардейская | ул. Декабристов | ул. Танкистов | 693 |  | 1386 |
| 19 | Сальский переулок | ул. Шахтерская | ул. 9 Мая | 417 |  | 834 |
| 20 | ул. 3-я - 7-я Ипподромная | ул. ш.Космонавтов | до конца | 5165 |  | 8605 |
| 21 | Глухой переулок | ул. Оверятская | ул. 1-ая Верховая | 435 |  | 653 |
| 22 | ул. 1-я, 2-я, 3-я Верховая |  |  | 2900 |  | 4830 |
| 23 | ул. 1-я, 2-я Юннатская | ул. 1-ая Верховая | до конца | 1600 |  | 1600 |
| 24 | ул. 1-я, 2-я, 3-яя, 4-я Кордонная |  |  | 4458 |  | 7158 |
| 25 | ул. 1-я, 2-я, 3-я Урожайная |  |  | 3105 |  | 5175 |
| 26 | Урожайный переулок | ул. Верхнемуллинская | до конца | 152 |  | 253 |
| 27 | ул. 1-я, 2-я, 3-я Красавинская | ул. ш.Космонавтов |  | 4283 |  | 7138 |
| 28 | ул. Дачная | ул. ш.Космонавтов | до конца | 1026 |  | 1710 |
| 29 | ул. 1-я, 2-я, 3-я Казанцевская | ул. ш.Космонавтов |  | 4828 |  | 8047 |
| 30 | ул. Селивановская |  |  | 666 |  | 1110 |
| 31 | ул. 1-я, 2-я Пыжевская |  |  | 2097 |  | 2977 |
| 32 | ул. Прибрежная | ул. Верхнемуллинская | до конца | 460 |  | 770 |
| 33 | ул. Приовражная | ул. Верхнемуллинская | до конца | 270 |  | 675 |
| 34 | ул. Верхнемуллинская | ул. Промышленная | ул. Прибрежная | 888 | 204 | 1480 |
| 35 | ул. Оверятская | ул. Промышленная | до конца | 1468 |  | 2208 |
| 36 | ул. 1-я, 2-я Замулянская |  |  | 2300 |  | 3830 |
| 37 | Верхнемулинский переулок | ул. Верхнемуллинская | до конца | 435 |  | 725 |
| 38 | ул. 1-я Пойменная | ул. Верхнемуллинская | ул. 2-ая Открытая | 618 |  | 1030 |
| 39 | ул. 2-я Пойменная | ул. Верхнемуллинская | ул. Открытая | 1251 |  | 2085 |
| 40 | ул. Открытая | ул. Верхнемуллинская | до конца | 1053 |  | 1755 |
| 41 | ул. 2-я Открытая | ул. Открытая | ул. 1-ая Пойменная | 450 |  | 750 |
| 42 | ул. 1-я, 2-я Андроновская | ул. Энергетиков | до конца | 2240 |  | 3734 |
| 43 | ул. Экскаваторная | ул. Моздокская | до конца | 3966 |  | 6610 |
| 44 | ул. 3-я Карьерная | ул. Эксковаторная | до конца | 708 |  | 2888 |
| 45 | ул. Карьерная | ул. Моздокская | до конца | 3270 |  | 4370 |
| 46 | ул. Дивьинская | ул. Моздокская | до конца | 2325 |  | 3100 |
| 47 | ул. Беляева | ул. Власова | до конца | 4000 |  | 6000 |
| 48 | ул. 1-я Гамовская | ул. Беляева, 56 | до конца | 2604 |  | 3904 |
| 49 | ул. 2-я Гамовская | ул. Власова | до конца | 1965 |  | 2625 |
| 50 | ул. Нефтяников | ул. 2-ая Гамовская | ул. Нефтяников 202 | 1281 |  | 2485 |
| 51 | ул. 2-я Ипподромная | ул. ш.Космонавтов | ул. Экскаваторная | 1800 |  | 3600 |
| 52 | ул. Заливная | ул. ш.Космонавтов | до конца | 945 |  | 1575 |
| 53 | ул. Конструкторская | ул. Моздокская | ул. Свиязева | 1413 |  | 1883 |
| 54 | ул. Газосварщиков | ул. Моздокская | ул. Свиязева | 1610 |  | 2684 |
| 55 | ул. Энергетиков | ул. Свиязева | ул. Моздокская | 1558 |  | 2158 |
| 56 | ул. Сталеваров | ул. Свиязева | ул. Моздокская | 1314 |  | 1834 |
| 57 | ул. Геологов | ул. Глинки | ул. Свиязева | 1750 |  | 2250 |
| 58 | ул. 1-я Ремонтная | ул. Свиязева | до конца | 1092 |  | 1820 |
| 59 | ул. 2-я Ремонтная | ул. Свиязева | до конца | 1809 |  | 3015 |
| 60 | ул. Разведчиков | ул. Разведчиков, 34 | ул. Разведчиков, 44 | 858 |  | 1358 |
| 61 | ул. 1-я Гиринская | ул. Свиязева | до конца | 1350 |  | 2550 |
| 62 |  | ул. Мира | ул. А. Свиязева |  | 775,5 | 1551 |
| 63 |  | ул. А.Свиязева | ул. Экскаваторная, 34 |  | 405 | 540 |
| 64 |  | ул. 1-ая Гамовская, 98а | ост. Школа по неч.стороне ш.Космонавтов |  | 371 |  |
| 65 | ул. 1-я, 2-я Кокорятская | от Верхнемуллинская | до конца | 1251 |  | 2031 |
| 66 | ул. 1-я - 5-я Субботинская | д.Субботино |  | 5826 |  | 9710 |
| 67 | ул. 2-я, 3-я Малосубботинская |  |  | 2241 |  | 3735 |
|  | Всего: |  |  | 103257 | 1755,5 | 170364 |

Заказчик:                                                                                       Подрядчик:

МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор _____________ Полыгалов  А.С.

м.п.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Летнее содержание дорог

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Выполнены работы по сбору и вывозке мусора с дорог | Отлично 0 % |
| Не выполнены работы по сбору и вывозке мусора | Неудовлетворительно - 100% |

Летнее содержание придорожных газонов и тротуаров

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Выполнены работы по сбору и вывозке мусора с придорожных газонов и тротуаров | Отлично 0 % |
| Мусор собран, но не вывезен | Удовлетворительно - 40% |
| Не выполнены работы по сбору и вывозке мусора | Неудовлетворительно - 100% |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ______от ______________________

| РАСЧЕТ СТОИМОСТИ на выполнение работ по содержанию дорог, тротуаров и придорожных газонов частного сектора на территории Индустриального района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  | Ед. |  | Объем |  | Стоимость с НДС, руб. Лето - 117 сут. |  |  |  |  |
| п/ | Наименование операций |  | изм. |  |  |  | с 01.06.2010 г. по 25.09.2010 г. |  |  |  |  |
| п/ |  |  |  |  |  |  | ед. изм |  |  | Итого |  |
| 1 | Содержание дорог частного сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уборка проезжей части от крупного |  | м2 |  | 103257 |  | 0,47028 |  |  | 48 559,70 |  |
|  | мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Содержание тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сбор мусора вручную |  | м2 |  | 1755,5 |  | 2,23383 |  |  | 3 921,49 |  |
| 3 | Содержание придорожных газонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сбор мусора вручную |  | м2 |  | 170364 |  | 2,23383 |  |  | 380 564,21 |  |
| 4 | Вывоз мусора на 32 км |  | тн |  | 153,81 |  | 358,68 |  |  | 55 168,57 |  |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 488 213,97 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 488 213,97 |  |
|  | В т.ч НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 473,32 |  |
|  | Итого без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 413 740,65 |  |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. м.п. | Подрядчик: | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- | --- |