Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 241 от 22.04.2010 года

Техническое задание

на установку и монтаж оборудования и сцены «Ракушка»

- Период выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 июля 2010 года.

- Стоимость работ  320 000,00 рублей

- Состав работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,07 |
| 2 | Устройство фундаментов: ленточных | 1 м3 кладки | 7 |
| 3 | Монтаж опорных конструкций | 1 т конструкций | 2,3 |
| 4 | Конструкции стальные | т | 2,3 |
| 5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |
| 6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |
| 7 | Укладка лаг | 100 м2 пола | 0,2 |
| 8 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,2 |
| 9 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| 10 | Сборка сцены | 100 м2 пола | 0,2 |
| 11 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 0,36 |
| 12 | Настил профилированный (стальной гнутый профиль ) | т | 0,85 |
| 13 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,15 |

- Требования к характеристикам работ:

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и др. нормативной и технической документации.

В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение 48 часов устранить дефекты и недостатки.

Обеспечить на объекте производства работ безопасное нахождение технологического транспорта, во время работы на объекте, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

Главный врач                                                                       В.П.Шестаков