УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального учреждения «Пермблагоустройство»

И.А. Денисов

____ __________ 2010 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления

внешнего благоустройства

Н.Б. Уханов

_____ __________ 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

по содержанию и текущему ремонту городских кладбищ в период

с 01.07.2010 по 20.12.2010 года.

в 2007 - -20ороги "Пермь-Ляды

г. Пермь, 2010 год

- Общие положения

Открытый аукцион проводится в соответствии с Гражданским Кодексом, Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 г. № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми», постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 г. № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

Открытый аукцион проводится для выбора Подрядных организаций на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту городских кладбищ.0

Заказчиком открытого аукциона является муниципальное учреждение «Пермблагоустройство».

Начальная (максимальная) цена контрактов по лотам составляет:

|  |  |  |  | Лето | Зима | Всего: содержание | Текущий ремонт | Начальная (максимальная) цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Северное - 1 категория |  |  | 3102738 | 1240004 | 4342742 | 488363 | 4831105 |
| 2 | Окуловское -2 категория |  |  | 74004 | 6830 | 80834 |  | 80834 |
|  | Итого по лоту |  |  | 3 176 742 | 1 246 834 | 4 423 576 | 488 363,0 | 4 911 939,0 |
|  | Лот №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Южное - 1 категории |  |  | 955687 | 313387 | 1269074 | 540221,5 | 1809295,5 |
| 2 | Егошихинское -1 категория |  |  | 1009688 | 297598 | 1307286 |  | 1307286 |
| 3 | Восточное - 2 категория |  |  | 436924 | 295121 | 732045 |  | 732045 |
|  | Итого по лоту |  |  | 2 402 299 | 906 106 | 3 308 405 | 540 221,5 | 3 848 626,5 |
|  | ЛОТ №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закамское - 1 категория |  |  | 327952 | 46441 | 374393 |  | 374393 |
| 2 | Заборное - 2 категория |  |  | 55101 | 3969 | 59070 |  | 59070 |
| 3 | В-Курьинское - 1 категория |  |  | 160976 | 42553 | 203529 |  | 203529 |
|  | Итого по лоту |  |  | 544 029 | 92 963 | 636 992 |  | 636 992 |
|  | ЛОТ №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Банная гора -1 категория |  |  | 397228 | 48604 | 445832 |  | 445832 |
| 2 | Кислотные Дачи -1 категория |  |  | 172823 | 42657 | 215480 | 189418,5 | 404898,5 |
| 3 | Заозерское - 1 категория |  |  | 422452 | 201930 | 624382 |  | 624382 |
| 4 | Головановское - 2 категория |  |  | 66507 | 8964 | 75471 |  | 75471 |
| 5 | Банная гора -2 кат.старое |  |  | 27386 |  | 27386 |  | 27386 |
|  | Итого по лоту |  |  | 1 086 396 | 302 155 | 1 388 551 | 189 418,5 | 1 577 969,5 |
|  | ЛОТ №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запрудское - 2 категория |  |  | 102768 |  | 102768 |  | 102768 |
| 2 | Н-Лядовское -1 категория |  |  | 95614 | 32323 | 127937 |  | 127937 |
| 3 | В-Мулинское -2 категория |  |  | 73049 |  | 73049 |  | 73049 |
|  | Итого по лоту |  |  | 271 431 | 32 323 | 303 754 |  | 303 754 |

Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1, отдел по размещению муниципального заказа, контактный телефон 212-06-24, E-mail: permblag@permregion.ru.

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми  www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заявления на получение  документации об аукционе у Заказчика, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

Заказчик  не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

2.Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме и должна содержать:

1) Опись документов входящих в состав заявки.

2) Сведения о качестве работ представленные участником размещения заказа по форме, предусмотренной Приложением № 2 к аукционной документации.

3) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (Приложение № 3);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени  участника размещения заказа, а именно:

- Юридические лица – резиденты РФ представляют:

- если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа (в соответствии с представленной выпиской из ЕГРЮЛ):

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель);

- копии учредительных документов участника размещения заказа;

- если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа(в соответствии с представленной выпиской из ЕГРЮЛ):

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель);

- копии учредительных документов участника размещения заказа;

- доверенность (рекомендуемая форма в соответствии с Приложением № 4 к

документации об аукционе) на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную участником размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

Если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа. Заявка на участие в аукционе должна также содержать:

- документ, подтверждающий полномочия такого лица.

- Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют:

- если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа (в соответствии с представленной выпиской из ЕГРИП):

- доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским

законодательством, или ее нотариально заверенную копию.

- Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют:

- если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа:

- копия документа (всех страниц), удостоверяющая личность участника размещения

заказа;

- если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа:

- оригинал или нотариально заверенная копия доверенности (рекомендуемая форма в

соответствии с Приложением № 4 к документации об аукционе), выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию;

- копия документа (всех страниц), удостоверяющая личность, участника размещения

заказа.

Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:

- платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе с отметкой банка о списании, или копия такого поручения.

Обеспечение заявки должно быть перечислено отдельным платежным поручением, оформленным в соответствии с п.7. документации об аукционе.

Несоответствие оформления платежных поручений вышеуказанным требованиям является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки, должны быть прошиты (в единый пакет) и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью (опечатана) участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. В случае если в состав заявки на участие в аукционе входят документы и сведения, составленные на иностранном языке, такие документы и сведения должны быть представлены в совокупности с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота). Подавать заявку на участие в аукционе на часть работ, указанных в аукционной документации, не допускается.

В случае, если участник размещения заказа заявляется более чем на один лот, то по каждому лоту подается пакет документов указанный в п. 2 документации об аукционе.

Непредставление какого-либо из документов, указанных в п.2 аукционной документации, оформление документов не в соответствии с требованиями п.2. аукционной документации, а равно предоставление документов, указанных в настоящем пункте, не по формам приложений настоящей аукционной документации и неверное заполнение указанных форм является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе участника размещения заказа.

3. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона.

Цена контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы которые могут возникнуть при исполнении контракта.

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ.

Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком объема работ.

Расчеты за фактически выполненные Подрядчиком работы и принятые Заказчиком осуществляются в следующем порядке:

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат по (форма КС-2, КС-3), предоставления счета-фактуры.

Работы по контракту финансируется из городского бюджета.

При изменении законодательства объем работ на текущий год может быть изменен. При отсутствии средств в бюджете производство работ на объекте может быть временно приостановлено.

5. Сведения о качестве выполнения работ.

Выполнение работ осуществляется в соответствии с:

1) Составом, объемом работ, нормативами содержания и показателями состояния элементов благоустройства городских кладбищ  указанным в Приложении № 1 к документации об аукционе;

- Условиями выполнения работ и размерами снижения стоимости работ, указанными в муниципальном контракте в Приложении № 4 к муниципальному контракту.

6. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Место выполнения работ: г. Пермь,

Лот № 1

Кладбище «Северное» - Дзержинский район, ул. Красноборская.

Кладбище «Окуловское» - Дзержинский район, ул. Красноборская.

Лот № 2

Кладбище «Южное» - Свердловский район.

Кладбище» Егошихинское» - Свердловский район, ул. Тихая.

Кладбище «Восточное» - Мотовилихинский район, восточный обход.

Лот № 3

Кладбище «Закамское» - Кировский район.

Кладбище «Заборное» - Кировский район, ул. Заборная.

Кладбище «Верхнее-Курьинское» - Мотовилихинский район.

Лот № 4

Кладбище «Банная гора новое» - Орджоникидзевский район, микрорайон «Банная гора».

Кладбище «Кислотные дачи» - Орджоникидзевский район, микрорайон «Кислотные дачи».

Кладбище «Заозерское» - Орджоникидзевский район.

Кладбище «Головановское» - Орджоникидзевский район, северо-западнее очистных                 сооружений Чусовского водозабора.

Кладбище «Банная гора старое» - Орджоникидзевский район, микрорайон «Лёвшино».

Лот № 5

Кладбище «Запрудское» - Мотовилихинский район, микрорайон «Запруд».

Кладбище «Ново-Лядовское» - Свердловский район, посёлок Новые Ляды.

Кладбище «Верхне-Муллинское» - Индустриальный район, ул. Ипподромная 2-я.

Сроки выполнения работ:

Начало: 01.07.2010 г.

Окончание: 20.12.2010 г.

Переход с зимнего содержания на летнее содержание осуществляется с 15 октября 2010 года.

Выполнение работ осуществляется в соответствии с нормативами содержания и показателями состояния элементов благоустройства городских кладбищ  указанными в Приложении № 1 к документации об аукционе

7.Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе вносится отдельным платежным поручением.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам: получатель – департамент финансов администрации г. Перми (МУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111), ИНН 5902293435, КПП 590201001, р/с 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г. Пермь, БИК 045744000, назначение платежа Доп

ЭК 30500 - обеспечение заявки на участие в аукционе «На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту городских кладбищ в период с 01.07.2010 по 20.12.2010 года по лоту № ___, извещение № ___А от __.__.2010 (указать номер и дату извещения)

Заявки на участие в аукционе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются как не отвечающие условиям аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается участникам размещения заказа:

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола аукциона, в случае, если пакет с заявкой на участие в аукционе получен после окончания приема заявок на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, не допущенному к участию в аукционе;

Участникам аукциона:

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, если аукцион признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа признан участником аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, участнику аукциона который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

- победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается:

- в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта;

- в случае не предоставления в срок, предусмотренный документацией об аукционе,  участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, муниципального контракта и обеспечения исполнения муниципального контракта.

8. Валюта аукционной заявки.

Валюта аукционной заявки - российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

9. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

10. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с п. 2 аукционной документации, до 10 часов 00 мин. (местного времени) 21 мая 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 4 мая 2010 г., в рабочие дни (суббота и воскресенье - выходные дни).

Каждая заявка, поступившая в срок до 10 часов 00 мин. (местного времени) 21 мая 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1,регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

11. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 часов 00 мин. (местного времени)  21 мая 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1 этаж, каб. № 1.

12. Требования к участникам размещения заказа.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) непроведения ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

2) неприостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

3) отсутствия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший сетевой год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решения по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

4) отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

13. Условия допуска к участию в аукционе.

К участию в открытом аукционе допускаются любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.12 документации об аукционе;

2) внесения в полном объеме денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в соответствии с п.2 и п.7  документации об аукционе;

3) предоставления определенных п.2 документации об аукционе документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о выполнении работ;

4) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

14. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

15. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, запрос Заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик,  направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается  заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в  документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была представлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в  документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

16. Место, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 10:00 часов (местного времени) 03 июня 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2-й этаж.

Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г.  № 94-ФЗ.

Порядок проведения открытого аукциона.

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные аукционной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов аукционной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов аукционной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов аукционной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность аукционную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и аукционной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и аукционной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию аукционной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов аукционной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается аукционной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов аукционной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем аукционной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

17. Порядок заключения муниципального контракта.

Победитель аукциона, получивший в течение трех рабочих дней со дня подписания, протокол аукциона и проект муниципального контракта, обязан не ранее  одиннадцатого дня и не позднее пятнадцатого дня, со дня подписания протокола аукциона, представить Заказчику следующие документы:

- подписанный муниципальный контракт (с заполненными и подписанными приложениями);

- обеспечение исполнения муниципального контракта в соответствии с п. 20 документации об аукционе.

В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта с участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта  с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

В случае если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

18. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

19. Право на обжалование.

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального Закона № 94-ФЗ «О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями и дополнениями), действия (бездействие) Заказчика, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

20. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в аукционной документации.

В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Федерального закона № 94-фз от 21.07.2005 и подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

Способ обеспечения исполнения обязательств из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.

При выборе способов обеспечения банковской гарантии или договора поручительства соответствующие договоры могут быть предварительно согласованы с Заказчиком.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта Банковской гарантии необходимо представить оригинал Банковской гарантии, которая должна содержать следующие необходимые условия:

1. Указание на безотзывность гарантии;

2. Указание в качестве Бенефициара МУ «Пермблагоустройство»;

3. Ссылка на решения аукционной комиссии и муниципальный Контракт;

4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контракту;

5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах:

- размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России.

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:

- нотариально удостоверенная копия банковской лицензии

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня выдачи банковской гарантии

- положение о филиале*

- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала*

- доверенность руководителя филиала*.

* - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта.

В случае передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечислению подлежит 30% от начальной (максимальной) цены контракта по следующим реквизитам: получатель – департамент финансов администрации г. Перми (МУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111), ИНН 5902293435, КПП 590201001,  р/с 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г. Пермь, БИК 045744000, назначение платежа Доп ЭК 30500- обеспечение исполнения муниципального контракта (Указать наименование объекта).

Заказчик возвращает перечисленную сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или

участником аукциона, с которым заключается контракт,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

22. Проект муниципального контракта аналогичен для всех лотов.

Муниципальный контракт № ___

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту городских кладбищ в 2010 году

Пермь                                                                                                        «____» ___________  2010 г.

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Денисова Ильи Анатольевича, действующего на основании Устава и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________ с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. На основании приказа директора от  05.04.2010 г. № 44-р, решения аукционной комиссии (протокол от ___.___.20__ г. № __) и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства  выполнить работы по содержанию и текущему ремонту городских кладбищ входящих в лот № _______________(указать номер лота и наименование кладбищ), далее по тексту «объекта», в соответствии с условиями настоящего контракта, Законами Российской Федерации, нормативными документами, методическим документами, действующими на момент заключения контракта.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Состав, объем работ, нормативы содержания и показатели

состояния элементов благоустройства городских кладбищ в 2010 году;

- Приложение № 2 – расчет стоимости выполняемых работ по месяцам представляется подрядчиком вместе с подписанным контрактом;

- Приложение № 3 – формы отчетности;

- Приложение № 4 – условия выполнения работ и размеры снижения стоимости работ;

- Приложение № 5 – форма акта контрольных проверок;

- Приложение № 6 – акт о снижении стоимости;

- Приложение № 7 – приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика;

- Приложение № 8 – форма предписания

б) требованиями действующего законодательства, условиями настоящего контракта.

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2. Сроки выполнения работ Подрядчиком.

2.1. Начало: 01 июля 2010 года

2.2. Окончание: 20 декабря 2010 года

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ и порядок оплаты.

3.1. Полная стоимость работ по настоящему контракту определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в соответствии с расчетом стоимости работ (Приложение № 2 к контракту)  и составляет: _________________(________), включая НДС ____________(_______), в том числе стоимость работ по содержанию ____________________________________________________________________________________, по текущему ремонту __________________________________________________________,  индексации не подлежит.

3.2. Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.3.3.

3.3. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком, объема работ, но не более полной стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего контракта.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, предоставления счета-фактуры.

3.5. Работы по настоящему контракту финансируется из городского бюджета.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. При изменении законодательства объем работ на текущий год может быть изменен. При отсутствии средств в бюджете производство работ на объекте может быть временно приостановлено.

4. Качество работ и гарантийные обязательства Подрядчика.

4.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям настоящего контракта, заданию Заказчика, предписаниям нормативной документации.

4.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ. В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с Приложением № 4 настоящего контракта, если устранить дефект не представляется возможным и данный дефект не является критичным.

4.3. По выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ Заказчиком оформляются претензии, которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков и восстановления объекта Подрядчиком за свой счет и фиксируются в предписаниях (приложение

№ 8 настоящего контракта).

4.4. Заказчиком устанавливается срок устранения дефектов и недостатков Подрядчиком. В данном случае гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

4.5. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием саботирует процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние,

Заказчик вправе подписать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

5. Порядок производства работ.

5.1. Подрядчик приступает к работам в соответствии с датой начала работ, указанной в п. 2.1 настоящего контракта.

5.2. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя по ведению технического надзора, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять технический надзор за ходом производства работ и приемочный контроль;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качественным выполнением работ.

5.3. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.4. Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

Подрядчик за 5 суток, до даты освидетельствования, официально в письменной форме информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

5.5. В течение 3 дней с момента обнаружения Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком непредвиденные работы на объекте.

6. Обязанности Подрядчика.

6.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с  условиями настоящего контракта, законами РФ, Пермского края, нормативными документами.

6.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с  требованиями Приложения № 1 контракта.

6.3. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности, назначенных соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

6.4. Подрядчик обязан до начала производства работ на объекте, в случае необходимости, согласовать с Заказчиком и ГИБДД г. Перми схему движения транспортных средств на время проведения работ на объекте, дату и сроки закрытия объекта для движения транспортных средств.

6.5. В период выполнения работ подрядчик ежемесячно, в срок до 25 числа текущего месяца, сдает Заказчику выполнение объемы работ при предъявлении исполнительной документации.

6.6. Незамедлительно принимать необходимые меры к устранению недостатков качества работ по  замечаниям Заказчика.

6.7. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

6.8. Обеспечивает охрану объекта производства работ и несет ответственность за сохранность выполненных работ до передачи, в установленном порядке, объекта работ Заказчику.

6.9. Обеспечить на объекте производства работ:

- безопасность движения транспортных средств;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности, иного имущества, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории.

6.10. Принимать во всех случаях экстренные меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба  вне зависимости от того, кто виновен в его причинении.

6.11. Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами и третьими лицами.

6.12. Подрядчик несет ответственность за нарушение земельного законодательства и несвоевременный возврат земель, отведенных во временное пользование.

При нарушении срока пользования землей по вине Подрядчика, он компенсирует Заказчику затраты по оплате штрафных санкций и продлению срока пользования землей.

6.13. Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

6.14. Выполненные объемы работ, не отвечающие требованиями и не принятые Заказчиком, а также любые повреждения в процессе производства работ имущества третьих лиц (в том числе подземных и наземных коммуникаций) произошедшие по вине Подрядчика, он устраняет за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

6.15.   Подрядчик до начала работ осуществляет проверку качества материалов и изделий и организует контроль над ходом выполнения работ.

6.16. Выполнять подключение внешних наружных коммуникаций с оформлением необходимой документации, получать специальные разрешения на эксплуатацию объектов и оборудования в соответствующих органах государственного надзора.

6.17.  Сверка выполненных работ производится по согласованию сторон ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.

6.18. Подрядчик обязан осуществлять размещение дорожно-строительных и инертных материалов в строго отведенных местах, указанных Заказчиком.

Подрядчик обязан освободить строительную площадку и прилегающую территорию от принадлежащего ему имущества, мусора и техники в течение 5 (Пяти) дней после завершения работ.

6.19. В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ определенных настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик обязан не позднее трех дней с момента возникновения обстоятельств уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ.

6.20. Подрядчик обязан при въезде на «объект» установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия Заказчика, исполнителя работ, фамилии, должности и номера телефонов лиц, ответственных за производство работ по объекту и представителя органа местного самоуправления, курирующего выполнение работ, сроков начала и окончания работ, схемы движения.

Наименование и номер телефона исполнителя работ также наносят на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.

6.21. Подрядчик в 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, изменения или замены лицензии, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.

6.22. Подрядчик обязан организовать непрерывный режим работы на объекте производства работ.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Перед началом производства работ Заказчик выдает Подрядчику перечень исполнительной  документации необходимой при выполнении работ.

7.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ при условии отсутствия обоснованных замечаний к Подрядчику.

7.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

7.4. В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации, в том числе для осуществления технического надзора, проведение экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

7.5. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ, согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения муниципального контракта.

7.6. Заказчик вправе назначить рабочую комиссию по обследованию объекта.

8. Порядок сдачи и приемки работ.

8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

8.2. Заказчик, в срок до 25 числа текущего месяца, принимает от уполномоченного подрядчиком лица, выполненных работ к оплате.

8.3. При обнаружении дефектов в процессе производства работ представитель Заказчика письменно уведомляет руководителя подрядной организации о том, что данные работы не будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента приемки.

8.4. Приемка осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8.5. Подрядчик передает Заказчику исполнительную документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.6. Заказчик с участием Подрядчика принимает результат работ и в течение 20 (двадцати) календарных дней, с даты получения акта сдачи-приемки работ, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

Если в указанный срок, оформленный Заказчиком акт сдачи-приемки или мотивированный отказ Заказчика от приемки работ Подрядчику не поступит, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

8.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются без дополнительной оплаты Заказчика за счет Подрядчика.

8.8. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.9. При сдаче выполненных работ в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, Подрядчик подтверждает сумму, предъявленную  к сдаче. Т.е. Подрядчик составляет локальный сметный расчет на дополнительный объем работ и согласовывает его с Заказчиком.

9. Ответственность сторон.

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, действующего законодательства и требований технической документации.

9.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества до сдачи его Заказчику.

9.4. Помимо восстановления надлежащего качества работ в рамках гарантийных обязательств, Подрядчик компенсирует ущерб, нанесенный в период выполнения восстановительных работ невозможностью эксплуатировать предмет контракта в полном объеме.

9.5. За нарушение срока начала производства работ установленного в п.2.1. настоящего контракта и графике выполнения работ Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % стоимости работ, указанных в п.3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

9.6. За нарушение срока устранения дефектов Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 (один) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

9.9. За снижение качества работ, невыполнение предписаний Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику сумму в соответствии с приложением № 4 настоящего контракта с составлением акта о снижении по форме в соответствии с приложением № 5 и № 6 к настоящему контракту.

9.10. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.11. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с применением Подрядчиком материалов и технологий не соответствующих техническому заданию и не согласованных Заказчиком, а также противоречащих требованиям технической документации (СниП, ГОСТ и т.п.), Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки в полном объеме.

9.12. За несвоевременное освобождение объекта производства работ и прилегающей территории от принадлежащего ему имущества, мусора и техники Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.

9.13. В случае закрытия объекта производства работ для движения транспортных средств без согласования с Заказчиком и ГИБДД г.Перми Заказчик удерживает с подрядчика или подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) за каждый день несогласованного закрытия объекта для движения транспортных средств.

9.14. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает 0,3% от суммы выполняемых работ.

9.15. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства, законодательства об охране природы, правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, законодательства о дорожном движении и безопасности дорожного движения в РФ, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, либо должностным лицам Заказчика, компенсируются Подрядчиком, путем перечисления денежных средств.

9.16. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

9.17. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно    п. 3.4. настоящего контракта.

9.18. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

10. Действие и прекращение действия контракта.

10.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

10.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

10.4. Настоящий контракт может быть изменен в части сроков и объемов работ или расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае уменьшения или прекращения финансирования из бюджета. При этом, Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего контракта.

10.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего контракта Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 20 календарных дней.

10.6. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.7. При расторжении настоящего муниципального контракта по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

10.8. При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

10.9. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относятся к предмету данного контракта, теряют силу, если противоречат данному контракту.

10.10. Любое уведомление по данному контракту дается в письменной форме в виде заказного письма. Уведомление считается данным в день отправления письма по почте.

10.11. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по сроком  и стоимости выполнения работ должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

10.11. При изменении законодательства и нормативных актов, вносящих существенные изменения в предмет контракта и условия его исполнения Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке. При этом Заказчиком оплачивает Подрядчику работы, произведенные и принятые Заказчиком на момент расторжения контракта.

10.12. Любые дополнения и изменения условий контракта оформляются в виде приложений и дополнительных соглашений к контракту. После их подписания уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11.3. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

12. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде:

- банковской гарантии;

- договор поручительства;

- залог денежных средств,

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

12.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального  контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает перечисленную сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается контракт,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

Возврат осуществляется вместе с окончательной оплатой за выполненные Подрядчиком объемы работ  в порядке установленном в п. 3.4. настоящего контракта.

12.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Обстоятельства непреодолимой силы.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

13.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство», ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МУ «Пермблагоустройство» л/сч 02944018111) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Денисов И.А. ________________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

Приложение № 1 к

муниципальному контракту

от_______________ № ___

1. Состав, объем работ, нормативы содержания и показатели состояния элементов благоустройства городских кладбищ в 2010 году

| Перечень объемов работ по лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лотов | Перечень работ | категория |  | Ед.изм. | Содержание дорог на тер-ии кладбищ |  |  | Содержание подъездных дорог |  | Ежемесячная уборка территории кладбища | Разовая уборка | Текущий ремонт | Количество дней в году |  | Количество месяцев |  |
|  |  |  | Ед.измерения |  | Площадь уборки |  |  | Площадь уборки |  | Пл. уборки | Пл. уборки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лето (106дн) |  | зима (67дн) | лето (106дн) | зима (67дн) | лето | лето | лето(м2) | лето (106дн) | зима (67дн) | лето (106дн) | зима (67дн) |
|  | Кладбище "Северное" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мех. уборка центральных дорог |  |  | 1000м2 | 41,636 |  | 42,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 | 121,343 |  | 124,519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ручные работы: остановка |  |  | 1000м2 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тротуары |  |  | 1000м2 | 2,25 |  | 0,682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | очистка урн |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание подъездных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка дорог |  |  | 1000м2 |  |  |  | 6,96 | 6,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ручная очистка у борта |  |  | 1000м2 |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка территории кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 136,698 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |
|  | уход за невостребов. могилами |  |  | шт |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  | завоз воды (емкости/кол.завозов)в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  | 6/12 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | кошение газонов |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  | 153,5 |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Разовый уход за трриторией |  |  | га |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |
|  | Содерж. общественного туалета |  |  | шт/месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/3.5 |  |
|  | Наружное освещение |  |  | дни |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 | 67 |  |  |
|  | Лабораторные исследования |  |  | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |
|  | Обеззараживание дренаж. стоков |  |  | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |
|  | очистка лотков от песка |  |  | м3 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание контр.-пропуск. пункта |  |  | шт. | режим работы :2 чел. Круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт Н=50мм до 25м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | июль-910,2м2,август-250м2 |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 1160,2 |  |  |  |  |
| 1 | Кладбище "Окуловское" | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разовый уход за территорией |  |  | га |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень объемов работ по лоту №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лотов | Перечень работ | категория |  | Ед.изм. | Содержание дорог на тер-ии кладбищ |  |  | Содержание подъездных дорог |  | Ежемесячная уборка территории кладбища | Разовая уборка | Текущий ремонт | Количество дней в году |  | Количество месяцев |  |
|  |  |  | Ед.измерения |  | Площадь уборки |  |  | Площадь уборки |  | Пл. уборки | Пл. уборки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лето (106дн) |  | зима (67дн) | лето (106дн) | зима (67дн) | лето | лето | лето (м2) | лето (106дн) | зима (67дн) | лето (106дн) | зима (67дн) |
|  | Кладбище "Южное" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мех. уборка центральных дорог |  |  | 1000м2 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 | 26,81 |  | 26,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание подъездных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка дорог |  |  | 1000м2 |  |  |  | 3,378 | 3,378 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ручные работы: тротуары |  |  | 1000м2 |  |  |  | 0,888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | механизир. уборка тротуаров |  |  | 1000м2 |  |  |  |  | 0,888 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ручная очистка у борта |  |  | 1000м2 |  |  |  |  | 0,444 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 47,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |
|  | завоз воды (емкости/кол-во завоз в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/8 |  |  |  |  |  |  |
|  | кошение газонов |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 3 |  |
|  | содержание контр.пропуск.пункта |  |  | Режим работы: 1человек круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разовый уход за трриторией |  |  | га |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |
|  | Содерж. общественного туалета |  |  | шт/месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/3,5 |  |
|  | Текущий ремонт Н=50мм до 25м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | июль-1000м2,август-283,4м2 |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 1283,4 |  |  |  |  |
|  | Кладбище "Егошихинское" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мех. уборка центральных дорог |  |  | 1000м2 | 3,9375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 |  |  | 7,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ручные работы: тротуары |  |  | 1000м2 |  |  | 0,954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 28,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |
|  | кошение газонов |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Разовый уход за трриторией |  |  | га |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  | содержание контр.пропуск. пункта |  |  | Режим работы: круглосуточно, с 1.07.2010 по 14.10.2010 -3человека, с 15.10. по 20.12.2010 -2человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кладбище "Восточное" | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание подъездных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка дорог |  |  | 1000м2 |  |  |  | 4,41 | 4,41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка тротуаров |  |  | 1000м2 |  |  |  |  | 0,854 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ручные работы: тротуары |  |  | 1000м2 |  |  |  | 0,854 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение |  |  | дни |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 | 67 |  |  |
|  | Содержание контр.пропуск.пункта |  |  | Режим работы: круглосуточно -2человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень объемов работ по лоту №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лотов | Перечень работ | категория |  | Ед.изм. | Содержание дорог на тер-ии кладбищ |  |  | Содержание подъездных дорог |  | Ежемесячная уборка территории кладбища | Разовая уборка | Текущий ремонт | Количество дней в году |  | Количество месяцев |  |
|  |  |  | Ед.измерения |  | Площадь уборки |  |  | Площадь уборки |  | Пл. уборки | Пл. уборки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лето (106дн) |  | зима (67дн) | лето (106дн) | зима (67дн) | лето | лето | лето | лето (106 дн) | зима (67дн) | лето (106дн) | зима (67дн) |
| 3 | Кладбище "Закамское" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 |  |  | 9,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
|  | завоз воды (емк-ть/кол-во завоз в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Содержание общ.туалета |  |  | шт/месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/3,5 |  |
|  | Разовый уход за территорией |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  | вывозка мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 3 | Кладб. "Верхне-Курьинское" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 |  |  | 8,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |
|  | завоз воды (емк-ть/кол-во завоз в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Разовый уход |  |  | га |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Кладбище "Заборное" | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  | завоз воды (емк-ть/кол-во завоз в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  |  | 4 |  |
| Перечень объемов работ по лоту №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лотов | Перечень работ | категория |  | Ед.изм. | Содержание дорог на тер-ии кладбищ |  |  | Содержание подъездных дорог |  | Ежемесячная уборка территории кладбища | Разовая уборка | Текущий ремонт | Количество дней в году |  | Количество месяцев |  |
|  |  |  | Ед.измерения |  | Площадь уборки |  |  | Площадь уборки |  | Пл. уборки | Пл. уборки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лето (106дн) | зима (67дн) |  | лето (106дн) | зима (67дн) | лето | лето | лето ( м2) | лето (106 дн) | зима (67 дн) | лето (106дн) | зима (67дн) |
| 4 | Кладбище "Банная Гора" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка центральных дорог |  |  | 1000м2 | 5,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 |  | 7,681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
|  | завоз воды (емк-ть/кол-во завоз в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/8 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Содерж. общественного туалета |  |  | шт/месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/3,5 |  |
|  | Наружное освещение |  |  | дни |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 | 67 |  |  |
|  | содержание контр.пропуск.пункта Режим работы:1 человек с 9-00 до 19-00час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |
| 4 | Кладбище "Кислотные Дачи" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 | 5,881 | 8,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 12,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  | завоз воды (емк-ть/кол-во завоз в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/4 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Содерж. общественного туалета |  |  | шт/месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/3,5 |  |
|  | Текущий ремонт Н=50мм до 25м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | июль-450 м2 |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
| 4 | Кладбище "Заозерское" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 |  | 14,572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 12,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |
|  | завоз воды (емк-ть/кол-во завоз в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/4 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | содержание контр.пропуск.пункта Режим работы:1 человек круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 | 67 |  |  |
|  | Разовый уход за территорией га | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора | тн |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | Кладбище "Головановское" | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 |  | 2,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разовый уход за территорией га | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 4 | Кладбище "Б.Гора" старое | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Перечень объемов работ по лоту №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лотов | Перечень работ | категория |  | Ед.изм. | Содержание дорог на тер-ии кладбищ |  |  | Содержание подъездных дорог |  | Ежемесячная уборка территории кладбища | Разовая уборка | Текущий ремонт | Количество дней в году |  | Количество месяцев |  |
|  |  |  | Ед.измерения |  | Площадь уборки |  |  | Площадь уборки |  | Пл. уборки | Пл. уборки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лето (106дн) | зима (67дн) |  | лето (106дн) | зима (67дн) | лето | лето | лето | лето (106 дн) | зима (67дн) | лето (106дн) | зима (67дн) |
| 5 | Кладбище "Ново-Лядовское" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 |  | 6,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разовый уход за территорией га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Кладб. "Верхне-Мулинское" | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разовый уход за территорией га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Кладбище "Запрудское" | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |
|  | завоз воды (емкость/кол-во завозов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Содерж. общественного туалета |  |  | шт/месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/3,5 |  |
|  | Разовый уход за трриторией |  |  | га |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |

- Нормативы содержания кладбищ.

Норматив содержания кладбищ Банная гора, Кислотные Дачи, Заозерское

I категории в зимний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Расширение проезжей части дорог внутри кладбищ | 1 раз в сутки |
| 2 | Вывоз снега | по заданию заказчика |

Норматив  содержания кладбищ Банная гора, Кислотные Дачи,

Заозерское 1 категории   в летний период

| № п/п |  | Наименование технологической операции | Уровень содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высокий |
| 1 |  | Уборка территории кладбища от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 2 суток |
| 2 |  | Подметание проезжей части центральной дороги | 1 раз в сутки |
| 3 |  | Завоз воды на кладбища для поливочных целей | 2 раза в неделю |
| 4 |  | Уборка опасных наклонившихся деревьев | по мере необходимости |
| 5 |  | Охрана территории кладбищ | с 9-00 до 19-00 |
| 6 | Разовая уборка кварталов От поросли |  | по заданию заказчика |

Нормативы

содержания кладбища «Егошихинское» 1 категории

в летний период

| № п/п |  | Наименование технологической операции | Уровень содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высокий |
| 1 |  | Уборка территории кладбища от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 2 суток |
| 2 |  | Подметание проезжей части центральной дороги | 1 раз в сутки |
| 3 |  | Завоз воды на кладбища для поливочных целей | 2 раза в неделю |
| 4 |  | Уборка опасных наклонившихся деревьев | по мере необходимости |
| 5 |  | Охрана территории кладбищ | круглосуточно |
| 6 | Разовая уборка кварталов От поросли |  | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбищ II категории

Банная гора (старое), Головановское в летний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Уборка территории кладбищ от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 3 суток |
| 2 | Подметание проезжей части центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 3 | Подметание проезжей части дорог между кварталами | 4 раза в месяц |
| 4 | Завоз воды на кладбища для поливочных целей | 2 раза в неделю |
| 5 | Содержание общественных туалетов на территории кладбищ | ежедневно |
| 6 | Уборка опасных наклонившихся деревьев | по мере необходимости |
| 7 | Вывоз смета | по заданию заказчика |
| 8 | Разовая уборка поросли | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбища «Северное» I категории

в зимний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Сгребание и подметание снега центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 2 | Расширение проезжей части центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 3 | Посыпка противогололедным материалом центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 4 | Расширение проезжей части дорог внутри кладбищ | 1 раз в сутки |
| 5 | Ручная уборка тротуаров на кладбищах с посыпкой противогололедным материалом | 1 раз в неделю |
| 6 | Сгребание и подметание снега на проезжей части подъездной дороги | 1 раз в сутки |
| 7 | Расширение проезжей части подъездной дороги | 1 раз в сутки |
| 8 | Удаление наката с проезжей части подъездной дороги | 1 раз в сутки |
| 9 | Посыпка противогололедным материалом подъездных дорог | 1 раз в сутки |
| 10 | Механизированная уборка тротуаров на подъездной дороге с посыпкой противогололедным материалом | 1 раз в неделю |
| 11 | Ручная очистка дренажной системы | 1 раз в весенний период |
| 12 | Рыхление снега | По мере необходимости в весенний период |
| 13 | Охрана территории кладбищ | круглосуточно |
| 14 | Обеспечение наружного освещения подъездной дороги | в темное время суток |
| 15 | Обеспечение наружного освещения территории кладбища | в темное время суток |
| 16 | Вывоз снега | По заданию заказчика |

Норматив содержания кладбищ II категории

В-Муллинское, Запрудское в летний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Уборка территории кладбищ от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 3 суток |
| 2 | Завоз воды на кладбища для поливочных целей | 2 раза в неделю |
| 3 | Содержание общественных туалетов на территории кладбищ | ежедневно |
| 4 | Уборка опасных наклонившихся деревьев | по мере необходимости |
| 5 | Разовая уборка территории от поросли | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбищ

Закамское, В-Курьинское (1 категории),

Заборное (2 категории) в зимний период.

| № п/п |  | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высокий 2 категория 1 категория |
| 1 | Сгребание и подметание снега центральных дорог |  | 1 раз в сутки 1 раз в сутки |
| 2 | Расширение проезжей части центральных дорог |  | 1 раз в 2 суток 1 раз в сутки |
| 3 | Расширение проезжей части дорог внутри кладбищ |  | 1 раз в 2 суток 1 раз в сутки |
| 4 | Рыхление снега |  | По мере необходимости в весенний период |
| 5 | Вывоз снега |  | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбищ

Закамское, В-Курьинское (1 категории),

Заборное (2категории) в летний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | Высокий 2 категория 1 категория |
| 1 | Уборка территории кладбищ от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 3 суток 1 раз в 2 суток |
| 2 | Завоз воды на кладбища для поливочных целей | 2 раза в неделю 2 раза в неделю |
| 3 | Содержание общественных туалетов на территории кладбищ | ежедневно |
| 4 | Уборка опасных наклонившихся деревьев | по мере необходимости |
| 5 | Разовая уборка территории от поросли | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбища Заборное II категории

в зимний период.

| № п/п |  | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высокий |
| 1 | Расширение проезжей части центральных дорог |  | 1 раз в 2 суток |
| 2 | Вывоз снега |  | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбища II категории

Заборное в летний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Уборка территории кладбищ от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 3 суток |
| 2 | Завоз воды на кладбища для поливочных целей | 2 раза в неделю |
| 3 | Содержание общественных туалетов на территории кладбищ | ежедневно |
| 4 | Уборка опасных наклонившихся деревьев | по мере необходимости |
| 5 | Разовая уборка территории от поросли | по заданию заказчика |

Нормативы

содержания кладбища «Северное» 1 категории

в летний период

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровень содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Уборка территории кладбища от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 2 суток |
| 2 | Подметание проезжей части центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 3 | Мойка проезжей части центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 4 | Подметание проезжей части дорог между кварталами | 1 раз в неделю |
| 5 | Очистка урн на территории кладбища | 1 раз в сутки |
| 6 | Ручная очистка посадочных площадок и тротуаров | 8 раз в месяц |
| 7 | Очистка колодцев | 4 раза за сезон |
| 8 | Завоз воды на кладбища для поливочных целей | 2 раза в неделю |
| 9 | Подметание проезжей части подъездной дороги к кладбищу | 1 раз в сутки |
| 10 | Мойка проезжей части подъездной дороги к кладбищу | 1 раз в сутки |
| 11 | Комплексная уборка проезжей части подъездной дороги к кладбищу | 1 раз в весенний период |
| 12 | Ручная уборка тротуаров на подъездных дорогах к кладбищу | 8 раз в месяц |
| 13 | Содержание общественных туалетов на территории кладбищ | ежедневно |
| 14 | Обеззараживание дренажных стоков | 1 раз в месяц |
| 15 | Уборка опасных наклонившихся деревьев | по мере необходимости |
| 16 | Охрана территории кладбища | круглосуточно |
| 17 | Обеспечение наружного освещения подъездной дороги | в темное время суток |
| 18 | Обеспечение наружного освещения территории кладбища | в темное время суток |
| 19 | Разовая уборка поросли по заданию заказчика |  |
| 20 | Уборка смета по заданию заказчика |  |

Норматив содержания кладбища II категории Восточное

в зимний период.

| № п/п |  | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высокий |
| 1 | Сгребание и подметание снега центральных дорог |  | 1 раз в сутки |
| 2 | Расширение проезжей части центральных дорог |  | 1 раз в 2 суток |
| 3 | Удаление наката |  | 1 раз в сутки |
| 4 | Посыпка ПСС |  | 1 раз в сутки |
| 5 | Посыпка тротуаров вручную |  | 4раз в месяц |
| 6 | Подметание тротуаров |  | 4 раза в месяц |
| 7 | Охрана территории кладбища |  | круглосуточно |
| 8 | Обеспечение наружного освещения территории кладбища |  | в темное время суток |
| 9 | Вывоз снега |  | По заданию заказчика |

Норматив содержания кладбищ II категории

Восточное в летний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Подметание проезжей части центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 2 | Мойка проезжей части центральных дорог | 1 раз в 2 суток |
| 3 | Охрана территории кладбища | круглосуточно |
| 4 | Обеспечение наружного освещения подъездных дорог | в темное время суток |

Норматив содержания кладбища Головановское

II категории  в зимний период.

| № п/п |  | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высокий |
| 1 | Расширение проезжей части дорог внутри кладбищ |  | 1 раз в 2 суток |
| 2 | Вывоз снега |  | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбищ II категории

Банная гора (старое), Головановское в летний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Уборка территории кладбищ от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 3 суток |
| 2 | Завоз воды на кладбища для поливочных целей | 2 раза в неделю |
| 3 | Содержание общественных туалетов на территории кладбищ | ежедневно |
| 4 | Уборка опасных наклонившихся деревьев | по мере необходимости |
| 5 | Разовая уборка поросли | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбища I категории

Н-Лядовское   в зимний период.

| № п/п |  | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высокий |
| 1 | Расширение проезжей части дорог внутри кладбищ |  | 1 раз в сутки |

Норматив

содержания кладбища «Н-Лядовское» 1 категории

в летний период

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровень содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Уборка территории кладбища от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 2 суток |
| 2 | Завоз воды | 2 раза в неделю |
| 3 | Разовая уборка от поросли по заданию заказчика |  |
| 4 | Уборка опасных по мере необходимости наклонившихся деревьев |  |

Норматив содержания кладбища «Южное» I категории

в зимний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Сгребание и подметание снега центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 2 | Расширение проезжей части центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 3 | Посыпка противогололедным материалом центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 4 | Расширение проезжей части дорог внутри кладбищ | 1 раз в сутки |
| 5 | Сгребание и подметание снега на проезжей части подъездной дороги | 1 раз в сутки |
| 6 | Расширение проезжей части подъездной дороги | 1 раз в сутки |
| 7 | Удаление наката с проезжей части подъездной дороги | 1 раз в сутки |
| 8 | Посыпка противогололедным материалом подъездной дороги | 1 раз в сутки |
| 9 | Механизированная уборка тротуаров на подъездной дороге с посыпкой противогололедным материалом | 1 раз в неделю |
| 10 | Рыхление снега вокруг памятников | По мере необходимости в весенний период |
| 11 | Охрана территории кладбища | Круглосуточно |
| 12 | Вывоз снега | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбища «Егошихинское» I категории

в зимний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Сгребание и подметание снега центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 2 | Расширение проезжей части центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 3 | Ручная уборка тротуаров | 1 раз в неделю |
| 4 | Рыхление снега вокруг памятников | По мере необходимости в весенний период |
| 5 | Охрана территории кладбищ | Круглосуточно |
| 6 | Вывоз снега | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбищ I категории Банная гора, Кислотные Дачи, Заозерское в зимний период.

| № п/п |  | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высокий |
| 1 | Сгребание и подметание снега центральных дорог |  | 1 раз в сутки |
| 2 | Расширение проезжей части центральных дорог |  | 1 раз в сутки |
| 3 | Расширение проезжей части дорог внутри кладбищ |  | 1 раз в сутки |
| 4 | Сгребание и подметание снега на проезжей части подъездных дорог |  | 1 раз в сутки |
| 5 | Расширение проезжей части подъездных дорог |  | 1 раз в сутки |
| 6 | Содержание контрольно-пропускного пункта |  | круглосуточно |
| 7 | Обеспечение наружного освещения территории кладбища |  | в темное время суток |
| 8 | Вывоз снега |  | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбища II категории

Окуловское  в зимний период.

| № п/п |  | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высокий |
| 1 | Расширение проезжей части дорог внутри кладбищ |  | 1 раз в 2 суток |

Норматив содержания кладбища II категории

Окуловское в летний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Уборка территории кладбищ от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 3 суток |
| 2 | Уборка опасных наклонившихся деревьев | по мере необходимости |
| 3 | Разовая уборка поросли | по заданию заказчика |

Нормативы

содержания кладбища «Южное» 1 категории

в летний период

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровень содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Уборка территории кладбища от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 2 суток |
| 2 | Подметание проезжей части центральной дороги | 1 раз в сутки |
| 3 | Мойка проезжей части центральной дороги | 1 раз в сутки |
| 4 | Подметание проезжей части дорог между кварталами | 1 раз в неделю |
| 5 | Завоз воды на кладбища для поливочных целей | 2 раза в неделю |
| 6 | Подметание проезжей части подъездной дороги к кладбищу | 1 раз в сутки |
| 7 | Мойка проезжей части подъездной дороги к кладбищу | 1 раз в сутки |
| 8 | Комплексная уборка проезжей части подъездной дороги к кладбищу | 1 раз в весенний период |
| 9 | Ручная уборка тротуара на подъездной дороге к кладбищу | 8 раз в месяц |
| 10 | Содержание общественного туалета на территории кладбища | ежедневно |
| 11 | Уборка опасных наклонившихся деревьев | по мере необходимости |
| 12 | Охрана территории кладбищ | Круглосуточно |
| 13 | Разовая уборка кварталов от поросли | по заданию заказчика |

3. Показатели состояния элементов благоустройства мест погребения  на территории города Перми

Требования к содержанию элементов благоустройства

мест погребения в зимний период.

| Показатели состояния элементов благоустройства По «высокому» уровню | Категория объекта |  |
| --- | --- | --- |
|  | II | I |
| 1 | 2 | 3 |
| Ширина очистки от снега подъездных и центральных дорог, межквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек | На всю ширину | На всю ширину |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части подъездных и центральных дорог без наличия снежно-ледяных образований | Допускается не более 2 см | Не допускается |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части межквартальных проездов, тротуарах без наличия снежно-ледяных образований | Допускается не более 8см | Допускается не более 6см |
| Допустимая толщина рыхлого снега на проезжей части подъездных и центральных дорог во время снегопада и до окончания снегоочистки | Допускается не более 5 см | Не более 4 см |
| Допустимая толщина рыхлого снега на проезжей части межквартальных проездов, тротуарах во время снегопада и до окончания снегоочистки | Не более 8 см | Не более 6 см |
| Проезжая часть центральных дорог при наличии снежно-ледяных отложений, не обработана противогололедными материалами | Не допускается | Не допускается |
| Срок ликвидации зимней скользкости (принимается с момента обнаружения) | Не более 6 часов | Не более 4 часов |
| Срок окончания снегоочистки проезжей части дорог, тротуаров (с момента окончания снегопада) | Не более 8 часов | Не более 6 часов |
| Наличие переполненных мусоронакопителей | Не допускается | Не допускается |

Требования к содержанию элементов благоустройства

мест погребения в летний период.

| Показатели состояния элементов благоустройства по «высокому» уровню | Категория объекта |  |
| --- | --- | --- |
|  | I | II |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие мусора, грязи, листвы на центральной и подъездной дорогах, межквартальных проездах, тротуарах, площадках | Не допускается | Допускается наличие смета мусора не более, чем 5% от площади покрытия |
| Наличие аварийных, поваленных деревьев, поросли сорной древесно-кустарниковой растительности на территории кладбища | Допускается не более, чем 5 % от площади содержания | Допускается не более, чем 10% от площади содержания |
| Наличие переполненных урн | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие технической воды для хозяйственно-бытовых целей | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение мероприятий по обеззараживанию дренажных стоков | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение мойки проезжей части подъездных и центральных дорог | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнение комплексной уборки территории кладбища в весенний период | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие ухода за цветниками (при наличии) | Не допускается | Не допускается |
| Наличие мусора, грязи вокруг памятников истории и культуры | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие ухода за цветниками (при наличии): рыхление, прополка, полив, внесение удобрений | Не допускается | Не допускается |

Требования к содержанию могил невостребованных умерших или умерших, чья личность не установлена

| Показатели состояния элементов благоустройства | Уровень содержания |
| --- | --- |
|  | высокий |
| 1 | 2 |
| Наличие мусора, грязи, листвы на территории участка захоронения | Не допускается |
| Наличие сломанных веток, поваленных деревьев на территории участка захоронения | Не допускается |
| Высота травы на территории участка захоронения | Не более 10 см |
| Отсутствие могильного холма | Не допускается |

Подрядная организация при заключении муниципального контракта представляет

приложение  № 1 к муниципальному контракту только на состав, объем работ, нормативы содержания и показатели состояния элементов благоустройства городских кладбищ в 2010 году по лоту на который заключается контракт.

ЗАКАЗЧИК:                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                                            Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                     ____________  роспись  /Ф.И.О./

Приложение  2 к

муниципальному контракту

от_______________ № ___

| Расчет стоимости содержания по лоту № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование лота, и перечень кладбищ | Лето (106 сут) | в том числе |  |  |  | Зима (67 сут) |  |  |  | Итого по содержанию | Тек рем | Общая стоимость |
|  |  |  | июль с 01.07.2010 по 20.07.2010 (20 суток) | август с 21.07.2010 по 20.08.2010 (31 сутки) | сентябрь с 21.08.2010 по 20.09.2010 (31 сутки) | октябрь с 21.09.2010 по 14.10.2010 (24 сутки) |  | октябрь с 15.10.2010 по 20.10.2010 ( 6 суток) | ноябрь с 21.10.2010 по 20.11.2010 ( 31 сутки) | декабрь с 21.11.2010 по 20.12.2010 ( 30 суток) |  |  |  |
|  | Итого по лоту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет стоимости заполняется путем указания суммы выполняемых работ, по месяцам исходя из состава и объема работ, указанных в приложении № 1 к муниципальному контракту

ЗАКАЗЧИК:                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                                            Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                     ____________  роспись  /Ф.И.О./

Формы отчетности

приложение № 3 к муниципальному контракту

Приложение  3.1. к

муниципальному контракту

от_______________ № ___

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Муниципальное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | «Пермблагоустройство» |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп.заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
|  | М.П. | должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Руководитель организации |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Приложение 3.2.

К муниципальному контракту

№ _______ от «____»________2009г.

.

Заказчик: МУ «Пермблагоустройство»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию и текущему ремонту городских кладбищ  ЛОТ № _____

| № п/п | Наименование объекта, | Стоимость работ по контракту, руб с НДС | Процент снижения среднемесячный | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | -------------------- | -------------- | --------------- |
| 2 | … | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Всего по акту с НДС | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | в том числе без НДС | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | НДС | -------------------- | -------------- | --------------- |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

| Заказчик: Директор МУ "Пермблагоустройство" ____________________ И.А. Денисов Подрядчик: руководитель организации _____________________ (подпись, расшифровка) |  |  |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ _____ от __________ г.

Условия выполнения работ и размеры снижения стоимости работ

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК СОДЕРЖАНИЯ

Критерий - это признак (показатель), на основании которого производится оценка.

Критерием оценки состояния уборки и санитарного содержания территорий является средний процент нарушений, выявленных в ходе проверки состояния содержания улично-дорожной сети и конструктивных элементов.

Исходя из среднего процента нарушений по трехбалльной системе (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), выставляется оценка:

а) "хорошо" - выявлено до 5% нарушений,

б) "удовлетворительно" - выявлено от 5,1% до 15% нарушений,

в) "неудовлетворительно" - выявлено свыше 15% нарушений;

Примечание: Расчет ведется до десятых долей %.

7.2.1. Методика определения среднего процента нарушений

Средний процент нарушений по содержанию определяется по формуле:

Средний%=ni=1НРn×100

Условные обозначения:

Средний % - средний процент нарушений по содержанию;

Н - количество нарушений, выявленных в содержании i-го конструктивного элемента;

Р - количество проверенных i – ых конструктивных элементов;

n – общее количество проверенных i – ых конструктивных элементов.

Процент нарушений по каждому конструктивному элементу (проезжая часть, съезды, мосты, водопропускные трубы, обустройство и обстановка, дорожки, МАФ и пр.) определяется отношением числа выявленных нарушений по данному конструктивному элементу к общему количеству проверенных объектов контроля (по тому же конструктивному элементу). После чего в соответствии с предложенными критериями проставляется оценка.

Пример:

- проверено 50 проезжих частей улиц, выявлено нарушений на 4 улицах: процент нарушений равен (4/50 × 100) = 8 (%);

Оценка - "удовлетворительно"

- проверено 12 систем водоотвода, выявлено 2 нарушения: процент нарушений равен (2/12 × 100) = 16,7 (%);

Оценка - "неудовлетворительно"

- проверено 46 дорожных знаков, выявлено 5 нарушения: процент нарушений равен (5/46 × 100) = 10,9 (%);

Оценка - "удовлетворительно"

Средний процент нарушений, учитывая процентную долю каждого конструктивного элемента, рассчитывается по предложенной формуле. В нее впрямую подставляются значения показателей:

Средний%=ni=1НРn×100=450+212+5463×100=11,9%

Условия выполнения текущего ремонта

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений при текущем ремонте асфальтобетонных покрытий | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10% |
| Заделка карт без зачистки основания от мусора и грязи | -100% |
| Без обработки стенок карт битумом ( при работе с горячим асф. бетоном) | - 30% |
| Отсутствие заделки подготовленных карт в течении одной рабочей смены | - 20% за каждый день |
| Несоответствие асфальтобетона типу и марке | - 50 % |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асф.бетона и вновь уложенного. | - 20% |

Отклонение от сроков выполнения работ указанных в задании заказчиком допускается при неблагоприятных погодных условиях (при дожде).

Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью.

Предельно допустимые повреждения покрытия, а также сроки их ликвидации приведены в таблице

| Категории содержания | Повреждения на 1000 м2 покрытия, м2, не более | Сроки ликвидации повреждений, сут., не более |
| --- | --- | --- |
| 1,2 | 1,5 | 5 |

Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.

| № п\п | Контролируемый параметр | % снижение стоимости конструктивных элементов |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Общие параметры |  |
| 1.1 | Невыполнение предписаний технадзора по следующим пунктам: - отсутствие операционного контроля за производством работ -несвоевременное ведение исполнительной документации -нарушение технологии ведения работ - производство работ без разрешения технического надзора заказчика - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по обеспечению безопасности Неисполнение прочих предписаний заказчика в срок | 100000 руб. за каждое предписание 50000 руб. за каждое неисполненное предписание |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                                            Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                     ____________  роспись  /Ф.И.О./

Приложение №  5

к муниципальному контракту

от_______________    № ____

Форма акта контрольных проверок

А К Т №

Контрольной проверки  по содержанию и текущему ремонту городских кладбищ

»

(Наименование подрядной организации)

Проверка произведена (

пдставитель заказчика, должность

) в присутств

ии представителя подрядчика (

ФИО, должность

)

"__"_____________2010 г.

№

лота

Наименование объекта

Категория

Проезжая

часть

тротуары

остановки

заездные

карманы

Борт

газоны

Съезды

Урны

ограждения

МАФ

обочины

Всего проверено объектов

итого

замечаний

Процент снижения по элементам

Общий процент снижения

Все работы предусмотренные приложением №__ и муниципальным контрактом №__ от _________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству выполнения не

имеют, кроме перечисленных в данном акте. Срок устранения зам

ечаний 24 часа

Представитель заказчика

Представитель

подрядчика

ЗАКАЗЧИК:                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                                            Руководитель организации

# Приложение № 6

к муниципальному контракту

от_______________    № ____

ЗАКАЗЧИК:                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                                            Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                     ____________  роспись  /Ф.И.О.

# Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ _____ от  ___________ г.

МУ «ПЕРМБЛАГОУСТРОЙСТВО»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________2009 г.               Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место нарушения | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                            	                      Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                                        роспись             /Ф.И.О./

м.п.                                                                                                                                                           м.п.

Приложение № 1

к документации об аукционе

Состав, объем работ, нормативы содержания и показатели состояния элементов благоустройства городских кладбищ в 2010 году

| Перечень объемов работ по лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лотов | Перечень работ | категория |  | Ед.изм. | Содержание дорог на тер-ии кладбищ |  |  | Содержание подъездных дорог |  | Ежемесячная уборка территории кладбища | Разовая уборка | Текущий ремонт | Количество дней в году |  | Количество месяцев |  |
|  |  |  | Ед.измерения |  | Площадь уборки |  |  | Площадь уборки |  | Пл. уборки | Пл. уборки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лето (106дн) |  | зима (67дн) | лето (106дн) | зима (67дн) | лето | лето | лето(м2) | лето (106дн) | зима (67дн) | лето (106дн) | зима (67дн) |
|  | Кладбище "Северное" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мех. уборка центральных дорог |  |  | 1000м2 | 41,636 |  | 42,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 | 121,343 |  | 124,519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ручные работы: остановка |  |  | 1000м2 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тротуары |  |  | 1000м2 | 2,25 |  | 0,682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | очистка урн |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание подъездных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка дорог |  |  | 1000м2 |  |  |  | 6,96 | 6,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ручная очистка у борта |  |  | 1000м2 |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка территории кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 136,698 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |
|  | уход за невостребов. могилами |  |  | шт |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  | завоз воды (емкости/кол.завозов)в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  | 6/12 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | кошение газонов |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  | 153,5 |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Разовый уход за трриторией |  |  | га |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |
|  | Содерж. общественного туалета |  |  | шт/месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/3.5 |  |
|  | Наружное освещение |  |  | дни |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 | 67 |  |  |
|  | Лабораторные исследования |  |  | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |
|  | Обеззараживание дренаж. стоков |  |  | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |
|  | очистка лотков от песка |  |  | м3 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание контр.-пропуск. пункта |  |  | шт. | режим работы :2 чел. Круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт Н=50мм до 25м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | июль-910,2м2,август-250м2 |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 1160,2 |  |  |  |  |
| 1 | Кладбище "Окуловское" | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разовый уход за территорией |  |  | га |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень объемов работ по лоту №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лотов | Перечень работ | категория |  | Ед.изм. | Содержание дорог на тер-ии кладбищ |  |  | Содержание подъездных дорог |  | Ежемесячная уборка территории кладбища | Разовая уборка | Текущий ремонт | Количество дней в году |  | Количество месяцев |  |
|  |  |  | Ед.измерения |  | Площадь уборки |  |  | Площадь уборки |  | Пл. уборки | Пл. уборки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лето (106дн) |  | зима (67дн) | лето (106дн) | зима (67дн) | лето | лето | лето (м2) | лето (106дн) | зима (67дн) | лето (106дн) | зима (67дн) |
|  | Кладбище "Южное" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мех. уборка центральных дорог |  |  | 1000м2 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 | 26,81 |  | 26,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание подъездных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка дорог |  |  | 1000м2 |  |  |  | 3,378 | 3,378 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ручные работы: тротуары |  |  | 1000м2 |  |  |  | 0,888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | механизир. уборка тротуаров |  |  | 1000м2 |  |  |  |  | 0,888 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ручная очистка у борта |  |  | 1000м2 |  |  |  |  | 0,444 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 47,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |
|  | завоз воды (емкости/кол-во завоз в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/8 |  |  |  |  |  |  |
|  | кошение газонов |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 3 |  |
|  | содержание контр.пропуск.пункта |  |  | Режим работы: 1человек круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разовый уход за трриторией |  |  | га |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |
|  | Содерж. общественного туалета |  |  | шт/месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/3,5 |  |
|  | Текущий ремонт Н=50мм до 25м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | июль-1000м2,август-283,4м2 |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 1283,4 |  |  |  |  |
|  | Кладбище "Егошихинское" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мех. уборка центральных дорог |  |  | 1000м2 | 3,9375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 |  |  | 7,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ручные работы: тротуары |  |  | 1000м2 |  |  | 0,954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 28,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |
|  | кошение газонов |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Разовый уход за трриторией |  |  | га |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  | содержание контр.пропуск. пункта |  |  | Режим работы: круглосуточно, с 1.07.2010 по 14.10.2010 -3человека, с 15.10. по 20.12.2010 -2человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кладбище "Восточное" | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание подъездных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка дорог |  |  | 1000м2 |  |  |  | 4,41 | 4,41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка тротуаров |  |  | 1000м2 |  |  |  |  | 0,854 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ручные работы: тротуары |  |  | 1000м2 |  |  |  | 0,854 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение |  |  | дни |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 | 67 |  |  |
|  | Содержание контр.пропуск.пункта |  |  | Режим работы: круглосуточно -2человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень объемов работ по лоту №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лотов | Перечень работ | категория |  | Ед.изм. | Содержание дорог на тер-ии кладбищ |  |  | Содержание подъездных дорог |  | Ежемесячная уборка территории кладбища | Разовая уборка | Текущий ремонт | Количество дней в году |  | Количество месяцев |  |
|  |  |  | Ед.измерения |  | Площадь уборки |  |  | Площадь уборки |  | Пл. уборки | Пл. уборки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лето (106дн) |  | зима (67дн) | лето (106дн) | зима (67дн) | лето | лето | лето | лето (106 дн) | зима (67дн) | лето (106дн) | зима (67дн) |
| 3 | Кладбище "Закамское" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 |  |  | 9,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
|  | завоз воды (емк-ть/кол-во завоз в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Содержание общ.туалета |  |  | шт/месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/3,5 |  |
|  | Разовый уход за территорией |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  | вывозка мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 3 | Кладб. "Верхне-Курьинское" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 |  |  | 8,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |
|  | завоз воды (емк-ть/кол-во завоз в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Разовый уход |  |  | га |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Кладбище "Заборное" | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  | завоз воды (емк-ть/кол-во завоз в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  |  | 4 |  |
| Перечень объемов работ по лоту №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лотов | Перечень работ | категория |  | Ед.изм. | Содержание дорог на тер-ии кладбищ |  |  | Содержание подъездных дорог |  | Ежемесячная уборка территории кладбища | Разовая уборка | Текущий ремонт | Количество дней в году |  | Количество месяцев |  |
|  |  |  | Ед.измерения |  | Площадь уборки |  |  | Площадь уборки |  | Пл. уборки | Пл. уборки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лето (106дн) | зима (67дн) |  | лето (106дн) | зима (67дн) | лето | лето | лето ( м2) | лето (106 дн) | зима (67 дн) | лето (106дн) | зима (67дн) |
| 4 | Кладбище "Банная Гора" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка центральных дорог |  |  | 1000м2 | 5,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 |  | 7,681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
|  | завоз воды (емк-ть/кол-во завоз в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/8 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Содерж. общественного туалета |  |  | шт/месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/3,5 |  |
|  | Наружное освещение |  |  | дни |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 | 67 |  |  |
|  | содержание контр.пропуск.пункта Режим работы:1 человек с 9-00 до 19-00час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |
| 4 | Кладбище "Кислотные Дачи" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 | 5,881 | 8,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 12,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  | завоз воды (емк-ть/кол-во завоз в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/4 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Содерж. общественного туалета |  |  | шт/месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/3,5 |  |
|  | Текущий ремонт Н=50мм до 25м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | июль-450 м2 |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
| 4 | Кладбище "Заозерское" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 |  | 14,572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 12,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |
|  | завоз воды (емк-ть/кол-во завоз в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/4 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | содержание контр.пропуск.пункта Режим работы:1 человек круглосуточно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 | 67 |  |  |
|  | Разовый уход за территорией га | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора | тн |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | Кладбище "Головановское" | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 |  | 2,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разовый уход за территорией га | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 4 | Кладбище "Б.Гора" старое | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Перечень объемов работ по лоту №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лотов | Перечень работ | категория |  | Ед.изм. | Содержание дорог на тер-ии кладбищ |  |  | Содержание подъездных дорог |  | Ежемесячная уборка территории кладбища | Разовая уборка | Текущий ремонт | Количество дней в году |  | Количество месяцев |  |
|  |  |  | Ед.измерения |  | Площадь уборки |  |  | Площадь уборки |  | Пл. уборки | Пл. уборки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лето (106дн) | зима (67дн) |  | лето (106дн) | зима (67дн) | лето | лето | лето | лето (106 дн) | зима (67дн) | лето (106дн) | зима (67дн) |
| 5 | Кладбище "Ново-Лядовское" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог на территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мех. уборка внутрикладб. дорог |  |  | 1000м2 |  | 6,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разовый уход за территорией га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Кладб. "Верхне-Мулинское" | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разовый уход за территорией га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Кладбище "Запрудское" | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уход за терр-ией кладбища |  |  | га |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |
|  | завоз воды (емкость/кол-во завозов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Содерж. общественного туалета |  |  | шт/месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/3,5 |  |
|  | Разовый уход за трриторией |  |  | га |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | вывозка мусора |  |  | тн |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |

- Нормативы содержания кладбищ.

Норматив содержания кладбищ Банная гора, Кислотные Дачи, Заозерское

I категории в зимний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Расширение проезжей части дорог внутри кладбищ | 1 раз в сутки |
| 2 | Вывоз снега | по заданию заказчика |

Норматив  содержания кладбищ Банная гора, Кислотные Дачи,

Заозерское 1 категории   в летний период

| № п/п |  | Наименование технологической операции | Уровень содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высокий |
| 1 |  | Уборка территории кладбища от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 2 суток |
| 2 |  | Подметание проезжей части центральной дороги | 1 раз в сутки |
| 3 |  | Завоз воды на кладбища для поливочных целей | 2 раза в неделю |
| 4 |  | Уборка опасных наклонившихся деревьев | по мере необходимости |
| 5 |  | Охрана территории кладбищ | с 9-00 до 19-00 |
| 6 | Разовая уборка кварталов От поросли |  | по заданию заказчика |

Нормативы

содержания кладбища «Егошихинское» 1 категории

в летний период

| № п/п |  | Наименование технологической операции | Уровень содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высокий |
| 1 |  | Уборка территории кладбища от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 2 суток |
| 2 |  | Подметание проезжей части центральной дороги | 1 раз в сутки |
| 3 |  | Завоз воды на кладбища для поливочных целей | 2 раза в неделю |
| 4 |  | Уборка опасных наклонившихся деревьев | по мере необходимости |
| 5 |  | Охрана территории кладбищ | круглосуточно |
| 6 | Разовая уборка кварталов От поросли |  | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбищ II категории

Банная гора (старое), Головановское в летний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Уборка территории кладбищ от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 3 суток |
| 2 | Подметание проезжей части центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 3 | Подметание проезжей части дорог между кварталами | 4 раза в месяц |
| 4 | Завоз воды на кладбища для поливочных целей | 2 раза в неделю |
| 5 | Содержание общественных туалетов на территории кладбищ | ежедневно |
| 6 | Уборка опасных наклонившихся деревьев | по мере необходимости |
| 7 | Вывоз смета | по заданию заказчика |
| 8 | Разовая уборка поросли | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбища «Северное» I категории

в зимний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Сгребание и подметание снега центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 2 | Расширение проезжей части центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 3 | Посыпка противогололедным материалом центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 4 | Расширение проезжей части дорог внутри кладбищ | 1 раз в сутки |
| 5 | Ручная уборка тротуаров на кладбищах с посыпкой противогололедным материалом | 1 раз в неделю |
| 6 | Сгребание и подметание снега на проезжей части подъездной дороги | 1 раз в сутки |
| 7 | Расширение проезжей части подъездной дороги | 1 раз в сутки |
| 8 | Удаление наката с проезжей части подъездной дороги | 1 раз в сутки |
| 9 | Посыпка противогололедным материалом подъездных дорог | 1 раз в сутки |
| 10 | Механизированная уборка тротуаров на подъездной дороге с посыпкой противогололедным материалом | 1 раз в неделю |
| 11 | Ручная очистка дренажной системы | 1 раз в весенний период |
| 12 | Рыхление снега | По мере необходимости в весенний период |
| 13 | Охрана территории кладбищ | круглосуточно |
| 14 | Обеспечение наружного освещения подъездной дороги | в темное время суток |
| 15 | Обеспечение наружного освещения территории кладбища | в темное время суток |
| 16 | Вывоз снега | По заданию заказчика |

Норматив содержания кладбищ II категории

В-Муллинское, Запрудское в летний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Уборка территории кладбищ от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 3 суток |
| 2 | Завоз воды на кладбища для поливочных целей | 2 раза в неделю |
| 3 | Содержание общественных туалетов на территории кладбищ | ежедневно |
| 4 | Уборка опасных наклонившихся деревьев | по мере необходимости |
| 5 | Разовая уборка территории от поросли | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбищ

Закамское, В-Курьинское (1 категории),

Заборное (2 категории) в зимний период.

| № п/п |  | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высокий 2 категория 1 категория |
| 1 | Сгребание и подметание снега центральных дорог |  | 1 раз в сутки 1 раз в сутки |
| 2 | Расширение проезжей части центральных дорог |  | 1 раз в 2 суток 1 раз в сутки |
| 3 | Расширение проезжей части дорог внутри кладбищ |  | 1 раз в 2 суток 1 раз в сутки |
| 4 | Рыхление снега |  | По мере необходимости в весенний период |
| 5 | Вывоз снега |  | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбищ

Закамское, В-Курьинское (1 категории),

Заборное (2категории) в летний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | Высокий 2 категория 1 категория |
| 1 | Уборка территории кладбищ от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 3 суток 1 раз в 2 суток |
| 2 | Завоз воды на кладбища для поливочных целей | 2 раза в неделю 2 раза в неделю |
| 3 | Содержание общественных туалетов на территории кладбищ | ежедневно |
| 4 | Уборка опасных наклонившихся деревьев | по мере необходимости |
| 5 | Разовая уборка территории от поросли | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбища Заборное II категории

в зимний период.

| № п/п |  | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высокий |
| 1 | Расширение проезжей части центральных дорог |  | 1 раз в 2 суток |
| 2 | Вывоз снега |  | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбища II категории

Заборное в летний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Уборка территории кладбищ от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 3 суток |
| 2 | Завоз воды на кладбища для поливочных целей | 2 раза в неделю |
| 3 | Содержание общественных туалетов на территории кладбищ | ежедневно |
| 4 | Уборка опасных наклонившихся деревьев | по мере необходимости |
| 5 | Разовая уборка территории от поросли | по заданию заказчика |

Нормативы

содержания кладбища «Северное» 1 категории

в летний период

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровень содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Уборка территории кладбища от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 2 суток |
| 2 | Подметание проезжей части центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 3 | Мойка проезжей части центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 4 | Подметание проезжей части дорог между кварталами | 1 раз в неделю |
| 5 | Очистка урн на территории кладбища | 1 раз в сутки |
| 6 | Ручная очистка посадочных площадок и тротуаров | 8 раз в месяц |
| 7 | Очистка колодцев | 4 раза за сезон |
| 8 | Завоз воды на кладбища для поливочных целей | 2 раза в неделю |
| 9 | Подметание проезжей части подъездной дороги к кладбищу | 1 раз в сутки |
| 10 | Мойка проезжей части подъездной дороги к кладбищу | 1 раз в сутки |
| 11 | Комплексная уборка проезжей части подъездной дороги к кладбищу | 1 раз в весенний период |
| 12 | Ручная уборка тротуаров на подъездных дорогах к кладбищу | 8 раз в месяц |
| 13 | Содержание общественных туалетов на территории кладбищ | ежедневно |
| 14 | Обеззараживание дренажных стоков | 1 раз в месяц |
| 15 | Уборка опасных наклонившихся деревьев | по мере необходимости |
| 16 | Охрана территории кладбища | круглосуточно |
| 17 | Обеспечение наружного освещения подъездной дороги | в темное время суток |
| 18 | Обеспечение наружного освещения территории кладбища | в темное время суток |
| 19 | Разовая уборка поросли по заданию заказчика |  |
| 20 | Уборка смета по заданию заказчика |  |

Норматив содержания кладбища II категории Восточное

в зимний период.

| № п/п |  | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высокий |
| 1 | Сгребание и подметание снега центральных дорог |  | 1 раз в сутки |
| 2 | Расширение проезжей части центральных дорог |  | 1 раз в 2 суток |
| 3 | Удаление наката |  | 1 раз в сутки |
| 4 | Посыпка ПСС |  | 1 раз в сутки |
| 5 | Посыпка тротуаров вручную |  | 4раз в месяц |
| 6 | Подметание тротуаров |  | 4 раза в месяц |
| 7 | Охрана территории кладбища |  | круглосуточно |
| 8 | Обеспечение наружного освещения территории кладбища |  | в темное время суток |
| 9 | Вывоз снега |  | По заданию заказчика |

Норматив содержания кладбищ II категории

Восточное в летний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Подметание проезжей части центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 2 | Мойка проезжей части центральных дорог | 1 раз в 2 суток |
| 3 | Охрана территории кладбища | круглосуточно |
| 4 | Обеспечение наружного освещения подъездных дорог | в темное время суток |

Норматив содержания кладбища Головановское

II категории  в зимний период.

| № п/п |  | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высокий |
| 1 | Расширение проезжей части дорог внутри кладбищ |  | 1 раз в 2 суток |
| 2 | Вывоз снега |  | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбищ II категории

Банная гора (старое), Головановское в летний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Уборка территории кладбищ от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 3 суток |
| 2 | Завоз воды на кладбища для поливочных целей | 2 раза в неделю |
| 3 | Содержание общественных туалетов на территории кладбищ | ежедневно |
| 4 | Уборка опасных наклонившихся деревьев | по мере необходимости |
| 5 | Разовая уборка поросли | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбища I категории

Н-Лядовское   в зимний период.

| № п/п |  | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высокий |
| 1 | Расширение проезжей части дорог внутри кладбищ |  | 1 раз в сутки |

Норматив

содержания кладбища «Н-Лядовское» 1 категории

в летний период

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровень содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Уборка территории кладбища от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 2 суток |
| 2 | Завоз воды | 2 раза в неделю |
| 3 | Разовая уборка от поросли по заданию заказчика |  |
| 4 | Уборка опасных по мере необходимости наклонившихся деревьев |  |

Норматив содержания кладбища «Южное» I категории

в зимний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Сгребание и подметание снега центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 2 | Расширение проезжей части центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 3 | Посыпка противогололедным материалом центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 4 | Расширение проезжей части дорог внутри кладбищ | 1 раз в сутки |
| 5 | Сгребание и подметание снега на проезжей части подъездной дороги | 1 раз в сутки |
| 6 | Расширение проезжей части подъездной дороги | 1 раз в сутки |
| 7 | Удаление наката с проезжей части подъездной дороги | 1 раз в сутки |
| 8 | Посыпка противогололедным материалом подъездной дороги | 1 раз в сутки |
| 9 | Механизированная уборка тротуаров на подъездной дороге с посыпкой противогололедным материалом | 1 раз в неделю |
| 10 | Рыхление снега вокруг памятников | По мере необходимости в весенний период |
| 11 | Охрана территории кладбища | Круглосуточно |
| 12 | Вывоз снега | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбища «Егошихинское» I категории

в зимний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Сгребание и подметание снега центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 2 | Расширение проезжей части центральных дорог | 1 раз в сутки |
| 3 | Ручная уборка тротуаров | 1 раз в неделю |
| 4 | Рыхление снега вокруг памятников | По мере необходимости в весенний период |
| 5 | Охрана территории кладбищ | Круглосуточно |
| 6 | Вывоз снега | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбищ I категории Банная гора, Кислотные Дачи, Заозерское в зимний период.

| № п/п |  | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высокий |
| 1 | Сгребание и подметание снега центральных дорог |  | 1 раз в сутки |
| 2 | Расширение проезжей части центральных дорог |  | 1 раз в сутки |
| 3 | Расширение проезжей части дорог внутри кладбищ |  | 1 раз в сутки |
| 4 | Сгребание и подметание снега на проезжей части подъездных дорог |  | 1 раз в сутки |
| 5 | Расширение проезжей части подъездных дорог |  | 1 раз в сутки |
| 6 | Содержание контрольно-пропускного пункта |  | круглосуточно |
| 7 | Обеспечение наружного освещения территории кладбища |  | в темное время суток |
| 8 | Вывоз снега |  | по заданию заказчика |

Норматив содержания кладбища II категории

Окуловское  в зимний период.

| № п/п |  | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высокий |
| 1 | Расширение проезжей части дорог внутри кладбищ |  | 1 раз в 2 суток |

Норматив содержания кладбища II категории

Окуловское в летний период.

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровни содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Уборка территории кладбищ от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 3 суток |
| 2 | Уборка опасных наклонившихся деревьев | по мере необходимости |
| 3 | Разовая уборка поросли | по заданию заказчика |

Нормативы

содержания кладбища «Южное» 1 категории

в летний период

| № п/п | Наименование технологической операции | Уровень содержания |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий |
| 1 | Уборка территории кладбища от мусора с вывозкой мусора на свалку | 1 раз в 2 суток |
| 2 | Подметание проезжей части центральной дороги | 1 раз в сутки |
| 3 | Мойка проезжей части центральной дороги | 1 раз в сутки |
| 4 | Подметание проезжей части дорог между кварталами | 1 раз в неделю |
| 5 | Завоз воды на кладбища для поливочных целей | 2 раза в неделю |
| 6 | Подметание проезжей части подъездной дороги к кладбищу | 1 раз в сутки |
| 7 | Мойка проезжей части подъездной дороги к кладбищу | 1 раз в сутки |
| 8 | Комплексная уборка проезжей части подъездной дороги к кладбищу | 1 раз в весенний период |
| 9 | Ручная уборка тротуара на подъездной дороге к кладбищу | 8 раз в месяц |
| 10 | Содержание общественного туалета на территории кладбища | ежедневно |
| 11 | Уборка опасных наклонившихся деревьев | по мере необходимости |
| 12 | Охрана территории кладбищ | Круглосуточно |
| 13 | Разовая уборка кварталов от поросли | по заданию заказчика |

3. Показатели состояния элементов благоустройства мест погребения  на территории города Перми

Требования к содержанию элементов благоустройства

мест погребения в зимний период.

| Показатели состояния элементов благоустройства По «высокому» уровню | Категория объекта |  |
| --- | --- | --- |
|  | II | I |
| 1 | 2 | 3 |
| Ширина очистки от снега подъездных и центральных дорог, межквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек | На всю ширину | На всю ширину |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части подъездных и центральных дорог без наличия снежно-ледяных образований | Допускается не более 2 см | Не допускается |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части межквартальных проездов, тротуарах без наличия снежно-ледяных образований | Допускается не более 8см | Допускается не более 6см |
| Допустимая толщина рыхлого снега на проезжей части подъездных и центральных дорог во время снегопада и до окончания снегоочистки | Допускается не более 5 см | Не более 4 см |
| Допустимая толщина рыхлого снега на проезжей части межквартальных проездов, тротуарах во время снегопада и до окончания снегоочистки | Не более 8 см | Не более 6 см |
| Проезжая часть центральных дорог при наличии снежно-ледяных отложений, не обработана противогололедными материалами | Не допускается | Не допускается |
| Срок ликвидации зимней скользкости (принимается с момента обнаружения) | Не более 6 часов | Не более 4 часов |
| Срок окончания снегоочистки проезжей части дорог, тротуаров (с момента окончания снегопада) | Не более 8 часов | Не более 6 часов |
| Наличие переполненных мусоронакопителей | Не допускается | Не допускается |

Требования к содержанию элементов благоустройства

мест погребения в летний период.

| Показатели состояния элементов благоустройства по «высокому» уровню | Категория объекта |  |
| --- | --- | --- |
|  | I | II |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие мусора, грязи, листвы на центральной и подъездной дорогах, межквартальных проездах, тротуарах, площадках | Не допускается | Допускается наличие смета мусора не более, чем 5% от площади покрытия |
| Наличие аварийных, поваленных деревьев, поросли сорной древесно-кустарниковой растительности на территории кладбища | Допускается не более, чем 5 % от площади содержания | Допускается не более, чем 10% от площади содержания |
| Наличие переполненных урн | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие технической воды для хозяйственно-бытовых целей | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение мероприятий по обеззараживанию дренажных стоков | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение мойки проезжей части подъездных и центральных дорог | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнение комплексной уборки территории кладбища в весенний период | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие ухода за цветниками (при наличии) | Не допускается | Не допускается |
| Наличие мусора, грязи вокруг памятников истории и культуры | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие ухода за цветниками (при наличии): рыхление, прополка, полив, внесение удобрений | Не допускается | Не допускается |

Требования к содержанию могил невостребованных умерших или умерших, чья личность не установлена

| Показатели состояния элементов благоустройства | Уровень содержания |
| --- | --- |
|  | высокий |
| 1 | 2 |
| Наличие мусора, грязи, листвы на территории участка захоронения | Не допускается |
| Наличие сломанных веток, поваленных деревьев на территории участка захоронения | Не допускается |
| Высота травы на территории участка захоронения | Не более 10 см |
| Отсутствие могильного холма | Не допускается |

Приложение № 2

к документации об аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

Сведения о качестве работ

Изучив аукционную документацию по проведению открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту городских кладбищ в период с 01.07.2010 по 20.12. 2010 года.

____________________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

в лице,________________________________________________________________________

(наименование должности  уполномоченного лица и Ф.И.О.)

сообщает о намерении участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку на выполнение работ  -

_____________________________________________________________________________

указать номер лота, наименование кладбищ входящих в лот, состав  и объем работ, указанный  в приложении № 1 к документации об аукционе

1. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Муниципального заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

2. В случае, если наша организация будет признана победителем аукциона по заявленному лоту, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с МУ «Пермблагоустройство»  на выполнение работ в полном объеме, относящемуся  к заявляемому лоту, указанном в приложении № 1 к документации об аукционе и в соответствии с требованиями документации об аукционе, условиями муниципального контракта и ценой контракта, полученной по итогам аукциона.

3. В случае, если наше предложение будут лучшими после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с МУ «Пермблагоустройство», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в полном объеме, указанном в приложении № 1 к документации об аукционе и в соответствии с требованиями документации об аукционе и ценой контракта являющейся нашим предложением, признанным лучшим после предложения победителя аукциона.

4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в городской бюджет. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

_________________________		_________________			_____________

(должность) 			     (подпись, М.П.)          		       (ф.и.о.)

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа:

Для юридических лиц

|  | Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Место нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |

Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей

|  | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Паспортные данные |  |
|  | Место жительства |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |

Настоящим декларирую, что

__________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к  документации об аукционе

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

(наименование организации)

в лице ____________________________________________________ действующего на основании

(должность, ФИО)

___________________                                                      уполномочивает____________________________________________________________________

(должность фамилия, имя, отчество,)

представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование организации)

с правом подписи необходимых документов, представленных в заявке на участие в аукционе

__________________________________________________________________________________ (указать наименование аукциона, номер лота, номер и дату извещения о проведении аукциона), проводимого муниципальным учреждением «Пермблагоустройство».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 2009 г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.