ИЗВЕЩЕНИЕ № 251  от 04.05.2010 о проведении запроса котировок №К-07/05-2010  на выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности в Орджоникидзевском районе города Перми (подготовка к обследованию бесхозяйных пожарных водоемов) в 2010 году.

Заказчик:   Администрация Орджоникидзевского района города Перми, 614026, г. Пермь,

ул. А.Щербакова, 24,   к. 310 , т. 263-46-80,  263-52-04 ф.:263-48-04, ,

E-mail: admord@perm.permregion.ru .

Ответственный исполнитель – Волосатова Валентина Сергеевна (тел. 263-48-17) предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми закупку работ по организации первичных мер пожарной безопасности в Орджоникидзевском районе города  Перми (подготовка к обследованию бесхозяйных пожарных водоемов) в 2010 году путем проведения запроса котировок во втором квартале 2010 года.

Место выполнения работ:   подготовка к обследованию четырех бесхозяйных пожарных водоемов по заявке Заказчика в Орджоникидзевском районе города Перми. Работы выполняются в соответствие с локальным сметным расчетом № 1 (приложение №2 к Извещению)

Сроки выполнения работ: начало выполнения работ с момента подписания муниципального контракта по 30.07.2010.

Виды работ:

- очистка прилегающей территории от мусора, с уборкой поросли, с последующей погрузкой и вывозом на полигон ТБО;

- разработка грунта вокруг оголовка с демонтажем оголовка, при необходимости;

- откачка воды (водоотлив), с вывозом;

- очистка от мусора (ТБО и прочие отходы), с погрузкой и вывозом, при работе со вспомогательных лестниц, с дополнительными источниками освещения;

- очистка от мокрого ила и грязи, с погрузкой и вывозом, при работе со вспомогательных лестниц, с дополнительными источниками освещения;

- осушение объекта (днище, стены, потолок), с использованием, при необходимости, специального оборудования, при работе со вспомогательных лестниц, с дополнительными источниками освещения;

- после выполнения основных работ очистка участка от мусора, с погрузкой и вывозом на полигон ТБО;

- установка демонтированного оголовка с обратной засыпкой грунта;

-   вывоз мусора после проведенных работ на городской полигон ТБО с предоставлением отчетных документов.

Требования к выполнению работ:

- Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности по охране труда при выполнении работ, связанных с подготовкой к обследованию бесхозяйных пожарных водоемов, вывозом и утилизацией ТБО, включая обеспечение выполнения требований электро- и пожаробезопасности, по безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

- Обеспечение безопасности граждан и имущества, расположенного на смежных земельных участках, в том числе установка ограждений для исключения доступа людей, не производящих работы, к месту выполнения работ;

- Обеспечение требований правил безопасного выполнения работ, в том числе, с использованием газоанализатора и СИЗ (средства индивидуальной защиты).

Начальная (максимальная) цена контракта: 190 000,00 рублей

Источник финансирования: бюджет города Перми.

Оплата работ: Форма оплаты — безналичный расчет.

Расчет за  выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после  выполнения работ, подписания сторонами  акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счета-фактуры.

Цена услуги  должна быть указана с учетом расходов на материалы, затрат на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ по организации первичных мер пожарной безопасности  Орджоникидзевском районе города Перми (подготовка к обследованию бесхозяйных пожарных водоемов), просим представить котировочную заявку в письменном виде курьером или  другими средствами связи по прилагаемой форме, согласно приложению №1  по  адресу: г. Пермь, ул. А.Щербакова, 24, к. 310 до 10:00 часов местного времени  12.05.2010.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте администрации г.Перми www.gorodperm.ru  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение: Форма котировочной заявки,  проект муниципального контракта, сметный расчет № 1.

Глава администрации  Орджоникидзевского района     _______________                 Л.В. Королева

(подпись, печать)