УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

глава администрации

Кировского района г. Перми

_________________ А. М. Николаев

«____» _________ 2010года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение  работ по ремонту общественного центра

по адресу: город Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3 (1 этаж)

(для субъектов малого предпринимательства)

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями); - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | администрация Кировского района города Перми |
| Место нахождения |  | 614113, город Пермь, ул. Кировоградская, 33 |
| Почтовый адрес |  | 614113, город Пермь, ул. Кировоградская, 33 |
| Адрес электронной почты |  | admkirov@permregion.ru |
| Контактный телефон |  | 342) 255 79 42, 255 53 01 |
| Контактное лицо |  | Косимова Марина Павловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Выполнение работ по ремонту общественного центра по адресу: город Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3 (1 этаж) |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение работ по ремонту общественного центра по адресу: город Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3 (1 этаж) |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  | 2 735 655 (два миллиона семьсот тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 48 коп. |
| Объем выполняемых работ |  | Объёмы выполняемых работ указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе Техническим заданием) и условиями муниципального контракта (Приложение № 8 к документации об аукционе) |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | город Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3 (1 этаж) Период проведения работ: с 01.07.2010г. по 20.08.2010г. (включительно) |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Сроки оплаты – аванс в размере 20 % от стоимости контракта в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания муниципального контракта и представления счета. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня представления ему оформленных в установленном порядке акта приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета-фактуры, предоставления документов, подтверждающие утилизацию мусора на городской полигон захоронения твёрдых бытовых отходов. При этом оплата за выполненные работы осуществляется согласно расчета стоимости с применением понижающего коэффициента. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с расчетом стоимости работ Заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте, являющимся приложением к документации об аукционе. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена контракта должна включать в себя следующие расходы: полную стоимость работ, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, расходы на составление сметной документации, страхование, материалы, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2 к документации об аукционе. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3 к документации об аукционе. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о качестве работ в соответствии с Приложение № 4 к документации об аукционе |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе,», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение №_ от __.__.200__», по которому вносится обеспечение. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ; статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209 (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота). Подавать заявку на поставку части товара, выполнение части работ, оказание части услуг не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Участник размещения заказа должен представить сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 4 к документации об аукционе. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 %, что составляет 136 782 (сто тридцать шесть тысяч семьсот восемьдесят два) руб. 77 коп. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Кировского района г. Перми л/с № 04936014838). ИНН; 5908011006. КПП; 590801001. Р/с; 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № 132 А от 04.05.2010 г.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | 614113, город Пермь, Кировский район, ул. Кировоградская, 33, каб. 13 |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «05» мая 2010 года |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «25» мая 2010 года 10:00 (время местное) непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 6 к документации об аукционе). |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 7 к документации об аукционе), запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - 614113, город Пермь, ул. Кировоградская, 33 |
| День начала рассмотрения |  | «25» мая 2010 года |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - 614000, г.Пермь, ул.Кирова, 82, зал заседаний |
| Дата проведения аукциона |  | - «08» июня 2010 года |
| Время проведения аукциона |  | - 10:00 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 5 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | - Срок, в течении которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта - не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) и не более чем двеннадцать дней. - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт и обеспечение исполнения контракта, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 20 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 547 131 (пятьсот сорок семь тысяч сто тридцать один) руб. 10 коп. В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика (исполнителя, подрядчика) по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. невыданной), - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта (включая гарантийные обязательства). Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. Целесообразно устанавливать срок действия гарантии (дату или период), который на 15 (Пятнадцать) календарных дней (минимум) превышает срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств), - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком поставки (выполнения работ, оказания услуг), поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в полном объеме, поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) надлежащего качества, своевременное устранение дефектов товара (выполнения работ, оказания услуг), своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. В соответствии со спецификой конкретного муниципального контракта заказчик может изменить (расширить) указанный перечень обязательств, - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - акт о передаче подрядчику (исполнителю) документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по контракту (с указанием конкретных документов в случае, если муниципальным контрактом предусмотрены такие документы). - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. В соответствии со спецификой конкретного муниципального контракта в исключительных случаях перечень документов может быть расширен. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Кировского района г. Перми л/с № 04936014838). ИНН; 5908011006. КПП; 590801001. Р/с; 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 9 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 9 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 9 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 9 к документации об аукционе. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

|  | Техническое задание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение работ по ремонту общественного центра по адресу: город Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3 (1 этаж) |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь: 355,8 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальная цена: 2 735 655 (два миллиона семьсот тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят пять тысяч) руб. 48 коп. |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Все работы должны производиться в соответствии с действующим Законодательством РФ требованиями и правилами нормативной документации |  |  |  |  |  |  |
|  | (ГОСТы,СНИПы,идр.),требованиями санитарных норм,норм пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Срок выполнения работ: с 01.07.2010 года по 20.08.2010 года |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Кабинет № 1 |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 3 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 4 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 5 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 6 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 37,4 |  |
| 7 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,169 |  |
| 8 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 17,41 |  |
| 9 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,374 |  |
| 10 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг. | 100 шт. | 0,01 |  |
| 11 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,01708 |  |
| 12 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,169 |  |
| 13 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,169 |  |
| 14 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,008 |  |
| 15 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,169 |  |
| 16 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,16 |  |
| 17 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 18 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 4 |  |
| 19 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 1,6 |  |
| 20 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 1,6 |  |
| 21 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 22 | Штепсельные розетки | шт. | 2 |  |
| 23 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 24 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| Кабинет № 2 |  |  |  |  |
| 25 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 26 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0138 |  |
| 27 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,0484 |  |
| 28 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 4,84 |  |
| 29 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,023 |  |
| 30 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 2,3 |  |
| 31 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,02 |  |
| 32 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0968 |  |
| 33 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0968 |  |
| 34 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 4 |  |
| 35 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 2 |  |
| 36 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 39 |  |
| 37 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,2 |  |
| 38 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 20,6 |  |
| 39 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,39 |  |
| 40 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг. | 100 шт. | 0,01 |  |
| 41 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,01708 |  |
| 42 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,2 |  |
| 43 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,2 |  |
| 44 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,0088 |  |
| 45 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,2 |  |
| 46 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,21 |  |
| 47 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 48 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 4 |  |
| 49 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 1,6 |  |
| 50 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 1,6 |  |
| 51 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 52 | Штепсельные розетки | шт. | 2 |  |
| 53 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 54 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| Кабинеты № 5,6,7 |  |  |  |  |
| 55 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,6 |  |
| 56 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл- полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,6 |  |
| 57 | Трубы металлопластиковые, диам.16 мм | 10 м | 5,4 |  |
| 58 | Угольник (внутренняя резьба) NMT 16 мм x1/2” | шт. | 2 |  |
| 59 | Муфта соединительные NMT 16x16 мм | шт. | 30 |  |
| 60 | Тройники (внутренняя резьба) NMT 16 x1/2” x 16мм | шт. | 1 |  |
| 61 | Муфта (внутренняя резьба) NMT 16мм x1/2” | шт. | 3 |  |
| 62 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град. С), марка 11б27п1, диаметр 15 мм | шт. | 1 |  |
| 63 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода, горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,6 |  |
| 64 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 65 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 1 |  |
| 66 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 67 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |  |
| 68 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,322 |  |
| 69 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,093 |  |
| 70 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 9,579 |  |
| 71 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,01 |  |
| 72 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг. | 100 шт. | 0,02 |  |
| 73 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,02 |  |
| 74 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 75 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 76 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,093 |  |
| 77 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,093 |  |
| 78 | Устройство плинтусов цементных | 100 м плинтусов | 0,194 |  |
| 79 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,03 |  |
| 80 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 3 |  |
| 81 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 1,2 |  |
| 82 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 1,2 |  |
| 83 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 84 | Штепсельные розетки | шт. | 2 |  |
| 85 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 86 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 2 |  |
| Кабинеты № 8,9 |  |  |  |  |
| 87 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,4 |  |
| 88 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл- полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |  |
| 89 | Трубы металлопластиковые, диам.16 мм | 10 м | 37,44 |  |
| 90 | Муфта соединительные NMT 16x16 мм | шт. | 20 |  |
| 91 | Муфта (внутренняя резьба) NMT 16мм x1/2” | шт. | 3 |  |
| 92 | Тройники (внутренняя резьба) NMT 16 x1/2” x 16мм | шт. | 1 |  |
| 93 | Угольник (внутренняя резьба) NMT 16 мм x1/2” | шт. | 2 |  |
| 94 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град. С), марка 11б27п1, диаметр 15 мм | шт. | 1 |  |
| 95 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода, горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |  |
| 96 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 97 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 1 |  |
| 98 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 99 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |  |
| 100 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,02 |  |
| 101 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0968 |  |
| 102 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0968 |  |
| 103 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 4 |  |
| 104 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 2 |  |
| 105 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 106 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0138 |  |
| 107 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,0484 |  |
| 108 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 4,84 |  |
| 109 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,023 |  |
| 110 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 2,3 |  |
| 111 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,294 |  |
| 112 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,059 |  |
| 113 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 5,9 |  |
| 114 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,02 |  |
| 115 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 2 |  |
| 116 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 0,8 |  |
| 117 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 0,8 |  |
| 118 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 119 | Штепсельные розетки | шт. | 2 |  |
| 120 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 121 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 2 |  |
| Кабинеты № 10, 15 коридор |  |  |  |  |
| 122 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,283 |  |
| 123 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 29,15 |  |
| 124 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,283 |  |
| 125 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,283 |  |
| 126 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,013 |  |
| 127 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,283 |  |
| 128 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,33 |  |
| 129 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стены при отделке под окраску и оклейку с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,535 |  |
| 130 | Стеновая панель ПВХ 3*0,3м | м2 | 53,5 |  |
| 131 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 132 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0138 |  |
| 133 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе | 100 м2 проемов | 0,0484 |  |
| 134 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 4,84 |  |
| 135 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,023 |  |
| 136 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 2,3 |  |
| 137 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,08 |  |
| 138 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 8 |  |
| 139 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 3,2 |  |
| 140 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 3,2 |  |
| Кабинеты № 21,22. Коридор, левое крыло |  |  |  |  |
| 141 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,298 |  |
| 142 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 30,69 |  |
| 143 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,298 |  |
| 144 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,298 |  |
| 145 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,0132 |  |
| 146 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,298 |  |
| 147 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,332 |  |
| 148 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стены при отделке под окраску и оклейку с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,7 |  |
| 149 | Стеновая панель ПВХ 3*0,3м | м2 | 70 |  |
| 150 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 151 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0138 |  |
| 152 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе | 100 м2 проемов | 0,0484 |  |
| 153 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 4,84 |  |
| 154 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,023 |  |
| 155 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 2,3 |  |
| 156 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,08 |  |
| 157 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 8 |  |
| 158 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 3,2 |  |
| 159 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 3,2 |  |
| Кабинет № 11 |  |  |  |  |
| 160 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,02 |  |
| 161 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0276 |  |
| 162 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,0986 |  |
| 163 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 9,86 |  |
| 164 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,046 |  |
| 165 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 4,6 |  |
| 166 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 167 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 168 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 169 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 170 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 171 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 39,5 |  |
| 172 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,207 |  |
| 173 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 21,32 |  |
| 174 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,395 |  |
| 175 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг. | 100 шт. | 0,02 |  |
| 176 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,03416 |  |
| 177 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,207 |  |
| 178 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,207 |  |
| 179 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,0091 |  |
| 180 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,207 |  |
| 181 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,22 |  |
| 182 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,06 |  |
| 183 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 6 |  |
| 184 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 2,4 |  |
| 185 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 2,4 |  |
| 186 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 187 | Штепсельные розетки | шт. | 2 |  |
| 188 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 189 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| Кабинет № 12 |  |  |  |  |
| 190 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 191 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0138 |  |
| 192 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,0484 |  |
| 193 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 4,84 |  |
| 194 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,023 |  |
| 195 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 2,3 |  |
| 196 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 197 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 198 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 199 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 200 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 201 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 38 |  |
| 202 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,157 |  |
| 203 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 16,17 |  |
| 204 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,38 |  |
| 205 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг. | 100 шт. | 0,01 |  |
| 206 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,01708 |  |
| 207 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,157 |  |
| 208 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,157 |  |
| 209 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,007 |  |
| 210 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,157 |  |
| 211 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,16 |  |
| 212 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 213 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 4 |  |
| 214 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 1,6 |  |
| 215 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 1,6 |  |
| 216 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 217 | Штепсельные розетки | шт. | 4 |  |
| 218 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 219 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| Кабинет № 13 |  |  |  |  |
| 220 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 221 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0138 |  |
| 222 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,0484 |  |
| 223 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 4,84 |  |
| 224 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,023 |  |
| 225 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 2,3 |  |
| 226 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 227 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 228 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 229 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 230 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 231 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 36,7 |  |
| 232 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,161 |  |
| 233 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 16,58 |  |
| 234 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,367 |  |
| 235 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг. | 100 шт. | 0,01 |  |
| 236 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,01708 |  |
| 237 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,161 |  |
| 238 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,161 |  |
| 239 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,0071 |  |
| 240 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,161 |  |
| 241 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,16 |  |
| 242 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 243 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 4 |  |
| 244 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 1,6 |  |
| 245 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 1,6 |  |
| 246 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 247 | Штепсельные розетки | шт. | 2 |  |
| 248 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 249 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| Кабинет № 14 |  |  |  |  |
| 250 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 251 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0138 |  |
| 252 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,0484 |  |
| 253 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 4,84 |  |
| 254 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,023 |  |
| 255 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 2,3 |  |
| 256 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 257 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 258 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 259 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 260 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 261 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 35,7 |  |
| 262 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,153 |  |
| 263 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 15,76 |  |
| 264 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,357 |  |
| 265 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг. | 100 шт. | 0,01 |  |
| 266 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,01708 |  |
| 267 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,153 |  |
| 268 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,153 |  |
| 269 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,067 |  |
| 270 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,153 |  |
| 271 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,15 |  |
| 272 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 273 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 4 |  |
| 274 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 1,6 |  |
| 275 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 1,6 |  |
| 276 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 277 | Штепсельные розетки | шт. | 2 |  |
| 278 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 279 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| Кабинет № 16. Кладовая (правое крыло) |  |  |  |  |
| 280 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 281 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0138 |  |
| 282 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,0484 |  |
| 283 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 4,84 |  |
| 284 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,023 |  |
| 285 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 2,3 |  |
| 286 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 287 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 288 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 289 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 290 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 291 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,202 |  |
| 292 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,072 |  |
| 293 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,072 |  |
| 294 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,072 |  |
| 295 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,0032 |  |
| 296 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,072 |  |
| 297 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,12 |  |
| 298 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,01 |  |
| 299 | Светильник накаливания НПО-22-100 | шт. | 1 |  |
| 300 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК220-230-100 | 10 шт. | 0,1 |  |
| 301 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 302 | Штепсельные розетки | шт. | 1 |  |
| 303 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 304 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| Кабинет № 19. Кладовая (левое крыло) |  |  |  |  |
| 305 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 306 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0138 |  |
| 307 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,0484 |  |
| 308 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 4,84 |  |
| 309 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,023 |  |
| 310 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 2,3 |  |
| 311 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 312 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 313 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 314 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 315 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 316 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,195 |  |
| 317 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,065 |  |
| 318 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,065 |  |
| 319 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,065 |  |
| 320 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,003 |  |
| 321 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,065 |  |
| 322 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,11 |  |
| 323 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 324 | Штепсельные розетки | шт. | 1 |  |
| 325 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 326 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| Кабинет № 20 |  |  |  |  |
| 327 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 328 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0138 |  |
| 329 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,0484 |  |
| 330 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 4,84 |  |
| 331 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,023 |  |
| 332 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 2,3 |  |
| 333 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 334 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 335 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 336 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 337 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 338 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 36,5 |  |
| 339 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,159 |  |
| 340 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 16,38 |  |
| 341 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,365 |  |
| 342 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг. | 100 шт. | 0,01 |  |
| 343 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,01708 |  |
| 344 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,159 |  |
| 345 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,159 |  |
| 346 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,007 |  |
| 347 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,159 |  |
| 348 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,16 |  |
| 349 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 350 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 4 |  |
| 351 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 1,6 |  |
| 352 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 1,6 |  |
| 353 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 354 | Штепсельные розетки | шт. | 2 |  |
| 355 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 356 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| Кабинет № 23 |  |  |  |  |
| 357 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 358 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0138 |  |
| 359 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,0484 |  |
| 360 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 4,84 |  |
| 361 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,023 |  |
| 362 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 2,3 |  |
| 363 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 364 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 365 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 366 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 367 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 368 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 34,7 |  |
| 369 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,144 |  |
| 370 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 14,83 |  |
| 371 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,347 |  |
| 372 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг. | 100 шт. | 0,01 |  |
| 373 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,01708 |  |
| 374 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,144 |  |
| 375 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,144 |  |
| 376 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,0063 |  |
| 377 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,144 |  |
| 378 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,15 |  |
| 379 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,03 |  |
| 380 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 3 |  |
| 381 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 1,2 |  |
| 382 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 1,2 |  |
| 383 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 384 | Штепсельные розетки | шт. | 2 |  |
| 385 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 386 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| Кабинет № 24 |  |  |  |  |
| 387 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 388 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0138 |  |
| 389 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,0484 |  |
| 390 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 4,84 |  |
| 391 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,023 |  |
| 392 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 2,3 |  |
| 393 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 394 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 395 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 396 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 397 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 398 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 36,5 |  |
| 399 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,161 |  |
| 400 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 16,58 |  |
| 401 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,365 |  |
| 402 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг. | 100 шт. | 0,01 |  |
| 403 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,01708 |  |
| 404 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,161 |  |
| 405 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,161 |  |
| 406 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,0071 |  |
| 407 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,161 |  |
| 408 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,173 |  |
| 409 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 410 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 4 |  |
| 411 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 1,6 |  |
| 412 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 1,6 |  |
| 413 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 414 | Штепсельные розетки | шт. | 2 |  |
| 415 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 416 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| Кабинет № 25 |  |  |  |  |
| 417 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,02 |  |
| 418 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0276 |  |
| 419 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,0968 |  |
| 420 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 9,68 |  |
| 421 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,046 |  |
| 422 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 4,6 |  |
| 423 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 424 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 425 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 426 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 427 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 428 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 40,7 |  |
| 429 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,198 |  |
| 430 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 20,39 |  |
| 431 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,407 |  |
| 432 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг. | 100 шт. | 0,02 |  |
| 433 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,03416 |  |
| 434 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,198 |  |
| 435 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,198 |  |
| 436 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,009 |  |
| 437 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,198 |  |
| 438 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,21 |  |
| 439 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,06 |  |
| 440 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 6 |  |
| 441 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 2,4 |  |
| 442 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 2,4 |  |
| 443 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 444 | Штепсельные розетки | шт. | 2 |  |
| 445 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 446 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| Кабинет № 26 |  |  |  |  |
| 447 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 448 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0138 |  |
| 449 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,0484 |  |
| 450 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 4,84 |  |
| 451 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,023 |  |
| 452 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 2,3 |  |
| 453 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 454 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 455 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 456 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 457 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 458 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 30,6 |  |
| 459 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,108 |  |
| 460 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 11,12 |  |
| 461 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,306 |  |
| 462 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг. | 100 шт. | 0,02 |  |
| 463 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,03416 |  |
| 464 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,108 |  |
| 465 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,108 |  |
| 466 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,005 |  |
| 467 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,108 |  |
| 468 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,22 |  |
| 469 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,02 |  |
| 470 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 2 |  |
| 471 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 0,8 |  |
| 472 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 0,8 |  |
| 473 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 474 | Штепсельные розетки | шт. | 4 |  |
| 475 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 476 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| Кабинет № 27 |  |  |  |  |
| 477 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 478 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0138 |  |
| 479 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,0484 |  |
| 480 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 4,84 |  |
| 481 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,023 |  |
| 482 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 2,3 |  |
| 483 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 484 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 485 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 486 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 487 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 488 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 32,9 |  |
| 489 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,128 |  |
| 490 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 13,18 |  |
| 491 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,329 |  |
| 492 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг. | 100 шт. | 0,02 |  |
| 493 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,03416 |  |
| 494 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,128 |  |
| 495 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,128 |  |
| 496 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,006 |  |
| 497 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,128 |  |
| 498 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,14 |  |
| 499 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 500 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 501 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 502 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 503 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 504 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,03 |  |
| 505 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 3 |  |
| 506 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 1,2 |  |
| 507 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 1,2 |  |
| 508 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 509 | Штепсельные розетки | шт. | 4 |  |
| 510 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 511 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| Кабинет № 28 |  |  |  |  |
| 512 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 513 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0138 |  |
| 514 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,0484 |  |
| 515 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 4,84 |  |
| 516 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,023 |  |
| 517 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 2,3 |  |
| 518 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 519 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 520 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 521 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 522 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 523 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 32,2 |  |
| 524 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,121 |  |
| 525 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 12,46 |  |
| 526 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,322 |  |
| 527 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг. | 100 шт. | 0,01 |  |
| 528 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,01708 |  |
| 529 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,121 |  |
| 530 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,121 |  |
| 531 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,0053 |  |
| 532 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,121 |  |
| 533 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,14 |  |
| 534 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,03 |  |
| 535 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 3 |  |
| 536 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 1,2 |  |
| 537 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 1,2 |  |
| 538 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 539 | Штепсельные розетки | шт. | 4 |  |
| 540 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 541 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| Кабинет № 29 |  |  |  |  |
| 542 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,02 |  |
| 543 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0276 |  |
| 544 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,0968 |  |
| 545 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 9,68 |  |
| 546 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,046 |  |
| 547 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 4,6 |  |
| 548 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 549 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 550 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 551 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 552 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 553 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 34,8 |  |
| 554 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,162 |  |
| 555 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 16,69 |  |
| 556 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,348 |  |
| 557 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг. | 100 шт. | 0,02 |  |
| 558 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,03416 |  |
| 559 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,162 |  |
| 560 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,162 |  |
| 561 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,0071 |  |
| 562 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,162 |  |
| 563 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,17 |  |
| 564 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 565 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 4 |  |
| 566 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 1,6 |  |
| 567 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 1,6 |  |
| 568 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 569 | Штепсельные розетки | шт. | 4 |  |
| 570 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 571 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| Кабинет № 30 |  |  |  |  |
| 572 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,02 |  |
| 573 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,0276 |  |
| 574 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0,0968 |  |
| 575 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 9,68 |  |
| 576 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,046 |  |
| 577 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 4,6 |  |
| 578 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 579 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 580 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 581 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 582 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 583 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 35,9 |  |
| 584 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,174 |  |
| 585 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 17,92 |  |
| 586 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,359 |  |
| 587 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг. | 100 шт. | 0,02 |  |
| 588 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,03416 |  |
| 589 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,174 |  |
| 590 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,174 |  |
| 591 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,0077 |  |
| 592 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,174 |  |
| 593 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,16 |  |
| 594 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,05 |  |
| 595 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 5 |  |
| 596 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 2 |  |
| 597 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 2 |  |
| 598 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 599 | Штепсельные розетки | шт. | 4 |  |
| 600 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 601 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |  |
| 18 Тамбур |  |  |  |  |
| 602 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,072 |  |
| 603 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,072 |  |
| 604 | Устройство плинтусов цементных | 100 м плинтусов | 0,1 |  |
| 605 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,219 |  |
| 606 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,072 |  |
| 607 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 7,416 |  |
| 608 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 609 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,03 |  |
| 610 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 611 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 612 | Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм. Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых | 1 изделие | 4 |  |
| 613 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0,06 |  |
| 614 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,02 |  |
| 615 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 2 |  |
| 616 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 0,8 |  |
| 617 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 0,8 |  |
|  | 17 Входная группа |  |  |  |
| 618 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 619 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 3 |  |
| 620 | Двери стальные утепленные двупольные 2 ДСУ 2.02.4 | шт. | 1 |  |
| 33 Коридор (центральная часть) |  |  |  |  |
| 621 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 0,172 |  |
| 622 | Панели потолочные типа"Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 17,72 |  |
| 623 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,172 |  |
| 624 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 0,172 |  |
| 625 | Олифа комбинированная К-4 | т | 0,0076 |  |
| 626 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,172 |  |
| 627 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,27 |  |
| 628 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стены при отделке под окраску и оклейку с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,405 |  |
| 629 | Стеновая панель ПВХ 3*0,3м | м2 | 40,5 |  |
| 630 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 631 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 3 |  |
| 632 | Двери стальные утепленные двупольные 2 ДСУ 2.02.4 | шт. | 1 |  |
| 633 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |  |
| 634 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 635 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 636 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  |
| 637 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |  |
| 638 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладках деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,06 |  |
| 639 | Светильник люминесцентный 4х18 | шт. | 6 |  |
| 640 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | 2,4 |  |
| 641 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 2,4 |  |
| Установка гардеробной стойки |  |  |  |  |
| 642 | Устройство барьеров в гардеробных | 100 м | 0,15 |  |
| 643 | Приборы дверные накладные | 100 м | 1 |  |
| Электромонтажные работы (1 этаж, левое крыло, центральная часть) |  |  |  |  |
| 644 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 3,7 |  |
| 645 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35 | 100 м | 3,7 |  |
| 646 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | м | 370 |  |
| 647 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,8 |  |
| 648 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух- трехжильные: под штукатурку по стенам или бороздам | 100 м | 0,8 |  |
| 649 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделка | 0,09 |  |
| 650 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,115 |  |
| 651 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,335 |  |
| 652 | Коробка У-409 | шт. | 10 |  |
|  | Вывоз мусора |  |  |  |
| 653 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 6,6 |  |
| 654 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 6,6 |  |
| 655 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 6,6 |  |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим декларирую, что ________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ:

- для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов;

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает ста человек включительно;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.).

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о качестве работ

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе.

Состав (виды), объёмы работ, обоснование:

| № п/п | Обоснование (ТЕР СЦМ) | Наименование (виды) работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

2. Предлагаемые к выполнению работы будут соответствовать:

- СНиПам, ГОСТам, строительным и техническим нормам и правилам;

- используемые материалы  будут  соответствовать государственным  и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества;

- срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется на весь объём работ и  будет  составлять 24 месяца с момента подписания актов выполненных работ.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 6

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

Проект

Муниципальный контракт №________

г. Пермь                                                                                  «___» ____________ 2010 год

Администрация Кировского  района г. Перми, именуемая   в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы администрации Николаева Анатолия Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующий  на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением аукционной комиссии от_______ (протокол № _____) заключили настоящий муниципальный контракт, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.  По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить  работы по ремонту общественного центра  по адресу: город Пермь, ул. Шишкина, 3 (1 этаж),  в соответствии с локальным сметным расчётом, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (приложение № 1).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1. При исполнении настоящего контракта Заказчик обязан:

2.1.1. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного   извещения осуществлять  совместно с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» приёмку выполненных работ, подписывать акты о приёмке выполненных работ.

2.1.2.Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим  контрактом.

2.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять совместно с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»  контроль  за ходом и качеством выполненных Подрядчиком работ посредством  периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца, составлять акты  контрольных  проверок.

2.2.2. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.3.    При исполнении  настоящего  контракта  Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить своими силами работы, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать их результат Заказчику, который осуществляет приёмку выполненных работ совместно  с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

2.3.2. Выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим  контрактом

2.3.3. Письменно информировать Заказчика  и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» о необходимости приёмки скрытых работ по мере их готовности.

Приступать к выполнению последующих работ только после письменного информирования МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

Если закрытие работ выполнено без подтверждения МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или оно было информировано   с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом», а затем восстановит её за свой счёт.

2.3.4. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.5.Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ.

2.3.6. Обеспечить выполнение  необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ.

2.3.7. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.8. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.3.9. Извещать Заказчика и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.10. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности,  либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.11. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.12. По требованию Заказчика за свой счет  и своевременно  устранять недостатки, выявленные  в  ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.13. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего  контракта.

2.4.  Подрядчик имеет право:

2.4.1.Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ.

3.1. Стоимость работ, предусмотренных  п.1.1 настоящего контракта устанавливается  на  основании   итогов аукциона и составляет:

___________________________________________________________________

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением объёма работ, предусмотренного локальным сметным расчетом  (приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

-  акты приёмки  выполненных работ по форме КС-2 (приложение  № 2  к настоящему контракту);

- справка о  стоимости работ по форме КС-3 (приложение № 3 к настоящему контракту);

- счета-фактуры.

3.4. Акты приёмки выполненных работ подписываются Заказчиком и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» с одной стороны, Подрядчиком с другой стороны.

3.5. Форма оплаты:  безналичный расчёт.

3.6. Сроки оплаты - аванс в размере 20% от стоимости муниципального контракта в течение 20 банковских дней с даты подписания муниципального контракта, окончательный расчёт  в течение 20 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справок стоимости  выполненных работ по форме КС- 3 за предыдущий отчетный месяц,  предоставления Заказчику счётов - фактур.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

4.1.  Начало производства работ: 01.07.2010 г.

4.2.  Окончание производства работ: 20.08.2010 г. (включительно)

5. ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО  РАБОТ.

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта.

5.1.2. Качество выполнения всех работ  в соответствии с действующими    СНиП и ГОСТ, строительными и техническими нормами и правилами.

5.1.3.Устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объектов, в разумный срок, в одностороннем  порядке установленный Заказчиком.

Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

5.2. Гарантийный срок на результат работы  составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ.

5.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза:

5.3.1. По требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику.

5.3.2. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

5.3.3. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой не установлено нарушений Подрядчиком  условий настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее назначения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту    Заказчик уплачивает  пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.3. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 10 % от общей суммы сметной стоимости по настоящему контракту.

6.4. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма штрафа, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

6.5. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения  выявленных нарушений.

6.6. В случае привлечения  для выполнения работ  субподрядных организаций (п.2.1.1)  Подрядчик отвечает за их  выполненную работу, как  за собственную,  в полном объёме.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Начало и конец данных обстоятельств подтверждается соответствующими нормативными актами.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8.4. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.5. Настоящий контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, по одному экзем-

пляру в соответствии с утвержденной процедурой направляется в департамент финансов администрации города и  управление городского казначейства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: Администрация Кировского района г. Перми 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33. тел. 255 53 01, факс 255 52 07 ИНН/КПП 5908011006/590801001 р/с. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю Департамент финансов администрации г. Перми (администрация Кировского района г. Перми л/сч. № 02936014838) БИК 045773001 _________________ / ____________ / м.п. | Подрядчик: _________________ / ____________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к муниципальному контракту №_____от____________2010г. Локально сметный расчет

Приложение № 2

к  муниципальному контракту

от           №

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к  муниципальному контракту

от           №

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Приложение № 9

- к документации об аукционе

Договор залога

г.Пермь «___» _____________ 20___г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20___года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20___ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |