Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «Подготовка экспертного заключения по результатам реализации производственной программы ООО «ИнвестПром»

по утилизации (захоронению) ТБО на  2009 год»

| N п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования или наименование документов, дата отправки документа, в котором указаны данные и требования. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основная цель проведения работы | 1. Основная цель – проведение экспертизы достаточности и полноты исполнения мероприятий производственной программы ООО «ИнвестПром» по утилизации (захоронению) ТБО по городу Перми на 2009 год (далее – Программа) в соответствии с Инвестиционным соглашением с Администрацией г. Перми (далее инвестиционного Соглашения). |
| 2. | Место нахождения объектов | г. Пермь |
| 3. | Состав работ | - Анализ технического задания на разработку проекта рекультивации полигона ТБО «Софроны» и плана-графика работ по созданию проекта: - Оценка обоснованности и конкретизация сроков проведения работ; - Оценка обоснованности технических и технологических решений закрепленных в техническом задании на разработку Проекта; - Оценка технических, экологических, эпидемиологических и социальных рисков при реконструкции полигона (в случае продолжения эксплуатации); - Оценка соответствия закрепленных в техническом задании на Проект требований градостроительному плану; - Оценка программы мониторинга воздействия полигона ТБО «Софроны» на объекты окружающей природной среды. - Оценка обоснованности сроков реализации мероприятий по разработке санитарно-защитной зоны полигона ТБО «Софроны» - Анализ эффективности реализации производственной Программы (в период 08.08.2009 по 01.02.2010): - Оценка достижения показателей, сравнение индикаторов (приложение №1 к Программе) - Выполнение мероприятий по мониторингу окружающей среды и отходов - Согласование СЗЗ - Разработка томов ПДВ - Формирование режимно-наблюдательной сети - Регламент локализации негативного влияния полигона на окружающую среду - Монтаж освещения - Мероприятия по локализации негативного влияния (обвалование, дороги, новые карты) - Проектирование обвалования полигона - Эффективность содержания и обслуживания тракторов на полигоне - Приобретение пожарного инвентаря и его установка - Наличие тяжелой техники на полигоне - Стадия проектирования новой карты - Контрольно-дезинфицирующая зона (реагенты) - Вывоз стоков из сточного коллектора - Пропаганда безопасного обращения с отходами - Реконструкция весовой - Ремонт гаража, дорог - Анализ соответствия инвестиционной деятельности ООО «ИнвестПром» заявленным в Производственной программе мероприятиям. |
| 4. | Документация, передаваемая заказчику | По окончании работ Исполнитель передает Заказчику Документ: «Экспертное заключение по результатам реализации производственной программы ООО «ИнвестПром» по утилизации (захоронению) ТБО по городу Перми на 2009 год». |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                   ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Начальник управления внешнего благоустройства                  Руководитель организации

___________ Н.Б. Уханов                                                              ____________  роспись  /Ф.И.О./

ФИНАНСИРУЮЩАЯ  СТОРОНА:

Директор МУ «Пермблагоустройство»

___________ И.А. Денисов