УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство Орджоникидзевского  района»

______________ Некрасов Н.И.

«       »                              2010 г.

Директор муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство Орджоникидзевского  района»

______________ Некрасов Н.И.

«       »                              2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения  муниципального контракта на выполнение работ по содержанию объектов озеленения на территории Орджоникидзевского района г. Перми.

г. Пермь, 2010 год

ВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство Орджоникидзевского  района»

______________ Некрасов Н.И.

«       »                              2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения  муниципального контракта на выполнение работ по содержанию объектов озеленения на территории Орджоникидзевского района г. Перми.

г. Пермь, 2010 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство Орджоникидзевского  района»

______________ Некрасов Н.И.

«___» _________ 2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципальных контрактов по благоустройству Орджоникидзевского района города Перми.

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |  |
| Место нахождения |  |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |  |
| Почтовый адрес |  |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |  |
| Контактный телефон |  |  | (342) 284-35-64, (342) 284-35-35. |  |
| Контактное лицо |  |  | Суслова Наталья Павловна |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | Право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству Орджоникидзевского района города Перми. |  |
| Предмет муниципального контракта |  |  | Лот № 1 – Текущий ремонт покрытия ул. Карбышева, ул.Фрунзе в Орджоникидзевском районе г.Перми. Лот № 2 – Текущий ремонт дорог частного сектора в Орджоникидзевском районе г.Перми. Лот № 3 –Текущий ремонт внутриквартальных проездов в Орджоникидзевском районе г.Перми. Лот № 4 – Снос и кронирование деревьев, уборка поросли для обеспечения видимости на городских улицах и дорогах в Орджоникидзевском районе г.Перми. |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  |  | Лот № 1 – 5 000 007 рубля 09 копеек. Лот № 2 – 9 999 125 рубля 00 копеек. Лот № 3 –7 478 765 рублей 00 копеек. Лот № 4 – 903 152 рубля 00 копеек. |  |
| Объем выполняемых работ |  |  | Согласно техническим заданиям (приложение №1) |  |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе Техническим заданием, локальным сметным расчетом и расчетом стоимости (Приложение № 1 к документации об аукционе)) и условиями муниципального контракта (Приложение № 2 к документации об аукционе). |  |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район. Сроки выполнения работ: согласно технического задания Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы предусмотренные муниципальным контрактом. |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Сроки и порядок оплаты указаны в муниципальных контрактах. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. |  |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |  |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения работ по каждому лоту отдельно. Цена контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона по каждому лоту отдельно. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на Десять процентов объем работ, на выполнение которых заключен контракт. При выполнении дополнительного объема таким работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на Десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |  |
| Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») |  |  | Лот № 1 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта – 250 000,35 рублей. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Лот № 2 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта – 499956,25 рублей. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Лот № 3 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта – 373938,25 рублей. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Лот № 4 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта – 45157,60 рублей. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе |  |  |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |  |  |
|  |  | Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3. |  |  |
|  |  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 4. |  |  |
|  |  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. |  |  |
|  |  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: Юридические лица – резиденты РФ представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); Если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |  |
|  |  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |  |
|  |  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |  |
|  |  | Сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 5. |  |  |
|  |  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение № 135А от 07 мая 2010 г.» и номер лота: «лот №___», по которому вносится обеспечение. |  |  |
| Требования к оформлению заявки на участие в аукционе |  |  | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации в отношении каждого лота отдельно. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. В заявке на участие в аукционе участник размещения заказа декларирует свое соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 2 – 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. (Приложение № 4) Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и заполнены по всем пунктам. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота). Подавать заявку на выполнение части работ не допускается. |  |
| Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом аукциона |  |  | Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе должен представить сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 5. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | Лот № 1 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта – 250000,35 рублей. Лот № 2 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта – 499956,25 рубль. Лот № 3 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта – 373938,25 рублей. Лот № 4 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта – 45157,60 рублей. |  |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения по каждому лоту отдельно. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «28» мая 2010 года. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |  |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | Получатель; УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397. ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810900000000007 в РКЦ г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № 135А от 07 мая 2010г., лот №___.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  |  | Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). |  |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  |  | 614038, г. Пермь,ул. Веденеева, 86а, кабинет сметно-договорной, в рабочие дни (с понедельника по четверг) с 8.30 ч. до 17.30 ч.; (пятница с 8.30 ч. до 16.30 ч.), перерыв на обед с 12.00 ч. до 12.48 ч. время местное. |  |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  |  | «08 » мая 2010 года. |  |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  |  | 10 часов 00 минут «28» мая 2010 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |  |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 7). |  |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  | - В любое время до «28» мая 2010 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |  |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  |  |  | - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 8) заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  |  |  | «08 » мая 2010 года. |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  |  |  | Не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |  |  |
| Место начала рассмотрения |  |  |  | - 614038, г.Пермь. ул.Веденеева, 86а |
| День начала рассмотрения |  |  |  | - «28» мая 2010 года. |
| Время начала рассмотрения |  |  |  | - 10 час. 00 мин. (местное время) |
| - X. Проведение аукциона |  |  |  |  |
| Место проведения аукциона |  |  |  | - 614000, г.Пермь, ул.Кирова,82, зал заседаний. |
| Дата проведения аукциона |  |  |  | - «10» июня 2010 года. |
| Время проведения аукциона |  |  |  | - 11 час. 30 мин. (местное время) |
| Порядок проведения аукциона |  |  |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 6). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта (Приложение № 2 к документации об аукционе), который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к аукционной документации. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. В случае если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |  |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  |  | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта – не менее чем 10 дней и не более чем 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. В случае если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |  |
| XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  |  | - 5 (пять) % начальной (максимальной) цены контракта по каждому лоту. - В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальные контракт, по каждому лоту отдельно. - Обеспечение исполнения муниципального контракта по каждому лоту распространяется на срок исполнения обязательств по муниципальному контракту, включая срок гарантийных обязательств. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик должен в течение 3 (трёх) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |  |
| Безотзывная банковская гарантия, |  |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала подрядчика по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной), - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта (включая гарантийные обязательства). Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. Целесообразно устанавливать срок действия гарантии (дату или период), который на 15 (Пятнадцать) календарных дней (минимум) превышает срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств), - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: выполнение работ в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком выполнения работ, выполнение работ в полном объеме, выполнение работ надлежащего качества, своевременное устранение недостатков выполнения работ, своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. В соответствии со спецификой конкретного муниципального контракта заказчик может изменить (расширить) указанный перечень обязательств, - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, не надлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия); - акт о передаче объекта в работу подрядчику (в случае если выполняются подрядные работы по ремонту и указанный документ предусмотрен муниципальным контрактом); - акт о передаче подрядчику (исполнителю) документов, необходимых для выполнения работ по контракту (с указанием конкретных документов в случае, если муниципальным контрактом предусмотрены такие документы); - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. В качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта. В качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара. Срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законода- тельства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |  |
| Договор поручительства |  |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |  |
| Залог денежных средств |  |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397. ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми,. БИК; 045744000. Назначение платежа; «По договору залога № ____ от «____»__________2010 года.». Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 9 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении №9 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 9 к документации об аукционе. |

Приложение № 1

к аукционной документации

Техническое задание по лоту №1

на выполнение работ по текущему ремонту

покрытия ул. Карбышева, ул. Фрунзе в Орджоникидзевском районе г.Перми

I . Улица Фрунзе на участке от ул. Лянгасова до пер. Рудянский

Стоимость работ определяется локальным сметным расчетом.

Срок выполнения работ –  01.08.2010.

Началом работ считается день выдачи Заказчиком письменного задания.

Объем выполняемых работ –  5400 м2.

Состав работ:

1. Установка бортового камня БР 100.30.15 на бетонном основании -100 м.

2.  Подготовка основания для укладки нового асфальтобетонного покрытия, розлив битума.

3.  Устройство выравнивающего слоя в количестве 40 % от объема материала покрытия.

4.   Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной  7 см в объеме

5400 м2 из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марка II.

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

1.Работы вести в соответствии прилагаемой схемы.

2. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия производить с использованием асфальтоукладчика.

II. Улица Карбышева на участке от ул. Карбышева,32 до ул. Карбышева, 40

Стоимость работ определяется локальным сметным расчетом.

Срок выполнения работ –      01.08.2010.

Началом работ считается день выдачи Заказчиком письменного задания.

Объем выполняемых работ –   1320 м2.

Состав работ:

1. Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия на глубину 5 см в объеме  1320 м2;

2.  Вывозка фрезерованного материала на расстояние до 5 км;

3.  Подготовка основания для укладки нового асфальтобетонного покрытия, розлив битума.

4. Устройство выравнивающего слоя – 25 % от объема материала покрытия.

5.   Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной  7 см в объеме

1320  м2 из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марка II.

6.  Устройство обочин с добавлением фрезерованного материала в объеме 300 м2.

Требования, предъявляемые к выполнению работ:

1.Работы вести в соответствии прилагаемой схемы.

2.Границы работ уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

3.До начала работ выполнить нивелирную съемку участка работ с учетом обеспечения односкатного поперечного профиля. Поперечный уклон определить после выполнения съемки участка, но не менее нормативного.

4.Фрезерованный асфальтобетон использовать для отсыпки обочин на участке работ и на нужды района по решению заказчика.

5.Работы по устройству асфальтобетонного покрытия производить с использованием асфальтоукладчика.

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ по текущему ремонту должны отвечать требованиям нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением исполнительной документации, включающей общий журнал работ, исполнительные схемы, фотодокументы, документы, подтверждающие качество материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Приложение к техническому заданию Лот №1

Текущий ремонт улично-дорожной сети Орджоникидзевского района.

(наименование стройки)

# Лот №1 - ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Ремонт покрытия дороги  по ул.Карбышева на участке от ул.Карбышева,32 до ул.Карбышева,40.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 1000002,82 руб.

- Средства  на оплату труда 21353,18 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв. 2010 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-009-03 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 | 13,2 | 2111,74 | 19,54 | 2078,45 40,79 | 27874,97 | 257,93 | 27435,54 538,43 | 1,61 21,25 | 2,56 33,79 |
| 2 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т | 0,264 | 1997,72 |  | 58,13 12,46 | 527,40 |  | 15,35 3,29 |  | 0,79 0,21 |
| 3 | СЦМ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | -0,272 | 1883,10 |  |  | -512,20 |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-101-1556Сб.тек.цен 1 кв.10г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,272 | 2146,42 |  |  | 583,83 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-03-004-03 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 2 с применением укладчиков асфальтобетона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 т смеси | 0,55 | 36815,25 | 362,87 | 3285,31 415,51 | 20248,39 | 199,58 | 1806,92 228,53 | 26,12 14,37 | 25,8 14,19 |
| 6 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0,0407 | 1743,70 |  |  | -70,97 |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,0407 | 2146,42 |  |  | 87,36 |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-410-0022-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 2 | т | -55,55 | 326,86 |  |  | -18157,07 |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-410-0006Сб.тек.цен 1 кв.10г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 55,55 | 529,59 |  |  | 29418,72 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-06-020-18 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 1,32 | 42290,91 | 628,73 | 2934,29 369,16 | 55824,00 | 829,92 | 3873,26 487,29 | 45,96 60,67 | 22,94 30,28 |
| 11 | ТЕР27-06-021-18 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 | 1000 м2 покрытия | 1,32 | 28967,64 | 7,38 | 1,44 | 38237,28 | 9,74 | 1,90 | 0,54 0,71 |  |
| 12 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0,024 | 1743,70 |  |  | -41,85 |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-101-1556Сб.тек.цен 1 кв.10г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,024 | 2146,42 |  |  | 51,51 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | -223 | 398,68 |  |  | -88905,64 |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-410-0006Сб.тек.цен 1 кв.10г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 223 | 529,59 |  |  | 118098,57 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-08-001-11 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Укрепление обочин асфальтобетонной крошкой толщиной 10 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,3 | 4044,19 | 672,78 | 3261,41 496,84 | 1213,26 | 201,83 | 978,42 149,05 | 57,95 17,39 | 31,31 9,39 |
| 17 | СЦП3-3-5-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза 1 | 1 т | 135,6 | 5,82 |  |  | 789,19 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 185266,75 | 1499,00 | 34111,39 1406,59 | 114,39 | 87,86 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 801715,11 | 11016,15 | 147533,67 10337,03 | 114,39 | 87,86 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В текущих ценах 1 кв.2010г. ОЗП=7,349; ЭМ-ЗПМ=4,195; ЗПМ=7,349; МАТ=4,293 (Поз. 1-16) |  |  |  |  |  |  |  | 613159,02 | 9517,15 | 113422,28 8930,44 |  |  |
| Перевозка мусора ПЗ=5,168 (Поз. 17) |  |  |  |  |  |  |  | 3289,34 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 28502,22 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 21353,18) (Поз. 1-16) |  |  |  |  |  |  |  | 28502,22 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 17242,69 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 21353,18) (Поз. 1-16) |  |  |  |  |  |  |  | 17242,69 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 847460,02 |  |  | 114,39 | 87,86 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 639086,76 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 147533,67 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 21353,18 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 28502,22 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 17242,69 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 152542,80 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1000002,82 |  |  | 114,39 | 87,86 |

Текущий ремонт улично-дорожной сети Орджоникидзевского района.

(наименование стройки)

# Лот №1- ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на текущий ремонт покрытия дороги по ул.Фрунзе на участке от ул.Лянгасова до пер.Рудянский.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 4000004,27 руб.

- Средства  на оплату труда 70802,18 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2010 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-004-03 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 2 с применением укладчиков асфальтобетона 3 065,33 = 36 207,22 - 1 743,70 x 0,074 - 326,86 x 101 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 т смеси | 3,93 | 3673,36 | 362,87 | 3285,31 415,51 | 14436,30 | 1426,07 | 12911,28 1632,96 | 26,124 102,67 | 25,8 101,39 |
| 2 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 1кв.10г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 396,9 | 529,59 |  |  | 210194,27 |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв.10г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,2908 | 2146,42 |  |  | 624,18 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-06-026-01 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т | 2,152 | 58,13 |  | 58,13 12,46 | 125,09 |  | 125,09 26,81 |  | 0,792 1,7 |
| 5 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв.10г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 2,217 | 2146,42 |  |  | 4758,61 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-06-020-18 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,75 = 41 697,07 - 1 743,70 x 0,0108 - 398,68 x 96,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 5,4 | 3759,59 | 628,73 | 2934,29 369,16 | 20301,76 | 3395,13 | 15845,16 1993,44 | 45,96 248,18 | 22,944 123,9 |
| 7 | ТЕР27-06-021-18 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 1,47 = 4 827,94 - 1 743,70 x 0,0014 - 398,68 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 5,4 | 10,58 | 8,86 | 1,73 | 57,15 | 47,82 | 9,33 | 0,648 3,5 |  |
| 8 | СЦМ-410-0006 Сб.тек.цен 1кв.10г. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б | т | 913,6 | 529,59 |  |  | 483833,42 |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-101-1556 Сб.тек.цен 1кв.10г. | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т | 0,103 | 2146,42 |  |  | 221,08 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-02-010-02 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 068,46 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 357,39 x 0,06 - 70,73 x 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м бортового камня | 1 | 1267,43 | 1099,20 | 94,61 12,83 | 1267,43 | 1099,20 | 94,61 12,83 | 91,296 91,3 | 0,864 0,86 |
| 11 | СЦМ-401-0006 Сб.тек.цен 1кв.10г. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 5,9 | 696,50 |  |  | 4109,35 |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-402-0004Сб.тек.цен 1кв.10г. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,06 | 604,28 |  |  | 36,26 |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-446-6500-21 Сб.тек.цен 1 кв.10г. | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) | шт. | 100 | 80,42 |  |  | 8042,00 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 748006,90 | 5968,22 | 28985,47 3666,04 | 445,65 | 227,85 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 3238154,62 | 43860,45 | 133156,74 26941,73 | 445,65 | 227,85 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В текущих ценах 1 кв.2010г. ОЗП=7,349; ЭМ-ЗПМ=4,195; ЗПМ=7,349; МАТ=4,293 (Поз. 1, 3-13, 2) |  |  |  |  |  |  |  | 2490147,72 | 37892,23 | 104171,27 23275,69 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 94506,75 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 70802,18) (Поз. 1, 3-13) |  |  |  |  |  |  |  | 94506,75 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 57172,76 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 70802,18) (Поз. 1, 3-13) |  |  |  |  |  |  |  | 57172,76 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 3389834,13 |  |  | 445,65 | 227,85 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 3061137,43 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 133156,74 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 70802,18 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 94506,75 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 57172,76 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 610170,14 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 4000004,27 |  |  | 445,65 | 227,85 |

- Техническое задание по лоту №2

- на текущий ремонт дорог частного сектора

- в Орджоникидзевском районе

Состав выполняемых работ

Исправление профиля покрытия с добавлением щебня:

- очистка основания от грязи;

- кирковка основания с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала;

- россыпь и разравнивание новых материалов;

- уплотнение.

Общий объем выполняемых работ – 83500 м2

Сроки выполнения работ: Окончание работ - 15 сентября 2010 года. Началом производства работ по текущему ремонту дорог частного сектора считается день выдачи заказчиком письменного задания при наличии дефектной ведомости.

Перечень дорог частного сектора Орджоникидзевского района г. Перми

| №№ пп | Наименование | Площадь покрытия проезжей части, м² |
| --- | --- | --- |
| Правобережная часть |  |  |
|  | М/р Гайва |  |
| 1 | ул. Бирская | 1000 |
| 2 | ул. Белебейская | 1000 |
| 3 | ул. Пулковская | 1080 |
| 4 | ул. Мелитопольская | 1860 |
| 5 | Гайвинский переулок 2-ой | 1000 |
| 6 | Гайвинский переулок 3-ий | 2040 |
| 7 | Гайвинский переулок 4-ый | 1000 |
| 8 | Гайвинский переулок 5-ый | 1000 |
| 9 | Гайвинский переулок 6-ой | 3000 |
| 10 | Гравийный переулок 2-ой, 3-ий, 4-ый | 3481 |
| 11 | ул. Воркутинская | 6000 |
| 12 | Звонкий переулок 1-ый | 1500 |
| 13 | Звонкий переулок 2-ой | 750 |
| 14 | ул. Конная | 950 |
| 15 | ул. Медногорская | 3100 |
| 16 | ул. Мезенская | 8560 |
| 17 | ул. Мезенская 3-я | 1200 |
| 18 | ул. Мезенская 4-я | 900 |
| 19 | ул. Мезенская 5-я | 1200 |
| 20 | ул. Севанская | 1200 |
| 21 | ул. Тихвинская | 2700 |
| 22 | ул. Урюпинская | 1980 |
| 23 | ул. Усадебная | 1800 |
| 24 | ул. Ухтинская | 6500 |
| 25 | ул. Ухтинская 2-я | 4200 |
| 26 | ул. Широкая | 1200 |
| 27 | ул. Кишиневская | 4200 |
| 28 | ул. Кабельщиков | 4500 |
| 29 | Дороги д. Н. Мостовая | 14000 |
| 30 | Дороги д. В. Мостовая | 19000 |
| 31 | Дороги п. Новогайвинский | 4400 |
| 32 | Дороги Соцпоселка | 7200 |
| 33 | Дороги п. Плотинка | 7120 |
| 34 | дороги д. Ширяиха | 11500 |
| 35 | дороги п. Свободный | 1000 |
| 36 | мост через р. Гайва (в районе базы Гайва) | 150 |
| 37 | подъездная дорога к базе Гайва | 5400 |
|  | М/р Заозерье |  |
| 1 | ул. Затонская 3-я | 960 |
| 2 | ул. Затонская 4-я | 2000 |
| 3 | ул. Пароходная 2-я | 3500 |
| 4 | ул. Пароходная 3-я | 2500 |
| 5 | ул. Пароходная 4-я | 1000 |
| 6 | ул. Пароходная 5-я | 960 |
| 7 | ул. Читалина | 2000 |
| 8 | ул. Турбинская | 3000 |
| 9 | ул. Трясолобова | 10000 |
| 10 | ул. Шкиперов | 900 |
| 11 | ул. Затонская | 1500 |
| 12 | ул. Пароходная | 1800 |
| 13 | ул. Заозерская | 2100 |
| 14 | ул. 2-ая Заозерская | 2400 |
| 15 | ул. 4-ая Заозерская | 4500 |
| 16 | ул. 2-ая Затонская | 1200 |
| 17 | ул. Катерная | 4200 |
| 18 | ул. Палубная | 1500 |
| 19 | ул. Мостовая | 3240 |
| 20 | ул. 2-я Палубная | 1500 |
| 21 | ул. 2-ая Мачтовая | 4200 |
| 22 | ул. 3-я Палубная | 2400 |
| 23 | ул. 4-ая Палубная | 1500 |
| 24 | ул. В.Камская | 11700 |
| 25 | ул. Байдарочная | 6600 |
| 26 | ул. Шлюпочная | 2400 |
| 27 | ул. 1-ая Паромная | 4200 |
| 28 | ул. 2-ая Паромная | 4200 |
| 29 | ул. Липецкая | 3900 |
| 30 | ул. Новоазовская | 2100 |
| 31 | ул. Судоремонтная | 5700 |
| 32 | ул. Сигнальная | 2160 |
| 33 | 1-ый Сигнальный | 1800 |
| 34 | 2-ой Сигнальный | 1800 |
| 35 | ул. Танкерная | 3500 |
| 36 | ул. 2-ая Танкерная | 6000 |
| 37 | ул. Яликовая | 2400 |
| 38 | ул. Радистов | 2400 |
| 39 | ул. Прямолинейная | 2400 |
| 40 | ул. Водолазная | 2700 |
| 41 | ул. Приморская | 2700 |
| 42 | Дорога в д. Шустовка | 6600 |
| 43 | ул. Мачтовая | 2500 |
| 44 | дорога к Заозерской РЭП | 11200 |
| 45 | ул. Тимкинская | 300 |
| 46 | ул. Речников | 399 |
|  | Поселок Химики |  |
| 1 | 1-я улица | 4640 |
| 2 | 2-я улица | 5140 |
| 3 | 3-я улица | 4100 |
| итого |  | 301070 |
| Левобережная часть |  |  |
|  | Деревня Голованово |  |
| 1 | ул. Водозаборная | 4000 |
| 2 | 1-ый Павловский проезд | 4000 |
| 3 | От дороги на Водозабор до гаража | 6600 |
| 4 | ул. Молодежная | 1500 |
| 5 | ул. Новая | 2000 |
| 6 | ул. Набережная | 5700 |
| 7 | ул. Северная | 3500 |
| 8 | ул. Лядовская | 1500 |
| 9 | ул. Школьная | 3000 |
| 10 | Клубный переулок | 3690 |
| 11 | ул. Зеленая | 3500 |
| 12 | ул. Ленина | 5400 |
|  | М/р Верхнее Васильево |  |
| 1 | ул. Васильевская | 3650 |
| 2 | ул. Пришвина | 3500 |
| 3 | 1-ый переулок | 750 |
| 4 | 2-ой переулок | 1000 |
| 5 | 3-ий переулок | 750 |
|  | М/р Нижнее Васильево |  |
| 1 | ул. Куликовская | 4500 |
| 2 | ул. Иркутская | 3250 |
| 3 | ул. Залесная | 2250 |
| 4 | Тупиковый переулок | 1000 |
| 5 | ул. Космическая | 1000 |
| 6 | ул. Сургутская | 1750 |
| 7 | ул. Слудская | 1500 |
| 8 | ул. Акмолинская | 2000 |
| 9 | ул. Декабря | 2520 |
| 10 | ул. Шадринская | 2000 |
| 11 | ул. Хуторская | 2000 |
| 12 | ул. Лодочная | 1000 |
| 13 | Песочный переулок | 2000 |
| 14 | Подъезд м-н Н.Васильевка | 15110 |
|  | М/р Малые Реки |  |
| 1 | ул. Челвинская | 2000 |
| 2 | ул. Загорская | 2875 |
| 3 | ул. Головановская | 3250 |
| 4 | Зеленый переулок | 625 |
| 5 | ул. Ключевая | 2000 |
| 6 | ул. Тулвинская | 3900 |
| 7 | Северный переулок | 750 |
| 8 | ул. Горнозаводская | 1750 |
| 9 | ул. Ветлянская | 4000 |
| 10 | ул. Малореченская | 4250 |
| 11 | ул. Дальневосточная | 2000 |
| 12 | ул. Талалихина | 2500 |
| 13 | ул. Стрелка | 3000 |
| 14 | ул. Железнодорожная | 2500 |
| 15 | ул. Заводская | 2000 |
| 16 | ул. Кочевская | 2000 |
| 17 | ул. Крылова | 2000 |
| 18 | ул. Менделеева | 1250 |
| 19 | ул. Попова | 1250 |
| 20 | ул. Садовая | 1 000 |
| 21 | Дорога от м-на М.Реки до м-на Н.Васильево | 3000 |
|  | М/р Январский |  |
| 1 | Дорога от ул. Менжинского до д. №51 | 900 |
| 2 | ул. Первоуральская | 2000 |
| 3 | дорога от ул. Лянгасова до ул. Домостроительная №81а | 1200 |
| 4 | дорога от МСЧ№6 до стадиона | 3000 |
| 5 | Дорога от ул. Старикова 11 до Камлесосплава | 8400 |
| 6 | Продъездная дорога к ПДСК | 9300 |
| 7 | Дорога от ул. Лянгасова до П/С «Январская» | 4500 |
| 8 | ул. Ишимская | 5460 |
| 9 | ул. Хохловская | 2100 |
| 10 | ул. Граничная | 1500 |
| 11 | ул. Юрлинская, ул. 2-ая Юрлинская | 3600 |
| 12 | ул. Усинская | 2850 |
| 13 | ул. Гагринская | 2100 |
| 14 | ул. Краснослудская | 3000 |
| 15 | ул. Курашимская | 2000 |
| 16 | ул. Боковая | 9290 |
| 17 | ул. В. Вишерская | 8580 |
| 18 | ул. Пеньковая | 2700 |
| 19 | ул. Январская (от ул. Верхоянская до подвесного моста ППАТП №2) | 7000 |
| 20 | ул. Январская (от ул. Лянгасова до тупика) | 7000 |
| 21 | ул. Снежная | 2700 |
| 22 | ул. Верхотурская | 7380 |
| 23 | ул. 2-ая Верхотурская | 1050 |
| 24 | ул. Тихорецкая | 4800 |
| 25 | ул. Кутамышская | 5700 |
| 26 | ул. Фрунзе | 9000 |
| 27 | ул. 2-ая Амбарная | 6000 |
| 28 | ул. Амбарная | 7260 |
| 29 | Кухтымский переулок | 1800 |
| 30 | ул. Серго | 4200 |
| 31 | ул. В.Волжская | 9600 |
| 32 | ул. Алмазная | 3000 |
| 33 | ул. Новоалмазная | 1500 |
| 34 | ул. В.Сылвенская | 5700 |
| 35 | ул. Сентябрьская | 3000 |
| 36 | ул. Баргузинская | 2700 |
| 37 | ул. Арзамасская | 1200 |
| 38 | ул. Крутая | 1050 |
| 39 | ул. Череповецкая | 2400 |
| 40 | ул. Кубанская | 9960 |
| 41 | ул. Краматорская | 5400 |
| 42 | ул. Рубцовская | 8400 |
| 43 | ул. Краснозаводская | 4200 |
| 44 | ул. Никопольская | 6900 |
| 45 | Каргопольский переулок | 4000 |
| 46 | Кыновский переулок | 5600 |
| 47 | Рудянский переулок | 6000 |
| 48 | ул. Осиновая | 3750 |
| 49 | ул. Домостроительная | 11400 |
| 50 | ул. Аксайская | 2100 |
| 51 | ул. Верхоянская | 11700 |
| 52 | Верхоянский переулок | 1200 |
| 53 | ул. Лоцманская | 2700 |
| 54 | Черемуховый переулок | 1200 |
| 55 | 2-ой Черемуховый переулок | 1500 |
| 56 | Вилюйский переулок | 3900 |
| 57 | Ейский переулок | 1050 |
| 58 | Макеевский переулок | 900 |
| 59 | Кутамышский переулок | 2400 |
| 60 | Медянский переулок | 780 |
| 61 | ул. 2-ая Боковая | 4320 |
| 62 | ул. Штурвальная | 3895 |
| 63 | ул. Язьвинская | 1500 |
| 64 | ул. Городцова | 1500 |
|  | М/р Головановский |  |
| 1 | ул. Бумажников | 2000 |
| 2 | ул. Яблоневая | 5820 |
| 3 | ул. Рябиновая | 5760 |
| 4 | ул. Прохладная | 5400 |
| 5 | Сиреневый бульвар | 3000 |
| 6 | ул. Луговая | 5950 |
| 7 | ул. Ромашковая | 3750 |
| 8 | ул. Земляничная | 1500 |
| 9 | ул. Звездная | 1250 |
| 10 | ул. Сосновая | 1000 |
| 11 | Дорога от Ромашковой до Сиреневого бульвара | 2500 |
| 12 | Дорога от перекрестка улиц Бенгальская и Пузырева до дороги на Водозабор | 14640 |
| 13 | ул. Пинская | 2114 |
| 14 | 1-ый Мозырьский пер. | 5600 |
| 15 | 2-ой Мозырьский пер. | 2087 |
| 16 | ул. Мозырьская | 6197 |
| 17 | дорога от ул. Бумажников до д. №19 | 2000 |
|  | М/р Чапаевский |  |
| 1 | дорога от дор. на Автодром до ул. Ольховская | 8100 |
| 2 | дорога на Автодром | 4620 |
| 3 | ул. Кизеловская | 1750 |
| 4 | ул. Чапаева | 7200 |
| 5 | ул. Еловая | 6000 |
| 6 | 1-ый Еловский переулок | 1750 |
| 7 | 2-ой Еловский переулок | 2500 |
| 8 | 3-ий Еловский переулок | 3600 |
| 9 | 4-ый Еловский переулок | 1500 |
| 10 | ул. Планерная | 1500 |
| 11 | ул. 2-ая Планерная | 1105 |
| 12 | ул. А.Пархоменко | 4000 |
| 13 | ул. Новогодняя | 3750 |
| 14 | ул. Токарная | 8800 |
| 15 | ул. Мопра | 2500 |
| 16 | ул. Белорусская | 1900 |
| 17 | ул. Логовая 1 | 5280 |
| 18 | ул. Логовая 2 (от оврага до леса) | 3750 |
| 19 | ул. Трактовая | 1500 |
|  | М/р Кислотные Дачи |  |
| 1 | ул. Волоколамская | 3750 |
| 2 | ул. Ватутина | 4000 |
| 3 | Гранитный переулок | 750 |
| 4 | Бронзовый | 750 |
| 5 | ул. Половинная | 3720 |
| 6 | ул. Краснодонская | 1575 |
| 7 | ул. Колвинская | 5750 |
| 8 | ул. Азотная | 6840 |
| 9 | ул. Белорецкая | 1500 |
| 10 | ул. Федотова | 6500 |
| 11 | ул. Ракитная | 4500 |
| 12 | ул. Неженская | 2000 |
| 13 | ул. Бушмакина | 4750 |
| 14 | ул. Рославльская | 2580 |
| 15 | ул. Химкинская | 1750 |
| 16 | ул. Роменская | 2340 |
| 17 | ул. Суперфосфатная | 1740 |
| 18 | ул. Спасская | 2600 |
| 19 | ул. Щитовая | 2000 |
| 20 | ул. Черняховского | 1750 |
| 21 | Минусинский переулок | 375 |
| 22 | Кукуштанский пер. | 2000 |
|  | М/р Камский |  |
| 1 | ул. Б. Комиссаров | 9000 |
| 2 | ул. Профсоюзная | 600 |
| 3 | ул. Рабкоровская | 2000 |
| 4 | ул. Сурикова | 7500 |
| 5 | ул. Наймушина (от ул. Городищенская до ул. Наймушина) | 2500 |
| 6 | ул. Наймушина (от ул. Химиков до ул. Гончарова) | 2500 |
| 7 | ул. Березовая | 2820 |
| 8 | ул. Кутузова | 7500 |
| 9 | ул. Пограничная | 2750 |
| 10 | ул. Химиков | 2500 |
| 11 | ул. Кислотная | 2250 |
| 12 | ул. Гончарова | 1750 |
| 13 | ул. Пограничная 2-ая | 450 |
| 14 | Пограничный переулок | 850 |
| 15 | ул. Городищенская | 2000 |
| 16 | Дорога от Южной проходной «Искра-Энергетика» до ул. Наймушина | 5580 |
| ИТОГО |  | 674338 |
| ВСЕГО |  | 975408 |

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов.

Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением общего журнала работ, фотодокументов, документов, подтверждающих качество применяемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком, устанавливается – 24 месяца со дня подписания последнего акта выполненных работ.

Приложение к техническому заданию Лот №2

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ  по лоту №2

на текущий ремонт дорог частного сектора

в Орджоникидзевском районе.

| №п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРр68-09-01 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | М2 | 83500,0 | 119,75 | 9 999 125,00 |
|  |  | Всего по расчету |  |  |  | 9 999 125,00 |
|  |  | В т.ч. НДС 18% |  |  |  | 1 525 290,26 |

Техническое задание по лоту №3

на текущий ремонт внутриквартальных проездов

в Орджоникидзевском районе

Состав выполняемых работ:

- Придание контурам выбоины прямолинейного очертания;

- Очистка основания выбоины от пыли и грязи;

- Смазка битумом краев обрубленных мест;

- Укладка асфальтобетонной смеси (мелкозернистая горячая плотная асфальтобетонная смесь тип В II марки);

- Уплотнение асфальтобетонной смеси катком;

- Вывоз асфальтобетонного скола;

- Восстановление щебеночного основания с добавлением нового материала;

- Восстановление бордюрного камня.

Объем выполняемых работ – 12254 м2.

Сроки выполнения работ: Окончание работ - 15 сентября 2010 года.

Началом производства работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов считается день выдачи заказчиком письменного задания  при наличии дефектной ведомости.

Перечень внутриквартальных проездов

Орджоникидзевского района г. Перми

| №№ пп | Наименование объекта | Площадь покрытия проезжей части, м² |
| --- | --- | --- |
| Левобережная часть: |  |  |
| 1 | Подъезд к домам №15,17,19,21,23 по ул. Ак. Веденеева | 1705 |
| 2 | Подъезд к домам №2,8 по ул. Косякова | 550 |
| 3 | Подъезд к домам № 32,34,34а,23 по ул. Волховской | 2200 |
| 4 | Проезд к домам №18,16,14 по ул.Лаврова | 1650 |
| 5 | Проезд к домам №42-90 по ул. Ак. Веденеева | 1925 |
| 6 | Подъезд к домам №17,19 по ул. Ставропольской | 825 |
| 7 | Въезды к домам №5,7,9,11 по ул. Щитовая, Роменская | 1980 |
| 8 | Въезды к домам №4,6,8,10,12,14,18 по ул. Молдавской | 2035 |
| 9 | Проезд от д. №8 до д. 10 по ул. Молдавской | 560 |
| 10 | Въезды к домам №13,15,17,19,21а по ул. Уссурийской | 2310 |
| 11 | Подъезды к домам на участке от ул. Лянгасова до ул. Ольховская,15 | 2585 |
| 12 | Проезд Котовский переулок | 1540 |
| 13 | Проезд ул. Качканарская | 3630 |
| 14 | Проезд ул. Кронита - ул. Ишимская | 1375 |
| 15 | Проезд ул. Лянгасова - м/р Энергетик | 2530 |
| 16 | Проезд ул.Менжинского - ул. Таймырская,3 | 1650 |
| 17 | Проезд от ул. Менжинского до ул. Таганрогская,17 | 1540 |
| 18 | Проезд от ул. Старикова, 11 до ул. Криворожская, 9а | 1925 |
| 19 | Проезд от ул. Веденеева до поликлиники НПО "Искра" | 880 |
| 20 | Проезд от ул. Волховская до ул. Серафимовича,13 | 875 |
| 21 | Проезды от ул. Веденеева,87 до ул. Косякова,74 | 3080 |
| 22 | Проезд от переулка 1-ый Еловский,24 до ул. Пархоменко, 6,20 | 3025 |
| 23 | Проезд от ул. Веденеева 80 до ул. Качканарская | 715 |
| 24 | Проезд от ул. Веденеева 82 до ул. Качканарская (ул. Плановая) | 440 |
| 25 | Подъезд к МУК №1 (Ольховская,24) | 660 |
| 26 | Подъезд к дому по ул. Черняховского, 53 | 1100 |
| 27 | Подъезд к дому по ул. Черняховского, 72а | 550 |
| 28 | Подъезд к дому по ул.Черняховского, 90, д/с №22 | 1650 |
| 29 | Подъезд к дому по ул. Черняховского, 92 | 990 |
| 30 | Проезд от ул. Черняховского,76 до ул. Черняховского,74/2 | 825 |
| 31 | Проезд от ул.Черняховского,78 до ул. Черняховского,74 | 550 |
| 32 | Проезд от ул. Черняховского,82 до д/сада №249 | 275 |
| 33 | Проезд от ул. Менжинского до ул. Лобачевского, 25 | 1470 |
| 34 | Подъезд от ул. Первомайская до ул. Таганрогская, 7 | 1100 |
| 35 | Проезд от ул. Старикова до ул. Памирская (ул. Зарайская) | 1120 |
| 36 | Проезд от ул. Менжинского до ул. Таганрогская,11 | 1200 |
| 37 | Проезды к домам по ул. Социалистическая, 24, 24а, 26, 28 | 1500 |
| 38 | Проезд от ул. Делегатская, 35а до ул. Соликамский тракт (ул. Делегатская) | 3600 |
| 39 | Подъезд с ул. Делегатская до дома по ул. Делегатская, 39а | 600 |
| 40 | Проезд от ул. Волховская, 26а до ул. Волховская,2 | 2100 |
| 41 | Подъезд к д.№7б по ул. Зарайская | 350 |
| 42 | Проезд по ул. Верхнеудинская от ул. Молдавская до ул. Ракитная | 1980 |
| 43 | Проезд ул. Криворожская, 8 до контейнерной площадки | 715 |
| 44 | Въезд к домам №9,13 по ул. Веденеева (41 училище) | 495 |
| 45 | Проезд по ул. Кизеловская (от ул. Соликамская до ул. Трактористов) | 1600 |
| 46 | Проезд по ул. Трактористов (от ул. Кизеловская до ул. Липовая) | 2000 |
| 47 | Проезд по ул. Липовая (от ул. Трактористов до ул. Логовая) | 1730 |
| 48 | Въезд к домам № 14,28 по ул. Социалистическая | 1100 |
| 49 | Подъезд к д. №4 по ул. Кронита | 350 |
| 50 | Проезд по ул. Сухумская от ул. Мозырьская до ул. Корсуньская | 3080 |
| 51 | Проезд по ул. Оршанская от ул. Сестрорецкая до ул. Бенгальская | 2970 |
| ИТОГО: |  | 77190 |
| Правобережная часть: |  |  |
| 1 | Проезд к домам поселка Свободный | 5000 |
| 2 | Проезд по ул. Вильямса, дома №1-25 | 3600 |
| 3 | Проезд с ул. Карбышева, 44 к д/с №354 | 1610 |
| 4 | Проезд с ул. Репина, 4 к домам 1-й Дубровский, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | 1750 |
| 5 | Проезд по ул. Каспашская до д/с № 220 | 1800 |
| 6 | Проезд от ул. Вильямса до ул. Гайвинская, 30 | 1800 |
| 7 | Проезд от ул. Репина, 63 до ул. Карбышева, 76/3 и к д/с №400 | 2600 |
| 8 | Проезд с ул. Янаульская, 12 к роднику | 1200 |
| 9 | Проезд по ул. Янаульская, дома №11-27 | 2640 |
| 10 | Проезд ул. Репина, 70а – ул. Луговского, 132 | 2780 |
| 11 | Проезд ул. Кабельщиков, 83 до Карбышева, 84 | 5200 |
| 12 | Проезд с ул. Васнецова, 3 до дома по ул. Луговского, 132 | 1600 |
| 13 | Проезд с ул. Вильямса, 45 к д/с №390 и до ул. Толбухина, 14а | 2160 |
| 14 | Проезд с ул. Барнаульская, 4 до Вильямса, 13 | 1040 |
| 15 | Проезд ул. Репина, 67 к средней школе №24 | 1000 |
| 16 | Проезд с ул. Вильямса, 14 к ул. Гайвинская, 8 | 550 |
| 17 | Проезд с ул. Писарева до ул. Гайвинская | 2820 |
| 18 | Проезд с ул. Васнецова, 13 к ул. Луговского, 132 | 1120 |
| 19 | Проезд с ул. Васнецова к д/с №20 | 196 |
| 20 | Проезд с ул. Пулковская, 9 к д/с №394 | 400 |
| 21 | Проезд с ул. Толбухина, 12 к д/с №234 | 1365 |
| 22 | Проезд с ул. Репина, 10 к д/с 202 | 280 |
| 23 | Проезд с ул. Лобвинская к пер.2-й Дубровский, 8 | 160 |
| 24 | Проезд к домам по ул. Трясолобова, 71, 73 | 200 |
| ИТОГО: |  | 42871 |
| ВСЕГО: |  | 120061 |

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям  нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.)

Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением исполнительной документации, включающей общий журнал работ, исполнительные схемы, фотодокументы; документы, подтверждающие качество материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком, устанавливается – 24 месяца со дня подписания последнего акта выполненных работ.

Приложение к техническому заданию Лот №3

Текущий ремонт внутриквартальных проездов в Орджоникидзевском районе г.Перми.

(наименование стройки)

# Лот №3 - ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Текущий ремонт внутриквартальных проездов в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 7478 765,00 руб.

- Средства  на оплату труда 931406,01 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2010 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ямочный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-15-04 ПЗ*0,87; ОЗП*0,87; ЭМ*0,87; ЗПМ*0,87; МАТ*0,87; ТЗ*0,87; ТЗМ*0,87 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 60 мм площадью ремонта до: 25 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,87; ОЗП=0,87; ЭМ=0,87; ЗПМ=0,87; МАТ=0,87; ТЗ=0,87; ТЗМ=0,87 | 100 м2 | 122,54 | 6412,57 | 822,34 | 775,48 95,57 | 785796,32 | 100769,72 | 95027,71 11711,09 | 69,513 8518,12 | 5,6637 694,03 |
| 2 | ТЕР27-06-027-04 | Добавка щебня | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 9,257 | 15017,84 |  | 552,20 69,38 | 139020,14 |  | 5111,72 642,25 |  | 4,93 45,64 |
| Раздел 2. Ремонт бордюров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 7,56 | 874,38 | 874,38 |  | 6610,31 | 6610,31 |  | 76,7 579,85 |  |
| 4 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 7,56 | 10791,00 | 916,00 | 78,84 10,69 | 81579,96 | 6924,96 | 596,03 80,82 | 76,08 575,16 | 0,72 5,44 |
| Раздел 3. Погрузка и перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1333 | 1,78 |  |  | 2372,74 |  |  |  |  |
| 6 | СЦП3-3-10-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т | 1333 | 10,11 |  |  | 13476,63 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 1028856,10 | 114304,99 | 100735,46 12434,16 | 9673,13 | 745,11 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 4809408,74 | 840027,37 | 461802,59 91378,64 | 9673,13 | 745,11 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пересчет в цены 1кв.2010г. ОЗП=7,349; ЭМ-ЗПМ=4,195; ЗПМ=7,349; МАТ=4,293 (Поз. 1-4) |  |  |  |  |  |  |  | 3714492,47 | 725722,38 | 361067,14 78944,48 |  |  |
| перевозка ПЗ=5,168 (Поз. 5-6) |  |  |  |  |  |  |  | 66060,17 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 947971,55 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104%*0,94 ФОТ (от 826621,47) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 808105,15 |  |  |  |  |
| 142%*0,94 ФОТ (от 104784,54) (Поз. 2-4) |  |  |  |  |  |  |  | 139866,40 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 580586,40 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 826621,47) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 495972,88 |  |  |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 104784,54) (Поз. 2-4) |  |  |  |  |  |  |  | 84613,52 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 6337936,44 |  |  | 9673,13 | 745,11 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 3425638,98 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 461802,59 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 931406,01 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 947971,55 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 580586,40 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 1140828,56 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 7478765,00 |  |  | 9673,13 | 745,11 |

Техническое задание по лоту №4

на выполнение работ по сносу и кронированию деревьев, уборке поросли

для обеспечения видимости на городских улицах и дорогах в Орджоникидзевском районе г. Перми.

| Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1. Снос аварийных деревьев | шт(деревьев) | 82 |
| 2. Кронирование: |  |  |
| 2.1. Обрезка аварийных веток. | шт(деревьев) | 219 |
| 2.2. Омолаживающая обрезка деревьев. | шт(деревьев) | 107 |
| 2.3. Очистка стволов деревьев от веток на высоту 8м. | шт(деревьев) | 228 |
| 3. Уборка поросли | м2 | 195 |
| 4. Закрашивание срезов | шт(деревьев) | 554 |
| 5. Содержание свалки | м3 | 201,26 |

Технология производства работ и условия выполнения работ:

1. Работы по сносу, омоложению, очистке стволов деревьев, обрезке аварийных веток, уборке поросли в городских условиях должны обеспечить безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, грозу, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с. Схема организации движения при работе с выходом на проезжую часть должна быть согласована с ГИБДД УВД, а так же при наличии воздушных сетей в зоне работ подрядчик согласовывает работы с балансодержателями в установленном порядке. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ,

СНиП и других нормативных документов.

2. Обрезку веток следует проводить под кольцо коры у самого основания ветви. Вертикально растущие побеги должны быть сняты косым срезом, срезы должны быть гладкими. При выполнении работ  места среза диаметром более 2см замазываются садовой замазкой, варом или закрашиваются масляной краской под цвет коры.

3. При омолаживающей обрезке сформировать равномерную крону, удаляя скелетные ветви до второго порядка, на расстоянии 15-20 см до развилки, вырезать больные, усохшие и надломленные ветви, пеньки шипы, порослевые и жировые побеги, а так же ветви, растущие внутрь кроны, сближенные с другими (без задиров). Обеспечить видимость дорожных знаков. Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные) «заподлицо» со стволом на высоту 3м.

4. Уборку поросли- очистку от дикорастущего кустарника и мелколесья, выполнить на всей площади. Стволовая и кустарниковая поросль должна быть срезана под основание.

5. Порубочные остатки аккуратно складировать в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов. Вывоз порубочных остатков производится  в течение 24 часов на городской полигон ТБО.

6. Работы производятся в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений, разработанной Академией Коммунального хозяйства им. Памфилова. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема.

Перечень улиц, в пределах которых будут производиться работы.

| Наименование улиц | Ед.изм. | объем | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Веденеева | шт. (деревьев) | 10 | Снос аварийных деревьев |
| ул. Менжинского | шт. (деревьев) | 25 | Снос аварийных деревьев |
|  |  | 14 | Обрезка аварийных веток |
| ул. Первомайская | шт. (деревьев) | 8 | Снос аварийных деревьев |
|  |  | 24 | Обрезка аварийных веток |
|  |  | 30 | Омолаживающая обрезка деревьев |
| ул. Цимлянская | шт. (деревьев) | 4 | Снос аварийных деревьев |
|  |  | 137 | Обрезка аварийных веток |
| ул. Щербакова | шт. (деревьев) | 19 | Снос аварийных деревьев |
|  |  | 1 | Омолаживающая обрезка деревьев |
|  |  | 46 | Очистка стволов деревьев от веток на высоту 8м. |
| ул. Барнаульская | шт. (деревьев) | 1 | Снос аварийных деревьев |
|  |  | 5 | Обрезка аварийных веток |
|  |  | 20 | Омолаживающая обрезка деревьев |
|  |  | 30 | Очистка стволов деревьев от веток на высоту 8м. |
| ул. Карбышева | шт. (деревьев) | 4 | Снос аварийных деревьев |
|  |  | 38 | Омолаживающая обрезка деревьев |
|  |  | 14 | Очистка стволов деревьев от веток на высоту 8м. |
|  | м² | 195 | Уборка поросли |
| ул. Репина | шт. (деревьев) | 11 | Снос аварийных деревьев |
|  |  | 39 | Обрезка аварийных веток |
|  |  | 8 | Омолаживающая обрезка деревьев |
|  |  | 138 | Очистка стволов деревьев от веток на высоту 8м. |
| ул. Трясолобова | шт. (деревьев) | 2 | Снос аварийных деревьев |
| ул. Яликовая | шт. (деревьев) | 10 | Омолаживающая обрезка деревьев |

Приложение к техническому заданию Лот №4

Содержание городских улиц и дорог

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на выполнение работ по сносу и кронированию деревьев, уборке поросли  для обеспечения видимости на городских улицах и дорогах Орджоникидзевского района города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 903152,00руб.

- Средства  на оплату труда 177434,4 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1кв. 2010 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Снос аварийных деревьев (84шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-03-01 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром: до 300 мм | 1 склад. м3 кряжей | 7,81 | 43,89 | 30,69 | 13,20 | 342,78 | 239,69 | 103,09 | 2,57 20,07 |  |
| 2 | ТЕРр68-03-02 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром: более 300 мм | 1 склад. м3 кряжей | 19,9 | 76,73 | 53,61 | 23,12 | 1526,93 | 1066,84 | 460,09 | 4,49 89,35 |  |
| 3 | ТЕРр68-03-05 | Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром: до 300 мм | 1 склад. м3 кряжей | 12,91 | 65,62 | 45,85 | 19,77 | 847,15 | 591,92 | 255,23 | 3,84 49,57 |  |
| 4 | ТЕРр68-03-06 | Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром: более 300 мм | 1 склад. м3 кряжей | 24,12 | 126,18 | 88,12 | 38,06 | 3043,46 | 2125,45 | 918,01 | 7,38 178,01 |  |
| 5 | СЦЭМ-031051 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг | маш.-ч | 140,17 | 152,46 |  | 103,12 18,38 | 21370,32 |  | 14454,33 2576,32 |  |  |
| 6 | СЦП1-3-9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Дрова | за т груза | 34,97 | 10,75 |  |  | 375,93 |  |  |  |  |
| 7 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 34,97 | 27,95 |  |  | 977,41 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Снос аварийных деревьев (84шт) |  |  |  |  |  |  |  | 236089,49 |  |  | 387,55 |  |
| Раздел 2. Кронирование: Обрезка аварийных веток (219шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр68-05-01 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 | 1 дерево | 211 | 6,38 | 6,38 |  | 1346,18 | 1346,18 |  | 0,53 111,83 |  |
| 9 | ТЕРр68-05-08прим | Вырезка сухих ветвей: лиственница диаметром до 150 мм | 1 дерево | 8 | 2,05 | 2,05 |  | 16,40 | 16,40 |  | 0,17 1,36 |  |
| 10 | СЦЭМ-031051 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг | маш.-ч | 56,6 | 152,46 |  | 103,12 18,38 | 8629,24 |  | 5836,59 1040,31 |  |  |
| 11 | СЦП1-3-9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Дрова | за т груза | 19,01 | 10,75 |  |  | 204,36 |  |  |  |  |
| 12 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 19,01 | 27,95 |  |  | 531,33 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Кронирование: Обрезка аварийных веток (219шт) |  |  |  |  |  |  |  | 87235,23 |  |  | 130,17 |  |
| Раздел 3. Кронирование: Омолаживающая обрезка деревьев (107шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр68-03-01 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром: до 300 мм | 1 склад. м3 кряжей | 35,07 | 43,89 | 30,69 | 13,20 | 1539,22 | 1076,30 | 462,92 | 2,57 90,13 |  |
| 14 | ТЕРр68-03-02 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром: более 300 мм | 1 склад. м3 кряжей | 80,43 | 76,73 | 53,61 | 23,12 | 6171,39 | 4311,85 | 1859,54 | 4,49 361,13 |  |
| 15 | ТЕРр68-03-05 | Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром: до 300 мм | 1 склад. м3 кряжей | 5 | 65,62 | 45,85 | 19,77 | 328,10 | 229,25 | 98,85 | 3,84 19,2 |  |
| 16 | СЦЭМ-031051 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг | маш.-ч | 187,99 | 152,46 |  | 103,12 18,38 | 28660,96 |  | 19385,53 3455,26 |  |  |
| 17 | СЦП1-3-9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Дрова | за т груза | 64,54 | 10,75 |  |  | 693,81 |  |  |  |  |
| 18 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 64,54 | 27,95 |  |  | 1803,89 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Кронирование: Омолаживающая обрезка деревьев (107шт) |  |  |  |  |  |  |  | 325412,84 |  |  | 541,03 |  |
| Раздел 4. Кронирование: Очистка стволов деревьев от веток на высоту 8м (228шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр68-05-01 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 | 1 дерево | 228 | 6,38 | 6,38 |  | 1454,64 | 1454,64 |  | 0,53 120,84 |  |
| 20 | СЦЭМ-031051 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг | маш.-ч | 60,42 | 152,46 |  | 103,12 18,38 | 9211,63 |  | 6230,51 1110,52 |  |  |
| 21 | СЦП1-3-9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Дрова | за т груза | 6,82 | 10,75 |  |  | 73,32 |  |  |  |  |
| 22 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 6,82 | 27,95 |  |  | 190,62 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Кронирование: Очистка стволов деревьев от веток на высоту 8м (228шт) |  |  |  |  |  |  |  | 90430,29 |  |  | 138,97 |  |
| Раздел 5. Уборка поросли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР01-02-119-03 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 площади | 1,95 | 110,08 | 110,08 |  | 214,66 | 214,66 |  | 9,06 17,67 |  |
| 24 | СЦП1-3-9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Дрова | за т груза | 33,62 | 10,75 |  |  | 361,42 |  |  |  |  |
| 25 | СЦП3-3-37-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 37 км: класс груза 1 | 1 т | 33,62 | 27,95 |  |  | 939,68 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Уборка поросли |  |  |  |  |  |  |  | 10596,44 |  |  | 20,32 |  |
| Раздел 6. Закрашивание срезов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР47-01-097-10 | Закрашивание после обрезки срезов деревьев в возрасте: 3-6 лет | 1000 деревьев | 0,554 | 639,58 | 251,28 |  | 354,33 | 139,21 |  | 24 13,3 |  |
| Итого по разделу 6 Закрашивание срезов |  |  |  |  |  |  |  | 4271,86 |  |  | 15,3 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 91209,16 | 12812,39 | 50064,69 8182,41 | 1072,46 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 505245,14 | 108281,99 | 269950,73 69152,41 | 1233,33 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пересчет в цены 1 кв 2010г. ОЗП=7,349; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,349; МАТ=4,293 (Поз. 1-4, 8-9, 13-15, 19, 5, 10, 16, 20, 23, 26) |  |  |  |  |  |  |  | 339060,69 | 81345,86 | 184675,07 51950,12 |  |  |
| перевозка ПЗ=5,168; ОЗП=5,168; ЭМ-ЗПМ=5,168; МАТ=5,168 (Поз. 6, 11, 17, 21, 24, 7, 12, 18, 22, 25) |  |  |  |  |  |  |  | 25640,58 |  |  |  |  |
| 3. Производство ремонтных и других работ на открытых площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ движения транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-4, 8-9, 13-15, 19, 5, 10, 16, 20, 23, 26) |  |  |  |  |  |  |  | 49334,71 | 14123,74 | 35210,96 9019,88 | 160,869 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 157571,46 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 70966,58) (Поз. 5, 10, 16, 20, 23) |  |  |  |  |  |  |  | 53366,87 |  |  |  |  |
| 104%*0,94 ФОТ (от 105291,31) (Поз. 1-4, 8-9, 13-15, 19) |  |  |  |  |  |  |  | 102932,78 |  |  |  |  |
| 115%*0,94 ФОТ (от 1176,51) (Поз. 26) |  |  |  |  |  |  |  | 1271,81 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 91219,54 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 ФОТ (от 70966,58) (Поз. 5, 10, 16, 20, 23) |  |  |  |  |  |  |  | 27144,72 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 105291,31) (Поз. 1-4, 8-9, 13-15, 19) |  |  |  |  |  |  |  | 63174,79 |  |  |  |  |
| 90%*0.85 ФОТ (от 1176,51) (Поз. 26) |  |  |  |  |  |  |  | 900,03 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 754036,14 |  |  | 1233,33 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 95220,07 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 269950,73 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 177434,40 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 157571,46 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 91219,54 |  |  |  |  |
| Содержание свалки (201,26*56,38) |  |  |  |  |  |  |  | 11347,04 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 765383,05 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 137768,95 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 903152,00 |  |  | 1233,33 |  |

Приложение №2

к документации об аукционе

Проект

Муниципального контракта №____

(Лот № 1)

г. Пермь 								 «___» _________ 2010 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол № ___ от _______2010 года) заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату принимает на себя обязательства лично (без привлечения субподрядчиков), своими средствами, из своих материалов выполнить работу по текущему ремонту покрытия ул. Карбышева, ул. Фрунзе в Орджоникидзевском районе г. Перми.

1.2.  Подрядчик обеспечит выполнение работ,  указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – техническое задание;

Приложение № 2 - локальный сметный расчет на ремонт асфальтобетонного покрытия  ул. Фрунзе,

Приложение № 3 – локальный сметный расчет на ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Карбышева,

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ и др.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: со дня выдачи Заказчиком письменного задания.

2.2. Окончание производства работ 01 августа 2010 года..

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта составляет: __________(_______) рублей, включая НДС, без дальнейшей индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы  на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ по ремонту объектов УДС в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации. Приемка результатов выполненных работ производится пообъектно.

3.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченного ремонтом объекта, подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты  выполненных Подрядчиком объемов работ являются: исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику до 25-го числа текущего месяца.

3.6. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика, составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (     ).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.7. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков   помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.	3.8.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.9. Финансирование работ по Контракту  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. В случае обнаружения  недостатков  работ , Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

Если по объективным причинам (неблагоприятные погодные условия и др.) устранить  недостатки в течение суток не представляется возможным, срок для их устранения устанавливается в предписании по соглашению сторон.

4.3. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 36 месяцев , течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленный Заказчиком  локальный сметный расчет на текущий ремонт покрытия улиц Фрунзе и Карбышева.

5.1.2. В соответствии с условиями Контракта  обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.3. Вести  Общий журнал работ (форма  КС-6) и Журнал учета выполненных работ (форма  КС-6а) с  начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих право производства работ,  ведения журнала формы КС-6. Копии соответствующих приказов должны быть представлены  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на применяемые материалы для осуществления надзора за ходом выполнения работ.

5.1.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.11. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование ремонтируемого объекта  с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского      района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

-  производить проверку  журнала  формы КС-6 и делать в нем письменные замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить и утвердить локальные сметные расчеты на работы, указанные в п. 1.1  контракта.

6.2.2. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

6.2.3. Своевременно осуществлять освидетельствование скрытых работ и приемку выполненных  работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение трех рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.6. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  Настоящего контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере  0,1% от общей стоимости подлежащих  сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения недостатков Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных работ за каждый день просрочки.

7.6. За производство последующих работ без приемки  скрытых работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  30000 рублей за каждый факт нарушения. При этом, вскрытие дорожного покрытия  для освидетельствования скрытых  работ и его последующее восстановление производятся за счет Подрядчика.

7.7. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.3 Подрядчик уплачивает Заказчику  штраф 30000 рублей.

7.8. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение Контракта.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем  на Десять процентов объем работ, на выполнение которых заключен контракт. При выполнении дополнительного объема таким работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на Десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.3. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком договорных обязательств.

8.4. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  30 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

10.1. Обеспечение исполнения контракта составляет  5 % от начальной (максимальной цены контракта), что составляет _________________рублей _________копеек в виде:

- банковской гарантии,

- договора поручительства,

- залога денежных средств.

10.2. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержаний.

10.4. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

### 11. Разрешение споров

11.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

12. Прочие условия

12.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.3. Контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

12.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

12.5. К Контракту прилагается: Приложения указанные в п. 1.2.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т. / факс. 284-35-35 ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02937018397, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | «______________________» Юрид.адрес: 614___,г.Пермь, ул.___________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. _____________ Офис____,тел. __________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ г. Перми к/с ____________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ м.п. | Директор_____________ (___________________) м.п. |

Проект

Муниципальный контракт №_____

(Лот № 2)

г. Пермь 								 «___» _________ 2010 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол № ___ от _______2010 года) заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату   принимает на себя обязательства лично (без привлечения субподрядчиков), своими средствами, из своих материалов выполнить работу по текущему ремонту дорог частного сектора в Орджоникидзевском районе г. Перми.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - техническое задание на выполнение работ,

Приложение № 2 – расчет стоимости работ;

Приложение № 3 – акт выполненных работ;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ со дня выдачи Заказчиком письменного задания с дефектной ведомостью.

2.2. Окончание производства работ 15 сентября 2010 года

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена Контракта составляет: __________(_______) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена Контракта включает в себя все расходы  на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ по ремонту внутриквартальных проездов в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации. Приемка результатов выполненных работ производится пообъектно.

3.4 . Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченного ремонтом объекта, подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты  выполненных Подрядчиком объемов работ являются: исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа   текущего месяца.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения  экономических санкций согласно условиям, установленным в Контракте,  помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.7.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Финансирование работ по Контракту производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям  контракта.

4.2. В случае обнаружения недостатков  работ , Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

Если по объективным причинам (неблагоприятные погодные условия и др.) устранить  недостатки в течение суток не представляется возможным, срок для их устранения устанавливается в предписании по соглашению сторон.

4.3. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца , течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями Контракта, при соблюдении требований нормативной технической документации (СНиП, ГОСТ и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.2. Вести Общий журнал работ (форма КС-6) и Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) с  начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих право производства работ, ведения журнала формы КС-6. Копии соответствующих приказов должны быть представлены  Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, документы подтверждающие качество применяемых материалов для осуществления надзора за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.10. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского      района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журналов формы КС-6 и делать в них письменные замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

6.2.2. Своевременно осуществлять  приемку выполненных  работ.

6.2.3. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение трех рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  Настоящего контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере  0,1% от общей стоимости подлежащих  сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения недостатков  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных  работ за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.2, Подрядчик уплачивает Заказчику  штраф 30000 рублей.

7.8. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие, изменение и расторжение Контракта.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем  на Десять процентов объем работ, на выполнение которых заключен контракт. При выполнении дополнительного объема таким работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на Десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.3. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком договорных обязательств.

8.4. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  30 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10. Обеспечение исполнения муниципального контракта

10.1. Обеспечение исполнения контракта составляет  5 % от начальной (максимальной цены контракта, что составляет          _______________рублей  _________копеек в виде:

- банковской гарантии,

- договора поручительства,

- залога денежных средств.

10.2. Способ обеспечение исполнения контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

10.4. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

### 11. Разрешение споров.

11.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, при недостижении соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

12. Прочие условия.

12.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.3. Контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны, третий экземпляр - для Департамента финансов администрации г. Перми.

12.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

12.5. К Контракту прилагается: Приложения указанные в п. 1.2.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т. /факс 284-35-35 ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02937018397, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | «______________________» Юрид.адрес: 614___,г.Пермь, ул._________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. _____________ Офис____,тел. __________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ г. Перми к/с ____________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ м.п. | Директор_____________ (___________________) м.п. |

| Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: г. Пермь, ул. Веденеева,86а; тел/факс: 284-35-35/284-35-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный контракт № ______ от __________09г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А К Т приемки выполненных объемов работ от _________2010г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по текущему ремонту дорог частного сектора в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Орджоникидзевском районе г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отчетный период с _____ по _____ 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ, объектов | Обоснование | Ед.изм. | Количество | Стоимость единицы,руб. | Общая стоимость,руб. |  |  |
|  | Всего по акту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принял: |  |  |  | Сдал: |  |  |  |
|  | Заказчик: |  |  |  | Подрядчик: |  |  |  |
|  | Директор МБУ «Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Орджоникидзевского района" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ___________Некрасов Н.И. |  |  |  | ___________ |  |  |  |
|  | м.п. |  |  |  | м.п. |  |  |  |

Проект

Муниципальный контракт №_____

(Лот № 3)

г. Пермь 								 «___» _________ 2010 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол № ___ от _______2010 года) заключили настоящий муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о следующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату принимает на себя обязательства лично (без привлечения субподрядчиков), своими средствами, из своих материалов выполнить работу по текущему ремонту внутриквартальных проездов в Орджоникидзевском районе г. Перми.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту внутриквартальных проездов;

Приложение № 2 – локальный сметный расчет.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта.

2.2. Окончание производства работ ____________ 2010 года.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена Контракта составляет: __________(_______) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена Контракта включает в себя все расходы  на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ по ремонту внутриквартальных проездов в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации. Приемка результатов выполненных работ производится пообъектно.

3.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченных работ по ремонту внутриквартальных проездов, подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты  выполненных Подрядчиком объемов работ являются: исполнительная документация, акты сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику.

3.6. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика, составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.7. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения  экономических санкций согласно условиям, установленным в Контракте,  помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.8.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.9. Финансирование работ по Контракту  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта (приложение № 1), нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.)

4.2. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца , течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия качества результата работы распространяется на всё, составляющее результат работы.

4.3. В случае обнаружения недостатков  работ , Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

Если по объективным причинам (неблагоприятные погодные условия и др.) устранить  недостатки в течение суток не представляется возможным, срок для их устранения устанавливается в предписании по соглашению сторон.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленный Заказчиком локальный сметный расчет на текущий ремонт внутриквартальных проездов.

5.1.2. В соответствии с условиями Контракта, при соблюдении требований нормативной технической документации (СНиП, ГОСТ и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.3. Вести Общий журнал работ (форма КС-6) и Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) с  начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих право ведения журналов формы КС-6 и КС-6а, подписания Актов освидетельствования скрытых  работ  и фотодокументов. Копии соответствующих приказов должны быть представлены  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика  в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал  работ и журнал учета выполненных работ, сертификаты на применяемые материалы для осуществления надзора за ходом выполнения работ.

5.1.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.11. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского      района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журналов формы КС-6 и КС-6а;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить и утвердить локальный сметный расчет  объемов работ, указанных в п. 1.1 контракта.

6.2.2. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

6.2.3. Своевременно осуществлять освидетельствование скрытых работ и приемку выполненных  работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.4. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.5. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение трех рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.6. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3  Настоящего контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере  1% от общей стоимости предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения недостатков  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.6. За производство последующих работ без приемки  скрытых работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  30000 рублей за каждый факт нарушения. При этом, вскрытие дорожного покрытия  для освидетельствования скрытых  работ и его последующее восстановление производятся за счет Подрядчика.

7.7.. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.3, Подрядчик уплачивает Заказчику  штраф 30000 рублей.

7.8. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение Контракта

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем  на Десять процентов объем работ, на выполнение которых заключен контракт. При выполнении дополнительного объема таким работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на Десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.3. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком договорных обязательств.

8.4. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  30 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

10.1. Обеспечение исполнения контракта составляет  5 % (пять) от начальной (максимальной цены контракта), что составляет _________________рублей _________копеек в виде:

- банковской гарантии,

- договора поручительства,

- залога денежных средств.

10.2. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержаний.

10.4. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

### 10. Разрешение споров.

11.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

12. Прочие условия.

12.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.3. Контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны, третий экземпляр - для Департамента финансов администрации г. Перми.

12.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

12.5. К Контракту прилагается: Приложения указанные в п. 1.2.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т. 284-35-35 ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02937018397, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | «______________________» Юрид.адрес: 614___,г.Пермь, ул.__________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. _____________ Офис____,тел. __________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ г. Перми к/с ____________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ м.п. | Директор_____________ (___________________) м.п. |

Проект

Муниципальный контракт №___

(Лот № 4)

г. Пермь 				                                                     «___»________ 2010 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________,   действующего  на основании __________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол №____ от__________2010 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату лично (без привлечения субподрядчиков), за счет собственных сил и средств, принимает на себя обязательство выполнить работы по сносу и кронированию деревьев, уборке поросли для обеспечения видимости на городских улицах и дорогах в Орджоникидзевском районе г. Перми.

1.2.Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

– техническим  заданием (Приложение № 1),

– локальным сметным расчетом (Приложение № 2);

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ  с момента подписания контракта.

2.2. Окончание производства работ _________2010 года.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена  контракта составляет ____________(________), включая НДС, без дальнейшей  индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы на приобретение материалов, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы,   другие издержки и вознаграждение Подрядчика.

3.3.  Приемка результата выполненных работ осуществляется Заказчиком совместно с Подрядчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Заказчиком  письменного извещения о готовности  к сдаче результата выполненных работ   и оформляется  Актом сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются: документы, подтверждающие объем вывезенных порубочных остатков на городской полигон ТБО,  акты формы КС-2 и  КС-3,  счета-фактуры, предъявляемые Заказчику.

3.5. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика, составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно  в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ   (КС-3),  а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Финансирование работ по контракту производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта , нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.)

4.2. Замечания  Заказчика по выявленным  недостаткам на объектах производства работ вносятся в журнал формы КС-6 и являются основанием для требования устранения  Подрядчиком этих недостатков  за свой счет.

4.3.  В ходе контрольных проверок Заказчик может в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта производства работ. Фотодокументом является фотоснимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования и места расположения объекта, исполнителя фотоснимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени фотографирования.

4.4. В случае обнаружения  недостатков при приемке работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Согласовать представленный Заказчиком локальный сметный расчет.

5.1.2. В соответствии с условиями контракта, при соблюдении требований нормативной технической документации (СНиП, ГОСТ и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.3. Вести Общий журнал  работ (КС-6) и Журнал учета выполненной работы (КС-6а) с начала производства работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих право производства работ, ведения журнала формы КС-6 и подписания фотодокументов. Копии соответствующих приказов должны быть представлены  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика  в течение всего периода  производства работ, предоставлять по требованию указанного представителя журнал КС-6  для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в Общем журнале работ.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта производства работ с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала формы КС-6 и и делать в нем письменные замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить  локальный сметный  расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. Своевременно осуществить приемку работ, подписать акт о сдаче-приемке выполненных  работ.

6.2.3. Осуществить рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.4. Произвести оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ  Подрядчик  уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от общей стоимости подлежащих  сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения  недостатков работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере  1% от стоимости ненадлежащее выполненных работ за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.4 Договора,  Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10000 рублей.

7.7. За несвоевременную оплату Договора по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором  срока исполнения обязательства.

7.8. Сторона  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение контракта.

.1.  Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение  контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком  обязательств.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к контракту.

8.4. Сторона, желающая расторгнуть контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего контракта другой Стороне. Предложение о расторжении контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.5. Требование об изменении или расторжении  контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении контракта, либо неполучении ответа в  30 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.6. Если основанием для расторжения контракта послужило существенное нарушение контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

### 10. Разрешение споров.

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия.

11.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К контракту прилагается: Приложения, указанные в п. 1.2.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т. 284-35-35 ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02937018397, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | «______________________» Юрид.адрес: 614___,г.Пермь, ул.__________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. _____________ Офис____,тел. __________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ г. Перми к/с ____________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ м.п. | Директор_____________ (___________________) м.п. |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки  на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 4                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА,

ПОДАВШЕМ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

| Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

| Для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ____________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ:

 непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

 неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

 отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного                 характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком нами уполномочен  _____________________________________________________________________________

___        (Ф.И.О., должность, контактный телефон уполномоченного лица)

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 5                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы по лоту № ______, на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ______________________________________________ Орджоникидзевского района г. Перми.

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 6                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20___ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20___ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

| М.П. |  |
| --- | --- |

Приложение № 9

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ

Договор залога.

г.Пермь              «___» ___________ 2010 года.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского  района», именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице директора _______________, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола аукциона  от ___________2010 года №____ заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:

- Статья 1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Залогодатель в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора , залог - денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

Департамент финансов города Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397), расчётный счёт № 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми, БИК 045744000, ИНН 5907038291, КПП 590701001, назначение платежа: «По договору залога №  _____ от «____»___________ 2010 года».

2.2. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.3. Залогодатель отвечает перед Залогодержателем закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.4. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств.

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем  на счет Залогодержателя до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета Залогодателя.

3.2. Залогодатель  не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателя в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения.

4.1. Залогодержатель в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Залогодателем исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодержателя в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении договора, будут разрешаться  путем переговоров, в случае недостижения соглашения - в Арбитражном суде Пермского края или в суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах – по одному для каждой Стороны.

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон.

Залогодержатель:                                                 Залогодатель:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т. 284-35-35 ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02937018397, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | «______________________» Юрид.адрес: 614___,г.Пермь, ул.__________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. _____________ Офис____,тел. __________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ г. Перми к/с ____________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ м.п. | _____________ (___________________) м.п. |