Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 13 от «7» мая 2010 г.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____ / 2010

на монтаж системы вентиляции Поликлиники №2 МУЗ «ГДКБ № 18»

г. Пермь                                                                                                 «__» __________ 2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 18» (далее – МУЗ «ГДКБ №18») , именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Лебедева Юрия Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения котировочной комиссии (протокол № ___от «__» __________ 2010г) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Договор) о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по монтажу системы вентиляции Поликлиники №2 МУЗ «ГДКБ № 18», расположенной по адресу: г. Пермь, проспект  Парковый, 35 (далее – объект), и сдать результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить принятый результат работ по цене, указанной в п.3 настоящего контракта.

### ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет ______________________  (                        ) рублей.

Цена Договора определена на основании запроса котировок и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

3.2. Цена  контракта включает в себя все расходы, связанные с поставкой оборудования, его монтажом, выполнением работ в полном объеме, (включая выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие обязательные платежи).

3.3. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ: в течение 45 календарных дней с момента  подписания акта приема-передачи объекта в работу.

3.1.1.начало выполнения работ:      «_____» ____________ 2010г.;

3.1.2.окончание выполнения работ: «____» ____________ 2010г.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

4.1. Заказчик:

4.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора передает Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу.

4.1.2. Оценивает и проверяет ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие  требованиям ГОСТов, СНиПов и СанПиНов;

4.1.3. Осуществляет допуск представителей Подрядчика на объект для проведения  работ;

4.1.4. Назначает своего представителя для оперативного решения  возникших вопросов;

4.1.5. Принимает результат  работ выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Контракта, в соответствии с п. 5.2. настоящего Контракта.

4.1.6. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.1.7. Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

4.2. При выполнении настоящего Договора Подрядчик:

4.2.1. Предоставляет локально-сметный расчет на выполнение работ по заявленной цене, соответствующий по наименованию и объемам работ Техническому заданию, являющимся приложением к Извещению №13 от 07.05.2010г., копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации,  о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего виды работ,  являющихся предметом контракта, в том числе:

4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей

4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов

4530658 Прокладка внутренней электропроводки

4530672 Монтаж вентиляционного оборудования

4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха

4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха

4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

4.2.2. Выполняет своими силами (без привлечения субподрядных организаций) весь комплекс работ, предусмотренный Техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдает результат работ Заказчику.

4.2.3. Выполняет работу в сроки установленные настоящим Договором. За свой счет приобретает и поставляет материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему договору. Установленное оборудование, должно быть новым, соответствовать требованиям Технического задания, государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество, технические паспорта завода изготовителя с установленными гарантийными обязательствами.

4.2.4. Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

4.2.5. Извещает Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

4.2.6. В сроки, Заказчиком, прибывает лично либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом.

4.2.7. В срок, установленный Заказчиком, Подрядчик переделывает некачественно выполненные (с отступлением от Технического задания, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов) работы, устраняет недостатки и дефекты работ, в том числе дефекты,  выявленные в ходе приемки работ и в течение гарантийного срока.

4.2.8. В случае если Подрядчик в срок, установленный Заказчиком, не устранит недостатки или дефекты работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ, в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки работ и в течение гарантийного срока.

Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ третьими лицами, оплачивает Подрядчик.

- ПРИЕМКА  РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

5.1. Приемка результата работ осуществляется   после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.2. Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и оформляется актом.

5.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров, по поводу обнаруженных недостатков или/и дефектов работ, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Заказчик производит расчет за результат выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат  (КС-3), при условии оформленных в установленном порядке счета, счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы.

6.2. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - Качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием, действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

    - Срок гарантии на установленное оборудование устанавливается со дня подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию и составляет срок не менее срока, указанного в паспорте завода-изготовителя по данному оборудованию;

    - Объём гарантии распространяется на все виды установленного оборудования и составляет 100%;

    - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта ввода оборудования  в эксплуатацию и  распространяется на весь объем работ.

  - В срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в ходе приемки работ и в период срока гарантии на выполненные работы и на установленное оборудование за свой счет.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.  Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

8.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из Договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение срока начала выполнения работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

  - За выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным Договором; невыполнение полного объема работ, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены Договора.

Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

  - Факты нарушения сроков окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ фиксируются в соответствующих актах Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по Договору либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты принятых работ по Договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

10.1 Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

  - Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

11.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

11.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по Договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

11.6. Для  решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо: ________________________, контактный тел.:  _______________

11.7. Для  решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: ___________________________________________ контактный тел.: _______________.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # З ЗАКАЗЧИК Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 18» Адрес: 614068, г. Пермь, ул. Коммунистическая,109 ИНН 5903003280 КПП 590301001 Тел.237-13-46; факс 237-03-24 Банковские реквизиты: р/с 40204810300000000006 в УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МУЗ ГДКБ №-18, л/с 02920010503) Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК Адрес____________________________ Банковские реквизиты: ИНН ____________ КПП ________________ Тел. Банковские реквизиты: Р/с ____________________ Кор.сч.: ___________________ Банк: ______________________________ БИК: _____________ |
| --- | --- |
| Заказчик: ____________________/Ю.В. Лебедев/ МП | Подрядчик: __________________________/____________/ МП |