УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя аппарата

администрации города Перми

_______________ / Е.Л.Анисимова

06 мая 2010 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение научно-исследовательской работы
«Создание автоматизированной информационной системы планирования и мониторинга деятельности администрации города Перми»

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация города Перми |
| Место нахождения |  | 614000 г. Пермь, ул. Ленина, 23, каб. 315 |
| Почтовый адрес |  | 614000 г. Пермь, ул. Ленина, 23, каб. 315 |
| Адрес электронной почты |  | m.bobrov@duma.perm.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 210-14-92 |
| Контактное лицо |  | Бобров Михаил Николаевич |
| II. Сведения о предмете открытого конкурса |  |  |
| Предмет конкурса |  | Конкурс на право заключить муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы «Создание автоматизированной информационной системы планирования и мониторинга деятельности администрации города Перми» |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение научно-исследовательской работы «Создание автоматизи-рованной информационной системы планирования и мониторинга деятельности администрации города Перми» |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 8 000 000 (восемь миллионов) рублей |
| Объем выполняемых работ |  | При выполнении работ руководствоваться Техническим заданием (приложение № 1 к конкурсной документации) |
| Требования выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, техническим заданием и условиями муниципального контракта, являющимися приложениями к конкурсной документации, требованиями действующих нормативно-правовых актов администрации города Перми. |
| Срок предоставления гарантий качества работ |  | 1 год со дня выполнения работ |
| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Место выполнения работ – г. Пермь. Требования к качеству выполнения работ указаны в Техническом задании (приложение № 1 к конкурсной документации). Срок выполнения работ – не более 150 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата выполненных работ разбивается на 4 этапа, согласно календарному плану выполнения работ (Приложение №2 к проекту муниципального контракта) Оплата выполненных работ осуществляется поэтапно. После окончания выполнения работ по каждому этапу на основании подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ по данному этапу, денежные средства перечисляется на счет исполнителя в течение 10 календарных дней. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к конкурсной документации, производится на счет исполнителя, указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных конкурсной документацией и муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена контракта должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль Российской Федерации |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом объем работ |  | Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом работ. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе: |  |  |
| Заявка на участие в конкурсе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: - Копия официального письма Microsoft с подтверждением обладания участником размещения заказа статусом Microsoft Gold Certified Partner с компетенциями Information Worker Solution и SOA and Business Process, действительными в 2010 году, а также с подтверждением получения права на внутреннее использование лицензий на наиболее последние версии программных продуктов Microsoft. - Распечатка с защищенного криптографической защитой сайта Microsoft (https://solutionfinder.microsoft.com) в которой указаны сведения об участнике размещения заказа, наличие статуса Microsoft Gold Certified Partner с компетенциями Enterprise Project Management (управление проектами) и SOA and Business Process (Сервисноориентированная архитектура (SOA) и бизнес-процесс), полная гиперссылка на эту страницу сайта. - Распечатка из системы Microsoft Partner Network по участнику размещения заказа, в которой указаны уникальный идентификационный номер участника размещения заказа как партнера Microsoft (MSPP ID), по компетенции Information Worker Solution со статусом «действующий – полученный», по специализации Enterprise Project Management (управление проектами) со статусом «действующий - полученный», с количеством отзывов не менее семи. - Копии сертификатов Microsoft Most Valuable Professional (MVP) сотрудников участника размещения заказа, выданные в 2008 году. В сертификатах должно быть указано, что они относятся к достижениям по специализации в управлении проектами (Project). - Копии сертификатов Microsoft Most Valuable Professional (MVP) сотрудников участника размещения заказа, выданные в 2009 году. В сертификатах должно быть указано, что они относятся к достижениям по специализации в управлении проектами (Project). - Распечатки с защищенного криптографической защитой сайта Microsoft (https://mvp.support.microsoft.com), в которых указаны сведения о сотрудниках участника размещения заказа, наличие экспертизы (Expertise and Interests) «Project», владение русским (Russian) языком (Language), полные гиперссылки на эти страницы сайта. - Копии сертификатов специалистов участника размещения заказа «Designing a Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) Solution» или «Microsoft Office Project Server 2007. Managing projects» или «Planning, Deploying, and Managing an Enterprise Project Management Solution» с оценкой за уровень знаний (score) не менее 870 баллов. - Распечатки из системы Microsoft Partner Network по участнику размещения заказа, по компетенции Information Worker Solution со статусом «действующий – полученный», по специализации Enterprise Project Management (управление проектами) со статусом «действующий - полученный», содержащие информацию о специалистах участника размещения заказа, на которых представлены сертификаты. - Копии трудовых книжек и/или выписки из трудовых книжек специалистов участника размещения заказа, на которых представлены сертификаты и распечатки. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Предложение о качестве работ в соответствии с Приложением № 4. |  |
|  | Предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта в соответствии с Приложением № 5. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в конкурсе,», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого конкурса: «извещение № 41К от 11.05.2010» . |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению. |  | Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме (в соответствии с приложениями), которые установлены конкурсной документацией Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, надпись «Не вскрывать до 10 часов 45 минут 15 июня 2010 года». Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). В целях повышения эффективности работы конкурсной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в конкурсе документы, не указанные в конкурсной документации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса. Подавать заявку на выполнение части работ не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. |
| V. Обеспечение заявки на участие в конкурсе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | 5%, что составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть представлено с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанном в конкурсной документации, должны поступить по указанным реквизитам не позднее 22.06.2010. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми, (администрация г. Перми, л/с 04975012791). ИНН; 5902290635. КПП; 590201001. Р/с; 40302810900000000007 РКЦ г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; (975,0104,0020400,025,310,00000,00000,36) 5% в обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № _ от __.__.200__. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе |  | Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. |
| Место подачи заявок на участие в конкурсе |  | 614000, г.Пермь, ул.Ленина, 23, каб. 315. |
| Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе |  | 12 мая 2010 года |
| Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе |  | По адресу г. Пермь, ул. Ленина, 23, каб. 315 до 10:00 15 июня 2010 года. Также подать заявку можно на процедуре вскрытия заявок в 10:45 15 июня 2010 года по адресу г.Пермь, ул.Кирова, 82, Зал заседаний. |
| VII. Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки |  |  |
| Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 7). Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, заказчик незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником размещения заказа расписки в получении конверта с такой заявкой (в случае если на внешнем конверте указано наименование участника размещения заказа заявка на участие в конкурсе возвращается без предъявления расписки). В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника размещения заказа, направившего в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки. - Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы «Создание автоматизированной информационной системы планирования и мониторинга деятельности администрации города Перми». - Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке. Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| Срок отзыва заявок на участие в конкурсе |  | - В любое время до 15 июня 2010 года непосредственно до начала вскрытия заявок на участие в конкурсе. |
| - VIII. Предоставление участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 8), заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | 11 мая 2010 года |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - 09 июня 2010 года |
| - IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82, Зал заседаний |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - 15 июня 2010 года |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - 10:45 (время местное) |
| Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника размещения заказа) и/или документа, удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников размещения заказа. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе (лоте) при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. - Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника размещения заказа), и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. |
| - X. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. - В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, муниципальный контракт заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. |
| - XI. Оценка заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе |  | Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям: а) цена контракта; б) квалификация участника конкурса; в) срок выполнения работ. - Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, в порядке, установленном в Приложении № 9. |
| - XII. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. - 2) В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. |
| Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта |  | Победитель открытого конкурса обязан в течение 14 (четырнадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок, подписать муниципальный контракт и вернуть заказчику. - В случае, если участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт (победитель конкурса), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник конкурса (победитель конкурса) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| - XIII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 800000 (восемьсот тысяч) рублей. - В случае если победителем открытого конкурса или участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником конкурса самостоятельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. - В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на конкурс, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование конкурса, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика (исполнителя, подрядчика) по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: выполнение работ в установленный срок, выполнение работ в полном объеме, выполнение работ надлежащего качества (в соответствии с Техническим заданием), своевременное устранение дефектов выполнения работ, - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник конкурса, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. - В случае несоблюдения вышеуказанных условий обеспечение исполнения муниципального контракта признается ненадлежащим и считается непредставленным, участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником конкурса, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми, (администрация г. Перми, л/с 04975012791). ИНН; 5902290635. КПП; 590201001. Р/с; 40302810900000000007 РКЦ г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 6 к конкурсной документации. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 6 к конкурсной документации. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 6 к конкурсной документации. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 6 к конкурсной документации. |

Приложение № 1

к конкурсной документации

Приложение № 1

к проекту муниципального контракта

№ ____ от «___» ___________2010 г.

Техническое задание.

# 1. Общие сведения

Полное наименование системы: Автоматизированная информационная система планирования и мониторинга  деятельности администрации города Перми.

Краткое название системы: АИС ПМД.

Условные обозначения и сокращения

| СУБД | Система управления базами данных |
| --- | --- |
| ПО | Программное обеспечение |
| АИС | Автоматизированная информационная система |
| Проект | Термин используется применительно к инструментарию (платформе реализации АИС) и в общеупотребительном значении |
| Основная задача (ОЗ) | Вид проекта, содержащий предварительно настроенные структуру, свойства, процессы, алгоритмы, роли, формы и отчеты в соответствие с настоящим техническим заданием |
| Браузер | Программное обеспечение (приложение) для просмотра Интернет-страниц, работы с Интернет-порталами. |

# 2. Назначение и цели создания системы

В администрации города Перми внедряется единая многоуровневая система среднесрочного планирования социально-экономического развития города Перми, ориентированная на результат. Уровням планирования соответствуют документы планирования, описывающие специфические задачи, показатели и ожидаемые результаты деятельности для каждого уровня. Самый высокий уровень планирования соответствует зоне ответственности руководителей функционально-целевых блоков администрации города (заместители главы администрации, руководитель аппарата администрации). Документ планирования этого уровня – Доклад об основных задачах (далее - ДОЗ), состоящий из основных задач и целевых показателей. Положение о ДОЗ администрации города Перми представлено в Приложении № 3 к проекту муниципального контракта.

В настоящий момент поставлено 40 основных задач, реализацией которых занимаются более 20 функциональных органов и подразделений (департаментов, управлений) администрации города.

АИС ПМД нацелена на:

- повышение качества и эффективности планирования мероприятий для достижений результатов деятельности администрации города Перми, в том числе достижения результатов основных задач;

- автоматизацию процесса мониторинга и контроля достижения конечных и промежуточных результатов, в том числе контрольных точек основных задач;

- расширение возможностей обработки и интерпретации данных для вывода разнообразных отчетов на любой момент времени;

- постоянной доступности оперативной информации, согласованной Заказчиком, о реализации основных задач, в том числе для обеспечения взаимодействия функционально-целевых блоков, функциональных органов и подразделений;

- постоянной доступности оперативной  информации, согласованной Заказчиком, о результативности (эффективности) деятельности по реализации основных задач администрации города Перми.

Целью работы является создание и внедрение автоматизированной информационной системы планирования и мониторинга деятельности, ориентированной на результат, в том числе выполнения основных задач администрации города Перми, хранения и интерпретации информации о выполнении основных задач, визуального представления обработанных и интерпретированных данных, связанных с этими процессами.

Создаваемая система должна стать единым информационным хранилищем по разнородным проектам администрации города и ее структурных подразделений. Основная задача является одним из видов проектов, поддерживаемых создаваемой информационной системой.

Пользователями системы являются сотрудники администрации города Перми, включая главу администрации города, руководителей ФЦБ (заместителей главы администрации города, руководителя аппарата администрации города), руководителей и сотрудников функциональных органов и подразделений (ФО/ФП).

Группы пользователей автоматизированной системы в соответствии с распределением ролей участников:

- Руководитель администрации

- Руководители ФЦБ, ФО/ФП.

- Руководитель основной задачи (руководитель, ответственный за выполнение основной задачи)

- Кураторы (кураторы планово-экономического департамента).

- Исполнители (участник процесса выполнения основной задачи).

- Наблюдатели (пользователи, имеющие возможность следить за ходом выполнения задачи).

- Администраторы.

# 3. Задачи, решаемые при создании системы

Внедрение системы должно обеспечить решение следующих задач:

3.1.	В сфере регламентации деятельности по внедрению и использованию автоматизированной системы:

3.1.1.	Создание архитектуры автоматизированной системы, отвечающей требованиям по распределению (разграничению) прав, полномочий и ответственности в процессе планирования и мониторинга выполнения основных задач администрации города Перми между разными группами пользователей. Описания процессов приведены в Приложении к настоящему техническому заданию.

3.1.2.	Создание регламентов работы с системой для разных групп пользователей.

3.1.3.	Создание технических регламентов для администраторов автоматизированной системы, обслуживающих автоматизированную систему после истечения срока опытной эксплуатации.

3.2.	В сфере создания и интеграции автоматизированной системы:

3.2.1 Создание баз данных по основным задачам администрации города Перми и обеспечение их хранения на специализированном сервере.

3.2.2. Создание программного продукта (информационной системы) для осуществления планирования, мониторинга, контроля, обработки и интерпретации данных, формирования отчетов на основе портальных технологий и web-интерфейса.

3.2.3. Проведение аудита программного и аппаратного обеспечения функциональных органов и подразделений администрации города Перми, а также разработка рекомендаций по приобретению, адаптации и конфигурации существующего программного и аппаратного обеспечения для определения возможности эффективной интеграции автоматизированной системы и существующего программного и аппаратного обеспечения.

3.3.	В сфере обучения пользователей автоматизированной системы и технического сопровождения:

3.3.1.	Проведение обучения сотрудников администрации города Перми пользованию автоматизированной системой.

3.3.2. Техническое сопровождение автоматизированной системы в период промышленной эксплуатации 1 года после внедрения системы.

# 4. Характеристики системы

# 4.1. Краткие сведения

4.1.1. Система должна быть реализована с использованием клиент-серверной архитектуры в виде портала. Портал представляет собой сайт в корпоративной сети администрации, доступный по доменному имени;

4.1.2. Технически Система разделена на серверную и клиентскую части:

4.1.2.1. Серверная часть представлена программным обеспечением и базами данных, размещенными и функционирующими на выделенном сервере (серверах). Серверная часть осуществляет долговременное хранение, обработку и предоставление информации, вводимой пользователями портала в клиентской части;

4.1.2.2. Веб-клиент - Клиентская часть осуществляет интерактивный интерфейс пользователей портала и серверной части. Клиентская часть представлена документами с гипертекстовой разметкой и скриптами, обрабатываемыми и графически отображаемыми на компьютере пользователей через браузер.

4.1.2.3. Клиентское приложение - Клиентская часть осуществляет интерактивный интерфейс пользователей клиентского приложения и серверной части. Доступ к данным обеспечивается клиентским приложением подключенным к серверной части системы.

4.1.2.4 Мобильный клиент – клиентская часть осуществляет доступ с мобильных устройств (карманный персональный компьютер, смартфон) под управлением Windows Mobile и иных мобильных операционных систем.

# 4.2. Сведения об условиях эксплуатации:

4.2.1. Клиентская часть системы предназначена для эксплуатации на компьютерах пользователей, имеющих подключение к корпоративной сети  и современный браузер (Internet Explorer 7/ Internet Explorer 8).

4.2.2. Серверная часть предназначена для эксплуатации на специально выделенном сервере.

# 5. Требования к системе

# 5.1. Требования к системе в целом

В ходе выполнения работ по разработке системы должны быть соблюдены следующие общесистемные требования:

- Модульность. Система должна быть построена из независимых компонентов (модулей), взаимодействующих посредством единых стандартизованных механизмов и протоколов. Таким образом, будет обеспечиваться возможность замены одного модуля другим с сохранением общей функциональности системы, а также развитие функциональности системы;

- Открытость, переносимость и масштабируемость архитектуры;

- Адаптируемость к изменениям стратегических целей, организационной структуры, методик расчета показателей.

# 5.2. Общие требования к архитектуре системы

Система должна быть реализована с использованием клиент-серверной архитектуры. Портал представляет собой сайт в корпоративной сети, доступный по доменному имени. С точки зрения архитектуры автоматизированная информационная система должна представлять собой централизованную систему, организованную по принципу «клиент-сервер». Доступ к данным и инструментам осуществляется при помощи браузера и/или клиентского приложения установленного на рабочем месте пользователя. Доступ к системе для каждого пользователя осуществляться через индивидуальный логин и пароль с возможностью аутентификации пользователей через единый каталог Active Directory, существующий в администрации города.

# 5.3. Требования к функциям системы

В информационной системе должны быть реализованы следующие функциональные требования:

- Постановка и управление паспортами основных задач администрации города Перми. Возможность создание версий паспортов основных задач (помещение в архив текущей рабочей версии). Возможность прикрепления к паспортам произвольного количества документов. Возможность обсуждения паспорта всеми исполнителями и руководителями задачи.

- Постановка и управление этапами основными задачами администрации города Перми. Возможность создание версий этапов основных задач (помещение в архив текущей рабочей версии). Возможность прикрепления к этапам произвольного количества документов. Возможность обсуждения паспорта всеми исполнителями и руководителями задачи. Построение диаграмм Ганта и других необходимых графиков и диаграмм для планирования, мониторинга и контроля каждого этапа в отдельности и основной задачи в целом.

- Постановка и управление контрольными точками основных задач администрации города Перми. Возможность создание иерархии контрольных точек (в том случае, когда контрольная точка также разбивается на ряд контрольных точек более мелкого масштаба). Возможность назначения исполнителей на контрольные точки, контроль и мониторинг хода выполнения работ и достижения контрольных точек.

- Возможность создания неограниченного количества шаблонов проектов, хранящих в себе предварительно настроенные: структуру проекта, свойства проекта, процессы проекта, алгоритмы проекта, роли участников и т.д.

- Возможность отслеживать степень реализации проектов.

- Возможность построения сетевых графиков с разной степенью детализации.

- Возможность классификации проектов по различным критериям для имеющейся функционально-целевой модели управления.

- Возможность применение единых шаблонных видов документов и форм отчетности.

- Возможность построения диаграмм, графиков по разнородным исходным данным.

- Возможность интеграции с другими системами учетными системами как на уровне импорта-экспорта, так и на оперативном уровне обмена информацией.

- Наличие конструктора отчетов, либо возможности несложного программирования отчетов.

- Возможность формирования любых отчетов в Word, Excel, Project.

- Возможность самостоятельного управления перечнями характеристик проектов (показателей).

- Возможность построения рейтингов проектов при их реализации;

- Поддержка Жизненного цикла основной задачи. В системе должен быть реализован процесс (workflow – рабочий процесс) реализующий жизненный цикл среднесрочного планирования ДОЗ в том числе:

- инициирование;

- постановка задачи;

- подготовка версий паспортов;

- согласование версий паспортов;

- обсуждение;

- доработка паспортов;

- утверждение паспортов;

- утверждение реестра задач;

- реализация задач;

- мониторинг;

- внесение изменений в паспорт,

- отчет по задаче;

- оценка;

- снятие задачи;

- завершение задачи.

- Наличие модуля управления контрольными точками Основных Задач, отвечающий следующим требованиям:

- Модуль должен быть реализован как дополнительный компонент и функционировать на платформе Microsoft Project 2010

- Модуль должен поддерживать механизм согласования контрольных точек основных задач и параметров основных задача (показателей связанных с контрольными точками)

- Должна быть возможность просмотреть историю прохождения согласования контрольных точек с возможностью выгрузки данных в офисные форматы данных

- Наличие модуля организации коллективной работы пользователей:

- В основе организации коллективной работы пользователей должен лежать принцип участия пользователей в спроектированных в Системе технологических процессах обработки документов.

- Технологический процесс обработки должен содержать последовательность этапов, на каждом их которых могут участвовать несколько пользователей.

- Для начала своей работы в соответствии с технологическим процессом обработки документа, пользователь должен получить от Системы задачу на обработку.

- Система должна автоматически формировать пользователям задачи на обработку документов при подходе документа к соответствующему этапу обработки.

- Система должна отображать задачи на обработку документов в виде графического визуального элемента на рабочем экране пользователя в Системе, аналогичном оповещению о поступлении почтового сообщения.

- Каждая задача на обработку документа должна содержать инструкции пользователю по необходимым действиям, а также ссылку на обрабатываемый документ.

- Пользователь должен иметь возможность открыть требуемый документ из интерфейса, отображающего поступившую задачу на обработку.

- После завершения работы над документом на этапе технологического процесса пользователь должен обратиться к визуальному компоненту интерфейса, отображающему соответствующую задачу на обработку, и указать Системе об окончании своей работы, т.е. завершить свою задачу на обработку.

- Система должна предоставлять возможности для неформального взаимодействия участников проектной деятельности:

    - Блоги

    - Wiki

    - Социальные сети

    - Коллективная работа над офисными документами

    - Работа со структурированными данными (списки)

    - Доски объявления

    - Управление уведомлениями об изменении содержимого (файлы, списки, темы на форумах и т.д.)

- Модуль взаимодействия должен поддерживать интеграцию с Outlook и возможность подключения структурированных данных.

- Возможность интеграции с сервером Exchange (интеграция должна быть выполнена на уровне серверов Project и Exchange);

- Возможность мобильного доступа к назначенным задачам;

# 5.4. Требования к подсистеме отчётов

В АИС должна быть обеспечена возможность формирования отчетов на любом рабочем месте в соответствии с установленными правами доступа к данным.

АИС должна позволять производить экспорт отчетов в стандартные офисные приложения (MS Word, MS Excel) или в виде текстовых файлов.

В системе должны быть настроены следующие стандартные отчеты по выбранной основной задаче:

- Отчет о состоянии задачи – отчет, позволяющий получить картину по реализации задачи по состоянию на секущую дату;

- Перечень контрольных точек задачи;

- Перечень задач на текущую дату;

- Задачи будущих периодов;

- Задачи с неисполненными контрольными точками;

- Перечень задач в разрезе ответственных исполнителей;

- Перечень межведомственных основных задач;

- Межведомственные задачи в разрезе соисполнителей;

- Отчет об отклонении по срокам исполнения;

- Задачи, не выполненные в срок в разрезе ответственных исполнителей;

- Другие стандартные и настраиваемые отчеты MS Project.

# 5.5 Требования к разграничению прав доступа

АИС должна предусматривать единую систему прав доступа к документам, отчетам и функциям системы на основе их принадлежности к различным группам безопасности.

В АИС должны быть сформированы следующие группы:

- Руководитель администрации.

- Руководители ФЦБ, ФО/ФП.

- Руководитель основной задачи (руководитель, ответственный за выполнение основной задачи)

- Кураторы (кураторы планово-экономического департамента).

- Исполнители (участник процесса выполнения основной задачи).

- Наблюдатели (пользователи, имеющие возможность следить за ходом выполнения задачи).

- Администраторы.

# 5.6 Требования к защите информации

Способ аутентификации пользователя в АИС – по учетной записи пользователя в службе ActiveDirectory (домен Windows, при этом подразумевается, что рабочие станции включены в домен). Данный способ аутентификации используется для всех пользователей АИС. ActiveDirectory используется только для аутентификации пользователей АИС.

Необходимо учесть безопасную передачу документов, данных между узлами сети.

# 5.7 Требования к корпоративным данным  в АИС

АИС должна обеспечивать возможность настраивать корпоративные данные, присущие только данной конфигурации:

- Корпоративные поля:

- АИС должна обеспечивать возможность создания и заполнения корпоративных полей проектов, задач и ресурсов.

- В системе должны быть созданы и заполнены корпоративные поля проектов (основных задач), задач и ресурсов

- Глобальный корпоративный шаблон:

- В глобальном корпоративном шаблоне должны быть заполнены общие для всех пользователей настройки: таблиц, форм, панели инструментов, представлений, отчетов, фильтров, группировок.

- Все новые проекты будут содержать заданные настройки.

- Корпоративные календари:

- В корпоративных календарях должны задаваться рабочие, выходные и праздничные дни, а также рабочие часы трудовых ресурсов.

- АИС  должна предоставлять возможность настройки следующих параметров календаря:

    - Время начала рабочего дня;

    - Время окончания рабочего дня;

    - Количество часов в рабочем дне;

    - Количество часов в рабочей неделе;

    - Количество рабочих дней в месяце;

    - Внесение исключений о перенесенных рабочих днях и праздничных.

- Корпоративный пул ресурсов:

- АИС должна обеспечивать возможность управления корпоративным пулом ресурсов.

- В корпоративном пуле ресурсов должен находиться полный перечень ресурсов для всех типов проектов.

- Корпоративный пул ресурсов должен содержать следующие типы ресурсов:

    - Трудовые ресурсы

    - Материальные ресурсы

    - Затратные ресурсы

- В качестве трудовых ресурсов может выступать как отдельный сотрудник, так и подразделение (отдел/департамент) в целом.

- К затратным ресурсам относятся контрагенты, выполняющие работы для Заказчика. Например: субподрядчики, экспертные организации.

- Все ресурсы должны быть распределены по группам. Группа ресурса должна обеспечивать группировку ресурсов по их назначению для использования (подразделение, субподрядчик, экспертиза и т.п.) и поиска ресурсов для назначения задачам. Наименование группы должно быть коротким (не более 5-ти) и точным.

Требования к настройкам корпоративных данных являются предварительными и должны быть уточнены на этапе разработки прототипа АИС.

# 5.8 Требования к шаблонам проектов

АИС должна предоставлять возможность создавать шаблоны, учитывающие специфику тех или иных проектов компании.

Должны быть разработаны и настроены корпоративные шаблоны, из которых можно автоматически сформировать проекты любого преднастроенного типа.

# 5.9 Требования к представлению данных

АИС должна обеспечивать возможность настройки представлений данных по портфелю проектов, задачам проекта, назначениям проекта, по загрузки и доступности ресурсов.

# 5.10 Требования к административным функциям системы

В АИС должна быть предусмотрена возможность переназначения задач своему заместителю, на время вынужденного отсутствия на работе.

В АИС должна быть обеспечена возможность переназначения оставшихся трудозатрат (в случае увольнения или болезни сотрудников) другому исполнителю.

АИС должна обеспечивать возможность архивации и восстановления проектов из архива.

В АИС должна быть предусмотрена возможность напоминаний и рассылки информации о назначении новой задачи на исполнение, о поступлении отчета об исполнении, об утверждении/отклонении отчета, а также об изменениях в назначениях.

АИС должна обеспечивать возможность настройки блока «Напоминаний и рассылки» по усмотрению пользователя.

Подсистема администрирования должна содержать панель управления всеми функциями системы:

- Ведение единого перечня справочников и показателей

- Настройка алгоритмов расчета показателей (вычисляемых полей);

- Настройка на внешние источники данных и автоматизированная загрузка данных из внешних систем;

- Ведение реестра пользователей, включая добавление, удаление пользователя, редактирование свойств пользователя, обеспечение разграничения прав доступа к информации и функциям системы.

# 5.11. Требования к видам обеспечения

5.11.1 Требования к техническим характеристикам

Система должна быть построена на уже имеющейся в администрации платформе Microsoft Project 2010 и удовлетворять следующим требованиям:

- Одновременный доступ к информационной системе должен быть обеспечен с не менее 100 (ста) рабочих мест с возможность последующего их увеличения в соответствии с требованиями к масштабируемости платформы;

- Информационная система должна иметь клиент-серверную архитектуру.

- Требования к серверной платформе АИС:

- Единый репозиторий объектов информационной системы;

- Возможность удаленного доступа через сеть Интернет/Интранет без установки дополнительного программного обеспечения на пользовательские места;

- Механизм аутентификации пользователей на основе службы каталогов используемой в Администрации города;

- АИС должна функционировать на базе реляционной СУБД;

- Требования к рабочим местам АИС:

- Создание и редактирование объектов информационной системы;

- Полнотекстовый и атрибутивный поиск;

- Редактирование атрибутов;

- Управление  и отображение ссылок на документы и OLE объекты;

- Генерация отчетов;

- Наличие в объектах календарного плана с возможностью вводить значения для анализа;

- Сравнение план/факт и оценка степени достижения целей проектов;

- Взаимная увязка целей проектов;

- Графическая оценка степени достижения целей и публикация их в сети Интранет.

- Наличие интерфейса импорта/экспорта с другими информационными системами Администрации города.

- Возможность работы с план-графиками (редактирование) через web-браузер

- Возможность разработки рабочих процессов

- Система ведения табелей исполнителей

- Возможность интеграции с существующим в администрации города сервером Exchange

# 5.11.2.	Требования к аппаратному обеспечению

Заказчик обязан разместить создаваемую систему на своих вычислительных мощностях с использованием технологии виртуализации. Аппаратное обеспечение должно удовлетворять требованиям, приведенным в следующей таблице:

Таблица. Аппаратные требования.

| № | Компонент | Значение |
| --- | --- | --- |
| Server 1 – Сервер приложений (Front End) |  |  |
| 1 | Processor | 64-bit, 4-6 core(s) , 2.5 GHz per core |
| 2 | RAM | 32 GB |
| 3 | Hard disk | >160 GB |
| 4 | Поддержка Hyper-V Virtualization | Да |
| 5 | Сетевой интерфейс | 1 Gbit |
| Server 2 – Сервер баз данных |  |  |
| 1 | Processor | 64-bit, 4-8 core(s) , 2.5 GHz per core |
| 2 | RAM | 16 GB |
| 3 | Hard disk | >500 GB, Дополнительно рекомендуется использование SSD накопителя под индекс файлы. |
| 4 | Поддержка Hyper-V Virtualization | Да |
| 5 | Сетевой интерфейс | 1 Gbit |

# 5.11.3.	Требования к методическому обеспечению

Перечень применяемых при разработке стандартов, нормативов, методик, положений и т.д.:

•	ГОСТ 34.201-89 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем.

•	ГОСТ 34.601-90 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

•	ГОСТ 34.602-89 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

•	ГОСТ 34.603-92 – Виды испытаний автоматизированных систем.

В составе Системы должны быть разработаны следующие документы:

•	Руководство пользователя;

Вся документация должна быть подготовлена в форматах MS Word и/или PDF и в виде печатных, переплетенных документов. Состав разрабатываемой документации может быть уточнен в ходе технического проектирования по соглашению между Заказчиком и Исполнителем.

# 5.11.4.	Требования к лицензионному обеспечению

В рамках реализации Системы Исполнитель должен передать Заказчику неисключительные права на использование программного обеспечения, необходимого для функционирования АИС.

# 5.12. Требования к предоставлению гарантий качества работ

Исполнитель должен обеспечить бесплатное гарантийное обслуживание Системы в течение 1 года с момента приема системы в промышленную эксплуатацию.

В гарантийное обслуживание включаются работы, связанные с исправлением ошибок, устранением замечаний, не обнаруженных при приемке Системы и выявленных в процессе ее эксплуатации. Исправление ошибок, устранение замечаний производится в течение не более 30 дней с момента поступления заявки от Заказчика.

В гарантийное обслуживание не включаются работы, связанные с расширением функциональных возможностей Системы.

# 6. Требования к документированию

В ходе работ Исполнителем должна быть разработана и предоставлена Заказчику следующая документация:

- Регламент работ в условиях функционирования (Регламент обслуживания) АИС;

- Ролевые инструкции пользователей АИС;

- Ролевые обучающие видеоролики по использованию системы;

- Руководство администратора АИС.

Вся проектная документация в рамках внедрения АИС должна согласовываться с Заказчиком.

# 7. Требования по обучению сотрудников Заказчика.

В ходе опытной и промышленной эксплуатации должно быть проведено обучение сотрудников Заказчика по следующим направлениям:

- Ролевое обучение участников АИС в объеме исполняемой роли (50 человек);

- Обучение основам работы в Project 2010 (30 человек) в части:

  - Создание и определение проектов

  - Установка крайних сроков, ограничений и календарей задач

  - Ресурсное планирование

  - Настройка и форматирование

  - Анализ использования ресурсов

  - Отслеживание проектов

  - Формирование отчетов

# 8. Этапы выполнения работ, сроки и результаты работ

Этапность выполнения работ по созданию АИС, содержание этапов работ, сроки выполнения работ и результаты выполненных работ указаны в Приложении №2 к проекту муниципального контракта.

# 9. Требования  к опытной и промышленной эксплуатации.

Во время опытной и промышленной эксплуатации АИС ведется журнал, в который заносятся сведения о результатах наблюдения за правильностью функционирования АИС, об отказах, сбоях, аварийных ситуациях, возникающих ошибках, об изменениях параметров и проводимых корректировках технической документации.

# 10. Порядок сдачи-приёмки работ

Комиссией, состоящей из специалистов Исполнителя и Заказчика, производится приёмка работ. Сдача-приемка работ проводится согласно по Программе и Методике Испытаний (ПиМИ), ПиМИ разрабатывается Исполнителем и согласовывается Заказчиком на этапе Проектирования и прототипирования проектных решений. По результатам приёмки оформляется протокол приёмочных испытаний с указанием возможных замечаний и сроков их устранения. В протоколе комиссия выносит одно из решений: принять работы; принять работы с последующим устранением замечаний; не принимать работы до устранения замечаний; не принимать работы.

Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается Сторонами по завершении каждого этапа выполнения работ.

К акту сдачи-приемки выполненных работ исполнитель обязан приложить отчет о результатах выполненных работ в соответствии с техническим заданием и отражением всех функциональных возможностей системы.

Приложение к

Техническому заданию

Процессы среднесрочного планирования(ДОЗ)

| ЭТАП | ПРОЦЕСС | ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНИЦИИРОВАНИЕ | Подготовка проекта реестра основных задач | Исполнитель штаба входит в свой аккаунт и вызывает специальную форму (переходит на нужную вкладку/страничку). Появление специальной формы (в соотв-ии с НПА), в которую Исполнитель штаба вбивает наименования задач и ответственных руководителей 2 уровня | В этой форме автоматически появляются задачи из реестра отложенных задач |
|  |  |  | Форма должна распечатываться прямо из окна, без предварительного копирования. В колонтитуле - ссылка, что док-т распечатан из системы+дата, время. Возможность импорта в pdf |
|  | Согласование проекта реестра основных задач с руководителем 4 уровня штаба | Руководитель 4 уровня штаба получает по почте (MS Outlook) уведомление о необходимости соглсования данного процесса | Сообщение содержит дату, время, ФИО и подразделение исполнителя процесса. Возможно срок выполнения процесса, установленный регламентом (запрограммированный) или установленный отправителем процесса вручную |
|  |  |  | В момент согласования форма недоступна Исполнителю для корректировки |
|  |  | Руководитель 4 уровня штаба входит в свой аккаунт и вызывает форму для согласования (переходит на нужную вкладку/страничку). Он согласовывает, отклоняет, комментирует или корректирует. | Форма отображает действия согласующего в том же окне. При распечатке (или импортировании в pdf) результат действия виден. |
|  | Сохранение версии реестра основных задач | При внесении изменений сохраняется каждая версия. | При возобновлении работы с формой автоматически появляется самая поздняя сохраненная версия. Версии сохраняются автоматически при смене документа; возможность автосохранения |
|  |  |  | Есть возможность просмотра более ранних версий (с действиями, которые по ним предпринимались), режим сравнения разных версий, автоматически выделяющий разницу (возможно цветом) |
|  | Согласование проекта реестра с руководителем 3 и 2 уровней штаба | Сообразно согласованию с руководителем 4 уровня штаба | При получении согласования форма становится недоступна для корректировки пользователями более низкого уровня. Только для согласующего и выше |
|  | Доведение реестра основных задач до сведения руководителей 2 уровня | После получения согласования руководителя 2 уровня штаба реестр основных задач становится виден всем пользователям | Система автоматически отправляет сообщение по почте другим руководителям 2 уровня о необходимости ознакомиться с проектом реестра задач |
| ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ | Ознакомление руководителей 2 уровня с проектом реестра задач | После получения сообщения в почте о необходимости ознакомиться с проектом реестра задач руководители 2 уровня входят в свой аккаунт и вызывают специальную форму (переходят на нужную вкладку/страничку) | Руководители 2 уровня видят весь реестр задач, активны только те задачи, за которые они назначены ответственными. В реестре задач появляется иконка статуса задачи "Ознакомлен руководитель 1 уровня" |
|  | Назначение ответственных ФО и ФП | Кликнув на наименовании задачи руководитель 2 уровня попадает в аккаунт задачи, где выложена форма паспорта (в соотв-ии с НПА) для заполнения. Вне формы (в дополнительных полях) выбирает из справочника ФО/ФП, ответственного за реализацию данной задачи | Форма уже автоматически заполнена в полях "Наименование задачи", "Наименование ФЦБ". |
|  |  |  | Форма должна распечатываться прямо из окна, без предварительного копирования. В колонтитуле - ссылка, что док-т распечатан из системы+дата, время. Возможность импорта в pdf (далее также по всем формам) |
|  | Получение задачи на формирование паспорта задачи | Руководитель соответствующего ФО/ФП (руководитель 3 уровня) получает по почте сообщение о назначении его ответственным и о необходимости формирования паспорта к определенному сроку | После получения такого сообщения у руководителей 3 уровня появляется возможность видеть весь реестр задач. Права - только на формирование паспорта определенной задачи и связанных с этим процессов. |
|  | Делегирование задачи на формирование паспорта задачи. Определение Исполнителя | Получив сообщения и войдя в свой аккаунт руководитель 3 уровня имеет возможность делегировать процесс на 1 или 2 уровня вниз, до Исполнителя. | Сообразно получению прав руководителем 3 уровня |
| ПОДГОТОВКА ВЕРСИЙ ПАСПОРТОВ | Планирование задачи | Исполнитель получает сообщение по почте о поручении в определенный срок сформировать паспорт задачи и заходит в свой аккаунт, в котором отражается форма паспорта и вход в модуль календарного (и ресурсного) планирования | В модуль календарного (и ресурсного) планирования любой пользователь может выйти в своем аккаунте вне зависимости от назначенных задач, может вести собственные проекты, проекты своего подразделения (совместная работа) в соответствии с принятыми регламентами |
|  | Формирование календарного графика задачи | Исполнитель формирует календарный график с использованием стандартных методов (диаграмма Ганта, критический путь и прочее). При планировании каждого действия пользователь выбирает из справочника исполнителя данного действия | Возможность максимально простой формы ввода данных и максимальной визуализации процесса, возможность планирования от даты окончания реализации задачи. Возможность связывания процессов и подзадач выполнения основной задачи |
|  |  |  | Необходимо предусмотреть обязательный столбец, в котором Исполнитель бы мог описать полученный от запланированного действия результат |
|  |  |  | У задачи может быть несколько календарных графиков, которые могут отражать направления или подзадачи основной задачи |
|  | Планирование ресурсов | Исполнитель назначает необходимые денежные ресурсы, связывая их с планируемыми действиями. |  |
|  | Выбор контрольных точек | После формирования календарного графика Исполнитель выбирает из запланированных действий те, окончание которых отображается как контрольная точка в паспорте задачи (выбирает, ставит галочку и т.п.) | Контрольной точкой может стать не только веха, но и окончание запланированного действия. Система автоматически отслеживает, чтобы в задаче было не менее 3 контрольных точек в квартал. В противном случае система не позволяет пользователю сохранить сделанный паспорт |
|  | Формирование объектного перечня | Объектный перечень - тип календарного графика, когда аналогичные процессы осуществляются на разных объектах. В данном перечне фиксируются идентификаторы объекта (адрес, номер и прочее) и срок завершения действий на данном объекте. Завершение действия на последнем объекте перечня (ри выполнении действий на всех объектах) автоматически выставляется как контрольная точка задачи в паспорте | Объектный перечень может быть представлен как отдельный календарный график, либо быть частью общего календарного графика задачи |
|  | Установка показателей результативности задач и их плановых значений | Исполнитель переходит в форму показателей (план-факт), которая вызывается из окна паспорта. Исполнитель вбивает наименование показателей, плановые значения на каждый год или поквартальные | Плановый срок получения фактических значений показателей автоматически выставляется как контрольная точка в паспорте задачи |
|  | Сохранение паспорта | После формирования календарного графика (или нескольких), объектного перечня и паспорта задачи их наличие отражается в паспорте задачи надписями "Приложение 1. Календарный график" и/или "Приложение 2. Объектный перечень" и т.д. | Календарные графики и объектные перечни становятся неотъемлемыми частями паспорта. Сохраняется версия паспорта. |
|  | Консультация в процессе формирования | В процессе формирования паспорта, календарного графика, объектного перечня Исполнитель может "консультироваться" со своими руководителями и с кураторами от штабного департамента: в момент формирования этих документов у данных пользователей есть право просмотра и оставления комментариев | Комментарии должны быть видны и распечатываться вместе с документами |
| СОГЛАСОВАНИЕ ВЕРСИЙ ПАСПОРТОВ | Отправка на согласование руководителю 4 уровня | После окончательного сохранения первой версии паспорта документы уходят на согласование руководителю, который прислал поручение на разработку паспорта | Отправляться на согласование может даже не полностью доделанный паспорт и прилагающиеся документы. При этом эти документы получают статус условно согласованных |
|  |  |  | Соответствующий руководитель получает сообщение в почте о необходимости согласовать версию паспорта |
|  | Согласование паспорта и прилагающихся документов руководителем 4 уровня | Руководитель входит в свой аккаунт и вызывает форму для согласования (переходит на нужную вкладку/страничку). Он согласовывает, отклоняет, комментирует или корректирует. | Форма отображает действия согласующего в том же окне. При распечатке (или импортировании в pdf) результат действия виден. |
|  | Доработка паспорта и прилагающихся документов | При отклонении руководителем паспорта и документов Исполнитель получает возможность внести соответствующие изменения в паспорт и/или прилагающиеся документы и вновь направить на согласование | При этом каждый раз сохраняется новая версия паспорта и хранятся все предыдущие с комментариями и действиями согласующих. При возвращении к процессу доработки автоматически открывается последняя сохраненная версия. Система позволяет сравнить версии, выделив изменения |
|  | Согласование с руководителями других подразделений | После согласования руководителем 3 уровня (рук-м ФО/ФП) процесс автоматически направляется на согласование в другие ФО/ФП, если они были указанны исполнителем какого-либо действия в календарном графике или объектном перечне | Исполнитель и его руководители имеют возможность следить за процессом согласования своих документов в другом ФО/ФП. Соответствующий руководитель ФО/ФП получает сообщение в почте о необходимости согласования. |
|  | Согласование руководителями других подразделений | Руководитель входит в свой аккаунт и вызывает форму для согласования (переходит на нужную вкладку/страничку). Он делегирует согласование руководителю более низкого уровня или Исполнителю своего подразделения, согласовывает, отклоняет, комментирует или корректирует. | Паспорт данной задачи и прилагающиеся документы становятся доступны или перемещаются в аккаунт данного руководителя. В случае согласования или отклонения Исполнитель паспорта (владелец процесса) получает соответствующее уведомление на почту; эти действия визуально отражаются в паспорте задачи. |
|  | Согласование Исполнителями других подразделений | В случае делегирования Исполнитель другого подразделения получает уведомление на почту о необходимости согласовать процесс. | При окончании данного процесса его непосредственный руководитель или руководитель, который дал поручение согласовать процесс, вновь получает документы на согласование. |
|  |  | Исполнитель входит в свой аккаунт и вызывает форму для согласования (переходит на нужную вкладку/страничку). Он согласовывает, отклоняет, комментирует или корректирует. |  |
|  | Согласование с руководителем 2 уровня | После согласования с руководителем 3 уровня (и руководителями других подразделений в случае необходимости) паспорт и прилагающиеся документы направляются на согласование руководителю 2 уровня | Соответствующий руководитель получает сообщение в почте о необходимости согласовать версию паспорта |
|  | Согласование руководителем 2 уровня | Сообразно согласованию с руководителем 3 уровня |  |
|  | Согласование с руководителем 2 уровня другого блока | После согласования руководителем 2 уровня паспорт и прилагающиеся документы направляются на согласование с руководителем 2 уровня другого блока (если в реализации задачи участвует ФО/ФП другого блока) | Соответствующий руководитель получает сообщение в почте о необходимости согласовать версию паспорта |
|  | Согласование руководителем другого блока | Руководитель входит в свой аккаунт и вызывает форму для согласования (переходит на нужную вкладку/страничку). Он согласовывает, отклоняет, комментирует или корректирует. | В этом случае соответствующие уведомления на почту получают все участники процесса, уже согласовавшие паспорт |
|  |  | В случае отклонения паспорт направляется на доработку Исполнителю |  |
|  |  | После доработки паспорта и соответствующих документов паспорт и прилагающиеся документы проходят известные процессы согласования | После получения согласований руководителями 2 уровня паспорту присваивается статус "согласован руководителями 2 уровня" и направляется на согласование в штабной блок |
|  |  |  | После получения согласований руководителями 2 уровня согласованная всеми версия паспорта направляется Исполнителю и в штабной блок. Паспорт доступен для доработки. В этот момент начинаются бюджетные комиссии по обсуждению паспортов задач |
| ОБСУЖДЕНИЕ | Обсуждение паспортов на бюджетных комиссиях | После получения всех согласований и направления паспорта и прилагающихся документов в штабной блок проходит обсуждение с участием руководителя 1 уровня | На экране открывается паспорт задачи из аккаунта куратора штабного блока (во избежание обсуждения несогласованной версии). Корректировка может происходить в режиме реального времени; либо в режиме реального времени могут формироваться комментарии (замечания) |
|  | Корректировка реестра задач | По ходу обсуждений кроме корректировки паспорта задачи может измениться реестр задач (изменение/корректировка наименования задачи, изменение ответственного за выполнение задачи, перемещении в реестр отложенных задач, снятие задачи) | Корректировка реестра может происходить в режиме реального времени |
|  | Формирование реестра отложенных задач | Задачи, выполнение которых перенесено на другой (неопределенный) срок переносятся в реестр отложенных задач. Права на действия с реестром отложенных задач принадлежат только штабному блоку | Автоматически при формировании реестра задач на очередной период задачи из реестра отложенных задач появляются в форме для заполнения |
| ДОРАБОТКА ПАСПОРТОВ | Корректировка паспорта | По результатам обсуждений на бюджетных комиссиях Исполнитель дорабатывает паспорт и/или прилагающиеся документы |  |
|  | Согласование паспорта | Сообразно согласованию до бюджетных комиссий | После получения всех согласований паспорт с прилагающимися документами отправляется на согласование Исполнителю (куратору) штабного блока |
|  | Согласование с штабным блоком | Сообразно согласованию реестра задач | После получения согласования руководителя 2 уровня штаба паспорт и прилагаемые документы попадают на утверждение руководителю 1 уровня |
| УТВЕРЖДЕНИЕ ПАСПОРТОВ | Утверждение паспортов руководителем 1 уровня | К определенному моменту в аккаунте руководителя 1 уровня появляются паспорта задач с прилагаемыми документами, в которых обозначены процессы согласования | При утверждении на паспорте задачи появляется соответствующий знак (оттиск), который доступен также при печати документа и/или экспорте в *.pdf |
|  |  | Руководитель 1 уровня утверждает, отклоняет с комментариями | При утверждении/отклонении паспорт с прилагаемыми попадает в аккаунт блока исполнителя и штабной блок |
|  |  |  | После утверждения паспорта он становится недоступным для любых изменений |
| УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЕСТРА ЗАДАЧ | Корректировка реестра задач | По результатам обсуждений на бюджетных комиссиях Исполнитель штаба дорабатывает паспорт и/или прилагающиеся документы |  |
|  | Согласование реестра задач | Сообразно первоначальному согласованию реестра задач | После получения согласования руководителя 2 уровня штаба реестр задач попадают на утверждение руководителю 1 уровня |
|  | Утверждение реестра задач | Руководитель 1 уровня заходит в свой аккаунт, вызывает специальную форму (переходит на нужную вкладку/страничку). Руководитель утверждает или отклоняет реестр задач с комментариями | При утверждении реестра задач сообщение об этом попадает в почту всем руководителям 2 уровня. Реестр задач доступен всем для просмотра. Задачи реестра связываются с паспортами задачи и прилагаемыми документами так, что кликнув по задаче в реестре можно выйти на страничку (вкладку) паспорта |
| РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ | Напоминание о приближении срока контрольной точки | Система автоматически информирует напоминанием о приближении срока контрольной точки Исполнителя и куратора от штаба | Система автоматически отправляет сообщение по почте несколько раз: не позднее чем за неделю, в день прохождения контрольной точки и в день отчета о прохождении контрольной точки |
|  | Отметка о прохождении контрольной точки | Исполнитель заходит в свой аккаунт, вызывает нужную форму (вкладку, страничку) и отмечает (галочкой или др.), что данная контрольная точка пройдена. | Контрольная точка считается по умолчанию непройденной, если Исполнителем не выставлена отметка о выполнении |
|  |  | При этом появляется дополнительное окно, в которое Исполнитель копирует путь к подтверждающим документам на сетевом ресурсе, в сети Интернет либо пишет ФИО, должность и контактную информацию лица, в распоряжении которого находятся подтверждающие документы |  |
|  |  | После завершения процесса выставления отметки о прохождении контрольной точки Исполнитель отправляет данную информацию на согласование руководителю 3 уровня | Соответствующий руководитель получает сообщение в почте о необходимости утвердить информацию, что отображается на форме и при печати |
|  | Утвреждение информации о прохождении контрольной точки | Руководитель заходит в свой аккаунт, вызывает нужную форму (вкладку, страничку), утверждает или отклоняет информацию. | При отклонении информация возвращается Исполнителю на доработку. При утверждении информация попадает в аккаунт соответствующего куратора штаба, о чем ему приходит уведомление по электронной почте |
|  | Подтверждение выполнения контрольной точки | Куратор заходит в свой аккаунт, вызывает нужную форму (вкладку, страничку), открывает дополнительное окно со ссылкой на место постоянного размещения подтверждающих документов или на ответственного сотрудника; удостоверяется, что документы на самом деле располагаются по данному адресу и соответствуют требованиям и подтверждают прохождение контрольной точки. После данных действий куратор подтверждает или отклоняет информацию. | Контрольная точка считается выполненной, только если об этом было сообщено в подразделение штаба и если куратором штаба подтверждено выполнение точки и соответствие требованиям подтверждающей документации |
|  |  |  | В случае отклонения информации соответствующее сообщение поступает на почту руководителю штабного подразделения, руководителю Исполнителя и Исполнителю. Контрольная точки считается невыполненной |
|  | Внесение фактических данных показателей результативности задачи | Исполнитель заходит в свой аккаунт, вызывает нужную форму (вкладку, страничку) и вносит фактические значения показателя. | Система автоматически пересчитывает отношение фактического значения к плановому и помещает это значение в качестве справочного |
|  |  | При этом появляется дополнительное окно, в которое Исполнитель копирует путь к подтверждающим документам на сетевом ресурсе, в сети Интернет либо пишет ФИО, должность и контактную информацию лица, в распоряжении которого находятся подтверждающие документы. |  |
|  |  | После завершения процесса выставления фактических значений происходит процесс утверждения и подтверждения сообразно аналогичным процессам при прохождении контрольной точки |  |
| МОНИТОРИНГ | Отображение статуса | По каждой задаче в каждый момент времени отображается статус задачи (см. примечания) | Статус отображается в виде соответствующей иконки и доступен для просмотра всем, кто имеет право просмотра задачи и реестра задач |
|  |  | По каждому процессу каждой задачи в каждый момент времени отображается статус действия |  |
|  | Формирование регламентных форм отчета | Запрограммированные формы отчета по выполнению контрольных точек основных задач (пример прилагается) выгружаются в определенное время в определенную папку в формате *.pdf. Построение различных ранкингов и присвоение рейтингов блоков по итогам выполнения задач | Правами на просмотр файлов регламентных отчетов обладают все пользователи системы |
|  | Формирование произвольных форм отчета | Пользователи заходят в свои акккаунты в модуль "Отчеты". Вызвав мастер отчетов формируют любые типы отчетов в зависимости от доступа к информации | Возможность сопоставления данных в разных разрезностях с визуальным отображением в форме графиков, диаграмм и прочего |
|  |  |  | Возможность создания аналитических форм отчета с использованием математических формул |
|  |  | Пользователи регламентируют и программируют формы произвольных отчетов | Возможность выгрузки в любую указанную папку в сети или на компьютере |
| ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАСПОРТ | Выдача разрешения на изменения паспорта | Внесение изменений предварительно обсуждается на встрече с руководителем 1 уровня. Процессы сообразно процессам при первоначальном обсуждении паспорта | В этот момент паспорт уходит Исполнителю и появляется возможность редактировать паспорт и прилагаемые документы. Исполнитель и куратор штаба получают на почту сообщения о необходимости внести изменения и о контроле вносимых изменений соответственно |
|  |  | После получения акцепта на определенные изменения руководитель 1 уровня вызывает в своем аккаунте форму данного паспорта (выходит на страничку/вкладку) и дает разрешение на изменение с помощью кнопки "Разрешить изменения" |  |
|  | Внесение изменений в паспорт | Исполнитель входит в свой аккаунт, вызывает форму данного паспорта (выходит на страничку/вкладку), вносит необходимые изменения и направляет на согласование по схеме сообразно утверждению паспорта | Доступны консультации куратора штаба. Изменения сохраняются в виде очередной версии паспорта, которая также доступна для сравнения с другими версиями. Визуально при просмотре, импорте или печати паспорта отображена надпись, что паспорт был изменен |
|  | Утверждение измененного паспорта | После получение всех необходимых согласований, в том числе согласований штаба, паспорт и прилагаемые документы направляются на утверждение руководителю 1 уровня по уже описанной схеме процессов | После утверждения паспорта он становится недоступным для любых изменений. |
| ОТЧЕТ | Формирование отчета | Отчет по выполнению задачи - особая зарегламентированная пользователем форма отчета по задаче. Формируется в определенное время и выгружается в указанную папку |  |
| ОЦЕНКА | Проведение оценки деятельности администрации по выполнению задач | Оценочная форма - особая зарегламентированная форма пользовательского отчета. Особенность: при формировании отчета происходят вычисления по математическим формулам | Форма создается в определенное время и выгружается в определенную папку, которая доступна ограниченному кругу пользователей |
| СНЯТИЕ ЗАДАЧИ | Обсуждение снятия задачи | Для снятия задачи проводится встреча с 1 руководителем. Схема процессов сообразно выдачи разрешения на изменение паспорта | Решением руководителя 1 уровня задача может быть приостановлена и перемещена в реестр отложенных задач или вообще снята |
|  |  | При принятии решения о перемещении в реестр отложенных задач или снятии задачи пользователям автоматически направляются следующие сообщения на почту: |  |
|  |  | администратору - об удалении задачи из активных и перемещении всего аккаунта задачи в архив или о перемещении задачи в реестр отложенных задач |  |
|  |  | Исполнителю и всем, задействованным в процессе согласовании этой задачи - уведомление о принятом решении |  |

Приложение № 2

к конкурсной документации

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к конкурсной документации

Декларирование соответствия участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством.

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Паспортные данные (для индивидуального предпринимателя) |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Контактное лицо | Указывается по желанию участника размещения заказа |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к конкурсной документации

Предложение о качестве работ

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и в конкурсной документации.

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям конкурсной документации.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к конкурсной документации

Предложения об условиях исполнения муниципального контракта,

в том числе предложение о цене контракта

___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

ознакомившись с конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт _______________________________________________,

(предмет контракта)

обязуется заключить прилагаемый к конкурсной документации муниципальный контракт в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации:

| Условия исполнения муниципального контракта, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе | Предложения участника размещения заказа |
| --- | --- |
| Цена контракта | __________рублей |
| Срок выполнения работ (календарных дней) | ___________ к.дней |

Сведения о квалификации участника

| Наименование показателя | Подтверждающие документы | Наличие документов и статусов |
| --- | --- | --- |
| Статус участника размещения заказа | 1. Копия официального письма Microsoft с подтверждением обладания участником размещения заказа статусом Microsoft Gold Certified Partner с компетенциями Information Worker Solution и SOA and Business Process, действительными в 2010 году, а также с подтверждением получения права на внутреннее использование лицензий на наиболее последние версии программных продуктов Microsoft. 2. Распечатка с защищенного криптографической защитой сайта Microsoft (https://solutionfinder.microsoft.com) в которой указаны сведения об участнике размещения заказа, наличие статуса Microsoft Gold Certified Partner с компетенциями Enterprise Project Management (управление проектами) и SOA and Business Process (Сервисноориентированная архитектура (SOA) и бизнес-процесс), полная гиперссылка на эту страницу сайта. 3. Распечатка из системы Microsoft Partner Network по участнику размещения заказа, в которой указаны уникальный идентификационный номер участника размещения заказа как партнера Microsoft (MSPP ID), по компетенции Information Worker Solution со статусом «действующий – полученный», по специализации Enterprise Project Management (управление проектами) со статусом «действующий - полученный», с количеством отзывов не менее семи. |  |

| Наименование показателя | Подтверждающие документы | Количество специалистов* |
| --- | --- | --- |
| 2. Наличие у участника квалифицированных трудовых ресурсов –сертифицированных специалистов Microsoft Project Most Valuable Professional (MVP Project) | 1. Копии сертификатов Microsoft Most Valuable Professional (MVP) сотрудников участника размещения заказа, выданные в 2008 году. В сертификатах должно быть указано, что они относятся к достижениям по специализации в управлении проектами (Project). 2. Копии сертификатов Microsoft Most Valuable Professional (MVP) сотрудников участника размещения заказа, выданные в 2009 году. В сертификатах должно быть указано, что они относятся к достижениям по специализации в управлении проектами (Project). 3. Распечатки с защищенного криптографической защитой сайта Microsoft (https://mvp.support.microsoft.com), в которых указаны сведения о сотрудниках участника размещения заказа, наличие экспертизы (Expertise and Interests) «Project», владение русским (Russian) языком (Language), полные гиперссылки на эти страницы сайта. 4. Копии трудовых книжек и/или выписки из трудовых книжек специалистов участника размещения заказа, на которых представлены сертификаты и распечатки. |  |
| 3. Наличие у участника квалифицированных трудовых ресурсов – специалистов с профильными сертификациями по Microsoft Project | 1. Копии сертификатов специалистов участника размещения заказа «Designing a Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) Solution» или «Microsoft Office Project Server 2007. Managing projects» или «Planning, Deploying, and Managing an Enterprise Project Management Solution» с оценкой за уровень знаний (score) не менее 870 баллов. 2. Распечатки из системы Microsoft Partner Network по участнику размещения заказа, по компетенции Information Worker Solution со статусом «действующий – полученный», по специализации Enterprise Project Management (управление проектами) со статусом «действующий - полученный», содержащие информацию о специалистах участника размещения заказа, на которых представлены сертификаты. 3. Копии трудовых книжек и/или выписки из трудовых книжек специалистов участника размещения заказа, на которых представлены сертификаты и распечатки. |  |

* при подсчете количества специалистов учитываются только те специалисты участника размещения заказа, на которых представлены все подтверждающие документы. В случае не предоставления хотя бы одного подтверждающего документа на специалиста участника размещения заказа, такой специалист в подсчете не участвует.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

к конкурсной документации

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении конкурса)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми, (администрация г. Перми, л/с 04975012791) |
| --- | --- |
| ИНН | 5902290635 |
| КПП | 590201001 |
| Р/с | 40302810900000000007 РКЦ г.Пермь |
| БИК | 045744000 |

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 2010г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм удержания, предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Получатель; УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации города Перми (Администрация г. Перми, л/с 04975012791). ИНН; 5902290635. КПП; 590201001. Р/с; 40204810300000000006. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. |  |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

Приложение № 7

- к конкурсной документации

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в конкурсе.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование | Данные |
| Место нахождения | сведения |
| Почтовый адрес | указываются |
| Адрес электронной почты (при наличии) | по желанию |
| Контактный телефон | участника размещения заказа |
| Контактное лицо | (при наличии расписки) |
| Сведения о заявке на участие в открытом конкурсе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к конкурсной документации

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения конкурсной документации.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения конкурсной документации, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 9

к конкурсной документации

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в разделе XI конкурсной документации, в следующем порядке.

Каждой заявке по каждому критерию оценки, установленному в разделе XI конкурсной документации, присуждается рейтинг. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям:

а) цена контракта;

Значимость критерия «Цена контракта» составляет 35%.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта» определяется по формуле:

| Rai = | Amax - Ai | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Amax |  |  |

где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации);

Ai – цена контракта (сумма цен за единицу товара, работы, услуги), предложенная в i-ой заявке.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»), определяется по формуле:

| FRai = | Rai х | Kai |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRai – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Kai – значимость указанного критерия.

б) квалификация участника конкурса;

Значимость критерия «Квалификации участника конкурса» составляет 45%. При оценке квалификации участника конкурса баллы присуждаются только на основании документально подтвержденной информации (на основании представленных документов, подтверждающих квалификацию).

| Наименование показателя | Наименование подтверждающих документов | Оценка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие документов и статусов | Балл |
| 1. Статус участника размещения заказа (Ci 1) | 1. Копия официального письма Microsoft с подтверждением обладания участником размещения заказа статусом Microsoft Gold Certified Partner с компетенциями Information Worker Solution и SOA and Business Process, действительными в 2010 году, а также с подтверждением получения права на внутреннее использование лицензий на наиболее последние версии программных продуктов Microsoft. 2. Распечатка с защищенного криптографической защитой сайта Microsoft (https://solutionfinder.microsoft.com) в которой указаны сведения об участнике размещения заказа, наличие статуса Microsoft Gold Certified Partner с компетенциями Enterprise Project Management (управление проектами) и SOA and Business Process (Сервисноориентированная архитектура (SOA) и бизнес-процесс), полная гиперссылка на эту страницу сайта. 3. Распечатка из системы Microsoft Partner Network по участнику размещения заказа, в которой указаны уникальный идентификационный номер участника размещения заказа как партнера Microsoft (MSPP ID), по компетенции Information Worker Solution со статусом «действующий – полученный», по специализации Enterprise Project Management (управление проектами) со статусом «действующий - полученный», с количеством отзывов не менее семи. | Не представлены подтверждающие документы или не представлен хотя бы один подтверждающий документ | 0 |
|  |  | Представлены все подтверждающие документы | 40 |

| Наименование показателя | Наименование подтверждающих документов | Оценка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество специалистов* | Балл |
| 2. Наличие у участника квалифицированных трудовых ресурсов –сертифицированных специалистов Microsoft Project Most Valuable Professional (MVP Project) (Ci 2) | 1. Копии сертификатов Microsoft Most Valuable Professional (MVP) сотрудников участника размещения заказа, выданные в 2008 году. В сертификатах должно быть указано, что они относятся к достижениям по специализации в управлении проектами (Project). 2. Копии сертификатов Microsoft Most Valuable Professional (MVP) сотрудников участника размещения заказа, выданные в 2009 году. В сертификатах должно быть указано, что они относятся к достижениям по специализации в управлении проектами (Project). 3. Распечатки с защищенного криптографической защитой сайта Microsoft (https://mvp.support.microsoft.com), в которых указаны сведения о сотрудниках участника размещения заказа, наличие экспертизы (Expertise and Interests) «Project», владение русским (Russian) языком (Language), полные гиперссылки на эти страницы сайта. 4. Копии трудовых книжек и/или выписки из трудовых книжек специалистов участника размещения заказа, на которых представлены сертификаты и распечатки. | 0 | 0 |
|  |  | 1 и более | 40 |
| 3. Наличие у участника квалифицированных трудовых ресурсов – специалистов с профильными сертификациями по Microsoft Project (Ci 3) | 1. Копии сертификатов специалистов участника размещения заказа «Designing a Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) Solution» или «Microsoft Office Project Server 2007. Managing projects» или «Planning, Deploying, and Managing an Enterprise Project Management Solution» с оценкой за уровень знаний (score) не менее 870 баллов. 2. Распечатки из системы Microsoft Partner Network по участнику размещения заказа, по компетенции Information Worker Solution со статусом «действующий – полученный», по специализации Enterprise Project Management (управление проектами) со статусом «действующий - полученный», содержащие информацию о специалистах участника размещения заказа, на которых представлены сертификаты. 3. Копии трудовых книжек и/или выписки из трудовых книжек специалистов участника размещения заказа, на которых представлены сертификаты и распечатки. | 0 | 0 |
|  |  | от 1 до 5 | 5 |
|  |  | 6 и более | 20 |

* при подсчете количества специалистов учитываются только те специалисты участника размещения заказа, на которых представлены все подтверждающие документы. В случае не предоставления хотя бы одного подтверждающего документа на специалиста участника размещения заказа, такой специалист в подсчете не участвует.

Максимальное значение критерия составляет 100 баллов.

Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», определяется по формуле:

| Rci = | Ci 1 + | Ci2 | + Ci 3 , |
| --- | --- | --- | --- |

где:

Rci – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Cik – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-ой заявке по k-му показателю, где k – количество установленных показателей.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника конкурса», определяется по формуле:

| FRci = | Rci х | Kci |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRci – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rci – рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию;

Kci – значимость указанного критерия.

в) сроки выполнения работ;

Значимость критерия «сроки выполнения работ» составляет 20%.

Максимальный срок выполнения работ составляет 150 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Минимальный срок выполнения работ составляет 100 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки выполнения работ», определяется по формуле:

| Rfi = | Fmax - Fi | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fmax - Fmin |  |  |

где:

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Fmax – максимальный срок выполнении работ, установленный в конкурсной документации, в календарных днях с даты заключения муниципального контракта;

Fmin – минимальный срок выполнения работ, установленный в конкурсной документации, в календарных днях с даты заключения муниципального контракта;

Fi – предложение по сроку выполнения работ в i-ой заявке в календарных днях с даты заключения муниципального контракта;

В случае если Fi меньше или равно Fmax/2, то такой заявке присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50 (вышеуказанная формула для расчета рейтинга в этом случае не применяется).

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки выполнения работ», определяется по формуле:

| FRfi = | Rfi х | Kfi |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRfi – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Kfi – значимость указанного критерия.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке) конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта (заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг), присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на сайте www.gorodperm.ru и опубликовывается в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь» заказчиком соответственно в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

Приложение № 10

- к конкурсной документации

- ПРОЕКТ

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на  выполнение научно-исследовательской работы

г. Пермь					                                 “___” ______________ 2010 год

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем “Заказчик”, в лице _____________________, действующей на основании ______________, с одной стороны, и _____________________________________, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ______________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. На основании решения конкурсной комиссии (Протокол № ___ от  _____________200_г.) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства  по выполнению научно-исследовательской работы «Создание автоматизированной информационной системы планирования и мониторинга деятельности администрации города Перми» в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 1) и календарным планом выполнения работ (Приложение №2), являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Требования к выполняемым работам указаны в техническом задании (приложение № 1) и положении о докладе об основных задачах администрации города Перми (приложение № 3).

2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему контракту: с момента заключения муниципального контракта;

2.2. Общий срок выполнения работ по настоящему контракту: с момента заключения муниципального контракта до _____________________________.

2.3.  Сроки выполнения работ по этапам определяются согласно Приложению №2.

2.4. В случае задержки по вине Заказчика предоставления исходных данных, требующихся Исполнителю для выполения работ и необходимость в которых письменно подтверждена Заказчиком, сроки выполнения этапа и, соответственно, всего выполнения работ удлиняются соответственно задержке.

3.Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ____________ (________________) рублей и не может быть изменена за исключением случая, предусмотренного п.3.5. настоящего контракта.

3.2. Стоимость выполнения работ по каждому этапу определяется в соответствии с Приложением №2.

3.3. Указанная в п.3.1 стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные пошлины, расходы на страхование выполняемых работ и прочие расходы Исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.4. Оплата выполненных этапов работ, предусмотренных календарным планом выполнения работ (приложение №2), производится Заказчиком на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по конкретному этапу в течение 10 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.5. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах на выполнение, которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ,  заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3.6. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. Фактом выполнения работ является передача оформленных в установленном порядке результатов этапов работ согласно техническому заданию (приложение № 1). Передача результатов этапов работ  оформляется путем подписания обеими сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и результатов этапов работ, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

4.2. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа в приемке выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок, сроков их выполнения. Все доработки производятся за счет Исполнителя.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с техническим заданием (приложение № 1).

5.1.2. Приступить к исполнению контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим контрактом.

5.1.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.1.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

5.1.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

5.1.6. Назначить уполномоченного представителя, имеющего право действовать от имени Исполнителя и письменно уведомить об этом Заказчика.

5.1.7. Не передавать результаты работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.1.8. Выполнять иные действия, связанные с исполнением настоящего контракта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ и соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.2.2. По окончании выполнения Исполнителем работ (этапов работ) осуществить приемку их результатов.

5.2.3. Оплатить выполненные Исполнителем работы на условиях настоящего контракта.

5.2.4. В случае необходимости приостановки работ направить извещение Исполнителю о приостановке выполнения работ с указанием срока возобновления указанных работ;

6.Срок действия Контракта, досрочное расторжение

6.1.Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ____________________.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

6.3. Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством.

7.Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта и действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (этапов работ), Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока выполнения работ (этапов работ). Размер неустойки устанавливается в размере 0,5% действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по контракту или устранения нарушений.

7.4. Исполнитель несет ответственность за действия своих научных консультантов, выполняющих работы, связанные с исполнением настоящего контракта.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Величина пеней устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8.Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении контракта и которые возникли не по вине Сторон.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны, эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия.

8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней и по требованию другой Стороны представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы, оценка их влияния на выполнение обязательств по настоящему контракту и на соблюдение сроков по нему.

8.4. При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 месяцев, Стороны имеют право пересмотреть условия настоящего контракта в установленном законом порядке.

9. Порядок рассмотрения споров

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

9.2. Все споры, по которым между сторонами не было достигнуто соглашение в переговорах, подлежат разрешению арбитражным судом Пермского края.

9.3. Положения, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

10. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

10.1. Исполнитель для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии;

- залог денежных средств;

- договора поручительства,

в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

10.2. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.11.1. выбирается Исполнителем самостоятельно.

10.3. В случае выбора Исполнителем в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Исполнителем, в следующем порядке:

10.3.1. Заказчик возвращает перечисленную сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем конкурса, вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение 15 (Пятнадцать) дней после подписания акта-приемки выполненных работ (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

10.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Исполнителя, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Исполнителю не возвращается.

11. Общие положения

11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.2. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны немедленно (в течение трех дней) извещать друг друга.

11.3. Для решения текущих вопросов по контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика: ____________________________ тел. ____________________

от Исполнителя: __________________________тел. ___________________

11.4. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –  Техническое задание на _____ листах;

Приложение № 2 – Календарный план выполнения работ на _____ листах.

Приложение № 3 – Положение о докладе об основных задачах администрации города Перми на ____ листах.

12.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: Администрация города Перми: ИНН 5902290635, КПП 590201001; Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23 Платежные реквизиты: р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермской области г. Пермь; БИК 045773001; л/с 02975012791 | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| От имени Заказчика: Должность: ___________/ _______________ «__»__________________2010г. М.П. | От имени Исполнителя: Должность: ________________/_________________ «__»________________2010г. М.П. |

Приложение № 2

к проекту муниципального контракта

№ ____ от «___» ___________2010 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение научно-исследовательской работы по теме 
«Создание автоматизированной информационной системы планирования и мониторинга деятельности администрации города Перми»

| Этапы работ* | Виды работ | Результаты работ | Срок выполнения** | Стоимость, руб., НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Обеспечение выполнения НИР | Обследование проектной деятельности Формирование команды Проекта из сотрудников Заказчика и Исполнителя Анализ существующих процессов Заказчика Анализ действующей нормативной базы Заказчика Анализ действующих проектов Заказчика Сбор данных о подрядчиках, ресурсах Оформление результатов обследования Предоставление права использования информационных систем третьих производителей | Сформирована команда проекта, состоящая из сотрудников Заказчика и Исполнителя; Разработан и утвержден Устав проекта; Проведен анализ действующей нормативной базы Заказчика, действующих проектов; Осуществлен сбор данных о подрядчиках, ресурсах; Оформлен итоговый отчет; Предоставлено неисключительное право использования информационных систем третьих производителей | Не более 20 календарных дней с момента заключения муниципального контракта | 25% от стоимости работ |
| Этап 2. Проектирование и прототипирование проектных решений | Проектирование информационной системы Определение ролевой структуры процессов Описание административных процессов Заказчика Специфицирование модулей системы (календарного планирования, ресурсного управления, автоматизации бизнес процессов) Прототипирование модуля автоматизации административных процессов Разработка прототипа модуля автоматизации административных процессов Разработка проектных решений Согласование проектных решений Прототипирование решений по модулям календарного и ресурсного планирования Демонстрация прототипа Подготовка и проведение презентации по результатам прототипирования Доработка требований по результатам демонстрации | Определена ролевая структура процессов; Произведено Описание административных процессов Заказчика; Специфицированы модулей системы (календарного планирования, ресурсного управления, автоматизации административных процессов); Разработан и согласован с Заказчиком прототип модуля автоматизации бизнес-процессов; Разработан и согласован с Заказчиком прототип модуля календарного и ресурсного управления; Проведена презентация; Зафиксированы и устранены согласованные замечания. | Не более 50 календарных дней с момента окончания Этапа 1. | 30% от стоимости работ |
| Этап 3. Опытная эксплуатация | Проведение обучения сотрудников Заказчика основам Project (30 человек) Подготовка первичных данных для опытной эксплуатации (справочная и аналитическая информация) Отбор графиков пилотных ОЗ Разработка структурной декомпозиции работ план-графиков ОЗ Назначение ресурсов и показателей деятельности на задачи ОЗ Утверждение данных для пилотной эксплуатации Развертывание компонентов информационной системы в инфраструктуре Заказчика Подготовка IT-инфраструктуры Заказчика Развертывание модулей информационной системы Формирование отчетности Доработка требований в части отчетности и представлений модулей информационной системы Утверждение требований к отчетности Реализация утвержденных форм отчетности Формирование портфелей проектов (ОЗ) Апробация административных процессов портфельного управления Доработка по результатам апробации Подготовка управленческой документации для ввода в эксплуатацию информационной системы Наполнение информационной системы данными по ОЗ Разработка Пользовательской документации Разработка Эксплуатационной документации Разработка методологии управления проектами (ОЗ) | Проведено обучение сотрудников Заказчика (30 человек); Аналитические и справочные данные для системы собраны и загружены в систему; Согласован перечень ОЗ удовлетворяющих требованиям ИС для загрузки в ИС; Разработана актуальная версия календарных план-графиков; Подготовлены и актуализированны данные по ОЗ; Подписан протокол о запуске пилотной эксплуатации; Подготовлена ИТ инфраструктура Заказчика; ИС развернута в ИТ инфраструктуре Заказчика; Утверждены и реализованы генерируемые отчеты; Произведена апробация административных процессов портфельного управления, подготовлена управленческая документация для ввода в ИС; Портфель проектов (ОЗ) сформирован в ИС; Разработана Пользовательская документация, Эксплуатационная документация; Разработана методология управления проектами (ОЗ). | Не более 50 календарных дней с момента окончания Этапа 2. | 20% от стоимости работ |
| Этап 4. Перевод в промышленную эксплуатацию и начальная поддержка | Проведение ролевого обучения сотрудников Заказчика (50 человек) Проведение демонстрации информационной системы Заказчику Осуществление поддержки функционирующей информационной системы | Обучены сотрудники Закачкика (50 человек); Проведена демонстрация Системы Управления проектами (ОЗ) Заказчику; Подписан протокол о переводе ИСУП в промышленную эксплуатацию | Не более 30 календарных дней с момента окончания Этапа 3. | 25% от стоимости работ |

Последовательность выполнения этапов научно-исследовательской работы по теме «Создание автоматизированной информационной системы планирования и мониторинга деятельности администрации города Перми» по календарному плану участниками размещения заказа изменению не подлежит.

Максимальные сроки выполнения работ – не более 150 календарных дней:

Минимальные сроки выполнения работ – не менее 100 календарных дней.

* Изменение этапов и видов работ не допускается.

** Сроки этапов работ по календарному плану, предлагаемые участником размещения заказа, не должны превышать сроков и ценовых предложений, предложенных заказчиком по соответствующему этапу.

| От имени Заказчика: Должность: ___________/ _______________ «__»__________________2010г. М.П. | От имени Исполнителя: Должность: ________________/_________________ «__»________________2010г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к проекту муниципального контракта

№ ____ от «___» ___________2010 г.

- УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

администрации города Перми

от 25.02.2010 N 85

ПОЛОЖЕНИЕ

О ДОКЛАДЕ ОБ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

- I. Общие положения

1.1. Положение о докладе об основных задачах администрации города Перми (далее - Положение) разработано в целях формирования, утверждения, реализации и контроля за реализацией доклада об основных задачах администрации города Перми (далее - Доклад).

1.2. Доклад утверждается распоряжением администрации города.

1.3. Участники процесса формирования, утверждения, реализации и контроля за реализацией Доклада:

глава администрации города Перми;

первый заместитель главы администрации города Перми, заместители главы администрации города Перми, руководитель аппарата администрации города Перми (далее - руководители ФЦБ);

планово-экономический департамент администрации города Перми (далее - планово-экономический департамент).

1.4. Общие понятия:

функционально-целевой блок (далее - ФЦБ) - совокупность функциональных органов и(или) подразделений администрации города Перми, подведомственных первому заместителю главы администрации города Перми, заместителю главы администрации города Перми или руководителю аппарата администрации города Перми в соответствии с Постановлением администрации города от 7 августа 2008 г. N 757 "О распределении обязанностей между главой администрации города и иными руководителями администрации города Перми";

цели - ожидаемые общественно значимые результаты, выраженные в целевых показателях деятельности администрации города Перми;

основные задачи - задачи, поставленные администрации города Перми как приоритеты на среднесрочный период;

текущий год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета города Перми, составление и рассмотрение проекта бюджета города Перми на очередной год (очередной год и плановый период);

очередной год - год, следующий за текущим годом;

отчетный год - год, предшествующий текущему году;

плановый период - два года, следующие за очередным годом;

Доклад - документ, описывающий основные задачи ФЦБ на среднесрочный период, направленные на достижение целей социально-экономического развития города Перми, и целевые показатели деятельности администрации города Перми;

контрольная точка - промежуточный результат основной задачи, который должен быть получен на указанную дату и представлен в планово-экономический департамент для контроля;

показатели результативности - показатели, характеризующие достижение цели при реализации основной задачи;

рейтинг - оценка, характеризующая позицию ФЦБ или основной задачи по соотношению фактически выполненных и запланированных к выполнению контрольных точек на отчетную дату по сравнению с другими функционально-целевыми блоками или основными задачами.

- II. Перечень ФЦБ администрации города Перми

В рамках приоритетных направлений развития города Перми и для создания центров ответственности за достижение основных задач социально-экономического развития города Перми определяются следующие ФЦБ:

"Экономическое развитие";

"Общественная безопасность";

"Социальная сфера";

"Развитие инфраструктуры";

"Городское хозяйство";

"Пространственное развитие";

"Административно-управленческий";

"Планово-бюджетный".

- III. Структура Доклада

3.1. Перечень основных задач администрации города Перми на очередной год и плановый период в разрезе ФЦБ (приложение 1 к настоящему Положению).

3.2. Перечень целевых показателей деятельности администрации города Перми на очередной год и плановый период в разрезе ФЦБ с указанием фактических и плановых значений на среднесрочный период (приложение 2 к настоящему Положению).

3.3. Методика формирования целевых показателей деятельности администрации города Перми (приложение 3 к настоящему Положению).

- IV. Инициация основных задач администрации города Перми

и определение целевых показателей деятельности администрации

города Перми

4.1. Основой для постановки основных задач администрации города Перми являются нормативные правовые акты Пермского края, решения Пермской городской Думы, протоколы совещаний при Главе города Перми, главе администрации города Перми. Основные задачи описывают приоритеты деятельности администрации города Перми на среднесрочный период для достижения запланированных целевых показателей деятельности администрации города Перми.

4.2. Перечень целевых показателей деятельности администрации города Перми определяется из числа целевых показателей, утвержденных актами Российской Федерации, Пермского края, муниципального образования город Пермь, протоколами совещаний при Главе города Перми и главе администрации города Перми.

- V. Формирование и утверждение Доклада

5.1. Планово-экономический департамент ежегодно до 1 мая:

формирует проект Доклада на очередной год и плановый период и направляет руководителям ФЦБ перечень основных задач администрации города Перми на очередной год и плановый период в разрезе ФЦБ по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, перечень целевых показателей деятельности администрации города Перми на очередной год и плановый период по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

5.2. Руководители ФЦБ ежегодно до 15 мая:

определяют функциональные органы и подразделения администрации города Перми, ответственные за реализацию основных задач администрации города Перми и достижение плановых значений целевых показателей деятельности администрации города Перми;

направляют в планово-экономический департамент прогнозные значения целевых показателей деятельности администрации города Перми на среднесрочный период, методику их формирования, источник и периодичность представления данных;

направляют в планово-экономический департамент уточненные формулировки основных задач (целевых показателей деятельности) администрации города Перми (при необходимости), предложения по дополнению или исключению основных задач (целевых показателей деятельности) администрации города Перми из перечня основных задач (целевых показателей деятельности) администрации города Перми.

При изменении формулировок основных задач (целевых показателей деятельности) администрации города Перми, значений целевых показателей деятельности администрации города Перми, корректировке перечней основных задач (целевых показателей деятельности) администрации города Перми представляется обоснование таких изменений.

5.3. Функциональные органы и подразделения администрации города Перми, ответственные за реализацию основных задач администрации города Перми, в соответствии с проектом Доклада формируют проекты паспортов основных задач администрации города Перми с приложениями по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению и направляют на согласование в планово-экономический департамент до 1 июня текущего года. Проекты паспортов основных задач администрации города Перми направляются за подписью руководителя ФЦБ.

Приложениями к паспорту основной задачи являются:

показатели результативности;

сетевой график выполнения работ;

пообъектный перечень;

иные документы по запросу планово-экономического департамента.

5.4. Рассмотрение проектов паспортов основных задач администрации города Перми проводится в рамках заседаний Бюджетной комиссии города Перми при главе администрации города Перми (далее - Бюджетная комиссия). Сроки проведения заседаний Бюджетной комиссии устанавливаются графиком в соответствии с Регламентом подготовки прогноза социально-экономического развития города Перми и проекта бюджета города Перми на очередной год и плановый период. Порядок подготовки и проведения заседаний Бюджетной комиссии установлен Положением о Бюджетной комиссии города Перми.

5.5. На основе протоколов Бюджетной комиссии функциональные органы и подразделения администрации города Перми, ответственные за реализацию основных задач администрации города Перми, дорабатывают проекты паспортов основных задач и направляют на согласование в планово-экономический департамент за подписью руководителя ФЦБ в сроки, определенные протоколами Бюджетной комиссии.

5.6. Паспорта основных задач администрации города Перми утверждаются главой администрации города Перми до 1 ноября текущего года.

5.7. Управление организационно-методической работы администрации города Перми регистрирует утвержденные паспорта основных задач администрации города Перми и направляет копии в планово-экономический департамент и руководителям ФЦБ, курирующим соответствующие основные задачи администрации города Перми.

5.8. Оригиналы паспортов основных задач администрации города Перми хранятся в управлении организационно-методической работы администрации города Перми.

5.9. В паспорт основной задачи администрации города Перми могут быть внесены изменения. Наименование основной задачи изменению не подлежит.

Инициатором внесения изменений в паспорт основной задачи администрации города Перми является руководитель ФЦБ. Проект, вносящий изменения в паспорт основной задачи администрации города Перми, оформляется в виде паспорта основной задачи администрации города Перми в новой редакции.

Функциональный орган или подразделение администрации города Перми, ответственное за реализацию основной задачи администрации города Перми, формирует проект паспорта основной задачи администрации города Перми в новой редакции и направляет на согласование в планово-экономический департамент за подписью руководителя ФЦБ. Решение об утверждении паспорта основной задачи администрации города Перми в новой редакции принимается на еженедельном совещании при главе администрации города Перми по реализации основных задач.

5.10. На основе протоколов Бюджетной комиссии планово-экономический департамент подготавливает проект распоряжения администрации города об утверждении Доклада и направляет на согласование. Согласование осуществляется в соответствии с Порядком подготовки и издания правовых актов администрации города Перми, утвержденным Постановлением администрации города от 19 июля 2006 г. N 1232.

5.11. Доклад утверждается распоряжением администрации города до 1 октября текущего года.

- VI. Реализация Доклада

6.1. В рамках реализации Доклада предполагается:

достижение плановых значений целевых показателей деятельности администрации города Перми;

исполнение основных задач администрации города Перми.

6.2. Ответственность за реализацию Доклада несут руководители ФЦБ.

- VII. Мониторинг и контроль за реализацией Доклада

7.1. Мониторинг реализации Доклада осуществляет планово-экономический департамент.

7.2. Объектами мониторинга являются:

основные задачи администрации города Перми;

целевые показатели деятельности администрации города Перми.

7.3. Мониторинг основных задач администрации города Перми:

7.3.1. предметом мониторинга основных задач администрации города Перми являются контрольные точки основных задач администрации города Перми.

Показатели результативности основной задачи, утвержденные в приложении к паспорту основной задачи, приравниваются к контрольным точкам основных задач администрации города Перми (с фактическими значениями на последний день квартала, года);

7.3.2. мониторинг осуществляется еженедельно на основании информации о выполнении контрольных точек основных задач администрации города Перми, срок выполнения которых наступил в отчетном периоде. Отчетный период определяется с пятницы предыдущей рабочей недели по четверг текущей рабочей недели включительно;

7.3.3. информация о выполнении контрольных точек основных задач администрации города Перми за отчетный период направляется функциональными органами и подразделениями администрации города Перми, ответственными за выполнение контрольных точек, в планово-экономический департамент до 12.00 пятницы текущей недели в электронном виде и на бумажном носителе. Информация представляется за подписью руководителя функционального органа, подразделения администрации города Перми;

7.3.4. информация о выполнении контрольных точек основной задачи администрации города Перми должна содержать:

наименование контрольной точки (показателя результативности) основной задачи, фактическую дату выполнения контрольной точки (фактическое значение показателя результативности) основной задачи;

перечень документов, подтверждающих выполнение контрольной точки основной задачи и(или) достижение фактического значения показателя результативности основной задачи, с указанием реквизитов, а также путь к месту постоянного размещения электронных версий документов на сетевых ресурсах администрации города Перми в сети Интернет с указанием должностного лица;

иные документы по запросу планово-экономического департамента.

В случае непредставления информации в срок либо несоответствия информации вышеуказанным требованиям контрольная точка считается невыполненной;

7.3.5. информация по итогам мониторинга выполнения контрольных точек основных задач представляется планово-экономическим департаментом на еженедельном аппаратном совещании главы администрации города Перми с заместителями главы администрации города Перми;

7.3.6. по итогам мониторинга основных задач администрации города Перми планово-экономический департамент еженедельно присваивает рейтинг каждому ФЦБ, каждой основной задаче нарастающим итогом с начала реализации основной задачи.

Целью рейтинга является определение наиболее результативных ФЦБ и основных задач администрации города Перми;

7.3.7. рейтинг присваивается в зависимости от процента выполнения контрольных точек основной задачи (по убыванию).

Процент выполнения контрольных точек определяется по формуле:

н.и.

КТ

факт

П   = ------- x 100%, где                                   (формула 1)

КТ     н.и.

КТ

план

П   - процент выполнения контрольных точек с начала реализации основной

КТ

задачи по состоянию на конец отчетного периода;

н.и.

КТ     - количество выполненных контрольных точек  с начала  реализации

факт

основной задачи по состоянию на конец отчетного периода нарастающим итогом;

н.и.

КТ      -   количество  запланированных  контрольных  точек  с   начала

план

реализации  основной  задачи  по  состоянию  на  конец  отчетного   периода

нарастающим итогом.

7.4. Мониторинг целевых показателей деятельности администрации города Перми:

7.4.1. предметом мониторинга целевых показателей деятельности администрации города Перми являются значения целевых показателей деятельности администрации города Перми;

7.4.2. мониторинг целевых показателей деятельности администрации города Перми осуществляется ежеквартально и ежегодно на основании отчетов функциональных органов и подразделений администрации города Перми о достижении плановых значений целевых показателей деятельности администрации города Перми и информации Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю;

7.4.3. отчеты о фактических значениях целевых показателей деятельности администрации города Перми направляются в планово-экономический департамент функциональными органами и подразделениями администрации города Перми в электронном виде и на бумажном носителе за подписью руководителя ФЦБ в соответствии с распределением ответственности за представление информации и в сроки, указанные в Методике формирования целевых показателей деятельности администрации города Перми, по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению;

7.4.4. информация о фактических значениях целевых показателей деятельности администрации города Перми за квартал представляется планово-экономическим департаментом главе администрации города Перми до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

7.5. Еженедельно проводятся совещания при главе администрации города Перми по рассмотрению реализации основных задач. Повестка заседания формируется за неделю до даты проведения совещания по предложениям главы администрации города Перми, руководителей ФЦБ, планово-экономического департамента.

7.6. Ежегодно до 20 декабря текущего года проводятся отчетные совещания при главе администрации города Перми о результатах реализации основных задач администрации города Перми за текущий год. В рамках отчетных совещаний заслушиваются доклады руководителей ФЦБ о результатах реализации основных задач администрации города Перми.

7.7. Ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, планово-экономический департамент подготавливает итоговый отчет о достижении плановых значений целевых показателей деятельности администрации города Перми за отчетный год. Дополнительно в рамках отчета проводится сравнительный анализ фактических значений целевых показателей деятельности администрации города Перми с соответствующими средними значениями аналогичных показателей по Пермскому краю, другими городами и в целом по России.

- VIII. Оценка деятельности ФЦБ по реализации Доклада

8.1. По итогам мониторинга основных задач планово-экономическим департаментом ежеквартально и ежегодно в сроки, определенные Регламентом оценки деятельности первого заместителя главы администрации города, заместителей главы администрации города, руководителя аппарата администрации города, руководителей функциональных органов и подразделений администрации города Перми, формируется оценка деятельности руководителя ФЦБ по реализации основных задач и направляется в управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Перми.

8.2. Оценка деятельности руководителя ФЦБ по реализации основных задач отражает степень достижения конечных результатов по основным задачам и входит в систему оценки, предусмотренную Регламентом оценки деятельности первого заместителя главы администрации города, заместителей главы администрации города, руководителя аппарата администрации города, руководителей функциональных органов и подразделений администрации города Перми.

8.3. Оценка деятельности руководителя ФЦБ по реализации основных задач складывается из двух составляющих: базовой части оценки и дополнительной части оценки.

8.4. Базовая часть оценки за выполнение основных задач исчисляется исходя из базового коэффициента. Базовый коэффициент равен отношению количества выполненных контрольных точек основных задач к запланированным на отчетный период (квартал, год) и определяется по формуле:

о.п.

КТ

факт

К   = -------, где                                          (формула 2)

БО     о.п.

КТ

план

К   - базовый коэффициент за выполнение основных задач;

БО

о.п.

КТ     - количество выполненных контрольных  точек  из  запланированных

факт

на отчетный период (квартал, год);

о.п.

КТ     - количество запланированных контрольных точек на отчетный

план

период (квартал, год).

8.5. При оценке за квартал к базовой части оценки за выполнение основных задач может быть применен понижающий коэффициент в размере 0,9, если в течение оцениваемого квартала в паспорт основной задачи были внесены изменения, касающиеся ухудшения значений показателей результативности основной задачи или ухудшения ожидаемого конечного результата.

При ежегодной оценке понижающий коэффициент к базовой части оценки за выполнение основных задач не применяется.

8.6. Дополнительная часть оценки за выполнение основных задач исчисляется нарастающим итогом и определяется как отношение процента выполнения контрольных точек с начала реализации основной задачи по состоянию на конец отчетного периода к среднему проценту выполнения контрольных точек по всем ФЦБ с начала реализации основной задачи.

П

КТ

О   = ---, где                                              (формула 3)

НИ   СП

О   - оценка нарастающим итогом за выполнение основных задач;

НИ

П   - процент выполнения контрольных точек с начала реализации основной

КТ

задачи по состоянию на конец отчетного периода;

СП - средний процент выполнения контрольных точек по всем ФЦБ.

Средний процент выполнения контрольных точек по всем ФЦБ определяется как среднее арифметическое процентов выполнения контрольных точек по всем ФЦБ, определенных в соответствии с формулой 1.

- Приложение 1

к Положению

о докладе об основных задачах

администрации города Перми

ПЕРЕЧЕНЬ

основных задач администрации города Перми на _______ год

и плановый период в разрезе функционально-целевых блоков

| N | Задача | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| "Наименование ФЦБ" |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| "Наименование ФЦБ" |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |
| n |  |  |

- Приложение 2

к Положению

о докладе об основных задачах

администрации города Перми

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей деятельности администрации города Перми

на _______ год и плановый период

| N | Наименование показателя | Ответственный | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N - 2 | N - 1 | N | N + 1 | N + 2 | N + 3 |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

N - текущий год.

- Приложение 3

к Положению

о докладе об основных задачах

администрации города Перми

МЕТОДИКА

формирования целевых показателей деятельности администрации

города Перми

| N | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Методология расчета | Источник информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Приложение 4

к Положению

о докладе об основных задачах

администрации города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации города Перми

________________________ А.Б.Кац

"___" __________________

ПАСПОРТ

основной задачи

| Наименование основной задачи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ФЦБ |  |  |  |  |
| Цель, на которую направлено решение основной задачи |  |  |  |  |
| Сроки реализации основной задачи | <Указывается период реализации основной задачи> |  |  |  |
| Этапы/направления реализации основной задачи | <Для каждого этапа/направления указываются: наименование, срок реализации> |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования основной задачи | <Объемы финансирования указываются с разбивкой по источникам и годам реализации основной задачи> |  |  |  |
| Ожидаемый конечный результат по основной задаче |  |  |  |  |
| Контрольные точки по реализации основной задачи (поквартальная разбивка) | N | Контрольная точка (результат) | Исполнитель | Дата |
|  | 1 | Этап/направление <Наименование этапа/направления> |  |  |
|  | 1.1 | <Указывается не менее двух контрольных точек в квартал. Контрольные точки расписываются в разрезе этапов/ направлений реализации основной задачи> | <Указывается функциональный орган, функциональное подразделение> | <Указывается планируемая дата получения результата> |
|  | 1.2 |  |  |  |

- Приложение

к паспорту

основной задачи

ПОКАЗАТЕЛИ

результативности основной задачи

| N | Наименование показателя | Ед. изм. | N факт |  | N план |  | N + 1 план |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

N - текущий год.

Руководитель ФЦБ

"___" ______________

- Приложение 5

к Положению

о докладе об основных задачах

администрации города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель функционально-целевого блока

_________________________________________

(наименование ФЦБ)

_________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

"____" _____________ 20__ г.

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей деятельности

администрации города Перми

___________________________________________________________

(наименование функционально-целевого блока)

___________________________________________________________

(отчетный период)

| N | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  | Отметка о достижении <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| Итого достигнуто |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Достигнуто/не достигнуто.

| От имени Заказчика: Должность: ___________/ _______________ «__»__________________2010г. М.П. | От имени Исполнителя: Должность: ________________/_________________ «__»________________2010г. М.П. |
| --- | --- |

Представленное описание процессов не является окончательным и подлежит изменению по результатам обследования проектной деятельности Заказчика.