Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «11» мая 2010 года № 8\05\10

Техническое задание

на выполнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленных металлических гаражей, вывоз и утилизация ТБО.

Требования к выполняемым работам:

1. Выполнить демонтаж бесхозяйных укрытий некапитального типа (металлические гаражи, будки), их перевозку на место временного содержания и хранение.

2. Для подтверждения выполненных работ необходимо представить фотоматериалы по каждому объекту, справку на вывоз ТБО.

3. Снос самовольно установленных некапитальных объектов производится однократно в период действия муниципального контракта.

Характеристика перечня работ.

| Наименование работ | 1. Произвести (при необходимости) вскрытие бесхозяйного укрытия некапитального типа, предназначенного к перемещению на место временного хранения; 2. Подписать в составе комиссии акт вскрытия укрытия некапитального типа с указанием содержащихся в нем вещей, при необходимости обеспечить хранение вещей. 3. Обеспечить хранение демонтированных металлических укрытий некапитального типа в течение срока приобретательной давности. Начало срока приобретательной давности указывается в акте сдачи на хранение каждого демонтированного укрытия некапитального типа. 4. Обеспечить уборку мусора на месте демонтированного укрытия некапитального типа с учетом прилегающей территории до двадцати метров по периметру. |
| --- | --- |
| Характеристики демонтируемых металлических гаражей | Стандартные разборные металлические гаражи; Нестандартные сварные металлические гаражи, используемые в качестве гаражей; Временные сооружения, используемые в качестве гаражей. |
| Количество | 54 шт. |
| Требования к производству работ | При производстве погрузочно-разгрузочных и монтажных работ соблюдать технику безопасности и правила производства работ. Соблюсти требования: Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности; Строительные машины; Средства индивидуальной защиты; Безопасность труда в строительстве. Особое внимание уделить ограждению опасной зоны при производстве погрузочно-разгрузочных и монтажных работ. Выполнение работ осуществляется с соблюдением всех требований техники безопасности и охраны труда, дорожного движения, при выполнении работ, связанных со сносом, включая электробезопасность и пожаробезопасность, сохранность зеленых насаждений, объектов городской собственности. |
| Требование к качеству производства работ | 1.Обеспечить качественную уборку мусора на месте демонтированного укрытия некапитального типа с учетом прилегающей территории в размере пяти метров по периметру, выполнение вертикальной планировки территории. 2. Обеспечить информирование граждан о сносе (демонтаже) гаражей с указанием даты начала работ. |