Приложение № 1

к извещению

Характеристика и требования к оказанию услуг по организации мероприятий

по сносу некапитальных строений

1. Выполнить демонтаж бесхозяйных укрытий некапитального типа (металлических гаражей), металлических будок, временных сооружений (далее объектов), их перевозку на место временного хранения и хранение  в объемах и в соответствии с   приложением.

2. Обеспечить за счет исполнителя услуг сохранность демонтированных  объектов в течение срока приобретательной давности или (в случае подачи искового заявления до истечения срока приобретательной давности) до момента признания судом данных объектов бесхозяйными. Истечение срока приобретательной давности начинается с момента первого уведомления  о необходимости демонтировать самовольно установленный объект.

| Наименование услуг | 1. Произвести (при необходимости) вскрытие объекта, предназначенного к перемещению на место временного хранения, демонтаж линейных объектов (типа электрического кабеля); 2. Подписать в составе комиссии акт вскрытия объекта с указанием содержащихся в нем вещей, стоимость которых выше суммы равной пятикратному минимальному размеру оплаты труда; 3. Осуществить погрузку объекта (при необходимости с частичной или полной разборкой) и вещей, стоимость которых выше суммы, равной пятикратному минимальному размеру оплаты труда, на автотранспорт и перевозку с организацией сопровождения (при необходимости) по улицам города Перми к месту хранения; 4. Осуществить разгрузку и сдачу объекта и вещей, стоимость которых выше суммы, равной пятикратному минимальному размеру оплаты труда, на хранение по акту; 5. Обеспечить за свой счет хранение демонтированных объектов в течение срока приобретательной давности. Начало срока приобретательной давности указывается в акте сдачи на хранение каждого демонтированного объекта. Хранение объектов должно осуществляться на огороженном охраняемом земельном участке, на который имеется документ, подтверждающий правомочность его использования исполнителем. 6. Обеспечить уборку мусора на месте демонтированного объекта с учетом прилегающей территории в размере пяти метров по периметру. |
| --- | --- |
| Характеристики демонтируемых объектов | Стандартные разборные металлические гаражи; Нестандартные сварные металлические гаражи и будки, используемые в качестве гаражей и сараев; Временные сооружения, используемые в качестве сараев. |
| Количество, шт. | Металлические стандартные и нестандартные гаражи, металлические будки, временные сооружения – 27 шт. Перечень объектов демонтажа определяется в момент заключения муниципального контракта и может изменяться в рабочем порядке в связи выявлением владельцев объектов, запланированных к демонтажу, в течение срока действия муниципального контракта |
| Требования заказчика к оказываемым услугам | При производстве погрузочно-разгрузочных и монтажных работ соблюдать технику безопасности и правила производства работ. Соблюсти требования: ГОСТ 12.3009-76(2000) Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности; ГОСТ 12.3033-84(2001) Строительные машины; ГОСТ 12.4011-89(2001) Средства индивидуальной защиты; СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Особое внимание уделить ограждению опасной зоны при производстве погрузочно-разгрузочных и монтажных работ. |
| Требование заказчика к качеству оказываемых услуг | 1.Обеспечить сохранность объектов с учетом их износа: - при проведении погрузочно-разгрузочных работ; - при хранении в течение срока приобретательной давности или (в случае подачи искового заявления до истечения срока приобретательной давности) до момента признания судом данных объектов бесхозяйными. 2. Обеспечить качественную уборку мусора на месте демонтированного объекта с учетом прилегающей территории в размере пяти метров по периметру. |
| Оплата услуг | Производится на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры. |