Приложение 3

(проект)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение работ по техническому надзору за капитальным ремонтом

зданий МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье

г.Пермь                                                                                                            «__» __________ 2010г.

МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Твере», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Падруля Михаила Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения котировочной комиссии (протокол № ___от «__» __________ 2010г) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Договор) о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя от имени и по поручению и за счет средств Заказчика осуществление технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту зданий МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье, (далее – объекты), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

### ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет ______________________  (                        ) рублей.

Цена Договора определена на основании запроса котировок цен и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

2.2. Цена включает в себя все расходы по выполнению работ в полном объеме, с учетом всех расходов на выполнение всех работ (включая выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи).

3.2. Дополнительные работы, выполненные Исполнителем без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ:

3.1.1. Начало выполнения работ: со дня следующего за днем заключения муниципального контракта.

3.1.2. Срок выполнения работ: до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ   СТОРОН

4.1. Заказчик:

4.1.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора передает Исполнителю по акту приема-передачи проектно-сметную документацию на выполнение капитального ремонта зданий МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье».

4.1.2. Производит приемку и оплату работ, выполненных Исполнителем в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.2. Исполнитель:

4.2.1. При заключении настоящего Договора Исполнитель предоставляет копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего виды работ,  являющихся предметом Договора, а именно: Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, а также иметь все необходимые разрешения соответственно виду деятельности по настоящему договору.

4.2.2. Выполняет работы по техническому надзору за капитальным ремонтом зданий МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье, в соответствии с техническим заданием (Приложение №1). Организует и контролирует выполнение в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов комплекса работ по подготовке к началу капитального ремонта объектов,  находящихся  на  территории  МУЗ  «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье», включающего в себя:

Организует и контролирует выполнение в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов комплекса работ по подготовке к началу    капитального ремонта объектов,  находящихся  на  территории  МУЗ  «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье», включающего в себя:

- контроль наличия подготовленных подрядными организациями проектов производства работ, общего и специальных журналов работ;

- контроль за получением Подрядчиками в органах местного самоуправления и надзорных органах необходимых разрешений.

1.2. Осуществляет контроль за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной  документации,  за соблюдением  требований нормативных документов, технологии выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ, за качеством используемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

1.3. Добивается своевременного и качественного выполнения Подрядчиком требований  и указаний работников  технического и авторского надзора, органов государственного надзора, изложенных соответственно в общем и специальном журналах работ, журнале авторского надзора, в предписаниях надзорных органов, относящихся к вопросам организационно-правового порядка, качества выполняемых строительно-монтажных работ. Контролирует выполнение Подрядчиком необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения строительных работ.

1.4. Контролирует соответствие предъявленных к оплате объемов строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документации выполненных.

1.5. Контролирует соблюдение установленных договором сроков завершения выполнения работ согласно графику.

1.6. Осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

1.7. Подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке в эксплуатацию объекта капитального строительства;

- осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ.

1.8. Участвует в приемке Заказчиком от Подрядчика завершенного объема строительно-монтажных работ в целом.

- ПРИЕМКА ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - При сдаче фактически выполненных работ Подрядчика Исполнитель осуществляет проверку актов сдачи-приемки выполненных работ  (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

  - После проверки актов сдачи-приемки выполненных работ Подрядчика, Исполнитель составляет акт сдачи-приемки работ по техническому надзору (Приложение №2) и представляет Заказчику.

  - При выполнении настоящего Договора  Заказчиком назначается ответственный представитель, который:

- участвует в приемке работ и визирует акты выполненных работ, за которыми осуществлялся технический надзор;

- контролирует  соблюдение сроков выполнения работ;

- оценивает качество работ на соответствие требованиям СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, технического задания;

  - В случае несоответствия результатов работ техническому заданию Сторонами составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке: акта приемки выполненных работ, счета-фактуры на выполненные работы.

- ГАРАНТИИ

  - Исполнитель гарантирует, что работы будут выполнены в  соответствии с  требованиями Заказчика, указанными в техническом  задании (Приложение 1).  Качество  работ будет соответствовать действующим в Российской Федерации техническим условиям, стандартам и иным требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Исполнитель не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из Договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель несет ответственность:

- За соответствие принятых объемов и стоимости произведенных работ с утвержденной проектно-сметной документацией;

- За обоснованность применения норм, расценок и коэффициентов в проектно-сметной документации, для чего делается отметка Исполнителя в письменном виде на сметах и актах выполненных надзираемых работ;

За соответствие выполненных и принятых по актам объемов работ

  - За нарушение срока начала выполнения работ, превышение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

  - За выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным Договором; невыполнение полного объема работ, предусмотренных Договором, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены Договора.

Заказчик вправе удержать неустойку с Исполнителя из любой суммы, подлежащей уплате последнему. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

  - Факты нарушения сроков выполнения этапов работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ фиксируются в соответствующих актах Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств по Договору либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты принятых работ по Договору, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Исполнитель несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

11.1 Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.2. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Исполнителя за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

13.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в трех экземплярах (один для Исполнителя и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

13.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по Договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

13.6. Для  решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо: ________________________, контактный тел.: (342) _______________

13.7. Для  решения текущих вопросов по контракту от Исполнителя назначается ответственное лицо: ___________________________________________ контактный тел.: _______________.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # Заказчик |  | # Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: ____________________/М.М.Падруль/ М.п. |  | Исполнитель: __________________________/____________/ М.п. |